總務處96/09/24-96/10/07業務報告

營繕組

| 項次 | 工程名稱 | 執行進度及內容敘述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 宜真宜善學苑桌燈及門檔 | 結案。 |
| 2 | 宜真宜善學苑插座及舊燈座拆除 | 結案。 |
| 3 | 宜真宜善學苑牆壁整修工程 | 結案。 |
| 4 | 文華樓400教室漏水改善工程 | 結案。 |
| 5 | 宜真宜善學苑B214、B314套房整修 | 結案。 |
| 6 | 理圖劇場屋頂滲水 | 結案。 |
| 7 | 仁愛信義和平學苑建物修繕 | 結案。 |
| 8 | 物理系鋁窗隔間實驗室 | 結案。 |
| 9 | 文學院會議室照明改善 | 完工結案。 |
| 10 | 理二舍頂樓不銹鋼水塔更新 | 完工結案。 |
| 11 | 生科系LS112加裝不銹鋼鐵窗 | 結案。 |
| 12 | 校史室天花板漏水修繕 | 結案。。 |
| 13 | 民生學院秉雅樓2樓男廁改女廁 | 結案。 |
| 14 | 野聲樓會議室整修窗簾工程 | 結案。 |
| 15 | 醫學綜合大樓、積健樓設備改裝 | 醫學綜合大樓、積健樓瓦斯燃料改善，竣工結案。 |
| 16 | 辦公室整修 | 衛生保健組，竣工結案。 |
| 17 | 媒體中心F102暗房整修 | 結案。 |
| 18 | 第二秘書室天花板整修工程 | 結案。 |
| 19 | 新建醫學院綜合大樓 | 保固維護，缺失改善。 |
| 20 | 公衛系344A手術無塵室設計 | 公衛系手術室電刀、雷射、煙霧研究，續初驗中。 |
| 21 | 公衛系342A環境醫學實驗室實驗桌 | 公衛系圖資配合審核，初驗完成。 |
| 22 | 宗倬章紀念醫學大樓屋頂漏水 | 宗倬章紀念醫學大樓，竣工驗收。 |
| 23 | 立言學苑冷氣機(窗型)工程 | 已正式驗收(9/27)待後續。 |
| 24 | 醫學綜合大樓隔間整修 | 醫學綜合大樓四、五樓空間水槽改善，10/1初驗後改善。 |
| 25 | 醫學綜合大樓隔間整修 | 醫學綜合大樓八樓隔間變更改善，10/1初驗後改善。 |
| 26 | 醫學院祈禱室室內裝潢 | 醫學院祈禱室內部施作，施工中。 |
| 27 | 醫學院宗輔室公佈欄等設置 | 醫學院宗輔室公佈欄等設置施作，施工中。 |
| 28 | 洗手台設備工程 | 醫學系設備改善，完工待驗。 |
| 29 | LED白光光源頭燈 | 輔大診所家醫科醫師用，(10/4傳至)。 |
| 30 | 辦公室整修 | DG509隔間重整，會勘已確認。 |
| 31 | 其他設備家具 | 公衛系328、332等教具、書櫃、隔間等，完工待驗。 |
| 32 | 漏水 | 文研樓屋頂，施工中。 |
| 33 | 建物維護 | 國創406室天花板漏水，施工中。 |
| 34 | 電源線配置 | 醫圖三樓閱覽區，完工待驗。 |
| 35 | 夾報及圖表看板 | 公衛系壓克力夾報鋁框製圖表等看板，確認完成發包中。 |
| 36 | 托把盆 | 醫學綜合大樓六樓設置，評審中。 |
| 37 | 防盜窗欄杆 | 積健樓二樓教師研究室設置，發包評估中。 |
| 38 | 大体保存室控制設備 | 10/5驗收。 |
| 39 | 污水處理廠代操作及維護 | 進廠操作(10月)。 |
| 40 | 耕莘樓化學系1~2F電力改善 | 待後續交辦。 |
| 41 | 全校電力改善規劃 | 開挖埋設管線。 |
| 42 | 水費垃圾清潔處理費退費 | 發文縣府作業中。 |
| 43 | 冷氣節能改善 | 待上級指示。 |
| 44 | 城區部建安改善工程 | 待市府檢查。 |
| 45 | 水塔整修補強工程 | 上網公告發包。 |
| 46 | 96年度消防安全檢查申報 | 檢查中。 |
| 47 | 運動場、籃網排球場鐵絲網去銹油漆工程 | 初驗改善。 |
| 48 | 數學系磁磚地板剝落 | 施工中。 |
| 49 | 數學系MA413漏水改善工程 | 施工中。 |
| 50 | 輔園2F27室天花板整修 | 初驗。 |
| 51 | 淨心堂發電機建置工程 | 完成發包。 |
| 52 | 食科系發電機建置工程 | 完成發包。 |
| 53 | 宜真學苑2樓冷氣動力電源設備增設工程 | 待結案。 |
| 54 | 文舍西側屋頂防漏整修 | 施工中。 |
| 55 | 文舍東側屋頂防漏整修 | 施工中。 |
| 56 | 秉雅樓1樓女廁牆面及水槽維修 | 施工中。 |
| 57 | 生活家園外場漏水整修 | 觀察中。 |
| 58 | 民生學院屋頂防水整修 | 觀察中。 |
| 59 | 化學系1樓增設欄杆 | 施工中。 |
| 60 | 全校電力設備改善設計監造第一期服務費請款 | 辦理中。 |
| 61 | 歷史系LI209B漏水整修 | 評估中。 |
| 62 | 建築物公共安全改善 | 評估中。 |
| 63 | 資訊中心機電消防保養 | 請購作業流程。 |
| 64 | 資訊中心年度消防保養 | 合約確認中。 |
| 65 | 化學系CH202漏水改善 | 施工中。 |
| 66 | 濟時樓B1(第一教室)漏水改善 | 施工中。 |
| 67 | 濟時樓B1(入口樓梯處)漏水改善 | 施工中。 |
| 68 | 媒體中心教室整修 | 施工中。 |
| 69 | 校史室搬遷工程 | 資料送審中。 |
| 70 | 建築物耐震補強 | 複驗完成。 |
| 71 | 體育場及藍排球場維修 | 前置作業中。 |
| 72 | 514巷出口廣場工程 | 施工中。 |
| 73 | 514巷出口廣場工程景觀修繕工程 | 施工中。 |
| 74 | 銅像遷移基礎工程 | 施工中。 |
| 75 | 中央走道旗杆維修 | 暫緩實施。 |
| 76 | 野聲樓第一會議室隔音門工程 | 施工中。 |
| 77 | 耕莘樓頂樓防水層工程 | 比、議價完成，廠商備料。 |
| 78 | 耕莘樓地下室漏水修繕 | 請購(修)流程中。 |

事務組

業務說明（重點報告）

蘇修女

1.濟時樓空調系統有問題,已請廠商調整控制開闢之時間。

2.8/22上午10:30醫學院新大樓玻璃帷幕一片突然爆裂,目前尚未修復。

3.醫學院新大樓新購置大型垃圾桶32個及廚餘桶16個均已分送各層樓清潔工友。

4.舊醫學大樓一樓男女廁所隔間板L 型鋼片遭竊40多片,已報請維修處理。

5.醫學系、臨心系申請安裝窗簾,已和廠商完成議價,目前陸續施作中。

楊貴女

- 配合利瑪竇新入學研究生，受理辦理開學門禁卡之申請。

- 配合利瑪竇地下圖書室學生閱讀需求，重新整修燈光及吊扇。

錢小圓

1.彙整9月份資源回收(廚餘部分)報表,提報至新莊市公所清潔隊。

2.田徑場周邊之大樹修剪已於本週完成。

3.召開事務組96年十月份之組務會議。

4.簽文發送本校「９６學年度防護團前置作業協調會」之開會通知單。

5.提報事務組九月份之月報‧

陳淑華

1.96/09統支溢收金額繳回出納組。

2.核計及填送95/10工讀費請領清單。

3.憑證清單核銷96/09統支電話費。

4.連絡中華電信公司清掃電信室。

5.彙整增修本校電話表三校稿。

6.處理電話申請及異動相關業務。

陳福洲

- 辦理進修部場地、教室、演講廳、借用事宜。

- 教師、職員、學生各項物品借用及歸還等事宜。

- 續辦96學年度第一學期學生停車證事宜。

- 續辦96學年度教職員汽、機停車證事宜。

- 辦理進修部學生離校手續（收歸還學士服）。

- 巡視外包清潔公司清潔本棟大樓各樓層清潔情形。

- 進修部統一實習商店電費使用度數結報。

- 處理進修部臨時事務性工作及臨時交辦業務。

格秀玲

1.96教職員工汽、機車停車證之申請計:800份

2.輔大停車場日間部(96)上車位申請計:0份

3.派車單8份

傅靜平

1.毒性化學物質申請案2件。

2.協助研發處審核教師研究案之藥品請購單2件。

3.辦理96年度新進人員實驗室安全衛生教育訓練。

4.辦理96學年度實驗室人員、動物實驗人員、輻射操作人員健康檢查及新進人員體格檢查活動。

5.協助化學系向原能會辦理可發生游離輻射停用許可申請。

6.參加台北縣政府「臺北縣譽飲業空氣污染防制法規宣導及控制技術」說明會。

7.公文處理共計8件。

8.向環保署申報本校9月份有害事業廢棄物貯存情形。

9.協助福營派出所填報「校園安全環境檢測評估工作」檢測評估表。

10.向教育部填報9月份本校「校園事故處理報告表」。

11.協助生科系辦理管制藥品登記證更換作業。

12.辦理感染性事業廢棄物外送作業，共計542公斤。

羅秀香

1.組內分案見單即立刻處理。

2.協助組內辦理學生停車證。

朱麗文

1.收歸還之畢業服、辦理離校手續蓋章。

2.畢業服送洗、整理。

3.新工讀生訓練。

4.核銷8件。

5.文鐸樓神父宿舍，送信件、報紙、文件、修繕等服務。

6.督導、巡查清潔。

7.發mail給各單位提醒、通知、表單等。

8.不明(姓名、單位)信件查詢處理。

9.平信、包裹、宅配、貨運物品收發處理。

10.各單位報紙分送服務。

11.協助工友寫請修單、清潔用品申請單。

12.文華樓、文開樓電梯保養。

13.文華樓整棟冷氣電源跳電。

14.協助文鐸樓神父外出購買聖堂彌撒用面餅25包。

15.新增上課用筆記型電腦2台。

16.文開樓一樓一台統一販賣機更換新機台。

17.文鐸樓呂神父住院。

18.冠五樓B1安裝報廢冷氣機。

王萍貞

- 衛保組擬製作指示牌及門牌，已請原製作醫學院新大樓門牌之廠商至現場丈量尺寸、規格、公佈欄及英文版字樣等。10月2日原廠商惠民公司已完成現場丈量,待製作完成.預定10月8日進行安裝。

張毓珉

1.發放「全校工友認識天主教大學研習活動」報名表給工友。

2.修訂各大樓開關門緊急聯絡名單後,提供給警衛室及值勤教官存參。

3.彙整9月份資源回收報表,提報至新莊市公所清潔隊。

4.清理耕莘樓一樓清潔用品倉庫淹水及報修。

5.工友勤務支援１６次。

6.請購２張、核銷8張。

7.機動組工友幫忙照顧中央走道新移植杜鵑花澆水一星期。

8.處理臨時發生之狀況如學生遺失物品、工友通報校內物品被偷…等。

出納組

# 支出部份

# 1.回答個人及廠商各項付款明細及相關事宜。

# 2.

| 帳戶摘要 | 數量(筆) | 金額(元) |
| --- | --- | --- |
| 國科會計畫-廠商及個人付款 | 120 | 1,151,081 |
| 一般建教合作計畫-廠商及個人付款 | 324 | 13,197,243 |
| 校內款項支出 | 711 | 5,740,899 |
| 校內款項支出（0412791帳號） | 9 | 172,312 |
| 農委會計畫-廠商及個人付款 | 8 | 46,922 |
| 離職儲金 | 0 | 0 |
| 共計 | 1172 | 20,308,457 |

# 二、收入部份

# 1.回答並協助處理家長及學生各項繳費問題。

# 2.

| 帳戶摘要 | 數量(筆) | 金額(元) |
| --- | --- | --- |
| 郵局活存0399668 | 265 | 28,470,604 |
| 彰銀活存08325900 | 15 | 1,366,261 |
| 郵局甲存劃撥專戶19172130 | 109 | 8,555,045 |
| 語言中心學費0412791 | 4 | 162,570 |
| 共計 | 393 | 38,554,480 |

三、其他所得稅務部份

1..

| 摘要 | 數量(筆) | 通報所得(元) | 通報稅額(元) |
| --- | --- | --- | --- |
| 境內居住人所得 | 154 | 1,054,452 | 2,208 |
| 居住未滿183天非境內居住人 所得 | 1 | 234,713 | 46,943 |
| 非固定薪資人事費共計 | 155 | 1,289,165 | 49,151 |

保管組

壹：例行性業務

- 校產相關業務：96.10.5

| 單位別 | 業務 性質 | 驗收（hr） | 新增（件） | 移轉（件） | 報廢（件） | 驗廢（hr） | 貼驗（hr） | 盤點（件） | 媒合（件） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 校本部一 （代碼1） | 列產 | 0 | 12 | 0 | 191 | 0 | 12 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 1 | 0 | 20 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 校本部二 （代碼9） | 列產 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 文學院 | 列產 | 0 | 31 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 18 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 藝術學院 | 列產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 理工學院 | 列產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 外語學院 | 列產 | 0 | 1 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 民生學院 | 列產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 法律學院 | 列產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 社會科學院 | 列產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 管理學院 | 列產 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 醫學院 | 列產 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 19 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 推廣部 | 列產 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 進修部 | 列產 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |

二、物品領用相關業務：

| 工作內容 項目別 | 核發（件） | 建檔分帳（件） | 與會計室對帳（hr） | 盤點（hr） | 規劃補貨（件） | 到貨點驗（件） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 清潔用品 | 33 | 33 | 0 | 113 | 0 | 3 |
| 文具用品 | 87 | 87 | 0 | 265 | 0 | 0 |

三﹒工讀同學工作紀錄

| 相關紀錄 項目別 | 日期 | 件數 | 工時 | 內容 | 交付 工作者 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 處本部送文 | 10/2、3、5 |  |  | 送文至總務秘書室、醫學院、心理系、醫學院、文學院、總務秘書室、會計室 | 孫、劉、劉、林 |
| 保管系統資料輸入 | 10/1-5 | 33 |  | 清潔用品輸入建檔 |  |
|  | 10/1-5 | 87 |  | 文具用品輸入建檔 |  |
| 組內清潔工作 | 10/1-5 |  |  | 清潔前方櫃台及左右兩側公共區域 |  |
| 提水 | 10/5 |  |  | 會計室、總秘、秘二組 | 組長劉孫 |
| 倒垃圾 | 10/4、5 |  |  | 倒垃圾 | 公 |
| 其他(請簡述於內容欄位中) | 10/1-5 |  |  | 拿報紙 |  |
|  | 10/1-3 |  |  | 盤點 |  |
|  | 10/2 |  |  | 倒垃圾 |  |
|  | 10/1-5 |  |  | 倉庫除濕機開關控管 |  |
|  | 10/1-5 |  |  | 倉庫除濕機倒水 |  |
|  | 10/1-5 |  |  | 左側各式空白表單補放 |  |
|  | 10/1-5 |  |  | 各單位九月份請領key in列印清單與總表 |  |
|  | 10/1-5 |  |  | 送請領單位文具清潔用品扣帳清單 |  |
|  | 10/2、5 |  |  | 印財產牌 | 劉、林 |
|  | 10/3、4 |  |  | 領文具 | 公 |
|  | 9/26 10/1-4 |  |  | 送文至總務長.會計室. | 孫.李.林 |
|  | 9/27 10/1 |  |  | 擦桌子.掃地.澆花 | 公 |
|  | 9/26 10/1.3 |  |  | 倒垃圾.紙類回收 | 公 |
|  | 9/26 |  |  | 印財產牌 | 李 |
|  | 9/26 10/3.4 |  |  | 領文具 | 公 |
|  | 9/26 10/1 |  |  | 送文至醫學院.體育室.進修部 | 陳 |

註﹕文書處理與試算表建立之內容部分請依序填入性質/儲存路徑/檔名

貳：其他報告

一、處理日間部及進修部各單位請領文具及清潔用品，總計1464件。

二、與會計室核對9月份的財產設備帳務。

三、至各系所黏貼財產清冊。

四、協助處理哲學系財產失竊之保險理賠事宜。

採購組

- 完成耐震補強工程驗收。

- 完成理工學院宿舍冷氣機驗收。