總務處96/10/15-96/10/21業務報告

營繕組

| 項次 | 工程名稱 | 執行進度及內容敘述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 立言學苑冷氣機(窗型)工程 | 竣工結案。 |
| 2 | 醫學綜合大樓隔間整修 | 醫學綜合大樓四、五樓空間水槽改善，竣工結案。 |
| 3 | 醫學綜合大樓隔間整修 | 醫學綜合大樓八樓隔間變更改善，竣工結案。 |
| 4 | 數學系磁磚地板剝落 | 結案。 |
| 5 | 秉雅樓1樓女廁牆面及水槽維修 | 結案。 |
| 6 | 步道整修工程 | 結案。 |
| 7 | 無障礙設施改進 | 結案。 |
| 8 | 利瑪竇大樓1～4樓座椅改善 | 結案。 |
| 9 | 藝術學院鋁門窗補修 | 結案。 |
| 10 | 資管系BS111-10教師研究室冷氣機移機 | 結案。 |
| 11 | 生科系LS123動物房漏水 | 結案。 |
| 12 | 德文系主任室天花板更新 | 結案。 |
| 13 | 新建醫學院綜合大樓 | 保固維護，缺失改善。 |
| 14 | 醫學院祈禱室室內裝潢 | 醫學院祈禱室內部施作，施工中。 |
| 15 | 醫學院宗輔室公佈欄等設置 | 醫學院宗輔室公佈欄等設置施作，施工中。 |
| 16 | LED白光光源頭燈 | 輔大診所家醫科醫師用，材審中。 |
| 17 | 辦公室整修 | DG509隔間重整，施工中。 |
| 18 | 其他設備家具 | 公衛系328、332等教具、書櫃、隔間等，施工中。 |
| 19 | 漏水 | 文研樓屋頂，施工中。 |
| 20 | 建物維護 | 國創406室天花板漏水，施工中。 |
| 21 | 視聽教室整修工程 | 音樂系，施工中。 |
| 22 | 研究生教室封板 | 體育系，施工中。 |
| 23 | 開窗 | 藝術學院，施工中。 |
| 24 | 夾報及圖表看板 | 公衛系壓克力夾報鋁框製圖表等看板，施工中。 |
| 25 | 托把盆 | 醫學綜合大樓六樓設置，材質確認簽核。 |
| 26 | 防盜窗欄杆 | 積健樓二樓教師研究室設置，施工中。 |
| 27 | 大理石外牆修繕 | 宗倬章紀念醫學大樓1樓門柱備料中。 |
| 28 | 門診中心變更設計工程 | 醫學綜合大樓1樓門診區，行政作業中。 |
| 29 | 大体保存室控制設備 | 10/16正式驗收。 |
| 30 | 污水處理廠代操作及維護 | 進廠操作(10月)。 |
| 31 | 耕莘樓化學系1~2F電力改善 | 公文簽辦中。 |
| 32 | 全校電力改善規劃 | 開挖埋設管線。 |
| 33 | 水費垃圾清潔處理費退費 | 發文縣府作業中。 |
| 34 | 冷氣節能改善 | 待上級指示。 |
| 35 | 城區部建安改善工程 | 待市府檢查。 |
| 36 | 水塔整修補強工程 | 上網公告發包。 |
| 37 | 96年度消防安全檢查申報 | 檢查中。 |
| 38 | 運動場、籃網排球場鐵絲網去銹油漆工程 | 初驗改善。 |
| 39 | 數學系MA413漏水改善工程 | 施工中。 |
| 40 | 輔園2F27室天花板整修 | 初驗。 |
| 41 | 淨心堂發電機建置工程 | 廠商備料。 |
| 42 | 食科系發電機建置工程 | 廠商備料。 |
| 43 | 宜真學苑2樓冷氣動力電源設備增設工程 | 待結案。 |
| 44 | 文舍西側屋頂防漏整修 | 施工中。 |
| 45 | 文舍東側屋頂防漏整修 | 施工中。 |
| 46 | 生活家園外場漏水整修 | 施工中。 |
| 47 | 民生學院屋頂防水整修 | 施工中。 |
| 48 | 全校電力設備改善設計監造第一期服務費請款 | 辦理中。 |
| 49 | 歷史系LI209B漏水整修 | 施工中。 |
| 50 | 建築物公共安全改善 | 評估中。 |
| 51 | 柯颱藝術學院開關箱修繕 | 施工中。 |
| 52 | 柯颱貴子路人行陸橋路燈修復 | 施工中。 |
| 53 | 柯颱輔園鋁窗修復 | 施工中。 |
| 54 | 柯颱藝術學院4樓天花板修復 | 施工中。 |
| 55 | 柯颱藝術學院止異物網修復 | 柯颱藝術學院 |
| 56 | 聖言樓止滑條增設 | 評估中。 |
| 57 | 柯颱運動場圍網修復 | 施工中。 |
| 58 | 資訊中心機電消防保養 | 發包完成。 |
| 59 | 資訊中心年度消防保養 | 發包完成。 |
| 60 | 秉雅樓網路線改善工程 | 待發包。 |
| 61 | 柯颱輔園女廁輕鋼架復原 | 施工中。 |
| 62 | 柯颱棒壘球場燈柱復原 | 請購流程中。 |
| 63 | 藝術學院壁癌處理 | 觀察中。 |
| 64 | 化學系CH202漏水改善 | 施工中。 |
| 65 | 濟時樓B1(第一教室)漏水改善 | 施工中。 |
| 66 | 濟時樓B1(入口樓梯處)漏水改善 | 施工中。 |
| 67 | 媒體中心教室整修 | 施工中。 |
| 68 | 校史室搬遷工程 | 資料送審中。 |
| 69 | 建築物耐震補強 | 複驗完成。 |
| 70 | 體育場及藍排球場維修 | 上網招標中。 |
| 71 | 514巷出口廣場工程 | 施工中。 |
| 72 | 514巷出口廣場工程景觀修繕工程 | 施工中。 |
| 73 | 銅像遷移基礎工程 | 施工中。 |
| 74 | 中央走道旗杆維修 | 暫緩實施。 |
| 75 | 仁園屋頂漏水維修 | 施工中。 |
| 76 | 升旗台整修工程 | 暫緩實施。 |
| 77 | 資管系教師研究室排風裝置 | 施工中。 |
| 78 | 聖言樓男女廁所搗擺不鏽鋼板維修 | 施工中。 |
| 79 | 于樞機墓園等鋁製建物維修（柯颱） | 施工中。 |
| 80 | 理二舍等水電維修（柯颱） | 施工中。 |
| 81 | 景觀系牆面及冷氣管路破裂（柯颱） | 施工中。 |
| 82 | 景觀系冷氣封板破裂（柯颱） | 施工中。 |
| 83 | 伯達樓BS441、442漏水維修（柯颱） | 施工中。 |
| 84 | 濟時樓玻璃窗破碎（柯颱） | 施工中。 |
| 85 | 濟時樓中央空調冷氣水塔維修保養及防鏽油漆（柯颱） | 議價中。 |
| 86 | 野聲樓第一會議室隔音門工程 | 施工中。 |
| 87 | 耕莘樓頂樓防水層工程 | 施工中。 |
| 88 | 耕莘樓地下室漏水修繕 | 施工中。 |
| 89 | 理圖劇場漏水整修工程 | 發包完成，廠商備料。 |
| 90 | 伯達樓4樓東區貴賓室漏水整修工程 | 發包完成，廠商備料。 |

事務組

業務說明（重點報告）

蘇修女

1.輔大診所10/15開幕啟用‧

2.8/22上午10:30醫學院新大樓玻璃帷幕一片突然爆裂,目前尚未修復.

3.10/15總務資訊系統開始上線操作;惟問題叢生,有待溝通協調。

4.10/17公衛系借用2樓會議廳開週會; 10/18醫學院借用2樓會議廳舉辦演講系列.

5.醫學系、臨心系申請安裝窗簾,已和廠商完成議價,目前陸續施作中.

6.醫學院新大樓167-171室E化教室施工中。

楊貴女

1.樹德、伯達樓防震工程所拆下之公共財產冷氣機,10月份已完成盤點,合計7 台。

錢小圓

1.發送「９６年度輔大防護團」建置名單核對書函至各相關單位。

2.「柯羅莎」強颱校區災後整頓已大致完成‧

3.發文「９６年度輔大防護團基本訓練」預定實施日至台北縣政府報備‧

4.發文「拆除二省道輔大陸橋違規廣告」至台北縣政府新莊分局‧

5.10/16代理組長出席研發處11月份「系所評鑑」工作協調會‧

6.10/19代理組長出席秘書處「頒授黃友棣名譽博士學位」工作協調會。

7.負責代理朱麗文10/12~10/19休假期間之業務。

8.運動人口調查問卷表回收彙整後送交處秘。

陳淑華

1.請款支付中華電信公司96/10統支電話費。

2.函送各單位96學年度全校電話表定稿。

3.報修中華電信帳單欄位異動造成帳務系統無法讀取資料。

4.email 各單位96/10統支電話明細&mail 出納組96/10電話費明細表。

5.email虹橋公司處理29052923薪資支付問題。

6.印製耶穌會院96/10電話繳費明細表送耶穌會

7.處理電話申請及異動相關業務。

陳福洲

- 辦理進修部場地、教室、演講廳、借用事宜。

- 教師、職員、學生各項物品借用及歸還等事宜。

- 繼續辦理96學年度第一學期學生停車證2張。

- 重新換發96學年度教職員機停車證事宜（之前的機車證易脫落）。

- 代理組長出席10/17進修部學生自治組織指導老師及負責人座談會。

- 代理組長出席10/18進修部班代表聯席會

- 巡視進修部大樓各樓層清潔情形。

- 柯颱過後進修部前後花園及花架整修補植完畢。

- 處理進修部各系臨時事務性工作及臨時交辦業務。

傅靜平

1.毒性化學物質申請案1件。

2.協助研發處審核教師研究案之藥品請購單3件。

3.向原子能委員會申報本校非密封性放射性物質使用情形。

4.協助化學系填報人員劑量佩章停用申請。

5.向工業局申報本校第3季各單位「甲類先驅性工業原料」使用流向。

6.協助生命科學系辦理管制藥品登記證變更。

7.公文處理共計6件。

8.感染性事業廢棄物外送作業，共計560.58公斤。

羅秀香

1.組內分案見單即立刻處理:10/15改電腦、紙本並行，工作量暴增。

2.監視器仍在修復中，一再催促廠商,進度仍舊緩慢。

3.代售全錄影印卡4盒，發票問題仍未解決。

4.文園餐廳員工目前仍舊住宿未搬，心園餐廳已立刻完成搬遷。

5.二次處理教育部公文全面回收廢食用油事宜。

朱麗文

1.文鐸樓神父宿舍，送信件、報紙、文件、修繕等服務。

2.不明(姓名、單位)信件查詢處理。

3.平信、包裹、宅配、貨運物品收發處理。

4.各單位報紙分送服務。

5.收歸還之畢業服、辦理離校手續蓋章。

6.新工讀生訓練。

7.核銷11件。

格秀玲

1.96全校教職員工機車停車證因原採用之機車證易脫落,故需全面重新換發。

2.派車單5份。

王萍貞

1.處理10月25日董事會開會訂餐事宜。

張毓珉

- 全校飲水機異動修正已與營養師確認完畢。

- 派工支援10次。（含校園矮籬修剪）

- 核銷4張。

- 處理臨時發生事宜如學生遺失物品…等。

- 10/19參加朱神父為工友辦之「全校工友認識天主教大學研習活動」。

- 回收工友運動人口調查問卷表。

- 簽文1、回愛校建言1。

出納組

- 支出部份

- 1.回答個人及廠商各項付款明細及相關事宜。

- 2.

| 帳戶摘要 | 數量(筆) | 金額(元) |
| --- | --- | --- |
| 國科會計畫-廠商及個人付款 | 278 | 2,028,146 |
| 一般建教合作計畫-廠商及個人付款 | 552 | 8,367,209 |
| 校內款項支出 | 516 | 154,309,583 |
| 校內款項支出（0412791帳號） | 24 | 497,878 |
| 農委會計畫-廠商及個人付款 | 41 | 184,421 |
| 離職儲金 | 2 | 66,096 |
| 共計 | 1413 | 165,453,333 |

- 二、收入部份

- 1.回答並協助處理家長及學生各項繳費問題。

- 2.

| 帳戶摘要 | 數量(筆) | 金額(元) |
| --- | --- | --- |
| 郵局活存0399668 | 157 | 97,059,094 |
| 彰銀活存08325900 | 16 | 5,159,393 |
| 郵局甲存劃撥專戶19172130 | 20 | 397,392 |
| 語言中心學費0412791 | 3 | 101,500 |
| 共計 | 196 | 102,717,379 |

三、其他所得稅務部份

1..

| 摘要 | 數量(筆) | 通報所得(元) | 通報稅額(元) |
| --- | --- | --- | --- |
| 境內居住人所得 | 302 | 3,171,614 | 53,470 |
| 居住未滿183天非境內居住人 所得 | 0 | 0 | 0 |
| 非固定薪資人事費共計 | 302 | 3,171,614 | 53,470 |

保管組

壹：例行性業務

- 校產相關業務：96.10.19

| 單位別 | 業務 性質 | 驗收（hr） | 新增（件） | 移轉（件） | 報廢（件） | 驗廢（hr） | 貼驗（hr） | 盤點（件） | 媒合（件） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 校本部一 （代碼1） | 列產 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 校本部二 （代碼9） | 列產 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 文學院 | 列產 | 0 | 2 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 藝術學院 | 列產 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 理工學院 | 列產 | 0 | 122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 外語學院 | 列產 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 民生學院 | 列產 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 法律學院 | 列產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 社會科學院 | 列產 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 管理學院 | 列產 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 醫學院 | 列產 | 1 | 34 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 推廣部 | 列產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 進修部 | 列產 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 |

二、物品領用相關業務：

| 工作內容 項目別 | 核發（件） | 建檔分帳（件） | 與會計室對帳（hr） | 盤點（hr） | 規劃補貨（件） | 到貨點驗（件） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 清潔用品 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 文具用品 | 92 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 |

三﹒工讀同學工作紀錄

| 相關紀錄 項目別 | 日期 | 件數 | 工時 | 內容 | 交付 工作者 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 處本部送文 | 10/17 |  |  | 秘二組、會計室 | 孫、劉 |
|  | 10/16- 19 |  |  | 送文至會計室.秘二組.總務長 | 陳.劉.孫 |
| 保管系統資料輸入 | 10/15-19 | 25 |  | 清潔用品輸入建檔 |  |
|  | 10/15-19 | 92 |  | 文具用品輸入建檔 |  |
| 組內清潔工作 | 10/15-19 |  |  | 清潔前方櫃台及左右兩側公共區域 |  |
|  | 10/16. 18 |  |  | 擦桌子.掃地.澆花 | 公 |
|  | 10/19 |  |  | 倒垃圾 | 公 |
| 其他(請簡述於內容欄位中) | 10/15-19 |  |  | 拿報紙 |  |
|  | 10/15-19 |  |  | 倒垃圾 |  |
|  | 10/15-19 |  |  | 倉庫除濕機開關控管 |  |
|  | 10/15-19 |  |  | 倉庫除濕機倒水 |  |
|  | 10/15-19 |  |  | 送請領單位文具清潔用品扣帳清單 |  |
|  | 10/15-19 |  |  | 左側各式空白表單補放 |  |
|  | 10/15-19 |  |  | 送請領單位文具清潔用品扣帳清單 |  |
|  | 10/16 |  |  | 左側各式空白表單補放 | 公 |
|  | 10/19 |  |  | 領文具 | 公 |
|  | 10/16. 18.19 |  |  | 送文至進修部.醫學院.藝術學院.資訊中心.文學院.濟時樓 | 謝.劉 |
|  | 10/19 |  |  | 印財產牌 | 劉 |

註﹕文書處理與試算表建立之內容部分請依序填入性質/儲存路徑/檔名

貳：其他報告

一、10/16複盤輔幼中心財產3件，物品1件。

二、10/17~10/18複處物理系財產68件，物品29件。

三、處理日間部及進修部各單位請領文具及清潔用品，總計1856件。

四、盤點公衛系財產，財產46件，列管37件。

五、驗收醫學系及醫圖超過一百萬以上財產各一件。

採購組

- 完成醫學系大體儲存室驗收。

- 完成醫學院圖書館內網工程驗收。

- 織品系雙面圓編織機採購順利開標。

- 醫學系高級綜合假人採購案廢標。

- 完成校簡介DVD製作資格標開標。