總務處96/10/22-96/10/28業務報告

營繕組

| 項次 | 工程名稱 | 執行進度及內容敘述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 資管系教師研究室排風裝置 | 結案。 |
| 2 | 聖言樓男女廁所搗擺不鏽鋼板維修 | 結案。 |
| 3 | 于樞機墓園等鋁製建物維修（柯颱） | 結案。 |
| 4 | 理二舍等水電維修（柯颱） | 結案。 |
| 5 | 景觀系牆面及冷氣管路破裂（柯颱） | 結案。 |
| 6 | 景觀系冷氣封板破裂（柯颱） | 結案。 |
| 7 | 伯達樓BS441、442漏水維修（柯颱） | 結案。 |
| 8 | 哲學系LL104研究室漏水維修 | 結案。 |
| 9 | 德蘭靜苑106室窗台漏水維修（柯颱） | 結案。 |
| 10 | 理二舍機車棚鐵柵欄維修 | 結案。 |
| 11 | 開窗 | 藝術學院，竣工結案。 |
| 12 | 大体保存室控制設備 | 竣工結案。 |
| 13 | 數學系MA413漏水改善工程 | 結案。 |
| 14 | 輔園2F27室天花板整修 | 結案。 |
| 15 | 宜真學苑2樓冷氣動力電源設備增設工程 | 結案。 |
| 16 | 柯颱貴子路人行陸橋路燈修復 | 結案。 |
| 17 | 柯颱藝術學院4樓天花板修復 | 結案。 |
| 18 | 柯颱藝術學院止異物網修復 | 結案。 |
| 19 | 柯颱輔園女廁輕鋼架復原 | 結案。 |
| 20 | 聖言會牆柱補實 | 結案。 |
| 21 | 綜合教室LH102磁磚脫落及牆面補漆 | 結案。 |
| 22 | 聖言樓2樓8樓梯間窗戶遺失 | 結案。 |
| 23 | 織品系1樓電梯旁角漏水 | 結案。 |
| 24 | 音樂系教室隔音 | 結案。 |
| 25 | 藝術學院B1女廁門損壞換新 | 結案。 |
| 26 | 利瑪竇4樓女廁漏水 | 結案。 |
| 27 | 資工系SF642主機房天花板漏水 | 結案。 |
| 28 | 文德文舍8樓C區浴廁門裝修換 | 結案。 |
| 29 | 新建醫學院綜合大樓 | 保固維護，缺失改善。 |
| 30 | 醫學院祈禱室室內裝潢 | 醫學院祈禱室內部施作，竣工驗收。 |
| 31 | 醫學院宗輔室公佈欄等設置 | 醫學院宗輔室公佈欄等設置施作，竣工驗收。 |
| 32 | LED白光光源頭燈 | 輔大診所家醫科醫師用，材審中。 |
| 33 | 辦公室整修 | DG509隔間重整，竣工驗收。 |
| 34 | 其他設備家具 | 公衛系328、332等教具、書櫃、隔間等，竣工驗收。 |
| 35 | 漏水 | 文研樓屋頂，施工中。 |
| 36 | 建物維護 | 國創406室天花板漏水，施工中。 |
| 37 | 視聽教室整修工程 | 音樂系，施工中。 |
| 38 | 研究生教室封板 | 體育系，施工中。 |
| 39 | 夾報及圖表看板 | 公衛系壓克力夾報鋁框製圖表等看板，完工待驗。 |
| 40 | 托把盆 | 醫學綜合大樓六樓設置，材質確認簽核。 |
| 41 | 防盜窗欄杆 | 積健樓二樓教師研究室設置，施工中。 |
| 42 | 大理石外牆修繕 | 宗倬章紀念醫學大樓1樓門柱施工中。 |
| 43 | 門診中心變更設計工程 | 醫學綜合大樓1樓門診區，行政作業中。 |
| 44 | 污水處理廠代操作及維護 | 進廠操作(10月)。 |
| 45 | 耕莘樓化學系1~2F電力改善 | 公文簽辦中。 |
| 46 | 全校電力改善規劃 | 開挖埋設管線及部份大樓低壓改善。 |
| 47 | 水費垃圾清潔處理費退費 | 發文縣府作業中。 |
| 48 | 冷氣節能改善 | 待上級指示。 |
| 49 | 城區部建安改善工程 | 待市府檢查。 |
| 50 | 水塔整修補強工程 | 上網公告發包。 |
| 51 | 96年度消防安全檢查申報 | 檢查中。 |
| 52 | 運動場、籃網排球場鐵絲網去銹油漆工程 | 初驗改善。 |
| 53 | 淨心堂發電機建置工程 | 廠驗。 |
| 54 | 食科系發電機建置工程 | 廠驗。 |
| 55 | 文舍西側屋頂防漏整修 | 施工中。 |
| 56 | 文舍東側屋頂防漏整修 | 施工中。 |
| 57 | 生活家園外場漏水整修 | 施工中。 |
| 58 | 民生學院屋頂防水整修 | 施工中。 |
| 59 | 全校電力設備改善設計監造第一期服務費請款 | 辦理中。 |
| 60 | 歷史系LI209B漏水整修 | 施工中。 |
| 61 | 建築物公共安全改善 | 發包作業。 |
| 62 | 柯颱藝術學院開關箱修繕 | 施工中。 |
| 63 | 柯颱輔園鋁窗修復 | 施工中。 |
| 64 | 聖言樓止滑條增設 | 發包完成。 |
| 65 | 柯颱運動場圍網修復 | 初驗改善。 |
| 66 | 資訊中心機電消防保養 | 合約簽訂中。 |
| 67 | 資訊中心年度消防保養 | 合約簽訂中。 |
| 68 | 秉雅樓網路線改善工程 | 施工。 |
| 69 | 立言宿舍後方地下井水幹管漏水搶修 | 施工。 |
| 70 | 宿舍用電計量表調整維修 | 發包作業。 |
| 71 | 藝術學院AL114窗鎖鬆脫 | 施工。 |
| 72 | 藝術學院AA320、AA302壁癌 | 評估中。 |
| 73 | 濟時樓3樓男廁漏水 | 評估中。 |
| 74 | 新舊醫學院防火區劃改善 | 發包完成。 |
| 75 | 20型乾粉滅火器換藥 | 請購流程。 |
| 76 | 野聲樓後方停車場升高及柏油鋪設 | 請購流程。 |
| 77 | 柯颱棒壘球場燈柱復原 | 發包作業。 |
| 78 | 藝術學院壁癌處理 | 觀察中。 |
| 79 | 化學系CH202漏水改善 | 施工中。 |
| 80 | 濟時樓B1(第一教室)漏水改善 | 施工中。 |
| 81 | 濟時樓B1(入口樓梯處)漏水改善 | 施工中。 |
| 82 | 媒體中心教室整修 | 施工中。 |
| 83 | 校史室搬遷工程 | 資料送審中。 |
| 84 | 建築物耐震補強 | 複驗完成，待結案。 |
| 85 | 體育場及藍排球場維修 | 上網招標中。 |
| 86 | 514巷出口廣場工程 | 驗收中。 |
| 87 | 514巷出口廣場工程景觀修繕工程 | 驗收中。 |
| 88 | 銅像遷移基礎工程 | 施工中。 |
| 89 | 中央走道旗杆維修 | 暫緩實施。 |
| 90 | 仁園屋頂漏水維修 | 施工中。 |
| 91 | 升旗台整修工程 | 暫緩實施。 |
| 92 | 濟時樓玻璃窗破碎（柯颱） | 施工中。 |
| 93 | 濟時樓中央空調冷氣水塔維修保養及防鏽油漆（柯颱） | 議價中。 |
| 94 | 輔幼中心教室漏水維修 | 施工中。 |
| 95 | 514巷機車棚步道加寬整修工程 | 施工中。 |
| 96 | 樹德樓334教室、羅耀拉407、425、424辦公室漏水維修（柯颱） | 施工中。 |
| 97 | 野聲樓後方車庫及資源回收場屋頂維修工程 | 施工中。 |
| 98 | 植栽整修（柯颱） | 施工中 |
| 99 | 變電室前步道整修工程 | 施工中 |
| 100 | 百鍊展演中心125P冷氣中央系統水塔維修（柯颱） | 議價中 |
| 101 | 機車棚門柱及不銹剛扶手維修 | 施工中 |
| 102 | 音樂系換裝隔音板 | 議價中。 |
| 103 | 羅耀拉202室漏水工程 | 議價中。 |
| 104 | 仁愛頂樓擋雨棚維修 | 議價中。 |
| 105 | 教室空間整修 | 議價中。 |
| 106 | 野聲樓第一會議室隔音門工程 | 施工中。 |
| 107 | 耕莘樓頂樓防水層工程 | 完工待驗。 |
| 108 | 耕莘樓地下室漏水修繕 | 完工待驗。 |
| 109 | 理圖劇場漏水整修工程 | 完工待驗。 |
| 110 | 伯達樓4樓東區貴賓室漏水整修工程 | 完工待驗。 |

事務組

業務說明（重點報告）

蘇修女

1.醫學院新大樓167-171室E化教室施工中。

2.8/22上午10:30醫學院新大樓玻璃帷幕一片突然爆裂,目前尚未修復。

3.10/15總務資訊系統開始上線操作;惟問題叢生,有待溝通協調。

4.整理醫學院之學、碩士服。

5.10/24醫學院宗輔室借用 MD215.214.212室。

6.10/24醫學院借用2樓會議廳舉辦演講系列。

7.新醫學大樓電梯修護已於本週完成。

楊貴女

- 社科法管各大樓門鎖經由工友同仁回收、再確認無誤後，已回收事務組，以備不時之需。

錢小圓

1.「９６年度輔大防護團」建置名單核對已於本週完成。

2.「柯羅莎」強颱校區災後整頓已於本週全部完成。

3.提請修訂「畢業生學、碩士服借用辦法」條文至行政會議。

4.提報「97學年度學力測驗」總務後勤支援人員名單至教務處。

5.10/25代理組長出席教務處「97學年度第二次招生委員會議」。

6.重新盤點中央走道之不鏽鋼垃圾桶，確定5個內桶遭竊。

陳淑華

1.彙整96學年度全校電話表定稿及重新排版事宜。

2.傳真中華電信更改14筆電話為基本型A月租費。

3.印製96/10個人自費電話費用明細送人事室。

4.處理外語學院電梯話機不見及線路故障問題。

5.續處理29053174及新醫學院419室電話施工問題。

6.處理電話申請及異動相關業務。

陳福洲

- 辦理進修部場地、教室、演講廳、借用事宜。

- 教師、職員、學生各項物品借用及歸還等事宜。

- 繼續辦理96學年度第一學期學生停車證2張。

- 重新換發96學年度教職員機停車證11張（之前的機車證易脫落）。

- 謝英士10/22起調職日間部營繕組，目前正進行了解他先前之業務狀況以便接手處理。

- 進修部各系舉行拔河比賽協助事務性工作。

- 巡視本棟大樓各樓層清潔情形及飲水機。

- 柯颱過後進修部前後花園及花架整修補植完畢。

- 處理進修部各系臨時事務性工作及臨時交辦業務。

羅秀香

1.組內分案見單即立刻處理:10/15改電腦、紙本並行，工作量暴增。

2.監視器仍在修復中，一再催促廠商,進度仍舊緩慢。

3.代售全錄影印卡3盒，發票問題仍未解決。

4 處理餐廳劃分素食區及葷食區事宜。

5.處理南仁湖餐廳漏水流入出版社問題。

6.處理13家廠商水電費及場地費催繳事宜。

朱麗文

1.文鐸樓神父宿舍，送信件、報紙、文件、修繕等服務。

2.督導、巡查清潔。

3.發mail給各單位提醒、通知、表單等。

4.不明(姓名、單位)信件查詢處理。

5.平信、包裹、宅配、貨運物品收發處理。

6.各單位報紙分送服務。

7.協助工友寫請修單、清潔用品申請單。

8.文華樓、文開樓電梯保養。

9.送洗完成畢業服歸位。

10.總務系統正式使用及測試。

11.新工讀生訓練。

12.核銷7件。

13.96.10.22(一)起文藝對口有器材救火隊同學輪流駐守。

格秀玲

1.96全校教職員工機車停車證因原採用之機車證易脫落,故全面重新換發。

2.派車單6份。

張毓珉

- 處理20棟樓各大門鑰匙以備不時之需。

- 派工支援13次。（含修剪校園矮籬）

- 請購2張。

- 處理臨時發生事宜如領清潔用品…等。

- 10/26鼓勵工友參加朱神父舉辦之第2場「全校工友認識天主教大學研習活動」。

- 重新換發工友機車停車證61張。

- 使命副校長指示交辦：邀請工友35位、退休工友9位、外包清潔人員20位於10/24參加聖言會李修士殯葬彌撒。

王萍貞

1.處理10月25日董事會開會訂餐、報帳等事宜。

保管組

壹：例行性業務

- 校產相關業務：96.10.26

| 單位別 | 業務 性質 | 驗收（hr） | 新增（件） | 移轉（件） | 報廢（件） | 驗廢（hr） | 貼驗（hr） | 盤點（件） | 媒合（件） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 校本部一 （代碼1） | 列產 | 0 | 7 | 0 | 122 | 0 | 7 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 校本部二 （代碼9） | 列產 | 0 | 12 | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 文學院 | 列產 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 藝術學院 | 列產 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 理工學院 | 列產 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 外語學院 | 列產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 民生學院 | 列產 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 法律學院 | 列產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 社會科學院 | 列產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 管理學院 | 列產 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 醫學院 | 列產 | 1 | 42 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 35 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 推廣部 | 列產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 進修部 | 列產 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |

二、物品領用相關業務：

| 工作內容 項目別 | 核發（件） | 建檔分帳（件） | 與會計室對帳（hr） | 盤點（hr） | 規劃補貨（件） | 到貨點驗（件） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 清潔用品 | 49 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 文具用品 | 108 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 |

三﹒工讀同學工作紀錄

| 相關紀錄 項目別 | 日期 | 件數 | 工時 | 內容 | 交付 工作者 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 處本部送文 | 10/22-26 |  |  | 總秘、秘二、會計室 | 李劉孫林 |
|  | 10/22-26 |  |  | 送文至會計室、出納組、資訊中心、廣告系、招生中心 | 劉、林、李、林 |
| 保管系統資料輸入 | 10/22-26 | 49 |  | 清潔用品輸入建檔 |  |
|  | 10/22-26 | 108 |  | 文具用品輸入建檔 |  |
| 組內清潔工作 其他(請簡述於內容欄位中) | 10/22-26 |  |  | 清潔前方櫃台及左右兩側公共區域 |  |
|  | 10/22-26 |  |  | 清潔前方櫃台及左右兩側公共區域 | 公 |
|  | 10/22-26 |  |  | 倒垃圾 | 公 |
|  | 10/22-26 |  |  | 拿報紙 |  |
|  | 10/23 |  |  | 倒垃圾 |  |
|  | 10/22-26 |  |  | 倉庫除濕機開關控管 |  |
|  | 10/22-26 |  |  | 倉庫除濕機倒水 |  |
|  | 10/22-26 |  |  | 送請領單位文具清潔用品扣帳清單 |  |
|  | 10/22-26 |  |  | 左側各式空白表單補放 |  |
|  | 10/22-26 |  |  | 送請領單位文具清潔用品扣帳清單 |  |
|  | 10/22-26 |  |  | 印財產牌 | 劉 |
|  | 10/22-26 |  |  | 影印財產/列管物品報廢單 | 劉 |
|  | 10/22-26 |  |  | 領文具 | 公 |
|  | 10/22-26 |  |  | 請領key in清單與總表 | 公 |
|  | 10/22-26 |  |  | 請領單位文具清潔用品扣帳清單 | 公 |
|  | 10/22-26 |  |  | 倉庫除濕機開關控管 | 公 |
|  | 10/22-26 |  |  | 倉庫除濕機倒水 | 公 |

註﹕文書處理與試算表建立之內容部分請依序填入性質/儲存路徑/檔名

貳：其他報告

一、10/23~10/24回收及整理初盤單共計26個單位。

二、10/25~10/26回收所管單位筆記型電腦共計16台。

三、處理日間部及進修部各單位請領文具及清潔用品，總計2876件。

四、96.10.23奉命協助辦理事務組(進修)部份業務--[進修部器材室之器材管理、借用及維修等工作]及[總務處進修部辦公室助學生之管理]。

出納組

# 支出部份

# 1.回答個人及廠商各項付款明細及相關事宜。

# 2.

| 帳戶摘要 | 數量(筆) | 金額(元) |
| --- | --- | --- |
| 國科會計畫-廠商及個人付款 | 299 | 2,250,703 |
| 一般建教合作計畫-廠商及個人付款 | 927 | 11,016,470 |
| 校內款項支出 | 947 | 46,682,714 |
| 校內款項支出（0412791帳號） | 6 | 34,865 |
| 農委會計畫-廠商及個人付款 | 20 | 52,012 |
| 離職儲金 | 1 | 27,840 |
| 共計 | 2200 | 60,064,604 |

# 二、收入部份

# 1.回答並協助處理家長及學生各項繳費問題。

# 2.

| 帳戶摘要 | 數量(筆) | 金額(元) |
| --- | --- | --- |
| 郵局活存0399668 | 154 | 55,497,690 |
| 彰銀活存08325900 | 5 | 79,646,884 |
| 郵局甲存劃撥專戶19172130 | 15 | 783,369 |
| 語言中心學費0412791 | 3 | 176,940 |
| 共計 | 177 | 136,104,883 |

三、其他所得稅務部份

1..

| 摘要 | 數量(筆) | 通報所得(元) | 通報稅額(元) |
| --- | --- | --- | --- |
| 境內居住人所得 | 456 | 3,869,012 | 54,991 |
| 居住未滿183天非境內居住人 所得 | 9 | 69,454 | 13,890 |
| 非固定薪資人事費共計 | 465 | 3,938,466 | 68,881 |

四、綜合業務部份

1、96上學期學雜費截至10/25共計17,418人繳費；金額共計$817,609,611元正。

2、本週25存單到期，本金＄178,681,813元正，利息＄3,954,894，本息續存共計＄182,636,707元正。

採購組

- 校簡介DVD製作評選會議廢標。

- 體育室棒球及球棒採購驗收。