總務處96/10/29-96/11/04業務報告

營繕組

| 項次 | 工程名稱 | 執行進度及內容敘述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 耕莘樓頂樓防水層工程 | 結案。 |
| 2 | 理圖劇場漏水整修工程 | 結案。 |
| 3 | 伯達樓4樓東區貴賓室漏水整修工程 | 結案。 |
| 4 | 柯颱藝術學院開關箱修繕 | 結案。 |
| 5 | 柯颱輔園鋁窗修復 | 結案。 |
| 6 | 藝術學院AL114窗鎖鬆脫 | 結案。 |
| 7 | 藝術學院AA320、AA302壁癌 | 結案。 |
| 8 | 藝術學院壁癌處理 | 結案。 |
| 9 | 化學系CH202漏水改善 | 結案。 |
| 10 | 濟時樓B1(入口樓梯處)漏水改善 | 結案。 |
| 11 | 媒體中心教室整修 | 結案。 |
| 12 | 耕莘樓地下室漏水修繕 | 結案。 |
| 13 | 514巷出口廣場工程 | 結案。 |
| 14 | 514巷出口廣場工程景觀修繕工程 | 結案。 |
| 15 | 仁園屋頂漏水維修 | 結案。 |
| 16 | 濟時樓玻璃窗破碎（柯颱） | 結案。 |
| 17 | 輔幼中心教室漏水維修 | 結案。 |
| 18 | 514巷機車棚步道加寬整修工程 | 結案。 |
| 19 | 野聲樓後方車庫及資源回收場屋頂維修工程 | 結案。 |
| 20 | 植栽整修（柯颱） | 結案。 |
| 21 | 變電室前步道整修工程 | 結案。 |
| 22 | 機車棚門柱及不銹鋼扶手維修 | 結案。 |
| 23 | 醫學院祈禱室室內裝潢 | 醫學院祈禱室內部施作，竣工結案。 |
| 24 | 醫學院宗輔室公佈欄等設置 | 醫學院宗輔室公佈欄等設置施作，竣工結案。 |
| 25 | 辦公室整修 | DG509隔間重整，竣工結案。 |
| 26 | 其他設備家具 | 公衛系328、332等教具、書櫃、隔間等，竣工結案。 |
| 27 | 視聽教室整修工程 | 音樂系，竣工結案。 |
| 28 | 研究生教室封板 | 體育系，竣工結案。 |
| 29 | 夾報及圖表看板 | 公衛系壓克力夾報鋁框製圖表等看板，竣工結案。 |
| 30 | 大理石外牆修繕 | 宗倬章紀念醫學大樓1樓門柱，竣工結案。 |
| 31 | 新建醫學院綜合大樓 | 保固維護，缺失改善。 |
| 32 | LED白光光源頭燈 | 輔大診所家醫科醫師用，發包中。 |
| 33 | 漏水 | 文研樓屋頂，施工中。 |
| 34 | 建物維護 | 國創406室天花板漏水，施工中。 |
| 35 | 托把盆 | 醫學綜合大樓六樓設置，材質確認簽核。 |
| 36 | 防盜窗欄杆 | 積健樓二樓教師研究室設置，完工待驗。 |
| 37 | 門診中心變更設計工程 | 醫學綜合大樓1樓門診區，行政作業中。 |
| 38 | 申裝中壓天然瓦斯配管 | 醫學綜合大樓議價簽定給付。 |
| 39 | 不銹鋼LOGO字體工程 | 醫學綜合大樓字體追加改善工程發包中。 |
| 40 | 污水處理廠代操作及維護 | 進廠操作(10月)。 |
| 41 | 耕莘樓化學系1~2F電力改善 | 公文簽辦中。 |
| 42 | 全校電力改善規劃 | 開挖埋設管線及部份大樓低壓改善。 |
| 43 | 水費垃圾清潔處理費退費 | 發文縣府作業中。 |
| 44 | 冷氣節能改善 | 待上級指示。 |
| 45 | 城區部建安改善工程 | 待市府檢查。 |
| 46 | 水塔整修補強工程 | 上網公告發包。 |
| 47 | 96年度消防安全檢查申報 | 檢查中。 |
| 48 | 運動場、籃網排球場鐵絲網去銹油漆工程 | 初驗改善。 |
| 49 | 淨心堂發電機建置工程 | 廠驗。 |
| 50 | 食科系發電機建置工程 | 廠驗。 |
| 51 | 文舍西側屋頂防漏整修 | 施工中。 |
| 52 | 文舍東側屋頂防漏整修 | 初驗改善。 |
| 53 | 生活家園外場漏水整修 | 初驗改善。 |
| 54 | 民生學院屋頂防水整修 | 施工中。 |
| 55 | 全校電力設備改善設計監造第一期服務費請款 | 辦理中。 |
| 56 | 歷史系LI209B漏水整修 | 初驗改善。 |
| 57 | 建築物公共安全改善 | 發包作業。 |
| 58 | 柯颱-運動場圍網復舊工程 | 估價作業。 |
| 59 | 聖言樓止滑條增設 | 施工中。 |
| 60 | 柯颱運動場圍網修復 | 初驗改善。 |
| 61 | 資訊中心機電消防保養 | 合約簽訂中。 |
| 62 | 資訊中心年度消防保養 | 合約簽訂中。 |
| 63 | 秉雅樓網路線改善工程 | 施工。 |
| 64 | 立言宿舍後方地下井水幹管漏水搶修 | 施工。 |
| 65 | 宿舍用電計量表調整維修 | 完成發包。 |
| 66 | 濟時樓3樓男廁漏水 | 評估中。 |
| 67 | 新舊醫學院防火區劃改善 | 施工中。 |
| 68 | 20型乾粉滅火器換藥 | 請購流程。 |
| 69 | 野聲樓後方停車場升高及柏油鋪設 | 初驗。 |
| 70 | 柯颱棒壘球場燈柱復原 | 發包作業。 |
| 71 | 濟時樓B1(第一教室)漏水改善 | 施工中。 |
| 72 | 校史室搬遷工程 | 資料送審中。 |
| 73 | 建築物耐震補強 | 複驗完成，待結案。 |
| 74 | 體育場及藍排球場維修 | 已於96.10.30招標完成，近日施工。 |
| 75 | 銅像遷移基礎工程 | 施工中。 |
| 76 | 濟時樓中央空調冷氣水塔維修保養及防鏽油漆（柯颱） | 施工中。 |
| 77 | 樹德樓334教室、羅耀拉407、425、424辦公室漏水維修（柯颱） | 施工中。 |
| 78 | 百鍊展演中心125P冷氣中央系統水塔維修（柯颱） | 待結案。 |
| 79 | 展演中心中央空調冷卻水塔（小水塔） | 施工中 |
| 80 | 音樂在職辦公家具 | 施工中 |
| 81 | 音樂系換裝隔音板 | 11/3日開始施工。 |
| 82 | 羅耀拉202室漏水工程 | 備料中期中考期間施工。 |
| 83 | 仁愛頂樓擋雨棚維修 | 施工中。 |
| 84 | 教室空間整修 | 11/3日施工。 |
| 85 | 野聲樓第一會議室隔音門工程 | 施工中。 |

事務組

業務說明（重點報告）

蘇修女

1.醫學院新大樓167-171室E化教室已完工；惟尚未驗收。

2.8/22上午10:30醫學院新大樓玻璃帷幕一片突然爆裂,目前尚未修復.

3.10/15總務資訊系統開始上線操作;惟問題叢生,有待溝通協調。

4.輔大診所11/3上午舉行開幕典禮。

5.輔大退休員工聯誼室(MD142.MD149)於11/1開幕。

6.執行臨時交辦事項。

楊貴女

1.配合圖書館作業，於期中考期間，利瑪竇地下圖書室延長作息時間之開放，已會同校內警衛注意學生安全問題。

錢小圓

1.「９６年度輔大防護團」基本訓練課程於本週進行發文通知及各項前置作業。

2.擬於下週二召開事務組11月份組務會議，故於本週進行各項前置作業。

3.聖心學苑旁無障礙宿舍之空地整修及消毒已於本週完成。

4.參與總務資訊系統上線操作之再次教育訓練。

5.11/1出席新任組長佈達典禮。

陳淑華

1.配合會計室處理輔大診所電話改為非統支之帳務系統。

2.mail 96/08-96/09自付電話費尚未至出納組繳交之單位。

3.處理本校退休教職工志工辦公室及晤談室申裝電話事宜。

4.彙交事務組96/10電話帳單及上個月份之長途電話明細清單。

5.處理電話申請及異動相關業務。

陳福洲

- 辦理進修部場地、教室、演講廳、借用事宜。

- 教師、職員、學生各項物品借用及歸還等事宜。

- 處理進修部各系臨時事務性工作及臨時交辦業務。

- 重新換發96學年度教職員機停車證6張（之前的機車證易脫落）。

- 謝英士10/22起調職日間部營繕組，目前正進行交接及盤點財產。

- 進修部器材室器材及各間教室器材維修處理。

- 巡視進修部大樓各樓層清潔情形及飲水機。

- 服務學生置物櫃打不開之處理。

格秀玲

- 派車單5份

羅秀香

1.組內分案見單即立刻處理:10/15改電腦、紙本並行，工作量暴增。

2.處理監視器鏡頭2支故障，及7支線路重拉；與廠商至現場實際查勘合適地點。

3.代售全錄影印卡3盒，發票問題仍未解決。

4 處理南仁湖增加7-11空間後，衍生之電費問題。

5.回覆3次愛校建言，學生一致希望7-11能重回校園服務。

朱麗文

1.文鐸樓神父宿舍，送信件、報紙、文件、修繕等服務。

2.督導、巡查清潔。

3.發mail給各單位提醒、通知、表單等。

4.不明(姓名、單位)信件查詢處理。

5.平信、包裹、宅配、貨運物品收發處理。

6.各單位報紙分送服務。

7.協助工友寫請修單、清潔用品申請單。

8.總務系統教育訓練及使用。

9.96.10.31有同學於文開樓1樓拍片，鎖門時間仍未離去；22:30教官來協助處理。

10.新工讀生訓練。

11.核銷2件。

張毓珉

- 處理聖言樓資工系工友與系所對清潔之要求作協調。

- 派工支援12次。（含修剪校園矮籬）

- 請購1張、核銷5張。

- 處理臨時發生事宜如領清潔用品、學生遺失物品…等。

- 11/1 下午2點退休人員服務處開幕，邀請退休工友前來參與。

- 配合生輔組安排複驗4台水質檢驗不合格飲水機。

傅靜平

1.毒性化學物質申請案2件。

2.協助研發處審核教師研究案之藥品請購單4件。

3.向原子能委員會申報本校10月份非密封性放射性物質使用情形。

4.向教育部申報本校10月份校園環境場所事故調查處理報告。

5.發送96學年度各單位健康及體格檢查結果報告。

6.協助生命科學系向藥品管制局辦理管制藥品負責人登記證變更。

7.公文處理共計6件。

8.感染性事業廢棄物外送作業，共計658.58公斤。

9.漢龍公文8件。

10.調查本校各單位危險性機械設備設置調查並上網申報之。

11.協助教務處辦理研究所博覽會等各項事務。

出納組

# 支出部份

# 1.回答個人及廠商各項付款明細及相關事宜。

# 2.

| 帳戶摘要 | 數量(筆) | 金額(元) |
| --- | --- | --- |
| 一般建教合作計畫及校內預算-廠商及個人付款（55345） | 416 | 11,010,486 |
| 國科會計畫-廠商及個人付款（0088） | 214 | 1,393,625 |
| 農委會計畫-廠商及個人付款（0011） | 10 | 56,430 |
| 離職儲金 | 2 | 33,048 |
| 校內款項支出（0399668） | 707 | 7,079,157 |
| 校內款項支出（0412791） | 30 | 207,521 |
| 共計 | 1,379 | 19,780,267 |

# 二、收入部份

# 1.回答並協助處理家長及學生各項繳費問題。

# 2.

| 帳戶摘要 | 數量(筆) | 金額(元) |
| --- | --- | --- |
| 郵局活存0399668 | 86 | 1,100,232 |
| 彰銀活存08325900 | 8 | 366,330 |
| 郵局甲存劃撥專戶19172130 | 7 | 372,769 |
| 語言中心學費0412791 | 3 | 1,081,800 |
| 共計 | 104 | 2,921,131 |

三、其他所得稅務部份

1..

| 摘要 | 數量(筆) | 通報所得(元) | 通報稅額(元) |
| --- | --- | --- | --- |
| 境內居住人所得 | 607 | 3,257,286 | 47,220 |
| 居住未滿183天非境內居住人 所得 | 2 | 5,500 | 1,100 |
| 非固定薪資人事費共計 | 609 | 3,262,786 | 48,320 |

四、綜合業務部份

1、96上學期學雜費截至11/02共計17,428人繳費；金額共計$818,168,088元正。

2、本週7存單到期，本金＄18,084,928 元正，利息＄468,445本息續存共計＄18,553,373元正。

保管組

壹：例行性業務

- 校產相關業務：96.11.2

| 單位別 | 業務 性質 | 驗收（hr） | 新增（件） | 移轉（件） | 報廢（件） | 驗廢（hr） | 貼驗（hr） | 盤點（件） | 媒合（件） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 校本部一 （代碼1） | 列產 | 0 | 2 | 21 | 43 | 2 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 校本部二 （代碼9） | 列產 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 文學院 | 列產 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124 | 0 |
| 藝術學院 | 列產 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 理工學院 | 列產 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 外語學院 | 列產 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 民生學院 | 列產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 法律學院 | 列產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 社會科學院 | 列產 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 管理學院 | 列產 | 0 | 1 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 醫學院 | 列產 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 推廣部 | 列產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 進修部 | 列產 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 |

二、物品領用相關業務：

| 工作內容 項目別 | 核發（件） | 建檔分帳（件） | 與會計室對帳（hr） | 盤點（hr） | 規劃補貨（件） | 到貨點驗（件） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 清潔用品 | 23 | 23 | 0 | 52 | 0 | 0 |
| 文具用品 | 54 | 54 | 0 | 86 | 0 | 0 |

三﹒工讀同學工作紀錄

| 相關紀錄 項目別 | 日期 | 件數 | 工時 | 內容 | 交付 工作者 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 處本部送文 | 10/30 |  |  | 祕二組、會計室 | 劉、孫 |
|  | 10/29.31 11/1 |  |  | 送文至會計室.總務長.行政副校長.祕二組 | 劉.孫.林 |
|  | 10/29-31 11/1-2 |  |  | 送文至總務長、出納組、會計室 | 劉、孫 |
| 保管系統資料輸入 | 10/29-31 11/1-2 | 23 |  | 清潔用品輸入建檔 |  |
|  | 10/29-31 11/1-2 | 54 |  | 文具用品輸入建檔 |  |
| 組內清潔工作 | 10/29-31 11/1-2 |  |  | 清潔前方櫃台及左右兩側公共區域 |  |
|  | 10/29.31 |  |  | 擦桌子.澆花 | 公 |
|  | 10/29.31.11/1 |  |  | 倒垃圾 | 公 |
|  | 10/29-31 11/1-2 |  |  | 清潔前方櫃台及左右兩側公共區域 | 公 |
|  | 10/29-31 11/1-2 |  |  | 倒垃圾 | 公 |
| 其他(請簡述於內容欄位中) | 10/29-31 11/1-2 |  |  | 拿報紙 |  |
|  | 10/29-31 11/1-2 |  |  | 倒垃圾 |  |
|  | 11/1-2 | 138 |  | 盤點 |  |
|  | 10/29-31 11/1-2 |  |  | 倉庫除濕機開關控管 |  |
|  | 10/29-31 11/1-2 |  |  | 倉庫除濕機倒水 |  |
|  | 10/29-31 11/1-2 |  |  | 送請領單位文具清潔用品扣帳清單 |  |
|  | 10/29-31 11/1-2 |  |  | 左側各式空白表單補放 |  |
|  | 10/29-31 11/1-2 |  |  | 送請領單位文具清潔用品扣帳清單 |  |
|  | 10/29.31 |  |  | 左側各式空白表單補放 | 公 |
|  | 10/29.31 |  |  | 領文具 | 公 |
|  | 10/29 11/1 |  |  | 送文至進修部.會計系.研發處.醫學院 | 謝.孫.劉.林 |
|  | 10/29.31 11/1 |  |  | 影印文件 | 劉 |
|  | 11/1 |  |  | 印財產牌 | 劉 |
|  | 10/29-31 11/1-2 |  |  | 印財產牌 | 劉 |
|  | 10/29-31 11/1-2 |  |  | 影印財產/列管物品報廢單 |  |
|  | 10/29-31 11/1-2 |  |  | 領文具 | 公 |
|  | 10/29-31 11/1-2 |  |  | 請領key in清單與總表 | 公 |
|  | 10/29-31 11/1-2 |  |  | 請領單位文具清潔用品扣帳清單 | 公 |
|  | 10/29-31 11/1-2 |  |  | 倉庫除濕機開關控管 | 公 |
|  | 10/29-31 11/1-2 |  |  | 倉庫除濕機倒水 | 公 |
|  | 11/2 |  |  | 拿領用物品清單給謝先生 | 公 |

註﹕文書處理與試算表建立之內容部分請依序填入性質/儲存路徑/檔名

貳：其他報告

- 配合採購組體育室驗收

二、10/31~11/1盤點理工學院院長室物品43件，財產54件。

三、處理日間部及進修部各單位請領文具及清潔用品，總計2748件。

四、報修單槍投影機、筆記型電腦及電動銀幕等器材計32件。

五、10/29至媒體中心盤點，計財產135件，列管124件。

六、10/30配合廢品回收廠商至文德宿舍及保管組倉~庫回收報廢物品，回收金額為13,310元整。