總務處96/11/12-96/11/18業務報告

營繕組

| 項次 | 工程名稱 | 執行進度及內容敘述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 全校電力設備改善設計監造第一期服務費請款 | 結案。 |
| 2 | 立言宿舍後方地下井水幹管漏水搶修 | 結案。 |
| 3 | 應美系302、309教室窗戶颱風破壞 | 結案。 |
| 4 | 營養系實驗室門鎖更新 | 結案。 |
| 5 | 10月份水、電費 | 已核銷結案。 |
| 6 | 展演中心中央空調冷卻水塔（小水塔） | 結案。 |
| 7 | 輔大診所旁花圃植栽 | 結案。 |
| 8 | 音樂系換裝隔音板 | 結案。 |
| 9 | 新建醫學院綜合大樓 | 保固維護，缺失改善。 |
| 10 | LED白光光源頭燈 | 輔大診所家醫科醫師用，竣工驗收。 |
| 11 | 漏水 | 文研樓屋頂，施工中。 |
| 12 | 建物維護 | 國創406室天花板漏水，施工中。 |
| 13 | 托把盆 | 醫學綜合大樓六樓設置，材質確認簽核。 |
| 14 | 門診中心變更設計工程 | 醫學綜合大樓1樓門診區，驗收後行政作業中。 |
| 15 | 申裝中壓天然瓦斯配管 | 醫學綜合大樓議價簽定給付簽核中。 |
| 16 | 不銹鋼LOGO字體工程 | 醫學綜合大樓字體追加改善工程施工中。 |
| 17 | 實驗室天花板整修工程 | 醫學綜合大樓三至六樓及八樓等，發包簽核中。 |
| 18 | 隔音壁板拆除 | 音樂系合奏教室，發包簽核中。 |
| 19 | 污水處理廠代操作及維護 | 進廠操作(11月)。 |
| 20 | 耕莘樓化學系1~2F電力改善 | 公文簽辦中。 |
| 21 | 全校電力改善規劃 | 開挖埋設管線及部份大樓低壓改善。 |
| 22 | 水費垃圾清潔處理費退費 | 發文縣府作業中。 |
| 23 | 冷氣節能改善 | 待上級指示。 |
| 24 | 城區部建安改善工程 | 待市府檢查。 |
| 25 | 水塔整修補強工程 | 上網公告發包。 |
| 26 | 96年度消防安全檢查申報 | 檢查中。 |
| 27 | 運動場、籃網排球場鐵絲網去銹油漆工程 | 初驗改善。 |
| 28 | 淨心堂發電機建置工程 | 施工。 |
| 29 | 食科系發電機建置工程 | 施工。 |
| 30 | 文舍西側屋頂防漏整修 | 初驗改善。 |
| 31 | 民生學院屋頂防水整修 | 初驗改善。 |
| 32 | 建築物公共安全改善 | 施工。 |
| 33 | 柯颱-運動場圍網復舊工程 | 施工。 |
| 34 | 柯颱運動場圍網修復 | 初驗改善。 |
| 35 | 資訊中心機電消防保養 | 合約簽訂中。 |
| 36 | 資訊中心年度消防保養 | 合約簽訂中。 |
| 37 | 秉雅樓網路線改善工程 | 待結案。 |
| 38 | 宿舍用電計量表調整維修 | 備料。 |
| 39 | 濟時樓3樓男廁漏水 | 評估中。 |
| 40 | 新舊醫學院防火區劃改善 | 施工中。 |
| 41 | 20型乾粉滅火器換藥 | 待結案。 |
| 42 | 野聲樓後方停車場升高及柏油鋪設 | 結案。 |
| 43 | 柯颱棒壘球場燈柱復原 | 備料。 |
| 44 | 醫學院實驗室電源改善 | 公文簽辦中。 |
| 45 | 城區部空間整修 | 備查。 |
| 46 | 城區部燈管更新 | 備查。 |
| 47 | 棒壘球場燈柱追加 | 請購流程。 |
| 48 | 神學院建安消安改善 | 協助評估中。 |
| 49 | 校門 LED看板電力改善 | 協助評估中。 |
| 50 | 文友樓結構補強 | 公文簽辦中。 |
| 51 | 濟時樓B1(第一教室)漏水改善 | 施工中。 |
| 52 | 校史室搬遷工程 | 資料送審中。 |
| 53 | 建築物耐震補強 | 複驗完成，待結案。 |
| 54 | 體育場及藍排球場維修 | 施工中。 |
| 55 | 銅像遷移基礎工程 | 施工中。 |
| 56 | 樹德樓334教室、羅耀拉407、425、424辦公室漏水維修（柯颱） | 施工中。 |
| 57 | 音樂在職辦公家具 | 施工中。 |
| 58 | 利瑪竇地下室演講廳通風設施維修 | 施工中。 |
| 59 | 輔園前中央走道人行步道升高 | 施工中。 |
| 60 | 銅像步道磚及石碑刻字 | 施工中。 |
| 61 | 藝術學院2樓及4樓女廁置物板更新 | 施工中。 |
| 62 | 聖言樓及進修部大樓電梯各加裝一部語音系統裝置 | 議價中。 |
| 63 | 利瑪竇前門及外語學院前後門入口加裝不銹鋼斜坡板 | 施工中。 |
| 64 | 藝術學院男女生廁所門板含大門維修 | 施工中。 |
| 65 | 文圖冷氣年度大保養 | 配合使用單位，定於96.12月施工。 |
| 66 | 藝術學院冷卻水塔修繕 | 施工中。 |
| 67 | 羅耀拉202室漏水工程 | 施工中。 |
| 68 | 教室空間整修 | 初驗。 |
| 69 | 野聲樓第一會議室隔音門工程 | 完工待驗。 |
| 70 | 音樂系懷仁廳鋼琴修復 | 比、議價完成，廠商向日本YAMAHA原廠訂購零件中。 |
| 71 | 媒體中心LF301、303、307、315、316天花板漏水整修工程 | 完工待驗。 |

事務組

業務說明（重點報告）

蘇修女

1.96學年度畢業服歸還將採行電子化作業，於11/14下午3：00和教務處緊急開會協商，已大致達成共識。

2.8/22上午10:30醫學院新大樓玻璃帷幕一片突然爆裂,廠商於11/11修復完畢。

3.整理轄區內監視器的配置地點,已將資料傳送給羅姐。

4.期中考護理系借用DG204大教室作試場用。

5.電請洗衣部將清洗完成之學、碩士服送回本窗口備用,結果因洗衣部送錯單位，故比送洗的衣服多出53件。

6.飲水機叫修：2次。

楊貴女

1.樹德教休室電腦門禁卡故障，因系統老舊不堪，經常出狀況，於11/15會同廠商維修完成。

2.96學年度畢業服歸還將採行電子化作業，於11/14下午3：00和教務處緊急開會協商，已大致達成共識。

錢小圓

1.提請修訂「畢業生學、碩士服借用辦法」條文至行政會議已於11/8通過，並於送校長公佈後實施。

2.「96學年度畢業服借用」書函於本週已發送至各系所。

3.回覆96(一)總務會議有關本組業務之提案‧

4.整理後提報事務組11月份組務會議之會議記錄‧

5.發文新莊市公所，建請於中正路514巷之巷道增設波浪狀的減速駁坎，以維護同學的安全。

6.持續進行校安中心(軍訓室)全校各大樓開關門鑰匙櫃之建置，以備不時之需。

7.積極進行校園環境之美化及植栽之修剪，以迎下週之系所評鑑。

8.彙整10月份資源回收廚餘成果月報表,並於本週提報至新莊市公所清潔隊。

9.因應教務處註冊組96學年度離校手續(無紙本)電子化，緊急通知各窗口同仁召開臨時協調會，會中大致達成共識，試行並儘量克服執行上之困難‧

10.積極處理「96年度輔大防護團」基本訓練課程之前置作業，並請相關承辦人提報教材資料‧

陳淑華

1.更新96/11電話資料庫。

2.上傳資訊中心96學年度全校電話表，更新本校網頁電話表。

3.請款支付中華電信公司96/11統支電話費。。

4.email 各單位96/11統支電話明細&mail 出納組96/11電話費明細表。

5.印製耶穌會院96/11電話繳費明細表送耶穌會

6.處理29052539 29052540電話費入統支帳務系統。

7.處理電話申請及異動相關業務。

羅秀香

1.組內分案見單即立刻處理:10/15改電腦、紙本並行，工作量暴增。

2.代售全錄影印卡1盒。

3.防護團訓練準備滅火器等。

4.請購(修)單分單方式與組長多次溝通配合，終於定案確定處理方式。

5.製作8/29-9/26水電費表，分發給餐廳及廠商請其至出納組繳款。

朱麗文

1.文鐸樓神父宿舍，送信件、報紙、文件、修繕等服務。

2.督導、巡查清潔。

3.發mail給各單位提醒、通知、表單等。

4.不明(姓名、單位)信件查詢處理。

5.平信、包裹、宅配、貨運物品收發處理。

6.各單位報紙分送服務。

7.協助工友寫請修單、清潔用品申請單。

8.總務系統使用及疑難請教。

9.營繕組處理的文華樓2樓鴿網平台排水工程缺失已完成。

10.冠五樓B1第一間，期中考當發卷中心用，清潔準備及協助老師

取卷地點指引。

11.文開樓B1借體育室當桌球室用，體育室換裝新水冷式冷氣機2台，

協調工友開關門及安排廢品存放處。

12.與廠商及文開樓404電算中心人員一同調查文開樓監視設備。

13.藝術學院4樓靠貴子路與文研樓3樓飲水機(普德牌)更新飲水機

內部濾心2支。

14.2台筆記型電腦 (Vista)老師上課借用後，反應速度慢不好使用，

應老師需求已改成XP。

15.教室E化設備3間故障檢修。

16.修剪文華樓與文友樓間行道樹，文學院藝術學院大石頭前馬路邊

垂下的樹木枝葉，文開樓側邊(靠腳踏車架另一面)樹木、盆景及

補種開紅花的植栽。

17.處理文學院影像傳播學系反應的問題。

18.參加註冊組及資訊中心與本組畢業服歸還協調會。

19.協助各單位評鑑清潔及物品借用準備。

張毓珉

- 派工支援13次。（含修剪校園矮籬、輔園2樓捉老鼠、支援系所評鑑搭天幕帳...等）

- 核銷2張。回覆愛校建言二份。

- 處理臨時發生事宜如領清潔用品、飲水機相關業務…等。

4. 複驗5台飲水機水質檢驗均已通過。

5.系所評鑑加強校園環境及教室清潔監督。

6.關懷因修樹受傷之機動組工友李秉豐、高輝雄及詹珍岳先生。

傅靜平

1.毒性化學物質申請案2件。

2.協助研發處審核教師研究案之藥品請購單3件。

3.向環保署申報事業廢棄物（代碼C-0599）產出量及儲存量。

4.辦理感染性事業廢棄物外送作業，共計564.2公斤，上網申報並追蹤

其流向。

5.配合教育部填報「勞工安全衛生法適用範圍衝擊評估計畫」。

6.向原能會申報本校10月份「密封放射性物質」使用情形。

7.漢龍公文8件。

8.調查本校各單位危險性機械設備設置調查並上網申報之。

陳福洲

- 辦理進修部場地、教室、演講廳、借用事宜。

- 準備進修部學士服借用相關事宜。

- 教師、職員、學生各項物品借用及歸還等事宜。

- 重新換發96學年度教職員機停車證3張。

- 目前每日下午14：30至17：30與謝英士業務交接及財產交接。

- 進修部各間E化教室器材維修申報及處理。

- 處理進修部大樓各樓層清潔狀況及檢查飲水機清潔情形。

- 服務學生置物櫃打不開之處理。

- 進修部大樓公共空間各項維修申請及核銷。

- 處理進修部各系臨時事務性工作及臨時交辦業務。

王萍貞

1.完成體育室租車載送籃球隊員至高雄參訪(11/9~11三天)之核銷手續。

2.原叢山先生已訂購聖誕節燈飾40萬元，因金額不夠，故淨心堂再追加聖誕節燈飾預算(含裝置工資)3萬元。

格秀玲

1.停車證申請:15件

2.進出校園知會單:24件

3.派車:8件

4.教育部系所評鑑期間96.11/19-11/30委員車位保留。

出納組

- 支出部份

- 1.回答個人及廠商各項付款明細及相關事宜。

- 2.

| 帳戶摘要 | 數量(筆) | 金額(元) |
| --- | --- | --- |
| 一般建教合作計畫及校內預算-廠商及個人付款（55345） | 449 | 7,621,903 |
| 國科會計畫-廠商及個人付款（0088） | 214 | 2,675,590 |
| 農委會計畫-廠商及個人付款（0011） | 21 | 169,331 |
| 離職儲金 |  | 0 |
| 校內款項支出（0399668） | 665 | 129,216,536 |
| 共計 | 1,349 | 139,216,536 |

- 二、收入部份

- 1.回答並協助處理家長及學生各項繳費問題。

- 2.

| 帳戶摘要 | 數量(筆) | 金額(元) |
| --- | --- | --- |
| 郵局活存0399668 | 56 | 141,161,684 |
| 彰銀活存08325900 | 15 | 637,983 |
| 郵局甲存劃撥專戶19172130 | 2 | 168,703 |
| 語言中心學費0412791 | 3 | 396,160 |
| 共計 | 76 | 142,364,530 |

三、其他所得稅務部份

1..

| 摘要 | 數量(筆) | 通報所得(元) | 通報稅額(元) |
| --- | --- | --- | --- |
| 境內居住人所得 | 362 | 3,916,092 | 45,148 |
| 居住未滿183天非境內居住人 所得 | 6 | 148,600 | 29,720 |
| 非固定薪資人事費共計 | 368 | 4,064,692 | 74,868 |

四、綜合業務部份

- 本週96上學期學雜費共收共計17,446人繳費；金額共計$819,453,377元正。

- 本週定存利息收入9筆共計 1,276,645元 。

- 學雜費會議於11月15日上午9:00與台新銀行及各相關單位協商。

保管組

壹：例行性業務

一、校產相關業務：96.11.16

| 單位別 | 業務 性質 | 驗收（hr） | 新增（件） | 移轉（件） | 報廢（件） | 驗廢（hr） | 貼驗（hr） | 盤點（件） | 媒合（件） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 校本部一 （代碼1） | 列產 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 校本部二 （代碼9） | 列產 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 文學院 | 列產 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 藝術學院 | 列產 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 理工學院 | 列產 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 外語學院 | 列產 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 民生學院 | 列產 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 法律學院 | 列產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 社會科學院 | 列產 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 管理學院 | 列產 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 醫學院 | 列產 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 推廣部 | 列產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 進修部 | 列產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |

- 物品領用相關業務：

| 工作內容 項目別 | 核發（件） | 建檔分帳（件） | 與會計室對帳（hr） | 盤點（hr） | 規劃補貨（件） | 到貨點驗（件） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 清潔用品 | 31 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 文具用品 | 70 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 |

三、工讀同學工作紀錄

| 相關紀錄 項目別 | 日期 | 件數 | 工時 | 內容 | 交付 工作者 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 核對房號、核對房名、核對空間 |  |  |  |  |  |
| 修改平面圖 |  |  |  |  |  |
| 處本部送文 | 11/13-16 |  |  | 送文至採購組 | 李 |
|  | 11/12.14.15 |  |  | 送文至會計室.總務長.採購組.行政副校長室.課指組 | 劉.孫.李 |
| 保管系統資料輸入 | 11/12- 16 | 31 |  | 清潔用品輸入建檔 |  |
|  | 11/12-16 | 70 |  | 文具用品輸入建檔 |  |
| 組內清潔工作 | 11/12-16 |  |  | 清潔前方櫃台及左右兩側公共區域 |  |
|  | 11/13-16 |  |  | 清潔前方櫃台及左右兩側公共區域 | 公 |
|  | 11/13-16 |  |  | 倒垃圾 | 公 |
|  | 11/12 |  |  | 擦桌子 | 公 |
|  | 11/12. 14-16 |  |  | 倒垃圾 | 公 |
| 其他(請簡述於內容欄位中) |  |  |  |  |  |
|  | 11/12-16 |  |  | 倒垃圾 |  |
|  | 11/12-16 |  |  | 倉庫除濕機開關控管 |  |
|  | 11/12-16 |  |  | 倉庫除濕機倒水 |  |
|  | 11/12-16 |  |  | 送請領單位文具清潔用品扣帳清單 |  |
|  | 11/12-16 |  |  | 左側各式空白表單補放 |  |
|  | 11/12-16 |  |  | 送請領單位文具清潔用品扣帳清單 |  |
|  | 11/13-16 |  |  | 印財產牌 |  |
|  | 11/13-16 |  |  | 影印財產/列管物品報廢單 | 李 |
|  | 11/13-16 |  |  | 領文具 | 公 |
|  | 11/13-16 |  |  | 請領key in清單與總表 | 公 |
|  | 11/13-16 |  |  | 請領單位文具清潔用品扣帳清單 | 公 |
|  | 11/13-16 |  |  | 倉庫除濕機開關控管 | 公 |
|  | 11/13-16 |  |  | 公文簽收(簿) | 公 |
|  | 11/12-16 |  |  | 左側各式空白表單補放 | 公 |
|  | 11/12. 14-16 |  |  | 領文具 | 公 |
|  | 11/12. 14.16 |  |  | 送文至進修部.冠五樓.文學院.醫學院.社科院.視教中心 | 謝.劉.孫 |
|  | 11/12 |  |  | 影印文件 | 劉 |
|  | 11/12 |  |  | 印財產牌 | 劉 |

註﹕文書處理與試算表建立之內容部分請依序填入性質/儲存路徑/檔名

貳：其他報告

一、11/12~11/14核對理工、民生學院10月份財物新增帳，財產80件，物品29件。

二、11/15核對國科會視察檔，財產4件，物品1件。

三、處理日間部及進修部各單位請領文具及清潔用品，總計1091件。

四、報修進修部器材室之筆記型電腦計5件。

採購組

一、配合國科會查帳參加協調會。

二、體育室球場保護墊及足球人形練習牆驗收完成。

三、體育室固定三段式伸縮踢靶等驗收完成。

四、96本校專任教職員工團體保險開資格標順利開標。