總務處96/11/19-96/11/25業務報告

營繕組

| 項次 | 工程名稱 | 執行進度及內容敘述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 文舍西側屋頂防漏整修 | 結案。 |
| 2 | 民生學院屋頂防水整修 | 結案。 |
| 3 | 柯颱運動場圍網修復 | 結案。 |
| 4 | 秉雅樓網路線改善工程 | 結案。 |
| 5 | 音樂系換裝隔音板 | 結案。 |
| 6 | 媒體中心LF301、303、307、315、316天花板漏水整修工程 | 結案。 |
| 7 | 建築物耐震補強 | 結案。 |
| 8 | 音樂在職辦公家具 | 結案。 |
| 9 | 利瑪竇地下室演講廳通風設施維修 | 結案。 |
| 10 | 輔園前中央走道人行步道升高 | 結案。 |
| 11 | 藝術學院2樓及4樓女廁置物板更新 | 結案。 |
| 12 | 藝術學院男女生廁所門板含大門維修 | 結案。 |
| 13 | 藝術學院冷卻水塔修繕 | 結案。 |
| 14 | 野聲樓後方停車場升高及柏油鋪設 | 結案。 |
| 15 | 濟時樓6樓女廁天花板 | 結案。 |
| 16 | 校門口禁止停車畫油漆紅黃線 | 完工結案。 |
| 17 | 物理系PH321辦公室更換天花板 | 結案。 |
| 18 | 新建醫學院綜合大樓 | 保固維護，缺失改善。 |
| 19 | 漏水 | 文研樓屋頂，完工待驗。 |
| 20 | 建物維護 | 國創406室天花板漏水，完工待驗。 |
| 21 | 托把盆 | 醫學綜合大樓六樓設置，發包後施作。 |
| 22 | 門診中心變更設計工程 | 醫學綜合大樓1樓門診區，驗收後行政作業中。 |
| 23 | 申裝中壓天然瓦斯配管 | 醫學綜合大樓議價簽定給付簽核中。 |
| 24 | 不銹鋼LOGO字體工程 | 醫學綜合大樓字體追加改善工程施工中。 |
| 25 | 實驗室天花板整修工程 | 醫學綜合大樓三至六樓及八樓等，發包簽核中。 |
| 26 | 隔音壁板拆除 | 音樂系合奏教室，發包簽核中。 |
| 27 | 污水處理廠代操作及維護 | 進廠操作(11月)。 |
| 28 | 耕莘樓化學系1~2F電力改善 | 公文簽辦中。 |
| 29 | 全校電力改善規劃 | 開挖埋設管線及部份大樓低壓改善。 |
| 30 | 水費垃圾清潔處理費退費 | 發文縣府作業中。 |
| 31 | 冷氣節能改善 | 待上級指示。 |
| 32 | 城區部建安改善工程 | 待市府檢查。 |
| 33 | 水塔整修補強工程 | 上網公告發包。 |
| 34 | 96年度消防安全檢查申報 | 待結案。 |
| 35 | 運動場、籃網排球場鐵絲網去銹油漆工程 | 初驗改善。 |
| 36 | 淨心堂發電機建置工程 | 施工。 |
| 37 | 食科系發電機建置工程 | 施工。 |
| 38 | 建築物公共安全改善 | 待申報。 |
| 39 | 柯颱-運動場圍網復舊工程 | 施工。 |
| 40 | 資訊中心機電消防保養 | 合約簽訂中。 |
| 41 | 資訊中心年度消防保養 | 合約簽訂中。 |
| 42 | 宿舍用電計量表調整維修 | 備料。 |
| 43 | 濟時樓3樓男廁漏水 | 評估中。 |
| 44 | 新舊醫學院防火區劃改善 | 施工中。 |
| 45 | 20型乾粉滅火器換藥 | 待結案。 |
| 46 | 柯颱棒壘球場燈柱復原 | 備料。 |
| 47 | 醫學院實驗室電源改善 | 公文簽辦中。 |
| 48 | 棒壘球場燈柱追加 | 請購流程。 |
| 49 | 輔園屋頂排水系統改善 | 施工。 |
| 50 | 文友樓結構補強 | 公文簽辦中。 |
| 51 | 濟時樓B1(第一教室)漏水改善 | 施工中。 |
| 52 | 校史室搬遷工程 | 資料送審中。 |
| 53 | 體育場及籃排球場維修 | 施工中。 |
| 54 | 銅像遷移基礎工程 | 施工中。 |
| 55 | 樹德樓334教室、羅耀拉407、425、424辦公室漏水維修（柯颱） | 施工中。 |
| 56 | 銅像步道磚及石碑刻字 | 施工中。 |
| 57 | 聖言樓及進修部大樓電梯各加裝一部語音系統裝置 | 施工中。 |
| 58 | 利瑪竇前門及外語學院前後門入口加裝不銹鋼斜坡板 | 施工中。 |
| 59 | 文圖冷氣年度大保養 | 配合使用單位，定於96.12月施工。 |
| 60 | 臨貴子路旁花圃路緣石整修 | 施工中。 |
| 61 | 羅耀拉202室漏水工程 | 施工中。 |
| 62 | 教室空間整修 | 完工待驗。 |
| 63 | 野聲樓第一會議室隔音門工程 | 完工待驗。 |
| 64 | 音樂系懷仁廳鋼琴修復 | 廠商向日本YAMAHA原廠訂購零件中。 |

出納組

- 支出部份

- 1.回答個人及廠商各項付款明細及相關事宜。

- 2.

| 帳戶摘要 | 數量(筆) | 金額(元) |
| --- | --- | --- |
| 一般建教合作計畫及校內預算-廠商及個人付款（55345） | 473 | 13,121,616 |
| 國科會計畫-廠商及個人付款（0088） | 202 | 2,551,652 |
| 農委會計畫-廠商及個人付款（0011） | 40 | 776,471 |
| 離職儲金 | 0 | 0 |
| 校內款項支出（0399668） | 565 | 20,087,267 |
| 校內款項支出（0412791） | 0 | 0 |
| 共計 | 1,280 | 36,537,006 |

- 二、收入部份

- 1.回答並協助處理家長及學生各項繳費問題。

- 2.

| 帳戶摘要 | 數量(筆) | 金額(元) |
| --- | --- | --- |
| 郵局活存0399668 | 111 | 6,455,854 |
| 彰銀活存08325900 | 14 | 1,590,995 |
| 郵局甲存劃撥專戶19172130 | 7 | 245,735 |
| 語言中心學費0412791 | 3 | 59,360 |
| 共計 | 135 | 8,351,944 |

三、其他所得稅務部份

1..

| 摘要 | 數量(筆) | 通報所得(元) | 通報稅額(元) |
| --- | --- | --- | --- |
| 境內居住人所得 | 617 | 6,242,254 | 261,378 |
| 居住未滿183天非境內居住人 所得 | 2 | 111,775 | 22,355 |
| 非固定薪資人事費共計 | 619 | 6,354,029 | 283,733 |

四、綜合業務部份

１、96上學期學雜費截至本週共計17,452人繳費，共計新台幣$819,810,229元正。

２、本週定存利息收入 2,336,074元共29筆，本利合計 105,901,487元 。

３、學雜費會議於11月22日下午13:30在伯達樓與台新銀行及各相關單位協商會議持續討論中。

４、核對就學貸款人數及不合格件整理。

事務組

業務說明（重點報告）

蘇修女

1.準備學、碩士服借用。

2.11/21醫學系借用DM204大教室舉行週會。

3.支援醫學院各系所，以迎教育部系所評鑑。

4.每天上網查看報修申請,木工業務資料須印出並派工給本人承辦,再請木工鄭先生接單；修好後回報,再上網去銷案。每一筆案件操作過程平均花費10分鐘左右.但等待網路連結時間有時更長。

5.電工修繕業務也須印出再派工給營繕組,紙本登記好請工讀生每天二次送至營繕組處理。

6.系所的線上採購,須接到紙本才能作業,因無估價單,還須聯絡系所確認廠商的原始估價.每一筆採購案,均須花費半小時以上,才能執行完畢。

7.請購單:1.臨心系製作壓克力看板、2.醫圖海報展示軌道工程、3.醫學系玻璃維修、4.社圖製作DVD一套，片名→喜福會、5.窗口電腦維修。

8.電催廠商儘速寄送發票以利結案。

9.修繕案件:木工5件,水電9件,電話報修2件-冷氣維修,已請廠商直接與系上聯絡。

錢小圓

1.行文台北縣政府警察局、新莊分局及本校周邊各派出所，建請其於12/08校慶期間，增派警力協助本校周邊之交通疏導暨校園安全等事宜。

2.96學年度畢業生名冊已於11/19由教務處註冊組提供，並於11/20轉送各窗口，再發放至各系所，作畢業服借用之依據。

3.「96年度輔大防護團」基本訓練課程已於11/21下午圓滿完成，並於11/23完成核銷請款等事宜‧

4.校安中心(軍訓室)全校各大樓開關門鑰匙櫃已於11/19完成建置，並與管理人格秀玲完成交接手續‧

5.為配合本週開始之系所評鑑，已於11/18全力完成校園環境之美化及植栽之修剪。

6.提報「96年度輔大防護團」基本訓練之成果至台北縣政府。

7.電請防護團相關承辦人員提報教材資料‧

8.彙整本週週報,並於11/23提報至 組長及處秘。

9.積極進行校園環境之美化及植栽之修剪，以迎12/08之校慶。

10.各同仁所提報之1.工讀費預算之精算數字、2.各大樓老舊廁所之調查資料，待彙整完成後再呈送 組長。

11.行文台北縣政府交通局，函請該局增加貴子路口轉中山路「紅燈可右轉」之號誌設定及禁止大貨車進入貴子路，以有效疏導壅塞、維護用路人之安全及改善生活居住品質。

12.11/19、11/22及11/29配合教育部系所評鑑，支援留守至19：00。

陳淑華

1.mail中華電信校正值機台時間，以利總機作業。

2.印製96/11自付電話費明細清單送人事室。

3.協助NCC及中華電信檢測野聲樓電信室。。

4.回報總機工讀費精算數字。

5.處理電話申請及異動相關業務。

羅秀香

1.組內分案見單即立刻處理:10/15改電腦、紙本並行，工作量暴增，每天花2小時分單及電話詢問。

2.代售全錄影印卡3張。

3.催繳廠商場地費及水電費。

4.11/21防護團訓練活動，11：30-16：00於現場工作。

5.11/21陪同「黑松」販賣機廠商，全校查看戶外休閒區可規劃成吸菸區之場地。11/2已先聯絡「統一」販賣機廠商請其處理，惟其11/20交來的資料無法配合校方要求，因此不考慮與「統一」合作。

6.擬架設4處垃圾場及514巷側門入口(面對7-11)監視器共6支，洽詢附近大樓配合之可能性，惟線路頻道取得不易，故無法取得善意之回應。

朱麗文

1.文鐸樓神父宿舍，送信件、報紙、文件、修繕等服務。

2.督導、巡查清潔。

3.發mail給各單位提醒、通知、表單等。

4.不明(姓名、單位)信件查詢處理。

5.平信、包裹、宅配、貨運物品收發處理。

6.各單位報紙分送服務。

7.協助工友填寫請修單、清潔用品申請單。

8.總務系統使用、疑難請教、系所疑問協助。

9.繕打95學年畢業服未還名單80名。

10.E-mail畢業服未還名單給系所，請求協助通知歸還。

11.文開樓B1桌球室更換新冷氣機，原向廠商借用之箱型冷氣機，

協助廠商開倉庫門搬離。

12.評鑑第一天早上文開樓電梯燈故障，通知廠商8:40修復。

13.各單位評鑑，督導清潔人員加強清潔準備。

14.協助文開樓B1開倉庫門，各單位評鑑搬運需用物品(桌子)等。

15.文開E化教室設備3間及文開3A會議室視聽設備故障檢修。

叢山

1.濟時樓九樓國際會議廳場佈3場次。

2.LMB1會議廳場佈3場次。

3.LM101會議廳場佈1場次。

4.11月19、22及29日配合教育部系所評鑑，支援留守至19：00。

傅靜平

1.毒性化學物質申請案4件。

2.協助研發處審核教師研究案之藥品請購單2件。

3.向環保署申報本校各有害事業廢棄物10月份產出量及儲存量。

4.整理並彙整96學年度健康檢查及體格檢查各項檢查分析報表。

5.配合教育部填報「勞工安全衛生法適用範圍衝擊評估計畫」。

6.規劃本校各大樓教授休息室置放環保馬克杯。

7.漢龍公文5件。

8.調查本校各單位危險性機械設備設置。

9.彙整並查詢相關文件，協助化學系向研發處申請相關儀器設備補助款。

10.回覆研發處「執行教育部95年度整體發展獎補助經費訪視意見表」

之意見。

11.規劃本校有害廢棄物外送作業，並了解相關系所目前儲存情形。

陳福洲

- 辦理進修部場地、教室、演講廳、借用事宜。

本週六ES207會議室衛保組借用。本週日ES104、105教室會計系補課。本週日ES106日間部企管系補課。本週三ES001演講廳及002至006教室事務組借用。本週五ES001演講廳管研所借用。

- 進修部15系學士服11/19開始借用相關事宜。

e-mail各系告知借用學士服時間及本週開始借用學士服相關事宜。

- 教師、職員、學生各項物品借用及歸還等事宜。

管研所借桌巾。日文系學生社團借長條桌。宗輔室借圓桌及椅子。

- 整理地下室電機房雜物及長條桌、鐵椅，以利評鑑。

派工3人將長條桌15張、鐵椅60個、辦公桌4張、及雜物搬運至ES006旁倉庫，並整理電機房。

- 11/2下午3點與謝英士清點財產；並繼續盤點進修部尚未盤點完之財產。

- 進修部各間E化教室器材維修申報及處理。

本週E化教室器材維修合計12件。

- 檢查進修部大樓各樓層清潔狀況及11/20檢查飲水機清潔情形。

11/20檢查飲水機，2、6、8樓有問題及不乾淨樓層已通知外包清潔廠商進行改善。

- 協助處理學生置物櫃打不開事宜。

本週共處理學生置物櫃打不開合計12次。

- 進修部大樓公共空間各項維修申請及核銷。

本週報維修申請單合計7件。

- 處理進修部各系臨時事務性工作及臨時交辦業務。

企管系報修電腦與廠商聯繫。餐旅系分機2290申請電話移機。配製哲學系、圖資系、全人中心鑰匙3支。英文系學生背包遭竊請廠商查看監視系統。協助餐旅系辦餐旅週活動。進修部教職員生電話詢問各項問題及答覆。檢查各層樓廁所，須要維修美化者，呈報事務組。

楊寶珠

1.修繕：冷氣、音響、電扇、飲水機、窗簾、課桌椅、玻璃等。

2.採購：墨水匣、辦公椅、壓克力牌等。

3.估價：窗簾、飲水機等維修。

4.11/20開始發放畢業服。

5.監視設備之裝置、洗手間之美化等調查、編輯。

6.合約之校對及與法務室李律師研議疑惑點。

7.協助聖言會神職人員打印一篇文章。

8.陪同黃院長勘察外語學院公共區域之待修處。

格秀玲

1.停車證申請:15件。

2.進出校園知會單:25件。

3.派車:6件。

4.教育部系所評鑑期間(96.11/19-11/30)委員車位之保留。

5.頒授榮譽博士前置租車作業及訂購早餐事宜之安排。

王萍貞

1.備妥頒授黃友隸先生榮譽博士及參與人員之博士服。

2.訂製博士服及皮箱，以作補贈1984/12/8頒授斯里蘭卡總主教名譽哲學博士學位用.

3.刊登97年碩士在職專班招生公告：11/24聯合報全國頭版、中國時報11/24日~25、聯合報11/25全國分類版。

楊貴女

1、公告利瑪竇地下樓自習室漏水維修工程於11/24日開始施工，故自習室暫停開放使用。

2、處裡樹德樓冷氣機移轉至伯達樓事宜。

3、處理利瑪竇樓多處排水管及飲水機疏通問題。

4、處理利瑪竇樓失物招領事宜。

5、處裡多處辦公室鑰匙遺失事宜。

6、利瑪竇地下樓研究生室及羅耀拉樓門禁卡製作。

7、協助系所評鑑場地管理及清潔督導。

8、處理羅耀拉樓及伯達樓多處水龍頭及鋁窗故障問題。

9、處理利瑪竇樓及樹德樓老師用報紙遺失問題。

10、協助工友請領清潔用品（粉筆、板擦、茶包、肥皂、芳香劑、衛生紙...等）

11、協助工友處理上網報修事宜。

張毓珉

- 派工支援10次。（支援系所評鑑相關事宜）

- 核銷1張、請購1張、回電子文1份。

- 處理臨時發生事宜如領取清潔用品、協助羅耀拉4樓開門、積健樓鑰匙…等。

4. 協助課務組發送暑修加班費給工友。

5. 系所評鑑加強校園環境及教室清潔監督，請清潔公司注意假日校門前之垃圾及514巷旁大水溝清理。

6. 機動組工友李秉豐太太過世，處理喪假及慰問，亦通知宗輔中心予以關懷。

7. 慰問跌倒腳受傷的清潔外包人員盧文採先生。

8. 提醒清潔工友們開門時要先敲門，不要直接開門。

9. 叮嚀聖言樓工友不能把廁所當倉庫，請其限期改善。

10.準備技工試用期滿成績考核表給營繕組。

專案業務進度

楊貴女

1、自11/19社科、法管學院開始學士服借用發放。

2、應統所外賓來訪，借用門禁卡10張至11/30止。

3、處理工讀生96學年度總預算重新調整分配事宜。

4、處理羅耀拉5樓桌球室密碼鎖開關問題。

保管組

壹：例行性業務

- 校產相關業務：96.11.23

| 單位別 | 業務 性質 | 驗收（hr） | 新增（件） | 移轉（件） | 報廢（件） | 驗廢（hr） | 貼驗（hr） | 盤點（件） | 媒合（件） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 校本部一 （代碼1） | 列產 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 |
| 校本部二 （代碼9） | 列產 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 文學院 | 列產 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 藝術學院 | 列產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 理工學院 | 列產 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 外語學院 | 列產 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 民生學院 | 列產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 法律學院 | 列產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 社會科學院 | 列產 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 管理學院 | 列產 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 醫學院 | 列產 | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 推廣部 | 列產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 進修部 | 列產 | 0 | 8 | 0 | 16 | 0 | 7 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 |

二、物品領用相關業務：

| 工作內容 項目別 | 核發（件） | 建檔分帳（件） | 與會計室對帳（hr） | 盤點（hr） | 規劃補貨（件） | 到貨點驗（件） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 清潔用品 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 文具用品 | 59 | 59 | 0 | 0 | 2 | 0 |

三﹒工讀同學工作紀錄

| 相關紀錄 項目別 | 日期 | 件數 | 工時 | 內容 | 交付 工作者 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 處本部送文 | 11/21-23 |  |  | 送文至會計室、祕二組、社圖、資訊中心、宗輔中心、總務長、醫學系 | 孫、林、劉、李 |
| 保管系統資料輸入 | 11/19- 23 | 25 |  | 清潔用品輸入建檔 |  |
|  | 11/19-23 | 59 |  | 文具用品輸入建檔 |  |
| 組內清潔工作 | 11/19-23 |  |  | 清潔前方櫃台及左右兩側公共區域 |  |
|  | 11/21-23 |  |  | 清潔前方櫃台及左右兩側公共區域 | 公 |
|  | 11/21-23 |  |  | 倒垃圾 | 公 |
| 其他(請簡述於內容欄位中) | 11/19-23 |  |  | 拿報紙 |  |
|  | 11/20 |  |  | 倒垃圾 |  |
|  | 11/19-23 |  |  | 倉庫除濕機開關控管 |  |
|  | 11/19-23 |  |  | 倉庫除濕機倒水 |  |
|  | 11/19-23 |  |  | 送請領單位文具清潔用品扣帳清單 |  |
|  | 11/19-23 |  |  | 左側各式空白表單補放 |  |
|  | 11/19-23 |  |  | 送請領單位文具清潔用品扣帳清單 |  |
|  | 11/21-23 |  |  | 印財產牌 | 劉 |
|  | 11/21-23 |  |  | 影印財產/列管物品 報廢單 | 劉 |
|  | 11/21-23 |  |  | 領文具 | 公 |
|  | 11/21-23 |  |  | 請領key in清單與總表 | 公 |
|  | 11/21-23 |  |  | 請領單位文具清潔用品扣帳清單 | 公 |
|  | 11/21-23 |  |  | 倉庫除濕機開關控管 | 公 |
|  |  |  |  | 公文簽收(簿) | 公 |

註﹕文書處理與試算表建立之內容部分請依序填入性質/儲存路徑/檔名

貳：其他報告

一、處理日間部及進修部各單位請領文具及清潔用品，總計1887件。

二、報修進修部器材室之單槍投影機計2件。

三、核對理工、民生學院8~11月財產報廢帳。理工學院475件，民生學院286件。

四、登錄文藝醫學院新增財產，資本門53件，列管24件。

五、至臨心系驗收新增財產儀器設備。

六、至臨床技術中心驗收新增財產儀器設備。

採購組

- 配合國科會訪視待命。

- 臨床技術中心視聽設備驗收完成。

- 臨心系諮商室監視系統驗收完成。

- 96本校專任教職員工團體保險評選會議順利完成。

- 參與總務會議開會。