總務處96/12/03-96/12/09業務報告

營繕組

| 項次 | 工程名稱 | 執行進度及內容敘述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 漏水 | 文研樓屋頂，竣工結案。 |
| 2 | 輔園屋頂排水系統改善 | 結案。 |
| 3 | 污水處理廠人行步道整修 | 結案。 |
| 4 | 羅耀拉202室漏水工程 | 結案。 |
| 5 | 教室空間整修 | 結案。 |
| 6 | 文德文舍管線配置工程 | 結案。 |
| 7 | 聖言樓B1管道間水管滲水 | 結案。 |
| 8 | 比研所磁磚修補 | 結案。 |
| 9 | 銅像遷移基礎工程 | 結案。 |
| 10 | 利瑪竇前門及外語學院前後門入口加裝不銹鋼斜坡板 | 結案。 |
| 11 | 階梯加寬 | 結案。 |
| 12 | 新建醫學院綜合大樓 | 保固維護，缺失改善。 |
| 13 | 建物維護 | 國創406室天花板漏水，完工待驗。 |
| 14 | 申裝中壓天然瓦斯配管 | 醫學綜合大樓議價簽定給付完成後續。 |
| 15 | 不銹鋼LOGO字體工程 | 醫學綜合大樓字體追加改善工程，完工待驗。 |
| 16 | 實驗室天花板整修工程 | 醫學綜合大樓三至六樓及八樓等，發包簽核中。 |
| 17 | 天花板更換 | 宗倬章紀念大樓DG510天花板修繕，完工待驗。 |
| 18 | 緊急逃生門消防門禁工程 | 醫學綜合大樓，現勘發包中。 |
| 19 | 指標維修工程 | 醫學綜合大樓，現勘發包中。 |
| 20 | 護欄整修 | 輔大診所大門停車場，施作中。 |
| 21 | 隔音壁板拆除 | 音樂系合奏教室，發包簽核中。 |
| 22 | 污水處理廠代操作及維護 | 進廠操作(12月)。 |
| 23 | 耕莘樓化學系1~2F電力改善 | 公文簽辦中。 |
| 24 | 全校電力改善規劃 | 開挖埋設管線及部份大樓低壓改善。 |
| 25 | 水費垃圾清潔處理費退費 | 發文縣府作業中。 |
| 26 | 冷氣節能改善 | 待上級指示。 |
| 27 | 城區部建安改善工程 | 待市府檢查。 |
| 28 | 水塔整修補強工程 | 上網公告。 |
| 29 | 96年度消防安全檢查申報 | 待結案。 |
| 30 | 運動場、籃網排球場鐵絲網去銹油漆工程 | 初驗改善。 |
| 31 | 淨心堂發電機建置工程 | 施工。 |
| 32 | 食科系發電機建置工程 | 施工。 |
| 33 | 建築物公共安全改善 | 待申報。 |
| 34 | 柯颱-運動場圍網復舊工程 | 施工。 |
| 35 | 資訊中心機電消防保養 | 進場保養。 |
| 36 | 資訊中心年度消防保養 | 進場保養。 |
| 37 | 宿舍用電計量表調整維修 | 備料。 |
| 38 | 濟時樓3樓男廁漏水 | 評估中。 |
| 39 | 新舊醫學院防火區劃改善 | 施工中。 |
| 40 | 柯颱棒壘球場燈柱復原 | 施工。 |
| 41 | 醫學院實驗室電源改善 | 待上級指示。 |
| 42 | 棒壘球場燈柱追加 | 完成發包。 |
| 43 | 文友樓結構補強 | 公文簽辦中。 |
| 44 | 電子看板電力改善 | 發包。 |
| 45 | 城區部室外地坪整理 | 施工。 |
| 46 | 城區部6樓男廁、地下室鋁窗更新工程 | 施工。 |
| 47 | 校史室搬遷工程 | 本案待撤案。 |
| 48 | 體育場及藍排球場維修 | 施工中。 |
| 49 | 銅像步道磚及石碑刻字 | 施工中。 |
| 50 | 聖言樓及進修部大樓電梯各加裝一部語音系統裝置 | 施工中。 |
| 51 | 文圖冷氣年度大保養 | 施工中。 |
| 52 | 舒德樓建物結構分析及耐震評估 | 合約訂定中。 |
| 53 | 冠五樓無障礙設施維修 | 施工中。 |
| 54 | 基座平台工程 | 施工。 |
| 55 | 花圃及草坪自動灑水工程 | 施工中 |
| 56 | 運動場鐵餅投擲場門損壞 | 施工中。 |
| 57 | 積健樓222室加裝洗手台 | 估價中。 |
| 58 | 野聲樓第一會議室隔音門工程 | 完工待結。 |
| 59 | 音樂系懷仁廳鋼琴修復 | 廠商向日本YAMAHA原廠訂購零件中。 |

出納組

- 支出部份

- 1.回答個人及廠商各項付款明細及相關事宜。

- 2.

| 帳戶摘要 | 數量(筆) | 金額(元) |
| --- | --- | --- |
| 一般建教合作計畫及校內預算-廠商及個人付款（55345） | 581 | 9,939,220 |
| 國科會計畫-廠商及個人付款（0088） | 227 | 1,519,378 |
| 農委會計畫-廠商及個人付款（0011） | 24 | 455,513 |
| 離職儲金 | 0 | 0 |
| 校內款項支出（0399668） | 923 | 17,456,879 |
| 共計 | 1755 | 29,370,990 |

- 二、收入部份

- 1.回答並協助處理家長及學生各項繳費問題。

- 2.

| 帳戶摘要 | 數量(筆) | 金額(元) |
| --- | --- | --- |
| 郵局活存0399668 | 108 | 1,207,460 |
| 彰銀活存08325900 | 12 | 21,468,056 |
| 郵局甲存劃撥專戶19172130 | 6 | 1,132,300 |
| 語言中心學費0412791 | 3 | 61,900 |
| 共計 | 129 | 23,869,716 |

三、其他所得稅務部份

1..

| 摘要 | 數量(筆) | 通報所得(元) | 通報稅額(元) |
| --- | --- | --- | --- |
| 境內居住人所得 | 350 | 1,969,540 | 41,416 |
| 居住未滿183天非境內居住人所得 | 26 | 293,844 | 58,769 |
| 非固定薪資人事費共計 | 376 | 2,263,384 | 100,185 |

四、綜合業務部份

1. 郵甲19172130帳戶：96(1)學雜費收入共計819,897,676 元；語言實習費、輔系及延修生學分費共計 3,956,770 元。

2. (97)博士班甄試報名共54人，報名費收入共140,400元；(97)碩士班甄試報名共1,005人，報名費收入共1,407,000元。

- 12月6日第一會議室與台新銀行與校內各單位研商97學雜費收費事項。

- 其他雜項收入。

- 核對學雜費繳費後續明細並催繳學雜費。

保管組

壹：例行性業務

- 校產相關業務：96.12.7

| 單位別 | 業務 性質 | 驗收（hr） | 新增（件） | 移轉（件） | 報廢（件） | 驗廢（hr） | 貼驗（hr） | 盤點（件） | 媒合（件） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 校本部一 （代碼1） | 列產 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 校本部二 （代碼9） | 列產 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 文學院 | 列產 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 藝術學院 | 列產 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 理工學院 | 列產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 外語學院 | 列產 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 民生學院 | 列產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 法律學院 | 列產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 社會科學院 | 列產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 0 | 0 | 155 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 管理學院 | 列產 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 醫學院 | 列產 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 推廣部 | 列產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 進修部 | 列產 | 0 | 1 | 0 | 16 | 0 | 2 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |

二、物品領用相關業務：

| 工作內容 項目別 | 核發（件） | 建檔分帳（件） | 與會計室對帳（hr） | 盤點（hr） | 規劃補貨（件） | 到貨點驗（件） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 清潔用品 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 文具用品 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

三﹒工讀同學工作紀錄

| 相關紀錄 項目別 | 日期 | 件數 | 工時 | 內容 | 交付 工作者 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 核對房號、核對房名、核對空間 |  |  |  |  |  |
| 修改平面圖 |  |  |  |  |  |
| 處本部送文 | 12/4-7 |  |  | 送文至商研所、會計室、圖書館、公衛系、音樂系職治系、醫學院、宗輔中心、採購組 | 孫、劉、林 |
|  | 12/3.5 |  |  | 送文至會計室.行政副校長 | 劉.林.孫.李 |
| 保管系統資料輸入 |  |  |  |  |  |
| 組內清潔工作 | 12/4-7 |  |  | 清潔前方櫃台及左右兩側公共區域 | 公 |
|  | 12/4-7 |  |  | 倒垃圾 | 公 |
|  | 12/3 |  |  | 擦桌子 | 公 |
|  | 12/3.5.7 |  |  | 倒垃圾 | 公 |
| 其他(請簡述於內容欄位中) | 12/4-7 |  |  | 印財產牌 | 劉 |
|  | 12/4-7 |  |  | 影印財產/列管物品 報廢單 | 劉 |
|  | 12/4-7 |  |  | 領文具 | 公 |
|  | 12/4-7 |  |  | 請領key in清單與總表 | 公 |
|  | 12/4-7 |  |  | 請領單位文具清潔用品扣帳清單 | 公 |
|  | 12/4-7 |  |  | 倉庫除濕機開關控管 | 公 |
|  | 12/4-7 |  |  | 公文簽收(簿) | 公 |
|  | 12/3-7 |  |  | 左側各式空白表單補放 | 公 |
|  | 12/3.7 |  |  | 領文具 | 公 |
|  | 12/3.5 |  |  | 送文至進修部.醫學院.藝術學院 | 謝.劉 |
|  | 11/3.5 |  |  | 影印文件 | 劉.李 |
|  | 11/3.5 |  |  | 印財產牌 | 劉 |

※、核對房號、核對房名、核對空間、修改平面圖

| 日期 | 工作內容 |
| --- | --- |
| 12/3-7 | 文華二樓 - 電腦圖檔LI216A男廁同一樓男廁LI117a，但組長清測面積卻只有9.2。一、二、三、四，樓的靠右廁所須計算 已於1203計算更改 - 添增LI217之場地名稱與面積 - 組長清冊二樓所有使用者名稱已於1203標示於電腦圖檔中 |
|  | 文華3F - 電腦圖檔中找不到組長清冊中的LI300-1 - 電圖LI306面積與組長清冊大有出入 已於1203更改面積為64.68 。 - 組長清冊中未標示LI300上面之廁所選項一切資料 |
|  | 文華4F - LI409標示面積與計算不符，相差甚大 已於1203計算更改面積為26.4。 - 電圖中找不到組長清冊的LI401教師休息室 - 清冊最後一個選項是否打錯字 已於1203更改成LI417B 4.組長清冊4F所有使用者名稱已於1203標示上去 組長說：文華全層靠右的廁所取3、4兩組一樣的數據統一 已於1203統一1~4樓靠右廁所 |
|  | 文開地下一樓 1.組長清冊中無B1資料，待查。 |
|  | 文開樓二樓 - LE201面積計算錯誤 已於1130改正電腦面積為57.6。 - LE205-2面積計算錯誤 已於1130改正電腦面積為28.8。 - LE207女廁面積原為24，經計算後應為24.6才正確 已於1130更正電腦面積為24.6。 |
|  | 文開三樓 - LE301已於1130改正電腦圖面積為57.6。 - LE307已於1130標示電腦圖上場地編號與面積改正。 - LE308已於1130標式電腦圖上場地編號。 |
|  | 文開四樓 - LE407女廁面積已於1130增加至組長清冊，與改正電腦圖面績。 - LE4A電腦圖檔面積已於1130增加。 |
|  | 文開五樓 - LE507組長清冊面積算錯。 已於1206修改面積為57.6，且含儲藏室標示於組長清冊。 - LE509LE510電腦圖檔場地編號已於1130修政。 |
|  | 文開六樓 - LE604已於1130增加組長清冊LE603備註中。 - 已於1130標示文開五樓組長清冊中之使用者。 - LE507、LE508已於1130修正電腦圖檔為LE617、LE618，LE617面積標示也修正為24.6。 |
|  | 文開七樓 - LE701電腦圖檔已於1130修正：場地名稱、場地面積。 - LE702電腦圖檔已於1130修正場地名稱。 - LE703電腦圖檔已於1130修正場地名稱。 - LE704電腦圖檔已於1130修正場地名稱。 - LE705電腦圖檔已於1130修正場地名稱，標示組長清冊之使用者。 - LE706電腦圖檔已於1130修正場地名稱，標示組長清冊之使用者。 - LE707電腦檔圖已於1130修正場地名稱、面積，標示組長清冊之使用者。 但電腦檔圖中有包含：儲藏室，未備註於組長清冊中 已於1206備註於組長清冊中。 - 文開通常女廁排列先於男廁，但組長清冊裡先LE708男廁，後LE709為女廁，因此未標示場地LE708、LE709編號 已於1206以組長清冊為主。 修正電腦圖檔女廁面積為24.6 - LE7A-12345面積全有問題，電腦圖檔裡有-6，清冊沒有 已於1130電腦圖檔已重新核算LE7A的面積，剔除-6，含入主任辦公室、儲藏室，-1-2-3-4-5面積以組長清冊為主。 |
|  | 文開八樓 - 修正所有場地名稱與使用者。 - LE834後的全部場地隔間有誤待查 |
|  | 織品1 - TC101清冊面積不正確 - TC102清冊面積不正確 |
|  | 織品1F - TC101、102面積計算有問題 已於1205以組長清冊面積49、24.5修正電腦圖檔面積。 - TC101於1204修正為組長清冊：系辦兼所辦秘書室。 - 找不到組長清冊TC104 已於1204增加電腦檔圖編號、名稱TC104，刪掉原收發室隔線(騰於紙圖本)。 - 電腦檔圖中TC106上方多一個房間未載明名稱編號 - 電腦檔圖TC174已於1204修正為TC173 |
|  | 織品2F 1.組長清冊TC207A面積與實際計算不相符 |
|  | 織品3F - TC310已於1204編示場地編號 |

註﹕文書處理與試算表建立之內容部分請依序填入性質/儲存路徑/檔名

貳：其他報告

一、處理日間部及進修部各單位請領文具及清潔用品，總計1511件。

二、報修進修部器材室之筆記型電腦及CD音響等，計3件。

三、文藝醫學院財產登錄，財產28件，列管23件。

事務組

業務說明（重點報告）

蘇修女

1.準備學、碩士服借用。

2.12/5 單樞機主教於醫學院一樓會議廳演講,協助場地佈置等事宜。

3.醫學院新大樓飲水機更換濾心。

4.校慶期間，醫學院二間會議廳使用率增多。

5.報修事宜:電工5件、木工3件、電話叫修2件，共10件。

6.請購事宜(1)社圖二樓鐵捲門、(2)自行處理4件。

7.濟時樓一樓飲水機故障，評估如修理費用過高,擬新購一台。

8.12/5教官室緊急通知本組，濟時樓10樓神父宿舍之廚房阿姨因車禍，人在「署立台北醫院」救治。立即通知陳神父前去了解情況，得知肋骨斷裂，須住院觀察。

錢小圓

1.11/28簽文申請變更預算，用於建置進修部大樓一樓監視器七組。12/5行政副校長已批准申請，故本組開始積極進行本案之建置。

2.11/29與環安衛業務承辦人共同處理感染性(事業性)廢棄物隨意棄置本校各垃圾場事宜，並拍照存證。由於隨意棄置之狀況仍持續發生，故於12/3上午與環安衛組蘇組長、組員傅靜平及本組曾組長舉行會議，共同討論亦達成共識；將針對本案分頭進行處理步驟。

3.回覆學務處96學年度第一學期宿舍會議分辦表，12/3呈送組長批核。

4. 12/4 行文台北縣政府交通局，建請該局於貴子路之本校玫瑰宿舍大門對面增設凸鏡兩面，以減少車禍事故之發生。並已於12/7進行會勘作業。

5.12/4已完成校園植栽之修剪及病蟲害之防治，以迎12/08之校慶。

6.12/4行文教育部有關行政院農業委員會特有生物研究保育中心為辦理96年度小花蔓澤蘭及香澤蘭蔓延監測工作，函復本校並無此二種入侵植物。

7.11/27提報「96年度輔大防護團」基本訓練之成果至台北縣政府。12/5已獲台北縣政府回函同意本校成果備查。

8.參加12/5下午資訊中心有關Word編輯之教育訓練。

9.彙整11月份資源回收廚餘成果月報表，於12/5提報至新莊市公所清潔隊。

10.12/5完成12/8運動會及12/10組務會議之訂餐事宜。

11.各窗口同仁所提報之各大樓老舊廁所之調查資料，已於12/6彙整完成並呈送組長。

12.於12/7處理野聲樓門前及大廳之聖誕植栽裝飾事宜。

13.彙整提報事務組本週之週報，於12/8呈送組長批核後，再轉送處秘。

陳淑華

1.憑證清單核銷「黑色及彩色墨水匣」一組。

2.錄製及設定12/08校慶日自動總機語音招呼語之相關事宜。

3.資訊中心送回無法修復(主機版老化故障)之報修電腦，待新學年度提報廢。

4.俊平伙伴協助提供一台電腦暫替用，以利相關業務之進行。

5.核計及填送96/12學生助學金請領清單。

6.處理電話申請及異動等相關業務。

羅秀香

1. 例行請購(修)單分案事宜。

2.   代售全錄影印卡2盒。

3.   規劃校園休閒可供師生吸菸區，擬請販賣機廠商設置涼亭，以不收租金方式回饋。12/3早上與組長、廠商先行討論，12/6再與總務長、組長、廠商作討論，結論為請校木工估價後再決定。

4.   彙整並評估本校各項租賃契約之合理性(含出租及承租的項目)，並擬於12/8陳報。

5.   規劃四個垃圾場及靠理二舍側門增設6支監視器事宜業已定案，與中興保全公司亦完成議價，現由綜合業務辦理變更預算簽呈，待續辦之。

6.   波若公司合約將於97/2/28日到期，日前通知該公司來函告知本校其續約意願；波若公司回覆98/2/28日才到期，才發現本案有二份不同年期之合約，因93年之合約係由營繕組王組長負責簽訂，故商請王組長協助釐清，證實98年之合約乃正式合約，為此，擬異動該合約相關事宜。

朱麗文

1.文鐸樓神父宿舍，送信件、報紙、文件、修繕等服務。

2.督導、巡查清潔。

3.發mail給各單位提醒、通知、表單等。

4.不明(姓名、單位)信件查詢處理。

5.平信、包裹、宅配、貨運物品收發處理。

6.各單位報紙分送服務。

7.協助工友寫請修單 、清潔用品申請單。

8.總務系統使用、疑難請教、系所疑問協助。

9.準備借用畢業服(挑選尺寸裝箱)，領出177套。

10.96/12/3工友通知，歷史系女同學於文華樓2樓走廊，因呼吸急促症病發，乃緊急協助系秘書、主任處理，並聯絡醫學院窗口同仁轉請健康中心幫忙救治。

11.96/12/3文開B1變電室高壓施工，營繕組並未通知本窗口同仁，96/12/4早上工友發現變電室後方鐵捲門未關、電燈也徹夜未關，已轉請營繕組及廠商處理。

12.96/12/3早上文華樓一樓中文系館及教授休息室跳電。

13.96/12/5核算工讀費。

14.96/12/6為體育系、中文系、教研所同學解說借用畢業服相關事項。

15.96/12/6營繕組在冠五樓施做殘障音效導引設備。

16.96/12/6冠五樓窗口內公共區監視主機檢修。

17.96/12/6協助中國聖職宿舍預訂聖誕紅盆景(大盆6小盆2)。

18.96/12/7營繕組於冠五樓進行樓梯止滑條之施工作業。

陳福洲

- 辦理進修部場地、教室、演講廳、借用事宜。

- 進修部15系繼續辦理借用學士服相關事宜。

- 教師、職員、學生各項物品借用及歸還等事宜。

- 各系維修申請單、請購修單採購維修及處理。

- 12/3下午3點協同賓士保全系統安裝進修部2樓器材室保全設備。

- 進修部前庭花圃及2樓辦公室擬擺置24盆聖誕紅盆栽，以迎聖誕佳節。

- 進修部大樓各間E化教室器材維修申報及處理。

- 巡查進修部大樓各樓層清潔狀況及檢查飲水機清潔情形。

- 處理各樓層學生置物櫃打不開之服務。

- 進修部大樓公共空間各項維修申請及核銷。

- 12/5進行進修部017-2地下室倉庫雜物之清理。

- 櫃台接聽電話及教職員、學生詢問問題之回覆。

- 12/6下午參加進修部宗輔室聶神父生命經驗分享。

14. 處理進修部各系臨時事務性工作及臨時交辦業務。

格秀玲

1.停車證申請:15件

2.進出校園知會單:28件

3.派車:15件

4.規劃12/5點燈活動車輛動向管控事宜。

5.處理12/5于樞機演講、林立樹教授追思活動以及本校派員至靜宜大學參與點燈活動等派車支援事宜。

6.規劃處理12/8校慶暨園遊會活動保全人力支援事宜。

楊貴女

1、樹德樓及利瑪竇樓小便斗經常阻塞，營繕組水電工研判為外包工友清洗方式之問題，故協助督導商請其工友改善清洗方式。

2、12月份學、碩畢業服發放已進入高峰期，經常因畢業服尺寸大小，須和同學溝通協調，所幸均圓滿解決。

3、本週碩士班招生資料回收約380件。

4、12/5利瑪竇地圖再次大漏水，緊急協同營繕組請廠商維修完成。

5、羅耀拉大樓正大門電腦門故障，12/6已緊急會同廠商進行搶修。

6、樹德樓4樓西邊鋁門10月份受柯颱影響故障，遲至12/6方完成

修復工作。

叢山

1.96/12/5（三）協助點燈典禮場佈及撤場。

2.96/12/7（五）協助校慶晚會場佈及撤場。

楊寶珠

1.修繕：硬碟、門板、飲水機、玻璃、門鎖等。

2.採購：護目鏡、燒錄機、記憶卡、清潔用品、影印卡等。

3.估價：門弓器、地絞鍊、焊接座椅等。

4.聖言會規劃聖誕節佈置之協助。

5.會同廠商勘察聖言樓各出入口之動線以利未來裝置自動刷卡門之規劃。

6.協同組長、警衛隊長及格秀玲伙伴一起勘查語言中心失竊現場。

7.檢驗聖言樓洗手間焊接白鐵固定板之進度。

王萍貞

1.處理參與頒授黃友隸教授榮譽博士學位人員之博士服送洗，共15套。

2.訂製博士服及皮箱，作為補送1984年12月8日頒授斯里蘭卡總主教名譽哲學博士學位之用。

3.處理中美堂燈管、座椅、布簾、高空投照燈、變壓器故障整修等事宜。

4.協助訂購貴賓用蘭花20朵於校慶晚會活動當天使用。

5.訂購木工廠備料一批。

張毓珉

- 例行派工支援共22次。

- 辦理核銷共6份、請購1份。

- 彙整11月份資源回收報表,並提報至新莊市公所清潔隊。

- 處理臨時發生事宜如工友領取清潔用品及工友事務等。

5. 安排12/6.7日校慶晚會場佈及撤場活動。

6. 安排12/20日聖誕晚會場佈及撤場活動。

7. 協助宗輔中心發送每位工友月曆及聖誕共融餐會邀請卡等。

8. 督導全校清潔人員，於校慶週要隨時注意四週環境清潔。

9. 協助轉告2位因病請假超過28天的工友，人評會決議考績由丙等更正為乙等。

10.擬安排工友座談時間及預定場地。

11.協助轉發清潔外包公司清潔問卷調查表給窗口同仁，並將反應意見表回傳該公司及盧主任。

12.轉發處秘12/8運動會相關事項給4位工友代表，並將此訊息公告於警衛室刷卡機旁。

專案業務進度

1.持續發售「96學年度碩士在職專班招生簡章」。

2.「96學年度博、碩士班甄試簡章」已於11/30截止報名，12/7已完成結案事宜。