總務處96/12/17-96/12/23業務報告

營繕組

| 項次 | 工程名稱 | 執行進度及內容敘述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 電子看板電力改善 | 結案。 |
| 2 | 輔幼中心建物漏水 | 結案。 |
| 3 | 冠五樓無障礙設施維修 | 結案。 |
| 4 | 花圃及草坪自動灑水工程 | 結案。 |
| 5 | 物理系日光燈整修 | 結案。 |
| 6 | 外語學院油漆粉刷 | 結案。 |
| 7 | 積健樓222室加裝洗手台 | 結案。 |
| 8 | 新建醫學院綜合大樓 | 保固維護，缺失改善。 |
| 9 | 申裝中壓天然瓦斯配管 | 醫學綜合大樓外管施作，施工圖說送審確認。 |
| 10 | 緊急逃生門消防門禁工程 | 醫學綜合大樓，施作中。 |
| 11 | 指標維修工程 | 醫學綜合大樓，驗收作業。 |
| 12 | 分電錶及分水錶設置 | 醫學綜合大樓地下室停車場輔大診所設置，備料中。 |
| 13 | 隔音壁板拆除 | 音樂系合奏教室，發包簽核中。 |
| 14 | 污水處理廠代操作及維護 | 進廠操作(12月)。 |
| 15 | 耕莘樓化學系1~2F電力改善 | 公文簽辦中。 |
| 16 | 全校電力改善規劃 | 開挖埋設管線及部份大樓低壓改善。 |
| 17 | 水費垃圾清潔處理費退費 | 發文縣府作業中。 |
| 18 | 冷氣節能改善 | 待上級指示。 |
| 19 | 城區部建安改善工程 | 待市府檢查。 |
| 20 | 水塔整修補強工程 | 前置作業。 |
| 21 | 96年度消防安全檢查申報 | 待結案。 |
| 22 | 運動場、籃網排球場鐵絲網去銹油漆工程 | 初驗改善。 |
| 23 | 淨心堂發電機建置工程 | 施工。 |
| 24 | 食科系發電機建置工程 | 施工。 |
| 25 | 建築物公共安全改善 | 待申報。 |
| 26 | 柯颱-運動場圍網復舊工程 | 施工。 |
| 27 | 資訊中心機電消防保養 | 進場保養。 |
| 28 | 資訊中心年度消防保養 | 進場保養。 |
| 29 | 宿舍用電計量表調整維修 | 備料。 |
| 30 | 濟時樓3樓男廁漏水 | 評估中。 |
| 31 | 新舊醫學院防火區劃改善 | 施工中。 |
| 32 | 柯颱棒壘球場燈柱復原 | 施工。 |
| 33 | 醫學院實驗室電源改善 | 待上級指示。 |
| 34 | 棒壘球場燈柱追加 | 施工。 |
| 35 | 文友樓結構補強 | 公文簽辦中。 |
| 36 | 籃排球場照明復舊 | 發包完成。 |
| 37 | 城區部室外地坪整理 | 施工。 |
| 38 | 城區部6樓男廁、地下室鋁窗更新工程 | 施工。 |
| 39 | 校史室搬遷工程 | 本案待撤案。 |
| 40 | 體育場及藍排球場維修 | 施工中。 |
| 41 | 文圖冷氣年度大保養 | 施工中。 |
| 42 | 舒德樓建物結構分析及耐震評估 | 施工中。 |
| 43 | 資源回收場整修 | 施工中。 |
| 44 | HE072(B)辦公室整修 | 初驗待結。 |
| 45 | HE072(C)辦公室整修 | 初驗待結。 |
| 46 | 展演中心污水管堵塞 | 施工中。 |
| 47 | 研發處漏水 | 施工中。 |
| 48 | 野聲樓1樓女廁2間流水不停 | 初驗待結案。 |
| 49 | 音樂系懷仁廳鋼琴修復 | 廠商向日本YAMAHA原廠訂購零件中。 |

保管組

壹：例行性業務

- 校產相關業務：96.12.21

| 單位別 | 業務 性質 | 驗收（hr） | 新增（件） | 移轉（件） | 報廢（件） | 驗廢（hr） | 貼驗（hr） | 盤點（件） | 媒合（件） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 校本部一 （代碼1） | 列產 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
| 校本部二 （代碼9） | 列產 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 文學院 | 列產 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 藝術學院 | 列產 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 理工學院 | 列產 | 0 | 144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 外語學院 | 列產 | 0 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 民生學院 | 列產 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 法律學院 | 列產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 社會科學院 | 列產 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 管理學院 | 列產 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 醫學院 | 列產 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 推廣部 | 列產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 進修部 | 列產 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

二、物品領用相關業務：

| 工作內容 項目別 | 核發（件） | 建檔分帳（件） | 與會計室對帳（hr） | 盤點（hr） | 規劃補貨（件） | 到貨點驗（件） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 清潔用品 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 文具用品 | 48 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 |

三﹒工讀同學工作紀錄

| 相關紀錄 項目別 | 日期 | 件數 | 工時 | 內容 | 交付 工作者 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 處本部送文 | 12/17.19.21 |  |  | 送文至會計室.總務長 | 劉.孫 |
|  | 12/18-21 |  |  | 送文至會計室、總務長、祕二組、出納組、採購組、校牧室、使命副校長室、課務組 | 劉、李、孫、林 |
| 保管系統資料輸入 | 12/17-21 | 30 |  | 清潔用品輸入建檔 |  |
|  | 12/17-21 | 48 |  | 文具用品輸入建檔 |  |
| 組內清潔工作 | 12/17 |  |  | 擦桌子 | 公 |
|  | 12/17.21 |  |  | 倒垃圾 | 公 |
|  | 12/18-21 |  |  | 清潔前方櫃台及左右兩側公共區域 | 公 |
|  | 12/18-21 |  |  | 倒垃圾 | 公 |
|  | 12/17 |  |  | 清潔前方櫃台及左右兩側公共區域 |  |
| 其他(請簡述於內容欄位中) | 12/17-21 |  |  | 左側各式空白表單補放 | 公 |
|  | 12/17.21 |  |  | 領文具 | 公 |
|  | 12/17.19.21 |  |  | 送文至進修部.醫學大樓.聖言樓.歷史系.圖資系.推廣部 | 謝.劉.林 |
|  | 12/17 |  |  | 影印文件 | 劉 |
|  | 12/17 |  |  | 印財產牌 | 李 |
|  | 12/18-21 |  |  | 印財產牌 | 劉、李 |
|  | 12/18-21 |  |  | 影印財產/列管物品 報廢單 | 劉、李 |
|  | 12/18-21 |  |  | 領文具 | 公 |
|  | 12/18-21 |  |  | 請領key in清單與總表 | 公 |
|  | 12/18-21 |  |  | 請領單位文具清潔用品扣帳清單 | 公 |
|  | 12/18-21 |  |  | 倉庫除濕機開關控管 | 公 |
|  | 12/18-21 |  |  | 公文簽收(簿) | 公 |
|  | 12/17-21 |  |  | 拿報紙 |  |
|  | 12/17-21 |  |  | 紙箱回收 |  |
|  | 12/17-21 |  |  | 倉庫除濕機開關控管 |  |
|  | 12/17-21 |  |  | 倉庫除濕機倒水 |  |
|  | 12/17-21 |  |  | 送請領單位文具清潔用品扣帳清單 |  |
|  | 12/17-21 |  |  | 左側各式空白表單補放 |  |
|  | 12/17-21 |  |  | 送請領單位文具清潔用品扣帳清單 |  |

※、核對房號、核對房名、核對空間、修改平面圖

註﹕文書處理與試算表建立之內容部分請依序填入性質/儲存路徑/檔名

貳：其他報告

一、處理日間部及進修部各單位請領文具及清潔用品，總計883件。

二、報修進修部器材室之筆記型電腦及單槍投影機等，計8件。

三、至總務資訊系統處理理工、民生學院新增財物，財產170件，物品13件。

四、登錄文藝醫學院新增財產資料，財產112件，列管78件。

五、至文藝醫學院黏貼財產條碼，財產79件，列管43件。

環安衛組

業務說明（重點報告）

1.辦理感染性事業廢棄物外送作業，此次外送共計541公斤，並上網至

廢棄物管制中心申報該批廢棄物遞送三聯單，於48小時內追認該批廢

棄物之流向。（外送系所：醫學系542.1公斤、營科系37.26公斤、生

科系15.7公斤）

2.會同事務組勤務隊同仁整理整頓有害廢棄物（廢液）貯存場，並檢視

水洗塔之功能，確認排放水符合水污法之標準。

3.函發96.12.12系安全委員會議紀錄至各相關學院及系所，請單位主管

協助系安全委員建立系所廢棄物處理、清除及運送相關機制。

4.處理因成立環安衛單位所衍生之公文、e化及資訊網路方面問題。

5.上網至空、水、廢、毒管理資訊系統（EMS）申報本校基線資料及許可

證申請等各項資料填報及確認。

6.安排處理校內相關系所（理工、民生及醫學院等）實驗室廢液進本校

貯存場等作業，目前共151桶，共計3020公斤，現由環安衛組依10

大分類整理填報廢棄物清點表後，先送成大處理廠審查通過後，安排

清除作業。

7.函發96學年度教育訓練合格者之心肺復甦術（CPR）合格證書，共計

134位取得合格證書。

8.處理校外公文共計21件。

9.函發甲、乙類先驅性化學工業原料第4季申報通知，以便本組彙整後

申報。

10.毒性化學物質申請案共計2件。

11.研議環安衛組短、中、長期工作計畫及目標，並檢視現有校內各項辦

法、規範、流程圖等修正事宜。

12.擬訂每月工作要項、檢查計劃及實驗室廢棄物查核制度之建立。

事務組

業務說明（重點報告）

蘇修女

1.學碩士服開始借用。

2.濟時樓一樓男廁旁，汰舊換新飲水機一台，已組裝完畢。

3.預定增購學士服100套。

4.12/17下午參與窗口業務彙整會議。

5.醫學院新大樓茶水間壁掛式開飲機共10組更換濾心。

5.報修事宜: 水電工8件、木工3件、電話叫修2件，共13件。

6.請購事宜(1)維修2件(2)自行處理1件。

7.核銷案件2份。

8.醫學院新大樓二樓3間教室，請清潔工友置放上課桌椅共160張。

9.護理系在職專班自96年12月起，每週三固定借用MD215教室上課。

錢小圓

1.12/11開始整理組務會議紀錄，12/19彙整完成，呈送 組長批核。

2.12/17下午召開本組臨時會議，討論本組窗口撤回之可能性及因此而面臨之困難。

3.12/18開始整理臨時會議紀錄，12/20彙整完成，呈送 組長批核。

4.文華樓前荷花池水藻氾濫，為徹底清除水藻，採天敵防治法，放養鯉魚及草魚。試行1個月後再評估其效果。

5.12/20行文台北縣政府交通局及新莊市公所，建請該局(所)於新莊市三泰路本校新醫學大樓邊，塗銷汽車停車格五格及機車停車格十格，以維護車輛出入該大樓之安全。

6.耕莘樓聖誕植栽裝飾已於12/20完成並隨即進行核銷作業。

7.周大觀文教基金會為提倡大家種樹：愛校園、護水源、救地球，特捐贈100株烏心石樹苗予本校。12/20已完成捐贈並已種植完畢，本校將於日內寄送感謝狀及種植相片至周大觀文教基金會，以表達感謝之意。

8.本處尾牙聚餐訂於97/1/24晚上5時舉行，積極協同組長進行各項事務的協調與統籌事宜(如訂餐、預訂場地、訂購禮物等)。

9.彙整提報事務組本週之週報，於12/21呈送組長批核後，再轉送處秘。

羅秀香

1.例行請購(修)單分案事宜。

2.代售全錄影印卡2盒。

3.催繳10家廠商水電費及場地費未繳事宜。

4.文德餐廳廁所蚊蟲滋生，遭民眾電話陳情至台北縣政府衛生局。承辦人簽文惠請文德餐廳於12/26日前，務必依衛生所規定改善完成；屆時本組將協同業務相關人員至現場查核改善成果。

5.朝橒樓滅火器12/14到期，去電告知系上秘書，公共空間由事務組負責換葯，其餘如辦公室、老師研究室則由系上預算支付。

陳淑華

1.更新資料重跑帳務系統 & 請款支付中華電信96/12出帳之統支電話費。

2.印製耶穌會院96/12電話費明細表送耶穌會。

3.呈核耶誕節本校自動總機語音招呼語稿。

4.email各單位96/12統支電話明細 & email出納組96/12電話費明細表。

5.email中華電信有關錄製及設定12/24-12/25聖誕節自動總機語音招呼語事宜。

6.處理電話申請及異動相關業務。

朱麗文

1.文鐸樓神父宿舍，送信件、報紙、文件、修繕等服務。

2.督導、巡查清潔。

3.發mail給各單位提醒、通知、表單等。

4.不明(姓名、單位)信件查詢處理。

5.平信、包裹、宅配、貨運物品收發處理。

6.各單位報紙分送服務。

7.協助工友寫清潔用品申請單。

8.總務系統使用、疑難請教、系所疑問協助。

9.準備借用畢業服(挑選尺寸裝箱)6班，領出4班195套。

10.失物招領1件(手機)。

11.老師遺失冠五樓大門鑰匙處理。

12.文開樓B1牆角及柱子漏水，1、3、4、6樓及B1廁所天花板漏水勘查。

13.代繳電話費至出納組(文鐸樓李神父)。

14.藝術學院前樹木傾倒通報。

15.文開樓202及203教室單槍濾網清潔歸零設定，文華樓404教室

銀幕檢修。

17.協助工友影印加班單空白單。

18.文華樓400、404、405教室講台午休時間被學生搬出活動未歸回。

19.冠五樓監視系統測試檢修。

20.核銷4件。

21.請購修申請送出10件。

格秀玲

1.停車證申請:12件

2.進出校園知會單:12件

3.派車:7件

4.12/18與北縣環保局討論配合宣傳機車排氣定檢事宜。

5.12/19協同組長與doggy club 多位同學共同開會討論有關校園流浪狗處理等相關問題。

陳福洲

1.辦理進修部場地、教室、演講廳、借用事宜。

2.本週辦理財產移轉給文德宿舍、推廣部、進修部宗輔室共3件。

3.進修部繼續辦理15系借用學士服相關事宜。

4.教師、職員、學生各項物品借用及歸還等事宜。

5.各系維修申請單及請購修單採購、維修及處理。

6.12/17進修部B棟電梯面板數字故障（更換一片新面板）。

7.進修部宗輔室12/19下午4點至6點李淑芬主持的共融會。

8.12/20參與晚上6點至8點中美堂聖誕節共融餐會

9.進修部大樓各間E化教室器材維修申報及處理。

10每週巡查進修部大樓各樓層清潔狀況及檢查飲水機清潔情形。

11.每日處理各樓層學生置物櫃打不開之服務。

12.進修部大樓公共空間各項設備故障維修申請及核銷。

13.進修部各系舉辦週慶活動協助辦理。

14.櫃台接聽電話及教職員、學生詢問問題之回覆。

15處理進修部各系臨時事務性工作及臨時交辦業務。

16.臨時交辦任務。

楊貴女

- 資源教室訂製殘障椅一批，供利瑪竇教室1至5樓殘障生使用，財產保管已完成移轉至事務組。

- 日前資源教室製作ㄧ批殘障門檻業已完工，同時財產亦已完成移轉至事務組。

- 本周羅耀拉樓101室研發處辦公室內冒水嚴重，已緊急通知廠商陸續維修中。

- 利瑪竇殘障桌椅之標籤【請勿私自移動】已協同工友張貼完成。

- 樹德樓1樓教授休息室木門及1樓男女廁所老舊木門均於12/20完成重新油漆。

楊寶珠

1.修繕：環控系統、發電機、拉門、飲水機、座椅、地絞鏈、木櫃等。

2.採購：白板、碳粉匣、聖誕紅、清潔用品等。

3.估價：門鍵、印表機等。

4.協同共同外語科、心理系之祕書，實地勘查聖言樓8樓開水間，並協調使用事宜。

5.協助系所秘書使用總務資訊系統。

6.委請清潔同仁協助統計聖言樓洗手間白鐵固定板失竊數量〈焊接期間被偷竊〉，及張貼禁煙標幟。

張毓珉

1.例行派工支援共11次。（含12/20支援全校聖誕共融晚會場佈及撤場）

2. 商請機動組人員協助修剪修女院、進修部等大樓前之矮籬。

3. 辦理核銷1份、福利費請款1份。

4. 協助法管窗口辦理15吋打臘機汰舊換新1台(羅耀拉大樓申請)事宜。

5. 處理領取清潔用品及工友相關事務等。

6. 協同組長探訪格物宿舍清潔人員王淑芬小姐。

7. 商洽宗輔中心一同關懷因雙手開刀之外語學院專任工友林麗茹小姐。

8. 協同組長至立言學苑認識及關懷清潔人員。

9. 12/20飲水機水質檢驗40台（濟時樓、仁愛、信義、和平宿舍、進修部）。

10.協助理外民工友準備每月資源回收排班表。

11.至中美堂協助參與聖誕晚會表演人員之相關事宜處理。

12.轉發田秘尾牙通知單給工友代表及張貼刷卡機旁之公告。

13.協同組長、清水探訪織品大樓清潔人員蘇慶財因車禍住院(林口長庚醫院)治療事宜。

叢山

1.12/19（三）濟時樓九樓社科院研究發表會，協助場怖及撤場。

2.12/20（四）中美堂教職員聖誕共融，協助場佈及撤場。

王萍貞

- 接洽3家西式餐點廠商，請其將試吃樣本於12/26上午10時送至秘二組辦公室，以供挑選校務會議開會之用餐。

專案業務進度

- 持續發售「96學年度碩士在職專班招生簡章」。

採購組

- 圖書館八種資料庫採購流標。

- 體育室運動訓練器材採購決標。

出納組

- 支出部份

- 1.回答個人及廠商各項付款明細及相關事宜。

- 2.

| 帳戶摘要 | 數量(筆) | 金額(元) |
| --- | --- | --- |
| 一般建教合作計畫及校內預算-廠商及個人付款（55345） | 579 | 11,383,851 |
| 國科會計畫-廠商及個人付款（0088） | 313 | 3,535,990 |
| 農委會計畫-廠商及個人付款（0011） | 8 | 40,950 |
| 離職儲金 | 2 | 63,480 |
| 校內款項支出（0399668） | 1,192 | 129,503,224 |
| 校內款項支出（0412791） | 3 | 2,022,215 |
| 共計 | 2,097 | 146,549,710 |

- 二、收入部份

- 1.回答並協助處理家長及學生各項繳費問題。

- 2.

| 帳戶摘要 | 數量(筆) | 金額(元) |
| --- | --- | --- |
| 郵局活存0399668 | 193 | 4,298,358 |
| 彰銀活存08325900 | 22 | 5,402,403 |
| 郵局甲存劃撥專戶19172130 | 46 | 3,139,833 |
| 語言中心學費0412791 | 1 | 2,872 |
| 共計 | 262 | 12,843,466 |

三、其他所得稅務部份

1..

| 摘要 | 數量(筆) | 通報所得(元) | 通報稅額(元) |
| --- | --- | --- | --- |
| 境內居住人所得 | 1,533 | 9,970,529 | 222,485 |
| 居住未滿183天非境內居住人所得 | 20 | 74,475 | 17,895 |
| 非固定薪資人事費共計 | 1,553 | 10,045,004 | 240,380 |

四、綜合業務部份

1. 郵甲19172130帳戶：

96(1)學雜費收入共計820,198,223 元；

語言實習費、輔系及延修生學分費共計 7,647,270 元。

宿舍費共計126,109元

彰乙03825400美金帳戶收國紀雙聯學制學雜費7,500元美金。

五、進修部

1.96/1就貸生、雙重身份生、就貸休學生分帳等。

2.臨櫃其他雜項收入。

- 進修部與郵局核對一般生加選、延修生、教育學程、期限內學分雜費繳費，分明細帳送交會計室；未繳費生催繳。

- 申請就貸生教職員子女補助1名。