總務處96/12/24-96/12/30業務報告

營繕組

| 項次 | 工程名稱 | 執行進度及內容敘述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 利瑪竇中央空調故障 | 結案。 |
| 2 | 利瑪竇地下管道間漏水 | 結案。 |
| 3 | 織品系508室電源配置 | 結案。 |
| 4 | 野聲樓1樓女廁2間流水不停 | 結案。 |
| 5 | 輔幼中心壁磚及油漆 | 結案。 |
| 6 | 應科所耕莘樓112室滲水 | 結案。 |
| 7 | 輔園FY25、29室管道間整修 | 結案。 |
| 8 | 生科系二樓電梯前地磚龜裂破損 | 結案。 |
| 9 | 校史室搬遷工程 | 結案。 |
| 10 | 資源回收場整修 | 結案。 |
| 11 | 燈光安裝工程 | 結案。 |
| 12 | 不銹鋼扶手及抽風扇、對流器整修 | 結案。 |
| 13 | 新建醫學院綜合大樓 | 保固維護，缺失改善。 |
| 14 | 申裝中壓天然瓦斯配管 | 醫學綜合大樓外管施作，施工圖說送審確認。 |
| 15 | 緊急逃生門消防門禁工程 | 醫學綜合大樓，施作中。 |
| 16 | 指標維修工程 | 醫學綜合大樓，驗收作業。 |
| 17 | 分電錶及分水錶設置 | 醫學綜合大樓地下室停車場輔大診所設置，施工中。 |
| 18 | 隔音壁板拆除 | 音樂系合奏教室，發包簽核中。 |
| 19 | 污水處理廠代操作及維護 | 進廠操作(12月)。 |
| 20 | 耕莘樓化學系1~2F電力改善 | 公文簽辦中。 |
| 21 | 全校電力改善規劃 | 開挖埋設管線及部份大樓低壓改善。 |
| 22 | 水費垃圾清潔處理費退費 | 發文縣府作業中。 |
| 23 | 冷氣節能改善 | 待上級指示。 |
| 24 | 城區部建安改善工程 | 待市府檢查。 |
| 25 | 水塔整修補強工程 | 前置作業。 |
| 26 | 96年度消防安全檢查申報 | 用印申請中。 |
| 27 | 運動場、籃網排球場鐵絲網去銹油漆工程 | 初驗改善。 |
| 28 | 淨心堂發電機建置工程 | 施工。 |
| 29 | 食科系發電機建置工程 | 施工。 |
| 30 | 建築物公共安全改善 | 待申報。 |
| 31 | 柯颱-運動場圍網復舊工程 | 施工。 |
| 32 | 資訊中心機電消防保養 | 進場保養。 |
| 33 | 資訊中心年度消防保養 | 進場保養。 |
| 34 | 宿舍用電計量表調整維修 | 備料。 |
| 35 | 濟時樓3樓男廁漏水 | 評估中。 |
| 36 | 新舊醫學院防火區劃改善 | 施工中。 |
| 37 | 柯颱棒壘球場燈柱復原 | 施工。 |
| 38 | 醫學院實驗室電源改善 | 待上級指示。 |
| 39 | 棒壘球場燈柱追加 | 施工。 |
| 40 | 文友樓結構補強 | 公文簽辦中。 |
| 41 | 籃排球場照明復舊 | 施工。 |
| 42 | 城區部室外地坪整理 | 施工。 |
| 43 | 城區部6樓男廁、地下室鋁窗更新工程 | 施工。 |
| 44 | 體育場及藍排球場維修 | 施工中。 |
| 45 | 文圖冷氣年度大保養 | 施工中。 |
| 46 | 舒德樓建物結構分析及耐震評估 | 施工中。 |
| 47 | 輔幼二樓教室漏水 | 施工中。 |
| 48 | 濟時樓1F~B1排水孔堵塞 | 備料中。 |
| 49 | 濟時樓第一會話室漏水 | 備料中。 |
| 50 | 文友樓314室塑膠地板維修 | 備料中。 |
| 51 | 音樂系懷仁廳鋼琴修復 | 廠商向日本YAMAHA原廠訂購零件中。 |

出納組

- 支出部份

- 1.回答個人及廠商各項付款明細及相關事宜。

- 2.

| 帳戶摘要 | 數量(筆) | 金額(元) |
| --- | --- | --- |
| 一般建教合作計畫及校內預算-廠商及個人付款（55345） | 421 | 13,550,692 |
| 國科會計畫-廠商及個人付款（0088） | 156 | 261,436 |
| 農委會計畫-廠商及個人付款（0011） | 35 | 479,887 |
| 離職儲金 | 1 | 8,400 |
| 校內款項支出（0399668） | 1,027 | 10,083,356 |
| 校內款項支出（0412791） | 0 | 0 |
| 共計 | 1,640 | 24,383,771 |

- 二、收入部份

- 1.回答並協助處理家長及學生各項繳費問題。

- 2.

| 帳戶摘要 | 數量(筆) | 金額(元) |
| --- | --- | --- |
| 郵局活存0399668 | 103 | 2,034,376 |
| 彰銀活存08325900 | 16 | 7,899,314 |
| 郵局甲存劃撥專戶19172130 | 47 | 183,157 |
| 語言中心學費0412791 | 0 | 0 |
| 共計 | 166 | 10,116,847 |

三、其他所得稅務部份

1..

| 摘要 | 數量(筆) | 通報所得(元) | 通報稅額(元) |
| --- | --- | --- | --- |
| 境內居住人所得 | 1,136 | 5.,796,301 | 140,155 |
| 居住未滿183天非境內居住人所得 | 3 | 78,134 | 15,803 |
| 非固定薪資人事費共計 | 1,139 | 5,874,435 | 155,958 |

四、綜合業務部份

1. 郵甲19172130帳戶：

96(1)學雜費收入共計820, 355,489 元；語言實習費、輔系及延修生學分費共計 9,530,450 元。宿舍費共計260,978元

2.繳交96(上)教職員子女就讀本校學費減免名冊，日間部35人，NT$  1,370,120元；進修部13人NT$ 270,222元；總計NT$ 1,640,342元整。

五、進修部

1.96/1進修部異動學生核算退撫費、分帳等。

2.臨櫃其他雜項收入。

- 進修部期限外一般生加選、延修生、未繳費生第二次催繳。

4.12/24劃撥休學退費7名。

環安衛組

1.追蹤感染性事業廢棄物之流向，並於網路確認本批廢棄物之結案單。

2.會同中興保全同仁現堪廢棄物儲存場（廢液、固廢及非感染事業廢棄

物）之監視設備之設置及主機放置位置之討論。

3.函發96.12.12系安全委員會議紀錄至各相關學院及系所，請單位主管

協助系安全委員建立系所廢棄物處理、清除及運送相關機制。

4.參加教育部「校園實驗室廢棄物管理及處理講習會」，本講習會之目的

在說明校園廢棄物與毒性化學物質如何妥善管理及清除、處理。並將

針對校園過期報廢藥品及不明廢棄物，提出未來可能之處理對策。

5.上網至空、水、廢、毒管理資訊系統（EMS）申報本校基線資料及許可

證申請等各項資料填報及確認。

6.安排處理校內相關系所（理工、民生及醫學院等）實驗室廢液進本校

貯存場等作業，目前共208桶，共計4160公斤，現由環安衛組依10

大分類整理填報廢棄物清點表後，先送成大處理廠審查通過後，安排

清除作業。

7.函發96學年度教育訓練合格者之心肺復甦術（CPR）合格證書，共計

134位取得合格證書。

8.處理校外公文共計20件。

9.函發甲、乙類先驅性化學工業原料第4季申報通知，以便本組彙整後

申報。

10.毒性化學物質申請案共計2件。

11.召開環安衛組組務會議，擬定各項工作及業務之權責劃分、各項意外

災害通報體系及下月工作目標。

12.研擬並討論環安衛組預算編列工作事宜。

13.安排並宣導各系處理非感染性事業廢棄物及固廢之處理流程及事項。

保管組

壹：例行性業務

- 校產相關業務：96.12.28

| 單位別 | 業務 性質 | 驗收（hr） | 新增（件） | 移轉（件） | 報廢（件） | 驗廢（hr） | 貼驗（hr） | 盤點（件） | 媒合（件） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 校本部一 （代碼1） | 列產 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 143 | 0 | 0 |
| 校本部二 （代碼9） | 列產 | 0 | 11 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 文學院 | 列產 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 藝術學院 | 列產 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 理工學院 | 列產 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 外語學院 | 列產 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 民生學院 | 列產 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 法律學院 | 列產 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 社會科學院 | 列產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 管理學院 | 列產 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 醫學院 | 列產 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 推廣部 | 列產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 進修部 | 列產 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

二、物品領用相關業務：

| 工作內容 項目別 | 核發（件） | 建檔分帳（件） | 與會計室對帳（hr） | 盤點（hr） | 規劃補貨（件） | 到貨點驗（件） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 清潔用品 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 文具用品 | 59 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 |

三﹒工讀同學工作紀錄

| 相關紀錄 項目別 | 日期 | 件數 | 工時 | 內容 | 交付 工作者 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 核對房號、核對房名、核對空間 | 12/28 | 4 | 3 | 聖言樓 | 組長 |
|  | 12/27 | 3 | 3.5 | 聖言樓 | 組長 |
|  | 12/26 | 2 | 3.5 | 聖言樓 | 組長 |
| 修改平面圖 | 12/28 | 4 | 3 | 聖言樓 | 組長 |
|  | 12/27 | 3 | 3.5 | 聖言樓 | 組長 |
|  | 12/26 | 2 | 3.5 | 聖言樓 | 組長 |
| 處本部送文 | 12/24.26-28 |  |  | 送文至會計室.總務長.採購組 | 劉.林.孫.李 |
| 保管系統資料輸入 | 12/24-28 | 10 |  | 清潔用品輸入建檔 |  |
|  | 12/24-28 | 59 |  | 文具用品輸入建檔 |  |
| 組內清潔工作 | 12/24 |  |  | 擦桌子 | 公 |
|  | 12/24.26-28 |  |  | 倒垃圾 | 公 |
|  | 12/24 |  |  | 清潔前方櫃台及左右兩側公共區域 |  |
| 其他(請簡述於內容欄位中) | 12/24-28 |  |  | 左側各式空白表單補放 | 公 |
|  | 12/24.26-28 |  |  | 領文具 | 公 |
|  | 12/24.26.28 |  |  | 送文至進修部.醫學大樓.聖言樓.羅耀拉.文友樓.文德文舍.藝術學院 | 謝.劉.孫.林 |
|  | 12/24-28 |  |  | 影印文件 | 劉 |
|  | 12/26-28 |  |  | 印財產牌 | 李.劉 |
|  | 12/24-28 |  |  | 拿報紙 |  |
|  | 12/24-28 |  |  | 紙箱回收 |  |
|  | 12/24-28 |  |  | 倉庫除濕機開關控管 |  |
|  | 12/24-28 |  |  | 倉庫除濕機倒水 |  |
|  | 12/24-28 |  |  | 送請領單位文具清潔用品扣帳清單 |  |
|  | 12/24-28 |  |  | 左側各式空白表單補放 |  |
|  | 12/24-28 |  |  | 送請領單位文具清潔用品扣帳清單 |  |

※、核對房號、核對房名、核對空間、修改平面圖

註﹕文書處理與試算表建立之內容部分請依序填入性質/儲存路徑/檔名

貳：其他報告

- 至理工、民生學院單位貼牌財產170件，物品13件。

二、處理日間部及進修部各單位請領文具及清潔用品，總計942件。

三、報修進修部器材室之筆記型電腦及單槍投影機等，計5件。

四、登錄文藝醫新增財產設備，財產90件、物品55件。

五、至醫學院職治系黏貼財產條碼，財產32件、物品25件。

六、會同會計室核對11月份新增及減損財產資料，財產89件、物品72件。

事務組

業務說明（重點報告）

蘇修女

1.學、碩士服開始借用。

2.醫學新大樓水塔漏水，已請營繕組維修完成。

3.增購學士服100套。

4.報修事宜: 水電工6件、木工1件、電話叫修2件，共9件。

5.請購事宜:維修/1件、自行處理/1件、採購/2件。

6.核銷案件2份。

7.12/26護理系借用MD215教室舉行系週會。

錢小圓

1.本處尾牙聚餐訂於97/1/22晚上5時舉行，積極協同組長進行各項事務的協調與統籌事宜(如訂餐、預訂場地、訂購禮物、簽到表之製作、預算之調度籌措等前置作業)，並確認各組及本組之參與人數和節目單。

2.12/24處理教育部來函，有關97/1/30至2/5國家清潔週，希本校能依說明配合辦理事宜。

3.12/26處理臺北縣泰山鄉公所來函，惠請本校同意該所使用本校認養之貴子路口二省道陸橋，懸掛節慶宣導紅布條之事宜。

4.12/27協助修訂本組簽呈有關「規劃校園休閒可供師生吸菸區，擬請販賣機廠商設置涼亭案」之內文。

5.彙整提報事務組本週之週報及12月份之月報，於呈送組長批核後，

再轉送處秘。

6.月底彙整事務組個人之業務職掌，提報組內作檔案存查，並供組長再

次閱覽及確認，以便進行下學期之工作輪調及調整之相關事宜之用。

羅秀香

- 例行請購(修)單分案事宜。

- 代售全錄影印卡4盒。

- 12/24參與總務資訊系統說明會，13：30-15：00於谷欣廳上課。

- 12/26簽文針對校園內設置戶外吸菸區案，敬呈菸害防治小組研擬之。

- 文德餐廳廁所蚊蟲滋生，遭民眾電話陳情至台北縣政府衛生局案，本人於12/27至現場查核，確認該餐廳已按規定改善完成。

格秀玲

1.停車證申請:13件

2.進出校園知會單:20件

3.派車:8件

4.E化教室施作地點調查彙整。

5.96下學期學生車證申請發文公告。

陳淑華

- 12/26電話自動總機語音宣告恢復為平常上下班語音招呼語。

- 印製96/12統支電話費明細送人事室。

- 彙交事務組96/12電話帳單及上個月份之長途電話明細清單。

- 上傳總機業務工作職掌、封面及清冊。

- 處理電話申請及異動相關業務。

朱麗文

1.文鐸樓神父宿舍，送信件、報紙、文件、修繕等服務。

2.督導、巡查清潔。

3.發mail給各單位提醒、通知、表單等。

4.不明(姓名、單位)信件查詢處理。

5.平信、包裹、宅配、貨運物品收發處理。

6.各單位報紙分送服務。

7.協助工友寫清潔用品申請單。

8.總務系統使用、疑難請教、系所疑問協助。

9.準備借用畢業服(挑選尺寸裝箱)4班，領出4班221套。

10.失物招領1件(IPOD)。

11.96/12/25放假日，營繕組工程，窗口未獲通知，廠商逕行進入

文開樓B1施工。

12.文華樓文開樓電梯保養。

13.文開樓廁所更換洗手乳架18個。

14.冠五樓監視系統測試檢修完成。

15.上課借用電腦2台掃毒。

16.文鐸樓神父宿舍大門絞鏈修繕。

17.96/12/27上午1-2節，文開樓306教室進行通識教育-易經課程，學生表示上課須用蔬菜，因飲水機水源為自來水，因此用來洗蔬菜較衛生，卻造成地板髒亂等。

18.核銷3件。

19.請購修申請送出2件。

王萍貞

1.接洽3家西式餐點廠商(日月香西點、揚名蛋糕、海利西點共3家)，請其將試吃樣本於12/26上午10時送至秘二組辦公室，以供挑選校務會議開會之用餐。經挑選後，決定由海利西點承接。目前預定240份，並由小圓協助照相存證，做為驗收憑據。

2.預洽3家餐盒廠商(仁園餐廳、文園餐廳、池上便當共3家)，以備1/10校務會議當天上午10時，主秘臨時決定訂購餐盒之需。

陳福洲

- 辦理進修部場地、教室、演講廳、借用事宜。

- 本週辦理財產移轉單給理一舍、玫瑰學苑共2件。

- 進修部繼續辦理15系借用學士服請領事宜。

- 教師、職員、學生各項物品借用及歸還等事宜。

- 各系維修申請單及請購修單採購、維修承辦及處理。

- 12/26進修部B棟電梯電話脫落維修。

- 進修部1樓12/27開始安裝監視系統共7處。

- 進修部大樓各間E化教室器材維修申報及處理。

- 每週巡查進修部大樓各樓層清潔狀況及檢查飲水機清潔情形，並通報外包廠商加強改善。

- 每日處理各樓層學生置物櫃打不開之服務共6件。

- 進修部大樓公共空間各項設備故障維修申請及核銷。

- 進修部各系舉辦週慶活動協助辦理。

- 櫃台接聽電話及教職員、學生詢問問題之回覆。

- 處理進修部各系臨時事務性工作及臨時交辦業務。

- 臨時交辦任務。

楊貴女

1、資源教室製作殘障桌椅(總計49張)供利瑪竇樓殘障生使用，已配合保管組財產張貼，於12/24全面完成張貼工作。

2、樹德樓及伯達樓間地面水溝蓋和機車停車棚廊柱鐵條遭竊，已緊急聯絡營繕組搶修中。

3、本週平信及掛號、包裹信件數量暴增，可能是因新年及聖誕節來臨之故。

4、社、科、法、管學、碩士服陸續發放中。

5、利瑪竇1樓及3樓教師座椅汰舊更新事宜：承辦人楊貴女、外包清潔人員以及廠商於12/26全面配合完工。

楊寶珠

1.修繕：冷氣機、脫水機、門板、門閂、實驗桌、粉刷等。

2.採購：公文櫃、碳粉匣、聖誕餐、獎品、清潔用品等。

3.估價：濾心、窗簾、鐵門等。

4.實地測試聖言樓1樓教授休息室電話已修復之狀況〈貝慕敦老師通報〉。

5.支援會院打字印刷有關施工通告等文件。

叢山

1.12/26、28（三、四）濟時樓九樓統資系及應統所研究發表會，協助場佈及撤場。

張毓珉

- 例行派工支援共10次。

2. 商請機動組人員為周大觀基金會致贈本校烏心石樹苗100株，持續每天澆水二週。

3. 辦理簽文共2份(工友座談會開會通知單)、座談會便當請購1份、核銷1份（野聲樓用衛生紙50箱）。

4. 處理請領清潔用品及工友相關事務等。

5. 轉發12/31日人事室人評會開會通知單給工友代表。

6. 協調理外民資源回收場撤回，請工友代表及5人小組轉告及後續處理。

7. 轉發校長97/1/9茶敘邀請函給2位即將退休之工友。

8. 協助營養師核對飲水機得獎名單，並將飲水機評鑑報告資料轉發組內窗口同仁及清潔外包公司等；並請其協助監督，以了解未得獎原因，以利改進。

9.籌備工友座談會資料及統計期末共融餐會，工友參加人數及表演事宜。

專案業務進度

- 持續發售「96學年度碩士在職專班招生簡章」。

採購組

- 配合總務資訊化,舉行進度說明會三場。

- 體育室訓練耗材一批驗收。