總務處96/12/31-97/01/06業務報告

營繕組

| 項次 | 工程名稱 | 執行進度及內容敘述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 指標維修工程 | 醫學綜合大樓，竣工結案。 |
| 2 | 冷氣壓縮機維修保養 | 結案。 |
| 3 | 新建醫學院綜合大樓 | 保固維護，缺失改善。 |
| 4 | 申裝中壓天然瓦斯配管 | 醫學綜合大樓外管施作元月2日，施工圖說現勘確認。 |
| 5 | 緊急逃生門消防門禁工程 | 醫學綜合大樓露台位置，施作中。 |
| 6 | 玻璃破損更新工程 | 醫學綜合大樓玻璃帷幕牆破損更新。 |
| 7 | 分電錶及分水錶設置 | 醫學綜合大樓地下室停車場輔大診所設置，施工中。 |
| 8 | 隔音壁板拆除 | 音樂系合奏教室，發包簽核中。 |
| 9 | 污水處理廠代操作及維護 | 進廠操作(1月)。 |
| 10 | 耕莘樓化學系1~2F電力改善 | 公文簽辦中。 |
| 11 | 全校電力改善規劃 | 開挖埋設管線及部份大樓低壓改善。 |
| 12 | 水費垃圾清潔處理費退費 | 發文縣府作業中。 |
| 13 | 冷氣節能改善 | 待上級指示。 |
| 14 | 城區部建安改善工程 | 待市府檢查。 |
| 15 | 水塔整修補強工程 | 完成現場會勘。 |
| 16 | 96年度消防安全檢查申報 | 申報完畢。 |
| 17 | 運動場、籃網排球場鐵絲網去銹油漆工程 | 初驗改善。 |
| 18 | 淨心堂發電機建置工程 | 施工。 |
| 19 | 食科系發電機建置工程 | 施工。 |
| 20 | 建築物公共安全改善 | 待申報。 |
| 21 | 柯颱-運動場圍網復舊工程 | 施工。 |
| 22 | 資訊中心機電消防保養 | 進場保養。 |
| 23 | 資訊中心年度消防保養 | 進場保養。 |
| 24 | 宿舍用電計量表調整維修 | 施工。 |
| 25 | 濟時樓3樓男廁漏水 | 評估中。 |
| 26 | 新舊醫學院防火區劃改善 | 施工中。 |
| 27 | 柯颱棒壘球場燈柱復原 | 施工。 |
| 28 | 醫學院實驗室電源改善 | 待上級指示。 |
| 29 | 棒壘球場燈柱追加 | 施工。 |
| 30 | 文友樓結構補強 | 公文簽辦中。 |
| 31 | 籃排球場照明復舊 | 施工。 |
| 32 | 城區部室外地坪整理 | 待結案。 |
| 33 | 城區部6樓男廁、地下室鋁窗更新工程 | 待結案。 |
| 34 | 織品樓冷氣空調改善 | 規劃中。 |
| 35 | 法管垃圾場水泥地整修 | 請購流程。 |
| 36 | 體育場及籃排球場維修 | 施工中。 |
| 37 | 文圖冷氣年度大保養 | 待驗收。 |
| 38 | 舒德樓建物結構分析及耐震評估 | 待結案。 |
| 39 | 第3會議室嵌燈安裝 | 待結案。 |
| 40 | 水利溝機車停車場路面整修 | 議價中。 |
| 41 | 文德客房門外地磚修繕 | 議價中。 |
| 42 | 數學系小便斗改裝 | 議價中。 |
| 43 | 濟時樓第一會話室漏水 | 施工中。 |
| 44 | 文友樓314室塑膠地板維修 | 施工中。 |
| 45 | 音樂系懷仁廳鋼琴修復 | 廠商向日本YAMAHA原廠訂購零件中。 |

環安衛組

業務說明

1.協助生命科學系向中華鍋爐協會辦理第一種壓力容器定期檢查申請。

2.與中興保全江先生研議廢棄物儲存場（廢液、固廢及非感染事業廢棄

物）監視設備之議價作業，中興保全同意由原價90,075元，減價為

84,000（含稅）施作垃圾場之監試工程，待完成本校請購流程後。請

廠商儘速完成該工程。

3.上網至環境保護署『空、水、廢、毒管理資訊系統（EMS）』申報本校

基線資料及許可證申請等各項資料填報及確認。

4.處理校外主管機關公文共計14件。

5.彙整並核對本校相關系所甲、乙類先驅性化學工業原料第4季之申報

資料，並查核使用量之合理性。

6.毒性化學物質申請案共計3件。

7.召開相關系所安全委員會議，研議系所有害事業廢棄物處理及儲存機

制，會中決議並達成多項共識，期望系所依本校「實驗室廢棄物臨時

貯存場所管理清運辦法（草案）」擬定系所流程送本組確認後張貼各

實驗室參閱週知。

8.安排各系處理非感染性事業廢棄物及固廢之進場事項、購置相關

之承裝袋子發送各系並與達和公司研議收取時間及頻率等事宜。

9.研議及擬定本校各項工程之承攬責任、作業安全規則及再承攬工程之

間之責任區分，藉以釐清本校及廠商之責任

10.向教育部申報本校96年12月「校園實驗場所事故調查處理報告」，

該月實驗室等場所並無意外事故發生。

事務組

業務說明（重點報告）

蘇修女

1.學、碩士服借用。

2.新工讀生97/1/2報到。

3.協同張毓珉查看MD227工友座談會場地及活動進行之動向事宜。

4.報修事宜: 水電工8件、木工4件、飲水機3件，共15件。

5.請購事宜:自行處理/3件、採購/2件。

6.協助退休職公辦公室列印及影印文件。

錢小圓

1.本處尾牙聚餐訂於97/1/22晚上5時舉行，協同組長持續進行各項事務的協調與統籌事宜(如預訂場地、訂購禮物、邀請函之製作及預算之調度籌措等前置作業)，並確認各組及本組之節目單。

2.12/31彙整提報事務組12月份之月報，於呈送組長批核後，再轉送處秘。

3.12/31彙整事務組個人之業務職掌，提報組內作檔案存查，並供組長再次閱覽及確認，以便進行下學期之工作輪調及調整之相關事宜之用。

4.配合營繕組自97/1/1~7施作育成中心旁「垃圾場地面灌漿整修工程」，於96/12/31製作「垃圾場暫停使用」公告，張貼於育成中心旁垃圾場門口，以利工程施作。

5.彙整12月份資源回收(廚餘部分)成果月報表，於97/1/3提報至新莊市公所清潔隊。

6.97/1/3處理教育部來函，有關97年「教育部補助永續校園局部改造計畫」，希本校能依說明配合辦理事宜。

7.97/1/3中午參與宗輔中心主辦、總務長主講之身心靈整合導讀講座。

8. 97/1/4彙整提報事務組本週之週報，於呈送組長批核後，再轉送處秘。

9.97/1/4中午協同 組長出席由環安衛組召開之安全委員會議。

10.核計及填送97/1工讀生助學金請領清單。

羅秀香

1.例行請購(修)單分案事宜。

2.代售全錄影印卡2盒。

3.監視器無畫面，洽請中興保全公司維修3次。

格秀玲

1.停車證申請:15件

2.進出校園知會單:18件

3.派車:5件

4.E化教室施作地點及規格之確認。

5.96下學期學生日間停車證申請上網公告。

6.通知在職專班，於學期末辦理下學期停車證申請。

陳淑華

1.mail 各單位 - 96學年度自費電話尚未至出納組繳費之明細清單。

2.核計及填送97/01工讀生助學金請領清單。

3.處理29052858 及29052859之帳單投寄及96/10之帳務問題。

4.處理電話申請及異動相關業務。

朱麗文

1.文鐸樓神父宿舍，送信件、報紙、文件、修繕等服務。

2.督導、巡查清潔。

3.發mail給各單位提醒、通知、表單等。

4.不明(姓名、單位)信件查詢處理。

5.平信、包裹、宅配、貨運物品收發處理。

6.各單位報紙分送服務。

7.協助工友寫清潔用品申請單。

8.總務系統使用、疑難請教、系所疑問協助。

9.準備借用畢業服(挑選尺寸裝箱)1班，領出1班46套。

10.藝術學院清潔同仁，星期三(元/2)開刀住院。

11.文華樓電梯內日光燈不亮換裝。

12.文開樓電梯內監視設備修繕。

13.清理文餐前公佈欄。

14.請購修核銷5件。

15.請購修申請(有預估金額)送出5件。

16.請購修總務系統後端作業完成2件。

王萍貞

- 校長續任典禮，接洽外燴廠商主婦之家、仁園及八方雲集共3家，商討餐會事宜，已確定向主婦之家訂餐。

- 1/10之校務會議已向海利西點訂購餐點270份。

楊寶珠

- 修繕：飲水機、門鎖、衣櫃、投影機等。

- 採購：液晶螢幕、電話機、碳粉匣、影印紙、清潔用品等。

- 估價：磅秤、玻璃、門鎖、冷氣馬達等。

- 實地測試外語學院1樓教授休息室新裝置之飲水機。

- 支援營繕組與會院協調停電時間，以利其低壓工程之施工。

6. 指導立言、格物兩宿舍值班同學使用總務資訊系統。

叢山

- 97/1/2、3（三、四）濟時樓九樓教資中心及企管系研究發表會，協助場佈及撤場。

陳福洲

- 辦理進修部場地、教室、演講廳、借用事宜。

- 96學年度第二學期學生辦理停車證申請準備作業。

- 進修部繼續辦理15系借用學士服請領事宜。

- 教師、職員、學生各項物品借用及歸還等事宜。

- 各系維修申請單及請購修單採購、維修承辦及處理。

- 進修部大樓新購12台飲水機裝置各樓層，已安裝完畢。

- 進修部1樓97/1/2監視系統共7處安裝完畢（待驗收）。

- 進修部大樓各間E化教室器材維修申報及處理。

- 每週巡查進修部大樓各樓層清潔狀況及檢查飲水機清潔情形，並通報外包廠商加強改善（舊飲水機移除，留下污垢須清理）。

- 每日處理各樓層學生置物櫃打不開之服務（共5件）。

- 進修部大樓公共空間各項設備故障維修申請及核銷（共8件）。

- 進修部各系舉辦週慶活動一般事務性工作協助。

- 進修部統一實習超商電錶每月月初使用度數核報。

- 處理進修部各系臨時事務性工作及公文處理。

15. 臨時交辦任務。

楊貴女

- 羅耀拉樓電梯1/2嚴重故障，故障原因不明。經台灣三菱電梯公司密切觀測以確認問題點所在，終於在1/3檢修完成。

- 樹德樓前方排水溝嚴重阻塞，經廠商持續2天實地勘查，終於找到阻塞之排水出入口；已會同廠商採取應變措施緊急處理中。

- 利瑪竇樓及羅耀拉樓飲水機經常故障出狀況，已轉告工友同仁們，更換濾心清洗時應注意事項。

- 1/3下午利瑪竇樓電梯嚴重故障，導致殘障生無法上樓上課。經會同廠商緊急搶修，得知為電梯迴路中斷造成故障，萬幸當時電梯無人搭乘，否則後果不堪設想。

5、法、管、社科畢業服持續發放中(近1,500件)。

張毓珉

- 例行派工支援共12次。

2. 彙整12月份資源回收報表，並提報至新莊市公所清潔隊。

3. 辦理清潔費核銷共4份。

4. 處理領取清潔用品及工友相關事務等。

5. 協助進修部窗口辦理飲水機汰舊換新12台。

6. 協同組長至織品系與羅修女、潔之方楊美鳳專員共同討論該公司清潔外包之員工制度及相關事宜。

7. 轉發工友座談開會通知單給83位工友、技工及與會長官、同仁。

8. 協助採購組，會同廠商至玫瑰宿舍、文友樓進行清潔外包估價。

9. 至醫學院二樓會議室，安排工友座談活動會場事宜。

10.安排派工支援1/9日之校務會議。

11.處理藝術學院專任工友盧阿鶴請病假（96.12.31－97.1.11）、立言宿舍陳麗敏請病假（97.1.2.－1.11）及外語學院林麗茹延長請(病)假期（97.1.7－1.11），協助請假及安排工作代理等事宜。

專案業務進度

- 持續發售「96學年度碩士在職專班招生簡章」。

採購組

- 體育室訓練器材驗收完成。

- 圖書館西文期刊第二批第二次開標順利。

- 校門口電子看板驗收完成。

出納組

- 支出部份

- 1.回答個人及廠商各項付款明細及相關事宜。

- 2.

| 帳戶摘要 | 數量(筆) | 金額(元) |
| --- | --- | --- |
| 一般建教合作計畫及校內預算-廠商及個人付款（55345） | 347 | 19,222,996 |
| 國科會計畫-廠商及個人付款（0088） | 143 | 1,820,865 |
| 農委會計畫-廠商及個人付款（0011） | 27 | 775,274 |
| 離職儲金 | 0 | 0 |
| 校內款項支出（0399668） | 1,716 | 11,864,611 |
| 校內款項支出（0412791） | 0 | 0 |
| 就學獎補助基金專戶（0412041） | 18 | 7,628,994 |
| 校內款項支出（16020831） | 531 | 4,788,095 |
| 共計 | 2,782 | 46,100,835 |

- 二、收入部份

- 1.回答並協助處理家長及學生各項繳費問題。

- 2.

| 帳戶摘要 | 數量(筆) | 金額(元) |
| --- | --- | --- |
| 郵局活存0399668 | 93 | 1,318,565 |
| 彰銀活存08325900 | 14 | 3,743,960 |
| 郵局甲存劃撥專戶19172130 | 26 | 154,433 |
| 語言中心學費0412791 | 2 | 107,360 |
| 共計 | 135 | 5,324,318 |

三、其他所得稅務部份

1..

| 摘要 | 數量(筆) | 通報所得(元) | 通報稅額(元) |
| --- | --- | --- | --- |
| 境內居住人所得 | 1,972 | 12,757,788 | 144,780 |
| 居住未滿183天非境內居住人所得 | 22 | 516,214 | 105,541 |
| 非固定薪資人事費共計 | 1,994 | 13,274,002 | 250,321 |

四、綜合業務部份

1. 郵甲19172130帳戶：

96(1)學雜費收入共計820, 424,543 元；語言實習費、輔系及延修生學分費共計 9,534,215 元。宿舍費共計617,146元。

五、進修部

1.96/1進修部異動學生核算退撫費、分帳等。

2.臨櫃其他雜項收入。

3.進修部期限外一般生加選、延修生、未繳費生第二次催繳。

4.核對962繳費單以及及製作核對弱勢助學生費用名冊，發給各班級。

保管組

壹：例行性業務

- 校產相關業務：97.1.4

| 單位別 | 業務 性質 | 驗收（hr） | 新增（件） | 移轉（件） | 報廢（件） | 驗廢（hr） | 貼驗（hr） | 盤點（件） | 媒合（件） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 校本部一 （代碼1） | 列產 | 0 | 15 | 0 | 1 | 0 | 15 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 校本部二 （代碼9） | 列產 | 0 | 7 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 文學院 | 列產 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 藝術學院 | 列產 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 理工學院 | 列產 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 外語學院 | 列產 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 民生學院 | 列產 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 法律學院 | 列產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 社會科學院 | 列產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 管理學院 | 列產 | 0 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 醫學院 | 列產 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 推廣部 | 列產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 進修部 | 列產 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |

二、物品領用相關業務：

| 工作內容 項目別 | 核發（件） | 建檔分帳（件） | 與會計室對帳（hr） | 盤點（hr） | 規劃補貨（件） | 到貨點驗（件） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 清潔用品 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 文具用品 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |

三﹒工讀同學工作紀錄

| 相關紀錄 項目別 | 日期 | 件數 | 工時 | 內容 | 交付 工作者 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 核對房號、核對房名、核對空間 | 0104 | 1 | 2.5 | 聖言樓 | 組長 |
|  | 0103 | 1 | 3.5 | 聖言樓 | 組長 |
|  | 0102 | 1 | 2 | 聖言樓 | 組長 |
| 處本部送文 | 1/1-4 |  |  | 總務長 | 組長 |
| 保管系統資料輸入 | 12/31~1/1-4 | 4 |  | 清潔用品輸入建檔 |  |
|  | 12/31~1/1-4 | 1 |  | 文具用品輸入建檔 |  |
| 組內清潔工作 | 12/31 |  |  | 清潔前方櫃台及左右兩側公共區域 |  |
| 其他事項 | 12/31~1/1-4 |  |  | 拿報紙 |  |
|  | 1/1-4 |  |  | 紙箱回收 |  |
|  | 12/31~1/1-4 |  |  | 倉庫除濕機開關控管 |  |
|  | 12/31~1/1-4 |  |  | 倉庫除濕機倒水 |  |
|  | 12/31~1/1-4 |  |  | 送請領單位文具清潔用品扣帳清單 |  |
|  | 12/31~1/1-4 |  |  | 左側各式空白表單補放 |  |
|  | 12/31~1/1-4 |  |  | 送請領單位文具清潔用品扣帳清單 |  |

註﹕文書處理與試算表建立之內容部分請依序填入性質/儲存路徑/檔名

貳：其他報告

- 處理日間部及進修部各單位請領文具及清潔用品，總計181件。

二、97.01.02-04盤點日間部及進修部之文具及清潔用品（每月底後盤存）。

三、報修進修部器材室之筆記型電腦，計1件。

四、配合96001採購案「校門戶外型全彩視訊顯示幕」驗收。

五、配合體育室購買運動球具等耗材驗收。

六、核對理工、民生學院96年11月份財物新增帳，財產174件，物品43件。

七、處理會計室與本組12月份上半月設備財產帳，財產92件、列管73件。

八、至醫學院新大樓一樓診所，確認設備之位置與建數。