總務處97/01/07-97/01/13業務報告

營繕組

| 項次 | 工程名稱 | 執行進度及內容敘述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | HE072(B)辦公室整修 | 結案。 |
| 2 | HE072(C)辦公室整修 | 結案。 |
| 3 | 展演中心污水管堵塞 | 結案。 |
| 4 | 文開樓二樓平台排水孔不通 | 結案。 |
| 5 | 積健樓LP222安裝洗手台 | 結案。 |
| 6 | 文圖冷氣年度大保養 | 結案。 |
| 7 | 舒德樓建物結構分析及耐震評估 | 結案。 |
| 8 | 第3會議室嵌燈安裝 | 結案。 |
| 9 | 新建醫學院綜合大樓 | 保固維護，缺失改善。 |
| 10 | 申裝中壓天然瓦斯配管 | 醫學綜合大樓外管施作元月10日動工。 |
| 11 | 緊急逃生門消防門禁工程 | 醫學綜合大樓露台位置，竣工待驗。 |
| 12 | 玻璃破損更新工程 | 醫學綜合大樓玻璃帷幕牆破損更新，發包完成呈核中。 |
| 13 | 天花板污損更新 | 宗倬章紀念大樓，公衛系所現勘評估。 |
| 14 | 分電錶及分水錶設置 | 醫學綜合大樓地下室停車場輔大診所設置，施工中。 |
| 15 | 隔音壁板拆除 | 音樂系合奏教室，發包簽核中。 |
| 16 | 污水處理廠代操作及維護 | 進廠操作(1月)。 |
| 17 | 耕莘樓化學系1~2F電力改善 | 公文簽辦中。 |
| 18 | 全校電力改善規劃 | 開挖埋設管線及部份大樓低壓改善。 |
| 19 | 水費垃圾清潔處理費退費 | 發文縣府作業中。 |
| 20 | 冷氣節能改善 | 待上級指示。 |
| 21 | 城區部建安改善工程 | 待市府檢查。 |
| 22 | 水塔整修補強工程 | 完成現場會勘。 |
| 23 | 96年度消防安全檢查申報 | 待結案。 |
| 24 | 運動場、籃網排球場鐵絲網去銹油漆工程 | 初驗改善。 |
| 25 | 淨心堂發電機建置工程 | 施工。 |
| 26 | 食科系發電機建置工程 | 施工。 |
| 27 | 建築物公共安全改善 | 待申報。 |
| 28 | 柯颱-運動場圍網復舊工程 | 施工。 |
| 29 | 資訊中心機電消防保養 | 進場保養。 |
| 30 | 資訊中心年度消防保養 | 進場保養。 |
| 31 | 宿舍用電計量表調整維修 | 施工。 |
| 32 | 濟時樓3樓男廁漏水 | 評估中。 |
| 33 | 新舊醫學院防火區劃改善 | 施工中。 |
| 34 | 柯颱棒壘球場燈柱復原 | 待結案。 |
| 35 | 醫學院實驗室電源改善 | 待上級指示。 |
| 36 | 棒壘球場燈柱追加 | 待結案。 |
| 37 | 文友樓結構補強 | 暫緩。 |
| 38 | 朝橒樓警報線路故障檢修 | 倂它案辦理。 |
| 39 | 新舊醫學院建築物公共安全改善(防火區劃) | 施工。 |
| 40 | 新舊醫學院建築物公共安全改善新設防火門遷移 | 施工。 |
| 41 | 籃排球場照明復舊 | 施工。 |
| 42 | 城區部室外地坪整理 | 待結案。 |
| 43 | 城區部6樓男廁、地下室鋁窗更新工程 | 待結案。 |
| 44 | 織品樓冷氣空調改善 | 規劃中。 |
| 45 | 法管垃圾場水泥地整修 | 請購流程。 |
| 46 | 體育場及籃排球場維修 | 施工中。 |
| 47 | 水利溝機車停車場路面整修 | 預定97年1月19日至1月25日施工。 |
| 48 | 淨心堂2樓右側倉庫訂製隔板 | 施工中。 |
| 49 | 數學系伸縮縫漏水工程 | 施工中。 |
| 50 | 校長室天花板、軽鋼架整修工程 | 訂於97.01.12施工。 |
| 51 | 文德客房門外地磚修繕 | 施工中。 |
| 52 | 法管學院垃圾場整地工程 | 議價中。 |
| 53 | 原衛保組舊有地板整修 | 備料中。 |
| 54 | 原衛保組隔間封板工程 | 備料中。 |
| 55 | 文華樓一、二樓廁所修繕 | 備料中。 |
| 56 | 濟時樓第一會話室漏水 | 施工中。 |
| 57 | 文友樓314室塑膠地板維修 | 施工中。 |
| 58 | 音樂系懷仁廳鋼琴修復 | 廠商向日本YAMAHA原廠訂購零件中。 |

事務組

業務說明（重點報告）

蘇修女

1.學、碩士服借用。

2.預編97學年度全設修之預算.

3.1/8醫學課程借用 MD227場地-侯文詠醫師演講。

4.報修事宜: 水電工19件、木工6件、電話叫修3件，共28件。

5.請購事宜:維修 /3件。

6.1/9舊醫學大樓頂樓水塔馬達故障，造成水管爆裂,已請廠商緊急維修。

7.社圖內部之電梯電話不通, 已叫修。

錢小圓

1.本處尾牙聚餐訂於1/22晚上5時舉行，協同組長持續進行各項事務的協調與統籌事宜(如邀請函之製作及確認各組及本組之節目單等前置作業)。

2.營繕組施作育成中心旁「垃圾場地面灌漿整修工程」，已於1/7完工，故該垃圾場自1/8起恢復正常使用。

3.1/7提報97學年度專屬業務預估預算之紙本及電子檔至業務承辦人處。

4.1/8處理「97學年度碩士班招生簡章」之前置作業；並於1/11開始發售。

5.本組元月份組務會議訂於1/17上午召開，1/8處理預訂場地及訂餐等前置作業。

6.處理教育部1/4之來函，有關行政院農業委員會舉辦「一生一樹 綠海家園」活動，希本校能協助配合辦理事宜。1/8已函復教育部本校執行上之困難。

7.1/8處理中華技術學院來函，有關本校若需樹木病蟲害診斷與修復技術專業人員提供服務之事宜。

8.1/9電洽捷運局陸主任，惠請該局移除本校排水溝內之沙包，俾利水溝排水之通暢。

9.1/10彙整處理本組行事曆事宜。

10.1/11彙整提報事務組本週之週報，於呈送組長批核後，再轉送處秘。

羅秀香

1.例行請購(修)單分案事宜。

2.代售全錄影印卡4盒。

3.監視器無畫面，洽請中興保全公司維修2次。

4.處理「伊果咖啡吧」旁垃圾桶清潔事宜。

5.「文園餐廳」和「輕食館」因評鑑不佳遭記警告及罰款，電洽該二餐

廳，請其依校方規定，於期限內改善之。

6.處理「心園餐廳」流理台凌亂放置問題，該餐廳王老闆承諾於寒假期

間，將全部清理完成。

陳淑華

- 上傳97學年度新增電話預估申請表，公告於總務處網頁。

- 處理96/12非統支電話費欠費催繳及補寄帳單事宜。

- 96/12統支電話費溢收金額繳回出納組；憑證清單核銷96/12統支電話費。

- 彙整電話預算作業。

- 呈寒假及春節本校自動總機上下班語音招呼稿。

- 處理電話申請及異動相關業務。

朱麗文

1.文鐸樓神父宿舍，送信件、報紙、文件、修繕等服務。

2.督導、巡查清潔。

3.發mail給各單位提醒、通知、表單等。

4.不明(姓名、單位)信件查詢處理。

5.平信、包裹、宅配、貨運物品收發處理。

6.各單位報紙分送服務。

7.協助工友寫清潔用品申請單。

8.總務系統使用、疑難請教、系所疑問協助。

9.收還借用畢業服，辦理離校手續蓋章。

10.E化教室設備修繕2件。

11.聯絡統一飲料販賣機廠商處理吃錢問題(歷史系同學投幣無法找錢)

12.文研樓晚上警衛值班人員鎖樓梯鐵門，未鎖到正確位置(未鎖住)。

13.協同環境美化承辦人、園藝廠商解答文鐸樓神父植栽問題。

14.請購修核銷2件。

15.請購修申請(有預估金額)送出2件。

16.請購修總務系統後端作業完成2件。

17.失物招領2件(相機、手機)。

18.提列97預算。

楊寶珠

1.修繕：監視器、冷氣機、自動門、飲水機、焊接課桌椅、木架框、門鎖、窗簾等。

2.採購：護目鏡、光碟機、落地型大鏡、濾心等。

3.估價：影印機維修、電腦維修、冷氣排水器、紗窗、門窗玻璃、門鎖等。

4.協同清潔同仁蔡英年、許玉璿實地勘查聖言樓4號機電梯之損壞情形，以瞭解維修所需時間之長短，方利後續配套措施之執行。

5.實地測試聖言樓4號機之電梯，確認其修復狀況，以確保師生職工搭乘之安全。

6.支援前外語學院康院長，處理其所轄修院園區植栽修剪、清運之招商比、議價事宜。

7.協助格物宿舍舍監使用總務資訊系統；並協助教卓中心、西文系等同仁將報修系統轉換請修系統之事宜。

陳福洲

- 辦理進修部場地、教室、演講廳、借用事宜。

- 96學年度第二學期學生停車證申請，自1/16開始辦理。

- 學生置物櫃至1/19後須淨空，1/10起開始預約登記置物櫃作業。

- 進修部繼續辦理15系借用學士服請領事宜。

- 教師、職員、學生各項物品借用及歸還等事宜。

- 維修申請單及請購修單採購、維修承辦及處理。

- 進修部大樓新購12台飲水機裝置各樓層裝置完畢（貼財產牌）。

- 申報97學年度總務處夜間辦公室（進修部）事務組及全設修預算。

- 進修部大樓各間e化教室器材維修申報及處理。

- 每週巡查進修部大樓各樓層清潔狀況及檢查飲水機清潔情形；並通報清潔外包廠商加強改善。

- 處理2家廠商申請退保固金事宜（採購組）。

- 進修部大樓公共空間各項設備故障維修申請及核銷（共5件）。

- 學務組（進修）與總務組1/9調查各樓層教室及空間使用情形。

- 處理進修部各系臨時事務性工作及公文處理。

15. 臨時交辦任務。

楊貴女

1.伯達樓1樓多間辦公室鼠患猖獗，破壞物件，已嚴重影響辦公室內部作業。資管所秘書來電反應，經和窗口承辦人討論後，決定先進行管路封鎖，再進行消毒工作。

2.伯達樓1樓系學會通道，近2年來經常出現嚴重臭味；去年營繕組已更換管路，但最近問題重新出現。資管系秘書來電反應，窗口承辦人協助其將維修案轉請營繕組處理。

3.利瑪竇樓電梯近來故障頻繁，經廠商說明因該電梯已有20年歷史，老舊不堪，故建請汰舊換新。

- 學士服發放已接近尾聲，惟後續狀況不斷。例如學生們持續來更換大小尺寸、另如掉釦、衣服顏色、領子、帽子老舊等。

5、窗口工作本週狀況，例如（1）發生電梯故障，人員卡在電梯裡時（2）當夏天冷氣故障，請修單位不能等待時（3）當飲水機故障時（4）無預警大停電時（5）突然發生大漏水時；以上狀況均於第一時間內，協同廠商至現場勘驗，並作緊急危機處裡。

張毓珉

- 例行派工支援共15次（含處理死貓咪、清除廣告紙）。

2. 派工支援1/9、10校務會議場佈及撤場。

3. 辦理簽文共2件（工友請病假、514巷清潔）。

4. 辦理請購共4份（購清潔用品及清潔代工費用）。

5. 處理領清潔用品及工友、外包清潔相關的事務等。

6. 協助理外民窗口辦理飲水機汰舊換新1台。

7. 轉發96/12/28因病去世退休警衛陳以能先生之訃文，至退休人員服務處及宗輔中心。

8. 轉發校園清潔滿意度調查問卷給20個系所。

9. 通知各窗口同仁及清潔外包廠商，緊急處理補習班張貼廣告紙之清除。

10.準備工友座談會之業務報告資料、為退休工友及現職工友拍照及製作獎狀及名牌。

11.慰問藝術學院請病假工友盧阿鶴、立言宿舍陳麗敏及外語學院林麗茹。

12.轉發修女院工友甘張春金退休通知單。

13.編列97學年清潔外包預算。

叢山

- 97/1/9、10（三、四）LM101校務會議，協助場佈及撤場。

格秀玲

1.停車證申請:12件

2.進出校園知會單:10件

3.派車:5件

4.通知在職專班學生，於期末前辦理96(下)停車證。

5.加印96教職員停車證。

6.發文三重客運公司，請其汰換老舊校車。

王萍貞

- 校長續任典禮，外燴廠商主婦之家至會場淨心堂商討餐會事宜。

- 1/10之校務會議，向海利西點訂購西點270份，及向仁園餐廳訂購餐盒250份。

專案業務進度

1.持續發售「97學年度碩士在職專班招生簡章」。

2.「97學年度碩士班招生簡章」於1/11開始發售。

出納組

- 支出部份

- 1.回答個人及廠商各項付款明細及相關事宜。

- 2.

| 帳戶摘要 | 數量(筆) | 金額(元) |
| --- | --- | --- |
| 一般建教合作計畫及校內預算-廠商及個人付款（55345） | 1,007 | 36,108,862 |
| 國科會計畫-廠商及個人付款（0088） | 232 | 2,520,765 |
| 農委會計畫-廠商及個人付款（0011） | 2 | 121,574 |
| 離職儲金 | 4 | 217,250 |
| 校內款項支出（0399668） | 1,004 | 9,021,767 |
| 校內款項支出（0412791） | 0 | 0 |
| 就學獎補助基金專戶（0412041） | 1 | 15,000 |
| 校內款項支出（16020831） | 697 | 5,047,946 |
| 共計 | 2,947 | 53,053,164 |

- 二、收入部份

- 1.回答並協助處理家長及學生各項繳費問題。

- 2.

| 帳戶摘要 | 數量(筆) | 金額(元) |
| --- | --- | --- |
| 郵局活存0399668 | 10 | 25,945,339 |
| 彰銀活存08325900 | 27 | 13,856,432 |
| 郵局甲存劃撥專戶19172130 | 74 | 3,047,363 |
| 語言中心學費0412791 | 4 | 161,700 |
| 共計 | 208 | 43,010,834 |

三、其他所得稅務部份

1..

| 摘要 | 數量(筆) | 通報所得(元) | 通報稅額(元) |
| --- | --- | --- | --- |
| 境內居住人所得 | 1,539 | 3,041,559 | 204,107 |
| 居住未滿183天非境內居住人所得 | 1 | 245,250 | 49,050 |
| 非固定薪資人事費共計 | 1,540 | 3,286,809 | 253,157 |

四、綜合業務部份

1、 郵甲19172130帳戶：

96(1)學雜費收入共計35人新台幣1, 757,773 元；輔幼中心學費共計 623,715 元。宿舍費共計1,842,838元

2、96-1學雜費溢繳通知退費及少繳補繳。

3、96-2學雜費繳費單已於1月份發送完畢。

4、96-2復學生已於1/4將學雜費繳費單郵寄至學生通訊地址。

保管組

壹：例行性業務

- 校產相關業務：97.1.8

| 單位別 | 業務 性質 | 驗收（hr） | 新增（件） | 移轉（件） | 報廢（件） | 驗廢（hr） | 貼驗（hr） | 盤點（件） | 媒合（件） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 校本部一 （代碼1） | 列產 | 0 | 10 | 0 | 11 | 0 | 10 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 4 | 0 | 7 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 校本部二 （代碼9） | 列產 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 文學院 | 列產 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 藝術學院 | 列產 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 理工學院 | 列產 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 外語學院 | 列產 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 民生學院 | 列產 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 法律學院 | 列產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 社會科學院 | 列產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 管理學院 | 列產 | 0 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 醫學院 | 列產 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 推廣部 | 列產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 進修部 | 列產 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |

二、物品領用相關業務：

| 工作內容 項目別 | 核發（件） | 建檔分帳（件） | 與會計室對帳（hr） | 盤點（hr） | 規劃補貨（件） | 到貨點驗（件） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 清潔用品 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 文具用品 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

三﹒工讀同學工作紀錄

| 相關紀錄 項目別 | 日期 | 件數 | 工時 | 內容 | 交付 工作者 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 處本部送文 | 1/7.8(9.10.11可婕代) |  |  | 送文至祕二組.法務室、總務長、會計室 | 劉、林、孫 |
| 組內清潔工作 | 1/7 |  |  | 擦桌子 | 公 |
|  | 1/7-11 |  |  | 倒垃圾 | 公 |
| 其他事項 | 1/7-11 |  |  | 左側各式空白表單補放 | 公 |
|  | 1/7 |  |  | 領文具 | 公 |
|  | 1/7 |  |  | 送文至進修部.文開樓.文友樓.文華樓.文德文舍.積健樓.醫學大樓.聖言樓 | 謝.劉 |
|  | 1/9 |  |  | 影印文件 | 劉 |
|  | 1/7 |  |  | 印財產牌 | 李 |

註﹕文書處理與試算表建立之內容部分請依序填入性質/儲存路徑/檔名

貳：其他報告

一、核對理工、民生學院96年12月份財物新增帳，財產41件，物品8件。

二、處理日間部及進修部各單位請領文具及清潔用品，總計3243件。

三、報修進修部器材室之筆記型電腦，計1件。

四、會計室對財產帳，財產54件、物品29件。

五、至文藝醫學院黏貼財產，財產125件、物品92件。

六、登錄文藝醫學院財產，財產32件、物品23件。

環安衛組

1.擬定本校「承攬商作業安全衛生注意事項同意書」，規範承攬本校工程之承攬商在承攬過程中可能之危害及必要之防護措施，提供相關之環保及勞安法令及其他應注意事項之提醒。

2.處理醫學系危險性機械設備（鍋爐），規格確認，並聯絡鍋爐協會安排定檢事宜。

3.上網向行政院環保署申報本校12月份實驗室有害廢液產出量及貯存量本月共產出約850公斤。

4.處理校外主管機關公文共計12件。

5.彙整本校相關系所甲、乙類先驅性化學工業原料第4季之申報資料，並查核使用量之合理性。

6.毒性化學物質申請案共計2件。

7.撰寫「系所安全委員會議」之會議紀錄，並修正本校「實驗室廢棄物臨時貯存場所管理清運辦法（草案）」及「實驗室廢棄物處理清運流程圖」，以符合本校各系之現況。

8.開放並安排各系處理非感染性事業廢棄物及固廢之進場事項，本週共計產生170.3公斤廢棄物。

9.參加「自來水水塔結構補強整修工程」施工前作業安全會議，宣導承攬商作業安全衛生注意事項並至現場現堪，紀錄各項運作。

10.彙整本校96學年度有關感染性事業廢棄物外送資料及遞送聯單之整理及網路申報資料之修正。

11.請購修單之處理。

採購組

1.臨心系眼球追蹤儀器採購順利開標。