總務處97/01/14-97/01/20業務報告

營繕組

| 項次 | 工程名稱 | 執行進度及內容敘述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 玻璃破損更新工程 | 醫學綜合大樓玻璃帷幕牆破損更新，竣工結案。 |
| 2 | 朝橒樓電梯間漏水 | 結案。 |
| 3 | 文開樓地下室牆角柱子水管漏水 | 結案。 |
| 4 | 文開樓女廁所天花板漏水 | 結案。 |
| 5 | 耕莘樓203室漢學中心地板破裂修補 | 結案。 |
| 6 | 利瑪竇廁所天花板整修 | 結案。 |
| 7 | 淨心堂2樓右側倉庫訂製隔板 | 結案。 |
| 8 | 校長室天花板、軽鋼架整修工程 | 結案。 |
| 9 | 濟時樓不銹鋼護欄 | 結案。 |
| 10 | 96年度消防安全檢查申報 | 結案。 |
| 11 | 城區部室外地坪整理 | 結案。 |
| 12 | 城區部6樓男廁、地下室鋁窗更新工程 | 結案。 |
| 13 | 更換ES301門鎖 | 結案。 |
| 14 | 研發處漏水 | 結案。 |
| 15 | 新建醫學院綜合大樓 | 保固維護，缺失改善。 |
| 16 | 申裝中壓天然瓦斯配管 | 醫學綜合大樓加壓站施作。 |
| 17 | 緊急逃生門消防門禁工程 | 醫學綜合大樓露台位置，竣工驗收。 |
| 18 | 天花板污損更新 | 宗倬章紀念大樓，公衛系現勘滲漏處理。 |
| 19 | 分電錶及分水錶設置 | 醫學綜合大樓地下室停車場輔大診所設置，竣工待驗。 |
| 20 | 隔音壁板拆除 | 音樂系合奏教室，發包簽核中。 |
| 21 | 污水處理廠代操作及維護 | 進廠操作(1月)。 |
| 22 | 耕莘樓化學系1~2F電力改善 | 公文簽辦中。 |
| 23 | 全校電力改善規劃 | 開挖埋設管線及部份大樓低壓改善，廠驗變壓器。 |
| 24 | 水費垃圾清潔處理費退費 | 發文縣府作業中。 |
| 25 | 冷氣節能改善 | 待上級指示。 |
| 26 | 城區部建安改善工程 | 待市府檢查。 |
| 27 | 水塔整修補強工程 | 不斷水措施施作。 |
| 28 | 運動場、籃網排球場鐵絲網去銹油漆工程 | 待結案。 |
| 29 | 淨心堂發電機建置工程 | 待結案。 |
| 30 | 食科系發電機建置工程 | 施工。 |
| 31 | 建築物公共安全改善 | 待申報。 |
| 32 | 柯颱-運動場圍網復舊工程 | 施工。 |
| 33 | 資訊中心機電消防保養 | 進場保養。 |
| 34 | 資訊中心年度消防保養 | 進場保養。 |
| 35 | 宿舍用電計量表調整維修 | 施工。 |
| 36 | 濟時樓3樓男廁漏水 | 評估中。 |
| 37 | 新舊醫學院防火區劃改善 | 施工中。 |
| 38 | 柯颱棒壘球場燈柱復原 | 待結案。 |
| 39 | 醫學院實驗室電源改善 | 待上級指示。 |
| 40 | 棒壘球場燈柱追加 | 待結案。 |
| 41 | 文友樓結構補強 | 暫緩。 |
| 42 | 新舊醫學院建築物公共安全改善(防火區劃) | 施工。 |
| 43 | 新舊醫學院建築物公共安全改善新設防火門遷移 | 施工。 |
| 44 | 籃排球場照明復舊 | 施工。 |
| 45 | 織品樓冷氣空調改善 | 待使用單位確認。 |
| 46 | 法管垃圾場水泥地整修 | 施工。 |
| 47 | 理圖劇場辦公室地毯更新 | 施工。 |
| 48 | 理圖老舊水管更新 | 施工。 |
| 49 | 96年度消防安全缺失改善 | 請購流程。 |
| 50 | 體育場及籃排球場維修 | 施工中。 |
| 51 | 水利溝機車停車場路面整修 | 預定97年1月19日至1月25日施工。 |
| 52 | 數學系伸縮縫漏水工程 | 施工中。 |
| 53 | 師資培育中心隔間工程 | 施工中。 |
| 54 | 法管垃圾場庫房工程 | 施工中。 |
| 55 | 玫瑰學苑警衛亭維修 | 施工中。 |
| 56 | 文德客房門外地磚修繕 | 施工中。 |
| 57 | 法管學院垃圾場整地工程 | 施工中。 |
| 58 | 原衛保組舊有地板整修 | 施工中。 |
| 59 | 原衛保組隔間封板工程 | 施工中。 |
| 60 | 文華樓一、二樓廁所修繕 | 施工中。 |
| 61 | 濟時樓第一會話室漏水 | 施工中。 |
| 62 | 文友樓314室塑膠地板維修 | 初驗待結。 |
| 63 | 文德客房油漆 | 估價中。 |
| 64 | 電腦教室講台照明裝置整修 | 施工中。 |
| 65 | 音樂系懷仁廳鋼琴修復 | 廠商向日本YAMAHA原廠訂購零件中。 |

事務組

業務說明（重點報告）

蘇修女

1.學、碩士服借用。

2.1/14、15醫學系及護理系借用MD204、215舉行期末考。

3.1/18參與一月份組務會議。

4.報修事宜: 水電工5件、木工1件、電話叫修3件，共9件。

5.請購事宜:維修 /1件、自行處理/4件、核銷/1件。

6.整理學、碩士服。

7.協助退休聯誼辦公室維修木椅。

錢小圓

1.本處尾牙聚餐訂於1/22晚上5時舉行，協同組長進行各項前置作業之最後確認事宜(如邀請函已製作完成並發送完畢、確認各組及本組之節目單並進行彩排練唱及場地之查勘等)。

2.「97學年度碩士班招生簡章」於1/11開始發售，補習班申請函購案件數量驚人，業務承辦人盡可能於最短時間內處理送出。

3.1/15再次電洽捷運局陸主任，惠請該局移除本校排水溝內之沙包，俾利水溝排水之通暢。

4.1/16 參加下午資訊中心有關Word標籤合併列印之教育訓練。

5.1/17再次行文台北縣政府交通局及新莊市公所，建請該局(所)於新莊市三泰路，本校新醫學大樓地下停車場出口及待轉區處，增畫地面黃網線，以維護車輛出入及用路人之安全。

6.本組元月份組務會議改於1/18上午召開，前置作業已於1/17完成。

7.1/17處理「97學年度進修部申請入學招生簡章」之前置作業；預定於1/22開始發售。

8.1/17協助修訂本組簽文有關「建請准予以全設修預算，支應利瑪竇大樓電梯維修費用事宜」之內文。

9.彙整 97學年度預估預算之紙本資料呈送組長，待進行後續處理作業。

10.1/18彙整提報事務組本週之週報，於呈送組長批核後，再轉送處秘。

羅秀香

1.例行請購(修)單分案事宜。

2.代售全錄影印卡1盒。

3.監視器無畫面，洽請中興保全公司維修3次。

4.製作11/28-12/26水電費收款明細表，發送至各餐廳及廠商，請其至出納組繳款。

5.處理文德餐廳未依約按月繳納水電費、場地維護費各5期，共計$684,493元。由於該餐廳嚴重違約，已洽請其限於97年1月底前繳納，另該餐廳老闆表示， 總務長亦請王永勛組長去電告知，如月底前仍未繳交者，將予以斷水、斷電，再寄發存證信函催繳。

6.1/16中午12點-14點於谷欣廳，協助辦理學生停車證申請事宜。

陳淑華

- 續彙整電話預算作業。

- 報修電腦不正常自動重新開機。

- 與虹橋公司討論總機E化作業-網頁申請、查詢及催繳等功能。

- 處理97碩士班招生印刷請購單。

- 遠傳通訊張副理到校說明手機通話節費事宜

- email各單位97/01統支電話明細 & email出納組97/01電話費明細表。

- 處理電話申請及異動相關業務。

朱麗文

1.文鐸樓神父宿舍，送信件、報紙、文件、修繕等服務。

2.督導、巡查清潔。

3.發mail給各單位提醒、通知、表單等。

4.不明(姓名、單位)信件查詢處理。

5.平信、包裹、宅配、貨運物品收發處理。

6.各單位報紙分送服務。

7.協助工友寫清潔用品申請單及加班單、請假單蓋章。

8.總務系統使用、疑難請教、系所疑問協助。

9.收還借用畢業服，辦理離校手續蓋章。

10. 97.1.17一早，文研樓後方草坪內，地下水管線破裂，緊急通報營繕組，並以電話及E-mail通知系所單位，大樓廁所沖水會有所影響，下午4:00方恢復供水。

11.期末考試期間，冠五樓B1發卷中心場地、電話準備，及大樓大門配

合教務處領卷時間，預先開門、開燈準備，並協助領卷人員詢問地

點指引。

12.與文圖組員檢查文圖清潔，及繕打須加強地點清單，並通知清潔人

員。

13.代繳文鐸樓神父電話費至出納組。

14.協助文鐸樓續訂聯合報、中國時報一年。

15.新訂製學、碩士服相關注意事項聯絡廠商。

16.請購修核銷3件。

17.請購修總務系統後端作業完成1件。

楊寶珠

- 修繕：影印機、冷氣機、電腦、飲水機、焊接課桌椅、衣櫃、門弓器等。

- 採購：清潔用品等。

- 估價：警報器維修、冷卻水塔清洗、門板更新等。

- 支援營繕組通報會院停水事宜。

- 督導工友同仁拆卸懸掛於耕莘樓牆面之聖像。

- 安排並參與人事室同仁與聖言會院長協調新春團拜場地設計、佈置等事宜。

- 編列97學年度理、外、民學院公共區域教學設備維修之預估預算。

8. 商請“崇友實業股份有限公司”維修保養電梯之工程師，測量聖言樓各電梯主鋼索直徑之大小，俾利本組更新電梯主鋼索之判斷。

陳福洲

1.辦理進修部場地、教室、演講廳、借用事宜。

2.96學年度第二學期學生辦理停車證本週開始辦理。

3.學生置物櫃本週起開始預約登記置物櫃作業。

4.進修部繼續辦理15系借用學士服請領事宜。

5.教師、職員、學生各項物品借用及歸還等事宜。

6.維修申請單及請購修單採購、維修承辦及處理。

7.進修部大樓B棟10樓飲水機故障更換上次拆下12台其中一台使用

8.提報97學年度總務處夜間辦公室（進修部）事務組及全設修預算。

9.進修部大樓各間e化教室器材維修申報及處理。

10.每週巡查進修部大樓各樓層清潔狀況及檢查飲水機清潔情形，並通報清潔外包廠商加強改善。

11.進修部8樓2台馬達故障，更換加壓馬達2台。

12.進修部大樓公共空間各項設備故障維修申請及核銷。

13.處理進修部各系臨時事務性工作及公文處理。

14.臨時交辦任務。

楊貴女

1、考試期間，利瑪竇學生遺失物品事件頻傳，失物詢問者一天高達10件。窗口同仁盡力協助詢問其他處所是否有拾獲物件，同時亦安撫同學們失落的心情。

2、本週協助各大樓負責工友們，撕除大樓公佈攔及牆壁上違規張貼之海報宣傳品。

3、為顧及轄區內大樓電梯之安全起見，已轉告各大樓電梯維修廠商應注意事項，提醒有關海洋大學電梯墜樓事件。

4、元月份利瑪竇大樓電梯故障頻繁，維修費初估高達50,000元以上；已將此特殊個案簽文呈交上級協助，建請准予後續維修處理。

5、碩士在職專班資料回收、分類給各系所，3天總計150件。

張毓珉

1.例行派工支援共12次。

2. 1/13(星期日)舒德樓、16日宜真宿舍水管破裂，緊急派工支援協助清理。

3. 辦理簽文共2件、回學生建言1件。

4. 辦理核銷共2份。

5. 處理領取清潔用品及工友、清潔外包相關事務等。

6. 協助校本部窗口辦理飲水機汰舊換新2台。

7. 轉發人事室給工友之薪資單。

7. 轉發校園清潔滿意度調查問卷給各系所請其填寫，俾利未來彙整本項業務。

9. 處理玫瑰宿舍外包交接事宜。

10.準備工友座談會之資料及製作感謝狀等。

11.轉發學科能力考試工作袋給16位承辦工友。

12.轉發人評會開會通知單給工友代表。

13.發放寒假掃除清潔用品給工友。

叢山

- 97/1/18（五）LM101僑生年終共融，協助場佈及撤場（09：00－

15：00）。

格秀玲

1.停車證申請:12件

2.進出校園知會單:15件

3.派車:8件

4.1/16辦理96下學期輔大停車場學生停車證申請。

5.1/15辦理輔大醫學院地下停車場附近，汽、機車停車位調整案會勘。

6.1/15同意陸軍進入本校區測地。

7.公告寒假期間校車行駛時刻暨後校門開放時段。

王萍貞

1.協助學務處辦理僑外生春節祭祖感恩活動(1/18於LM101會議室)，本組支援準備鮮花、水果等祭品。

2.提報97學年度全校性設備修繕費之預估預算及公共空間維護費之預估預算。

3.協助校車管理承辦人格秀玲處理學生汽車停車證之申請。

協助人事室辦理至三峽大板根之教師研習活動租車事宜(其車程如下：1/21上午8:00由輔仁大學出發；1/21下午1時返回輔仁大學)。

專案業務進度

1.持續發售「97學年度碩士在職專班招生簡章」及「97學年度碩士班招生簡章」。

2.1/17處理「97學年度進修部申請入學招生簡章」之前置作業；預定於1/22開始發售。

環安衛組

1.配合政府法令政策，推動本校各大樓層之教授休息室置放環保馬克杯數式，以供各教職人員重複使用。

2.校外各政府、主管機關公文簽核並處理，本週共計18件。

3.編列97學年度環安衛組預算。

4.採購組陳組長、保管組陳組長及環安組蘇組長討論、研議環安衛組組務E化系統建置事宜。

5.彙整本校相關系所第1-3類毒性化學物質使用量及貯存量，並向主管機關申報，共計69筆。

6.彙整本校相關系所第4類毒性化學物質使用量及貯存量，並向主管機關申報，共計26筆。

7.會同廠商至醫學院新大樓規劃環安衛組辦公室搬遷事宜。

8.協助生科系辦理第一種壓力容器定期檢查各行政事宜。

9.應應用美術系之邀，現勘並協助該系釐清各項藥品及廢棄物管理及廢棄流程及規定。

10.請購修單之處理。

11.開放並安排各系處理非感染性事業廢棄物及固廢之進場事宜，本週共計產生142.8公斤廢棄物。

12.毒性化學物質申請案共計3件。

13.辦理『生物醫療事業廢棄物』合約之簽訂事宜。

出納組

# 支出部份

# 1.回答個人及廠商各項付款明細及相關事宜。

# 2.

| 帳戶摘要 | 數量(筆) | 金額(元) |
| --- | --- | --- |
| 一般建教合作計畫及校內預算-廠商及個人付款（55345） | 1,007 | 36,108,862 |
| 國科會計畫-廠商及個人付款（0088） | 232 | 2,520,765 |
| 農委會計畫-廠商及個人付款（0011） | 2 | 121,574 |
| 離職儲金 | 4 | 217,250 |
| 校內款項支出（0399668） | 1,004 | 9,021,767 |
| 校內款項支出（0412791） | 0 | 0 |
| 就學獎補助基金專戶（0412041） | 1 | 15,000 |
| 校內款項支出（16020831） | 697 | 5,047,946 |
| 共計 | 2,947 | 53,053,164 |

# 二、收入部份

# 1.回答並協助處理家長及學生各項繳費問題。

# 2.

| 帳戶摘要 | 數量(筆) | 金額(元) |
| --- | --- | --- |
| 郵局活存0399668 | 10 | 25,945,339 |
| 彰銀活存08325900 | 27 | 13,856,432 |
| 郵局甲存劃撥專戶19172130 | 74 | 3,047,363 |
| 語言中心學費0412791 | 4 | 161,700 |
| 共計 | 208 | 43,010,834 |

三、其他所得稅務部份

1..

| 摘要 | 數量(筆) | 通報所得(元) | 通報稅額(元) |
| --- | --- | --- | --- |
| 境內居住人所得 | 1,539 | 3,041,559 | 204,107 |
| 居住未滿183天非境內居住人所得 | 1 | 245,250 | 49,050 |
| 非固定薪資人事費共計 | 1,540 | 3,286,809 | 253,157 |

四、綜合業務部份

1、 郵甲19172130帳戶：

96(1)學雜費收入共計35人新台幣1, 757,773 元；輔幼中心學費共計 623,715 元。宿舍費共計1,842,838元

2、96-1學雜費溢繳通知退費及少繳補繳。

3、96-2學雜費繳費單已於1月份發送完畢。

4、96-2復學生已於1/4將學雜費繳費單郵寄至學生通訊地址。

採購組

- 1/16配合經費稽核委員會審查，準備９４．９５校本部標案資料並出席審查會議。

- 參與水塔補強工程介面協調會。

保管組

壹：例行性業務

- 校產相關業務：97.1.18

| 單位別 | 業務 性質 | 驗收（hr） | 新增（件） | 移轉（件） | 報廢（件） | 驗廢（hr） | 貼驗（hr） | 盤點（件） | 媒合（件） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 校本部一 （代碼1） | 列產 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 1 | 1 | 45 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 校本部二 （代碼9） | 列產 | 0 | 7 | 0 | 153 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 3 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 文學院 | 列產 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 藝術學院 | 列產 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 理工學院 | 列產 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 外語學院 | 列產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 民生學院 | 列產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 法律學院 | 列產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 社會科學院 | 列產 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 管理學院 | 列產 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 醫學院 | 列產 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 推廣部 | 列產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 進修部 | 列產 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

二、物品領用相關業務：

| 工作內容 項目別 | 核發（件） | 建檔分帳（件） | 與會計室對帳（hr） | 盤點（hr） | 規劃補貨（件） | 到貨點驗（件） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 清潔用品 | 51 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 文具用品 | 173 | 173 | 0 | 0 | 0 | 0 |

三﹒工讀同學工作紀錄

| 相關紀錄 項目別 | 日期 | 件數 | 工時 | 內容 | 交付 工作者 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 處本部送文 | 1/14-16 |  |  | 送文至採購組.總務長.會計室 | 孫.謝 |
| 保管系統資料輸入 | 1/7-11 | 51 |  | 清潔用品輸入建檔 |  |
|  | 1/7-11 | 173 |  | 文具用品輸入建檔 |  |
| 組內清潔工作 | 1/14 |  |  | 擦桌子 | 公 |
|  | 1/14-18 |  |  | 倒垃圾 | 公 |
|  | 1/8 |  |  | 清潔前方櫃台及左右兩側公共區域 |  |
| 其他事項 | 1/14-18 |  |  | 左側各式空白表單補放 | 公 |
|  | 1/14-18 |  |  | 領文具 | 公 |
|  | 1/14-18 |  |  | 送文至進修部.濟時樓.聖言樓.冠五樓 | 謝 |
|  | 1/14 |  |  | 影印文件 | 劉 |
|  | 1/14 |  |  | 印財產牌 | 劉 |
|  | 1/7-11 |  |  | 拿報紙 |  |
|  | 1/7-11 |  |  | 紙箱回收 |  |
|  | 1/7-11 |  |  | 倉庫除濕機開關控管 |  |
|  | 1/7-11 |  |  | 倉庫除濕機倒水 |  |
|  | 1/7-11 |  |  | 送請領單位文具清潔用品扣帳清單 |  |
|  | 1/7-11 |  |  | 左側各式空白表單補放 |  |
|  | 1/7-11 |  |  | 送請領單位文具清潔用品扣帳清單 |  |

註﹕文書處理與試算表建立之內容部分請依序填入性質/儲存路徑/檔名

貳：其他報告

一、核對理工、民生學院97年1月份財物新增帳，財產99件，物品13件。

二、處理日間部及進修部各單位請領文具及清潔用品，總計421件。

三、報修進修部器材室之監視器及小蜜蜂，計2件。

四、登錄文藝醫財產設備，財產52件，列管35件。

五、查核輔大診所新購財產設備。