總務處97/02/18-97/02/24業務報告

營繕組

| 項次 | 工程名稱 | 執行進度及內容敘述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 文德客房門外地磚修繕 | 結案。 |
| 2 | 法管學院垃圾場整地工程 | 結案。 |
| 3 | 文華樓一、二樓廁所修繕 | 結案。 |
| 4 | 文德客房油漆 | 結案。 |
| 5 | 電腦教室講台照明裝置整修 | 結案。 |
| 6 | 原衛保組辦公室加裝鋁窗 | 結案。 |
| 7 | 利瑪竇左側一樓梯邊牆角大理石損壞 | 結案。 |
| 8 | 樹德樓及伯達樓之間停車場廊柱鐵條脫落 | 結案。 |
| 9 | 97年1月水費 | 核銷結案。 |
| 10 | 97年1月電費 | 核銷結案。 |
| 11 | 柯颱-運動場圍網復舊工程 | 結案。 |
| 12 | 宜真、宜善頂樓警報器故障 | 結案。 |
| 13 | 新建醫學院綜合大樓 | 保固維護，缺失改善。 |
| 14 | 申裝中壓天然瓦斯配管 | 醫學綜合大樓加壓站施作。 |
| 15 | 隔音壁板拆除 | 音樂系合奏教室，發包簽核中。 |
| 16 | 污水處理廠代操作及維護 | 進廠操作(2月)。 |
| 17 | 耕莘樓化學系1~2F電力改善 | 公文簽辦中。 |
| 18 | 全校電力改善規劃 | 各變電站施工及測試。 |
| 19 | 冷氣節能改善 | 待上級指示。 |
| 20 | 城區部建安改善工程 | 待市府檢查。 |
| 21 | 水塔整修補強工程 | 補强施作。 |
| 22 | 運動場、籃網排球場鐵絲網去銹油漆工程 | 待結案。 |
| 23 | 建築物公共安全改善 | 待縣府複查。 |
| 24 | 資訊中心機電消防保養 | 進場保養。 |
| 25 | 資訊中心年度消防保養 | 進場保養。 |
| 26 | 醫學院實驗室電源改善 | 待上級指示。 |
| 27 | 籃排球場照明復舊 | 施工。 |
| 28 | 織品樓冷氣空調改善 | 待使用單位確認。 |
| 29 | 97年度消防安全簽證申報 | 請購中。 |
| 30 | 外語學院春節水管破裂搶修 | 請購中。 |
| 31 | 食品工廠旁春節水管破裂搶修 | 請購中。 |
| 32 | 秉雅樓春節水管破裂搶修 | 請購中。 |
| 33 | 食品工廠磁磚剝落 | 請購中。 |
| 34 | 地下水塔深水馬達更換 | 施工完畢待驗。 |
| 35 | 輔園平台漏水整修 | 施工改善。 |
| 36 | 96年度消防安全缺失改善 | 施工中。 |
| 37 | 體育場及籃排球場維修 | 97.02.26採購組複驗 |
| 38 | 家園燈飾工程 | 待結案。 |
| 39 | 進修部法律系主任辦公室設備維修 | 施工中。 |
| 40 | 保養淨心堂冷氣機8台 | 待驗收。 |
| 41 | 聖言樓5樓中央空調維修 | 待驗收。 |

事務組

業務說明（重點報告）

蘇修女

1.畢業生學、碩士服借用。

2.協助畢業生辦理離校手續。

3.整理欲報廢之財產編號。

4.2/19中午12點參加總務處處務會議。

5.2/20上午10時於LM205參加E化資訊維護教育訓練。

6.2/21下午1:30參加97學年度預算說明會。

7.報修:水電工4件、飲水機電話叫修:4件。

8.請購修單:請購:1件、自行處理：1件。

9.商請清潔工友協助清查上課教室之桌椅、燈具等物品。

10.飲水機資料清點，更新資料已傳送至張毓珉處。

錢小圓

1.1/24開始清洗全校自來水地下蓄水池及水塔，並已於2/15~20完成清洗、驗收及核銷等事宜。

2.持續發售「97學年度碩士班招生簡章」及「97學年度進修部申請入學招生簡章」。

3.2/4彙整完成1/29臨時組務會議之會議紀錄，並呈送組長批核。

4.處理1/24臺北縣政府警察局新莊分局來函，惠請本校協助刊載「電子看板」有關97年春安工作之訊息。該函於2/19已處理完成。

5.97/1/3處理教育部來函，有關97年「教育部補助永續校園局部改造計畫」，希本校能依說明配合辦理事宜。該函於2/20已處理完成。

6.2/18開始處理開學前之校園美化等事宜。

7.2/19採購組轉會教育部來函，有關96年度辦理優先採購身心障礙福利機構或團體生產物品及服務辦法第3條所定物品及服務項目之總金額及比例等情形案。本組於2/20完成調查，並已回覆採購組相關之調查結果。

8.2/19參與總務處全處職員會議。

9.2/20彙整完成元月份組務會議之會議紀錄，並呈送組長批核。

10.2/21參與會計室舉辦之「97學年度預算編列說明會」。

11.2/21簽文呈核有關本校緊鄰514巷圍牆之黃金榕樹及日前蒙「周大觀文教基金會」所贈烏心石樹苗100株等處置事宜。

12.「97學年度運動績優招生簡章」已到貨，預定2/26開始發售。

13.2/22彙整提報事務組本週之週報，於呈送組長批核後，再轉送處秘。

羅秀香

1.例行請購(修)單分案事宜。

2.文德餐廳積欠水電費及場地費違約及依約求償等事宜，簽文及同時請教法務室以存證信函方式，逕行向文德餐廳求償各款項。

3.辦理合約續約流程、進行步驟，待鈞長核示後，再依其流程進行續辦事宜。

4.新裝設7支監視器至現場照相存證，製成表格存檔，以備日後移交。

陳淑華

- 核計及填送97/02工讀費請領清單。

- mail中華電信公司:轉知本校 97年2月份停電公告。

- 續處理97碩士班招生印刷請購單

- 中華電信公司贊助新春團拜禮品送至人事室。

- 請款支付中華電信公司出帳97/02統支電話費。

- email各單位97/02統支電話明細 & email出納組97/02自付電話費明細表。

- 處理97/01非統支電話費欠費催繳及補寄帳單事宜。

- 印製耶穌會院97/02電話費明細報表送耶穌會&印製97/02統支電話費明細送人事室

- 處理電話申請及異動相關業務。

朱麗文

1.文鐸樓神父宿舍，送信件、報紙、文件、修繕等服務。

2.督導、巡查清潔。(97.2.19覆檢文圖及文研樓一樓研究室區塊清潔)

3.E-mail檔案資料等。

4.不明(姓名、單位)信件查詢處理。

5.平信、包裹、宅配、貨運物品收發處理。

6.各單位報紙分送服務。

7.協助工友寫清潔用品申請單。

8.總務系統使用、疑難請教、系所疑問協助。

9.收還借用畢業服，辦理離校手續蓋章。

10.97.1.31文開樓B1變電室工程採光罩復原。

11.97.2. 4 營繕組通知，地下水水塔馬達保養，廁所無水沖，

請暫接自來水使用。

12.97.2. 4請工友再檢查教室設備功能是否正常並繕打清單。13.97.2.11上午至校巡查文藝學院區塊安全。

14.97.2.18 請工友準備上課用粉筆板擦等。

15.97.2.18 上午新春團拜。

16.97.2.19代繳文鐸樓神父宿舍神父電話費至出納組。

17.97.2.19 參加中午處務會議。

18.97.2.19 調查工友休息處。

19.97.2.20 巡查文研樓4樓靠廁所樓梯牆壁油漆剝落情況。

20.97.2.20 提供組內95學年E化設備使用狀況資料。

21.97.2.20 通知工友清查公共區廢棄物。

22.97.2.20 協助文鐸樓神父電話升級手續。

23.97.2.20 上午參加E化教室教學器材教育訓練。

叢山

1.2/18起繼續檢測各E化教室。

2.辦理2/20（三）E化教室救火隊之教育訓練(LM205)。

楊寶珠

- 修繕：櫃、門框、窗簾、飲水機、玻璃等。

- 採購：印表機、影印紙、清潔用品等。

- 估價：增設電話分機、冷氣機遷移等

- 支援人事室舉辦新春團拜事宜。

- 安排廠商並會同聖言會聶院長實地勘察小聖堂內所廢置之中央空調冷氣出風口、管線之拆除，暨粉刷天花板等事宜。

- 協助前外語學院康院長，與廠商敲定修剪其所轄修院園區植栽之施工日期。

7. 飲水機清潔人員名冊之核對。

陳福洲

- 辦理進修部場地、教室、演講廳、借用事宜。

- 2/19進修部財產電視機4台、電冰箱1台、電扇6台移轉理一舍。

- 2/20清理進修部演講廳旁堆積的雜物。

- 預定2/22清理進修部地下室教室旁倉庫堆積的雜物。

- 學生置物櫃本週繼續辦理預約登記置物櫃作業。

- 通知外包清潔公司於2/23前準備好進修部2/25開學前的清潔工作、及教室粉筆、板擦等準備好，以備學生開學上課。

- 教師、職員、學生各項物品借用及歸還等事宜。

- 維修申請單及請購修單採購、維修承辦、核銷及處理。

- 進修部大樓2、10樓及教授修息室飲水機維修。

- 開學前檢查進修部大樓各間e化教室器材，以利開學使用。

- 檢查進修部大樓各樓層教室的清潔、及飲水機清潔工作。

- 1/19上午新春團拜及下午3點半進修部部主任有約及新春團拜。

- 進修部大樓公共空間各項設備故障維修申請及核銷。

- 調查信件處理情形及禁用紙杯後使用玻璃杯處理。

15. 臨時交辦任務。

楊貴女

1.利瑪竇地下研究室及利瑪竇地下圖書館年前閉館，於2/15重新開放使用。

2.總務長於2/4交辦各大樓維修事項之業務，窗口承辦人於第一時間內迅即完成報告。

3.總務長於2/19交辦辦事項，全面清查各大樓公共空間之廢棄物、課桌椅、飲水機等，窗口承辦人立即配合各轄區工友們，全力清查回收。另有相關故障物品，已知會工友協助搬運至小鄭木工廠進行物件分類工作。

4.社科法管畢業服持續回收及借用中。

5.每日查報總務資訊系統，有關水電維修事務立即轉送營繕組、木工類轉送木工小鄭處裡，無法處裡之維修案件即聯絡廠商進行評估。

張毓珉

1.例行派工支援共16次。

2.辦理核銷4份、請購共9份、簽文1份。

3.處理領取清潔用品及工友、外包清潔事務等事宜。

4.處理格物宿舍外包清潔工問題。

6.2/19、2/20參加總務處全處及工友會議、2/21參加預算說明會。

7.轉發工友薪資明細表。

8.轉發團保意外險保險卡給每位工友。

9.轉發營養師96下學期全校飲水機資料至各窗口，請其修正異動資料，以利彙整。

10.2/19-2/22共10位技工及工友請假代理人登錄。

11.叮嚀潔之方清潔公司加強清理文華樓1-4樓。

格秀玲

1.停車證申請:25件

2.進出校園知會單:26件

3.派車:3件

4.公務車資料之彙整。

5.95、96年E化設備之使用評估調查。

王萍貞

1. 2/18新春團拜，秘二組交辦校長擬訂購鼠年應景花燈500份於活動中發放，並備橘子及糖果。

2.訂購2/4之外燴餐點100份，以供新任單位主管佈達典禮於谷欣廳用餐。

3.編列97年屬於校本部及組內有關之全設修預算。

專案業務進度

1.「97學年度運動績優招生簡章」已到貨，預定2/26開始發售。

2.持續發售「97學年度碩士班招生簡章」及「97學年度進修部申請入學招生簡章」。

3.1/24開始清洗全校自來水地下蓄水池及水塔，並已於2/15~20完成清洗、驗收及核銷等事宜。

4.2/18開始處理開學前之校園美化等事宜。

5. E化教室設備待招標中。

保管組

壹：例行性業務

- 校產相關業務：97.2.22

| 單位別 | 業務 性質 | 驗收（hr） | 新增（件） | 移轉（件） | 報廢（件） | 驗廢（hr） | 貼驗（hr） | 盤點（件） | 媒合（件） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 校本部一 （代碼1） | 列產 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 校本部二 （代碼9） | 列產 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 文學院 | 列產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 藝術學院 | 列產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 理工學院 | 列產 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 外語學院 | 列產 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 民生學院 | 列產 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 法律學院 | 列產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 社會科學院 | 列產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 管理學院 | 列產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 醫學院 | 列產 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 推廣部 | 列產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 進修部 | 列產 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 10 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |

二、物品領用相關業務：

| 工作內容 項目別 | 核發（件） | 建檔分帳（件） | 與會計室對帳（hr） | 盤點（hr） | 規劃補貨（件） | 到貨點驗（件） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 清潔用品 | 41 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 文具用品 | 96 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 |

三﹒工讀同學工作紀錄

| 相關紀錄 項目別 | 日期 | 件數 | 工時 | 內容 | 交付 工作者 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 處本部送文 | 2/18-22 |  |  | 總祕 | 組長 |
|  | 2/18-22 |  |  | 送文至總務長.會計室.試務組.使命副校長室.採購組 | 謝.劉.李.林 |
| 保管系統資料輸入 | 2/18-22 | 41 |  | 清潔用品輸入建檔 |  |
|  | 2/18-22 | 96 |  | 文具用品輸入建檔 |  |
| 組內清潔工作 | 2/18-22 |  |  | 清潔前方櫃台及左右兩側公共區域 |  |
|  | 2/18-22 |  |  | 擦桌子.倒水 | 公 |
|  | 2/19.21-22 |  |  | 倒垃圾 | 公 |
| 其他事項 | 2/18-22 |  |  | 拿報紙 |  |
|  | 2/18-22 |  |  | 紙箱回收 |  |
|  | 2/18-22 |  |  | 倉庫除濕機開關控管 |  |
|  | 2/18-22 |  |  | 倉庫除濕機倒水 |  |
|  | 2/18-22 |  |  | 送請領單位文具清潔用品扣帳清單 |  |
|  | 2/18-22 |  |  | 左側各式空白表單補放 |  |
|  | 2/18-22 |  |  | 送請領單位文具清潔用品扣帳清單 |  |
|  | 2/18-22 |  |  | 左側各式空白表單補放 | 公 |
|  | 2/18-22 |  |  | 領文具 | 公 |
|  | 2/18-22 |  |  | 送文至進修部.聖言樓.濟時樓.醫學大樓 | 謝.劉 |
|  | 2/18-22 |  |  | 印財產牌 | 劉 |
|  | 2/20 |  |  | 影印文件 | 李 |

註﹕文書處理與試算表建立之內容部分請依序填入性質/儲存路徑/檔名

貳：其他報告

一、核對理工、民生學院97年2月份財物新增帳，財產2件，物品6件。

二、整理3月份回收理工、民生學院要報廢之財物，財產120件，物品40件。

三、整理廢品回收之資料,通知單位預計回收之檔案。

四、國際教育處保管單位變動單處理、協助請領文具用品。

五、會計室、導師團體之報廢單確認核送。

六、進修部移轉財產.物品處理。

七、處理日間部及進修部各單位請領文具及清潔用品，總計1427件。

出納組

一、支出部份

- 1.回答個人及廠商各項付款明細及相關事宜。

- 2.

| 銀行帳號 | 戶名 | 筆數 | 金額 |
| --- | --- | --- | --- |
| 23130055345 | 一銀支存 | 398 | 7,430,787 |
| 20130060088 | 一銀支存板橋國科會 | 504 | 2,750,525 |
| 8325900 | 彰銀乙存 | 7 | 34,741,256 |
| 399668 | 郵局乙存 | 685 | 173,795,546 |
| 19172130 | 郵局甲存劃撥專戶 | 1 | 20,900,000 |
| 小計 |  | 1,595 | 239,618,114 |

- 二、收入部份

- 1.回答並協助處理家長及學生各項繳費問題。

- 2.

| 銀行帳號 | 戶名 | 筆數 | 金額 |
| --- | --- | --- | --- |
| 23130055345 | 一銀支存 | 1 | 30,000,000 |
| 20130060088 | 一銀支存板橋國科會 | 3 | 535,119 |
| 1070103800 | 台新國際商銀 | 3 | 18,841,850 |
| 8325900 | 彰銀乙存 | 22 | 5,043,134 |
| 8325400 | 彰銀外匯活存 | 3 | 918,018 |
| 399668 | 郵局乙存 | 129 | 21,707,732 |
| 19172130 | 郵局甲存劃撥專戶 | 153 | 637,182,377 |
| 0400460 | 郵局乙存（進修部） | 35 | 35,865 |
| 19458962 | 郵局甲存劃撥專戶（進修部） | 3,268 | 94,763,018 |
| 小計 |  | 3,617 | 809,027,113 |

三、其他所得稅務部份

1..

| 摘要 | 數量(筆) | 通報所得(元) | 通報稅額(元) |
| --- | --- | --- | --- |
| 境內居住人所得 | 943 | 5,201,853 | 122,824 |
| 居住未滿183天非境內居住人所得 | 4 | 379,454 | 75,891 |
| 非固定薪資人事費共計 | 947 | 5,581,307 | 198,715 |

四、綜合業務部份

1.  96-2學雜費、宿舍費、游泳池費、輔幼及教育學程學費、僑生健保費等，劃撥至郵甲帳號19172130，共計700,147,891元。

2.  97碩士班招生報名人數3,245人，總收入金額4,623,580元。

3.  國創雙聯學制國外匯入學費6筆，滙入彰乙美金帳戶03825-400，共計美金63,320元。

4.  發會議通知給各相關單位，討論97學雜費問題。

5.  發文重申96-2學分費收費標準至各院、系（所），並學校首頁公告及請資訊中心e-mail到各學生專屬信箱。

五、進修部

1. 至2/21郵甲19458962帳戶：96(1)學雜費收入共計72,083,602 元。

2. (97/1)暫免繳費生30人收入共16,247元；休學生團體保險共17人，收入共19,618元。

- 其他雜項收入。

- 核對96/1加選學分學雜費繳費後續明細並催繳學雜費。

5.彙整96/1進修部學生各項費用，以備96/2退撫費移送人事室呈報教育部以及依年級分帳以供會計師查帳。

採購組

- 草擬採購法修訂條文。

- 臨床技術中心高級模擬假人驗收完成。