總務處97/02/25-97/03/02業務報告

營繕組

| 項次 | 工程名稱 | 執行進度及內容敘述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 家園燈飾工程 | 結案。 |
| 2 | 保養淨心堂冷氣機8台 | 結案。 |
| 3 | 文德文舍地磚修補 | 結案。 |
| 4 | 宜美學苑寢室鐵條處理 | 結案。 |
| 5 | 積健樓實驗室更換燈 | 結案。 |
| 6 | 新建醫學院綜合大樓 | 保固維護，缺失改善。 |
| 7 | 申裝中壓天然瓦斯配管 | 醫學綜合大樓加壓站施作。 |
| 8 | 醫學大樓電力改善工程 | 醫學綜合大樓醫學系，合約規範繪圖製作中。 |
| 9 | 公衛系天花板漏水 | 公衛系DG317~1室樓板滲漏，現勘。 |
| 10 | 隔音壁板拆除 | 音樂系合奏教室，發包簽核中。 |
| 11 | 污水處理廠代操作及維護 | 進廠操作(2月)。 |
| 12 | 耕莘樓化學系1~2F電力改善 | 公文簽辦中。 |
| 13 | 全校電力改善規劃 | 各變電站施工及測試。 |
| 14 | 冷氣節能改善 | 待上級指示。 |
| 15 | 城區部建安改善工程 | 待市府檢查。 |
| 16 | 水塔整修補強工程 | 待校方選塗料顏色。 |
| 17 | 運動場、籃網排球場鐵絲網去銹油漆工程 | 缺失改善，待結案。 |
| 18 | 羅耀拉武神父辦公室天花板粉擦層剝落整理 | 待2月29日施工。 |
| 19 | 建築物公共安全改善 | 待縣府複查。 |
| 20 | 資訊中心機電消防保養 | 進場保養。 |
| 21 | 資訊中心年度消防保養 | 進場保養。 |
| 22 | 醫學院實驗室電源改善 | 待上級指示。 |
| 23 | 籃排球場照明復舊 | 施工。 |
| 24 | 織品樓冷氣空調改善 | 待使用單位確認。 |
| 25 | 97年度消防安全簽證申報 | 請購中。 |
| 26 | 外語學院春節水管破裂搶修 | 請購中。 |
| 27 | 食品工廠旁春節水管破裂搶修 | 請購中。 |
| 28 | 秉雅樓春節水管破裂搶修 | 請購中。 |
| 29 | 食品工廠磁磚剝落 | 請購中。 |
| 30 | 地下水塔深水馬達更換 | 施工完畢待驗。 |
| 31 | 輔園平台漏水整修 | 施工改善。 |
| 32 | 96年度消防安全缺失改善 | 施工中。 |
| 33 | 體育場及籃排球場維修 | 97.02.26複驗未過，待缺失改善後第二次複驗。 |
| 34 | 進修部法律系主任辦公室設備維修 | 待驗收。 |
| 35 | 聖言樓5樓中央空調維修 | 待驗收。 |
| 36 | LC教室環境改善 | 待驗收。 |
| 37 | LA208、LB204、301、304教室更換天花板油漆 | 待驗收。 |
| 38 | 資管系防鼠條裝置 | 施工中。 |
| 39 | 資管系防蚊紗門 | 施工中。 |

事務組

業務說明（重點報告）

蘇修女

1.畢業生學、碩士服借用及協助畢業生辦理離校手續。

2. 2/26下午3點參與事務組組務會議。

3.上網登錄財產報廢預算。

4.處理DG107及116室臨時門牌製作事宜。

5.調查轄區內之會議室，並將資料傳送給叢山伙伴。

6.編列97年屬於全校及組內消耗費之預算。

7.報修:水電工7件、木工5件、飲水機電話叫修2件。

8.請購修單:請購1件、自行處理1件、核銷1件。

錢小圓

1.2/22開始處理總務長交辦事項：各大樓教室活動式課桌、椅汰換事宜(聯絡廠商提供試坐樣品及洽詢其他各大學所採購之課桌、椅樣式，以供參考)。

2.2/25惠請本組同仁確認元月份組務會議及1/29臨時組務會議之會議紀錄內容及決議事項。

3.持續發售「97學年度碩士班招生簡章」、「97學年度進修部申請入學招生簡章」及「97學年度運動績優招生簡章」。

4.2/25處理召開二月份組務會議之前置事宜。

5.2/26下午召開二月份組務會議，討論97學年度預算編列事宜。

6.1/30台北縣政府函送「97年度民防團隊常年訓練實施計畫」予本校，本組於2/26完成會文流程。

7.2/27積極進行97學年度預算之編列。

8.2/29彙整提報事務組本週之週報，於呈送組長批核後，再轉送處秘。

羅秀香

1.例行請購(修)單分案事宜。

2.文德餐廳積欠水電費及場地費違約及依約求償等續辦事宜，逕行向文德餐廳求償各款項，待一切申辦程序完成後，文德老闆及校方卻表示已繳足積欠款項，故本案結案存查。

3. 鈞長裁示全校餐廳均須規劃教師用餐區，惟目前文園、文德、仁園三家餐廳尚未設置，故限其於一週期內完成規劃。

4.輕食館簡餐店未事先告知本校即擅自停止營業，已洽請該店立即復業，否則將依合約之違約條款進行處理。

5.有關輔園餐廳洗地水溢漏至出版社案，已洽請該餐廳負責人，速將該案處理報告紙本送交事務組存查；並提醒該餐廳，爾後勿再發生類似事件。

6.有關「輔大診所」拒絕簽收醫學院地下停車場元月份之水電費清單案，待 鈞長裁示後續辦。

陳淑華

- 印製97/02統支電話費溢收清單及金額繳回出納組。

- 後續處理29053444、秘書室等移機問題。

- mail虹橋公司--總機E化業務之相關申請表格。

- 完成97碩士班招生印刷請購單-答案袋，資料及發票送交招生業務承辦人。

- 憑證清單核銷97/01統支電話費。

- 編列彙整97電話費及儀器設備費預算。

- 處理電話申請及異動相關業務。

朱麗文

1.文鐸樓神父宿舍，送信件、報紙、文件、修繕等服務。

2.督導、巡查清潔；另97/2/25複檢文圖及文研樓一樓研究室區塊清潔

及文舍前公佈欄。

3.E-mail檔案資料15件。

4.不明(姓名、單位)信件查詢處理。

5.平信、包裹、宅配、貨運物品收發處理。

6.各單位報紙分送服務。

7.協助工友寫清潔用品申請單。

8.總務系統使用、疑難請教、系所疑問協助。

9.收還借用畢業服，辦理離校手續蓋章。

10.E化教室使用操作疑問處理3件。

11.失物招領1件。

12.97/2/21文華樓補鴿網。

13.97/2/21 13:30~16:30 參加預算說明會。

14.97/2/21處理文開樓B1桌球室(體育室管理)學生使用電磁爐煮湯圓。

15.97/2/24(日) 16:00~20:30至校上網報修工友查報之各項請修事宜。

16.97/2/25向課務組索取教室使用表，供清潔人員安排工作用。

17.97/2/25下班後整理擬交給保管組回收之報廢品。

18.97/2/26 15:00~17:40組務會議。

19.97/2/26惠請警衛室游隊長實地了解文研樓一樓第一個樓梯機車鎖

應鎖之正確位置，確保安全作業。

20.97/2/27文開樓一樓鐵捲門(靠廁所)內鎖盒遭人破壞，進行更換及發放各單位鑰匙事宜；同時調閱文開樓一樓鐵捲門(靠廁所)內鎖盒遭人破壞之監視錄影帶。

21.97/2/27處理文開樓一樓消防主機發出異常聲響及閃燈，經洽營繕組消防安檢公司檢查，已處理完成。

叢山

1.持續檢修ES大樓、LM大樓各E化教室使用情形，其狀況良好。

2.測試JS9F、LM101、LMB1各會議室之中央空調，測試狀況良好。

楊寶珠

- 修繕：冷氣機排風管線拆除、遙控器、電話、課桌椅、粉刷、飲水機等。

- 採購：硬碟、濾心、清潔用品等。

- 估價：清潔用品、投影機燈泡、實驗桌等

- 緊急通知維修電梯之工程師處理聖言樓故障電梯及續辦事宜。

- 支援營繕組並協同廠商及聖言會聶院長勘查耕莘樓玻璃窗整修事宜。

- 支援保管組並協同語言中心聶主任實地勘查擬報廢之財物。

- 協同聖言會陸修士驗收小聖堂內冷氣出風口、管線拆除及天花板粉刷等

事宜。

- 提供廠商名單予文舍文德學苑。

- 協同組長實地勘查外語學院冷氣機封板破裂及生科系廁所通風整修事

宜。

- 安排廠商並協同聖言會之神職人員拆卸新春團拜之會場。

- 協同廠商實地勘查聖言樓大門破裂之玻璃。

- 協助兒家系、使命室等同仁使用總務資訊報修系統。

陳福洲

- 辦理進修部場地、教室、演講廳、借用事宜。

- 2/26下午3點事務組務會議（討論預算編列事宜）。

- 2/27工友搬移進修部地下室4張舊辦公桌及4張辦公椅至耕莘樓。

- 本週辦理進修部學生汽車停車證（含3000元及4000元2種）。

- 學生置物櫃本週開始辦理申請作業（每個租金350元）。

- 編列97學年度各項預算。

- 教師、職員、學生各項物品借用及歸還等事宜。

- 維修申請單及請購修單採購、維修承辦、核銷及處理。

- 進修部大樓4樓飲水機故障須維修，目前處理中。

- 進修部大樓e化教室14個機櫃鎖頭損壞須維修，以利學生使用。

- 檢查進修部大樓各樓層教室的清潔、及飲水機清潔工作（補填97/02/25飲水機維護紀錄表）。

- 進修部大樓公共空間各項設備故障維修申請及核銷。

- 請外包工友清洗進修部後棟側之地板。

14. 臨時交辦任務。

楊貴女

1.配合空間需求，辦理羅耀拉窗口辦公地點遷移至107室，同時清除公文櫃內有關國際合作部之資料，並於2/26日辦理相關財產移轉事宜。

2.2/25處理利瑪竇公共區域、地下圖書室032室及轉角處等有待報廢之課桌椅及廢棄物品。

3.處理待報廢冷氣一批，現配合保管組作業流程，進行預估報廢預算之編列。

張毓珉

1.例行派工支援共19次。

2.辦理核銷5份、請購共2份。

3.處理領取清潔用品及工友、外包清潔事務等事宜。

4.處理聖言樓專任工友沈明樺遭服務單位資工系主任及院秘反應服務異常問題。

5.轉達清潔工友伙伴們如發現隨意棄置感染性廢棄物之可疑人士，請主動協助通報，總務處將以獎金獎勵。

6.轉發使命副校長室96學年第一次自強活動籌備會開會通知單給4位工友代表。

7.2/27彙整96下學期全校飲水機異動更正資料供營養師存參，並安排飲水機水質檢驗時間。

8.2/22-2/27共6位技工及工友請假代理人登錄。

9.2/20協助處理理外民工友缺少存放資源回收處事宜，本案已於2/27整理完畢並正式啟用。

格秀玲

1.停車證申請:30件

2.進出校園知會單:34件

3.派車:2件

4.公務車資料之彙整。

5.持續辦理95、96年E化設備之使用評估調查。

6.協同組長與doggy club 同學討論處理校園流浪狗問題。

7.辦理輔大停車場學生日間車證申請。

王萍貞

1.協助辦理97年屬於校本部及組內有關之全設修預算。

2.續辦野聲樓中英文門牌事宜，已商請秘一組林素碧秘書協助翻譯作業。

3.處理主秘及秘二組門牌換置至新辦公室事宜。

4.處理自動清洗杯機詢價及其相關事宜。

專案業務進度

1.持續發售「97學年度碩士班招生簡章」、「97學年度進修部申請入學招生簡章」及「97學年度運動績優招生簡章」。

2.2/22開始處理總務長交辦事項：各大樓教室活動式課桌、椅汰換事宜(聯絡廠商提供試坐樣品及洽詢其他各大學所採購之課桌、椅樣式，以供參考)。

3.E化教室設備待招標中。

4.禁用紙杯後之相關配套措施規劃事宜。

出納組

一、支出部份

# 1.回答個人及廠商各項付款明細及相關事宜。

# 2.

| 銀行帳號 | 戶名 | 筆數 | 金額 |
| --- | --- | --- | --- |
| 23130055345 | 一銀支存 | 630 | 14,177,236 |
| 20130060088 | 一銀支存板橋國科會 | 332 | 2,159,903 |
| 8325900 | 彰銀乙存 | 3 | 1,186,724 |
| 399668 | 郵局乙存 | 440 | 3,687,903 |
| 19172130 | 郵局甲存劃撥專戶 | 2 | 693,133 |
| 小計 | 1,407 | 21,904,899 |

# 二、收入部份

# 1.回答並協助處理家長及學生各項繳費問題。

# 2.

| 銀行帳號 | 戶名 | 筆數 | 金額 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100246969 | 大眾活存離職儲金 | 2 | 75,096 |
| 8325900 | 彰銀乙存 | 21 | 10,698,045 |
| 8325400 | 彰銀外匯活存 | 2 | 548,006 |
| 399668 | 郵局乙存 | 157 | 108,695,912 |
| 16020831 | 郵局支存 | 2 | 985 |
| 412791 | 郵局活存LC | 4 | 270,700 |
| 19172130 | 郵局甲存劃撥專戶 | 174 | 31,460,292 |
| 19692643 | 郵局甲存學聯會費專戶 | 4 | 58,298 |
| 小計 | 366 | 151,807,334 |

三、其他所得稅務部份

1..

| 摘要 | 數量(筆) | 通報所得(元) | 通報稅額(元) |
| --- | --- | --- | --- |
| 境內居住人所得 | 751 | 5,249,910 | 52,634 |
| 居住未滿183天非境內居住人所得 | 1 | 40,875 | 8,175 |
| 非固定薪資人事費共計 | 752 | 5,290,785 | 60,809 |

四、綜合業務部份

1.  96-2學雜費、宿舍費、游泳池費、輔幼及教育學程學費、僑生健保費等，劃撥至郵甲帳號19172130，共計768,927,362元。

2.  97碩士班招生報名人數1,405人，總收入金額2,055,800元。

3.  97經營管理碩士學程報名人數6人，8,400元。

4.  國創雙聯學制國外匯入學費2筆，滙入彰乙美金帳戶03825-400，共計美金17,500元，折合台幣548,006元。

5.  定存單到期9筆合計金額 141,344,624 元整 ，

定存單新增4筆合計金額 570,000,000 元整 ，總計金額711,344,624元整。

6.  96-2補繳學雜費罰款，2/25~29罰200元。

五、進修部

# 支出部份

# 1.回答學生休學及相關事宜。

# 二、收入部份

# 1.回答並協助處理家長及學生各項繳費問題。

# 2.96/2

六、綜合業務部份

1. 至2/26郵甲19458962帳戶：96(2)學雜費收入3335人，共計96,747,004 元。

2. (97/1)暫免繳費生6人收入共3,948元；收置物櫃73人25,550元、汽車停車費30人89,600、其他雜項收入。

- 2/25上午9-12台新銀行開會及訪談，進修部學分學雜費。

- 通知96/2繳費異常學生，及郵局李先生繳費異常。

5.收96/1進修部延修生欠費1人15160元延修生2/26止 未繳費10人  共93,742元；96/1加選欠費1人1360元加選2/26止   未繳費22人  共156,650元。

保管組

壹：例行性業務

- 校產相關業務：97.2.29

| 單位別 | 業務 性質 | 驗收（hr） | 新增（件） | 移轉（件） | 報廢（件） | 驗廢（hr） | 貼驗（hr） | 盤點（件） | 媒合（件） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 校本部一 （代碼1） | 列產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 校本部二 （代碼9） | 列產 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 文學院 | 列產 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 藝術學院 | 列產 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 理工學院 | 列產 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 外語學院 | 列產 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 民生學院 | 列產 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 法律學院 | 列產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 社會科學院 | 列產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 管理學院 | 列產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 醫學院 | 列產 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 推廣部 | 列產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 進修部 | 列產 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |

二、物品領用相關業務：

| 工作內容 項目別 | 核發（件） | 建檔分帳（件） | 與會計室對帳（hr） | 盤點（hr） | 規劃補貨（件） | 到貨點驗（件） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 清潔用品 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 文具用品 | 59 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 |

三﹒工讀同學工作紀錄

| 相關紀錄 項目別 | 日期 | 件數 | 工時 | 內容 | 交付 工作者 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 處本部送文 | 2/25-29 |  |  | 總祕、會計 | 林劉 |
|  | 2/25-29 |  |  | 送文至總務長.會計室 | 謝.劉.李.林.孫 |
| 保管系統資料輸入 | 2/25-29 | 20 |  | 清潔用品輸入建檔 |  |
|  | 2/25-29 | 59 |  | 文具用品輸入建檔 |  |
| 組內清潔工作 | 2/25-29 |  |  | 清潔前方櫃台及左右兩側公共區域 |  |
|  | 2/25-29 |  |  | 擦桌子.倒水 | 公 |
|  | 2/25.27 |  |  | 倒垃圾 | 公 |
| 其他事項 | 2/25-29 |  |  | 拿報紙 |  |
|  | 2/25-29 |  |  | 紙箱回收 |  |
|  | 2/25-29 |  |  | 倉庫除濕機開關控管 |  |
|  | 2/25-29 |  |  | 倉庫除濕機倒水 |  |
|  | 2/25-29 |  |  | 送請領單位文具清潔用品扣帳清單 |  |
|  | 2/25-29 |  |  | 左側各式空白表單補放 |  |
|  | 2/25-29 |  |  | 送請領單位文具清潔用品扣帳清單 |  |
|  | 2/25-29 |  |  | 左側各式空白表單補放 | 公 |
|  | 2/25-29 |  |  | 領文具 | 公 |
|  | 2/25-29 |  |  | 送文至進修部.聖言樓.文開樓 | 謝.劉 |
|  | 2/25-29 |  |  | 印財產牌 | 劉 |
|  | 2/25-29 |  |  | 影印文件 | 劉 |

註﹕文書處理與試算表建立之內容部分請依序填入性質/儲存路徑/檔名

貳：其他報告

一、處理日間部及進修部各單位請領文具及清潔用品，總計253件。

二、 97.02.26下午偕同林秀皇同仁回收進修部報廢之物品。

三、核對織品大樓97財產報廢預算，共計171件。

四、回收理工、民生學院要報廢之財物，財產122件，物品41件。

五、廢品回收2/26、2/29

六、整理學術副校長室及使命副校長室之財產檔

七、2/26下午驗收體育場之跑道

八、確認97學年度之預估報廢預算審核。

九、2/26下午至醫學院臨床技術中心驗收「高級綜合模擬假人一套」。

採購組

一、彙整事務組及營繕組提供之新醫學大樓缺失資料，預計下週三開協調會。

二、採購法修訂請同仁重新全面思考，下週五前請同仁提供資料。

三、e化教室缺失意見彙整。

四、2/26召開組務會議，總務長列席指導。

五、臨床技術中心高級模擬假人驗收，缺失請廠商改善。

六、運動場跑道修補驗收，缺失請廠商改善。