總務處下週重要工作進度

營繕組

| 項次 | 工作名稱 | 內容敘述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 醫學院興建綜合大樓 | 保固維護，缺失改善。 |
| 2 | 申裝中壓天然瓦斯配管 | 醫學綜合大樓加壓站及預埋管路施工。 |
| 3 | 醫學大樓電力改善工程 | 醫學綜合大樓醫學系，合約規範繪圖審核。 |
| 4 | 公衛系天花板漏水 | 公衛系DG317~1室樓板滲漏，會勘評估中。 |
| 5 | 緊急逃生門消防門禁工程 | 醫學綜合大樓，竣工結案。 |
| 6 | 污水處理廠代操作及維護 | 進廠操作(03月份)。 |
| 7 | 耕莘樓化學系1~2F改善 | 待後續交辦。 |
| 8 | 全校電力改善規劃 | 各變電站施工及測試。 |
| 9 | 水塔整修補強工程 | 竣工。 |
| 10 | 運動場、籃網排球場鐵絲網去銹油漆工程 | 結案。 |
| 11 | 羅耀拉武神父辦公室天花板粉擦層剝落整理 | 結案。 |
| 12 | 資訊中心年度消防保養 | 進場保養。 |
| 13 | 資訊中心機電消防保養 | 進場保養。 |
| 14 | 織品樓冷氣空調改善 | 待使用單位確認。 |
| 15 | 濟時樓3樓男廁漏水 | 施工。 |
| 16 | 醫學院實驗室電源改善 | 待上級指示。 |
| 17 | 神學院建安消安改善 | 待上級指示。 |
| 18 | 97年度消防安全簽證申報 | 發包。 |
| 19 | 外語學院春節水管破裂搶修 | 結案。 |
| 20 | 食品工廠旁春節水管破裂搶修 | 結案。 |
| 21 | 秉雅樓春節水管破裂搶修 | 結案。 |
| 22 | 食品工廠磁磚剝落 | 施工。 |
| 23 | 地下水塔深水馬達更換 | 結案。 |
| 24 | 96年度消防安全缺失改善 | 施工。 |
| 25 | 籃排球場照明復舊 | 結案。 |
| 26 | 輔園平台漏水整修 | 結案。 |
| 27 | 外語視聽教學中心空間電力改善 | 待結案。 |
| 28 | 游泳池屋頂螺絲更新 | 施工中。 |
| 29 | 化學系煙囪口封死 | 完工待結。 |
| 30 | 視教中心視聽教室鋁窗門改隔音鋁窗及白鐵門 | 2月27驗收。 |
| 31 | 化學系2樓儀器室外走廊鋁隔間及電源配置 | 完工驗收後待結。 |
| 32 | 織品系電源配置 | 2月27日施工。 |
| 33 | 生科系教師研究室加裝不銹鋼防盜窗 | 完工待結。 |
| 34 | 97年2月水費 | 已請款。 |
| 35 | 97年2月電費 | 已請款。 |
| 36 | 生科系LS108、109、113、114加裝防盜鋁窗 | 完工待結。 |
| 37 | 數學系及物理系中間水管破裂更新 | 議價流程中。 |
| 38 | 輔大診所前路緣水泥裂脫 | 流程中。 |

出納組

- 支出

1.製作97年2月份銀行存款調節表

2.校內付款、廠商付款、開立信用狀、結購外匯、催領未領支票

3. 代校內同仁兌換外幣

二、收入

1、郵局乙存帳戶現金結存日報表。【轉帳未兌支票，填寫差額解釋表】

2、所有帳戶（含進修、推廣部）共23帳戶之現金結存月報表總表（月結總表）。

3、傳送一銀收入轉檔格式給一銀資訊部門承辦人，討論新增功能細節。

4、向台銀、郵局索取97/2月對帳單，以利月結總表作業。

5、匯入款查詢。

7、學生補註冊罰款然後登入註冊系統手工核可註冊程序

8、96-2逾期繳交學雜費罰款。

9、上資訊系統勾記完成補繳學雜費學生名單。

- 催收未繳清學雜費及費學生名單。

11、核對團體保險費差額名單。

三、其他

1、定存換單。

2、建立所得人資料，判定所得格式後建檔。

3、與會計室校對97/2所得及代扣稅資料。

4、與資訊中心、人事室連繫寄發96年度扣繳憑單事宜。

5、與會計室校對97年2月份需通報之所得及代扣稅帳務，以利十日前將代扣稅額請款繳庫。

- 製作97年2月份其他所得資料統計。

四、進修部

1.補辦註冊

2.收置物櫃、汽車停車費等等

3.收自動投幣機學生各項證件費用

4.通知96/2繳費異常學生

5.辦理休退學退費

保管組

一、97.3.3～97.3.5執行文具及清潔用品之盤點工作。

二、參與97.03.04下午2時半召開之組務會議。

三、繼續審核97學年度報廢預算。

四、3/3上午至醫學院臨床技術中心複驗「高級綜合模擬假人一套」。

採購組

一、採購法修訂同仁意見彙整。

二、「有關人員」機制同仁意見彙整。

三、3/5召開彙新醫學大樓缺失協調會。

四、e化規格確認。