總務處97/03/10-97/03/16業務報告

營繕組

| 項次 | 工程名稱 | 執行進度及內容敘述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 外語學院春節水管破裂搶修 | 結案。 |
| 2 | 食品工廠旁春節水管破裂搶修 | 結案。 |
| 3 | 秉雅樓春節水管破裂搶修 | 結案。 |
| 4 | 地下水塔深水馬達更換 | 結案。 |
| 5 | 輔園平台漏水整修 | 結案。 |
| 6 | 生科系LS108、109、113、114加裝防盜鋁窗 | 結案。 |
| 7 | 輔大診所前路緣水泥裂脫 | 結案。 |
| 8 | 生科系LS108、109、113、114加裝防盜鋁窗 | 結案。 |
| 9 | 游泳池屋頂螺絲更新 | 結案。 |
| 10 | 外語視聽教學中心空間電力改善 | 結案。 |
| 11 | 化學系煙囪口封死 | 結案。 |
| 12 | 生科系教師研究室加裝不銹鋼防盜窗 | 結案。 |
| 13 | 97年2月水費 | 核銷結案。 |
| 14 | 羅耀拉武神父辦公室天花板粉擦層剝落整理 | 結案。 |
| 15 | 新建醫學院綜合大樓 | 保固維護，缺失改善。 |
| 16 | 申裝中壓天然瓦斯配管 | 醫學綜合大樓加壓站鍋爐室、初驗後續改善。 |
| 17 | 宗倬章紀念大樓壁體修繕 | 六樓走廊牆壁滲水剝落，現勘評估。 |
| 18 | 醫學大樓電力改善工程 | 醫學綜合大樓醫學系，合約規範繪圖製作中。 |
| 19 | 公衛系天花板漏水 | 公衛系DG317~1室樓板滲漏，評估完成施工準備。 |
| 20 | 隔音壁板拆除 | 音樂系合奏教室，發包簽核中。 |
| 21 | 污水處理廠代操作及維護 | 進廠操作(3月)。 |
| 22 | 耕莘樓化學系1~2F電力改善 | 納入明年度預算執行。 |
| 23 | 全校電力改善 | S22站變電站施工及測試、士林電機廠驗 |
| 24 | 冷氣節能改善 | 待上級指示。 |
| 25 | 城區部建安改善工程 | 待市府檢查。 |
| 26 | 水塔整修補強工程 | 塗料顏色已確認，待議價。 |
| 27 | 運動場、籃網排球場鐵絲網去銹油漆工程 | 缺失改善。 |
| 28 | 建築物公共安全改善 | 待縣府複查。 |
| 29 | 資訊中心機電消防保養 | 進場保養。 |
| 30 | 資訊中心年度消防保養 | 進場保養。 |
| 31 | 醫學院實驗室電源改善 | 待上級指示。 |
| 32 | 籃排球場照明復舊 | 施工中。 |
| 33 | 織品樓冷氣空調改善 | 待使用單位確認（退回請購單位）。 |
| 34 | 97年度消防安全簽證申報 | 邀商領標。 |
| 35 | 食品工廠磁磚剝落 | 請購中。 |
| 36 | 96年度消防安全缺失改善 | 施工中。 |
| 37 | 宜真宜善學苑水管破裂修繕 | 待單位請購中。 |
| 38 | 輔園二樓教師宿舍自來水配管工程 | 待驗收結案。 |
| 39 | 棒壘球場網柱加高工程 | 請購中。 |
| 40 | 織品系電源配置 | 待結。 |
| 41 | 3月份電費 | 已請款。 |
| 42 | 視教中心視聽教室鋁窗門改隔音鋁窗及白鐵門 | 待結。 |
| 43 | 化學系2樓儀器室外走廊鋁隔間及電源配置 | 完工驗收後待結。 |
| 44 | 體育場及籃排球場維修 | 目前已完成修復，待第二次複驗。 |
| 45 | 田徑場沙坑凹凸不平需填補沙坑 | 估價中。 |
| 46 | 耕莘樓不銹鋼水溝蓋維修 | 估價中。 |
| 47 | 進修部法律系主任辦公室設備維修 | 已驗收待結案。 |
| 48 | 聖言樓5樓中央空調維修 | 已驗收待結案。 |
| 49 | LC教室環境改善 | 已驗收待結案。 |
| 50 | LA208、LB204、301、304教室更換天花板油漆 | 已驗收待結案。 |
| 51 | 資管系防鼠條裝置 | 已驗收待結案。 |
| 52 | 資管系防蚊紗門 | 已驗收待結案。 |
| 53 | 積健樓三樓廁所管道間幹管漏水 | 己拍照並請廠商估價中‧ |
| 54 | 秘二組冷氣機移機 | 己完成議價並施工。 |
| 55 | 積健樓LP210.211.218.303天花板漏水 | 己拍照並請廠商估價中‧ |

事務組

業務說明（重點報告）

蘇修女

1.畢業生學、碩士服借用及協助畢業生辦理離校手續。

2.調查轄區內教室設備及使用情形。

3.回覆總務會議有關醫學院地下院停車場執行情形。

4.機動組工友協助整理醫學新大樓中庭花園。

5.報修:水電工14件、木工2件、飲水機電話叫修2件。

6.請購修單:請購2件、自行處理0件、核銷0件。

錢小圓

1.本組訂於春假期間實施全校花樹噴施殺蟲藥劑，以維護環境衛生；3/10完成簽文批核，擬於3/20發送公告函至全校各單位，並公告於總務處網頁。

2.3/10開始實施本組之午間輪值業務。

3.持續處理總務長交辦事項：各大樓教室活動式課桌、椅汰換事宜。3/11完成各窗口調查各大樓教室課桌、椅資料之彙整；3/13廠商提供之課桌、椅樣品已送達本校；3/14協同組長及窗口承辦人，與廠商至教室進行現場查勘。

4.「97學年度碩士班招生」及「97學年度進修部申請入學」均已截止報名，故簡章發售業務進行結案中。另持續發售「97學年度運動績優招生簡章」。

5.二月份組務會議之會議紀錄於3/12完成資料之彙整，並呈送組長批核。

6.協助處理廠商提報環保署核備(廚餘處理)所需之資料，並於3/13提報至新莊市公所清潔隊。

7.持續處理「96學年度第一學期總務會議」執行狀況回復單之回復；同時準備「96學年度第二學期總務會議」本組業務報告之提報資料。

8.處理積健樓後方、育成中心側二垃圾場鐵(捲)門之維修。

9.處理文華樓前荷花池邊「請勿餵食池內之魚」木製告示牌之製作。

10.3/14彙整提報事務組本週之週報，於呈送組長批核後，再轉送處秘。

羅秀香

1、例行請購(修)單分案事宜。

2、協助城區部防火計畫書簽文事宜。

3、處理輔大診所「健康人生藥局」繳費事宜。

楊貴女

- 已完成轄區內教室長條形課桌椅(利瑪竇大樓、樹德樓)之調查。

- 處理加裝利瑪竇樓東邊電梯內之電話事宜。

- 社科、法、管畢業服繼續發放中。

- 3/7協同組長進行勘驗利瑪竇樓303室冷氣故障及地下樓圖書室吊扇故障事宜，同時勘查地下樓研究室後門學生出入使用狀況。

- 處理利瑪竇樓地下室門鎖愛校建言事宜。

陳淑華

- 彙交事務組97/2出帳電話單(含97/01長途電話明細)。

- 續處理利瑪竇電梯裝電話裝問題。

- 至保管組倉庫領一箱回收之舊話機作為電梯備用話機(分送文藝、理外民各3部)。

- 更新全校電話表資料。

- 處理97/02非統支電話費欠費催繳及補寄帳單事宜。

- 處理電話申請及異動相關業務。

- 協助處理租賃合約續辦事宜。

朱麗文

1.文鐸樓神父宿舍：送信件、報紙、文件、校外購彌撒用面餅等服務。

2.巡查清潔。

3.E-mail檔案資料、通知等9件。

4.不明(姓名、單位)信件查詢處理。

5.各單位報紙分送服務及平信、包裹、宅配、貨運物品收發處理。

6.協助工友寫清潔用品申請單。

7.總務系統使用、疑難請教、系所疑問協助。

8.收還借用畢業服，辦理離校手續蓋章2件；發放碩士服2班31套，學士服3班120套。

9.清查文華樓、文開樓固定桌椅及列清單。

10.處理文開樓電梯愛校建言。

11.3/10處理文開樓B1蓄水池浮球開關故障維修事宜。

12.3/10失物招領2件(手機)。

13.3/11核算工讀費。

14.3/10-11 E化教室使用操作疑問處理3件。

15.3/12文華樓、文開樓電梯保養。

16.3/13轉達宿舍木工夜間維修時間。

17.請購修核銷3件。

18.請購修申請(有預估金額)送出1件。

叢山

1.補提列97年度場地收入費用之預算。

2.3/11協助宗輔中心場佈(LM101)。

3.3/14、15協助碩士在職專班招生考試場佈及撤場。(LM101)。

王萍貞

1 3/10中午輪值期間，處理學生機車及書包遭竊，連繫中興保全調閱監視錄影帶。

2.處理野聲樓、保管組及招生組儲藏室紗窗遭鼠咬破，擬改裝玻璃窗事宜。

3.持續處理自動清洗杯機詢價及其相關事宜。

楊寶珠

- 修繕：電梯、冷氣、投影機燈泡、飲水機、排水管等。

- 採購：光碟片、掃瞄器、印表機、紙張、影印卡等。

- 估價：投影機燈泡、清潔用品、門板、衣櫃、濾心、玻璃等

- 支援營繕組協同廠商、聖言會聶院長實地勘查耕莘樓3、5樓廊道天花板脫落維修事宜。

- 協助格物、立言學苑安排各廠商預估屋頂防漏、室內粉刷等工程之造價，以利該單位編列97學年度之概算。

- 安排廠商並協同語言中心聶主任，實地勘查該中心自修室檔水門板施作事宜。

- 支援營繕組與聖言會之協商3/16停電事宜。

- 協助前外語學院康院長聯絡台電公司維修本篤會院斷電事宜。

- 安排廠商並協同應科所秘書實地勘查耕莘樓114室內白蟻滋生、氾濫事宜。

10.協同組長實地勘查耕莘樓3樓玻璃門地絞鍊損壞、聖言樓132室課桌椅脫落事宜。

11.調查理外民學院設置長條桌之教室並編列彙總表。

12.協助聖言會神職人員打印文章。

陳福洲

- 辦理進修部場地、教室、演講廳、借用事宜。

- 3/6地下室樓梯間牆壁補土及粉刷油漆完畢。

- 3/6清運6樓經濟系辦公桌椅廢棄物。

- 3/7調查進修部固定長條桌教室間數及各間容納人數。

- 持續辦理進修部學生汽車停車證(3000元及4000元2種)及教師停車證。

- 學生置物櫃本週持續辦理申請作業(每個租金350元)。

- 3/11協同鄭木工進行進修部各樓層男女廁所損壞之門板估價事宜。

- 教師、職員、學生各項物品借用及歸還等事宜。

- 維修申請單及請購修單採購、維修承辦、核銷及處理。

- 3/11檢查進修部各樓層教室時鐘狀況，確認電池更換維護。

- 辦理學生離校手續（學士服歸還事宜）。

- 檢查進修部大樓各樓層教室環境清潔及飲水機清潔登記工作。

- 進修部大樓公共空間各項設備故障維修申請及核銷。

- 進修部大樓各樓層E化教室機櫃加裝鎖頭3/12已完工，目前進行驗收事宜。

15. 臨時交辦任務。

張毓珉

1.例行派工支援11次。（含修剪矮籬）

2.派工支援校牧室幫忙「聖枝主日」活動準備工作。

3.辦理核銷1份。

4.處理請領清潔用品、濾心及工友清潔事務等事宜。

5.協助工友反應：擬建請學務處課指組，於輔導學生舉辦丟水球活動時，儘量選擇於戶外之場地，而非教室內及走廊上舉辦。

6.轉達學務處課指組有關佈告欄加強清理問題。

7.協助本組所屬清潔同仁之清潔工作及工作態度需加強改善等事宜。3/13將窗口承辦人定檢清潔檢查文圖工友陳麗雲之工作區改善資料呈送圖書館李主任，期能改善與持續追踪。

8.協助辦理「資深員工服務獎勵」推薦表給工友、技工，共八份。

9.3/10飲水機水質檢驗40台（含水塔3座）。

10.登錄3/7-3/13共3位技工及工友請假代理人事宜。

11.3/10邀請4位工友代表至本組討論有關工友支援聯絡網、輪值等相關事宜；確認工友辦理96學年自強活動事宜。

12.處理台北縣政府「天天資源回收」活動海報之張貼，並將資料轉會環安衛組。

13.至省立醫院探視關懷生病工友詹珍岳，並協助處理請假(97/3/6~24)事宜。

格秀玲

1.停車證申請:30件

2.進出校園知會單:35件

3.派車:5件

4.愛校建言及各項會議執行狀況之回覆。

5.97學年度校車全面外包之評估。

6.編列97學年度特別預算。

7.辦理輔大停車場學生日間車證申請事宜。

專案業務進度

1.「97學年度碩士班招生」及「97學年度進修部申請入學」均已截止報名，故簡章發售業務進行結案中。另持續發售「97學年度運動績優招生簡章」。

2.本組訂於春假期間實施全校花樹噴施殺蟲藥劑，以維護環境衛生；3/10完成簽文批核，擬於3/20發送公告函至全校各單位，並公告於總務處網頁。

3.96學年度年E化上網招標中。

4.禁用紙杯後之相關配套措施規劃事宜。

5.持續處理總務長交辦事項：各大樓教室活動式課桌、椅汰換事宜。3/11完成各窗口調查各大樓教室課桌、椅資料之彙整；3/13廠商提供之課桌、椅樣品已送達本校；3/14協同組長及窗口承辦人，與廠商至教室進行現場查勘。

保管組

壹：例行性業務

- 校產相關業務：97.3.14

| 單位別 | 業務 性質 | 驗收（hr） | 新增（件） | 移轉（件） | 報廢（件） | 驗廢（hr） | 貼驗（hr） | 盤點（件） | 媒合（件） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 校本部一 （代碼1） | 列產 | 0 | 3 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 7 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 校本部二 （代碼9） | 列產 | 0 | 21 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 文學院 | 列產 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 藝術學院 | 列產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 理工學院 | 列產 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 外語學院 | 列產 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 民生學院 | 列產 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 法律學院 | 列產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 社會科學院 | 列產 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 管理學院 | 列產 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 0 | 2 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 醫學院 | 列產 | 1 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 推廣部 | 列產 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 進修部 | 列產 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 |  | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |  | 0 | 0 |

二、物品領用相關業務：

| 工作內容 項目別 | 核發（件） | 建檔分帳（件） | 與會計室對帳（hr） | 盤點（hr） | 規劃補貨（件） | 到貨點驗（件） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 清潔用品 | 27 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 文具用品 | 71 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 |

三﹒工讀同學工作紀錄

| 相關紀錄 項目別 | 日期 |  |  | 件數 | 工時 | 內容 |  | 交付 工作者 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 處本部送文 | 3/10-14 |  |  |  |  | 送文至總務長.祕二組.會計室 |  | 劉.孫.林.李 |  |  |
|  | 3/10-14 |  |  |  |  | 總祕、會計 |  | 劉林 謝 |  |  |
|  | 3/11-13 |  |  |  |  | 送文至總務長、會計室、註冊組、祕二組、使命副校長、玫瑰學院、推廣部、語言中心、理工學院系所、外語學院系所、劇場、中國聖職使、醫學系、臨床技術中心、宜美、體育系、校務資訊一組、媒體中心、社圖、醫學院 |  | 林、孫、劉 |  |  |
| 保管系統資料輸入 | 3/10-14 |  |  | 27 |  | 清潔用品輸入建檔 |  |  |  |  |
|  | 3/10-14 |  |  | 71 |  | 文具用品輸入建檔 |  |  |  |  |
| 組內清潔工作 | 3/10-14 |  |  |  |  | 擦桌子.倒水 |  | 公 |  |  |
|  | 3/10-14 |  |  |  |  | 清潔前方櫃台及左右兩側公共區域 |  |  |  |  |
|  | 3/10.13.14 |  |  |  |  | 倒垃圾 |  | 公 |  |  |
| 其他事項 | 3/10-14 |  |  |  |  | 左側各式空白表單補放 |  | 公 |  |  |
|  | 3/10-14 |  |  |  |  | 領文具 |  | 公 |  |  |
|  | 3/10-14 |  |  |  |  | 拿報紙 |  |  |  |  |
|  | 3/10-14 |  |  |  |  | 紙箱回收 |  |  |  |  |
|  |  | 3/10-14 |  |  |  |  | 倉庫除濕機開關控管 |  |  |  |
|  |  | 3/10-14 |  |  |  |  | 倉庫除濕機倒水 |  |  |  |
|  |  |  | 3/10-14 |  |  |  | 送請領單位文具清潔用品扣帳清單 |  |  |  |
|  |  |  | 3/10-14 |  |  |  | 左側各式空白表單補放 |  |  |  |
|  |  |  | 3/10-14 |  |  |  | 送請領單位文具清潔用品扣帳清單 |  |  |  |
|  |  |  | 3/11-13 |  |  |  | 擦桌子.倒水 |  | 公 |  |
|  |  |  | 3/11-13 |  |  |  | 倒垃圾 |  | 公 |  |
|  |  |  | 3/11-13 |  |  |  | 左側各式空白表單補放 |  | 公 |  |
|  |  |  | 3/11-13 |  |  |  | 領文具 |  | 公 |  |
|  |  |  | 3/11-13 |  |  |  | 影印文件 |  | 劉 |  |
|  |  |  | 3/11-3/ 13 |  |  |  | 印財產牌 |  | 劉 |  |
|  |  |  | 3/11-3/113 |  |  |  | 倉庫除濕機開關控管 |  | 公 |  |
|  |  |  | 3/11-13 |  |  |  | 倉庫除濕機倒水 |  | 公 |  |
|  |  |  | 3/11-13 |  |  |  | 文具清潔用品KEY IN |  | 公 |  |

註﹕文書處理與試算表建立之內容部分請依序填入性質/儲存路徑/檔名

貳：其他報告

- 確認97學年度之預估報廢預算審核。

- 整理盤點財產檔。

三、審核報廢財產：民生學院共計283件、理工學院共計378件。

四、處理日間部及進修部各單位請領文具及清潔用品，總計1452件。

五、保養（擦拭）進修部器材室內之一般投影機，俾利教學使用。

六、登錄文藝醫財產設備，財產42件，列管32件。

出納組

一、支出部份

- 1.回答個人及廠商各項付款明細及相關事宜。

- 2.

| 銀行帳號 | 戶名 | 筆數 | 金額 |
| --- | --- | --- | --- |
| 23130055345 | 一銀支存 | 329 | 9,312,522 |
| 20130060088 | 一銀支存板橋國科會 | 308 | 2,082,843 |
| 23150802111 | 一銀活存離職儲金 | 1 | 21,114 |
| 8325900 | 彰銀乙存 | 12 | 3,658,156 |
| 399668 | 郵局乙存 | 319 | 4,267,625 |
| 412041 | 郵局乙存就學補助金 | 1 | 20,000 |
| 19458962 | 郵局劃撥-進修部 | 1 | 36,300,000 |
| 412791 | 郵局活存LC | 102 | 387 ,925 |
| 19172130 | 郵局甲存劃撥專戶 | 1 | 187,790,000 |
| 19692643 | 郵局甲存學聯為費專戶 | 2 | 197,641 |
| 小計 |  | 1,076 | 244,037,826 |

- 3.

| - 摘要 | - 筆數 |
| --- | --- |
| 處理轉帳分錄傳票 | - 42 |
| - 發送E-MAIL通知受款人付款訊息 | - 277 |
| - 新建受款人基本資料 | - 50 |

- 二、收入部份

1、97/02本校現金及銀行存款月報表總表已於97/3/5完成。

2、97學年度外國學生申請入學招生費用作業。

3、郵局乙存帳戶現金結存日報表。【會計轉帳支票未兌，填寫差額解釋表】。

4、匯入款查詢及通知。

5、一般例行性業務。

6、學生補註冊罰款【須特別留意繳款日期】，然後登入註冊系統手工核可註冊程序。

7、至97/03/13止未繳清96-1學分費學生共計40人，金額＄131,830元正

8、至97/03/13止未繳清96-1學雜費分期付款生計2人，金額＄102,349元正

- 9、

| 銀行帳號 | 戶名 | 筆數 | 金額 |
| --- | --- | --- | --- |
| 23130055345 | 一銀支存 | 159 | 96,570,655 |
| 20130060088 | 一銀支存板橋國科會 | 4 | 43,001,609 |
| 8325900 | 彰銀乙存 | 10 | 13,853,832 |
| 8325400 | 彰銀外匯活存 | 4 | 1,232,997 |
| 399668 | 郵局乙存 | 159 | 96,570,655 |
| 19458962 | 郵局劃撥-進修部 | 20 | 842,515 |
| 412791 | 郵局活存LC | 2 | 33,400 |
| 19172130 | 郵局甲存劃撥專戶 | 10 | 269,850 |
| 19692643 | 郵局甲存學聯為費專戶 | 1 | 18,515 |
| 小計 |  | 369 | 252,394,028 |

三、其他所得稅務部份

1、

| 項目 | 摘要 | 數量(筆) | 通報所得(元) | 通報稅額(元) | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 稅務部份 | 境內居住人所得 | 270 | 2,325,274 | 12,822 | 境內居住人所得 |
|  | 居住未滿183天非境內居住人所得 | 2 | 41,750 | 8,350 | 居住未滿183天非境內居住人所得 |
|  | 非固定薪資人事費共計 | 272 | 2,367,024 | 21,172 | 非固定薪資人事費共計 |

2、與會計室校對97/2所得及代扣稅資料，計算代扣稅額且填寫繳款書送會計室請款、於每月十日前繳交國庫。

3、寄發96年度本校非固定及專案薪資所得扣繳憑單事宜。已於3/10上午將資料上傳至台北郵局電子郵遞科，預計一週內所得人將會收到憑單，非固定及專案薪資所得計12279份，研究生獎助學金706份。

4、查詢處理因郵局無法投遞退回之扣繳憑單，如係校內教職員工生，在查詢所得人系所單位後將退回之憑單送至，或再次郵寄至正確地址。

5、與資訊中心、人事室連繫，本校教職員工於本校單一簽證入口上網補印96年度扣繳憑單事宜。

6、與單據核銷承辦人查詢確認簽收收據身分證字號有誤之字號。

7、修改校正所得人登錄之戶籍地址與郵遞區號。

8、將非居住人之所得扣繳憑單及申報書、代扣稅繳款書，送國稅局通報（本週2件)。

9、回應所得人對扣繳憑單上之所得及格式所疑慮之問題，並查詢所得明細，必要時需至會計室借閱傳票。

四、綜合業務部份

1、3/5~3/11日截止96-2學雜費、宿舍費、運動績優招生、經營管理學程、游泳池費、僑生健保費等，劃撥至郵甲帳號19172130，共計3,719,705元整，合計總收入787,512,208元。

2、  3/5~3/11日截止97運動績優招生體育系41人*2000元共計82,000元。

3、 3/5~3/11日截止97運動績優招生心理系4人*1200元共計4,800元。

3、  3/5~3/11日截止97經營管理碩士學程報名人數4人，合計收入4,800元。

4、  3/5~3/11日截止97進修申請入學第1階段招生1047人，合計收入209,400元。

5、  3/5~3/11日截止定存單到期共計14筆，合計金額 72,871,604 元整，新增2筆共計16筆共計金額174,525,759已全部轉續存一年。

五、進修部

- 1、支出部份

- 核算學生休退學、其他退費及請款、劃撥入帳相關事宜。

- 2、收入部份

- ◎回答並協助處理家長及學生各項補繳費問題。

- ◎補辦96/2遲繳費入註檔

3、綜合業務部份

◎ 至3/5郵甲19458962帳戶：96(2)學雜費收入3400人，共計98,574,293 元。

◎ (96/2)列印卡2人收入共300元；收置物櫃8人2,800元、汽車停車費2人6,000、代收畢冊款204人183,600元其他雜項收入3人3,960元；遲註冊罰款44人19,500元。

4、處理 96/2非正常繳費生分類及繳費明細。

5、3/6- 3/12止收96/1加選2人8,500元，加選3/6-3/12止 未繳費17人90,978元 ；96/延修未繳費8人60,682元；收自動投幣機學生各項證件費用14,000元。

6、3/12與台新銀行討論有關97/1學分學雜費收費事宜3小時

7、 建立96/2電腦實習開課一覽表及一般實習課及英日語聽講實習一覽表檔案

8、 維護更新校務資訓系統96/2各系級學生註冊繳費標準表

採購組

壹、主管交辦分辦管制事項／工作進度報告

一、新醫學大樓缺失改善事宜

1.三方已進行勘驗，請承隆於下週二提出改善方案與計劃。

2.地下室污廢水處理部份，於3/14上午10:00協同環安衛組、營繕組、事務組及設計師會勘。

二、採購法修訂草稿於3/14送事務組及營繕組，請二組提供意見。

三、e化教室缺失意見彙整。(已完成規格確認並上網招標，預計3/19開標。)

四、總務資訊系統提報預期效益，進行中。

五、「有關人員」機制本週進行同仁意見交換。

六、完成士林電機變壓器廠驗。

七、完成士木電機變壓器校內補驗收。

八、污水處理場地磚隆起部份已改善，另破裂超過1/2之地磚請廠商盡速改善更換。