總務處下週重要工作進度

營繕組

| 項次 | 工作名稱 | 內容敘述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 醫學院興建綜合大樓 | 保固維護，缺失改善。 |
| 2 | 宗倬章紀念大樓壁體修繕 | 六樓走廊牆壁滲水剝落，估價後續。 |
| 3 | 申裝中壓天然瓦斯配管 | 醫學綜合大樓加壓站及鍋爐室初驗改善驗收。 |
| 4 | 醫學大樓電力改善工程 | 醫學綜合大樓醫學系，合約規範繪圖審核。 |
| 5 | 公衛系天花板漏水 | 公衛系DG317~1室樓板滲漏，施工中。 |
| 6 | 緊急逃生門消防門禁工程 | 醫學綜合大樓，竣工結案。 |
| 7 | 污水處理廠代操作及維護 | 進廠操作(3月)。 |
| 8 | 全校電力改善 | S21站變電站施工及測試、宇林公司廠驗 |
| 9 | 冷氣節能改善 | 待上級指示。 |
| 10 | 城區部建安改善工程 | 待市府檢查。 |
| 11 | 水塔整修補強工程 | 完成議價，待施工。 |
| 12 | 運動場、籃網排球場鐵絲網去銹油漆工程 | 缺失改善驗收。 |
| 13 | 建築物公共安全改善 | 待縣府複查。 |
| 14 | 資訊中心機電消防保養 | 進場保養。 |
| 15 | 資訊中心年度消防保養 | 進場保養。 |
| 16 | 醫學院實驗室電源改善 | 待上級指示。 |
| 17 | 籃排球場照明復舊 | 施工中。 |
| 18 | 織品樓冷氣空調改善 | 待使用單位確認（退回請購單位）。 |
| 19 | 97年度消防安全簽證申報 | 發包作業。 |
| 20 | 食品工廠磁磚剝落 | 請購中。 |
| 21 | 96年度消防安全缺失改善 | 施工中。 |
| 22 | 宜真宜善學苑水管破裂修繕 | 待單位請購中。 |
| 23 | 輔園二樓教師宿舍自來水配管工程 | 待驗收結案。 |
| 24 | 棒壘球場網柱加高工程 | 請購中。 |
| 25 | 食品工廠磁磚剝落 | 施工。 |
| 26 | 地下水塔深水馬達更換 | 結案。 |
| 27 | 96年度消防安全缺失改善 | 施工。 |
| 28 | 籃排球場照明復舊 | 結案。 |
| 29 | 輔園平台漏水整修 | 結案。 |
| 30 | 視教中心視聽教室鋁窗門改隔音鋁窗及白鐵門 | 待結。 |
| 31 | 化學系2樓儀器室外走廊鋁隔間及電源配置 | 完工驗收後待結。 |
| 32 | 織品系電源配置 | 待結。 |
| 33 | 數學系及物理系中間水管破裂更新 | 議價流程中。 |
| 34 | 文圖大門口前地磚脫落 | 星期六施工。 |
| 35 | 聖言樓九樓中央空調馬達損壞 | 流程中。 |
| 36 | 英文系主任辦公室鋁門窗更新 | 流程中。 |
| 37 | 積健樓三樓廁所管道間幹管漏水 | 週六、週日施工。 |
| 38 | 秘二組冷氣機移機 | 驗收待結。 |
| 39 | 積健樓LP210.211.218.303天花板漏水 | 現場勘查。 |
| 40 | 輔園二樓套房供水系统变更 | 備料中。 |
| 41 | 輔園二樓茶水間整修 | 備料中。 |

保管組

- 核對97年2、3月份財產新增帳。

- 初盤進修部器材室所屬之器材。

出納組

- 支出

1、校內付款、廠商付款、開立信用狀、結購外匯、催領未領支票。

2、代校內同仁兌換外幣。

二、收入

1、97學年度外國學生申請入學招生費用作業。

2、郵局乙存帳戶現金結存日報表。

3、匯入款查詢及通知。

4、一般例行性業務。

5、97/3/12起，學生補註冊罰款金額為1,000元（含僑生）。

6、97學年度外國學生申請入學招生費用作業。

2、郵局乙存帳戶現金結存日報表。

3、匯入款查詢及通知。

4、一般例行性業務。

5、97/3/12起，學生補註冊罰款金額為1,000元（含僑生）。

6、整理廠商各項費用未繳費名單並e-mail 通知事務組承辦人，以及知會事務組組長、出納組組長及會計室。

7、依事務組轉寄之電話費明細表編製97/03電話費應收明細表。

8、整理校內應繳回超支電話費，未繳費名單e-mail 通知事務組承辦人。

9、96-2學雜費分期付款生應收金額造冊。

10、催收未繳清學雜、分各費學生名單

11、休退學學生退費明細資料建檔。

三、其他

1、建立所得人資料，判定所得格式後建檔。

2、與會計室校對97年2月份需通報之所得帳務，並將判定之所得格式記錄於會計室提供之會計科目檔案中。

3、回應詢問所得明細與扣繳憑單之相關事宜。

4、與資訊中心、人事室連繫，本校教職員工於本校單一簽證入口上網補印96年度扣繳憑單事宜。

四、進修部

1、補辦註冊

2、收置物櫃、汽車停車費等等

3、收自動投幣機學生各項證件費用

4、通知96/2繳費異常學生

5、辦理休退學退費

6、收列印卡、休學生團保

採購組

一、3/17進行水塔補強工程驗收。

二、3/17進行視教中心設備驗收。

三、3/18進行運動場跑道工程複驗。

四、3/19e化教室開標。

五、3/19進行全校電力改善宇林電機配電盤廠驗。

六、3/20邀請資訊中心協助電力改善監控系統網路架設。