總務處下週重要工作進度

營繕組

| 項次 | 工作名稱 | 內容敘述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 醫學院興建綜合大樓 | 保固維護，缺失改善。 |
| 2 | 宗倬章紀念大樓壁體修繕 | 六樓走廊牆壁滲水剝落，現勘改善後續。 |
| 3 | 申裝中壓天然瓦斯配管 | 醫學綜合大樓減壓站及鍋爐室初驗完成安排複驗。 |
| 4 | 醫學大樓電力改善工程 | 醫學綜合大樓醫學系，圖資預算審核後續。 |
| 5 | 輔大診所牙科改建工程 | 醫學綜合大樓一樓施工中。 |
| 6 | 玫瑰學苑425室天花板滲漏 | 預定4/28配合施工。 |
| 7 | 隔間工程 | 醫學綜合大樓707室，呈核後續。 |
| 8 | 百葉窗工程 | 輔大診所健保藥局竣工結案。 |
| 9 | 數學系及物理系中間水管破裂更新 | 完成待驗。 |
| 10 | 英文系主任辦公室鋁門窗更新 | 結案。 |
| 11 | 游泳池池內磁磚凸出脫落 | 待結。 |
| 12 | 化學系2樓實驗室兩道木門拆除磚封閉 | 暫停。 |
| 13 | 理一、二舍油漆工程 | 下星期施工。 |
| 14 | 德蘭靜苑氣密窗維修 | 送比議價單後等日期施工。 |
| 15 | 理一舍頂樓落地鋁門維修 | 送比議價單後等日期施工。 |
| 16 | 理一舍鋁窗更換工程 | 比議價。 |
| 17 | 97年3月電費 | 核銷完成。 |
| 18 | 97年4月電費 | 已請款。 |
| 19 | 生科系電梯後面草皮水管破裂 | 已先搶修，流程中。 |
| 20 | 輔園二樓套房供水系统变更 | 施工中。 |
| 21 | 輔園二樓茶水間整修 | 重新施工。 |
| 22 | 運動埸不銹鋼座椅修繕 | 施工中。 |
| 23 | LS311電源配置及油漆工程 | 議價後施工。 |
| 24 | 積健樓LP210.211.218.303天花板漏水 | 估價中。 |
| 25 | 管理学院搬至利瑪竇二樓預算 | 估價中。 |
| 26 | 規劃小奢房預算 | 估價中。 |
| 27 | 污水處理廠代操作及維護 | 進廠操作(4月)、排放許可變更及合約行政作業事宜 |
| 28 | 耕莘樓化學系1~2F電力改善 | 納入明年度預算執行。 |
| 29 | 全校電力改善 | 各棟大樓低壓施工協調。 |
| 30 | 冷氣節能改善 | 待上級指示。 |
| 31 | 城區部建安改善工程 | 待市府檢查。 |
| 32 | 水塔整修補強工程 | 追加部分議價行政作業。 |
| 33 | 運動場、籃網排球場鐵絲網去銹油漆工程 | 缺失改善。 |
| 34 | 建築物公共安全改善 | 待縣府複查。 |
| 35 | 資訊中心機電消防保養 | 進場保養。 |
| 36 | 資訊中心年度消防保養 | 進場保養。 |
| 37 | 醫學院實驗室電源改善 | 待上級指示。 |
| 38 | 籃排球場照明復舊 | 施工（待料） |
| 39 | 織品樓冷氣空調改善 | 待使用單位確認（退回請購單位）。 |
| 40 | 97年度消防安全簽證申報 | 進場檢查。 |
| 41 | 食品工廠磁磚剝落 | 施工中。 |
| 42 | 96年度消防安全缺失改善 | 初驗。 |
| 43 | 宜真宜善學苑水管破裂修繕 | 結案。 |
| 44 | 焯炤館後方積水改善 | 請購程序。 |
| 45 | 宜美宿舍屋頂漏水 | 發包。 |
| 46 | 水塔不鏽鋼梯增設防爬鎖 | 發包。 |
| 47 | 外語學院LC5樓走廊漏水 | 施作後觀察 |
| 48 | LC地下室電梯旁天花板 | 發包。 |

採購組

一、臨心系眼球追蹤系統驗收。

保管組

一、盤點化學系。

二、盤點教研所中文系、歷史系、哲學系等單位。

三、盤點(學務處-進修)之財產。

出納組

- 支出

1、校內付款、廠商付款、開立信用狀、結購外匯、催領未領支票。

2、代校內同仁兌換外幣。

二、收入

1、郵局乙存帳戶現金結存日報表。

2、匯入款查詢及通知。

3、一般例行性業務。

4、僑生學雜費分期付款繳費。

5、已繳學雜費學生辦理休退學退費。

6、學生補註冊程序已於3/24截止。仍需補註冊同學須經註冊組組長同意。

7、整理廠商各項費用未繳費名單並e-mail 通知事務組承辦人，以及知會事務組組長、出納組組長及會計室。

8、催收未繳清學雜費學生名單。

9、97碩士班招生監考費、主試費、命題閱卷費發放。

10、收取96-2學分費並協助學生列印繳費單及相關各項查詢。

11、97外國學生申請入學臨櫃繳費。

三、稅務

1、建立所得人資料，判定所得格式後建檔。

2、與會計室校對97年3月份需通報之所得帳務，並將所得格式併入會計室之人事費檔案中。

- 回應查詢所得明細與扣繳憑單之相關事宜。

四、綜合業務

1、休退學學生退費明細資料建檔。

五、進修部

1.補辦就貸生休學收費與處理退選事宜。

2. 96/2休退學退費請款劃撥。

3.4月16日退全額生退選費用。

4.辦理休退學退費、核算、劃撥入帳。

5.收列印卡、休學生團保。