總務處97/04/14-97/04/20業務報告

事務組

業務說明（重點報告）

蘇修女

1.持續進行畢業生學、碩士服借用及協助畢業生辦理離校手續。

2.4/13護理系借用MD171教室，作為學生甄試時之家長休息室用。

3.4/16 協助醫學院舉辦史懷哲孫女演講及演奏會場佈(一F會議廳)。

4.協助辦理 E化教室之施工。

5.報修:水電工7件、飲水機電話叫修1件、木工0件。

6.請購修單:請購1件、核銷1件、自行處理2件。

7.辦理醫學院地下停車場財產移轉至醫學院事宜。

8.清查轄區公共教室電扇及窗簾等事宜。

錢小圓

1.持續處理交辦事項：各大樓教室活動式課桌、椅汰換事宜。廠商4/10提供較小尺寸之課桌、椅樣品供參；業務承辦人於4/15提列本案進度之書面報告，呈送 總務長批核。

2.例行請購(修)單分案事宜。

3.校內路標指示牌重新整修事宜持續處理中，預計下週可全部完工。

4.預算控管業務之後續作業及未盡事宜持續處理中。

5.4/14完成上週拜訪景觀系張自健老師，請其針對校園美化相關事宜，惠賜專業卓見之書面報告，於呈送組長批核後，再轉送處秘。

6.4/14緊急處理化學系側，化糞池近滿抽水肥事宜。

7.全校消毒後所張貼之警語公告，4/15商請機動組同仁代為處理全面回收事宜。

8.4/18彙整提報事務組本週之週報，於呈送組長批核後，再轉送處秘。

格秀玲

1.停車證申請:25件

2.進出校園知會單:36件

3.派車:6件

4. E化設備目前安裝進度：各教室機櫃之安裝。

5.4/15處理『取締違規車輛』公文之發文事宜。

6.運動服製作----彙整各單位人員名單。

7.4/14-4/16派工-針對校園內不堪使用之腳踏車，張貼拖吊通知單。

楊貴女

- 協助辦理原法管木工廠2樓之玻璃、油漆修繕工程。

- 協同營繕組勘查利瑪竇地下研究室梯階止滑問題。

- 處理羅耀拉門禁卡之申請製作，同時管控利瑪竇地下研究室門禁卡之申請。

叢山

1.4/16協助全人中心研討會場佈(濟時樓九樓會議室)。

2.4/17協助外語宗輔研討會場佈(濟時樓九樓會議室)。

陳淑華

1.核計及申請97/04工讀費請領清單。

2.持續處理97碩士班招生相關事宜。

3.持續處理五零年代公司(輕食館)清空場地。

4.協同營繕組同仁，持續處理摩斯漢堡清理水溝事宜。

5.持續處理輔大郵局邊門之鑰匙移交及保管問題。

6.97/03統支電話費溢收金額繳回出納組。

7.處理板橋地方法院有關波若公司之執行命令事宜。

8.mail各單位97/04統支電話費明細清單。

9.處理電話申請及異動相關業務。

朱麗文

1.文鐸樓神父宿舍：送信件、報紙、文件訂花、漏水修繕等服務。

2.巡查清潔(墓園、藝術學院、文德宿舍週邊)。

3.E-mail檔案資料、通知等8件。

4.新工讀生訓練。

5.各單位報紙分送服務及平信、包裹、宅配、貨運物品收發處理；不明(姓名、單位)信件查詢處理。

6.協助工友寫清潔用品申請單。

7.總務系統使用、疑難請教、系所疑問協助。

8.整理庫存畢業服。

9.處理E化教室使用操作疑問1件。

10.請購修核銷1件、請購修申請(有預估金額)送出2件、系所請購修，總務系統後端作業完成9件、系所請購修核銷，經辦人蓋章3件。

11.4/10晚間6:00協助總務長辦公室處理開鎖事宜。

12.4/11辦理碩士班考試庶務工作。

13.4/13(日)7:00于斌百歲晉七冥誕，處理訂花點收事宜。

14.4/14 追蹤文德文舍後方臭味來源，已確認為廠商水肥車滿溢造成；亦請廠商進行處理。

王萍貞

- 辦理資源教室影印掃描機及秘二組影印機合約事宜。

- 處理環安衛組財產、列管物品等財產之移轉事宜。

- 檢查野聲樓教官值班室監視器是否運作正常。

楊寶珠

- 修繕：打臘機、冷氣機、飲水機、脫水機、門鎖、門板等。

- 採購：開飲機、隨身碟、滑鼠、辦公椅、紙張、影印卡等。

- 估價：監視保全系統、黑板、廣播器、床墊、感應器等

- 實地查看綜合大樓女廁紗門油壓器故障改善事宜。

- 探究聖言樓六樓研討室座椅產生保麗龍屑屑事宜。

- 勘查聖神修女院屋簷滴水改善事宜。

- 實地查看理外民學院各大樓頂樓植物叢生清除事宜。

- 實地勘查化學系大樓周邊漏水事宜〈僅發現實驗室之放流水及樓頂屋簷之滴水〉。

- 實地勘查理二舍之化糞池不銹鋼封蓋損壞修復事宜〈如不修復，極易散發臭味〉。

陳福洲

- 辦理進修部場地、教室、演講廳、借用事宜。

- 進修部ES201教務組冷氣壓縮機故障，已送請廠商進行維修。

- 進修部演講廳冷氣機故障，經檢查已維修完畢。

- 4/11日間部碩士班考試，進修部考場順利完成庶務性工作。

- 進修部104、405、408、606、607E化教室進行器材維護。

- 進修部大樓教室冷氣機塑膠管脫落，造成滴水現象，已請廠商進行估價維修。

- 辦理學生置物櫃無法開啟之服務。

- 進修部11間老師研究室之冷氣遙控器4/15裝置完成。

- 辦理教師、職員、學生各項物品借用及歸還等事宜。

- 維修申請單及請購修單採購、維修承辦、核銷及處理。

- 調查進修部各間教室吊（壁）扇數量、是否足夠及維修。

- 辦理學生離校手續。

- 預定4/18星期五下午3點與楊寶珠同仁檢查進修部大樓清潔狀況。

- 進修部大樓公共空間及E化教室故障維修申報。

- 處理進修部各系請求協辦事項及協助各系系週會一般庶務事宜。

- 檢查進修部大樓各樓層教室環境清潔，並請清潔公司加強煙蒂之清掃。

17. 臨時交辦任務。

張毓珉

1.例行派工支援11次（含清理水溝）。

2.支援4/11碩士班招生三分區試務中心各項事務（搬運考題等…）。

3.辦理核銷共5份、請購共1份。

4.處理請領清潔用品、濾心及工友清潔事務等事宜。

5.處理大型廢棄物清運3車。

6.協助工友清理龍形大樓屋頂，樹根拔除後破壞部份隔熱磚；已拍照存證，轉請營繕組維修。

7.轉發使命室舉辦自強活動開會通知單給4位工友代表。

8.轉發柯修女邀請工友參與4/29日下午服務學習培育成長之課程。

9.轉發4月份工友薪資明細表。

10.登錄4/11-4/17共6位技工及工友請假代理人事宜。

11.商請機動組工友伙伴定時清理校園內之銅像。

12.負責碩士班考試閱卷期間餐點之準備（每日5次，期間為4/12-18）。

13.藝術學院工友盧阿鶴兒子發生車禍，已去電表示關懷。

14.整理工友座談會之會議紀錄。

專案業務進度

1.持續處理交辦事項：各大樓教室活動式課桌、椅汰換事宜。廠商4/10提供較小尺寸之課桌、椅樣品供參；業務承辦人於4/15提列本案進度之書面報告，呈送 總務長批核。

2. E化設備目前安裝進度：各教室機櫃之安裝。

3.禁用紙杯後之相關配套措施規劃事宜。

營繕組

| 項次 | 工程名稱 | 執行進度及內容敘述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 積建樓兩側樓梯鐵門維修 | 結案。 |
| 2 | 耕莘樓112室整修 | 結案。 |
| 3 | 招生中心天花板修繕工程 | 結案。 |
| 4 | 3月份電費 | 核銷結案。 |
| 5 | 3月份水費 | 核銷結案。 |
| 6 | 聖言樓9樓中央空調保養維修 | 結案。 |
| 7 | 英文系主任辦公室鋁門窗更新 | 結案。 |
| 8 | 新建醫學院綜合大樓 | 保固維護，缺失改善。 |
| 9 | 申裝中壓天然瓦斯配管 | 醫學綜合大樓減壓站鍋爐室、初驗後續改善。 |
| 10 | 宗倬章紀念大樓壁體修繕 | 六樓走廊牆壁滲水剝落，屋頂層遮蓋壁體防滲處理。 |
| 11 | 醫學大樓電力改善工程 | 醫學綜合大樓醫學系，4/11獲指示待緩後知。 |
| 12 | 輔大診所牙科改建工程 | 醫學綜合大樓一樓施工中。 |
| 13 | 玫瑰學苑425室天花板滲漏 | 已現堪於4/28配合施作。 |
| 14 | 隔間工程 | 醫學綜合大樓707室，行政作業呈核中。 |
| 15 | 濟時樓地下室建物漏水 | 施工及測試。 |
| 16 | 耕莘樓不銹鋼水溝蓋維修 | 驗收完成待核銷。 |
| 17 | 藝術學院後門停車場車檔鐵欄杆改善工程 | 定於97.04.19星期六施作。 |
| 18 | 外語學習角室內裝修工程 | 驗收完成待核銷。 |
| 19 | 育成中心垃圾場內水泥地凹陷 | 施工中。 |
| 20 | 輔園二樓套房供水系统变更 | 初驗待結案。 |
| 21 | 輔園二樓茶水間整修 | 施工中。 |
| 22 | LS311電源配置及油漆工程 | 施工中。 |
| 23 | 積健樓LP210.211.218.303天花板漏水 | 己拍照並請廠商估價中‧ |
| 24 | CH1-3樓廁所更換鋁門鋁窗 | 施工中。 |
| 25 | 運動埸不銹鋼座椅加角鋼焊接 | 初驗待結案。 |
| 26 | 文圄增設插座電源迥路 | 己估價完畢呈核中。 |
| 27 | 濟時樓2-8空調送風機保養 | 估價中。 |
| 28 | AL105專案研究室隔音窗装設 | 會勘估價。 |
| 29 | 污水處理廠代操作及維護 | 進廠操作(4月)、排放許可變更及合約行政作業事宜。 |
| 30 | 化學系1~2F電力改善 | 納入明年度預算執行。 |
| 31 | 全校電力改善 | 低壓迴路改善施作。 |
| 32 | 冷氣節能改善 | 待上級指示。 |
| 33 | 城區部建安改善工程 | 待市府檢查。 |
| 34 | 水塔整修補強工程 | 追加部分請款核銷作業。 |
| 35 | 運動場、籃網排球場鐵絲網去銹油漆工程 | 缺失改善。 |
| 36 | 建築物公共安全改善 | 待縣府複查。 |
| 37 | 資訊中心機電消防保養 | 進場保養。 |
| 38 | 資訊中心年度消防保養 | 進場保養（完成第一期核銷）。 |
| 39 | 醫學院實驗室電源改善 | 待上級指示。 |
| 40 | 籃排球場照明復舊 | 施工（待料）。 |
| 41 | 織品樓冷氣空調改善 | 待使用單位確認（退回請購單位）。 |
| 42 | 97年度消防安全簽證申報 | 校本部進場檢查。 |
| 43 | 食品工廠磁磚剝落 | 請購作業中。 |
| 44 | 96年度消防安全缺失改善 | 初驗改善。 |
| 45 | 宜真宜善學苑水管破裂修繕 | 核銷作業中。 |
| 46 | 焯炤館後方積水改善 | 完成臨時搶救施工，視摩斯漢堡水溝疏通成效，再評估後續相關作業。 |
| 47 | 宜美宿舍屋頂漏水 | 使用單位請購作業中。 |
| 48 | 水塔不鏽鋼梯增設防爬鎖 | 請購作業中。 |
| 49 | LC地下室電梯旁天花板 | 使用單位請購作業中。 |
| 50 | 法管仁園餐廳蓄水池漏水 | 評估作業中。 |
| 51 | 使命副校長辦公室氣密窗改百葉窗工程 | 請購作業中。 |

採購組

一、新醫學大樓缺失改善事宜

1.4月10日下午13:30開第二次協調會已完成，後續追蹤中。

2.承隆本週已進場處理維修事宜。

3.會議紀錄送江副校長，尚未送回。

二、採購法修訂草稿繼續修訂中。

三、有關人員作業要點修改中。

四、污水處理場地磚五月中進場更換。

五、資訊中心儲存備份設備4/18下午再次開標。

六、臨心系眼球追蹤系統未驗收完成，下週五前改善完畢，再排下次驗收。

七、配合保管組折舊系統開發，出席與資訊中心之會議。

保管組

壹：例行性業務

- 校產相關業務：97.4.18

| 單位別 | 業務 性質 | 驗收（hr） | 新增（件） | 移轉（件） | 報廢（件） | 驗廢（hr） | 貼驗（hr） | 盤點（件） | 媒合（件） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 校本部一 （代碼1） | 列產 | 0 | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 158 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 177 | 0 |
| 校本部二 （代碼9） | 列產 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 3 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 文學院 | 列產 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 392 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 950 | 0 |
| 藝術學院 | 列產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 理工學院 | 列產 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 外語學院 | 列產 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1126 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 民生學院 | 列產 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 法律學院 | 列產 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 社會科學院 | 列產 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 管理學院 | 列產 | 0 | 6 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 醫學院 | 列產 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 推廣部 | 列產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 進修部 | 列產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

二、物品領用相關業務：

| 工作內容 項目別 | 核發（件） | 建檔分帳（件） | 與會計室對帳（hr） | 盤點（hr） | 規劃補貨（件） | 到貨點驗（件） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 清潔用品 | 37 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 文具用品 | 113 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 |

三﹒工讀同學工作紀錄

| 相關紀錄 項目別 | 日期 | 件數 | 工時 | 內容 | 交付 工作者 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 處本部送文 | 4/15-18 |  |  | 送文至會計室、總務長、圖書館、進修步總務處、事務組、輔幼、中國聖職單位、公衛系、圖書館 | 林、劉、陳、李 |
|  | 4/14-18 |  |  | 送文至總務長.會計室.採購組 | 謝.林.李.孫 |
|  | 4/14-19 |  |  | 總祕、會計 | 謝劉 孫 |
| 保管系統資料輸入 | 4/14-19 | 37 |  | 清潔用品輸入建檔 |  |
|  | 4/14-19 | 113 |  | 文具用品輸入建檔 |  |
| 組內清潔工作 | 4/14-18 |  |  | 擦桌子.倒水 | 公 |
|  | 4/14.17.18 |  |  | 倒垃圾 | 公 |
|  | 4/14-19 |  |  | 清潔前方櫃台及左右兩側公共區域 |  |
| 其他事項 | 4/15-18 |  |  | 擦桌子.倒水 | 公 |
|  | 4/15-18 |  |  | 倒垃圾 | 公 |
|  | 4/15-18 |  |  | 左側各式空白表單補放 | 公 |
|  | 4/15-18 |  |  | 領文具 | 公 |
|  | 4/15-18 |  |  | 影印文件 | 劉 |
|  | 4/15-18 |  |  | 印財產牌 |  |
|  | 4/15-18 |  |  | 倉庫除濕機開關控管 | 公 |
|  | 4/15-18 |  |  | 倉庫除濕機倒水 | 公 |
|  | 4/15-18 |  |  | 文具清潔用品KEY IN | 公 |
|  | 4/14-18 |  |  | 左側各式空白表單補放 | 公 |
|  | 4/14-18 |  |  | 領文具 | 公 |
|  | 4/14-19 |  |  | 拿報紙 |  |
|  | 4/14-19 |  |  | 紙箱回收 |  |
|  | 4/14-19 |  |  | 倉庫除濕機開關控管 |  |
|  | 4/14-19 |  |  | 倉庫除濕機倒水 |  |
|  | 4/14-19 |  |  | 送請領單位文具清潔用品扣帳清單 |  |
|  | 4/14-19 |  |  | 左側各式空白表單補放 |  |
|  | 4/14-19 |  |  | 送請領單位文具清潔用品扣帳清單 |  |

註﹕文書處理與試算表建立之內容部分請依序填入性質/儲存路徑/檔名

貳：其他報告

- 進行96學年度財產盤點。

二、處理日間部及進修部各單位請領文具及清潔用品，日間部294件、進修部32件，總計326件。

三、盤點(學務處-進修)之財產。

四、4月14日盤點教育領導研究所財產，財產122件、列管261件。

五、4月15~16日盤點中文系財產，財產211件、列管368件。

六、4月17~18日盤點歷史系財產，財產169件、列管321件。

七、盤點化學系財產908件，物品452件。

出納組

一、支出部份

- 1、通知領取96-1學分費未領支票。

- 2、代校內同仁兌換外幣。

- 3、.

| 銀行帳號 | 戶名 | 筆數 | 金額 |
| --- | --- | --- | --- |
| 23130055345 | 一銀支存 | 457 | 22,687,044 |
| 20130060088 | 一銀支存板橋國科會 | 323 | 2,987,005 |
| 23150802111 | 一銀活存離職儲金 | 2 | 29,238 |
| 8325900 | 彰銀乙存 | 9 | 1,875,233 |
| 399668 | 郵局乙存 | 1,012 | 138,174,622 |
| 412041 | 郵局乙存就學補助金 | 334 | 1,816,400 |
| 412791 | 郵局活存LC | 217 | 1,167,750 |
| 共計 |  | 2,354 | 168,737,292 |

- 4、

| - 摘要 | - 筆數 |
| --- | --- |
| 處理轉帳分錄傳票 | 109 |
| - 發送E-MAIL通知受款人付款訊息 | 447 |
| - 新建受款人基本資料 | 254 |

- 二、收入部份

1、郵局乙存帳戶現金結存日報表。

2、匯入款查詢及通知。

3、一般例行性業務。

4、僑生學雜費分期付款繳費。

5、已繳學雜費學生辦理休退學退費。

6、臨櫃下載學生學分費繳費單。

7、97學年度外國學生申請入學招生費用作業。

8、重大匯入款2筆

| 重大匯入款 |  | 金額 |
| --- | --- | --- |
| 教育部-97前瞻晶片系統設計學程計劃設備費部分補助 | 台幣 | 1,152,000 |
| 陳致遠捐款輔大棒球隊 | 台幣 | 1,500,000 |

9、4/9~4/15日截止96-2學雜費、宿舍費劃撥至郵甲帳號19172130，共計7,959,413元整。

10、4/9~4/15日截止定存單到期共計3筆，合計金額130,948,825元整。轉存郵乙0399668帳戶70,337,808元整，其餘60,611,017元分三筆，已全部轉續存一年。

11、 96-2延修生尚未繳全額學雜費共計5人，其餘欠繳差額者，持續催款中。

| 化學四乙 | 492332156 | 李伊婷 | 54,087 |
| --- | --- | --- | --- |
| 化學四乙 | 492332390 | 曾偉誌 | 54,087 |
| 電子四甲 | 492501044 | 江奕賢 | 54,537 |
| 資工四甲 | 491511315 | 陳正偉 | 54,537 |
| 音樂四 | 492800268 | 徐逢均 | 65,087 |

12、教育部未通過就學貸款學生上有4人未繳交學雜費

| 服飾行銷三 | 494480529 | 林秀閔 | 54,087 |
| --- | --- | --- | --- |
| 企管三丙 | 494703347 | 王信智 | 22,462 |
| 織品碩職三 | 492435271 | 何亞澤 | 50,963 |
| 餐管碩二 | 495576143 | 侯禹樵 | 51,651 |

13、 教職員子女1人尚欠差額未繳清

| 日文四 | 493242035 | 劉又嘉 | 982 |
| --- | --- | --- | --- |

14、96學年度第2學期僑生學雜費第一期分期款至4/15尚有8人未繳金額＄87,176元正；學務處僑外組林組長持續催收中。

15、96年度第2學期，至97/04/15辦理休退學退費及補繳學生共計60人。

16、本學期學分費繳費日期：自97年3月31日至97年4月15日止。

17、本學期未按時加退選，至97/4/08止以簽文更正共計37人。

18、96-1學分費至97/04/15止尚餘12人未繳清，金額47,890元正。

19、97外國學生申請入學臨櫃繳費。

20、96-2學分費至97/04/15共收1,437人金額＄8,593,447元正。

21、

| 銀行帳號 | 戶名 | 筆數 | 金額 |
| --- | --- | --- | --- |
| 8325900 | 彰銀乙存 | 19 | 4,183,660 |
| 399668 | 郵局乙存 | 133 | 71,567,342 |
| 412791 | 郵局活存LC | 5 | 126,730 |
| 共計 |  | 157 | 75,877,732 |

三、其他所得稅務部份

1、

| 項目 | 摘要 | 數量(筆) | 通報所得(元) | 通報稅額(元) | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 稅務部份 | 境內居住人所得 | 812 | 4,970,482 | 24,606 | 境內居住人所得 |
|  | 居住未滿183天非境內居住人所得 | 1 | 3,200 | 640 | 居住未滿183天非境內居住人所得 |
|  | 非固定薪資人事費共計 | 813 | 4,973,682 | 25,246 | 非固定薪資人事費共計 |

2、全校非薪資所得與專案人事費（判定所得格式與建檔）計812筆，給付總額4,970,482元，代扣稅額24,606元；居住未滿183天之非居住人所得(給付日10日內通報國稅局)計1筆，給付總額3,200元，代扣稅額640元。

3、將居住未滿183天之非居住人所得送國稅局通報，本週1件。

4、與會計室校對97年3月份需通報之所得帳務。

5、核計97年3月份代扣稅帳務，送會計室復核後請款繳庫。

6、查詢處理因郵局無法投遞退回之扣繳憑單，如係校內教職員工生，在查詢所得人系所單位後將退回之憑單送至，或再次郵寄至正確地址。

7、與單據核銷承辦人查詢確認簽收收據身分證字號有誤之字號。

8、建立所得人資料，判定所得格式後建檔。

9、修改校正所得人登錄之戶籍地址與郵遞區號。

10、回應所得人對扣繳憑單上之所得及格式所疑慮之問題，並查詢所得明細，必要時需至會計室借閱傳票。

四、綜合業務部份

1、學生補註冊程序已於3/24截止。仍需補註冊同學須經註冊組同意。

2、已繳學雜費學生辦理休退學退費。

3、至進修部修改更正課務系統語言實習費及其他實習費開課資料錯誤部份。

4、96-2學分費系統基本資料維護、計算。

五、進修部

- 1、支出部份

- 列印延修生、教育學程、一般生加選各種報表請款與通知學生繳費。

- 2、收入部份

- A.回答並協助處理學生各項補繳費問題。

- B.補辦註冊96/2遲繳費

3、綜合業務部份

A.至4/15郵甲19458962帳戶：96(2)延修生、教育學程、加選等期限內學雜費收入，共計10,133,295 元。

B.(96/2)其他雜項收入19人75,005元。

C.處理教務處通知，寫簽程核准同學加退選異動，應補繳及應退費用。

D.處理學生異動。特殊帳戶、一般生退選未開戶同學開立支票。

E.收取各班96/2延修生、教育學程一般生加退選應繳費用。

F. 辦理休退學退費、核算、劃撥入帳。

G.延修生、教育學程、一般生加退選期限內依照系、年級分明系帳。

H. 收96/2就貸生休學、就貸不准應繳費用，登記取消休學就貸生退選應退費用。

I.學生郵局新開戶建檔。

J.96/2退費分帳。