總務處97/05/05-97/05/12業務報告

營繕組

| 項次 | 工程名稱 | 執行進度及內容敘述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 耕莘樓不銹鋼水溝蓋維修 | 結案。 |
| 2 | 景觀系AL107系圖木地板裝修 | 結案。 |
| 3 | 樹德樓1樓女廁所隔板腐蝕維修 | 結案。 |
| 4 | 樹德樓前木質閱讀休閒椅維修 | 結案。 |
| 5 | 格物、立言學苑油漆工程 | 5月5日結案。 |
| 6 | 德蘭靜苑鋁窗更新 | 5月5日結案。 |
| 7 | 理一舍頂樓落地窗更新 | 5月5日結案。 |
| 8 | 水塔整修補強工程 | 建築師服務設計費請款核銷、結案。 |
| 9 | 宜真宜善學苑水管破裂修繕 | 結案。 |
| 10 | 新建醫學院綜合大樓 | 保固維護，缺失改善。 |
| 11 | 申裝中壓天然瓦斯配管 | 醫學綜合大樓減壓站鍋爐室、配合試俥安排複驗。 |
| 12 | 宗倬章紀念大樓壁體修繕 | 六樓走廊牆壁滲水剝落，已處理完成觀察後續。 |
| 13 | 輔大診所牙科改建工程 | 醫學綜合大樓一樓施工中。 |
| 14 | 玫瑰學苑425室天花板滲漏 | 竣工驗收。 |
| 15 | 隔間工程 | 醫學綜合大樓707室，發包作業中。 |
| 16 | 濟時樓地下室建物漏水 | 估價單流程中。 |
| 17 | 生科系LS115研究室隔間 | 議價後5月12日施工。 |
| 18 | 野聲樓第一會議室隔音門工程 | 施工中。 |
| 19 | 輔幼中心仿枕木步道工程 | 施工中。 |
| 20 | 龍形大樓防熱層修護 | 施工中。 |
| 21 | 文德宿舍浴室加裝大理石門檻 | 96.05.06發包。 |
| 22 | 法園大門一樓上方位置窗戶修改 | 96.05.06發包。 |
| 23 | 採購組大門氣窗改善 | 96.05.06發包。 |
| 24 | LS311電源配置及油漆工程 | 施工中。 |
| 25 | 積健樓LP210.211.218.303天花板漏水 | 施工中。 |
| 26 | CH1-3樓厠所更換鋁門鋁窗 | 初驗待結。 |
| 27 | 文圖插座、電源迥路工程 | 施工中。 |
| 28 | 景觀系研究室氣密窗装置 | 施工中。 |
| 29 | 宜美宿舍洛廁水管更換 | 估價中。 |
| 30 | 濟時樓2-8樓空調送風機保養 | 施工中。 |
| 31 | 宜真與苑装遮雨棚 | 議價中。 |
| 32 | 污水處理廠代操作及維護 | 進廠操作(5月)、排放許可變更及合約行政作業事宜。 |
| 33 | 化學系1~2F電力改善 | 納入明年度預算執行。 |
| 34 | 全校電力改善 | 低壓迴路改善施作。 |
| 35 | 冷氣節能改善 | 待上級指示。 |
| 36 | 城區部建安改善工程 | 待市府檢查。 |
| 37 | 運動場、籃網排球場鐵絲網去銹油漆工程 | 缺失改善。 |
| 38 | 建築物公共安全改善 | 待縣府複查。 |
| 39 | 資訊中心機電消防保養 | 進場保養。 |
| 40 | 資訊中心年度消防保養 | 進場保養。 |
| 41 | 醫學院實驗室電源改善 | 待上級指示。 |
| 42 | 籃排球場照明復舊 | 施工（待料）。 |
| 43 | 織品樓冷氣空調改善 | 待使用單位確認（退回請購單位）。 |
| 44 | 97年度消防安全簽證申報 | 校本部進場檢查。 |
| 45 | 96年度消防安全缺失改善 | 初驗改善。 |
| 46 | 焯炤館後方積水改善 | 議價作業。 |
| 47 | 宜美宿舍屋頂漏水 | 待比價發包作業。 |
| 48 | 水塔不鏽鋼梯增設防爬鎖 | 完成發包作業，備料。 |
| 49 | 法管仁園餐廳蓄水池漏水 | 請購流程作業中。 |
| 50 | 使命副校長辦公室氣密窗改百葉窗工程 | 備料待施工（考量天候因素）。 |
| 51 | 棒壘球練習場增設照明燈座 | 完成比價發包作業，備料。 |
| 52 | 城區部水管堵塞漏水搶修 | 完成比價發包作業，待結案。 |
| 53 | 文友樓女兒牆結構剝落緊急處理 | 請購流程作業中。 |
| 54 | 修女院屋頂漏水整修工程 | 協助訪價中。 |
| 55 | 參加大專院校能源管理人員在職訓練 | 已報名97.5.8場次。 |

事務組

業務說明（重點報告）

蘇修女

1.5/2協助學輔中心借用MD227舉辦研討會場佈。

2.5/3協助輔大診所及衛生所舉辦社區健康檢查場佈(新醫學院大樓一樓大廳)。

3.5/6協助辦理全校運動服製作會議(文開樓3A會議室)。

4.5/6於主祕辦公室辦理醫學院地下停車場財產移轉至醫學院事宜。

5.5/7 協助護理系借用MD152會議廳舉行系週會場佈。

6.填寫人事室「人力資源制度檢核表」。

7.協助MD214-217 E化教室持續施工。

8.報修:水電工10件、飲水機電話叫修3件、木工4件。

9.請購修單:請購0件、核銷0件、自行處理2件。詢價3件。

錢小圓

1.持續處理交辦事項：各大樓教室活動式課桌、椅汰換事宜。業務承辦人於4/22簡便行文教務處，請其就本案提供意見，並進行協調事宜；目前尚未回文。

2.例行請購(修)單分案事宜。

3.校內路標指示牌重新整修事宜 (因天雨暫停施工)，仍持續處理中。

4.5/5填寫「人力資源制度檢核表」，並於5/6 e-mail至組長處。

5.5/6完成4月份組務會議紀錄之彙整提報。另進行「育成中心」垃圾場鐵門及交通號誌之驗收。

6.5/7完成「愛校建言」有關頂樓安全門之彙整及回覆。

7.5/8進行「野聲樓」前階梯油漆之估價事宜。

8.烏心石樹苗之移植5/9開始施作鬆土事宜。

9.5/9彙整提報事務組本週之週報，於呈送組長批核後，再轉送處秘。

格秀玲

1.停車證申請:12件

2.進出校園知會單:27件

3.派車:6件

4.E化設備目前安裝進度：本案原預定5/7完成安裝，但廠商告知擴大機缺貨，工程可能須延至5月底完成。

5.5/5召開違規取締檢討會。

6.5/6中午辦理97學年度運動服製作相關事宜會議。

7.製作公務車通行證。

8.愛校建言回覆共1件。

叢山

1.場地登記及物品借用例行業務共62件。

2.5/6努瑪社活動場佈(LM101)。

3.5/7配合耶穌會使命室宿舍會議場佈(濟時樓九樓會議室)。

4.5/8有氧舞蹈社活動場佈(LMB1)。

陳淑華

1.轉知中華電信:本校電力設備改善工程97年5月3、4日停電公告。

2.處理中華電信5/2-3搶修電話線路(特力屋捷運施工段影響)事宜。

3.持續處理五零年代公司(輕食館)場地封閉4個開口事宜。

4.報名參加5/20彰化師範大學研討會，辦理請假及申請差旅費事宜。

5.碩士班及轉學生考試有關賣便當、畢業典禮賣花攤、暑期宅運服務之場地租借業務，移交叢山處理。

6.轉知輔園餐廳查修水塔漏水問題。

7.請法文系填單申請29053683帳務異動事宜。

8.催收外包餐廳廢食用油回收調查表。

9.核計及填送97/05工讀費請領清單。

10.處理電話申請及異動相關業務。

朱麗文

1.文鐸樓神父宿舍：送信件、報紙、文件、寄信等服務。

2.每日上班巡查清潔(墓園、文研樓、藝術學院、文華樓、文友樓、

文開樓、文德文舍等週邊)。

3.E-mail檔案資料、通知等11件。

4.新工讀生工作訓練及核算工讀費。

5.各單位報紙分送服務及平信、包裹、宅配、貨運物品收發處理；不明

(姓名、單位)信件查詢處理。

6.總務系統使用、疑難請教、系所疑問協助。

7.處理E化教室使用操作疑問5件。

8.回愛校建言1件(學生跳樓事件)

9.填寫「人力資源制度檢核表」。

10. 5/1哲學系哲學論壇，文開3A會議室場佈，借用文開B1倉庫內長桌、椅等，負責協助倉庫開關門及搬運導引事宜；另協同文圖館員、廠商、警衛隊長會勘文圖8樓安全門警鈴。

11.5/2至文華樓清查電扇，協助關閉文華樓304、305、306教室未關

之電扇、冷氣、燈；另協同營繕組、廠商至文鐸樓神父宿舍消防檢測；並協同廠商至文圖會勘冷氣保養估價、及至文德文舍會勘廣播系統維修估價。

12.5/5處理哲學系哲學論壇歸還借用文開B1倉庫內長桌、椅等事宜；

另工友通報假日有國中生及家庭帶小孩，至文華樓前荷花池釣魚及撈魚，已通報警衛室協助處理；至文開樓B1倉庫內辦理財產盤點事宜。

13.5/6「97運動服製作會議」，會前資料報告進行設備測試、並處理會場茶水準備等及會後撤場工作。

14.5/8上班前巡查發現〝輔大同窗會〞於大樓牆壁、柱子違規張貼

〝輔大同窗會fjumotss@yahoo.com.tw 〞A4大小海報，已清除完畢。

楊寶珠

1.修繕：監視器、冷氣機、飲水機、錄影機、電腦、玻璃、粉刷、門板、辦公桌等。

2.採購：事務機、螢幕、滑鼠、高吧椅、電池、碳粉匣、光碟片等。

3.估價：門鎖、冷氣機、濾心、玻璃等

4.實地查看聖言樓頂樓安全門變形報修事宜。

5.校對外語大樓、利瑪竇大樓之電梯加裝語音暨盲人點字等系統工程合約書草案，以利廠商編輯正式合約書。

6.實地查看聖言樓一樓大廳玻璃門破裂維修事宜。

7.勘查理外民學院換裝八台新飲水機之進度。

8.會驗生科系一至三樓廁所通風設備，已完成改善維修事宜。

9.完成耕莘樓〈龍形大樓〉全部環境清潔之檢查作業。

10.驗收聖言樓132教室破裂玻璃窗之維修。

11.會勘出版社屋頂，落葉、淤泥堆積之清除，及冷氣水塔排水管漏水維修事宜。

陳福洲

- 辦理進修部場地、教室、演講廳、借用事宜。

- 5/1~2盤點進修部（本部）財產共255筆。

- 填寫人力資源工作細項內容。

- 5/5有人闖入女生廁所，協同進修部教官調閱監視錄影帶。

- 5/5起，每晚檢查進修部及利瑪竇前停車場停車情形。（已顯著改善）

- 5/5~7盤點進修部（事務組組內）財產共498筆。

- 辦理進修部2F、6F教授休息室各類報紙續訂事宜。

- 辦理各樓層學生置物櫃無法開啟之服務。

- 5/6辦理進修部統一實習商店4月份電錶使用度數之核報。

- 辦理教師、職員、學生各項物品借用及歸還等事宜。

- 維修申請單及請購修單採購、維修承辦、核銷及處理。

- 辦理進修部受傷同學臨時進入學校停車證2張。

- 辦理學生離校手續、繳回學士服業務。

- 進修部大樓公共空間及E化教室故障維修申報。

- 處理進修部各系請求協辦事項及協助各系系週會一般庶務事宜。

- 檢查進修部大樓各樓層教室環境清潔，飲水機清潔檢查。

17. 臨時交辦任務。

王萍貞

1.處理校本部各大樓警報系統維修、估價事宜。

2.處理田徑場籃框漏電報修事宜。

3.處理中美堂階梯止滑條脫落報修事宜。

4.每日上午例行巡查轄區大樓之清潔狀況。

5.辦理大專運動會參加人員投保事宜。

6.持續檢查野聲樓教官值班室監視器是否運作正常。

張毓珉

- 例行派工支援11次（含清理出版社屋頂）。

- 派工支援營繕組鋪設濟時樓、立言宿舍旁水溝蓋；協助史研中心由冠五樓、文研樓搬移物品至利瑪竇6樓。

- 辦理核銷共7份、回文2份。

4.處理請領清潔用品、濾心及工友清潔事務等事宜。

5.每天例行巡視垃圾場、5/7清理大型廢棄物。

6.轉發公務停車證給各棟清潔工友。

7.轉達總務處暑期自強活動一日遊企劃案，張貼於刷卡處公告周知。

8.轉發自強活動第三次籌備會開會通知單給工友代表。

9.製作「校內資源回收物品攜出登記單」，以利警衛室針對攜出物品作登記。

10.登錄5/2-5/8共6位技工及工友請假代理人事宜。

11.持續處理97學年清潔外包之範圍規劃，分區安排時間，約談相關系所主管及工友逐層調整事宜。

12.「飲用水衛生安全管理手冊」紙本陳送營繕組、環安衛組參閱。

13.彙整4月份資源、廚餘回收資料，提報至新莊市公所清潔隊。

14.轉達課指組組長，學會同學仍將海報張貼於水溝蓋上，請其指導改進。

楊貴女

1、5/5處理利瑪竇樓地下研究室廁所化糞池估價事宜。

2、協助各系所處理滅鼠消毒案件共3件。

3、5/7配合理外民窗口和工友約定時間定檢部份工作範圍區域（耕莘大樓、生科系、數學系、化學系等）。

4、處理愛校建言：1件、畢業生離校6件、學士服借用2件、學、碩服歸還5件、地下研究室門禁卡申請5件、失物招領3件、簽收國創博士班招生資料共150件。

5、5/7重新估價有關頂樓警鈴檢修事宜。

6、報修系統：水電類19件、木工類：3件、飲水機5件、門鎖打不開3件、協助系所冷氣叫修4件、與外包協商有關樹德樓經管學程辦公室定期清潔工作事宜。

7、採購及請修共7件。

8、5/7樹德3樓走道圍牆崩裂，已緊急報告組長及聯絡營繕組現場處理。

專案業務進度

1.持續處理交辦事項：各大樓教室活動式課桌、椅汰換事宜。業務承辦人於4/22簡便行文教務處，請其就本案提供意見，並進行協調事宜；目前尚未回文。

2. E化設備目前安裝進度：本案原預定5/7完成安裝，但廠商告知擴大機缺貨，工程可能須延至5月底完成。

3.禁用紙杯後之相關配套措施規劃進度：擬簽文稿辦理本組預算變更事宜進行中。

採購組

一、新醫學大樓缺失改善事宜

1.承隆回覆進度報告，請萬先生及殷先生確認中。

2.潘冀5/7勘查地下室污廢水處理百葉窗事宜。

二、採購法修訂草稿繼續修訂中。

三、污水處理場地磚料件已進場，5/9開始施工。

四、採購法訓練課程實施計劃總務長審閱過，修改中。

五、電力改善工程施工日誌已送達，核對中。

六、提供事務組運動服廠商。

保管組

壹：例行性業務

- 校產相關業務：97.5.9

| 單位別 | 業務 性質 | 驗收（hr） | 新增（件） | 移轉（件） | 報廢（件） | 驗廢（hr） | 貼驗（hr） | 盤點（件） | 媒合（件） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 校本部一 （代碼1） | 列產 | 0 | 2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 155 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 7 | 1 | 22 | 0 | 0 | 122 | 0 |
| 校本部二 （代碼9） | 列產 | 0 | 17 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 8 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 文學院 | 列產 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 258 | 0 |
| 藝術學院 | 列產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 理工學院 | 列產 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 外語學院 | 列產 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 民生學院 | 列產 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 法律學院 | 列產 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 社會科學院 | 列產 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 451 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 管理學院 | 列產 | 0 | 5 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 7 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 醫學院 | 列產 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 推廣部 | 列產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 進修部 | 列產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 |

二、物品領用相關業務：

| 工作內容 項目別 | 核發（件） | 建檔分帳（件） | 與會計室對帳（hr） | 盤點（件） | 規劃補貨（件） | 到貨點驗（件） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 清潔用品 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 文具用品 | 47 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 |

三﹒工讀同學工作紀錄

| 相關紀錄 項目別 | 日期 | 件數 | 工時 | 內容 | 交付 工作者 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 處本部送文 | 5/5-9 |  |  | 送文至總務長.人事室.會計室.採購組 | 孫.林.劉 |
|  | 5/6-5/9 |  |  | 送文至會計室、總務長、進修部總務處、醫學院、採購組 | 陳、孫、劉、謝、林 |
| 組內清潔工作 | 5/5-9 |  |  | 擦桌子.倒水 | 公 |
|  | 5/5.8.9 |  |  | 倒垃圾 | 公 |
| 其他事項 | 5/5-9 |  |  | 左側各式空白表單補放 | 公 |
|  | 5/5-9 |  |  | 領文具 | 公 |
|  | 5/5-9 |  |  | 送文至進修部大樓.中文系.濟時樓.醫學院 | 謝.劉 |
|  | 5/5-9 |  |  | 印財產牌 | 劉.李.林 |
|  | 5/5-9 |  |  | 影印文件 | 劉.李 |
|  | 5/6-5/9 |  |  | 擦桌子.倒水 | 公 |
|  | 5/6-5/9 |  |  | 倒垃圾 | 公 |
|  | 5/6-5/9 |  |  | 左側各式空白表單補放 | 公 |
|  | 5/6-5/9 |  |  | 領文具 | 公 |
|  | 5/6-5/9 |  |  | 影印文件 | 公、劉、李 |
|  | 5/6-5/9 |  |  | 印財產牌 | 劉 |
|  | 5/6-5/9 |  |  | 倉庫除濕機開關控管 | 公 |
|  | 5/6-5/9 |  |  | 倉庫除濕機倒水 | 公 |
|  | 5/6-5/9 |  |  | 文具清潔用品KEY IN | 公 |
|  | 5/5-9 |  |  | 拿報紙 |  |
|  | 5/5-9 |  |  | 紙箱回收 |  |
|  | 5/5-9 |  |  | 倉庫除濕機開關控管 |  |
|  | 5/5-9 |  |  | 倉庫除濕機倒水 |  |
|  | 5/5-9 |  |  | 送請領單位文具清潔用品扣帳清單 |  |
|  | 5/5-9 |  |  | 左側各式空白表單補放 |  |
|  | 5/5-9 |  |  | 送請領單位文具清潔用品扣帳清單 |  |

註﹕文書處理與試算表建立之內容部分請依序填入性質/儲存路徑/檔名

貳：其他報告

一、盤點數學系財產748件，物品427件。

二、進行96學年度財產盤點。

三、登錄文藝醫財產設備，財產25件，列管28件。

四、至文藝醫粘貼財產條碼52。

出納組

- 一、支出部份

- 1、通知領取96-1學分費未領支票。

- 2、代校內同仁兌換外幣。

- 3、.

| 銀行帳號 | 戶名 | 筆數 | 金額 |
| --- | --- | --- | --- |
| 055345 | 一銀支存 | 680 | 11,415,731 |
| 20130060088 | 一銀支存板橋國科會 | 276 | 1,480,647 |
| 20130060011 | 一銀支存板橋農委會 | 14 | 4,696 |
| 8325900 | 彰銀乙存 | 10 | 5,457,311 |
| 399668 | 郵局乙存 | 800 | 18,900,664 |
| 412041 | 郵局乙存就學補助金 | 48 | 698,190 |
| 共計 |  | 1,376 | 70,658,849 |

- 4、

| - 摘要 | - 筆數 |
| --- | --- |
| 處理轉帳分錄傳票 | 62 |
| - 發送E-MAIL通知受款人付款訊息 | 482 |
| - 新建受款人基本資料 | 78 |

- 二、收入部份

1、郵局乙存帳戶現金結存日報表。

2、領據編號、建檔。

3、匯入款查詢及通知。

4、一般例行性業務。

5、臨櫃收款。

6、97/04現金及銀行存款月報表。

7、填寫職員工作說明書。

8、大學甄試入學考試相關費用發放。

9、4/30~5/6日截止96-2學雜費、學分費劃撥至郵甲帳號19172130，共計587,211元整。

10、97譯研所碩士班術科報名費共計30人*1,200元，共計36,000元整。

11、 97管理學院國際創業與經營管理學程碩士在職專班報名人數共計62人*1,600元，共計99,200元整。

12、教育部未通過就學貸款學生上有2人未繳交學雜費，系秘來電說同學正在籌錢中。

| 服飾行銷三 | 494480529 | 林秀閔 | 54,087 |
| --- | --- | --- | --- |
| 織品碩職三 | 492435271 | 何亞澤 | 50,963 |

13、繳費收據取得方式及時間：

支票繳款：4日後(支票兌現後隔日中午)

金融卡ATM轉帳繳費：隔日中午後

信用卡網路繳費：隔日中午後

其它金融機構臨櫃匯款：隔日中午後

14、台新於5月30及6月13日各舉辦1場相關業務人員說明會。

15、已與台新完成開戶作業，日間部帳號：2068-01-0005689-8

進修部帳號：2068-01-0006018-9

16、辦公室桌子一組(含2張桌子5片屏風)，財產編號：896144250077已於5月5 日轉放至法管木工廠。

17、製作學雜費彙總表及年級分帳。

18、學雜費減免核算人數及金額 。

19、催收未繳清學雜費學生名單。

20、96學年度第2學期教職員子女學費減免人數日間部35人金額1,370,120元，

進修部11人金額232,003元， 總計46人合計新台幣1,602,123 元整。

21、九十六學年度第二學期學分費至97/05/06止共收2,027人金額$11,425,747元正 。

22、九十六學年度第二學期，至97/05/06辦理休退學退費及補繳學生共計85人。

23、本學期未按時加退選，至97/5/06止以簽文更正共計48人。

24、97外國學生申請入學臨櫃繳費。

25、電請系所協助催收九十六學年第二學期未繳學分費。

26、收取九十六學年度第二學期學分費。

27、收取九十六學年度第二學期僑生學雜費第二期分期付款。

28、九十六學年度第二學期僑生學雜費分期款收費狀況e-mail予學務處僑外組林組長。

29、休、退學學生程序單蓋印及退費計算、請款。

30、

| 銀行帳號 | 戶名 | 筆數 | 金額 |
| --- | --- | --- | --- |
| 20130060088 | 一銀支存板橋國科會 | 1 | 90,000 |
| 1070103800 | 台新國際商銀 | 9 | 2,417,477 |
| 8325900 | 彰銀乙存 | 17 | 4,631,370 |
| 399668 | 郵局乙存 | 154 | 995,220 |
| 19172130 | 郵局甲存劃撥專戶 | 22 | 587,211 |
| 15159038 | 郵局甲存資金室 | 4 | 125,159 |
| 共計 |  | 207 | 8,846,437 |

三、其他所得稅務部份

- 1、

| 項目 | 摘要 | 數量(筆) | 通報所得(元) | 通報稅額(元) | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 稅務部份 | 境內居住人所得 | 348 | 2,799,324 | 30,421 | 境內居住人所得 |
|  | 居住未滿183天非境內居住人所得 | 8 | 126,537 | 25,307 | 居住未滿183天非境內居住人所得 |
|  | 非固定薪資人事費共計 | 356 | 2,925,861 | 55,728 | 非固定薪資人事費共計 |

1、全校非薪資所得與專案人事費（判定所得格式與建檔）計348筆，給付總額2,799,324元，代扣稅額30,421元；居住未滿183天之非居住人所得(給付日10日內通報國稅局)計8筆，給付總額126,537元，代扣稅額25,307元。

2、將居住未滿183天之非居住人所得送國稅局通報，本週2件。

3、與會計室校對97年4月份需通報之所得帳務。

4、核計97年4月份代扣稅帳務，送會計室復核後請款繳庫。

5、與單據核銷承辦人查詢確認簽收收據身分證字號有誤之字號。

6、建立所得人資料，判定所得格式後建檔。

7、修改校正所得人登錄之戶籍地址與郵遞區號。

8、回應所得人對扣繳憑單上之所得及格式所疑慮之問題，並查詢所得明細，必要時需至會計室借閱傳票。

五、進修部

- 1、出部份

- A.就貸生教職員子女1名19,661元請款退費。

B 辦理休退學等退費、核算、請款、核銷、劃撥入帳13人116,731元。

- C.5月27日退就貸生801人退選費用4,905,812元含未開戶學生支票24張187,906元。.

- 2、收入部份

- A.回答並協助處理學生各項補繳費問題。

- B.補辦註冊96/2遲繳費

3、綜合業務部份

A.核算96/2專戶進修部第一次提撥款1,873,117元，送交學務處請款。

B. (96/2)其他雜項收入17人56,439元。

C.收取各班96/2延修生、一般生加退選應繳費用。

D.延修生、教育學程、一般生加退選催繳。

E.處理96/2學生異動分帳。

F.收暫免繳費生一般實習及輔系費用；處理高編生學分學雜費收退費。

G..96/2就貸生分明細帳系級、年級分帳送會計室。

H..核算962就貸減免雙重身份生分帳。