總務處97/05/19-97/05/25業務報告

營繕組

| 項次 | 工程名稱 | 執行進度及內容敘述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 耕莘樓313室牆角磁磚破裂 | 結案。 |
| 2 | 外語大樓消防排水管破裂 | 結案。 |
| 3 | 焯炤館後方積水改善 | 結案。 |
| 4 | 水塔不鏽鋼梯增設防爬鎖 | 結案。 |
| 5 | 城區部水管堵塞漏水搶修 | 結案。 |
| 6 | 新建醫學院綜合大樓 | 保固維護，缺失改善。 |
| 7 | 申裝中壓天然瓦斯配管 | 醫學綜合大樓減壓站鍋爐室、5月19日完成掛錶通氣。 |
| 8 | 宗倬章紀念大樓壁體修繕 | 六樓走廊牆壁滲水剝落，已處理完成觀察後續。 |
| 9 | 輔大診所牙科改建工程 | 醫學綜合大樓一樓施工中。 |
| 10 | 玫瑰學苑425室天花板滲漏 | 竣工驗收。 |
| 11 | 隔間工程 | 醫學綜合大樓707室，發包作業中。 |
| 12 | 濟時樓地下室建物花圃漏水 | 估價單流程中。 |
| 13 | 生科系LS115研究室隔間 | 完成待驗。 |
| 14 | 野聲樓第一會議室隔音門工程 | 施工中。 |
| 15 | 輔幼中心仿枕木步道工程 | 待驗收。 |
| 16 | 文德宿舍浴室加裝大理石門檻 | 待驗收。 |
| 17 | 化學系旁水溝蓋修復 | 施工中。 |
| 18 | 濟時樓旁不銹鋼水溝蓋焊接 | 施工中。 |
| 19 | LS311電源配置及油漆工程 | 初驗待結。 |
| 20 | 積健樓LP210.211.218.303天花板漏水 | 施工中。 |
| 21 | 文圖插座、電源迥路工程 | 初驗待結。 |
| 22 | 景觀系研究室氣密窗装置 | 施工中。 |
| 23 | 宜美宿舍洛廁水管更換 | 估價中。 |
| 24 | 濟時樓2-8樓空調送風機保養 | 施工中。 |
| 25 | 宜真與苑装遮雨棚 | 施工中。 |
| 26 | 文友樓鋁門窗維修汱換 | 估價中。 |
| 27 | 董事會祕書處天花板滲水 | 估價中。 |
| 28 | 污水處理廠代操作及維護 | 進廠操作(5月)、排放許可變更及合約行政作業事宜。 |
| 29 | 化學系1~2F電力改善 | 納入明年度預算執行。 |
| 30 | 全校電力改善 | 已申報竣工。 |
| 31 | 冷氣節能改善 | 待上級指示。 |
| 32 | 城區部建安改善工程 | 待市府檢查。 |
| 33 | 水塔整修補強工程 | 完成建築師服務設計費請款核銷、結案。 |
| 34 | 運動場、籃網排球場鐵絲網去銹油漆工程 | 缺失改善。 |
| 35 | 建築物公共安全改善 | 待縣府複查。 |
| 36 | 資訊中心機電消防保養 | 進場保養。 |
| 37 | 資訊中心年度消防保養 | 進場保養。 |
| 38 | 醫學院實驗室電源改善 | 待上級指示。 |
| 39 | 籃排球場照明復舊 | 施工（備料），預計24號施工。 |
| 40 | 97年度消防安全簽證申報 | 申報作業中。 |
| 41 | 96年度消防安全缺失改善 | 初驗改善。 |
| 42 | 宜美宿舍屋頂漏水 | 另併它案辦理。 |
| 43 | 法管仁園餐廳蓄水池漏水 | 比價發包作業。 |
| 44 | 使命副校長辦公室氣密窗改百葉窗工程 | 完工待結案。 |
| 45 | 棒壘球練習場增設照明燈座 | 施工。 |
| 46 | 文友樓女兒牆結構剝落緊急處理 | 完工待結案。 |
| 47 | 修女院屋頂漏水整修工程 | 協助訪價中。 |

出納組

- 一、支出部份

- 1、校內付款、廠商付款、開立信用狀、結購外匯、催領未領支票

- 2、代校內同仁兌換外幣。

- 3、.

| 銀行帳號 | 戶名 | 筆數 | 金額 |
| --- | --- | --- | --- |
| 055345 | 一銀支存 | 614 | 9,013,851 |
| 20130060088 | 一銀支存板橋國科會 | 183 | 1,608,853 |
| 20130060011 | 一銀支存板橋農委會 | 2 | 43,500 |
| 23150802111 | 一銀活存離職儲金 | 1 | 18,528 |
| 2522 | 台新新莊支存 | 1 | 1,625,016 |
| 8325900 | 彰銀乙存 | 13 | 5,424,357 |
| 8325400 | 彰銀外匯活存 | 1 | 138,502 |
| 399668 | 郵局乙存 | 739 | 14,626,191 |
| 412041 | 郵局乙存就學補助金 | 20 | 155,000 |
| 40046 | 郵局乙存-進修部 | 1 | 5,500,000 |
| 19458962 | 郵局劃襏-進修部 | 1 | 1,900,000 |
| 427153 | 郵局活存推廣部 | 1 | 8,490,000 |
| 19172130 | 郵局甲存劃撥專戶 | 1 | 2,830,000 |
| 15159038 | 郵局甲存資金室 | 1 | 881,000 |
| 共計 |  | 1,579 | 52,254,798 |

- 4、

| - 摘要 | - 筆數 |
| --- | --- |
| 處理轉帳分錄傳票 |  |
| - 發送E-MAIL通知受款人付款訊息 | 785 |
| - 新建受款人基本資料 | 50 |

- 二、收入部份

1、郵局乙存帳戶現金結存日報表。

2、領據編號、建檔。

3、匯入款查詢及通知。

4、一般例行性業務。

5、臨櫃收款。

6、代收婦女大學報名表及報名費。

7、整理廠商各項費用未繳費名單並e-mail 通知事務組承辦人，以及知會事務

組組長、出納組組長及會計室。

8、九十六學年度第二學期學分費

A.至97/05/20止共收2,305人金額$12,633,127元正。

B.至97/05/20止未繳清共計121人金額$477,131元正。

C.通知社工四491640582宋暉穎及財法四492670053饒竣天至出納組切結不予領回之溢繳學雜費差額。

9、九十六學年度第二學期，至97/05/20辦理休退學退費及補繳學生共計103人。

10、本學期未按時加退選，至97/5/20止以簽文更正共計51人。

11、四、收取九十六學年度第二學期僑生學雜費分期付款尾款。

12、休、退學學生程序單蓋印及得退費生退費計算、請款、建檔。

13、5/14~5/20日截止96-2學分費、97-1宿舍費訂金劃撥至郵甲帳號19172130，共計403,497元整。

14、教育部未通過就學貸款學生共3人尚未繳交學雜費，已送教務處卡離校。

| 電工碩職一 | 496505048 | 廖彥清 | 50,963 | 取消貸款；繳現金(0928899544) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 傳研所一 | 496096152 | 簡綉環 | 51,651 | 取消貸款；繳現金(0928899545) |
| 服飾行銷三 | 494480529 | 林秀閔 | 54,087 | 取消貸款；繳現金(0926637551) |

15、製作投影片及學雜費相官事宜。

16、製作學雜費彙總表及年級分帳。

17、學雜費減免核算人數及金額 。

18、催收未繳清學雜費學生名單。

19、郵局學雜費帳戶停用申請書已於5/19完成用印申請，正本已於5/20送輔大郵局，影印乙份留存於學雜費承辦人。

20、

| 銀行帳號 | 戶名 | 筆數 | 金額 |
| --- | --- | --- | --- |
| 055345 | 一銀支存 | 1 | 40,000,000 |
| 20130060088 | 一銀支存板橋國科會 | 2 | 2,193,579 |
| 1070103800 | 台新國際商銀 | 5 | 776,667 |
| 100246969 | 大眾活存離職儲金 | 15 | 143,244 |
| 8325900 | 彰銀乙存 | 24 | 1,897,626 |
| 8325400 | 彰銀外匯活存 | 1 | 349,486 |
| 5108325920 | 彰銀活存推廣部 | 23 | 853,085 |
| 399668 | 郵局乙存 | 296 | 74,693,090 |
| 412041 | 郵局乙存就學補助金 | 1 | 4,000 |
| 40046 | 郵局乙存-進修部 | 19 | 38,068 |
| 19458962 | 郵局劃襏-進修部 | 9 | 104,056 |
| 16020831 | 郵局支存 | 2 | 4,046 |
| 412791 | 郵局活存LC | 10 | 173,200 |
| 427153 | 郵局活存推廣部 | 5 | 34,770 |
| 19172130 | 郵局甲存劃撥專戶 | 30 | 403,497 |
| 15159038 | 郵局甲存資金室 | 4 | 104,210 |
| 共計 |  | 447 | 121,772,624 |

三、其他所得稅務部份

- 1、

| 項目 | 摘要 | 數量(筆) | 通報所得(元) | 通報稅額(元) | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 稅務部份 | 境內居住人所得 | 1,264 | 8,269,909 | 42,684 | 境內居住人所得 |
|  | 居住未滿183天非境內居住人所得 | 37 | 387,771 | 77,555 | 居住未滿183天非境內居住人所得 |
|  | 非固定薪資人事費共計 | 1,301 | 8,657,680 | 120,239 | 非固定薪資人事費共計 |

2、全校非薪資所得與專案人事費（判定所得格式、建檔與建立個人資料）計1264筆，給付總額8,269,909元，代扣稅額42,684元；居住未滿183天之非居住人所得(給付日10日內通報國稅局)計37筆，給付總額387,771元，代扣稅額77,555元。

3、依會計室、國稅局等相關單位資料，更正相關所得人之所得記錄，並將更正後憑單知會其所得人。

4、核計97年4月份代扣稅帳務，並將所得格式併入會計室之人事費檔案中。

5、與單據核銷承辦人查詢確認簽收收據身分證字號有誤之字號。

6、建立所得人資料，判定所得格式後建檔。

7、修改校正所得人登錄之戶籍地址與郵遞區號。

8、回應所得人對扣繳憑單上之所得及格式所疑慮之問題，並查詢所得明細，必要時需至會計室借閱傳票。

五、進修部

- 1、支出部份

- 2、收入部份

- A.回答並協助處理學生各項補繳費問題。

- B.補辦註冊96/2遲繳費

- 3、

4、綜合業務部份

A.預估97/1進修部休退學學分學雜費退費標準表；進修部延修生、教育學程、一般生加退選繳交學分學雜費時間表。

B.(96/2)其他雜項收入13人38,218元。

C.收取各班96/2延修生、一般生加退選應繳費用。

D.96/2延修生、教育學程、一般生加選催繳。

E.處理96/2學生異動分帳。

F.代發進修部兼任教師支票5張30,080元。

G..96/2就貸生不合格1人收全額，退回金額27,863元請款核銷分明細帳。

H.核算96/2加退選5/20退入學生郵局帳戶，就貸生退費801人退4,905,812元含支票27張211,486分明細帳系級、年級分帳送會計室。

- 出納組

業務說明（重點報告）

蘇修女

1.5/19協助醫學研究所舉辦演講會場佈(MD227室)。

2.5/19參加教務處召開之「畢業生離校系統說明會」。

3.辦理醫學院新大樓茶水間掛壁式開飲機申請更換濾心事宜。

4.填寫「職員工作說明書」及「職工服務成績考核表」。

5.報修:水電工10件、飲水機電話叫修0件、木工3件。

6.請購修單:請購1件、核銷1件、自行處理1件。詢價1件。

錢小圓

1.持續處理交辦事項：各大樓教室活動式課桌、椅汰換事宜。鈞長指示另行覓參更合適之桌椅型式(如MD204室之桌椅)再行提報。5/19承辦人至MD204室照相存證，並丈量桌椅之大小尺寸。5/23鈞長再度指示，本案暫緩執行；本年度之相關特別計畫(教室整修更新)預算，請承辦人簽文辦理預算保留事宜。

2.例行請購(修)單分案事宜。

3.校內路標指示牌重新整修案完成驗收。

4.5/19填寫暨提報「總務處個人資料表」及「職工服務成績考核表」。

5.惠請臺北縣政府警察局於本校畢業典禮期間增派警力，以協助交通疏導暨校園安全維護事宜於5/19完成發文；另請景觀廠商進行環境美化之評估事宜，以迎6月中之畢業典禮。

6.「野聲樓及焯炤館」前階梯油漆案施工中。

7.5/19出席參與教務處舉辦之「畢業生離校系統說明會」。

8.烏心石樹苗之移植事宜持續處理中。

9.5/20辦理「國創碩士在職班招生考試」庶務支援之前置作業。

10.5/21洽請廠商進行環境清潔(清洗大樓外牆)之評估事宜，擬於暑假期間施作。

11.5/22計畫購置吊車之預算變更簽文已通過，進行續辦中。

12.5/23彙整提報事務組本週之週報，於呈送組長批核後，再轉送處秘。

格秀玲

1.停車證申請:12件

2.進出校園知會單:26件

3.派車:4件

4.E化設備目前安裝進度：5/19完成初驗（採部分驗收）。

5.5/21辦理「聖言樓門禁管理事宜會議」。

6.修正「97學年度運動服製作相關事宜會議」紀錄。

7.處理輔大停車場續約之簽文。

8.製作學生停車證。

9.填寫「總務處個人資料表」及「職工服務成績考核表」。

陳淑華

1.97/04統支電話費溢收金額繳回出納組。

2.轉知中華電信:本校電力設備改善工程97/5/17~18停電公告。

3.處理29052062統支電話費帳務&教卓補寄96/09繳費證明單據。

4.mail各單位97/05統支電話費明細清單& mail出納組97/05電話帳單明細。

5.請款支付中華電信公司出帳97/05統支電話費。

6.郵寄、分送本校合約廠商，依97房屋稅分攤明細表，至出納組繳交應付金額。

7.97/04統支電話費溢繳費用繳交出納組&憑證清單核銷97/04統支電話費。

8.參加彰化師範大學「互聯通訊網研討會」。

9.轉知「敦煌書局」其標示牌尚須改善事宜。

10.電催廠商繳費:至 97/5/16尚未繳納場地、水電費用者(出納組)。

11.印製耶穌會院97/05電話費明細報表送耶穌會&印製97/04自費電話明細送人事室。

12.通知外包餐廳確實執行資源及廚餘回收，目前已符環保要求。

13.處理統一超商及南仁湖公司欲續約之來文。

14.處理電話申請及異動相關業務。

朱麗文

1.文鐸樓神父宿舍：送信件、報紙、文件等服務。

2.每日上班前巡查清潔(墓園、文研樓、藝術學院、文華樓、文友樓、

文開樓、文德文舍等週邊)。

3.E-mail檔案資料、通知等7件。

4.臨時交辦事項2件，即清查及清除大樓牆縫長小樹(草)；墓園加強清潔，于樞機姪子、女前往祭拜並協助拍照。

5.進行文藝服務窗口尋覓工讀生及相關訓練。

6.各單位報紙分送服務及平信、包裹、宅配、貨運物品收發處理；

不明(姓名、單位)信件查詢處理。

7.總務系統使用、疑難請教、系所疑問協助、及總務系統後端作業完成10件、核銷4件、處理E化教室使用操作疑問9件。

8.盤點與整理文藝財產事宜。

9.填寫「人力資源制度檢核表」、「考績表」及「個人資料表」。

10.發放碩士服、學士服共20套。

11.失物招領3件(手機、錢包、手錶) 。

12.參加教務處「畢業生離校系統說明會」。

王萍貞

1.辦理6/5「校務會議」、6/13「畢業典禮預演」工作人員餐盒、6/14「畢業典禮」當天之餐點及師長配帶之胸花訂購事宜。

2.處理野聲樓監視器故障，配件申購事宜。

3.辦理野聲樓電梯故障，馬達更新事宜。

4.修正「人力資源制度檢核表」及填寫「總務處個人資料表」及「職工服務成績考核表」。

楊寶珠

1.修繕：協助系所維修電腦、冷氣機等共8件，公共區域之飲水機共6件、公共區域水電等報修5件。

2.採購：協助系所採購擴大機、螢幕、滑鼠、墨水匣、光碟片、濾心、記憶卡、大捲衛生紙等共12件。

3.估價：協助系所詢價螢幕、洗衣機、冷氣機維修等共3件。

4.驗收事宜：飲水機、安全門、通風設施、玻璃門、衣櫃。

5.發送〈支付〉事項：合約、廠商款項。

6.會勘〈查看〉事宜：百鍊玻璃門、輔園廣場、聖言樓頂樓。

7.檢查作業：外語學院、綜合教室之環境。

8.參加會議：考績說明會、畢業生離校系統說明會、聖言樓門禁管理協調會。

9.編輯報告：聖言樓竊案、聖言樓門禁相關資訊。

10.協調事項：聖言樓門禁管理協調會開會時間、耕莘樓大廳之使用。

陳福洲

1.辦理進修部場地、教室、演講廳、借用事宜。

2.持續辦理進修部導師團體各行政辦公室20處領取摺疊椅共48張。

3.5/20檢查中美堂、運動場、健康中心之環境清潔情況。

4.彙整提供96學年度上、下學期學生購買停車證資料給本組承辦人。

5.整理地下室倉庫及處理拆除待報廢財產事宜。

6.5/21持續盤點進修部（事務組組內）財產。

7.進修部導師團體行政辦公室冷氣機維修保養共12台（進行中）。

8.辦理各樓層學生置物櫃無法開啟之服務。

9處理調閱監視器事宜（確認何人違規張貼不實訊息）。

10.辦理教師、職員、學生各項物品借用及歸還等事宜。

11.維修申請單及請購修單採購、維修承辦、核銷及處理。

12.辦理學生離校手續、繳回學士服業務。

13.進修部大樓公共空間及E化教室故障維修申報共24件。

14.處理進修部各系請求協辦事項及協助各系系週會一般庶務事宜。

15.巡視進修部大樓各樓層教室環境清潔及飲水機清潔檢查。

16. 臨時交辦任務。

叢山

1.場地登記及物品借用例行業務共76件。

2.5/20協助教育部教卓訪視場佈(濟時樓九樓會議室)。

3.5/21配合管理學院研討會場佈(濟時樓九樓會議室)及哲學系週會場佈(LM101會議室)。

4.5/23資管系研討會場佈(濟時樓九樓會議室)。

張毓珉

- 例行派工支援15次（含修剪矮籬、清理指示牌）。

- 派工支援語言中心辦公室搬遷至文開樓、醫學院及進修部事宜。

- 派工支援文德宿舍清除病死貓及老鼠事宜。

- 辦理核銷共2份、請修單1份。

5.處理請領清潔用品、濾心及工友清潔事務等事宜。

6.每天例行巡視垃圾場及通知廠商清運大型廢棄物。

7.安排支援7/1~3「大學指考」之工友名單。

8.持續安排育成中心、積健樓垃圾場開放時間及負責開、關門人員名單等事宜。

9.鼓勵工友參加衛保組舉辦之健康講座。

10.協助進修部保管組至化學系、法園、濟時樓及藝術學院，進行財產核對事宜。

11.登錄5/16-22共12位技工及工友請假代理人事宜。

12.持續處理97學年清潔外包之範圍規劃(草案)。

13.通知96、97學年工友代表參加5/21 總務長召開之臨時會議。

14.填寫「職工服務成績考核表」及彙整工友之考績表。

15.彙整『天天資源回收』摸彩聯資料，提報台北縣政府環保局。

楊貴女

1.修繕：協助系所報修教室音響、投影機、消防栓、冷氣機、公共區域之飲水機、木門維修及驗收工程等11件。

2.報修系統：水電24件、木工4件。

3.雜物處理：協助滅鼠1件、處理遺失物品3件、學士服借用2件、SL117會議室鑰匙追蹤5次。

4.處理5/18（週日）法管區停電，需各大樓之工友協助開門事宜。

5.5/19參加教務處召開之「畢業生離校系統說明會」。

6.辦理清潔交叉定檢之地點：外語及綜合大樓。

7.利瑪竇樓地下室廁所馬達故障，商請營繕組緊急處理中。

8.5/19利瑪竇東邊1樓飲水機邉消防栓大漏水，為避免學生滑倒，商請水電技工緊急處理。

9.支援5/24國創所招生考試，利瑪竇試場冷氣、電扇等已完成檢修。

專案業務進度

1.持續處理交辦事項：各大樓教室活動式課桌、椅汰換事宜。鈞長指示另行覓參更合適之桌椅型式(如MD204室之桌椅)再行提報。5/19承辦人至MD204室照相存證，並丈量桌椅之大小尺寸。5/23鈞長再度指示，本案暫緩執行；本年度之相關特別計畫(教室整修更新)預算，請承辦人簽文辦理預算保留事宜。

2. E化設備目前安裝進度：5/19完成初驗（採部分驗收）。

3.禁用紙杯後之相關配套措施規劃進度：擬簽文稿辦理本組預算變更事宜進行中。

採購組

一、新醫學大樓缺失改善事宜

1.承隆回覆進度報告，萬先生及殷先生已確認進度。

2.瓦斯測試配合營繕組協調中。

3.潘冀勘查大體實驗室排水管線，確認洗手槽直接接至污水處理場。

4.監控系統維修資料已送胡老師。

二、採購法修訂草稿繼續修訂中（等文具耗材用品請領機制確認）。

三、污水處理場地磚破損已更換完畢。

四、文具耗材清潔用品、影印機、印刷集體發包採購機制建立。

五、電力改善工程施工日誌已送達，等顧問核對中。

六、協調組內一百萬以下之底價機制。

七、5/21資訊中心HP informax教務系統第三次開標順利決標。

八、採購法教育訓練實施計劃修正後版本已經總務長簽准，九月據以實施。

九、基礎醫學研究所即時影像細胞活體觀察系統採購順利決標。

十、醫學系手術無影燈僅有一家投標，故流標。

保管組

壹：例行性業務

- 校產相關業務：97.5.23

| 單位別 | 業務 性質 | 驗收（hr） | 新增（件） | 移轉（件） | 報廢（件） | 驗廢（hr） | 貼驗（hr） | 盤點（件） | 媒合（件） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 校本部一 （代碼1） | 列產 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 256 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 13 | 0 | 7 | 0 | 0 | 189 | 0 |
| 校本部二 （代碼9） | 列產 | 0 | 15 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 21 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 文學院 | 列產 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 藝術學院 | 列產 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 理工學院 | 列產 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 外語學院 | 列產 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 民生學院 | 列產 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 法律學院 | 列產 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 社會科學院 | 列產 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 管理學院 | 列產 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 940 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 醫學院 | 列產 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1747 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 547 | 0 |
| 推廣部 | 列產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 進修部 | 列產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |

二、物品領用相關業務：

| 工作內容 項目別 | 核發（件） | 建檔分帳（件） | 與會計室對帳（hr） | 盤點（件） | 規劃補貨（件） | 到貨點驗（件） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 清潔用品 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 文具用品 | 96 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 |

三﹒工讀同學工作紀錄

| 相關紀錄 項目別 | 日期 | 件數 | 工時 | 內容 | 交付 工作者 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 處本部送文 | 5/19-23 |  |  | 總祕、人事室 | 謝孫 |
| 保管系統資料輸入 | 5/19-23 | 25 |  | 清潔用品輸入建檔 |  |
|  | 5/19-23 | 96 |  | 文具用品輸入建檔 |  |
| 組內清潔工作 | 5/19-23 |  |  | 清潔前方櫃台及左右兩側公共區域 | 公 |
| 其他事項 | 5/19-23 |  |  | 拿報紙 |  |
|  | 5/19-23 |  |  | 紙箱回收 |  |
|  | 5/19-23 |  |  | 倉庫除濕機開關控管 |  |
|  | 5/19-23 |  |  | 倉庫除濕機倒水 |  |
|  | 5/19-23 |  |  | 送請領單位文具清潔用品扣帳清單 |  |
|  | 5/19-23 |  |  | 左側各式空白表單補放 |  |
|  | 5/19-23 |  |  | 送請領單位文具清潔用品扣帳清單 |  |

註﹕文書處理與試算表建立之內容部分請依序填入性質/儲存路徑/檔名

貳：其他報告

一、盤點心理系財產215件，物品288件。

二、進行96學年度財產盤點。

三、處理日間部及進修部各單位請領文具及清潔用品，日間部1445件、進修部36件，總計1481件。

四、盤點進修部哲學系、大傳系、圖資系、英文系及日文系之財產。

五、參加97.05.21下午2時半召開之組務會議。

六、報修進修部器材室之筆記型電腦1台。

七、登錄文藝醫新增財產資料，財產26件，列管36件。

八、至護理系盤點財產設備，財產895件，列管234件。

九、至公衛系盤點財產設備，財產852件，列管313件。