總務處97/06/02-97/06/08業務報告

營繕組

| 項次 | 工程名稱 | 執行進度及內容敘述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 化學系2樓實驗室兩道木門拆除磚封閉 | 結案。 |
| 2 | 宗倬章紀念大樓壁體修繕 | 六樓走廊牆壁滲水剝落，竣工結案。 |
| 3 | 玫瑰學苑425室天花板滲漏 | 竣工結案。 |
| 4 | 96年度消防安全缺失改善 | 結案。 |
| 5 | 新建醫學院綜合大樓 | 保固維護，缺失改善。 |
| 6 | 申裝中壓天然瓦斯配管 | 醫學綜合大樓減壓站鍋爐室，5月27日總務長竣工驗收後續。 |
| 7 | 輔大診所牙科改建工程 | 醫學綜合大樓一樓施工中。 |
| 8 | 隔間工程 | 醫學綜合大樓707室，發包作業中。 |
| 9 | 紗窗排水工程整修 | 人文科學圖書館，鋁窗位置紗窗改修現勘評估中。 |
| 10 | 學輔中心辦公室新設工程 | 醫學綜合大樓東向二樓，空間規劃處理中。 |
| 11 | 濟時樓地下室建物花圃漏水 | 總務長底價中。 |
| 12 | 生科系LS115研究室隔間 | 完工待結。 |
| 13 | 野聲樓第一會議室隔音門工程 | 施工中。 |
| 14 | 樹德樓伸縮縫加裝不銹鋼水盤 | 已發包。 |
| 15 | 耕莘樓旁停車場路緣石損壞維修 | 待結案。 |
| 16 | 秉雅樓大門整修 | 已發包。 |
| 17 | 污水處理廠代操作及維護 | 進廠操作(6月)、排放許可變更作業事宜。 |
| 18 | 化學系1~2F電力改善 | 納入明年度預算執行。 |
| 19 | 全校電力改善 | 已申報竣工，待監造單位確認。 |
| 20 | 城區部建安改善工程 | 待市府檢查。 |
| 21 | 運動場、籃網排球場鐵絲網去銹油漆工程 | 缺失改善。 |
| 22 | 建築物公共安全改善 | 待縣府複查。 |
| 23 | 資訊中心機電消防保養 | 進場保養。 |
| 24 | 資訊中心年度消防保養 | 進場保養。 |
| 25 | 醫學院實驗室電源改善 | 待上級指示。 |
| 26 | 籃排球場照明復舊 | 施工（備料），預計31號施工。 |
| 27 | 97年度消防安全簽證申報 | 申報作業中。 |
| 28 | 法管仁園餐廳蓄水池漏水 | 比價發包作業。 |
| 29 | 棒壘球練習場增設照明燈座 | 施工。 |
| 30 | 修女院屋頂漏水整修工程 | 完成協助訪價中。 |
| 31 | 地下水水塔外觀油漆剝落 | 已於5.24完成補漆。於現場會勘發現仍有缺失持續要求改善中。 |
| 32 | 參加校園節能減碳示範案例說明會 | 完成。 |
| 33 | 97年度污水處理廠專責處理人員證照委外費用（1月至4月） | 請購流程中。 |
| 34 | SS12、SS13高壓變電站GCV及改善相關供電設備工程設計監造費核銷 | 公文簽辦中。 |
| 35 | 總務處事務、保管、環安衛、營繕組搬遷案 | 待上級指示。 |
| 36 | 景觀系研究室氣密窗装置 | 暑假施工。 |
| 37 | 宜美宿舍洛廁水管更換 | 暑假施工。 |
| 38 | 濟時樓2-8樓空調送風機保養 | 初驗待結。 |
| 39 | 文友樓鋁門窗維修汱換 | 暑假施工。 |
| 40 | 宜真與苑装遮雨棚 | 初驗待結。 |
| 41 | 董事會祕書處天花板滲水 | 初驗待結。 |
| 42 | LA404教室外矮牆加安全措施 | 初驗待結。 |
| 43 | 宜真學苑2314套房漏水維修 | 施工中。 |
| 44 | 文友樓中庭排水不良 | 施工中。 |
| 45 | 織品系大樓增空調工程 | 設計監造合約書簽核中。 |
| 46 | 管理學院辨公室遷移案 | 設計監造合約書簽核中。 |

事務組

業務說明（重點報告）

蘇修女

1.5/30參加組務會議(野聲樓第三會議室)。

2.6/03協助老人學程舉辦研習座談會場怖(MD130)。

3.處理回覆教卓計畫『滿意度追蹤執行情形調查表』事宜。

4.持續辦理畢業生離校系統線上實際操作事宜。

5.處理97學年度全校運動服選款開會通知單事宜(第二次)。

6.報修:水電工2件、飲水機電話叫修1件、木工0件。

7.請購修單:請購4件、核銷1件、自行處理4件。詢價0件。

錢小圓

1.例行請購(修)單分案事宜共100件。

2.持續處理交辦事項：各大樓教室活動式課桌、椅汰換事宜。6/2業務承辦人協同 組長至MA、SF、LI三棟大樓查看教室課桌、椅狀況，並照相存證。6/5廠商再度至LI及LH教室進行現場查勘及丈量事宜。

3.完成規劃「服務學習」─「單元實做」內「校園景觀維護」之區域及施作事宜。

4.持續辦理環境清潔(清洗大樓外牆)之評估請購事宜。

5.6/3完成學務處「餐廳會議意見回覆表」之彙整與提報。

6.本週開始進行環境美化之修剪施作事宜，以迎6月中之畢業典禮。

7.6/5完成回覆教卓「滿意度追蹤執行情形調查表」之彙整與提報；另進行墓園及文鐸樓週邊植物修剪之評估與查看。

8.6/6彙整提報事務組本週之週報，於呈送組長批核後，再轉送處秘。

9.請購修單:請購（自行處理）3件、核銷1件、詢價1件、報修1件。

格秀玲

1.停車證申請:15件

2.進出校園知會單:32件

3.派車:3件

4.E化設備目前安裝進度：預計6/9進行擴大機安裝。

5.持續辦理輔大停車場續約簽文。

6.處理學務處「餐廳會議意見」之回覆。

7.辦理公告學期結束前，「在職專班」申請97停車新證事宜。

8.辦理零用金之核銷事宜。

9.承辦「學士後法律學系招生考試」庶務支援業務。

陳淑華

1.催繳費用:千珍公司96年度地價稅1筆及97年度房屋稅2筆。

2.處理文德餐廳催費存證信函事宜。

3.呈有關輔大郵局補繳96年房屋稅差額函稿。

4.陳送台灣大學債權執行命令之憑證與核銷清單予會計室。

5.行文台灣大學有關板橋法院之債權執行命令事宜。

6.分送「有關本校租賃契約計價採一致性之收費標準事宜討論會」會議紀錄。

7.處理有關設定本校6/14自動總機為平常上下班時間及語音宣告。

8.憑證清單核銷支付集思國際公司債權之請款單。

9.請款及憑證核銷5/20參加彰化師範大學「互聯通訊網研討會」之交通費。

10.呈回覆輔大郵局擬續約事宜函稿。

11.轉交「廢食用油回收量統計表」予環安衛組。

12.處理電話申請及異動相關業務。

朱麗文

1.文鐸樓神父宿舍：送信件、文件等服務。

2.每日上班前巡查清潔(墓園、文研樓、藝術學院、文華樓、文友樓、

文開樓、文德文舍等週邊)。

3.E-mail檔案資料、通知等3件；失物招領1件(手機)。

4.臨時交辦事項2件，即修正「滿意度追蹤執行情形調查表」之回覆；愛校建言回覆(文友樓蚊蟲滋生)。

5.進行文藝服務窗口工讀生相關訓練。

6.各單位報紙分送服務及平信、包裹、宅配、貨運物品收發處理；不明

(姓名、單位)信件查詢處理。

7.總務系統使用、疑難請教、系所疑問協助、及總務系統後端作業完成4件、系所核銷蓋章2件、有預估金額請修單申請2件、處理E化教室使用操作疑問3件。

8.持續盤點與整理文藝財產事宜。

9.進行畢業服歸還，畢業生離校系統點選核可之操作。

9.發放學、碩、博士服共32套。

10.處理97運動服選款開會準備事宜。

11.6/2文友樓一樓女廁拖把盆上方紅色管線大量漏水，已通報營繕組處理中。

12.文開樓B1男女廁所外牆設置大捲衛生紙架一個。

13.進行墓園及文鐸樓週邊植物修剪之評估與查看。

王萍貞

1.處理中美堂化糞池抽除水肥事宜(含清洗)。

2.處理淨心堂期末彌撒暨歡送教廷駐華大使餐會事宜。

3.處理課外組6/16~18租車及工作人員保險事宜。

4.處理體育系租車事宜。

楊寶珠

1.修繕：代系所維修冷氣機等共10件，公共區域之門鎖等共2件、公共區域水電等報修8件。

2.採購：代系所採買公文櫃、對講機、光碟機、喇叭、行動碟等共12件。

3.估價：代系所查詢座椅維修價等共2件。

4.驗收事宜：聖言樓安全門、冷氣機排水管等。

5.發送〈支付〉事項：廠商款項等。

6.會勘〈查看〉事宜：聖言樓及耕莘樓玻璃門、耕莘樓排水溝、玫瑰學苑書架、生科系鐵櫃等。

陳福洲

- 辦理進修部場地、教室、演講廳、借用事宜。

- 公告進修部置物櫃使用截止、清空日期及置物櫃預約登記時間。

- 檢查進修部各樓層滅火器確認是否過期（生銹之滅火器進行處理中）

- 5/29總務處夜間辦公室同仁業務職掌分工會議，並於6/3完成職掌分工之協議。

- 5/26起木工鄭勝銘同仁開始維修進修部各樓層廁所木門腐蝕部分。

（目前續辦中）

- 6/4進修部地下室ES017書法教室及ES017-1地下儲水槽馬達故障。（已派工處理）

- 6/5調查進修部大樓各系專任老師研究室位置。

- 核報進修部統一超商5月份電錶使用度數。

- 處理進修部ES606、ES804冷氣機故障報修事宜。

- 調查進修部B棟老師辦公(研究)室冷氣排水管滴水狀況。

- 辦理各樓層學生置物櫃無法開啟之服務。

- 進行「進修部入學考試」教室冷氣、電扇、日光燈等維修事宜。

- 進修部ES718前飲水機故障維修。

- 辦理教師、職員、學生各項物品借用及歸還等事宜。

- 維修申請單及請購修單採購、維修承辦、核銷及處理。

- 辦理學生離校手續、繳回學士服業務。

- 進修部大樓公共空間及E化教室故障維修申報共16件。

- 處理進修部各系請求協辦事項及協助各系系週會一般庶務事宜。

- 巡視進修部大樓各樓層教室環境清潔及飲水機清潔檢查。

20. 臨時交辦任務。

楊貴女

- 修繕：協助系所冷氣報修5件、飲水機故障6件、鋁窗2件、門鎖打不開3件。估價6件。

- 報修系統：水電9件、木工0件。

- 雜物處理：協助消毒蚊蟲3件、處裡信件追蹤1件、系所盤點借用鑰匙共125支、裁紙機修護3次、學生失物處理3件。

- 畢業服歸還E化作業處理：95學年度共16人，96學年度共4人。

- 協助處理各系所博士服借用分配事宜。

- 洽請廠商協助評估羅耀拉樓及利瑪竇樓頂樓警鈴維修事宜。

7、協助各系所辦理6/14畢業典禮當日，教室場地登記借用事宜。

張毓珉

- 例行派工支援15次（烏心石樹苗持續澆水、清除屋頂大型樹枝）。

- 派工支援校務會議場佈及撤場；另安排6/14畢業典禮支援場佈及撤場人員。

3. 彙整5月份資源、廚餘回收資料，提報至縣政府環保局及新莊市公所清潔隊。

- 辦理請修單1份、請購單1份、核銷共6份、簽文1份。

5. 處理請領清潔用品、濾心及清潔事務、工友加班費等事宜。

6. 每天例行巡視垃圾場及處理食科系丟棄大型實驗桌事宜。

7. 6/5起積健樓、育成中心垃圾場開始開放時間管制，安排開關門人員等相關事宜。

8. 慰問因甲狀腺開刀之工友蔡英年。

9. 彙整人事室給每位工友填寫固定薪資所得扣繳方式選定表。

10.請工友代表發送96學年第二次工友座談開會通知單及提案單。

11.登錄5/30-6/5共7位技工及工友請假代理人事宜。

12.彙整全校技工、工友考績表呈交組長。

13.請窗口協助轉發「節約使用衛生紙」貼紙，請各樓層工友張貼於衛生紙架上。

14.協助「服務學習」─「單元實做」計畫之內容；並規劃「實做」內「校園清潔維護」之區域及施作事宜。

叢山

1.場地登記及物品借用例行業務共43件。

2.6/3協助貿金系場佈(LM B1會議室)。

3.6/4~5配合校務會議場佈及撤場 (LM101會議室)。

4.請購修單:請購1件、請修1件。

5.6/14畢業典禮之前置作業：視訊音響、拱門汽球、鮮花佈置、牌樓紅布條等事宜續辦中。

專案業務進度

1.持續處理交辦事項：各大樓教室活動式課桌、椅汰換事宜。6/2業務承辦人協同 組長至MA、SF、LI三棟大樓查看教室課桌、椅狀況，並照相存證。6/5廠商再度至LI及LH教室進行現場查勘及丈量事宜。

2. E化設備目前安裝進度：預計6/9進行擴大機安裝。

3.禁用紙杯後之相關配套措施規劃進度：擬簽文稿辦理本組預算變更事宜持續進行中。

採購組

一、新醫學大樓缺失改善事宜

1.5/29下午由校長召開協調會,會議記錄確認中。

2.瓦斯測試配合鍋爐分段運轉正常,再等瓦斯調整後再行測試。

二、採購法修訂草稿繼續修訂中（等文具耗材用品請領機制確認）。

三、污水處理場地磚破損已更換完畢，然仍有瑕疵，請久年修繕，需等1.5月材料才可進場。

四、文具耗材清潔用品、影印機、印刷集體發包採購機制建立。

五、水塔油漆已初步修復，暑假會再補強。

六、電力改善初驗安排中。

七、6/2營養系冷光螢光影像分析系統第二次開標，順利決標。

八、6/3化學系排煙櫃第二次開標，未進底價廢標。

九、6/3由主秘召開宏碁返還保固金討論會，已電話通知廠商。

十、6/6資訊中心防火牆開順利決標。

出納組

# 一、支出部份

# 1、校內付款、廠商付款、開立信用狀、結購外匯、催領未領支票

# 2、代校內同仁兌換外幣。

# 3、.

| 銀行帳號 | 戶名 | 筆數 | 金額 |
| --- | --- | --- | --- |
| 055345 | 一銀支存 | 524 | 6,206,232 |
| 20130060088 | 一銀支存板橋國科會 | 284 | 2,191,526 |
| 20130060011 | 一銀支存板橋農委會 | 1 | 1,800 |
| 8325900 | 彰銀乙存 | 24 | 12,186,698 |
| 8325400 | 彰銀外匯活存 | 1 | 181,325 |
| 399668 | 郵局乙存 | 1,060 | 11,858,934 |
| 412041 | 郵局乙存就學補助金 | 137 | 5,374,041 |
| 427167 | 郵局活存（育成中心） | 4 | 30,986 |
| 412791 | 郵局活存-LC | 76 | 336,525 |
| 共計 | 2,111 | 38,368,067 |

# 4、

| 摘要 | 筆數 |
| --- | --- |
| 處理轉帳分錄傳票 | 119 |
| 發送E-MAIL通知受款人付款訊息 | 740 |
| 新建受款人基本資料 | 177 |

# 二、收入部份

1、郵局乙存帳戶現金結存日報表。

2、領據編號、建檔。

3、匯入款查詢及通知。

4、一般例行性業務。

5、臨櫃收款。

6、語言中心2008美國各大學暑期遊學團華語研習計劃費用（美金）。

7、所有帳戶（含進修、推廣部）共23帳戶之現金結存月報表總表（月結總表）。

8、九十六學年度第二學期學分費

1.至97/06/03止共收2,349人金額$12,851,187元正。

2.至97/06/03止未繳清共計83人金額$319,400元正。

3.持續催收未繳費生。

9、九十六學年度第二學期，至97/06/03辦理休退學退費及補繳學生共計104人。

10、本學期未按時加退選，至97/6/03止以簽文更正共計54人。

11、收取九十六學年度第二學期僑生學雜費分期付款尾款。

12、畢業生離校系統維護。

13、九十六學年度第二學期僑生學雜費分期付款已（未）繳費狀況明細表，e-mail與僑外組林組長。

14、5/28~6/3日截止96-2學分費、97-1宿舍費訂金、各項招生費用等劃撥至郵甲帳號19172130，共計11,447,635元整。

15、教育部未通過就學貸款學生共2人尚未繳交學雜費，已送教務處卡離校。

| 電工碩職一 | 496505048 | 廖彥清 | 50,963 | 取消貸款；繳現金(0928899544) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 傳研所一 | 496096152 | 簡綉環 | 51,651 | 取消貸款；繳現金(0928899545) |

16、製作投影片及學雜費相官事宜。

17、催收未繳清學雜費學生名單。

18、97學雜費改由台新銀行收費宣傳看版已於6/2於校門口電子字幕登出。

19、97學雜費繳費方式變更已於5/30於本校首頁學費資訊專欄登出。

20、6/3日與台新銀行作最後入口網路測試說明會。

21、輔大首頁下載學雜費專區，已與資訊中心協商，將原本下載學雜費及學分費二列增加進修部學分學雜費一欄，並將學雜費及學分學雜費連結至台新學雜費繳費頁面。資訊中心回覆因目前仍是96-2待97年7月中學校首頁下載學雜費、學分學雜費就可連結。

22、

| 銀行帳號 | 戶名 | 筆數 | 金額 |
| --- | --- | --- | --- |
| 20130060088 | 一銀支存板橋國科會 | 3 | 320,000 |
| 8325900 | 彰銀乙存 | 27 | 2,129,769 |
| 5108325920 | 彰銀活存推廣部 | 17 | 47,939 |
| 399668 | 郵局乙存 | 134 | 2,586,565 |
| 40046 | 郵局乙存-進修部 | 12 | 34,577 |
| 19458962 | 郵局劃襏-進修部 | 8 | 66,799 |
| 16020831 | 郵局支存 | 18 | 29,740 |
| 412791 | 郵局活存LC | 10 | 342,780 |
| 427153 | 郵局活存推廣部 | 6 | 27,750 |
| 19172130 | 郵局甲存劃撥專戶 | 122 | 11,448,830 |
| 15159038 | 郵局甲存資金室 | 7 | 443,882 |
| 共計 | 364 | 17,478,631 |

三、其他所得稅務部份

# 1、

| 項目 | 摘要 | 數量(筆) | 通報所得(元) | 通報稅額(元) | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 稅務部份 | 境內居住人所得 | 1,264 | 8,269,909 | 42,684 | 境內居住人所得 |
|  | 居住未滿183天非境內居住人所得 | 37 | 387,771 | 77,555 | 居住未滿183天非境內居住人所得 |
|  | 非固定薪資人事費共計 | 1,301 | 8,657,680 | 120,239 | 非固定薪資人事費共計 |

2、全校非薪資所得與專案人事費（判定所得格式、建檔與建立個人資料）計1,044筆，給付總額4,791,064元，代扣稅額27,908元；居住未滿183天之非居住人所得(給付日10日內通報國稅局)計32筆，給付總額685,175元，代扣稅額13,435元。

3、與會計室校對97年5月份需通報之所得帳務，並核計5月份代扣稅款，以利請款繳交國庫。

4、與單據核銷承辦人查詢確認簽收收據身分證字號有誤之字號。

5、建立所得人資料，判定所得格式後建檔。

6、修改校正所得人登錄之戶籍地址與郵遞區號。

7、回應所得人對扣繳憑單上之所得及格式所疑慮之問題，並查詢所得明細，必要時需至會計室借閱傳票。

四、進修部

# 1、支出部份

# 2、收入部份

# 1.回答並協助處理學生各項補繳費問題。

# 2.補辦註冊96/2遲繳費

# 3、

4、綜合業務部份

1.預估97/1進修部休退學學分學雜費退費標準表；進修部延修生、教育學程、一般生加退選繳交學分學雜費時間表，與註冊組核對日間部97/1日間部休退學學分學雜費退費標準表，修正差異處。

2.(96/2)其他雜項收入18人13,547元。

3.收取各班96/2延修生、一般生加退選應繳費用。

4.96/2延修生、一般生加選、教育學程差額催繳。

5.處理96/2學生異動分帳。

6.與台新銀行討論97/1進修部申請入學空白繳費單及新生現場繳費問題。

7.收自動櫃員機成績單工本費等21,030元。

# 保管組

壹：例行性業務

- 校產相關業務：97.6.6

| 單位別 | 業務 性質 | 驗收（hr） | 新增（件） | 移轉（件） | 報廢（件） | 驗廢（hr） | 貼驗（hr） | 盤點（件） | 媒合（件） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 校本部一 （代碼1） | 列產 | 0 | 6 | 1 | 6 | 0 | 0 | 164 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 4 | 3 | 8 | 0 | 0 | 265 | 0 |
| 校本部二 （代碼9） | 列產 | 0 | 21 | 38 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 15 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 文學院 | 列產 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 藝術學院 | 列產 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 理工學院 | 列產 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 外語學院 | 列產 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 民生學院 | 列產 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 法律學院 | 列產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 社會科學院 | 列產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 管理學院 | 列產 | 0 | 6 | 36 | 0 | 0 | 0 | 988 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 2 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 醫學院 | 列產 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 954 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 729 | 0 |
| 推廣部 | 列產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 進修部 | 列產 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

二、物品領用相關業務：

| 工作內容 項目別 | 核發（件） | 建檔分帳（件） | 與會計室對帳（hr） | 盤點（件） | 規劃補貨（件） | 到貨點驗（件） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 清潔用品 | 0 | 0 | 0 | 158 | 0 | 0 |
| 文具用品 | 0 | 0 | 0 | 276 | 0 | 0 |

三﹒工讀同學工作紀錄

| 相關紀錄 項目別 | 日期 | 件數 | 工時 | 內容 | 交付 工作者 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 處本部送文 | 6/3-7 |  |  | 送文至採購組、祕二組、醫學院、公衛系、哲學系、資訊中心、社工系、統資系 | 孫、劉、林 |
|  | 6/2-6 |  |  | 送文至總務長.會計室.採購組.祕二組 | 劉.李.林.謝 |
| 組內清潔工作 | 6/3-7 |  |  |  | 公 |
|  | 6/2-6 |  |  | 擦桌子.倒水 | 公 |
|  | 6/2.5 |  |  | 倒垃圾 | 公 |
| 其他事項 | 6/2-6 |  |  | 拿報紙 |  |
|  | 6/2-6 |  |  | 紙箱回收 |  |
|  | 6/2-6 |  |  | 倉庫除濕機開關控管 |  |
|  | 6/2-6 |  |  | 倉庫除濕機倒水 |  |
|  | 6/2-6 |  |  | 送請領單位文具清潔用品扣帳清單 |  |
|  | 6/2-6 |  |  | 左側各式空白表單補放 |  |
|  | 6/2-6 |  |  | 送請領單位文具清潔用品扣帳清單 |  |
|  | 6/3-7 |  |  | 擦桌子.倒水 | 公 |
|  | 6/3-7 |  |  | 倒垃圾 | 公 |
|  | 6/3-7 |  |  | 左側各式空白表單補放 | 公 |
|  | 6/3-7 |  |  | 領文具 | 公 |
|  | 6/3-7 |  |  | 影印文件 | 公、李、劉 |
|  | 6/3-7 |  |  | 印財產牌 | 孫 |
|  | 6/3-7 |  |  | 倉庫除濕機開關控管 | 公 |
|  | 6/3-7 |  |  | 倉庫除濕機倒水 | 公 |
|  | 6/3-7 |  |  | 文具清潔用品KEY IN | 公 |
|  | 6/3-7 |  |  | 傳票資料查詢結果(簽收) | 陳 |
|  | 6/3-7 |  |  | 整理財增單(案順序排好) | 劉 |
|  | 6/2-6 |  |  | 左側各式空白表單補放 | 公 |
|  | 6/2-6 |  |  | 領文具 | 公 |
|  | 6/2-6 |  |  | 送文至進修部大樓.文開樓 | 謝.劉 |
|  | 6/2-6 |  |  | 印財產牌 | 劉.李.孫.林 |
|  | 6/2-6 |  |  | 影印文件 | 劉.李 |

註﹕文書處理與試算表建立之內容部分請依序填入性質/儲存路徑/檔名

貳：其他報告

一、核對96.8~97.5理工、民生學院的財物新增帳，財產1099件，物品265件。

二、核對96.8~97.5理工、民生學院的財產報廢帳，財產792件。

三、進行96學年度財產盤點。

四、進行96學年度截至5月底之對帳。

五、處理日間部及進修部各單位請領文具及清潔用品，日間部99件、進修部17件，總計116件。

六、97.06.02下午3時半參加總務處夜間辦公室同仁業務協調會。

七、日間部及進修部文具及清潔用品月底盤存(97.06.02~06.04)。

八、盤點進修部統資系、貿金系、餐旅系、英聽教室及媒體中心之財產。

九、登錄文藝醫財產設備，財產33件，列管28件。