總務處下週重要工作進度

營繕組

| 項次 | 工作名稱 | 內容敘述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 醫學院興建綜合大樓 | 保固維護，缺失改善。 |
| 2 | 申裝中壓天然瓦斯配管 | 醫學綜合大樓減壓站及鍋爐室試俥複驗後續。 |
| 3 | 輔大診所牙科改建工程 | 醫學綜合大樓一樓施工中。 |
| 4 | 隔間工程 | 醫學綜合大樓707室，發包作業呈核。 |
| 5 | 紗窗排水工程整修 | 人文科學圖書館，鋁窗位置紗窗改修發包作業。 |
| 6 | 學輔中心辦公室新設工程 | 醫學綜合大樓東向二樓，圖資確認中。 |
| 7 | 理一舍鋁窗更換工程 | 暑期施工。 |
| 8 | 信義和平學苑建物牆角裂縫及化糞池水泥蓋修繕 | 結案。 |
| 9 | 野聲樓建築物牆柱破裂 | 結案。 |
| 10 | 化學系研究室電源配線工程 | 施工中。 |
| 11 | 化學系研究室隔間工程 | 完工初驗。 |
| 12 | 外語學院4樓外矮牆加扶手 | 請修單流程中。 |
| 13 | 生科系LS115研究室隔間 | 完工待結。 |
| 14 | 織品系頂樓排水孔阻塞 | 施工中。 |
| 15 | 國際創業中心建物漏水 | 結案。 |
| 16 | 臨床技術中心控制室機櫃移機 | 案件退回。 |
| 17 | 生科系LS105實驗室木門損壞更換鋁門 | 備料中。 |
| 18 | 耕莘樓電梯左邊踢腳板脫落 | 竣工結案。 |
| 19 | 舒德樓二樓鋁窗修繕 | 請修流程中。 |
| 20 | 濟時樓二樓採光罩漏水 | 議價中。 |
| 21 | 淨心堂後門損壞 | 估價中。 |
| 22 | 文友樓二樓女廁所地下水幹管破裂 | 請修流程。 |
| 23 | 營養系天花板漏水 | 請修流程中。 |
| 24 | 營養系樓梯大理石脫落 | 請修流程中。 |
| 25 | 97年5月份水費 | 已核銷。 |
| 26 | 97年5月份電費 | 已核銷。 |
| 27 | 污水處理廠代操作及維護 | 進廠操作(6月)、排放許可變更作業事宜。 |
| 28 | 化學系1~2F電力改善 | 納入明年度預算執行。 |
| 29 | 全校電力改善 | 初驗作業。 |
| 30 | 城區部建安改善工程 | 待市府檢查。 |
| 31 | 運動場、籃網排球場鐵絲網去銹油漆工程 | 缺失改善。 |
| 32 | 建築物公共安全改善 | 待縣府複查。 |
| 33 | 資訊中心機電消防保養 | 進場保養。 |
| 34 | 資訊中心年度消防保養 | 進場保養。 |
| 35 | 醫學院實驗室電源改善 | 待上級指示。 |
| 36 | 籃排球場照明復舊 | 完工，待結案。 |
| 37 | 97年度消防安全簽證申報 | 完成申報作業。 |
| 38 | 法管仁園餐廳蓄水池漏水 | 施工。 |
| 39 | 棒壘球練習場增設照明燈座 | 施工。 |
| 40 | 地下水水塔外觀油漆剝落 | 已於5.24完成補漆。於現場會勘發現仍有缺失持續要求改善中。 |
| 41 | 97年度污水處理廠專責處理人員證照委外費用（1月至4月） | 核銷作業。 |
| 42 | SS12、SS13高壓變電站GCV及改善相關供電設備工程設計監造費核銷 | 待上級指示。 |
| 43 | 總務處事務、保管、環安衛、營繕組搬遷案 | 待上級指示。 |
| 44 | 景觀系研究室氣密窗装置 | 暑期施工。 |
| 45 | 宜美宿舍浴廁水管更換 | 暑期施工。 |
| 46 | 文友樓鋁門窗維修汱換 | 暑期施工。 |
| 47 | 積健樓LP210.211.218.303天花板漏水 | 初驗待結。 |
| 48 | LS311電源配置及油漆工程 | 初驗待結。 |
| 49 | 織品系大樓增空調工程 | 設計監造合約書呈核中。 |
| 50 | 管理学院搬至利瑪竇二樓 | 設計監造合約書擬訂中。 |
| 51 | 裝置遮雨棚 | 初驗待結。 |
| 52 | 濟時樓2-8樓空調送風機保養 | 初驗待結。 |
| 53 | 宜美宿舍洛廁水管更換 | 估價中。 |
| 54 | 文友樓鋁門窗維修汱換 | 估價中。 |
| 55 | 董事會祕書處天花板滲水 | 估價中。 |

採購組

一、6/10配合事務組開運動服製作事宜。

二、6/13化學系排煙櫃第三次開標。

三、6/14配合畢業典禮請同仁正常到班。

出納組

- 支出

1、校內付款、廠商付款、開立信用狀、結購外匯、催領未領支票。

2、代校內同仁兌換外幣。

二、收入

1、郵局乙存帳戶現金結存日報表。

2、領據編號、建檔。

3、匯入款查詢及通知。

4、一般例行性業務。

5、臨櫃收款。

6、語言中心2008美國各大學暑期遊學團華語研習計劃費用（美金）。

7、收取九十六學年度第二學期僑生學雜費分期款尾款。

8、收取九十六學年度第二學期學分費。

9、休、退學學生程序單蓋印。

10、畢業生離校系統總務處出納組部份維護及放行。

11、97學年度第1學期休、退學標準時間表、學雜費逾期繳交罰款日期表、學分費繳交注意事項發函各系所單位。

12、催收九十六學年度第二學期學分費未繳費生。

13、收取九十七學年第一學期教育部補助生團體平安保險費差額

14、與台新銀行聯繫相關後續問題。

15、製作學雜費彙總表及年級分帳。

16、學雜費減免核算人數及金額 。

17、製作各種學雜費宣導內容

三、稅務

1、得人資料，判定所得格式後建檔。

2、會計室校對97年5月份需通報之所得帳務，並核計5月份代扣稅款，以利請款繳交國庫。

- 應查詢所得明細與扣繳憑單之相關事宜。

四、進修部

1.延修生、一般生加退選催繳。

2.預備97/1繳費標準表。

3.處理96/2學生異動分帳。

4.預備96會計師查帳資料。

5.收列印卡、休學生團保。

保管組

一、盤點聖言會單位

二、盤點推廣部部本部、城區分部及婦女大學之財產。

三、盤點藝術學院財產