總務處97/06/09-97/06/15業務報告

營繕組

| 項次 | 工程名稱 | 執行進度及內容敘述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 國際創業中心建物漏水 | 結案。 |
| 2 | 耕莘樓電梯左邊踢腳板脫落 | 竣工結案。 |
| 3 | 耕莘樓旁停車場路緣石損壞維修 | 結案。 |
| 4 | 新建醫學院綜合大樓 | 保固維護，缺失改善。 |
| 5 | 申裝中壓天然瓦斯配管 | 醫學綜合大樓減壓站鍋爐室，竣工驗收後續。 |
| 6 | 輔大診所牙科改建工程 | 醫學綜合大樓一樓施工中。 |
| 7 | 隔間工程 | 醫學綜合大樓707室，發包作業呈核中。 |
| 8 | 紗窗排水工程整修 | 人文科學圖書館，鋁窗位置紗窗改修協調於6/16施作。 |
| 9 | 天花板增設及岀風口移位工程 | 醫學綜合大樓臨床技術中心，現勘評估。 |
| 10 | 學輔中心辦公室新設工程 | 醫學綜合大樓東向二樓，6/10委任設計監造費用核定。 |
| 11 | 濟時樓地下室建物花圃漏水 | 總務長底價中。 |
| 12 | 生科系LS115研究室隔間 | 驗收後待結。 |
| 13 | 野聲樓第一會議室隔音門工程 | 施工中。 |
| 14 | 景觀系研究室氣密窗装置 | 暑假施工。 |
| 15 | 宜美宿舍洛廁水管更換 | 暑假施工。 |
| 16 | 文友樓鋁門窗維修汱換 | 暑假施工。 |
| 17 | LA404教室外矮牆加安全措施 | 初驗待結 |
| 18 | 文友樓中庭排水不良 | 施工中 |
| 19 | 織品系大樓增空調工程 | 設計監造合約書簽核中。 |
| 20 | 管理學院辨公室遷移案 | 設計規劃中。 |
| 21 | 文友樓中庭排水不良 | 施工中。 |
| 22 | 舒德樓2-4樓鋁門窗維修 | 施工中。 |
| 23 | 宣真學苑鋁窗整琶修 | 施工中。 |
| 24 | 樹德樓伸縮縫加裝不銹鋼水盤 | 施工中。 |
| 25 | 秉雅樓大門整修 | 施工中。 |
| 26 | 聖心學苑旁宿舍整修工程 | 施工中。 |
| 27 | 運動場標準400公尺跑到畫線整修極強力吹風機表面整理 | 已發包。 |
| 28 | 污水處理廠代操作及維護 | 進廠操作(6月)、排放許可變更作業事宜。 |
| 29 | 化學系1~2F電力改善 | 納入明年度預算執行。 |
| 30 | 全校電力改善 | 完成竣工核備、辦理設計變更中、初驗前置作業。 |
| 31 | 城區部建安改善工程 | 待市府檢查。 |
| 32 | 運動場、籃網排球場鐵絲網去銹油漆工程 | 缺失改善，預計16號驗收。 |
| 33 | 建築物公共安全改善 | 待縣府複查。 |
| 34 | 資訊中心機電消防保養 | 進場保養。 |
| 35 | 資訊中心年度消防保養 | 進場保養。 |
| 36 | 醫學院實驗室電源改善 | 待上級指示。 |
| 37 | 籃排球場照明復舊 | 完工待驗。 |
| 39 | 97年度消防安全簽證申報 | 申報作業中。 |
| 40 | 棒壘球練習場增設照明燈座 | 施工。 |
| 41 | 修女院屋頂漏水整修工程 | 請購流程作業中。 |
| 42 | 地下水水塔外觀油漆剝落 | 觀察中。 |
| 43 | 97年度污水處理廠專責處理人員證照委外費用（1月至4月） | 請款結案。 |
| 44 | SS12、SS13高壓變電站GCV及改善相關供電設備工程設計監造費核銷 | 待請款結案。 |
| 45 | 總務處事務、保管、環安衛、營繕組搬遷案 | 待上級指示。 |

事務組

業務說明（重點報告）

蘇修女

1.6/09持續協助保管組進行醫學院新舊大樓、濟時樓及法園財產盤點事宜。

2.6/10 辦理「97學年度全校運動服製作」之選款會議及會議記錄之彙整提報。

3.辦理畢業生離校系統線上實際操作事宜。

4.6/11協助老人學程結業式場佈 (MD二樓大廳)。

5.報修:水電工14件、飲水機電話叫修1件、木工4件。

6.請購修單:請購4件、核銷2件、自行處理2件。詢價0件、簽文2份。

錢小圓

1.例行請購(修)單分案事宜共81件。

2.持續處理交辦事項：各大樓教室活動式課桌、椅汰換事宜。6/10業務承辦人將本學期系所提出欲汰換課桌椅需求之資料及照片彙整後，提報 總務長請其裁示。

3.因應6月中之畢業典禮，於6/10完成校園中央走道環境美化、墓園及文鐸樓週邊植物之修剪施作事宜；另於6/11完成巴西鐵樹病蟲害之防治工作。

4.教卓「滿意度追蹤執行情形調查表」之回覆，6/11於呈送組長批核後，再轉送處秘及教卓辦公室。

5.6/11於總務長辦公室，舉行歡送羅姐榮退、致贈禮品儀式。

6.6/12完成環境清潔(清洗大樓外牆)之詢價事宜。

7.進行5月份組務會議紀錄之彙整提報。

8.擬於暑假期間施作514巷黃金榕樹之修剪，積極辦理前置評估事宜。

9.6/13彙整提報事務組本週之週報，於呈送組長批核後，再轉送處秘。

10.請購修單:請購（自行處理）2件、核銷0件、詢價1件、報修1件。

格秀玲

1.停車證申請:40件

2.進出校園知會單:38件

3.派車:3件

4.E化設備目前安裝進度：6/10~11完成擴大機之初驗事宜。

5.持續辦理輔大停車場續約事宜。

6.辦理公告暑假期間，校車發車時刻暨校後門開放時段事宜。

7.辦理電子看板公告(暑假期間清理機車、自行車)之申請事宜。

8.辦理「97學年度全校運動服製作」之選款會議。

陳淑華

1.處理統一速邁自販公司有關產品調價來文事宜。

2.處理有關輔園餐廳水費爆增及天花板漏水問題。

3.郵寄文德餐廳之催費存證信函。

4.核算、傳真及郵寄97/04/28-97/05/27廠商水電費。

5.核計及填送97/06工讀費請領清單。

6.彙整有關文德餐廳合約資料。

7.完成函覆輔大郵局擬續約事宜。

8.安排工讀生代班事宜。

9.處理電話申請及異動相關業務。

朱麗文

1.文鐸樓神父宿舍：送信件、文件等服務。

2.每日上班前巡查清潔(墓園、文研樓、藝術學院、文華樓、文友樓、

文開樓、文德文舍等週邊)。

3.E-mail檔案資料、通知等2件。

4.進行文藝服務窗口工讀生相關訓練，其中一位工讀生病假多日，

造成業務不便。

5.各單位報紙分送服務及平信、包裹、宅配、貨運物品收發處理；不明

(姓名、單位)信件查詢處理。

6.總務系統使用、疑難請教、系所疑問協助、及總務系統後端作業完成5件、系所核銷蓋章2件、事務組核銷2件、有預估金額請購修單申請3件、處理E化教室使用操作疑問1件。

7.持續盤點與整理文藝財產事宜。

8.進行畢業服歸還，畢業生離校系統點選核可之操作、及發放學、碩、博士服共24套。

9.文開樓近文餐電梯修繕及文華、文開樓電梯保養。

10.6/10文開樓B1男女廁所外牆開始供應大捲衛生紙，牆面懸置衛生紙放置記錄表；桌球室冷氣機懸置清洗濾網記錄表；辦理97運動服選款會議工作。

11.完成墓園大門內門弓器更換事宜。

12.協助進行墓園、文鐸樓週邊植物修剪及玫瑰花移植事宜。

13.期末考期間，冠五樓B1發卷中心配合教務處作業，提早開門及督導清潔人員教室準備等事宜。

14.畢業典禮窗口留守及處理相關業務。

王萍貞

1.辦理行政會議訂餐核銷事宜。

2.處理中美堂故障座椅更換事宜。

3.公共事務室借用博士服共27套。

4.處理生輔組辦公室清潔打蠟請購事宜。

5.處理焯炤館、淨心堂逃生門發報機故障檢修事宜。

6.辦理城中區推廣部1~3樓樓梯油漆及36台冷氣保養事宜。

楊寶珠

1.修繕：代系所維修網路節點等共23件，公共區域之門板等共8件、公共區域水電等報修13件。

2.採購：代系所採買冰箱、防潮箱、除濕機、錄音機等共11件。

3.估價：代系所查詢冷氣維修價等共6件。

4.發送〈支付〉事項：廠商款項等。

5.會勘〈查看〉事宜：耕莘樓大廳旁之草地、聖言樓大廳、外語學院視聽教室等。

6.辦理簽文1份、處理愛校建言1份。

陳福洲

- 辦理進修部場地、教室、演講廳、借用事宜。

- 進修部置物櫃開始受理學生預約登記（開學繳費），並辦理各樓層學生置物櫃無法開啟之服務。

- 測試檢修進修部各樓層消防箱及ES109消防警鈴總機。

- 處理進修部大樓更換電梯主鋼索事宜。

木工鄭勝銘同仁開始維修進修部各樓層廁所木門腐蝕部分。（目前進行中）

- 處理進修部教授休息室冷氣壓縮機故障更換、大樓冷氣機滴水維修、2樓東側女廁水龍頭維修及ES718前飲水機故障維修事宜；另6/11處理ES104教室燈管臨時故障更換事宜。

- 巡查各層樓無人上課教室，協助關閉冷氣、電燈及電扇。

- 進修部入學考試餐盒點心及雜項類估價準備事宜。

- 辦理教師、職員、學生各項物品借用及歸還等事宜。

- 辦理學生離校手續、繳回學士服業務。

- 進修部大樓公共空間及E化教室故障維修申報共12件。

- 處理進修部各系請求協辦事項及協助各系系週會一般庶務事宜。

- 巡視進修部大樓各樓層教室環境清潔及飲水機清潔檢查。

15. 臨時交辦任務。

楊貴女

- 修繕：協助系所冷氣報修6件、飲水機故障5件、電梯鎖故障1件、估價2件。

- 報修系統：水電11件、木工4件。

- 雜物處理：學生失物處理4件。

- 畢業服歸還E化作業處理：95學年度共10人，96學年度共9人；另處理畢業服歸還衣物分類共20件。

- 協助辦理「學士後法律學系招生考試」前置作業事宜。

- 協助處理利瑪竇地下圖書室桌椅故障維修事宜。

- 因應6/14畢業典禮，督導工友進行環境清潔工作。

8、協助辦理6/14樹德、伯達、利瑪竇各大樓教室借用協調事宜。

張毓珉

- 例行派工支援16次（烏心石樹苗持續澆水、修剪矮籬）。

- 支援修剪遮蔽路燈之樹枝及大王椰枯樹枝清理。

- 派工支援校內自行車架數量清點、違規及不堪使用之自行車張貼告示單。

- 提醒並督導清潔人員於畢業典禮前完成所有清潔工作。

- 辦理請修單共2份、請購單共4份、核銷共2份、清潔外包及飲水機評鑑簽文共2份 。

6.處理請領清潔用品、濾心及清潔事務、工友加班費等事宜。

7.每天例行巡視垃圾場及至現場監督大型廢棄物之清運。

8.協助生輔組核對「96第2學期工友清潔飲水機評鑑得獎名單」。

9.飲水機水質檢驗共40台(醫學院、文學院、藝術學院)。

10.彙整「固定薪資所得扣繳方式選定表」轉送人事室。

11.轉發工友代表參加人評會開會通知單。

12.登錄6/6-6/12共12位技工及工友請假代理人事宜。

13.彙整全校工友暑期大掃除清潔用品申請單。

14.持續轉發「節約使用衛生紙」貼紙，請各樓層工友張貼於衛生紙架上。

15.協助人事室轉知所有工友6/11前至人事室領取新差勤感應卡。

16.處理積健樓垃圾場電動門鎖更換事宜。

17.持續準備工友座談會相關資料。

18.持續處理清潔外包相關事宜。

19.轉發大學指考工作袋給4分區支援之工友同仁們。

20.臨時交辦事項。

叢山

1.場地登記及物品借用例行業務共36件。

2.6/13協助管理學院場佈(LM B1會議室)、配合畢業典禮場佈(中美堂)；6/14配合畢業典禮撤場 (中美堂)。

3.持續辦理6/14畢業典禮之前置作業事宜。

4.辦理請購單5件、簽文2份、處理愛校建言1份。

專案業務進度

1.持續處理交辦事項：各大樓教室活動式課桌、椅汰換事宜。6/10業務承辦人將本學期系所提出欲汰換課桌椅需求之資料及照片彙整後，提報 總務長請其裁示。

2. E化設備目前安裝進度：6/10~11完成擴大機之初驗事宜。

出納組

- 一、支出部份

- 1、校內付款、廠商付款、開立信用狀、結購外匯、催領未領支票

- 2、代校內同仁兌換外幣。

- 3、.

| 銀行帳號 | 戶名 | 筆數 | 金額 |
| --- | --- | --- | --- |
| 055345 | 一銀支存 | 711 | 12,671,250 |
| 20130060088 | 一銀支存板橋國科會 | 555 | 2,738,028 |
| 20130060011 | 一銀支存板橋農委會 | 7 | 205,400 |
| 23150802111 | 一銀活存離職儲金 | 2 | 110,654 |
| 8325900 | 彰銀乙存 | 5 | 1,494,207 |
| 399668 | 郵局乙存 | 849 | 7,137,482 |
| 412041 | 郵局乙存就學補助金 | 7 | 67,050 |
| 427167 | 郵局活存（育成中心） | 2 | 4,000 |
| 共計 |  | 2,138 | 24,428,071 |

- 4、

| - 摘要 | - 筆數 |
| --- | --- |
| 處理轉帳分錄傳票 | - |
| - 發送E-MAIL通知受款人付款訊息 | 553 |
| - 新建受款人基本資料 | 89 |

- 二、收入部份

1、郵局乙存帳戶現金結存日報表。

2、領據編號、建檔。

3、匯入款查詢及通知。

4、一般例行性業務。

5、臨櫃收款。

6、重大匯入款4筆

| 重大匯入款 |  | 金額 |
| --- | --- | --- |
| 衛生署-曾明淑老師執行DOH96-TD-F-113-015 | 台幣 | 1,000,000 |
| 97年度補助私立大專校院學生事務與輔導工作 | 台幣 | 4,314,325 |
| 95-2學生就學貸款-日間部【助貸補貼息】 | 台幣 | 1,285,476 |
| 95-2學生就學貸款-進修部【助貸補貼息】 | 台幣 | 289,845 |

7、九十六學年度第二學期學分費

A.至97/06/10止共收2,366人金額$12,940,967元正。

B.至97/06/03止未繳清共計64人金額$234,840元正。

C.持續催收未繳費生。

8、九十六學年度第二學期，至97/06/10辦理休退學退費及補繳學生共計105人。

9、本學期未按時加退選，至97/6/10止以簽文更正共計54人。

10、收取九十六學年度第二學期僑生學雜費分期付款尾款。

11、畢業生離校系統維護。

12、九十六學年度第二學期僑生學雜費分期付款已（未）繳費狀況明細表，e-mail與僑外組林組長。

13、收取九十七學年第一學期教育部補助生團體平安保險費差額。

14、96學年暑修未達二十人，以簽文請求開班，至97/06/10共計3人。

15、6/4~6/10日截止96-2學分費、97-1宿舍費訂金、各項招生費用等劃撥至郵甲帳號19172130，共計3,126,119元整。

16、教育部未通過就學貸款學生共1人尚未繳交學雜費，已送教務處卡離校。

查跨校選課學生2人超9學分應繳全額學雜費.

| 電工碩職一 | 496505048 | 廖彥清 | 50,963 | 取消貸款；繳現金(0928899544) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 歷史四甲 | 491021580 | 楊翕翔 | 46,762 | 該生已繳學分費12,240尚欠34,522 |
| 電子四甲 | 491501102 | 楊祖訓 | 54,537 | 該生已繳學分費12,240尚欠42,297 |

17、

| 銀行帳號 | 戶名 | 筆數 | 金額 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2522 | 台銀新莊支存 | 2 | 1,575,321 |
| 8325900 | 彰銀乙存 | 14 | 7,500,780 |
| 8325400 | 彰銀外匯活存 | 11 | 2,764,252 |
| 399668 | 郵局乙存 | 210 | 2,277,023 |
| 40046 | 郵局乙存-進修部 | 4 | 1,860 |
| 19458962 | 郵局劃襏-進修部 | 12 | 99,487 |
| 16020831 | 郵局支存 | 24 | 40,860 |
| 412791 | 郵局活存LC | 3 | 41,350 |
| 427153 | 郵局活存推廣部 | 5 | 54,300 |
| 19172130 | 郵局甲存劃撥專戶 | 104 | 3,081,119 |
| 共計 |  | 389 | 17,436,352 |

三、其他所得稅務部份

- 1、

| 項目 | 摘要 | 數量(筆) | 通報所得(元) | 通報稅額(元) | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 稅務部份 | 境內居住人所得 | 1,264 | 8,269,909 | 42,684 | 境內居住人所得 |
|  | 居住未滿183天非境內居住人所得 | 37 | 387,771 | 77,555 | 居住未滿183天非境內居住人所得 |
|  | 非固定薪資人事費共計 | 1,301 | 8,657,680 | 120,239 | 非固定薪資人事費共計 |

2、全校非薪資所得與專案人事費（判定所得格式、建檔與建立個人資料）計955筆，給付總額3,981,674元，代扣稅額38,514元；居住未滿183天之非居住人所得(給付日10日內通報國稅局)計7筆，給付總額279,915元，代扣稅額55,983元。

3、與會計室校對97年5月份需通報之所得帳務，並核計5月份代扣稅款，請款繳交國庫。

4、赴國稅局辦理96年度所得更正事宜。

5、與單據核銷承辦人查詢確認簽收收據身分證字號有誤之字號。

6、建立所得人資料，判定所得格式後建檔。

7、修改校正所得人登錄之戶籍地址與郵遞區號。

8、回應所得人對扣繳憑單上之所得及格式所疑慮之問題，並查詢所得明細，必要時需至會計室借閱傳票。

五、進修部

- 1、支出部份

- 2、收入部份

- 1.回答並協助處理學生各項補繳費問題。

- 2.補辦註冊96/2遲繳費

- 3、

4、綜合業務部份

A.預估97/1進修部休退學學分學雜費退費標準表；進修部延修生、教育學程、一般生加退選繳交學分學雜費時間表，與註冊組核對日間部97/1日間部休退學學分學雜費退費標準表，修正差異處。

B.(96/2)其他雜項收入3人2,860元。

C.收取各班96/2延修生、一般生加退選應繳費用。

D.96/2延修生、一般生加選、教育學程差額催繳；未領支票同學催領。

E.處理96/2學生異動分帳。

F.與台新銀行討論97/1進修部申請入學空白繳費單及新生現場繳費問題。

G.答覆學生愛校建言。

H.整理歷年資料裝箱送庫房。

保管組

壹：例行性業務

- 校產相關業務：97.6.13

| 單位別 | 業務 性質 | 驗收（hr） | 新增（件） | 移轉（件） | 報廢（件） | 驗廢（hr） | 貼驗（hr） | 盤點（件） | 媒合（件） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 校本部一 （代碼1） | 列產 | 0 | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1365 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 3 | 0 | 26 | 0 | 0 | 125 | 0 |
| 校本部二 （代碼9） | 列產 | 0 | 32 | 4 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 13 | 5 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 文學院 | 列產 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 藝術學院 | 列產 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 532 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 493 | 0 |
| 理工學院 | 列產 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 外語學院 | 列產 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 民生學院 | 列產 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 法律學院 | 列產 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 社會科學院 | 列產 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 管理學院 | 列產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 4 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 醫學院 | 列產 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 推廣部 | 列產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 進修部 | 列產 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |

二、物品領用相關業務：

| 工作內容 項目別 | 核發（件） | 建檔分帳（件） | 與會計室對帳（hr） | 盤點（件） | 規劃補貨（件） | 到貨點驗（件） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 清潔用品 | 33 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 文具用品 | 111 | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 |

三﹒工讀同學工作紀錄

| 相關紀錄 項目別 | 日期 | 件數 | 工時 | 內容 | 交付 工作者 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 處本部送文 | 6/9-13 |  |  | 送文至祕二組、會計室、資訊中心、圖書館、文德文舍 | 劉、孫、李 |
|  | 6/9-13 |  |  | 送文至總務長.會計室.採購組.祕二組.人事室 | 劉.李.林.謝 |
|  | 6/9-14 |  |  | 會計室、總祕、各單位 | 劉李林 |
| 保管系統資料輸入 | 6/9-14 | 33 |  | 清潔用品輸入建檔 |  |
|  | 6/9-14 | 111 |  | 文具用品輸入建檔 |  |
| 組內清潔工作 | 6/9-13 |  |  |  | 公 |
|  | 6/9-13 |  |  | 擦桌子.倒水 | 公 |
|  | 6/9.12.13 |  |  | 倒垃圾 | 公 |
|  | 6/9-14 |  |  | 清潔前方櫃台及左右兩側公共區域 |  |
| 其他事項 | 6/9-13 |  |  | 擦桌子.倒水 | 公 |
|  | 6/9-13 |  |  | 倒垃圾 | 公 |
|  | 6/9-13 |  |  | 左側各式空白表單補放 | 公 |
|  | 6/9-13 |  |  | 領文具 | 公 |
|  | 6/9-13 |  |  | 影印文件 | 公、李 |
|  | 6/9-13 |  |  | 印財產牌 | 劉 |
|  | 6/9-13 |  |  | 倉庫除濕機開關控管 | 公 |
|  | 6/9-13 |  |  | 倉庫除濕機倒水 | 公 |
|  | 6/9-13 |  |  | 文具清潔用品KEY IN | 公 |
|  | 6/9-13 |  |  | 傳票資料查詢結果(簽收) | 陳 |
|  | 6/9-13 |  |  | 裝訂財產牌，分門別類 | 劉 |
|  | 6/9-13 |  |  | 左側各式空白表單補放 | 公 |
|  | 6/9-13 |  |  | 領文具 | 公 |
|  | 6/9-13 |  |  | 送文至進修部大樓.護理系 | 謝.林.劉 |
|  | 6/9-13 |  |  | 印財產牌 | 劉.李.孫.林 |
|  | 6/9-13 |  |  | 影印文件 | 劉.李 |
|  | 6/9-14 |  |  | 拿報紙 |  |
|  | 6/9-14 |  |  | 紙箱回收 |  |
|  | 6/9-14 |  |  | 倉庫除濕機開關控管 |  |
|  | 6/9-14 |  |  | 倉庫除濕機倒水 |  |
|  | 6/9-14 |  |  | 送請領單位文具清潔用品扣帳清單 |  |
|  | 6/9-14 |  |  | 左側各式空白表單補放 |  |
|  | 6/9-14 |  |  | 送請領單位文具清潔用品扣帳清單 |  |

註﹕文書處理與試算表建立之內容部分請依序填入性質/儲存路徑/檔名

貳：其他報告

- 進行96學年度財產盤點。

二、處理日間部及進修部各單位請領文具及清潔用品，日間部2183件、進修部15件，總計2198件。

三、盤點推廣部部本部及城區分部之財產。

四、登錄文藝醫學院新增財產設備，財產54件，列管26件。

五、至藝術學院各系所盤點財產設備，財產532件，列管493件。

六、至資訊中心教學組驗收重大儀器設備一批，電腦22台。

七、盤點民生宗輔財產2件，物品9件。

八、盤點博研所財產37件，物品68件。

九、盤點理工宗輔財產3件，物品28件。

十、盤點理工學院財產52件，物品43件。

採購組

一、新醫學大樓缺失改善事宜

1.5/29下午由校長召開協調會,會議記錄已以發函方式給潘冀。

2.瓦斯測試配合鍋爐分段運轉正常,下週再排一之覆驗。

3.下週安排承隆、潘冀與本校(含醫學院)會同勘驗北面百葉,確認是否要封閉，或其他替代方案。

二、採購法修訂草稿繼續修訂中（等文具耗材用品請領機制確認）。

三、污水處理場地磚破損已更換完畢，然仍有瑕疵，請久年修繕，需等1.5月材料才可進場。

四、文具耗材清潔用品、影印機、印刷集體發包採購機制建立。

五、水塔油漆已初步修復，暑假會再補強。

六、電力改善初驗安排中。

七、6/10配合事務組運動服選款。

八、6/10 資訊中心濟時樓JS108個人電腦驗收。

九、6/11 電力改善變更說明會。

十、6/11醫學系手術無影燈等設備開標順利決標。

十一、6/13 化學系排煙櫃第三次開標。