總務處下週重要工作進度

營繕組

| 項次 | 工作名稱 | 內容敘述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 醫學院興建綜合大樓 | 保固維護，缺失改善。 |
| 2 | 申裝中壓天然瓦斯配管 | 醫學綜合大樓減壓站及鍋爐室試俥複驗後續。 |
| 3 | 輔大診所牙科改建工程 | 醫學綜合大樓一樓施工中。 |
| 4 | 隔間工程 | 醫學綜合大樓707室，發包作業呈核。 |
| 5 | 紗窗排水工程整修 | 人文科學圖書館，鋁窗位置紗窗改修6/16配合施作。 |
| 6 | 天花板增設及岀風口移位工程 | 醫學綜合大樓臨床技術中心，圖資提供說明。 |
| 7 | 學輔中心辦公室新設工程 | 醫學綜合大樓東向二樓，委任設計監造完成手續。 |
| 8 | 理一舍鋁窗更換工程 | 暑期施工。 |
| 9 | 信義和平學苑建物牆角裂縫及化糞池水泥蓋修繕 | 結案。 |
| 10 | 野聲樓建築物牆柱破裂 | 結案。 |
| 11 | 化學系研究室電源配線工程 | 完工初驗。 |
| 12 | 化學系研究室隔間工程 | 驗收待結。 |
| 13 | 外語學院4樓外矮牆加扶手 | 請修單流程中。 |
| 14 | 生科系LS115研究室隔間 | 驗收待結。 |
| 15 | 織品系頂樓排水孔阻塞 | 結案。 |
| 16 | 臨床技術中心控制室機櫃移機 | 案件退回。 |
| 17 | 生科系LS105實驗室木門損壞更換鋁門 | 完工待結。 |
| 18 | 舒德樓二樓鋁窗修繕 | 請修流程中。 |
| 19 | 濟時樓二樓採光罩漏水 | 下星期施工。 |
| 20 | 淨心堂後門損壞 | 竣工結案。 |
| 21 | 文友樓二樓女廁所地下水幹管破裂 | 6月16日施工。 |
| 22 | 營養系天花板漏水 | 請修流程中。 |
| 23 | 營養系樓梯大理石脫落 | 請修流程中。 |
| 24 | 97年5月份水費 | 已核銷。 |
| 25 | 97年5月份電費 | 已核銷。 |
| 26 | 景觀系研究室氣密窗装置 | 暑期施工。 |
| 27 | 宜美宿舍洛廁水管更換 | 暑期施工。 |
| 28 | 文友樓鋁門窗維修汱換 | 暑期施工。 |
| 29 | 織品系大樓增空調工程 | 設計監造合約書呈核中。 |
| 30 | 管理学院搬至利瑪竇二樓 | 設計監造合約書擬訂中。 |
| 31 | 宜美宿舍洛廁水管更換 | 估價中。 |
| 32 | 文友樓中庭排水不良 | 施工中。 |
| 33 | 舒德樓2-4樓鋁門窗維修 | 施工中。 |
| 34 | 宣真學苑鋁窗整琶修 | 施工中。 |
| 35 | LA404教室外矮牆加安全措施 | 施工中。 |
| 36 | 污水處理廠代操作及維護 | 進廠操作(6月)、排放許可變更作業事宜。 |
| 37 | 化學系1~2F電力改善 | 納入明年度預算執行。 |
| 38 | 全校電力改善 | 辦理設計變更確認、初驗作業。 |
| 39 | 城區部建安改善工程 | 待市府檢查。 |
| 40 | 運動場、籃網排球場鐵絲網去銹油漆工程 | 待結案。 |
| 41 | 建築物公共安全改善 | 待縣府複查。 |
| 42 | 資訊中心機電消防保養 | 進場保養。 |
| 43 | 資訊中心年度消防保養 | 進場保養。 |
| 44 | 醫學院實驗室電源改善 | 待上級指示。 |
| 45 | 籃排球場照明復舊 | 待結案。 |
| 46 | 97年度消防安全簽證申報 | 完成申報作業。 |
| 47 | 棒壘球練習場增設照明燈座 | 初驗。 |
| 48 | 修女院屋頂漏水整修工程 | 請購流程作業中。 |
| 49 | 地下水水塔外觀油漆剝落 | 觀察中。 |
| 50 | SS12、SS13高壓變電站GCV及改善相關供電設備工程設計監造費核銷 | 請款結案。 |

出納組

- 支出

1、校內付款、廠商付款、開立信用狀、結購外匯、催領未領支票。

2、代校內同仁兌換外幣。

二、收入

1、郵局乙存帳戶現金結存日報表。

2、領據編號、建檔。

3、匯入款查詢及通知。

4、一般例行性業務。

5、臨櫃收款。

6、整理廠商各項費用未繳費名單並e-mail 通知事務組承辦人，以及知會事務組組長、出納組組長及會計室。

7、收取九十六學年度第二學期僑生學雜費分期款尾款。

8、收取九十六學年度第二學期學分費。

9、畢業生離校系統總務處出納組部份維護及放行。

10、97學年度第1學期休、退學標準時間表、學雜費逾期繳交罰款日期表、學分費繳交注意事項發函各系所單位。

11、畢業生離校系統維護。

12、催收九十六學年度第二學期學分費未繳費生。

13、收取九十七學年第一學期教育部補助生團體平安保險費差額。

14、發函教育部核撥97年1月至97年6月建築物貸款息補助款。

15、與台新銀行聯繫相關後續問題。

16、製作學雜費彙總表及年級分帳。

17、學雜費減免核算人數及金額 。

三、稅務

1、得人資料，判定所得格式後建檔。

2、會計室校對97年5月份需通報之所得帳務，並核計5月份代扣稅款，以利請款繳交國庫。

- 應查詢所得明細與扣繳憑單之相關事宜。

四、進修部

1.延修生、一般生加退選催繳。

2.預備97/1繳費標準表。

3.處理96/2學生異動分帳。

4.預備96會計師查帳資料。

5.收列印卡。

6.整理歷年資料裝箱送庫房。

保管組

- 盤點推廣部部本部及婦女大學之財產。

- 準備將文具及清潔用品移交事務組之先前作業事宜。

- 盤點聖言會單位。

- 盤點圖書館及資訊中心財產。

採購組

一、6/19參加醫務副校長室召開之電力協調會及冰水主機討論會。