總務處97/06/16-97/06/22業務報告

營繕組

| 項次 | 工程名稱 | 執行進度及內容敘述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 秉雅樓大門整修 | 結案。 |
| 2 | 生科系LS115研究室隔間 | 結案。 |
| 3 | 信義和平學苑建物牆角裂縫及化糞池水泥蓋修繕 | 結案。 |
| 4 | 野聲樓建築物牆柱破裂 | 結案。 |
| 5 | 織品系頂樓排水孔阻塞 | 結案。 |
| 6 | 淨心堂後門損壞 | 竣工結案。 |
| 7 | 新建醫學院綜合大樓 | 保固維護，缺失改善。 |
| 8 | 申裝中壓天然瓦斯配管 | 醫學綜合大樓減壓站鍋爐室，結算請款作業。 |
| 9 | 輔大診所牙科改建工程 | 醫學綜合大樓一樓施工中。 |
| 10 | 隔間工程 | 醫學綜合大樓707室，發包作業呈核中。 |
| 11 | 紗窗排水工程整修 | 人文科學圖書館，鋁窗位置紗窗改修協調配合施作。 |
| 12 | 天花板增設及岀風口移位工程 | 醫學綜合大樓臨床技術中心，現勘評估。 |
| 13 | 學輔中心辦公室新設工程 | 醫學綜合大樓東向二樓，委任設計監造合約核定。 |
| 14 | 濟時樓地下室建物花圃漏水 | 總務長底價中。 |
| 15 | 野聲樓第一會議室隔音門工程 | 施工中。 |
| 16 | 樹德樓伸縮縫加裝不銹鋼水盤 | 施工中。 |
| 17 | 聖心學苑旁宿舍整修工程 | 施工中。 |
| 18 | 運動場標準400公尺跑到畫線整修極強力吹風機表面整理 | 已發包。 |
| 19 | 體育室維修田徑場填土工程 | 送件流程。 |
| 20 | 景觀系研究室氣密窗装置 | 施工中。 |
| 21 | 宜美宿舍浴廁水管更換 | 施工中。 |
| 22 | 文友樓鋁門窗維修汱換 | 施工中。 |
| 23 | LA404教室外矮牆加安全措施 | 初驗待結。 |
| 24 | 文友樓中庭排水不良 | 施工中。 |
| 25 | 織品系大樓增空調工程 | 公闆招標中。 |
| 26 | 管理學院辨公室遷移案 | 設計規劃中。 |
| 27 | 文友樓中庭排水不良 | 施工中。 |
| 28 | 舒德樓2-4樓鋁門窗維修 | 施工中。 |
| 29 | 宣真學苑鋁窗整琶修 | 施工中。 |
| 30 | 露儲場整修 | 施工中。 |
| 31 | 污水處理廠代操作及維護 | 進廠操作(6月)、專責人員變更、排放許可變更作業事宜。 |
| 32 | 化學系1~2F電力改善 | 納入明年度預算執行。 |
| 33 | 全校電力改善 | 辦理設計變更中（變更項目確認中）、初驗前置作業。 |
| 34 | 城區部建安改善工程 | 待市府檢查。 |
| 35 | 運動場、籃網排球場鐵絲網去銹油漆工程 | 缺失改善，因雨延後，預計20號驗收。 |
| 36 | 建築物公共安全改善 | 待縣府複查。 |
| 37 | 資訊中心機電消防保養 | 進場保養。 |
| 38 | 資訊中心年度消防保養 | 進場保養。 |
| 39 | 醫學院實驗室電源改善 | 待上級指示。 |
| 40 | 籃排球場照明復舊 | 完工待驗。 |
| 41 | 97年度消防安全簽證申報 | 申報作業中。 |
| 42 | 棒壘球練習場增設照明燈座 | 施工。 |
| 43 | 修女院屋頂漏水整修工程 | 請購流程作業中。 |
| 44 | 地下水水塔外觀油漆剝落 | 觀察中。 |
| 45 | SS12、SS13高壓變電站GCV及改善相關供電設備工程設計監造費核銷 | 請款結案。 |
| 46 | 總務處事務、保管、環安衛、營繕組搬遷案 | 完成現場勘查，待上級指示。 |
| 47 | 污水處理廠污水管納管工程 | 評估前置作業中。 |
| 48 | 校內建築物結構補強補修工程 | 評估前置作業中。 |
| 49 | 宜美宿舍412室漏水處理 | 完成現場勘查，觀察中。 |
| 50 | 外語大樓外牆剝落 | 完成現場勘查，併入校內建築物結構補強補修工程辦理。 |
| 51 | 理二舍火警受信總機設定 | 已請廠商協助處理。 |

事務組

業務說明（重點報告）

蘇修女

1.6/14畢業典禮當天，支援新醫學院大樓一至四樓各系所舉辦之畢業活動。

2.辦理畢業生離校系統線上實際操作事宜；共回收學、碩士服並送洗176件。

3.辦理申請更換新醫學大樓飲水機濾心19台共38支濾心。

4.報修:水電工4件、飲水機電話叫修1件、木工0件。

5.請購修單:請購2件、核銷1件、自行處理2件、詢價1件。

錢小圓

1.例行請購(修)單分案事宜共85件。

2.持續處理交辦事項：各大樓教室活動式課桌、椅汰換事宜。目前待上級主管裁示相關續辦事宜。

3.6/16完成5月份組務會議紀錄之彙整提報。

4.辦理環境清潔(清洗大樓外牆)及514巷黃金榕樹砍除之請購、比價事宜。

5.完成「進修部座談會決議案處理情形彙整表」之回覆，於6/17呈送主管批核後，再轉送進修部承辦單位。

6.擬於暑假期間進行全校化糞池抽除作業，積極辦理現場評估及詢價事宜。

7.再次修正「服務學習」─「單元實做」計畫之內容，並重新規劃「實做」內「校園景觀維護」之區域及施作事宜。

8.協助神學院處理「行人交通號誌」申辦事宜。

9.因應畢業典禮之校園環境美化、植物修剪等事宜，於6/19完成核銷作業。

10.6/20彙整提報事務組本週之週報，於呈送組長批核後，再轉送處秘。

11.請購修單:請購（自行處理）1件、核銷4件、詢價1件、報修0件。

格秀玲

1.停車證申請:38件

2.進出校園知會單:30件

3.派車:4件

4.E化設備目前安裝進度：準備複驗聯絡事宜。

5.辦理97學年度教職員汽、機車停車證製作事宜。

6.辦理司機加班費核銷事宜。

7.辦理6/15學士後法律班考試庶務支援及核銷事宜。

8.進行「97學年度全校運動服製作」選款會議紀錄之彙整提報。

陳淑華

- 呈核暑假期間自動總機上下班語音招呼語稿。

- 97/05統支電話費溢收金額繳回出納組。

- 洽請中華電信更改6/14下班時間為14:00。

- 請款支付中華電信公司出帳97/06統支電話費。

- 製單及憑證清單核銷97/05統支電話費。

- mail各單位97/06統支電話費明細清單& mail出納組97/06電話帳單明細。

- 針對統一自速邁公司擬調漲部份產品價格進行市價了解。

- 簽呈有關租賃契約之合理性與一致性之收費標準。

- 印製耶穌會院97/06電話費明細報表送耶穌會。

- 因應進修部改為白天上班，更錄原自動總機上班之語音招呼語。

- 處理織品系29053643之分機報修問題。

- 簽呈處理有關文德餐廳終止合約之存證信函事宜。

- 惠請保管組提供關於續約所需之平面圖及使用面積資料。

- 處理有關廠商補繳96-97年房屋稅差額事宜。

- 處理電話申請及異動相關業務。

朱麗文

1.文鐸樓神父宿舍：送信件、文件等服務。

2.每日上班前巡查清潔(墓園、文研樓、藝術學院、文華樓、文友樓、

文開樓、文德文舍等週邊)。

3.E-mail檔案資料、通知等2件。

4.進行文藝服務窗口工讀生相關訓練。

5.各單位報紙分送服務及平信、包裹、宅配、貨運物品收發處理；不明

(姓名、單位)信件查詢處理；失物招領2件(學生證、手錶)。

6.總務系統使用、疑難請教、系所疑問協助及總務系統後端作業完成1件、系所核銷蓋章2件、有預估金額請購修單申請3件。

7.持續盤點與整理文藝財產事宜。

8.進行畢業服歸還357套，畢業生離校系統點選核可之操作。

9.處理6/15(日)文開靠廁所電梯故障事宜，6/19已修復完成。

10.辦理97運動服事宜-聯絡廠商送樣品及請秘書室提供學校校徽圖案。

11.協助與電工核對，確認化糞池數量。

王萍貞

1.辦理「新醫學院大樓命名典禮」紅布條及訂餐請購事宜。

2.辦理中美堂座椅汰換核銷事宜。

3.處理公共事務室借用博士服27套送洗事宜。

4.調查全校出售影印卡，提供影印服務之廠商資料及統計影印卡出售收益資料。

楊寶珠

1.修繕：代系所維修冷氣等共18件，公共區域之課桌椅等共2件、公共區域水電等報修4件。

2.採購：代系所採買床組、隨身碟、事務機、印表機等共14件。

3.估價：代系所查詢玻璃維修價等共2件。

4.發送〈支付〉事項：廠商款項等。

5.會勘〈查看〉事宜：耕莘樓及綜合教室玻璃窗、聖言樓教室等。

6.提報資料：聖言樓大門鑰匙需求統計表。

陳福洲

- 辦理進修部場地、教室、演講廳、借用事宜。

- 辦理學生離校手續、繳回學士服作業。

- 進修部置物櫃開始受理學生預約登記（開學繳費），並辦理各樓層學生置物櫃無法開啟之服務。

- 協助處理進修部演講廳開放為畢業典禮第三視訊場地事宜。

- 支援進修部大樓ES005、ES006教室場佈事宜(入學考、轉學考核計場地)。

- 木工持續維修進修部各樓層廁所木門腐蝕部分。

- 進行「97學年度進修學士班入學考試」庶務支援前置事宜。

- 處理進修部ES209教授休息室冷氣檢修事宜，6/16已維修完畢。

- 辦理教師、職員、學生各項物品借用及歸還等事宜。

- 巡視進修部大樓各樓層教室環境清潔及飲水機清潔檢查。

11. 臨時交辦任務。

楊貴女

- 修繕：協助系所冷氣估價5件、飲水機故障3件、門鎖故障3件

- 報修系統：水電11件、木工2件。

- 雜物處理：學生失物處理6件。協助尋回利瑪竇4樓教師座椅5張。

- 畢業服歸還E化作業處理：95學年度共31人，96學年度共650人。畢業典禮當日回收畢業服共400件。

- 協助辦理6/16課指組借用利瑪竇1樓教室協調事宜。

6、回覆愛校建言1件：有關利瑪竇地下研究室廁所遭反鎖事件。

張毓珉

- 例行派工支援16次（烏心石樹苗持續澆水、修剪矮籬）。

- 支援修剪遮蔽路燈之樹枝及大王椰枯樹枝清理。

- 例行派工支援14次（修剪矮籬）。

- 6月13、14日支援畢業典禮場佈及撤場。

- 派工支援校內不堪使用之機車張貼告示單。

- 支援進修部新生入學及轉學生考試核計場地之場佈事宜。

- 辦理請購修單共2份、核銷共3份、清潔外包簽文1份。

6.處理請領清潔用品、濾心及清潔事務、工友加班費等事宜。

7.每天例行巡視垃圾場及至現場監督大型廢棄物之清運。

8.機動組工友鄭劍超因修剪樹枝不慎受傷，協助處理送醫急救及填寫公傷假單等事宜，並請人事室開立勞工職災傷病門診單以利看診。

9.協助營繕組辦理玫瑰學苑廢棄物進八里垃圾焚化廠處理之證明申請。

10.登錄6/6-6/12共18位技工及工友請假代理人事宜。

11.持續彙整全校工友暑假大掃除清潔用品申請單。

12.開始執行校內資源回收物品攜出本校，須填寫核准清單事宜，商請4位工友代表配合全力宣導。

13.持續準備工友座談會相關資料，製作演講海報、感謝狀、議程等。

14.持續處理清潔外包相關事宜，製定調整原則、各大樓清潔工作明細等。

15.臨時交辦事項。

叢山

1.場地登記及物品借用例行業務共23件。

2.6/17、19協助輔幼中心彩排(LM B1會議室)。

3.6/18協助職員代表場勘(LM B1會議室)。

4.處理愛校建言1份。

專案業務進度

1.持續處理交辦事項：各大樓教室活動式課桌、椅汰換事宜。目前待上級主管裁示相關續辦事宜。

2. E化設備目前安裝進度：準備複驗聯絡事宜。

保管組

壹：例行性業務

- 校產相關業務：97.6.20

| 單位別 | 業務 性質 | 驗收（hr） | 新增（件） | 移轉（件） | 報廢（件） | 驗廢（hr） | 貼驗（hr） | 盤點（件） | 媒合（件） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 校本部一 （代碼1） | 列產 | 0 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 337 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 13 | 0 | 19 | 0 | 0 | 214 | 0 |
| 校本部二 （代碼9） | 列產 | 0 | 21 | 2 | 3 | 0 | 0 | 425 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 19 | 3 | 17 | 0 | 0 | 350 | 0 |
| 文學院 | 列產 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 藝術學院 | 列產 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172 | 0 |
| 理工學院 | 列產 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 外語學院 | 列產 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 民生學院 | 列產 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 法律學院 | 列產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 社會科學院 | 列產 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 管理學院 | 列產 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 醫學院 | 列產 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 推廣部 | 列產 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 進修部 | 列產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |

二、物品領用相關業務：

| 工作內容 項目別 | 核發（件） | 建檔分帳（件） | 與會計室對帳（hr） | 盤點（件） | 規劃補貨（件） | 到貨點驗（件） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 清潔用品 | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 文具用品 | 103 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 |

三﹒工讀同學工作紀錄

| 相關紀錄 項目別 | 日期 | 件數 | 工時 | 內容 | 交付 工作者 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 處本部送文 | 6/16-20 |  |  | 送文至總務長.會計室.採購組.祕二組.人事室 | 劉.李.林.孫 |
|  | 6/16-20 |  |  | 會計室、總祕、各單位、祕二 | 劉李林孫 |
| 保管系統資料輸入 | 6/16-20 | 38 |  | 清潔用品輸入建檔 |  |
|  | 6/16-20 | 103 |  | 文具用品輸入建檔 |  |
| 組內清潔工作 | 6/16-20 |  |  | 擦桌子.倒水 | 公 |
|  | 6/16-20 |  |  | 清潔前方櫃台及左右兩側公共區域 |  |
|  | 6/16-20 |  |  | 左側各式空白表單補放 | 公 |
|  | 6/16-20 |  |  | 領文具 | 公 |
|  | 6/16-20 |  |  | 送文至進修部大樓 | 謝 |
|  | 6/16-20 |  |  | 印財產牌 | 劉.李.孫.林 |
|  | 6/16-20 |  |  | 影印文件 | 劉.李 |
|  | 6/16-20 |  |  | 拿報紙 |  |
|  | 6/16-20 |  |  | 紙箱回收 |  |
|  | 6/16-20 |  |  | 倉庫除濕機開關控管 |  |
|  | 6/16-20 |  |  | 倉庫除濕機倒水 |  |
|  | 6/16-20 |  |  | 送請領單位文具清潔用品扣帳清單 |  |
|  | 6/16-20 |  |  | 左側各式空白表單補放 |  |
|  | 6/16-20 |  |  | 送請領單位文具清潔用品扣帳清單 |  |

註﹕文書處理與試算表建立之內容部分請依序填入性質/儲存路徑/檔名

貳：其他報告

一、盤點營養系財產565件，物品206件。

二、進行96學年度財產盤點。

三、處理日間部及進修部各單位請領文具及清潔用品，日間部2260件、進修部320件，計2580件。

四、盤點推廣部部本部及婦女大學之財產。

五、盤點應美系財產設備，財產181件，列管172件。

六、盤點圖書館財產設備，財產425件，列管350件。

七、核對會計室本週財產清單，計45件。

八、登錄新增財產設備，財產39件，列管34件。

出納組

- 一、支出部份

- 1、校內付款、廠商付款、開立信用狀、結購外匯、催領未領支票

- 2、代校內同仁兌換外幣。

- 3、.

| 銀行帳號 | 戶名 | 筆數 | 金額 |
| --- | --- | --- | --- |
| 055345 | 一銀支存 | 615 | 10,771,649 |
| 20130060088 | 一銀支存板橋國科會 | 308 | 2.967,228 |
| 20130060011 | 一銀支存板橋農委會 | 6 | 84,200 |
| 23150802111 | 一銀活存離職儲金 | 1 | 36,720 |
| 2522 | 台銀新莊支存 | 1 | 1,575,321 |
| 8325900 | 彰銀乙存 | 5 | 179,838 |
| 399668 | 郵局乙存 | 1,314 | 164,364,688 |
| 412041 | 郵局乙存就學補助金 | 5 | 39,100 |
| 19458962 | 郵局劃撥-進修部 | 1 | 16,000,000 |
| 427167 | 郵局活存（育成中心） | 13 | 202,388 |
| 412791 | 郵局活存LC | 624 | 3,305,250 |
| 共計 |  | 2,893 | 199,526,382 |

- 4、

| - 摘要 | - 筆數 |
| --- | --- |
| 處理轉帳分錄傳票 | 50 |
| - 發送E-MAIL通知受款人付款訊息 | 797 |
| - 新建受款人基本資料 | 49 |

- 二、收入部份

1、整理廠商各項費用未繳費名單並e-mail 通知事務組承辦人，以及知會事務

組組長、出納組組長及會計室。

2、領據編號、建檔。

3、匯入款查詢及通知。

4、一般例行性業務。

5、臨櫃收款。

6、九十六學年度第二學期學分費

7、至97/06/17止共收2,377人金額$13,032,197元正。

8、至97/06/17止未繳清共計54人金額$162,120元正。

9、持續催收未繳費生。

10、九十六學年度第二學期，至97/06/17辦理休退學退費及補繳學生共計117人。

11、收取九十六學年度第二學期僑生學雜費分期付款尾款。

12、畢業生離校系統維護。

13、收取九十七學年第一學期教育部補助生團體平安保險費差額。

14、96學年暑修未達二十人，以簽文請求開班，至97/06/17共計6人。

15、收取96學年暑修第一期學分費。

16、發函教育部核撥97年1月至97年6月建築物貸款息補助款。

17、發函全校系所97學年度學分費選課注意事項暨97學年度學雜費繳費注意事項。

18、 6/11~6/16日截止96-2學分費、97-1宿舍費訂金、各項招生費用等劃撥至郵甲帳號19172130，共計777,968元整。

19、教育部未通過就學貸款學生共1人尚未繳交學雜費，已送教務處卡離校。

查跨校選課學生2人超9學分應繳全額學雜費。

| 電工碩職一 | 496505048 | 廖彥清 | 50,963 | 取消貸款；繳現金(0928899544) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 歷史四甲 | 491021580 | 楊翕翔 | 46,762 | 該生已繳學分費12,240尚欠34,522 |
| 電子四甲 | 491501102 | 楊祖訓 | 54,537 | 該生已繳學分費12,240尚欠42,297 |

20、催收未繳清學雜費學生名單。

21、提供96學年度學雜費收費標準及其他各項收費標準表。

22、會計室分帳報表核對中。

23、音樂系不含全額學雜費的各別指導費,已與台新協商完成，已把學生資料傳給台新測試中。

24、本週台新已開放系統讓同仁上傳測試中.模擬96-2所需之資訊.本組承辦人員再傳送學雜費標準表時過程順利.但產生虛擬帳號時.無法全數產生.經過來回測試目前已找出原因並解決.產生報表時無法產生.現正處理中。

25、教育研究所7月底上課，來電索取97-1學雜費繳費單，已請資訊中心向教務處索取新生學生名單傳送台新，請台新開放教研所的學生上網下載繳費單,並請系上傳送教育研所的休退標準表.針對教育所的事以接洽3回,並密切追蹤中。

26、生輔組回覆：配合台新銀行整批資料轉檔,學生平安保險費由台新銀行統一代收。

27、生輔組弱示學生優待減免,97學年度暫不參與台新代扣抵免生繳費金額,比照96學年度收費辦法,但仍參加台新此次測試。

28、健檢費統一由台新代收,每筆金額加收手續費10元,如使用ATM或在台新臨櫃繳款,不扣手續費,未扣手續費部份轉學校雜項收入。

29、

| 銀行帳號 | 戶名 | 筆數 | 金額 |
| --- | --- | --- | --- |
| 055345 | 一銀支存 | 1 | 60,000,000 |
| 8325900 | 彰銀乙存 | 26 | 3,224,904 |
| 8325400 | 彰銀外匯活存 | 4 | 789,752 |
| 399668 | 郵局乙存 | 370 | 172,405,654 |
| 19458962 | 郵局劃襏-進修部 | 7 | 70,839 |
| 16020831 | 郵局支存 | 40 | 64,720 |
| 412791 | 郵局活存LC | 1 | 24,980 |
| 19172130 | 郵局甲存劃撥專戶 | 93 | 962,318 |
| 共計 |  | 542 | 237,543,167 |

三、其他所得稅務部份

- 1、

| 項目 | 摘要 | 數量(筆) | 通報所得(元) | 通報稅額(元) | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 稅務部份 | 境內居住人所得 | 1,264 | 8,269,909 | 42,684 | 境內居住人所得 |
|  | 居住未滿183天非境內居住人所得 | 37 | 387,771 | 77,555 | 居住未滿183天非境內居住人所得 |
|  | 非固定薪資人事費共計 | 1,301 | 8,657,680 | 120,239 | 非固定薪資人事費共計 |

2、全校非薪資所得與專案人事費（判定所得格式、建檔與建立個人資料）計2,183筆，給付總額11,093,609元，代扣稅額50,915元；居住未滿183天之非居住人所得(給付日10日內通報國稅局)計4筆，給付總額398,415元，代扣稅額80,067元。

3、依國稅局回函更正所得記錄，並已於五月底前事先知會所得人 。

4、與單據核銷承辦人查詢確認簽收收據身分證字號有誤之字號。

5、建立所得人資料，判定所得格式後建檔。

6、修改校正所得人登錄之戶籍地址與郵遞區號。

7、回應所得人對扣繳憑單上之所得及格式所疑慮之問題，並查詢所得明細，必要時需至會計室借閱傳票。

四、進修部

- 1、收入部份

- A.回答並協助處理學生各項補繳費問題。

- B.補辦註冊96/2遲繳費

- 2、

3、綜合業務部份

A.預估97/1進修部休退學學分學雜費退費標準表；進修部延修生、教育學程、一般生加退選繳交學分學雜費時間表，與註冊組核對日間部97/1日間部休退學學分學雜費退費標準表，修正差異處。

B.(96/2)其他雜項收入（含暑修）65人224,890元。

C.收取各班96/2延修生、一般生加退選應繳費用。

D.96/2延修生、一般生加選、教育學程差額（電話）催繳；未領支票同學催領。

E.處理96/2學生異動分帳。

F.與台新銀行討論97/1進修部申請入學空白繳費單及新生現場繳費問題。

G.答覆學生家長問題、答覆查詢退入帳號時間。

H.整理歷年資料裝箱送庫房。

採購組

一、新醫學大樓缺失改善事宜

１.6/19鍋爐驗收。

２.6/19承隆、潘冀與本校(含醫學院)會同勘驗北面百葉,確認是否要封閉，或其他替代方案。

二、採購法修訂草稿繼續修訂中（等文具耗材用品請領機制確認）。

三、污水處理場地磚破損已更換完畢，然仍有瑕疵，請久年修繕，需等1.5月材料才可進場。

四、文具耗材清潔用品、影印機、印刷集體發包採購機制建立。

五、水塔油漆已初步修復，暑假會再補強。

六、電力改善變更確認中。

七、宏碁保固金退回事宜，宏碁初步口頭同意校方決議，紙本作業進行中

八、6/19參加醫務副校長室召開之電力協調會及冰水主機討論會。

九、6/20文具用品系統展示。