總務處97/06/30-97/07/13業務報告

營繕組

| 項次 | 工程名稱 | 執行進度及內容敘述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 文友樓二樓女廁所地下水幹管破裂 | 結案。 |
| 2 | 運動場標準400公尺跑到畫線整修極強力吹風機表面整理 | 結案。 |
| 3 | 體育室維修田徑場填土工程 | 結案。 |
| 4 | 97年度消防安全簽證申報 | 核銷結案。 |
| 5 | 新建醫學院綜合大樓 | 保固維護，缺失改善。 |
| 6 | 申裝中壓天然瓦斯配管 | 醫學綜合大樓減壓站鍋爐室，結算請款作業。 |
| 7 | 輔大診所牙科改建工程 | 醫學綜合大樓一樓配合完工待驗。 |
| 8 | 隔間工程 | 醫學綜合大樓707室，發包作業呈核中。 |
| 9 | 紗窗排水工程整修 | 人文科學圖書館，鋁窗位置紗窗改修施工中。 |
| 10 | 天花板增設及岀風口移位工程 | 醫學綜合大樓臨床技術中心，發包呈核定底價。 |
| 11 | 樑柱導水整修工程 | 公博樓地下一樓，發包作業定底價。 |
| 12 | 空間變更調整 | 營養系三、四樓，現勘評估中。 |
| 13 | 天花板滲漏 | 人文科學圖書館8樓，行政作業處理中。 |
| 14 | 地板維修 | 積健樓二、四樓，現勘評估作業。 |
| 15 | 地板維修 | 中美堂一樓地坪，現勘評估作業。 |
| 16 | 學輔中心辦公室新設工程 | 醫學綜合大樓東向二樓，工程預算製作中。 |
| 17 | 濟時樓地下室建物花圃漏水 | 總務長底價中。 |
| 18 | 野聲樓第一會議室隔音門工程 | 施工中。 |
| 19 | 野聲樓第一會議室整修工程 | 總務長訂底價中。 |
| 20 | 秉雅樓屋頂緊急逃生梯維修 | 估價中。 |
| 21 | 文圖冷卻水塔風扇更新 | 已發包。 |
| 22 | 文圖中央空調控制系統維修 | 估價中。 |
| 23 | 污水處理廠代操作及維護 | 進廠操作(7月)、完成排放許可變更送件。 |
| 24 | 化學系1~2F電力改善 | 完成與使用單位確認。 |
| 25 | 全校電力改善 | 辦理設計變更中（公文簽辦）、初驗作業。 |
| 26 | 城區部建安改善工程 | 待市府檢查。 |
| 27 | 運動場、籃網排球場鐵絲網去銹油漆工程 | 公文簽辦中。 |
| 28 | 建築物公共安全改善 | 待縣府複查。 |
| 29 | 資訊中心機電消防保養 | 進場保養。 |
| 30 | 資訊中心年度消防保養 | 進場保養。 |
| 31 | 籃排球場照明復舊 | 驗收完成。 |
| 32 | 棒壘球練習場增設照明燈座 | 待驗收。 |
| 33 | 修女院屋頂漏水整修工程 | 請購流程作業中。 |
| 34 | 地下水水塔外觀油漆剝落 | 持續觀察追蹤。 |
| 35 | 總務處事務、保管、環安衛、營繕組搬遷案 | 設計規劃圖確認。 |
| 36 | 污水處理廠污水管納管工程 | 評估前置作業中 |
| 37 | 校內建築物結構補強補修工程 | 公文簽辦中。 |
| 38 | 宜美宿舍412室漏水處理 | 請購作業。 |
| 39 | 輔園教師宿舍一樓出入口增設止滑條工程 | 驗收完成。 |
| 40 | 焯炤館後方水溝疏通改善工程 | 驗收完成。 |
| 41 | 利瑪竇大樓屋頂逃生門故障維修 | 請購作業。 |
| 42 | 織品系大樓增空調工程 | 公闆招標中。 |
| 43 | 管理學院辨公室遷移案 | 設計規劃中。 |
| 44 | 秉雅樓4樓樓梯口欄杆改善 | 施工中。 |
| 45 | 大水塔清洗 | 施工中。 |
| 46 | 天線鐵塔及拉線油漆保養 | 施工中。 |
| 47 | 化學系實驗室研究室鋁窗更換 | 施工中。 |

保管組

壹：例行性業務

- 校產相關業務：97.7.10

| 單位別 | 業務 性質 | 驗收（hr） | 新增（件） | 移轉（件） | 報廢（件） | 驗廢（hr） | 貼驗（hr） | 盤點（件） | 媒合（件） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 校本部一 （代碼1） | 列產 | 0 | 8 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 12 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 校本部二 （代碼9） | 列產 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 342 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153 | 0 |
| 文學院 | 列產 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 藝術學院 | 列產 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 理工學院 | 列產 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 外語學院 | 列產 | 0 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 民生學院 | 列產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 法律學院 | 列產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 社會科學院 | 列產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 管理學院 | 列產 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 醫學院 | 列產 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 推廣部 | 列產 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 進修部 | 列產 | 0 | 1 | 12 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |

二、物品領用相關業務：

| 工作內容 項目別 | 核發（件） | 建檔分帳（件） | 與會計室對帳（hr） | 盤點（件） | 規劃補貨（件） | 到貨點驗（件） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 清潔用品 | 37 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 文具用品 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |

三﹒工讀同學工作紀錄

| 相關紀錄 項目別 | 日期 | 件數 | 工時 | 內容 | 交付 工作者 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 處本部送文 | 7/7/-10 |  |  | 會計.祕二.總祕.圖書館.醫學系.護理系.資訊中心.媒體中心 | 林.劉 孫.李 |
|  | 7/7-10 |  |  | 總祕、會計、醫學院、圖書館、藝術學院 | 林孫 劉 |
| 保管系統資料輸入 | 7/7-10 |  |  | 清潔用品輸入建檔 |  |
|  | 7/7-10 |  |  | 文具用品輸入建檔 |  |
| 組內清潔工作 | 7/7/-10 |  |  |  | 公 |
|  | 7/7-10 |  |  | 清潔前方櫃台及左右兩側公共區域 |  |
| 其他事項 | 7/7/-10 |  |  | 擦桌子.倒水 | 公 |
|  | 7/7/-10 |  |  | 倒垃圾 | 公 |
|  | 7/7/-10 |  |  | 左側各式空白表單補放 | 公 |
|  | 7/7/-10 |  |  | 領文具 | 公 |
|  | 7/7/-10 |  |  | 影印文件 | 公 |
|  | 7/7/-10 |  |  | 印財產牌 | 李 |
|  | 7/7/-10 |  |  | 倉庫除濕機開關控管 | 公 |
|  | 7/7-10 |  |  | 拿報紙 |  |
|  | 7/7-10 |  |  | 紙箱回收 |  |
|  | 7/7-10 |  |  | 倉庫除濕機開關控管 |  |
|  | 7/7-10 |  |  | 倉庫除濕機倒水 |  |
|  | 7/7-10 |  |  | 送請領單位文具清潔用品扣帳清單 |  |
|  | 7/7-10 |  |  | 左側各式空白表單補放 |  |
|  | 7/7-10 |  |  | 送請領單位文具清潔用品扣帳清單 |  |

註﹕文書處理與試算表建立之內容部分請依序填入性質/儲存路徑/檔名

貳：其他報告

一、處理日間部及進修部各單位請領文具及清潔用品，日間部4194件、進修部298件，總計4492件。

二、97.06.24上午參加全校職員座談會，97.06.25下午參加大學指考監試說明會。

三、97.07.02~07.03參加大學指考監試工作。

四、97.06.30~97.07.01盤點日間部文具及清潔用品(月底盤存)。

五、97.07.07~07.08盤點進修部文具用品(月底盤存)。

六、97.07.09下午3時半參與事務組所屬器材室(含日間部與進修部)之業務運作討論會。

七、進行96學年度財產盤點。

- 配合營繕組電力改善工程驗收。

九、核對理工、民生學院六、七月財物帳，物品124件，財產118件。

事務組

業務說明（重點報告）

蘇修女

1.6/30組務會議(野聲樓第三會議室)。

2.7/2-3協助辦理指考試務總務工作(丹鳳考區)。

3.辦理畢業生離校系統線上實際操作事宜；共回收學士服並送洗21件。

4.處理舊醫學大樓電梯損壞報修事宜。

5.7/9-15舊醫學大樓清洗外牆，通知各系祕書注意關好窗戶，以免招致財物損失。

6.報修:水電工6件、飲水機電話叫3件、木工3件。

7.請購修單:請購9件、核銷1件、自行處理1件。詢價3件。

錢小圓

1.例行請購(修)單分案事宜共130件。

2.持續處理清洗大樓外牆簽約事宜，並於6/24開始施工，目前已完成LM大樓及中美堂之清洗作業。

3.完成514巷黃金榕樹砍除及進行玫瑰學苑榕樹修剪事宜。

4.進行「全校化糞池抽除」請購事宜，擬於核可後開始施作。

5.辦理「全校水塔清洗」現場評估、詢價及公告事宜。

6.持續處理全校植栽修剪請購事宜。

7.6/30辦理6月份組務會議(野聲樓第三會議室)。

8.7/01安排「7月份組內同仁午間輪值表」。

9.7/2~3參與「97學年度大學指考」監試工作 (丹鳳考區)。

10.7/7~8參與「97學年度進修部入學考試」說明會及試務工作 (LM考場)。

11.核計及填送97/07工讀費請領清單。

12.7/10彙整提報事務組本週之週報，於呈送組長批核後，再轉送處秘。

13.請購修單:請購（自行處理）9件、核銷4件、詢價1件、報修0件。

格秀玲

1.停車證申請:32件

2.進出校園知會單:24件

3.派車:3件

4.E化設備目前進度：7/9安排複驗及連絡當日開門事宜。

5.處理「97學年度全校運動服製作」選款會議紀錄之彙整與提報。

6.辦理97學年度教職員汽、機車停車證製作事宜。

7.處理輔大停車場續約之簽文續辦事宜。

8.7/2-3協助辦理指考及後續核銷事宜。

9.處理「校車報廢」及「警衛及校車外包合約」之簽文呈送事宜。

10.辦理輔大停車場電費之核銷事宜。

陳淑華

1.完成文德餐廳終止合約存證信函郵寄事宜。

2.持續丈量合約廠商使用面積及平面圖資料。

3.核計及填送97/06(補)及97/07工讀費請領清單。

4.處理函復統一速邁公司將調漲其產品售價來文事宜。

5.mail 96學年度自費電話尚未至出納組繳交電話費之單位。

6.處理29052702故障搶修事宜。

7.提供敦煌書局與心園餐廳之合約影本予營繕組。

8.轉交「97/06廢食用油回收量統計表」予環安衛組。

9.核算、傳真及郵寄97/05/30-9706/30廠商水電費。

10.完成陳報板橋法院有關支付臺灣大學債權之執行命令函事宜。

11.處理電話申請及異動相關業務。

朱麗文

1.文鐸樓神父宿舍：送信件、文件等服務。

2.每日上班前巡查清潔(墓園、文研樓、藝術學院、文華樓、文友樓、

文開樓、文德文舍等週邊)。

3.E-mail檔案資料、通知等5件。

4.進行文藝服務窗口工讀生相關訓練。

5.各單位報紙分送服務及平信、包裹、宅配、貨運物品收發處理；不明(姓名、單位)信件查詢處理。

6.總務系統使用、疑難請教、系所疑問協助及總務系統後端作業完成   5件、系所核銷蓋章3件、事務組核銷2件。

7.持續盤點與整理文藝財產事宜。

8.進行畢業服歸還163套及送洗、畢業生離校系統點選核可之操作。

9.辦理97運動服事宜-至本組辦公室與廠商洽談樣品等事宜。

10.參加日夜轉學考行前會及組務會議。

11.進行日夜轉學考前置工作之準備，並支援大學考試工作及辦理核銷事宜。

13.處理進修部暑修，文開樓教室協調事宜。

14.7/8營繕組取回文藝工程圖一批。

15.協助標示文藝化糞池位置圖。

16.協助處理電算中心於文開樓拉光纖及加裝穩壓器工程事宜。

17.提報7月份工讀費。

王萍貞

1.辦理轉學考庶務組後勤支援之前置作業。

楊寶珠

1.修繕：代系所維修投影機共8件，公共區域之飲水機等共2件、公共區域水電等報修6件。

2.採購：代系所採買除溼機、護貝機、記憶體、碳粉匣等共24件。

3.估價：代系所查詢警報計時器等共7件。

4.發送〈支付〉事項：廠商款項等。

5.會勘〈查看〉事宜：耕莘樓洗手間通風設施、綜合教室故障座椅等。

6.驗收事宜：耕莘樓玻璃門天地鎖、理外民學院安全門警鈴等。

陳福洲

- 辦理進修部場地、教室、演講廳、借用事宜。

- 辦理學生離校手續、繳回學士服作業。

- 進修部置物櫃受理學生預約登記（開學繳費）。

- 協助辦理97學年度大學指考7/1~3（中山國中）庶務組業務。

- 辦理97學年度進修學士班入學考試及閱卷庶務組後勤支援作業：

(1)7/7~ 11考試、閱卷場地佈置。

(2)水、電、冷氣、課桌椅檢查，確保考試期間運作正常。

(3)7/8~11每日上午8點至晚上8點，處理閱卷人員便當、點心、水果訂購及茶水供應等事宜。

- 辦理97學年度進修部轉學考庶務組後勤支援之前置作業。

- 辦理教師、職員、學生各項物品借用及歸還等事宜。

- 7/9辦理日間部暨進修部轉學考行前會（冠五樓地下室）。

- 7/9 參與E化教室服務隊期末檢討會（野聲樓第三會議室）。

10.臨時交辦任務。

楊貴女

- 修繕：系所請購修6件、飲水機故障5件、門鎖故障1件

- 報修系統：水電15件、木工2件、修冰箱1件。

- 畢業服歸還E化作業處理：95學年度共6人，96學年度共606人。

4、7/1~3協助辦理大學指考，協助支援總務工作(新莊國中考區)。

5、7/8協助支援進修部入學考試 (利瑪竇試務中心)。

6、協助支援7/17日間部轉學考，利瑪竇考場前置作業。

張毓珉

1.例行派工支援15次 (支援進修部考試)。

2.7/1~3派工支援大學入學考試五考區4分區總務工作。

3.安排7/16、17日、夜間部轉學考3分區支援工友名單。

4.派工支援7/9黃金榕樹135棵砍除後之清理事宜。

5.彙整6月份資源、廚餘回收資料，提報至縣政府環保局及新莊市公所清潔隊。

6.6/29(週日)下大雨，緊急通知工友至校疏通水溝及協助工友填報加班單。

7.辦理請購單共2份、核銷共10份、簽文1份(鄭劍超請公傷假) 。

8.處理請領清潔用品、濾心及清潔事務、工友加班費等事宜。

9.每天例行巡視垃圾場及至現場監督大型廢棄物之清運。

10.統計7/10參加期末聚餐之工友人數，資料轉送處秘書。

11.彙整處理97指考4考區餐點及車資核銷事宜。

12.登錄6/26-7/9共48位技工及工友請假代理人事宜。

13.辦理暑假大掃除清潔用品請購事宜。

14.配合採購組提供清潔用品規格、品名資料表。

15.持續處理清潔外包相關事宜。

16.臨時交辦事項。

叢山

1.場地登記及物品借用例行業務共14件。

2.7/2~3協助指考庶務工作(丹鳳考區)。

2.7/7支援進修部入學考試場佈(LM 101)。

3.7/8協助進修部入學考試撤場(LM101)。

4.7/9盤點濟時樓財產。

5.辦理請購修單1份。

專案業務進度

1.持續處理清洗大樓外牆簽約事宜，並於6/24開始施工，目前已完成LM大樓及中美堂之清洗作業。

2. E化設備目前安裝進度：7/9安排複驗及連絡當日開門事宜。

出納組

- 一、支出部份

- 1、校內付款、廠商付款、開立信用狀、結購外匯、催領未領支票

- 2、代校內同仁兌換外幣。

- 3、.

| 銀行帳號 | 戶名 | 筆數 | 金額 |
| --- | --- | --- | --- |
| 055345 | 一銀支存 | 981 | 21,618,427 |
| 20130060088 | 一銀支存板橋國科會 | 507 | 2,711,420 |
| 20130060011 | 一銀支存板橋農委會 | 11 | 61,045 |
| 23150802111 | 一銀活存離職儲金 | 1 | 42,258 |
| 100246969 | 大眾活存離職儲金 | 1 | 1,950,778 |
| 8325900 | 彰銀乙存 | 18 | 14,723,266 |
| 8325400 | 彰銀外匯活存 | 1 | 89,812 |
| 399668 | 郵局乙存 | 1,732 | 19,178,263 |
| 412041 | 郵局乙存就學補助金 | 1 | 1,834,469 |
| 40046 | 郵局乙存-離職儲金 | 2 | 197,835 |
| 427167 | 郵局活存（育成中心） | 3 | 860,986 |
| 412791 | 郵局活存LC | 22 | 199,900 |
| 共計 |  | 3,280 | 63,468,459 |

- 4、

| - 摘要 | - 筆數 |
| --- | --- |
| 處理轉帳分錄傳票 | 235 |
| - 發送E-MAIL通知受款人付款訊息 | 1,550 |
| - 新建受款人基本資料 | 128 |

- 二、收入部份

1、郵局乙存帳戶現金結存日報表。

2、領據編號、建檔。

3、匯入款查詢及通知。

4、一般例行性業務。

5、臨櫃收款。

6、所有帳戶（含進修、推廣部）共23帳戶之現金結存月報表總表（月結總表）。

7、重大匯入款2筆

| 日期 | 重大匯入款 |  | 金額 |
| --- | --- | --- | --- |
| 6/30 | 97/1-6月興建校舍貸款利息補助款 | 台幣 | 951,685 |
| 7/01 | 97年度新進人員研究計劃【1663次業務會報】 | 台幣 | 1,286,000 |

8、九十六學年度第二學期學分費

1.至97/07/08止共收2,384人金額$13,074,257元正。

2.至97/07/08止未繳清共計51人金額$147,890元正。

3.持續催收未繳費生。

9、九十六學年度第二學期，至97/07/08辦理休退學退費及補繳學生共計18人。

10、收取九十六學年度第二學期僑生學雜費分期付款尾款。

11、畢業生離校系統維護。

12、收取九十七學年第一學期教育部補助生團體平安保險費差額。

13、96學年暑修未達二十人，以簽文請求開班，至97/07/08共計9門課程。

14、取96學年暑修第一期學分費。

15、收博物館研究所校外實習學分費。

16、暑修沖堂退選學生退學分費請款作業。

17

| 銀行帳號 | 戶名 | 筆數 | 金額 |
| --- | --- | --- | --- |
| 055345 | 一銀支存 | 1 | 3,000 |
| 20130060088 | 一銀支存板橋國科會 | 4 | 2,319,600 |
| 20130060011 | 一銀支存板橋農委會 | 3 | 878,000 |
| 100246969 | 大眾活存離職儲金 | 6 | 48,936 |
| 8325900 | 彰銀乙存 | 31 | 6,348,379 |
| 8325400 | 彰銀外匯活存 | 4 | 377,1113 |
| 399668 | 郵局乙存 | 432 | 3,953,471 |
| 40046 | 郵局乙存-離職儲金 | 1 | 1,950,778 |
| 19458962 | 郵局劃襏-進修部 | 8 | 15,312 |
| 16020831 | 郵局支存 | 71 | 157,940 |
| 412791 | 郵局活存LC | 14 | 570,290 |
| 共計 |  | 575 | 16,622,819 |

三、其他所得稅務部份

- 1、

| 項目 | 摘要 | 數量(筆) | 通報所得(元) | 通報稅額(元) | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 稅務部份 | 境內居住人所得 | 1,907 | 9,525,542 | 81,202 | 境內居住人所得 |
|  | 居住未滿183天非境內居住人所得 | 17 | 510,227 | 103,149 | 居住未滿183天非境內居住人所得 |
|  | 非固定薪資人事費共計 | 1,924 | 10,035,769 | 184,351 | 非固定薪資人事費共計 |

2、全校非薪資所得與專案人事費（判定所得格式、建檔與建立個人資料）計1,907筆，給付總額9,525,542元，代扣稅額81,202元；居住未滿183天之非居住人所得(給付日10日內通報國稅局)計17筆，給付總額510,227元，代扣稅額103,149元。

3、將97年5月份需通報之所得帳務所得格式併入會計室人事費之檔案中。

4、與會計室校對97年6月份需通報之所得帳務，並將代扣稅款請款繳庫。

5、與單據核銷承辦人查詢確認簽收收據身分證字號有誤之字號。

6、建立所得人資料，判定所得格式後建檔。

7、修改校正所得人登錄之戶籍地址與郵遞區號。

8、回應所得人對扣繳憑單上之所得及格式所疑慮之問題，並查詢所得明細，必要時需至會計室借閱傳票。

五、進修部

- 1、回答並協助處理學生各項補繳費問題。

- 2、補辦註冊96/2遲繳費

3、綜合業務部份

A.預估97/1進修部休退學學分學雜費退費標準表；進修部延修生、教育學程、一般生加退選繳交學分學雜費時間表。

B.(96/2)其他雜項收入（含暑修）94人313,430元。

C.收取各班96/2延修生、一般生加退選應繳費用。

D.核算96/2專戶帳，主管呈閱核可後送學務處請款轉帳。

C.與台新銀行電話討論97/1進修部申請入學空白繳費單及新生現場繳費問題。

E.整理歷年資料裝箱送庫房。

F.96/2延修、加選期限外2分明細帳，送會計室。

採購組

一、新醫學大樓缺失改善事宜

１.鍋爐改善事項進行中。

２.潘冀回覆百葉改善方案準備簽核確定中。

二、採購法修訂草稿繼續修訂中（等文具耗材用品請領機制確認）。

三、污水處理場，久年原則上本週先行處理锈蝕及備品遷移。

四、文具耗材清潔用品、影印機、印刷集體發包採購機制建立，文具用品請事務組確認中。

五、水塔油漆已初步修復，暑假七月會再補強。

六、電力改善變更確認中。

七、宏碁保固金退回事宜，已發文，退款部份流程進行中。

八、協助事務組移轉百鍊廳系統，已通知叢山交接時，協助系統的交接。

九、7/7資訊中心儲存系統、防火牆系統、支援教務系統驗收完成。

十、7/7９７學年度新生健檢資格標完成。

十一、7/8朝橒樓冷氣工程順利決標。