總務處下週重要工作進度

營繕組

| 項次 | 工作名稱 | 內容敘述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 醫學院興建綜合大樓 | 保固維護，缺失改善。 |
| 2 | 申裝中壓天然瓦斯配管 | 醫學綜合大樓減壓站及鍋爐室結算請款作業後續。 |
| 3 | 輔大診所牙科改建工程 | 醫學綜合大樓一樓配合完工待驗。 |
| 4 | 隔間工程 | 醫學綜合大樓707室，發包作業呈核後續。 |
| 5 | 紗窗排水工程整修 | 人文科學圖書館，鋁窗位置紗窗改修，施工中。 |
| 6 | 天花板增設及岀風口移位工程 | 醫學綜合大樓臨床技術中心，發包中。 |
| 7 | 樑柱導水整修工程 | 公博樓地下一樓，發包作業完成，施工中。 |
| 8 | 空間變更調整 | 營養系三、四樓，評估後續。 |
| 9 | 天花板滲漏 | 人文科學圖書館8樓，發包作業中。 |
| 10 | 地板維修 | 積健樓二、四樓，發包作業。 |
| 11 | 地板維修 | 中美堂一樓地坪，發包作業。 |
| 12 | 學輔中心辦公室新設工程 | 醫學綜合大樓東向二樓，工程預算完成，後續。 |
| 13 | 理一舍鋁窗更換工程 | 總務長底價中。 |
| 14 | 化學系藥品儀器室更新不銹鋼防盜窗 | 施工中。 |
| 15 | 化學系CH307研究室加裝不銹鋼防盜窗 | 施工中。 |
| 16 | 語言中心增加電源迴路及插頭 | 轉電工處理。 |
| 17 | 耕莘樓201室天花板漏水 | 竣工結案。 |
| 18 | 濟時樓二樓採光罩漏水 | 完工待驗。 |
| 19 | 營養系天花板漏水 | 完工待驗。 |
| 20 | 營養系樓梯大理石脫落 | 完工待驗。 |
| 21 | 生科系實驗室6扇木門更換鋁門 | 施工中。 |
| 22 | 物理系PH202研究室加裝簡易無塵板 | 估價中。 |
| 23 | 物理系PH202研究室隔間 | 總務長底價中。 |
| 24 | 電子系研究室加裝防盜窗 | 總務長底價中。 |
| 25 | 化學系教師研究室更換不銹鋼門 | 流程中。 |
| 26 | 97年6月份水費 | 已請款。 |
| 27 | 97年6月份電費 | 已核銷。 |
| 28 | 污水處理廠代操作及維護 | 進廠操作(7月)。 |
| 29 | 化學系1~2F電力改善 | 圖資設計規劃。 |
| 30 | 全校電力改善 | 辦理設計變更中（公文簽辦）、完成初驗作業。 |
| 31 | 城區部建安改善工程 | 待市府檢查。 |
| 32 | 運動場、籃網排球場鐵絲網去銹油漆工程 | 結案。 |
| 33 | 建築物公共安全改善 | 待縣府複查。 |
| 34 | 資訊中心機電消防保養 | 進場保養。 |
| 35 | 資訊中心年度消防保養 | 進場保養。 |
| 36 | 籃排球場照明復舊 | 結案。 |
| 37 | 棒壘球練習場增設照明燈座 | 待驗收。 |
| 38 | 修女院屋頂漏水整修工程 | 請購流程作業中。 |
| 39 | 地下水水塔外觀油漆剝落 | 持續觀察追蹤。 |
| 40 | 總務處事務、保管、環安衛、營繕組搬遷案 | 發包前置作業。 |
| 41 | 污水處理廠污水管納管工程 | 評估前置作業中。 |
| 42 | 校內建築物結構補強補修工程 | 圖資設計規劃。 |
| 43 | 宜美宿舍412室漏水處理 | 請購作業。 |
| 44 | 輔園教師宿舍一樓出入口增設止滑條工程 | 結案。 |
| 45 | 焯炤館後方水溝疏通改善工程 | 結案。 |
| 46 | 利瑪竇大樓屋頂逃生門故障維修 | 結案。 |
| 47 | 織品系大樓增空調工程 | 已公闆招標。 |
| 48 | 管理學院辨公室遷移案 | 設計規劃中。 |
| 49 | 秉雅樓4樓樓梯口欄杆改善 | 初驗。 |
| 50 | 大水塔清洗 | 初驗。 |
| 51 | 天線鐵塔及拉線油漆保養 | 初驗。 |
| 52 | 化學系實驗室研究室鋁窗更換 | 初驗。 |
| 53 | 寢室牆壁加装矽酸鈣板 | 初驗。 |

保管組

- 準備將文具及清潔用品移交事務組之先前作業事宜。

- 盤點餐旅系。

- 盤點信義仁愛和平宿舍。

採購組

一、7/21新生健檢廠商評選。

二、7/24e化設備第二次驗收。

出納組

- 支出

1、校內付款、廠商付款、開立信用狀、結購外匯、催領未領支票。

2、代校內同仁兌換外幣。

二、收入

1、郵局乙存帳戶現金結存日報表。

2、領據編號、建檔。

3、匯入款查詢及通知。

4、一般例行性業務。

5、臨櫃收款。

6、整理廠商各項費用未繳費名單並e-mail 通知事務組承辦人，以及知會事務

組組長、出納組組長及會計室。

7、取九十六學年度第二學期僑生學雜費分期款尾款。

8、收取九十六學年度第二學期學分費。

9畢業生離校系統總務處出納組部份維護及放行。

10、畢業生離校系統維護。

11、催收九十六學年度第二學期學分費未繳費生。

12、收取九十七學年第一學期教育部補助生團體平安保險費差額。

13、收取96學年暑修第二期學分費。

14、暑修沖堂退選學生退學分費請款作業。

三、稅務

1、建立所得人資料，判定所得格式後建檔。

2、與會計室校對97年7月份需通報之所得帳務。

3、回應查詢所得明細與扣繳憑單之相關事宜。

四、進修部

1.預備97/1繳費標準表。

2.處理96/2學生異動分帳。

3.預備96會計師查帳資料。

4.整理歷年資料裝箱送庫房。