總務處97/07/14-97/07/27業務報告

營繕組

| 項次 | 工程名稱 | 執行進度及內容敘述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 耕莘樓201室天花板漏水 | 竣工結案。 |
| 2 | 97年6月份水費 | 已核銷。 |
| 3 | 97年6月份電費 | 已核銷。 |
| 4 | 申裝中壓天然瓦斯配管 | 醫學綜合大樓減壓站鍋爐室，竣工結案。 |
| 5 | 紗窗排水工程整修 | 人文科學圖書館，鋁窗位置紗窗改修竣工結案。 |
| 6 | 運動場、籃網排球場鐵絲網去銹油漆工程 | 結案。 |
| 7 | 籃排球場照明復舊 | 結案。 |
| 8 | 棒壘球練習場增設照明燈座 | 結案。 |
| 9 | 野聲樓第一會議室隔音門工程 | 結案。 |
| 10 | 野聲樓第一會議室整修工程 | 結案。 |
| 11 | 輔園教師宿舍一樓出入口增設止滑條工程 | 結案。 |
| 12 | 焯炤館後方水溝疏通改善工程 | 結案。 |
| 13 | 利瑪竇大樓屋頂逃生門故障維修 | 結案。 |
| 14 | SS12B、SS16A設計監造服務費 | 核銷結案。 |
| 15 | 新建醫學院綜合大樓 | 保固維護，缺失改善。 |
| 16 | 輔大診所牙科改建工程 | 醫學綜合大樓一樓配合完工待驗。 |
| 17 | 隔間工程 | 醫學綜合大樓707室，施工中。 |
| 18 | 天花板增設及岀風口移位工程 | 醫學綜合大樓臨床技術中心，施工中。 |
| 19 | 樑柱導水整修工程 | 公博樓地下一樓，施工中。 |
| 20 | 空間變更調整 | 營養系三、四樓，現勘評估中。 |
| 21 | 天花板滲漏 | 人文科學圖書館8樓，完工待驗。 |
| 22 | 地板維修 | 積健樓二、四樓，施工中。 |
| 23 | 地板維修 | 中美堂一樓地坪，施工中。 |
| 24 | 學輔中心辦公室新設工程 | 醫學綜合大樓東向二樓，圖資確認。 |
| 25 | 濟時樓地下室建物花圃漏水 | 施工中，7月24日完工。 |
| 26 | 圖書館立體花架 | 施工中。 |
| 27 | 兒家系紗窗維修工程 | 施工中。 |
| 28 | 秉雅樓屋頂緊急逃生梯維修 | 估價中。 |
| 29 | 文圖冷卻水塔風扇更新 | 已發包。 |
| 30 | 文圖中央空調控制系統維修 | 估價中。 |
| 31 | 污水處理廠代操作及維護 | 進廠操作(7月)、完成排放許可證換證（縣府審核中）。 |
| 32 | 化學系1~2F電力改善 | 使用單位圖資確認中。 |
| 33 | 全校電力改善 | 辦理設計變更中（公文簽辦）、完成初驗作業初驗記錄彙整。 |
| 34 | 城區部建安改善工程 | 待市府檢查。 |
| 35 | 建築物公共安全改善 | 待縣府複查。 |
| 36 | 資訊中心機電消防保養 | 進場保養、第二期請款核銷完畢。 |
| 37 | 資訊中心年度消防保養 | 進場保養。 |
| 38 | 修女院屋頂漏水整修工程 | 發包完成、備料施工中。 |
| 39 | 地下水水塔外觀油漆剝落 | 持續觀察追蹤。 |
| 40 | 總務處事務、保管、環安衛、營繕組搬遷案 | 發包前置作業。 |
| 41 | 污水處理廠污水管納管工程 | 評估前置作業中。 |
| 42 | 校內建築物結構補強補修工程 | 圖資設計規劃。 |
| 43 | 宜美宿舍412室漏水處理 | 請購作業。 |
| 44 | 城區部地下室鋁窗增設工程 | 廠商備料。 |
| 45 | 文友樓一樓教室鋁窗汰換更新 | 廠商備料。 |
| 46 | 織品系大樓增空調工程 | 7/21開始施工。 |
| 47 | 管理學院辨公室遷移案 | 預算書及平面圖己完成。 |
| 48 | 天線鐵塔及拉線油漆保養 | 施工中。 |
| 49 | 化學系實驗室研究室鋁窗更換 | 施工中。 |
| 50 | 寢室牆壁加装矽酸鈣板 | 施工中。 |
| 51 | 宜美412室漏水 | 施工中。 |
| 52 | 玫瑰學苑會議室厨房地下室走廊漏水 | 施工中。 |

保管組

壹：例行性業務

- 校產相關業務：97.7.24

| 單位別 | 業務 性質 | 驗收（hr） | 新增（件） | 移轉（件） | 報廢（件） | 驗廢（hr） | 貼驗（hr） | 盤點（件） | 媒合（件） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 校本部一 （代碼1） | 列產 | 0 | 139 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 59 | 1 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 校本部二 （代碼9） | 列產 | 0 | 94 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 37 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 文學院 | 列產 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 藝術學院 | 列產 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 理工學院 | 列產 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 外語學院 | 列產 | 0 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 民生學院 | 列產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 法律學院 | 列產 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 社會科學院 | 列產 | 0 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 19 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 管理學院 | 列產 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 醫學院 | 列產 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 推廣部 | 列產 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 進修部 | 列產 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |

二、物品領用相關業務：

| 工作內容 項目別 | 核發（件） | 建檔分帳（件） | 與會計室對帳（hr） | 盤點（件） | 規劃補貨（件） | 到貨點驗（件） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 清潔用品 | 70 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 文具用品 | 155 | 155 | 0 | 0 | 0 | 0 |

三﹒工讀同學工作紀錄

| 相關紀錄 項目別 | 日期 | 件數 | 工時 | 內容 | 交付 工作者 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 處本部送文 | 7/14-17 |  |  | 總祕、會計、祕二、採購、進修部 | 林孫劉謝 |
|  | 7/14/-17 |  |  | 會計.總祕.祕二.採購.進修部 圖書館.資訊中心.校資組.教學支援組.網路組.護理系.公衛系.醫學系.臨心系.共同外語.藝術學院 | 劉.林、孫.謝 |
| 保管系統資料輸入 | 7/14-24 |  |  | 清潔用品輸入建檔 |  |
|  | 7/14-24 |  |  | 文具用品輸入建檔 |  |
| 組內清潔工作 | 7/14-24 |  |  | 清潔前方櫃台及左右兩側公共區域 |  |
|  | 7/14/-24 |  |  |  | 公 |
| 其他事項 | 7/14-24 |  |  | 拿報紙 |  |
|  | 7/14-24 |  |  | 紙箱回收 |  |
|  | 7/14-24 |  |  | 倉庫除濕機開關控管 |  |
|  | 7/14-24 |  |  | 倉庫除濕機倒水 |  |
|  | 7/14-24 |  |  | 送請領單位文具清潔用品扣帳清單 |  |
|  | 7/14-24 |  |  | 左側各式空白表單補放 |  |
|  | 7/14-24 |  |  | 送請領單位文具清潔用品扣帳清單 |  |
|  | 7/14/-24 |  |  | 擦桌子.倒水 | 公 |
|  | 7/14/-24 |  |  | 倒垃圾 | 公 |
|  | 7/14/-24 |  |  | 左側各式空白表單補放 | 公 |
|  | 7/14/-24 |  |  | 領文具 | 公 |
|  | 7/14/-24 |  |  | 影印文件 | 公 |
|  | 7/14/-24 |  |  | 印財產牌 | 公 |
|  | 7/14/-24 |  |  | 倉庫除濕機開關控管 | 公 |
|  | 7/14/-24 |  |  | 倉庫除濕機倒水 | 公 |
|  | 7/14/-24 |  |  | 文具清潔用品KEY IN | 公 |

註﹕文書處理與試算表建立之內容部分請依序填入性質/儲存路徑/檔名

貳：其他報告

一、處理日間部及進修部各單位請領文具及清潔用品，日間部 2644件、進修部27件，總計2671件。

二、97.07.24參加全校職員研習會。

三、準備將文具及清潔用品移交事務組之先前作業事宜。

四、登錄文藝醫學院財產設備，財產124件，列管60件。

五、核對會計室所受每日帳務，財產167件，列管126件。

六、進行六月份帳務對帳，財產129件，列管43件。

採購組

一、新醫學大樓缺失改善事宜

１.鍋爐改善事項進行中。

２.潘冀回覆百葉改善方案準備簽核確定中。

３.7/22與營繕組王組長協同潘冀共同會勘新醫學大樓及污水處理場地磚隆起狀況。

二、採購法修訂草稿繼續修訂中（等文具耗材用品請領機制確認）。

三、污水處理場，久年原則上本週先行處理锈蝕及備品遷移完成，尚未勘驗。

四、文具耗材清潔用品、影印機、印刷集體發包採購機制建立，文具用品請事務組確認中。

五、水塔油漆已初步修復，暑假七月會再補強。

六、電力改善變更確認中。

七、宏碁保固金退回事宜，已發文，退款部份流程確定7/31完成。

八、協助事務組移轉百鍊廳系統，已通知叢山交接時，協助系統的交接。

九、7/21新生健檢廠商評選完成。

十、7/24e化設備第二次驗收完成。

事務組

業務說明（重點報告）

蘇修女

1.7/9辦理97學年度轉學考庶務行程會議(冠五樓B1會議室)。

2.7/9-20協助處理廠商清洗舊醫學大樓外牆事宜。

3.7/23參加人事室舉辦之「文書處理」研習活動。

4.辦理畢業生離校系統線上實際操作事宜；共回收學士服並送洗30件。

5.處理MD202-204 教室上課桌椅之統計事宜。

6.協助通知轄區各系所單位：7/26-27清洗水塔，請其儲水備用。

7.報修:水電工3件、飲水機電話叫3件、木工2件。

8.請購修單:請購6件、核銷3件、自行處理1件。

錢小圓

1.例行請購(修)單分案事宜共78件。

2.持續處理清洗大樓外牆簽約事宜，目前已完成LM大樓、中美堂、舊醫學大樓、進修部大樓及藝術學院之清洗作業。

3.完成「全校水塔清洗」詢價、請購及公告事宜，並於廠商完成勞安訓練後，7/25~27開始施作。

4.7/14完成「6月份組務會議」會議紀錄之彙整與提報。

5.7/15參與「97學年度轉學考」說明會、7/17擔任監試工作。

6.完成「全校化糞池抽除」、玫瑰學苑榕樹修剪及枯樹移除事宜。

7.針對「服務學習」─「單元實做」計畫之內容，與主辦單位完成實際施作之流程確認與討論。

8.7/22完成「地板教室」及「教室黑板整修」資料調查之彙整與提報。

9.7/22代理 組長出席教務處招生會議。

10.辦理7/30七月份組務會議之前置作業。

11.積極處理各項請購(修)案之核銷事宜。

12.與採購組進行97學年度文具用品線上請領之流程協調。

13.7/24彙整提報事務組本週之週報，於呈送組長批核後，再轉送處秘。

14.7/24參加人事室舉辦之「文書處理研習活動」。

15.請購修單:請購（自行處理）3件、核銷14件、詢價1件、報修3件。

格秀玲

1.停車證申請:12件

2.進出校園知會單:15件

3.派車:3件

4.E化設備目前進度：7/24進行複驗，連絡當日開門事宜。

5.處理「97學年度全校運動服製作」採購簽文事宜。

6.辦理97學年度教職員汽、機車停車證製作事宜。

7.處理輔大停車場續約之簽文續辦事宜。

8.辦理零用金之核銷事宜。

陳淑華

- 轉知摩斯漢堡：須於暑假期間維持開放公共空間之環境衛生。

- 製單及憑證報銷清單核銷97/06統支電話費。

- 處理輔園4、5月份水費應付金額事宜。

- 請款支付中華電信公司97/07統支電話費。

- mail各單位97/07統支電話費明細清單及出納組97/07電話明細清單。

- 印製97/07自費電話費用明細送人事室、耶穌會院97/07電話費明細報表送耶穌會。

- 處理29053063月租費退費事宜。

- 處理中華電信公司整理大樓外牆電信線路事宜。

- 持續處理餐廳用餐區面積事宜。

- 處理廠商欠費催繳事宜。

- 處理電話申請及異動相關業務。

朱麗文

1.文鐸樓神父宿舍：送信件、文件等服務。

2.每日上班前巡查清潔(墓園、文研樓、藝術學院、文華樓、文友樓、文開樓、文德文舍等週邊)。

3.E-mail檔案資料、通知等6件。

4.進行文藝服務窗口工讀生相關訓練。

5.各單位報紙分送服務及平信、包裹、宅配、貨運物品收發處理；不明(姓名、單位)信件查詢處理。

6.總務系統使用、疑難請教、系所疑問協助及總務系統後端作業完成6件、系所核銷蓋章9件、事務組核銷10件。

7.持續盤點與整理文藝財產事宜。

8.進行畢業服歸還102套及送洗、畢業生離校系統點選核可之操作。

9.進行日夜轉學考各項庶務支援工作，如前置準備、當日駐守及結束場地恢復等事宜。

10.協助處理校內大樓外牆清洗，協調廠商注意事項及工友開關門時間。

11.7/22處理文開樓電梯故障事宜，並於7/23完成檢修。

王萍貞

1.辦理日間部轉學考相關事宜。

2.協助調查轄區地板教室、鏡子及黑板整修之資料。

3.辦理校長室擬訂購喜幛事宜。

楊寶珠

1.修繕：代系所維修監視器共21件，公共區域之座椅等共11件、公共區域黑板等報修11件。

2.採購：代系所採買硬碟、錄影帶、保險、碳粉匣、濾心等共11件。

3.估價：代系所查詢冷氣維修、牆面粉刷等共8件。

4.發送〈支付〉事項：廠商款項等。

5.辦理耕莘樓〈化學系〉學生洗手間破裂之整容鏡維修、耕莘樓〈生科系〉之滅火器乾粉更換等事宜。

6.填報資料：理外民學院之教室，其地板為木板之容納人數表、即將逾期滅火器統計表等。

陳福洲

- 辦理進修部場地、教室、演講廳、借用事宜。

- 辦理學生離校手續、繳回學士服作業。

- 協助處理資訊中心於進修部B1～3樓電腦教室管線工程之施工作業。

- 97學年度進修部轉學生考試及閱卷庶務組後勤支援工作：

a.7/9~17考試、閱卷庶務組後勤支援工作。

b.水、電、冷氣、課桌椅檢查，確保考試期間供應正常。

c.7/18 ~22每日上午8點至晚上8點，閱卷人員便當、點心、水果之訂購及茶水供應等事宜。

- 97學年度進修部新生報到揭榜作業各項工作之準備。

- 總務處夜間辦公室搬遷工作之準備。

- 辦理教師、職員、學生各項物品借用及歸還等事宜。

- 7/16進修部轉學考，考生遺失手機及錢包，協助調閱監視錄影帶。

- 7/22進修部地下室ES008蓄水機房水管漏水，已請電工完成維修。

- 7/22清理ES017-1地下室空間，供教務組遷移暫時存放物品用。

11.臨時交辦任務。

楊貴女

- 修繕：飲水機故障4件、伯達漏水3件、利瑪竇樓地下室空調2件。

- 報修系統：水電17件、木工0件。

- 驗收：吊車及掛衣架共2件、樹德樓331及333教室財產驗收共10件。

- 畢業服歸還E化作業處理：95學年度共11人，96學年度共535人

5、7/17支援日間部轉學考試 (利瑪竇試務中心)。

6、協助處理各系所新生訓練，利瑪竇教室場地登記借用作業。

7、7/23參加人事室舉辦之「文書處理研習活動」。

張毓珉

- 例行派工支援16次。

- 派工支援7/14~17日、夜間部之轉學考試。

3.持續派工支援黃金榕樹135棵砍除後之後續處理作業。

4.協助理外民工友製作「每月資源回收安排表」。

5.辦理請購單共3份、核銷共12份、簽文2份。

6.處理請領清潔用品(含地板腊之發放)、濾心、清潔事務及工友加班費等事宜。

7.每天例行巡視垃圾場及至現場監督大型廢棄物之清運。

8.完成玫瑰學苑廢棄物進入宜蘭利澤垃圾焚化廠處理之證明申請。

9.處理耕莘樓工友劉華萄、食營工廠陳麵請假，安排清潔代工事宜。

10.處理機動組鄭劍超公傷病假三個月之簽文申請、提供職災醫療申請資料及高鳳珠簽請喪假事宜。

11.針對「服務學習」─「單元實做」計畫之內容，與主辦單位完成實際施作之流程確認與討論。

12.轉發運動服製作相關會議記錄給工友代表。

13.登錄6/26-7/9共30位技工及工友請假代理人事宜。

14.提供採購組清潔用品相關規格及品名資料表。

15.持續處理清潔外包相關事宜。

16.協調97年度工友代表服務區域之分工事宜。

17.臨時交辦事項。

叢山

1.場地登記及物品借用例行業務共15件。

2.7/21~22支援人事室文書處理研習活動場佈及現場音控(JS9F)。

3.7/22盤點LM101財產。

4.辦理請購修單1份。

專案業務進度

1.持續處理清洗大樓外牆簽約事宜，目前已完成LM大樓、中美堂、舊醫學大樓、進修部大樓及藝術學院之清洗作業。

2. E化設備目前安裝進度：7/24進行複驗，連絡當日開門事宜。

3.完成「全校水塔清洗」詢價、請購及公告事宜，並於廠商完成勞安訓練後，7/25~27開始施作。

出納組

- 一、支出部份

- 1、校內付款、廠商付款、開立信用狀、結購外匯、催領未領支票

- 2、代校內同仁兌換外幣。

- 3、.

| 銀行帳號 | 戶名 | 筆數 | 金額 |
| --- | --- | --- | --- |
| 055345 | 一銀支存 | 1,746 | 50,390,829 |
| 20130060088 | 一銀支存板橋國科會 | 1,290 | 8,222,377 |
| 20130060011 | 一銀支存板橋農委會 | 48 | 328,029 |
| 23150802111 | 一銀活存離職儲金 | 1 | 45,072 |
| 8325900 | 彰銀乙存 | 40 | 7,259,397 |
| 8325400 | 彰銀外匯活存 | 9 | 2,536,534 |
| 399668 | 郵局乙存 | 3,666 | 122,206,147 |
| 427167 | 郵局活存（育成中心） | 2 | 15,000 |
| 412791 | 郵局活存LC | 349 | 1,851,350 |
| 共計 |  | 7,151 | 192,854,735 |

- 4、

| - 摘要 | - 筆數 |
| --- | --- |
| 處理轉帳分錄傳票 | 366 |
| - 發送E-MAIL通知受款人付款訊息 | 1,721 |
| - 新建受款人基本資料 | 123 |

- 二、收入部份

1、郵局乙存帳戶現金結存日報表。

2、領據編號、建檔。

3、匯入款查詢及通知。

4、一般例行性業務。

5、臨櫃收款。

6、整理廠商各項費用未繳費名單並e-mail 通知事務組承辦人，以及知會事務組組長、出納組組長及會計室。

7、語言中心2008暑期遊學團學費、住宿費。

8、97外國學生申請入學招生審查費發放。

9、重大匯入款1筆

| 日期 | 重大匯入款 |  | 金額 |
| --- | --- | --- | --- |
| 7/11 | 建教合作-合聘師資經費【96-1（8-12月）薪】 | 台幣 | 9,896,210 |

10、7月22日上午本處秘書已轉來97-1學雜費金額標準，已於當日下午傳送電子檔給資訊中心及台新參考。台新回應等資訊中心轉檔完畢後通知我們再作轉檔的動作。

11、與教務處協商至9月11日繳費截止日後，凡遞補的學生都會給出納組一份含學生姓名及學號的名單。

12、97學年度的游泳池費已由原來的600元調整至612元。

13、97學年度的健檢費為380元(已含10元手續費)。

14、97學年度的學生平安保險費，於96學年度招標時簽定2年合約，故仍維持223元。因延修生有手續費因素，所以延修生繳費單呈現金額為233元。

15、提供各項收費繳費截止日給台新。

16、九十六學年度第二學期學分費

1.至97/07/22止共收2,385人金額$13,087,857元正。

2.至97/07/22止未繳清共計51人金額$146,000元正（本期專案加簽應收新增1人）。

3.持續催收未繳費生。

17、九十六學年度第二學期，至97/07/22辦理休退學退費及補繳學生共計121人。

18、收取九十六學年度第二學期僑生學雜費分期付款尾款。

19、畢業生離校系統維護。

20、收取九十七學年第一學期教育部補助生團體平安保險費差額。

21、96學年暑修未達二十人，以簽文請求開班，至97/07/22共計11門課程。

22、取96學年暑修第二期學分費。

23、收博物館研究所校外實習學分費。

24、暑修沖堂退選學生退學分費請款作業。

25

| 銀行帳號 | 戶名 | 筆數 | 金額 |
| --- | --- | --- | --- |
| 055345 | 一銀支存 | 2 | 50,026,000 |
| 20130060088 | 一銀支存板橋國科會 | 1 | 37,000 |
| 23150802111 | 一銀活存離職儲金 | 1 | 33,350 |
| 1070103800 | 台新國際商銀 | 6 | 1,487,764 |
| 8325900 | 彰銀乙存 | 45 | 13,075,153 |
| 399668 | 郵局乙存 | 636 | 256,827,292 |
| 412791 | 郵局活存LC | 11 | 411,810 |
| 共計 |  | 702 | 321,898,369 |

三、其他所得稅務部份

- 1、

| 項目 | 摘要 | 數量(筆) | 通報所得(元) | 通報稅額(元) | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 稅務部份 | 境內居住人所得 | 3,077 | 15,399,308 | 116,167 | 境內居住人所得 |
|  | 居住未滿183天非境內居住人所得 | 18 | 362,238 | 7,419 | 居住未滿183天非境內居住人所得 |
|  | 非固定薪資人事費共計 | 3,095 | 15,761,546 | 123,586 | 非固定薪資人事費共計 |

2、全校非薪資所得與專案人事費（判定所得格式、建檔與建立個人資料）計1,907筆，給付總額9,525,542元，代扣稅額81,202元；居住未滿183天之非居住人所得(給付日10日內通報國稅局)計17筆，給付總額510,227元，代扣稅額103,149元。

3、將97年5月份需通報之所得帳務所得格式併入會計室人事費之檔案中。

4、與會計室校對97年6月份需通報之所得帳務，並將代扣稅款請款繳庫。

5、與單據核銷承辦人查詢確認簽收收據身分證字號有誤之字號。

6、建立所得人資料，判定所得格式後建檔。

7、修改校正所得人登錄之戶籍地址與郵遞區號。

8、回應所得人對扣繳憑單上之所得及格式所疑慮之問題，並查詢所得明細，必要時需至會計室借閱傳票。

五、進修部

- 1、收入部份

2、綜合業務部份

A.計算97/1進修部學分學雜費退費標準表。

B.(96/2)其他雜項收入（含暑修）45人52,254元。

C.收取各班96/2延修生、一般生加退選應繳費用。

D.與台新銀行電話討論97/1進修部新生現場繳費問題。

E.97/1進修部申請入學繳費單裝袋。

F.整理歷年資料裝箱送庫房。