總務處下週重要工作進度

營繕組

| 項次 | 工作名稱 | 內容敘述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 醫學院興建綜合大樓 | 保固維護，缺失改善。 |
| 2 | 輔大診所牙科改建工程 | 醫學綜合大樓一樓配合完工待驗。 |
| 3 | 隔間工程 | 醫學綜合大樓707室，竣工結案。 |
| 4 | 天花板增設及岀風口移位工程 | 醫學綜合大樓臨床技術中心，竣工結案。 |
| 5 | 樑柱導水整修工程 | 公博樓地下一樓，竣工結案。 |
| 6 | 空間變更調整 | 營養系三、四樓，評估後續。 |
| 7 | 地板維修 | 積健樓二、四樓，竣工結案。 |
| 8 | 地板維修 | 中美堂一樓地坪，竣工結案。 |
| 9 | 學輔中心辦公室新設工程 | 醫學綜合大樓東向二樓，圖資再次修正。 |
| 10 | 聖言樓221女廁牆面磁磚脫落 | 下年度施作。 |
| 11 | 羅耀拉201室牆面漏水 | 施工中。 |
| 12 | 織品系大樓增空調工程 | 施工中。 |
| 13 | 管理學院辨公室遷移案 | 預算書及平面圖於8/6日送至學校。 |
| 14 | 進修部各組遷移案 | 教務組人員已定位般遷工程預算己送核中。 |
| 15 | 污水處理廠代操作及維護 | 進廠操作(8月)、完成排放許可證換證（縣府審核中） |
| 16 | 化學系1~2F電力改善 | 使用單位圖資確認中、請購作業流程 |
| 17 | 全校電力改善 | 辦理設計變更中（公文簽辦）、初驗缺失改善作業。 |
| 18 | 城區部建安改善工程 | 待市府檢查。 |
| 19 | 建築物公共安全改善 | 待縣府複查。 |
| 20 | 資訊中心機電消防保養 | 進場保養。 |
| 21 | 資訊中心年度消防保養 | 進場保養。 |
| 22 | 地下水水塔外觀油漆剝落 | 持續觀察追蹤。 |
| 23 | 總務處事務、保管、環安衛、營繕組搬遷案 | 發包前置作業。 |
| 24 | 污水處理廠污水管納管工程 | 評估前置作業中。 |
| 25 | 校內建築物結構補強補修工程 | 發包作業。 |
| 26 | 心園餐廳地下室變更 | 評估前置作業中。 |

保管組

1.準備全校(含日間部及進修部)之文具及清潔用品「購買及請領」資料，以備會計師查帳。

2.辦公室搬遷後之整理工作。

3.進行年度對帳工作。

採購組

- 例行採購業務。

- 確認冷氣機採購事宜。

出納組

- 支出

1、校內付款、廠商付款、開立信用狀、結購外匯、催領未領支票。

2、代校內同仁兌換外幣。

二、收入

1、郵局乙存帳戶現金結存日報表。

2、領據編號、建檔。

3、匯入款查詢及通知。

4、一般例行性業務。

5、臨櫃收款。

6、遲還及遺失畢業服罰款。

7、語言中心2008暑期遊學團學費、住宿費。

8、正大聯合會計師事務所將進行帳務查核。

9、與台新銀行聯繫相關後續問題。

10、製作學雜費彙總表及年級分帳。

12、收取九十六學年度第二學期僑生學雜費分期款尾款。

13、收取九十六學年度第二學期學分費。

14、畢業生離校系統總務處出納組部份維護及放行。

15、收取九十七學年第一學期教育部補助生團體平安保險費差額。

16、收取96學年暑修第二期學分費。

17、暑修沖堂退選學生退學分費請款作業。

18、學分費分帳作業。

三、稅務

1、建立所得人資料，判定所得格式後建檔。

2、將97年7月份需通報之所得帳務所得格式併入會計室人事費之檔案中。

3、應查詢所得明細與扣繳憑單之相關事宜。

四、進修部

1、處理96/2學生異動分帳。

2、預備96會計師查帳資料。

3、整理歷年資料裝箱送庫房。