總務處97/08/11-97/08/24業務報告

營繕組

| 項次 | 工程名稱 | 執行進度及內容敘述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 進修部搬遷案 | 全部完成，結案。 |
| 2 | 全人中心搬遷案 | 全部完成，結案。 |
| 3 | 新建醫學院綜合大樓 | 保固維護，缺失改善。 |
| 4 | 輔大診所牙科改建工程 | 醫學綜合大樓一樓配合完工待驗。 |
| 5 | 隔間工程 | 醫學綜合大樓707室，竣工待驗。 |
| 6 | 天花板增設及岀風口移位工程 | 醫學綜合大樓臨床技術中心，竣工待驗。 |
| 7 | 樑柱導水整修工程 | 公博樓地下一樓，竣工待驗。 |
| 8 | 空間變更調整 | 營養系三、四樓，現勘評估中。 |
| 9 | 地板維修 | 積健樓二、四樓，竣工待驗。 |
| 10 | 地板維修 | 中美堂一樓地坪，竣工待驗。 |
| 11 | 學輔中心辦公室新設工程 | 醫學綜合大樓東向二樓，圖資預算呈 鈞長簽核中。 |
| 12 | 穿透式電子顯微鏡 | 醫研所已簽， 鈞長核示中。 |
| 13 | 信義和平浴室隔間改善工程 | 契約審核完成，轉採購組後續。 |
| 14 | 百葉裝修工程 | 國璽樓評估審核中。 |
| 15 | 仁愛、信義、和平宿舍冷氣採購及安裝工程 | 採購組已上網公告招標中，預定8月21日開標。 |
| 16 | 格物學院冷氣安裝修繕 | 申請設計監造簽文中。 |
| 17 | 資訊中心搬遷案 | 已將相關資料簽核中，待完成行政作業程序後發包施作。 |
| 18 | 本組數位錄音筆（採購） | 採購中。 |
| 19 | 本組雷射印表機（採購） | 採購中。 |
| 20 | 體育室網球場整修工程（理工學院旁） | 預定8月25日～9月15日施工。 |
| 21 | 體育室體育館地板整修工程（中美堂） | 8月18日已將資料送採購組準備上網招標。 |
| 22 | 體育室泳池屋頂鋼架粉刷 | 預定8月25日～8月31日施工。 |
| 23 | 301會議室電腦網路改善工程 | 預定8月22日～8月25日施工。 |
| 24 | 污水處理廠代操作及維護 | 進廠操作(8月)、完成排放許可證換證（縣府審核中）。 |
| 25 | 化學系1~2F電力改善 | 使用單位圖資確認完畢、請購作業流程。 |
| 26 | 全校電力改善 | 初驗缺失改善作業、低壓改善前置作業。 |
| 27 | 城區部建安改善工程 | 待市府檢查。 |
| 28 | 建築物公共安全改善 | 待縣府複查。 |
| 29 | 資訊中心機電消防保養 | 進場保養。 |
| 30 | 資訊中心年度消防保養 | 進場保養。 |
| 31 | 地下水水塔外觀油漆剝落 | 持續觀察追蹤（預計23、30號施作）。 |
| 32 | 總務處事務、保管、環安衛搬遷案 | 請購作業流程、發包前置作業。 |
| 33 | 污水處理廠污水管納管工程 | 簽辦公文中 |
| 34 | 校內建築物結構補強補修工程（文友樓、化學系） | 上網公告。 |
| 35 | 心園餐廳地下室變更 | 簽辦公文中。 |
| 36 | 宜真宜善學苑1127、1128室整修工程 | 完成現場勘查，完成發包。 |
| 37 | 宜真宜善學苑屋頂漏水整修工程 | 完成現場勘查，待發包。 |
| 38 | 宜美宿舍熱水爐維修及零件汰換工程 | 完成現場勘查，待發包。 |
| 39 | 醫學院不鏽鋼路障護欄增設 | 請購流程作業。 |
| 40 | 97年度消防安全設備缺失改善 | 發包作業。 |
| 41 | 織品系大樓增空調工程 | 施工中。 |
| 42 | 管理學院辨公室遷移案 | 採購組發包中。 |
| 43 | 體育組搬遷案 | 8/31搬遷完畢。 |
| 44 | 數學系MA413屋頂排水管配置 | 議價完成，廠商備料施工。 |
| 45 | 藝術學院中央空調冷卻水塔管路藥洗、冷氣水塔清洗、主機富工電磁器修繕 | 施工中。 |

保管組

壹：例行性業務

- 校產相關業務：97.8.21

| 單位別 | 業務 性質 | 驗收（hr） | 新增（件） | 移轉（件） | 報廢（件） | 驗廢（hr） | 貼驗（hr） | 盤點（件） | 媒合（件） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 校本部一 （代碼1） | 列產 | 0 | 0 | 8 | 139 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 校本部二 （代碼9） | 列產 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 文學院 | 列產 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 藝術學院 | 列產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 理工學院 | 列產 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 外語學院 | 列產 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 民生學院 | 列產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 法律學院 | 列產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 社會科學院 | 列產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 管理學院 | 列產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 醫學院 | 列產 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 推廣部 | 列產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 進修部 | 列產 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

二、物品領用相關業務：

| 工作內容 項目別 | 核發（件） | 建檔分帳（件） | 與會計室對帳（hr） | 盤點（件） | 規劃補貨（件） | 到貨點驗（件） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 清潔用品 | 139 | 139 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 文具用品 | 687 | 687 | 0 | 0 | 0 | 0 |

三﹒工讀同學工作紀錄

| 相關紀錄 項目別 | 日期 | 件數 | 工時 | 內容 | 交付 工作者 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 處本部送文 | 8/18-21 |  |  | 織品系.採購.譯研所.國際教育處.文圖.社圖.臨技中心.校資二組.網路組.法管學院 | 劉.孫 林 |
|  | 8/18-8/21 |  |  | 會計、採購、進修部 | 劉、孫、林 |
| 保管系統資料輸入 | 8/18-8/21 | 139 |  | 清潔用品輸入建檔 |  |
|  | 8/18-8/21 | 687 |  | 文具用品輸入建檔 |  |
| 組內清潔工作 | 8/18-21 |  |  |  | 公 |
|  | 8/18-8/21 |  |  | 清潔前方櫃台及左右兩側公共區域 |  |
| 其他事項 | 8/18-21 |  |  | 擦桌子.倒水 | 公 |
|  | 8/18-21 |  |  | 倒垃圾 | 公 |
|  | 8/18-21 |  |  | 左側各式空白表單補放 | 公 |
|  | 8/18-21 |  |  | 領文具 | 公 |
|  | 8/18-21 |  |  | 影印文件 | 公 |
|  | 8/18-21 |  |  | 印財產牌 | 劉 |
|  | 8/18-8/21 |  |  | 拿報紙 |  |
|  | 8/18-8/21 |  |  | 紙箱回收 |  |
|  | 8/18-8/21 |  |  | 倉庫除濕機開關控管 |  |
|  | 8/18-8/21 |  |  | 倉庫除濕機倒水 |  |
|  | 8/18-8/21 |  |  | 送請領單位文具清潔用品扣帳清單 |  |
|  | 8/18-8/21 |  |  | 左側各式空白表單補放 |  |
|  | 8/18-8/21 |  |  | 送請領單位文具清潔用品扣帳清單 |  |

註﹕文書處理與試算表建立之內容部分請依序填入性質/儲存路徑/檔名

貳：其他報告

一、配合會計師抽盤財產。

二、協助辦理資工系及電子系遭竊案。

三、處理日間部及進修部各單位請領文具及清潔用品，日間部 6086件、進修部 4件，總計6090件。

四、辦公室搬遷後整理事宜。

五、準備全校(含日間部及進修部)之文具及清潔用品「購買及請領」資料，以備會計師查帳。

六、核對96學年度全學年及所有財產儀器設備帳務。

七、陪同會計師事務所人員至各系所抽盤財產設備。

事務組

業務說明（重點報告）

蘇修女

1.協助處理MD2F學輔中心辦公室施工事宜及MD202~204、217窗簾安裝之估價事宜。

2.8/18處理窗戶玻璃破裂之維修及結案事宜。

3.辦理畢業生離校系統線上實際操作事宜；共回收學士服並送洗5件.

4.協助處理MD202~204 教室課桌椅建置事宜。

5.報修:水電工10件、飲水機電話叫修1件。

6.請購修單:請購7件、核銷2件、自行處理4件。詢價1件。

錢小圓

1.例行請購(修)單分案事宜共98件。

2.8/7進行「暑期滅鼠週」擬(公告)稿事宜；8/13完成將「公告」e-mail全校教職員之申辦作業；8/18完成工友領滅鼠藥作業。

3.8/11~12完成野聲樓前，于樞機主教銅像之油漆整修補強及派工整理草坪事宜。

4.8/11完成七月份組務會議紀錄之彙整提報。

5.8/12完成「全校化糞池位置圖」之建置事宜。

6.8/13完成與採購組97學年度「文具用品」、「電腦耗材」及「影印紙」線上請領之流程協調。

7.持續進行派工處理校園之榕樹新芽(新枝) 事宜。

8.協助辦理「全人教育中心」辦公室搬遷事宜；處內「保管組」、「環安衛組」及本組辦公室搬遷，網路佈線工程之請購事宜；另協同廠商進行校內八單位(含本組) 辦公室搬遷之現場查勘及估價事宜。

9.協助處理MD202教室課桌椅之建置詢價事宜。

10.針對「愛校建言」之建議，發文北縣交通局請其改善現狀；另發文北縣交通局請其於9/13「新生家長日」時，協助本校疏導週邊交通路況。

10.核計及填送97/09工讀費請領清單。

11.8/21彙整提報事務組本週之週報，於呈送組長批核後，再轉送處秘。

12.請購修單:請購2件、請修3件、派工2件、核銷1件。

13.8/21安排「9月份組內同仁午間輪值表」。

格秀玲

1.停車證申請:30件

2.進出校園知會單:25件

3.派車:6件

4.處理97學年度教職員工停車證簽文擬稿事宜。

5.駐衛警及校車外包招標規範資料，陳送採購組進行上網招標事宜。

6.辦理輔大停車場租金之請款事宜。

7.整理及列印96學年度之車證申請資料。

8.E化設備目前進度：E化教室財產拍照整理，及進行37間E化教室之鑰匙及麥克風轉交系所保管事宜。

陳淑華

1.核計及填送97/08工讀費請領清單。

2.處理電話資料庫更新。

3.處理藝術學院統一販賣機乳品過期事宜。

4.持續處理有關文德餐廳8/11、13搬遷清點及違約求償事宜。

5核算、傳真及郵寄97/07/01-97/07/28廠商水電費。

6.轉交「廢食用油回收量統計表」予環安衛組。

7.處理29052563及 290522734自費電話薪資扣繳事宜。

8.mail 虹橋公司有關29052952電話費之帳務系統問題。

9.持續處理中華電信公司整理大樓外牆電信線路施工事宜及參加環安組之承攬安全會議。

10.申請請款以退千珍公司之溢繳地價稅事宜。

11.處理羅得公司申請其飲料販賣機撤機及退履約保證金事宜。

12.處理積建樓前泰山及統一販賣機故障事宜。

13.完成中華電信公司英文版電話簿廣告登記單之用印及傳真事宜。

14.請款支付97/08統支電話費 & mail 各單位97/08統支電話明細。

15.mail出納組97/08電話費明細表&印製耶穌會院97/08電話繳費明細表送耶穌會。

16.處理申請電話電子帳單事宜。

17.配合滅鼠週於野聲樓電信室置放老鼠藥。

18.電話申請及異動相關業務。

朱麗文

1.文鐸樓神父宿舍：送信件、文件、代繳電話費至出納組等服務。

2.每日上班前巡查清潔(墓園、文研樓、藝術學院、文華樓、文友樓、

文開樓、文德文舍等週邊)。

3.E-mail檔案資料、通知等3件。

4.各單位報紙分送服務及平信、包裹、宅配、貨運物品收發處理；

不明 (姓名、單位)信件查詢處理。

5.總務系統使用、疑難請教、系所疑問協助及總務系統後端作業7件、

系所核銷蓋章2件，事務組核銷2件。

6.持續盤點與整理文藝財產事宜。

7.進行畢業服歸還35套及送洗、畢業服整理及畢業生離校系統點選。

8.校內大樓外牆清洗，協調廠商加強文開樓、文華樓未潔淨點之處理。

9.8/13于樞機主教逝世30週年追思儀式，辦理場地、祭品等準備及撤場事宜。

10.處理文鐸樓神父房搬遷冷氣機維修、電話移機、門弓器安裝等事宜。

11.處理97學年核准報廢財產相關手續。

12.8/13處理文藝窗口辦公用電腦故障維修事宜。

13.辦理文友樓一樓公共區粉刷估價、檢查文研樓教室鋁紗門等事宜。

14.8/18文藝窗口內之文學院公共區監視系統故障，目前進行檢測中。

王萍貞

1.轉知轄區工友，共休期間務必加強防颱準備及門禁管理，並將門窗及水龍頭關緊、不用之電源插頭拔掉。

2.處理9/4董事會開會訂餐事宜。

3.處理淨心堂1樓飲水機故障維修及訂購水腊事宜。

4.處理校本部滅火器換藥粉及秘書室擬訂購高架花籃事宜。

5.處理野聲樓第三會議室冷氣故障維修事宜。

楊寶珠

1.修繕：代系所維修鋁窗等6件，公共區域之玻璃等共4件、公共區域瓷磚脫落等報修7件。

2.採購：代系所採買錄音筆、護貝機等共2件。

3.估價：查詢書櫃整修等5件。

4.發送〈支付〉事項：廠商影印機保養款項等。

5.會勘〈查看〉事宜：聖言樓遭竊現場、耕莘樓304室待整修之廚櫃、綜合教室男用洗手間遭破壞之洗手盆、外語學院增設電梯語音工程等。

6.填報資料：聖言樓失竊概述報告、理外民學院暑期大掃除資料表等。

7.支援事項：確認理外民學院化糞池位置圖、發放滅鼠藥等。

陳福洲

- 處理進修部場地、教室、演講廳、借用事宜。

- 持續辦理學生離校手續、繳回學士服作業。

- 8/10進行進修部新生報到揭榜「中美堂」場佈作業。

- 進行進修部總務處夜間辦公室搬遷後之整理工作。

- 辦理教師、職員、學生各項物品借用及歸還等事宜。

- 申請進修部新生入學（揭榜）場佈工作人員工作費。

- 協助處理各單位搬遷至進修部之事務性工作。

- 進修部大樓預定於共休週進行2樓各辦公室之打腊作業。

- 處理各單位搬遷至進修部後，擬廢棄之辦公桌及櫃子，協助搬運至木工廠存放。

- 配鑰匙20把給ES205全人中心、配鑰匙14把給ES201學務組、配鑰匙3把給ES200總務組。

- 協助處理進修部轉學生報到之庶務工作（進修部演講廳）。

- 協助處理進修部課外活動組(ES101)、全人中心(ES205)冷氣維修事宜。

- 進行添購學士帽及領巾議價事宜（94學年度進修部增加餐旅系）。

14.臨時交辦任務。

楊貴女

- 修繕：飲水機插座故障2件、排風機2件、監視系統1件、水箱2件、冷氣漏水3件、公佈欄1件。

- 報修系統：水電12件、木工4件。

- 辦理利瑪竇2樓公共教室拆遷，有關財產盤點及確認事宜。

- 畢業服歸還E化作業處理：95學年度共5人，96學年度共16人

5、8/11檢查轄區各大樓滅火器之年限。

6、8/12派工協助搬運角鋼架及大桌子至木工廠2樓及協助各單位將拆遷之剩餘物品存放木工廠。

7、8/13勘查法管「潛水艇天空」內部狀況及清潔等相關事宜。

8、有關畢業服之處理：聯絡各窗口，協商請領置物箱事宜。

9、協助各系所登記借用教室於9/12、9/13新生輔導會活動使用。

10、利瑪竇樓電梯語音裝設工程於8/19開始動工。

張毓珉

- 例行派工支援19次(含協助于樞機主教逝世紀念，打掃墓園內外及銅像週圍雜草清理；協助校園內榕樹修剪及環安衛組固廢粉碎作業支援)。

2.協助理外民工友製作「9月10月份資源回收排班表」，並處理資源回收物品之攜出清單及查核事宜。

3.處理請購單共4份、核銷共2份、簽文共3份。

4.處理請領清潔用品、濾心及清潔事務、工友加班費等事宜。

5.每天例行巡視垃圾場及至現場監督大型廢棄物之清運1車。

6.8/7協助處理木工鄭勝銘離職交接事宜。

7.處理秉雅樓工友劉淑美休假(8/25-8/29)，安排清潔代工事宜。

8.持續處理玫瑰宿舍廢棄物進入宜蘭「利澤焚化廠」，補送校長身份證影本之申請事宜。

9.擬簽文呈核有關三位技工「固定津貼」是否繼續發放事宜。

10.機動組詹珍岳退職申請97/9/1起生效，正本轉知詹員，請其配合辦理給付相關事宜。

11.登錄8/7-8/20共54位技工及工友請假代理人事宜。

12.轉發8月份薪資明細表給工友。

13.協調4位工友代表參加人評會(2位)、行政會議(1位) 、臨時會議(1人)等會議代表，協調後將出席會議工友代表名單呈送人事室。

14.影印教育部「清淨家園全民運動」資料，轉知工友同仁及外包廠商配合辦理。

15.轉發「滅鼠週」通知單給4位工友代表及外包公司，按樓層統計需要數量領取老鼠藥，請其依規定日期配合辦理。

16.8/25-29本校共休，提醒清潔工友們，加強防颱準備及門禁管理。

17.臨時交辦事項。

叢山

1.場地登記及物品借用例行業務共13件。

2.8/20與課外活動組進行焯炤館場地管理業務交接事宜。

3.8/20參與新生開學典禮及「新生家長日」相關工作協調會。

專案業務進度

1.進行「暑期滅鼠週」擬(公告)稿事宜，並完成將「公告」e-mail全校教職員之申辦及領滅鼠藥作業。

2. E化設備目前進度：E化教室財產拍照整理及進行37間E化教室之鑰匙及麥克風轉交系所保管。

3.完成「全校化糞池位置圖」之建置事宜。

出納組

# 一、支出部份

# 1、校內付款、廠商付款、開立信用狀、結購外匯、催領未領支票

# 2、代校內同仁兌換外幣。

# 3、.

| 銀行帳號 | 戶名 | 筆數 | 金額 |
| --- | --- | --- | --- |
| 055345 | 一銀支存 | 41 | 1,171,043 |
| 20130060088 | 一銀支存板橋國科會 | 1 | 450,000 |
| 23150801999 | 一銀活 | 1 | 84,672 |
| 8325900 | 彰銀乙存 | 18 | 499,418 |
| 8325400 | 彰銀外匯活存 | 6 | 105,984 |
| 399668 | 郵局乙存 | 368 | 96,830,610 |
| 19458962 | 郵局劃撥-進休部 | 1 | 2,985 |
| 16020831 | 郵局支存 | 1 | 63,500,000 |
| 共計 | 437 | 162,644,712 |

# 4、

| 摘要 | 筆數 |
| --- | --- |
| 處理轉帳分錄傳票 | 53 |
| 發送E-MAIL通知受款人付款訊息 | 1,498 |
| 新建受款人基本資料 | 146 |

# 二、收入部份

1、郵局乙存帳戶現金結存日報表。

2、領據編號、建檔。

3、匯入款查詢及通知。

4、一般例行性業務。

5、臨櫃收款。

6、配合正大聯合會計師事務所帳務查核。

7、語言中心2008暑期遊學團學費、住宿費。

8、遲還及遺失畢業服罰款。

9、註冊繳費事宜查詢。

10、所有帳戶（含進修、推廣部）共25帳戶之現金結存月報表總表（月結總表）。

11、重大匯入款1筆

| 日期 | 重大匯入款 |  | 金額 |
| --- | --- | --- | --- |
| 8/11 | 教育部補助97-1各類學生就學優待減免補助款 | 台幣 | 46,254,169 |

12、收取九十六學年度第二學期僑生學雜費分期付款尾款。

13、畢業生離校系統維護。

14、收取九十七學年第一學期教育部補助生團體平安保險費差額。

15、96學年暑修未達二十人，以簽文請求開班，至97/08/07共計15門課程。

16、取96學年暑修第二期學分費。

17、休、退學離校程序單蓋章。

18、97/08應收電話明細表編制及96/10-97/07應收電話費收費狀況，以e-mail告知事務組。

19、暑修收支明細表核對。

20、生科系暑期學分班收費。

21、放棄入學資格學生學雜退費請款（含扣5％行政手續費）。

22、休、退學學生學雜費退費請款

23、

| 銀行帳號 | 戶名 | 筆數 | 金額 |
| --- | --- | --- | --- |
| 055345 | 一銀支存 | 1 | 25,000,000 |
| 20130060088 | 一銀支存板橋國科會 | 4 | 10,618,340 |
| 1070103800 | 台新國際商銀 | 4 | 215,649 |
| 8325900 | 彰銀乙存 | 18 | 51,828,839 |
| 8325400 | 彰銀外匯活存 | 68 | 17,181,521 |
| 399668 | 郵局乙存 | 388 | 103,148,479 |
| 19172130 | 郵局甲存劃撥專戶 | 149 | 2,269,239 |
| 共計 | 632 | 210,262,067 |

三、其他所得稅務部份

# 1、

| 項目 | 摘要 | 數量(筆) | 通報所得(元) | 通報稅額(元) | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 稅務部份 | 境內居住人所得 | 139 | 1,781,668 | 312,819 | 境內居住人所得 |
|  | 居住未滿183天非境內居住人所得 | 5 | 276,233 | 55,247 | 居住未滿183天非境內居住人所得 |
|  | 非固定薪資人事費共計 | 144 | 2,057,901 | 368,066 | 非固定薪資人事費共計 |

2、全校非薪資所得與專案人事費（判定所得格式、建檔與建立個人資料）計139筆，給付總額1,781,668元，代扣稅額312,819元；居住未滿183天之非居住人所得(給付日10日內通報國稅局)計5筆，給付總額276,233元，代扣稅額55,247元。

3、與會計室校對97年7月份需通報之所得帳務，並將代扣稅款請款繳庫。

4、製作96學年度非固定薪資所得調節表。

5、與單據核銷承辦人查詢確認簽收收據身分證字號有誤之字號。

6、修改校正所得人登錄之戶籍地址與郵遞區號。

四、學雜費業務

97-1學雜費繳費憑單自97.8.13開始下載並繳費，本組將所碰到的一些問

題整理如下：

- 音樂碩四494805080楊若琪同學只剩論文未交，理應繳平安保險費233元，但卻收到97-1學雜費繳費單。經詢問台新後回覆是本校資訊中心在轉檔給台新時，把該生放到全額繳費生身分。已通知資訊中心處理。

後續…資訊中心周恬如小姐回覆此次誤把音樂碩及織品碩士在職專班四年級的延休學生誤入至一般生，周恬如小姐已與台新作更正並開放該2所學生下載平安保費費繳費單。

2、部份學生反應尚未收到學雜費繳費單，已告知學生學校於本月11日已

寄出學雜費繳費單星期一台新銀行於97.8.11寄發舊生繳費憑單至同學家中。並於97.08.13起開放學生下載繳費憑單。

3、8月14日谷欣廳轉學生報到，許多就貸生無法繳交不可貸的金額1,528元，詢問台新得知是生輔組就貸的承辦人未作上傳更新學生資料，以致造成許多學生不便。事後來電詢問何時可以下載1528的繳費單不計其數。

4、每日接獲許多家長及學生詢問學雜費相關事宜，已逐一回答並解釋相關訊息。為使學生及家長更加瞭解繳費方式，於輔大首頁下載繳費單連結的系統公告，說明學雜費繳費日期及新舊生繳費方式與繳費單的取得方法。

5、有位在銀行上班的楊先生6638-6633來電，反應學務校行政程序太過於複雜，不但要上學務處網站填寫新生資料，還要至教務處註冊組及課務組選課又要至全人中心網站選課，最後還要到總務處繳下載繳費單，真是太複雜了。

6、製作學雜費彙總表及年級分帳。

7、97.08.21日間部轉學生備取生在谷欣廳報到，本組支援收費驗證工作。

五、進修部

# 1、收入部份

2、綜合業務部份

A.配合96會計師查帳資料。

B.(97/1)其他雜項收入26人29,157元。

C.97/1 97.08.14進修部轉學生現場入學繳費；97.08.21進修部轉學生備取生現場入學繳費。

D.與台新銀行電話討論97/1進修部新生繳費帳務問題。

E.辦理新生放棄入學扣5%手續費30人，辦理退費請款核銷。

F.辦理新生遞補生註冊繳費登記。