總務處97/09/01-97/09/12業務報告

營繕組

| 項次 | 工程名稱 | 執行進度及內容敘述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 樑柱導水整修工程 | 公博樓地下一樓，竣工結案。 |
| 2 | 鋁窗汰換 | 宜真學苑，竣工結案。 |
| 3 | 宜真宜善學苑1127、1128室整修工程 | 結案。 |
| 4 | 宜真宜善冷氣電力配合工程 | 結案。 |
| 5 | 宜美冷氣電力配合工程 | 結案。 |
| 6 | 新建醫學院綜合大樓 | 保固維護，缺失改善。 |
| 7 | 輔大診所牙科改建工程 | 醫學綜合大樓一樓配合完工待驗。 |
| 8 | 空間變更調整 | 營養系四樓，發包呈核中。 |
| 9 | 穿透式電子顯微鏡 | 醫研所已簽， 鈞長核示中。 |
| 10 | 信義和平浴室隔間改善工程 | 契約審核完成，轉採購組後續。 |
| 11 | 百葉裝修工程 | 國璽樓，發包呈核中。 |
| 12 | 教室隔間 | 營養系NF455，施工中。 |
| 13 | 一樓琴房防音門及壁板整修 | 音樂系，發包呈核中。 |
| 14 | 教師琴房整修工程 | 音樂系2樓，發包呈核中。 |
| 15 | 空間整修 | 數學系，竣工待驗。 |
| 16 | 織品系大樓增空調工程 | 待驗收。 |
| 17 | 管理學院辨公室遷移案 | 9/9日己驗收。 |
| 18 | 宜美學苑雨水排水管維修 | 施工中。 |
| 19 | 宜美1-4樓給水管維修 | 施工中。 |
| 20 | ES401冷氣風管改装 | 訂底價中。 |
| 21 | ES301、401塑膠拉門移装 | 訂底價中。 |
| 22 | 仁愛學苑熱泵熱水工程 | 9/16日廠驗。 |
| 23 | ES301、401電腦教室改善工程 | 待驗收。 |
| 24 | 仁愛、信義、和平宿舍冷氣採購及安裝工程 | 已於97年9月1日招標成，預定9月23日完成。 |
| 25 | 格物學院冷氣安裝修繕 | 預定9月23日完成。 |
| 26 | 體育室網球場整修工程（理工學院旁） | 預定9月21日完成。 |
| 27 | 體育室體育館地板整修工程（中美堂） | 預定9月23日～10月13日施工。 |
| 28 | 羅耀拉樓頂防漏工程 | 施工後觀察中。 |
| 29 | 資訊中心SF337、SF338線路改裝 | 施工中。 |
| 30 | 污水處理廠代操作及維護 | 進廠操作(9月)、完成排放許可證換證（領取中）。 |
| 31 | 化學系1~2F電力改善 | 請購作業流程。 |
| 32 | 全校電力改善 | 低壓改善作業（化學系）、功能性及監控系統改善。 |
| 33 | 城區部建安改善工程 | 待市府檢查。 |
| 34 | 建築物公共安全改善 | 待縣府複查。 |
| 35 | 資訊中心機電消防保養 | 進場保養。 |
| 36 | 資訊中心年度消防保養 | 進場保養。 |
| 37 | 地下水水塔外觀油漆剝落 | 完成第一階段施作，第二階段施作將視天候狀況另排。 |
| 38 | 總務處事務、保管、環安衛、營繕組搬遷案 | 暫緩待上級指示。 |
| 39 | 總務處事務、保管、環安衛、營繕組搬遷案網路配合工程 | 暫緩待上級指示。 |
| 40 | 總務處事務、保管、環安衛、營繕組搬遷案網路水電工程 | 暫緩待上級指示。 |
| 41 | 污水處理廠污水管納管工程 | 暫緩。 |
| 42 | 校內建築物結構補強補修工程（文友樓、化學系） | 施工作業中、鋼構件廠驗。 |
| 43 | 心園餐廳地下室變更 | 請購作業中、完成縣府掛件。 |
| 44 | 宜真宜善學苑屋頂漏水整修工程 | 施工作業中。 |
| 45 | 宜美宿舍熱水爐維修及零件汰換工程 | 施工作業中。 |
| 46 | 97年度消防安全設備缺失改善 | 施工作業中。 |
| 47 | 媒體中心LF311-Epoxy底漆鋪設處理 | 預算不足退回使用單位重新辦理。 |
| 48 | 輔幼廚房不鏽鋼門 | 完成發包。 |

事務組

業務說明（重點報告）

蘇修女

1.處理學輔中心更改指標詢價事宜。

2.處理MD202-204&217上課教室窗簾估價及課桌椅建置事宜。

3.9/17參加「全校運動服製作」開標會議。

4.核計97/9工讀費請領清單。

5.辦理畢業生離校手續4件。

6.報修:水電工5件、飲水機電話叫修1件。

7.請購修單:請購1件、自行處理3件。

錢小圓

1.例行請購(修)單分案事宜共57件。

2.9/16、18 協助處理省植物社停車場噴灑除草劑及MD202、203教室課桌椅之驗收事宜。

3.9/17至婦女大學旁聽有關園藝植栽管理(肥料)之課程。

4.商請景觀廠商協助處理「辛樂克」颱風造成之倒樹扶正事宜。

5.完成羅耀拉樓中庭植栽之修剪作業。

6.9/17參與宗輔中心於淨心堂舉辦之「開學彌撒」活動。

7.9/18完成八月份組務會議紀錄之修正及呈閱。

8.「全人中心」及「學輔中心」已完成辦公室搬遷，協助製作臨時路標指示牌，以便師生至新地點洽公。

9.9/19彙整提報事務組本週之週報，於呈送組長批核後，再轉送處秘。

10.請購修單:請修1件、派工1件、核銷4件。

格秀玲

1.停車證申請:48件

2.進出校園知會單:28件

3.派車:6件

4.9/17辦理學生車證申請事宜。

5.回覆愛校建言1件、公文處理2件。

6.9/17參加「全校運動服製作」開標會議，並核對運動服之申請名單。

7.進行全校區自行車架之整理。

8.處理零用金之核銷請款作業。

9.進行97學年度汽、機車停車證申請資格之審核作業。

陳淑華

- 更錄9/12自動總機招呼語(當日進修部調整為白天上班)。

- 至文德學苑前門張貼「文德餐廳 停止營業」告示海報。

- 彙整文德餐廳資料送交法務室進行續辦事宜。

- 97/08統支電話費溢收金額繳回出納組 & 製單及憑證清單核銷97/08統支電話費。

- 更錄9/13自動總機招呼語(當日新生家長日活動延期舉行)。

- 處理舒潔公司取走利瑪竇二樓拆下之面紙販賣機事宜。

- 持續處理羅得公司撤走藝術學院飲料販賣機事宜。

8.函送97全校電話表初稿予各單位進行確認。

9. 97/07/29-97/08/26廠商水電費收款明細表送交廠商及mail出納組與會計室。

10.轉知輔園餐廳，請其改善餐廳抽風機運作所造成之噪音，以免影響本校周邊居民之安寧。

11.通知統一公司，請其處理藝術學院飲料販賣機故障事宜。

12.email 各單位97/09統支電話明細& 印製耶穌會院  97/09電話繳費明細表送耶穌會。

13.mail 出納組97/09電話費明細表 & 印製97/09電話繳費明細表送人事室。

14.處理電話申請及異動相關業務。

朱麗文

1.文鐸樓神父宿舍：送信件、文件、漏水維修、代繳電話費等服務。

2.每日上班前巡查清潔(墓園、文研樓、藝術學院、文華樓、文友樓、

文開樓、文德文舍等週邊)。

3.E-mail檔案資料、通知等17 件。

4.各單位報紙分送服務及平信、包裹、宅配、貨運物品收發處理；不明

(姓名、單位)信件查詢處理。

5.總務系統使用、疑難請教、系所疑問協助及總務系統後端作業2件、

系所核銷蓋章2件，事務組核銷4件。

6.持續盤點與整理文藝財產事宜。

7.辦理畢業服歸還7套、畢業服整理及畢業生離校手續紙本蓋章事宜。

8.進行校慶運動服製作案開標及名單之準備作業事宜。

9.請課務組提供文華樓、文開樓教室排課表，以供器材借用及清潔人員參考用。

10.辛樂克颱風(9/12-15)災情之巡視、拍照及報修。

11.巡視各大樓，並督導清潔人員進行教室準備工作。

12.E化教學設備借還及疑問處理。

13.進行文開樓頂樓警鈴之測試。

14.進行應美系冷氣維修、音樂系窗簾維修之現場查看及估價事宜。

15.9/17至婦女大學旁聽有關園藝植栽管理(肥料)之課程。

王萍貞

1.影印卡出售100張。

2.處理課務組印製名片、秘書室訂購影印紙及本組採購鎖頭事宜。

3.處理野聲後門鎖頭更換及配製鑰匙事宜。

4.協助生輔組處理天花板內鼠屍去除事宜。

楊寶珠

- 修繕：代系所維修監視設備、擴音器等11件，公共區域之清洗機、吸水器等共5件、公共區域燈管等報修5件。

2.採購：代系所採買碎石紙、衣帽架等共9件。

3.估價：查詢門鎖整修、指示牌之製作等7件。

4.驗收事項：資訊中心擴音器系統之遷移工程等。

5.勘查〈處理〉事宜：輔園頂樓之積水、聖言樓頂樓之雜草、網球場〈臨耕莘樓〉水管破裂等事宜。

6.支援事項：協助衛保組確認理外民學院飲水機之數量及裝置地點等事宜。

陳福洲

- 辦理進修部場地、教室、演講廳、借用事宜。

- 持續辦理學生離校手續、繳回學士服作業。

- 辦理進修部教師、職員、學生97學年度汽、機車停車證86件。

- 辦理教師、職員、學生各項物品借用及歸還等事宜。

- 辦理進修部學生置物櫃申請租用及協助同學開啟置物櫃事宜共105件

- 巡視進修部大樓各層樓教室清潔及周邊環境。

- 機動組工友協助搬運教務組搬遷後所整理出辦公桌4張、櫃子2個。

- 進修部各系、單位之請購單，進行採購及議價作業。

- 處理進修部前松樹遭颱風吹倒扶正事宜。

- 處理進修部各單位及教室報修故障維修事宜。

- 處理進修部7、8樓教室時鐘電池更換事宜。

- 參與宗輔室所舉辦之進修部新辦公室搬遷祈福儀式。

- 洽請外包工友協助清理進修部各層樓走廊及公佈欄之廣告貼紙。

- 持續協助資訊中心處理進修部電腦教室整建案。

15.臨時交辦任務。

楊貴女

1.修繕：修冷氣6件、飲水機9件、

2.報修系統：水電21件、水箱漏水5件、辦公室漏水3件、紗門2件、門故障3件、電扇2件。

3.畢業服歸還紙本作業處理：95學年度共8人，96學年度共16人。

4.協助「管理學院」處理利瑪竇2樓辦公室門牌製作事宜。

5.辦理樹德樓教授休息室及羅耀拉門禁卡製作共11份。

6.辦理利瑪竇地下樓研究室門禁卡申請及學生用保險箱共10張。

7.處理羅耀拉2樓，新進教師私人使用信箱鑰匙共10件。

8.整理倉庫剩餘之備份學士服，並已送至木工廠2樓存放。

9.先前存放於木工廠之法管宿舍學生用椅子，已於9/17搬遷完畢。

張毓珉

- 例行派工支援18次。

- 支援97開學典禮場佈及撤場、颱風過後校園屋頂及倉庫淹水之清理。9/12、18派工自LM101搬運課桌椅至MD202室、協助整理全校自行車架、退休中心自醫學院搬遷至淨心堂、協助校園內榕樹修剪及環安衛組固廢粉碎作業支援、協助保管組搬運報廢品(聖言樓、朝橒樓、秉雅樓)。

3. 處理資源回收物品攜出清單及查核事宜。

4. 辦理請購單1份、核銷共3份、回簽文1份。

5. 處理請領清潔用品、濾心及清潔事務、工友加班費等事宜。

6. 例行巡視垃圾場及至現場監督大型廢棄物之清運。

7. 9/17協助辦理97學年度學生汽車停車證申請收費事宜。

8. 完成97學年度汽、機車停車證技工、工友申請名單之確認事宜。

9.登錄9/12-18共6位技工及工友請假代理人事宜。

10.轉發人事室考核通知書及薪資明細表給每位工友。

11.持續辦理97學年度清潔外包採購案申請表相關事宜。

12.協助營養師針對全校飲水機異動之調查，轉知各窗口配合辦理，以便資料彙整。

13.化學系工友王彩華因小孩生病請假，安排人員支援清潔工作。

14.臨時交辦事項。

叢山

1.場地登記及物品借用例行業務共38件。

2.9/16辦理潛水艇天空有線電視更名事宜。

3.9/19支援新生體檢場地佈置 (LM101)。

保管組

壹：例行性業務

- 校產相關業務：97.9.19

| 單位別 | 業務 性質 | 驗收（hr） | 新增（件） | 移轉（件） | 報廢（件） | 驗廢（hr） | 貼驗（hr） | 盤點（件） | 媒合（件） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 校本部一 （代碼1） | 列產 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 校本部二 （代碼9） | 列產 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 文學院 | 列產 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 藝術學院 | 列產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 理工學院 | 列產 | 0 | 3 | 1 | 5 | 0 | 1 | 5 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 外語學院 | 列產 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 民生學院 | 列產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 法律學院 | 列產 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 社會科學院 | 列產 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 管理學院 | 列產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 醫學院 | 列產 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 推廣部 | 列產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 進修部 | 列產 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |

二、物品領用相關業務：

| 工作內容 項目別 | 核發（件） | 建檔分帳（件） | 與會計室對帳（hr） | 盤點（件） | 規劃補貨（件） | 到貨點驗（件） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 清潔用品 | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 文具用品 | 84 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 |

三﹒工讀同學工作紀錄

| 相關紀錄 項目別 | 日期 | 件數 | 工時 | 內容 | 交付 工作者 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 處本部送文 | 9/15-19 |  |  | 總祕.會計.進修部.祕二.物理系.生科系.教務處.醫學院 | 劉.孫.林.胡.謝 |
|  | 9/15-9/19 |  |  | 會計、總祕、採購、濟時樓、進修部、營繕、全人 | 劉、孫林、胡 |
| 保管系統資料輸入 | 9/15-9/19 | 26 |  | 清潔用品輸入建檔 |  |
|  | 9/15-9/19 | 84 |  | 文具用品輸入建檔 |  |
| 組內清潔工作 | 9/15-19 |  |  |  | 公 |
|  | 9/15-9/19 |  |  | 清潔前方櫃台及左右兩側公共區域 |  |
| 其他事項 | 9/15-19 |  |  | 擦桌子.倒水 | 公 |
|  | 9/15-19 |  |  | 倒垃圾 | 公 |
|  | 9/15-19 |  |  | 左側各式空白表單補放 | 公 |
|  | 9/15-19 |  |  | 領文具 | 公 |
|  | 9/15-19 |  |  | 影印文件 | 公 |
|  | 9/15-19 |  |  | 印財產牌 | 公 |
|  | 9/15-19 |  |  | 倉庫除濕機開關控管 | 公 |
|  | 9/15-9/19 |  |  | 拿報紙 |  |
|  | 9/15-9/19 |  |  | 紙箱回收 |  |
|  | 9/15-9/19 |  |  | 倉庫除濕機開關控管 |  |
|  | 9/15-9/19 |  |  | 倉庫除濕機倒水 |  |
|  | 9/15-9/19 |  |  | 送請領單位文具清潔用品扣帳清單 |  |
|  | 9/15-9/19 |  |  | 左側各式空白表單補放 |  |
|  | 9/15-9/19 |  |  | 送請領單位文具清潔用品扣帳清單 |  |

註﹕文書處理與試算表建立之內容部分請依序填入性質/儲存路徑/檔名

貳：其他報告

一、核對教整資料，確認財產、教整標籤。

二、核對96年度教整款所有財產儀器及其他設備帳務。

三、教育部訪視準備工作。

四、處理日間部及進修部各單位請領文具及清潔用品，日間部 1014件、進修部40件，總計1054件。

五、填報事務組(進修)助學生值班時間及助學金明細表 。

六、97.09.18下午3時半參加進修部使命室舉辦之「撒聖水」活動。

七、報修進修部ES409教室之單槍投影機一台。

出納組

# 一、支出部份

# 1、校內付款、廠商付款、開立信用狀、結購外匯、催領未領支票

# 2、代校內同仁兌換外幣。

# 3、.

| 銀行帳號 | 戶名 | 筆數 | 金額 |
| --- | --- | --- | --- |
| 055345 | 一銀支存 | 542 | 5,862,839 |
| 20130060088 | 一銀支存板橋國科會 | 272 | 2,749,724 |
| 20130060011 | 一銀支存板橋農委會 | 72 | 427,874 |
| 23150802111 | 一銀活存離職儲金 | 3 | 118,200 |
| 8325900 | 彰銀乙存 | 5 | 1,266,134 |
| 8325400 | 彰銀外匯活存 | 1 | 21,673 |
| 399668 | 郵局乙存 | 533 | 103,734,645 |
| 共計 | 1,428 | 114,181,089 |

# 4、

| 摘要 | 筆數 |
| --- | --- |
| 處理轉帳分錄傳票 | 119 |
| 發送E-MAIL通知受款人付款訊息 | 499 |
| 新建受款人基本資料 | 76 |

# 二、收入部份

1、郵局乙存帳戶現金結存日報表。

2、領據編號、建檔。

3、匯入款查詢及通知。

4、一般例行性業務。

5、臨櫃收款。

6、宿舍費彙整製單。

7、遲繳學雜費罰款。

8、遲還及遺失畢業服罰款。

9、整理廠商未繳費名單，轉事務組及會計室

10、收取九十六學年度第二學期僑生學雜費分期付款尾款。

11、畢業生離校程序蓋章。

12、收取九十七學年第一學期教育部補助生團體平安保險費差額。

13、休、退學離校程序單蓋章。

14、暑修收支明細表核對。

15、九十七學年第一學期休學及放棄學籍退費請款作業，至97/09/19止共計63人。

16、休、退學學生學雜費退費請款及補繳差額學生資料建檔

17、九十七學年第一學期休學補繳學雜費作業，至97/09/12止共計4人。

18、逾期註冊線上放行。

19、97/09應收電話費明細表編制。

20、96學年度及97學年度已收電話費明細表E-mail事務組。

21、分期付款學生分期學雜費總金額確認及註冊放行。

22、

| 銀行帳號 | 戶名 | 筆數 | 金額 |
| --- | --- | --- | --- |
| 00056898 | (日)台新學雜費 | 20 | 66,268,009 |
| 1070103800 | 台新國際商銀 | 5 | 4,391,210 |
| 8325900 | 彰銀乙存 | 5 | 688,699 |
| 399668 | 郵局乙存 | 341 | 182,200,553 |
| 412791 | 郵局活存LC | 2 | 49,680 |
| 19172130 | 郵局甲存劃撥專戶 | 87 | 1,582,456 |
| 15159038 | 郵局甲存資金室 | 4 | 59,195 |
| 共計 | 464 | 255,239,802 |

三、其他所得稅務部份

# 1、

| 項目 | 摘要 | 數量(筆) | 通報所得(元) | 通報稅額(元) | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 稅務部份 | 境內居住人所得 | 167 | 1,781,412 | 28,020 | 境內居住人所得 |
|  | 居住未滿183天非境內居住人所得 | 1 | 3,200 | 0 | 居住未滿183天非境內居住人所得 |
|  | 非固定薪資人事費共計 | 168 | 1,784,612 | 28,020 | 非固定薪資人事費共計 |

2、全校非薪資所得與專案人事費（判定所得格式、建檔與建立個人資料）計167筆，給付總額1,781,412元，代扣稅額28,020元；居住未滿183天之非居住人所得(給付日10日內通報國稅局)計1筆，給付總額3,200元，代扣稅額0元。

3、與單據核銷承辦人查詢確認簽收收據身分證字號有誤之字號。

4、修改校正所得人登錄之戶籍地址與郵遞區號。

四、學雜費業務

97-1學雜費繳費憑單自97.8.13開始下載並繳費，本組將所碰到的一些問

題整理如下：

- 本週台新系統更新狀況良好，未有太多問題。

- 9/11繳費截止日，自9/12起至9/18止繳費的學生，每筆罰款200元正。僑生遲繳比照本地生罰款辦法。

3、9/12日台新轉學雜費系統檔給註冊組卡註冊。

4、轉學生遞補生報到，遞補的學生逐一至出納組更新並下載繳費單至郵局繳費。

5、台新學雜費每日入帳與存摺相符合，但分帳部份有點不平。與台新溝通是否可以自行下載每日繳費明細，台新回報說可以但有時會有錯誤，原因是有些學生利用ATM轉帳，金額不符也找不到銷帳代碼故無法判別繳費類別，少部份也無法銷帳。以請台新先併入學雜費中。

6、目前台新學雜費入帳共分5大類：1.學雜費 2.平保費 3.游泳費 4.健檢費 5.音樂系個別指導費

7、至97年9月16日台新銀行學雜費專戶2068-01-00056898已入帳

814,227,007元。並轉250,000,000至郵局定存

五、進修部

# 1、收入部份

2、綜合業務部份

A.配合96會計師查帳資料。

B.(97/1)其他雜項收入122人151,589元。

C.協助學生列印繳費單、電話答覆學生及家長有關繳費問題。

D.與台新銀行電話討論97/1進修部學生繳費帳務相關問題。

E.辦理新生放棄入學扣5%累計64人，辦理退費請款核銷。

F.辦理轉學生放棄入學扣5%累計5人，辦理退費請款核銷。

G.處理新生、轉學生遞補生繳費相關問題。

H.辦理休退學登記、核算退費請款核銷。

# I.辦理遲註冊罰款、雜項收入（停車費、置物櫃等等）。