總務處97/09/22-97/09/28業務報告

事務組

業務說明（重點報告）

蘇修女

1.辦理「學輔中心」更改指標詢價事宜。

2.處理MD202-204&217窗簾之安裝事宜。

3.處理MD202-204教室課桌椅之驗收事宜。

4.9/23 處理97學年度運動服之套量時之相關準備事宜。

5.9/25下午辦理運動服套量事宜。

6.處理新醫學大樓20台飲水機濾心更換事宜。

7.報修:水電工件13件。

8.請購修單:請購3件、核銷2件、自行處理3件。

錢小圓

1.例行請購(修)單分案事宜共50件。

2.處理MD202、203教室課桌椅之請款核銷事宜。

3.9/22、24至婦女大學旁聽有關園藝植栽管理(土壤、水份及病蟲害、雜草管理)之課程。

4.商請景觀廠商進行文圖周圍綠籬修剪估價事宜。

5.核計97/10工讀費請領清單。

6.安排「10月份組內同仁午間輪值表」。

7.協助處理全校運動服套量作業之傳送e-mail事宜及臨時緊急之支援。

8.9/26彙整提報事務組本週之週報，於呈送組長批核後，再轉送處秘。

9.請購修單:核銷1件。

格秀玲

1.停車證申請:250件

2.進出校園知會單:18件

3.派車:7件

4.處理「校慶運動服製作案」套量發文及排班相關事前準備作業。

5.回覆愛校建言1件。

6.9/23進行校車外包開標會議。

7.進行研發處教整款問題之回覆。

8.進行97學年度汽、機車停車證申請資格之審核作業，並製作97教職員工新停車證。

陳淑華

- 處理文鐸樓手機訊號過弱問題。

- 通知欠費廠商至出納組繳交應付場地維護費及水電費。

- 通知尚未繳交96學年度自費電話費用至出納組繳費。

- 請款支付97/09統支電話費。

- 持續處理羅得公司撤走藝術學院飲料販賣機事宜。

- 彙交事務組97/09電話帳單及上個月份之長途電話明細清單。

- 彙整校正97學年電話表初校稿，交予至潔公司進行修正。

- 處理文德餐廳撤場事宜。

- 將教育部有關「不得購買或使用未經管制之即食性食品」函影本分送餐廳。

- 處理電話申請及異動相關業務。

朱麗文

1.文鐸樓神父宿舍：送信件、文件、漏水維修、續訂香港公教、代領

重陽節禮金等服務。

2.每日上班前巡查清潔(墓園、文研樓、藝術學院、文華樓、文友樓、

文開樓、文德文舍等週邊)。

3.E-mail檔案資料、通知等16件。

4.各單位報紙分送服務及平信、包裹、宅配、貨運物品收發處理；不明

(姓名、單位)信件查詢處理。

5.總務系統使用、疑難請教、系所疑問協助及總務系統後端作業3件、

系所核銷蓋章1件，事務組核銷4件。

6.辦理畢業服歸還、畢業服整理及畢業生離校手續紙本蓋章事宜。

7.進行校慶運動服製作案套量相關作業。

8.E化教學設備借還及疑問處理6件。

9.9/23協助營繕組處理文華樓冷氣跳電事宜、9/24處理文開樓靠廁所電梯故障事宜。

10.9/22、24至婦女大學旁聽有關園藝植栽管理(土壤、水份及病蟲害、雜草管理)之課程。

11.9/24巡視教室，協助關閉文華樓103、104室之冷氣、電扇及電燈。

12.與廠商查看文開樓頂樓鴿網之損壞情形。

王萍貞

1.影印卡出售300張。

2.通知大盛公司運離設於羅耀拉113室前之故障影印機。

3.處理校後門警衛崗亭鋁門故障維修事宜。

4.9/26協助辦理運動服套量事宜。

楊寶珠

1.修繕：代系所維修冷氣、門板、門鎖等10件，公共區域之飲水機、鐵捲門等共5件、公共區域燈管等報修5件。

2.採購：代系所採買電冰箱、隨身碟等共6件。

3.估價：查詢整修門鎖、門板、抽屜等4件。

4 會勘事宜：應科所空間、網路節點規劃暨招商等事宜。

5.支援事項：協助社團確認借用耕莘樓大廳之場地，以利舉辦活動等事宜。

陳福洲

- 辦理進修部場地、教室、演講廳、借用事宜。

- 持續辦理學生離校手續、繳回學士服作業。

- 辦理進修部教師、職員、學生97學年度汽、機車停車證共216件。

- 辦理教師、職員、學生各項物品借用及歸還等事宜。

- 辦理進修部學生置物櫃申請租用及協助開啟置物櫃事宜共18件。

- 巡視進修部大樓各層樓廁所清潔及周邊環境、清掃2樓陽台煙蒂。

- 處理資訊中心請修ES301、401電腦教室門弓器事宜。

- 進修部各系、單位之請購單進行採購及議價、核銷作業。

- 進修部大樓公共空間及教室各項設備故障維修之申報。

- 處理進修部113、114教室跳電事宜。

- 處理進修部統一實習商店旁電動柵欄門加鎖事宜。

- 協助歷史系辦理於進修部演講廳舉辦之活動。

- 處理進修部大樓各樓層飲水機更換濾心及維修事宜。

- 持續協助資訊中心處理進修部電腦教室整建案。

15.臨時交辦任務。

楊貴女

1.修繕：修冷氣6件、飲水機6件。

2.報修系統：水電11件、水箱漏水3件、門故障2件、電扇1件。課桌椅8件、板擦機故障7件。

3.畢業服歸還紙本作業處理：95學年度共5人、96學年度共8人。

4.持續協助「管理學院」處理利瑪竇2樓辦公室門牌製作事宜。

5.辦理樹德樓教授休息室、羅耀拉、利瑪竇地下樓研究室門禁卡製作共11份。

6.9/23派工支援協助處理潛水艇天空櫥櫃酒瓶及雜物淨空事宜。

7.製作大樓頂樓拔草記錄卡及節能減碳紀錄表。

8.9/24緊急處理利瑪竇樓地下自習室臭味瀰漫事宜。

張毓珉

- 例行派工支援14次。

- 協助颱風過後校園樹枝清理、校園內榕樹修剪及環安衛組固廢粉碎作業支援、協助保管組搬運報廢品(軍訓室、生科系、進修部)及搬運利瑪竇樓未組裝之桌椅等。

- 處理清潔用品進貨及請領、濾心及清潔事務、工友加班費等事宜。

- 處理資源回收物品攜出清單及查核事宜。

5. 辦理核銷共3份、回文、簽文各1份。

6. 例行巡視垃圾場。

7. 持續辦理97學年度清潔外包採購案申請表相關事宜。

8. 處理學生遺失物品相關事宜。

9. 轉達校園內違規張貼海報事宜，請課外組及清潔人員能加強清理。

10.登錄9/19-25共4位技工及工友請假代理人事宜。

11.請工友代表轉達運動服套量時間表，通知每位工友並公告周知。

12.9/25進行飲水機水質檢驗40台(文開、文圖、冠五樓、文德文舍)，並完成全校飲水機異動調查作業。

13.臨時交辦事項。

叢山

1.場地登記及物品借用例行業務共57件。

2.辦理潛水艇天空財產移轉事宜。

3.9/20、21支援新生體檢事宜(LM101)。

4.9/24協助學輔中心進行場地佈置(利瑪竇地下演講廳)。

專案業務進度

- 處理MD202、203教室課桌椅之請款核銷事宜。

2.進行校慶運動服製作案套量相關作業。

營繕組

| 項次 | 工程名稱 | 執行進度及內容敘述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 生科系實驗室鋁隔間 | 結案。 |
| 2 | 體育室網球場整修工程（理工學院旁） | 結案。 |
| 3 | 資訊中心SF337、SF338線路改裝 | 結案。 |
| 4 | 新建醫學院綜合大樓 | 保固維護，缺失改善。 |
| 5 | 樑柱導水整修工程 | 公博樓地下一樓，完工待驗。 |
| 6 | 輔大診所牙科改建工程 | 醫學綜合大樓一樓配合完工待驗。 |
| 7 | 穿透式電子顯微鏡 | 醫研所已簽， 鈞長核示中。 |
| 8 | 信義和平浴室隔間改善工程 | 契約審核完成，轉採購組後續。 |
| 9 | 百葉裝修工程 | 國璽樓，發包呈核中。 |
| 10 | 教室隔間 | 營養系NF455，施工中。 |
| 11 | 一樓琴房防音門及壁板整修 | 音樂系，發包呈核中。 |
| 12 | 教師琴房整修工程 | 音樂系2樓，發包呈核中。 |
| 13 | 空間整修 | 數學系，竣工待驗。 |
| 14 | 中央空調濾網更換 | 國璽樓現勘評估處理中。 |
| 15 | 壁體管路滲漏 | 文鐸樓一樓現勘處理中。 |
| 16 | 牆面滲水及壁癌 | 文研樓LG206室，施工中。 |
| 17 | 仁愛、信義、和平宿舍冷氣採購及安裝工程 | 預定9月26日初驗。 |
| 18 | 格物學院冷氣安裝修繕 | 9月24日完成初驗。 |
| 19 | 體育室體育館地板整修工程（中美堂） | 已於9月23日施工，預定10月13日完成。 |
| 20 | 羅耀拉樓頂防漏工程 | 施工後觀察中。 |
| 21 | 體育室棒壘球場圍網修補 | 送件流程中。 |
| 22 | SF3樓電腦教室冷氣機採購（電源線工程部分） | 定底價中。 |
| 23 | 法園125教室牆壁滲水維修 | 送件流程中。 |
| 24 | 織品系大樓增空調工程 | 待驗收。 |
| 25 | 管理學院辨公室遷移案 | 驗收中。 |
| 26 | 宜美學苑雨水排水管維修 | 施工中。 |
| 27 | 宜美1-4樓給水管維修 | 施工中。 |
| 28 | ES301、401塑膠拉門移装 | 訂底價中。 |
| 29 | 仁愛學苑熱泵熱水工程 | 施工中。 |
| 30 | ES301、401電腦教室改善工程 | 待驗收。 |
| 31 | 羅耀拉二樓整修 | 呈核中。 |
| 32 | 文華樓西面頂樓更換鐵皮 | 呈核中。 |
| 33 | 污水處理廠代操作及維護 | 進廠操作(9月)、排放許可證換證及領取（領取中）。 |
| 34 | 化學系1~2F電力改善 | 簽辦公文。 |
| 35 | 全校電力改善 | 低壓改善作業（化學系）、功能性及監控系統改善。 |
| 36 | 城區部建安改善工程 | 待市府檢查。 |
| 37 | 建築物公共安全改善 | 待縣府複查。 |
| 38 | 地下水水塔外觀油漆剝落 | 完成第一階段施作，第二階段施作將視天候狀況另排。 |
| 39 | 總務處事務、保管、環安衛、營繕組搬遷案 | 暫緩待上級指示。 |
| 40 | 總務處事務、保管、環安衛、營繕組搬遷案網路配合工程 | 暫緩待上級指示。 |
| 41 | 總務處事務、保管、環安衛、營繕組搬遷案網路水電工程 | 暫緩待上級指示。 |
| 42 | 污水處理廠污水管納管工程 | 暫緩。 |
| 43 | 校內建築物結構補強補修工程（文友樓、化學系） | 施工作業中。 |
| 44 | 心園餐廳地下室變更 | 改善工程前置作業（預定寒假施工）。 |
| 45 | 宜真宜善學苑屋頂漏水整修工程 | 施工作業中。 |
| 46 | 宜美宿舍熱水爐維修及零件汰換工程 | 施工作業中。 |
| 47 | 97年度消防安全設備缺失改善 | 施工作業中。 |
| 48 | 媒體中心LF311-Epoxy底漆鋪設處理 | 待使用單位重新辦理。 |
| 49 | 輔幼廚房不鏽鋼門 | 初驗。 |
| 50 | 濟時樓逃生門調整維修 | 完成現勘廠商估價中。 |
| 51 | 醫學院舊大樓六樓小班教室漏水整修 | 完成現勘廠商估價中。 |
| 52 | 財法系新增偵煙器 | 完成現勘。 |
| 53 | 宜美宿舍房間裂縫整修 | 完成現勘，僅為表面破壞非結構破壞。 |
| 54 | 濟時樓8F警報系統故障 | 已請廠商協助處理。 |
| 55 | 出版社天花板漏水整修 | 完成現勘評估中。 |
| 56 | 宜真學苑服務台天花更新 | 完成現勘。 |
| 57 | 淨心堂天花漏水 | 完成現勘評估中。 |

保管組

壹：例行性業務

- 校產相關業務：97.9.26

| 單位別 | 業務 性質 | 驗收（hr） | 新增（件） | 移轉（件） | 報廢（件） | 驗廢（hr） | 貼驗（hr） | 盤點（件） | 媒合（件） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 校本部一 （代碼1） | 列產 | 0 | 6 | 9 | 156 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 校本部二 （代碼9） | 列產 | 0 | 25 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 文學院 | 列產 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 藝術學院 | 列產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 理工學院 | 列產 | 0 | 0 | 0 | 174 | 0 | 1 | 100 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 外語學院 | 列產 | 0 | 4 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 民生學院 | 列產 | 0 | 3 | 0 | 119 | 0 | 0 | 20 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 法律學院 | 列產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 社會科學院 | 列產 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 管理學院 | 列產 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 醫學院 | 列產 | 0 | 6 | 129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 推廣部 | 列產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 進修部 | 列產 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |

二、物品領用相關業務：

| 工作內容 項目別 | 核發（件） | 建檔分帳（件） | 與會計室對帳（hr） | 盤點（件） | 規劃補貨（件） | 到貨點驗（件） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 清潔用品 | 34 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 文具用品 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 |

三﹒工讀同學工作紀錄

| 相關紀錄 項目別 | 日期 | 件數 | 工時 | 內容 | 交付 工作者 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 處本部送文 | 9/22-9/26 |  |  | 會計、總祕、採購、臨心系、進修部、營繕、全人 | 劉、孫林、胡 |
|  | 9/22-26 |  |  | 總祕.會計.採購.進修部.音樂系.景觀系.藝電中心.應美系.護理系.公衛系.醫學系.職治系.歷史系.哲學系.共同外語.圖資系.媒體中心.體育系.大傳所.廣告系.影傳系.法管學院 | 劉.孫.林.胡.謝 |
| 保管系統資料輸入 | 9/22-9/26 | 34 |  | 清潔用品輸入建檔 |  |
|  | 9/22-9/26 | 80 |  | 文具用品輸入建檔 |  |
| 組內清潔工作 | 9/22-9/26 |  |  | 清潔前方櫃台及左右兩側公共區域 |  |
| 其他事項 | 9/22-9/26 |  |  | 拿報紙 |  |
|  | 9/22-9/26 |  |  | 紙箱回收 |  |
|  | 9/22-9/26 |  |  | 倉庫除濕機開關控管 |  |
|  | 9/22-9/26 |  |  | 倉庫除濕機倒水 |  |
|  | 9/22-9/26 |  |  | 送請領單位文具清潔用品扣帳清單 |  |
|  | 9/22-9/26 |  |  | 左側各式空白表單補放 |  |
|  | 9/22-9/26 |  |  | 送請領單位文具清潔用品扣帳清單 |  |
|  | 9/22-26 |  |  | 擦桌子.倒水 | 公 |
|  | 9/22-26 |  |  | 倒垃圾 | 公 |
|  | 9/22-26 |  |  | 左側各式空白表單補放 | 公 |
|  | 9/22-26 |  |  | 領文具 | 公 |
|  | 9/22-26 |  |  | 影印文件 | 公 |
|  | 9/22-26 |  |  | 印財產牌 | 公 |
|  | 9/22-26 |  |  | 倉庫除濕機開關控管 | 公 |
|  | 9/22-26 |  |  | 倉庫除濕機倒水 | 公 |
|  | 9/22-26 |  |  | 文具清潔用品KEY IN | 公 |

註﹕文書處理與試算表建立之內容部分請依序填入性質/儲存路徑/檔名

貳：其他報告

一、核對教整資料，確認財產、教整標籤

二、9/23學輔中心裝修工程驗收

三、9/24軍訓室廢品回收

四、9/25校內主管預評教整設備

五、協助系所單位總務資訊系統列產

六、核對96年度教整款所有財產儀器及其他設備帳務。

七、教育部訪視準備工作。

八、處理日間部及進修部各單位請領文具及清潔用品，日間部861件、進修部27件，總計888件。

九、97.9.25上午於辦公室待命,並陪同長官檢視以教整款購置之財產。

十、報修進修部ES704教室之單槍投影機一台,及ES404教室電腦網路線故障。

出納組

- 一、支出部份

- 1、校內付款、廠商付款、開立信用狀、結購外匯、催領未領支票

- 2、代校內同仁兌換外幣。

- 3、.

| 銀行帳號 | 戶名 | 筆數 | 金額 |
| --- | --- | --- | --- |
| 055345 | 一銀支存 | 441 | 6,950,638 |
| 20130060088 | 一銀支存板橋國科會 | 207 | 1,543,281 |
| 20130060011 | 一銀支存板橋農委會 | 12 | 90,550 |
| 8325900 | 彰銀乙存 | 3 | 5,466,474 |
| 399668 | 郵局乙存 | 554 | 8,169,888 |
| 共計 |  | 1,217 | 22,220,831 |

- 4、

| - 摘要 | - 筆數 |
| --- | --- |
| 處理轉帳分錄傳票 |  |
| - 發送E-MAIL通知受款人付款訊息 | 580 |
| - 新建受款人基本資料 | 68 |

- 二、收入部份

1、郵局乙存帳戶現金結存日報表。

2、領據編號、建檔。

3、匯入款查詢及通知。

4、一般例行性業務。

5、臨櫃收款。

6、宿舍費彙整製單。

7、遲繳學雜費罰款及補註冊。

8、遲還及遺失畢業服罰款。

9、廠商97學年度應繳場地維護費總表製作。

10、重大匯入款2筆

| 日期 | 重大匯入款 |  | 金額 |
| --- | --- | --- | --- |
| 9/19 | 教育部-97年啟動產業人力札根計劃 | 台幣 | 2,400,000 |
| 9/23 | 教育部-新興議題與專業教育改革中鋼計劃-新移民與多元文化子計劃 | 台幣 | 1,189,817 |

11、收取九十六學年度第二學期僑生學雜費分期付款尾款。

12、畢業生離校程序蓋章。

13、收取九十七學年第一學期教育部補助生團體平安保險費差額。

14、休、退學離校程序單蓋章。

15、暑修收支明細表核對。

16、九十七學年第一學期休學及放棄學籍退費請款作業，至97/09/26止共計86人。

17、休、退學學生學雜費退費請款及補繳差額學生資料建檔。

18、九十七學年第一學期休學補繳學雜費作業，至97/09/26止共計13人。

19、逾期註冊線上放行。

20、分期付款學生分期學雜費總金額確認及註冊放行。

21、

| 銀行帳號 | 戶名 | 筆數 | 金額 |
| --- | --- | --- | --- |
| 00056898 | (日)台新學雜費 | 15 | 4,466,674 |
| 00060189 | (進)台新學雜費 | 14 | 645,837 |
| 8325900 | 彰銀乙存 | 10 | 2,537,035 |
| 8325400 | 彰銀外匯活存 | 1 | 368,046 |
| 5108325920 | 彰銀活存推廣部 | 13 | 588,374 |
| 399668 | 郵局乙存 | 256 | 1,286,821 |
| 16020831 | 郵局支存 | 2 | 565 |
| 412791 | 郵局活存LC | 3 | 67,100 |
| 427153 | 郵局活存推廣部 | 5 | 65.960 |
| 19172130 | 郵局甲存劃撥專戶 | 28 | 280.890 |
| 共計 |  | 347 | 10,307,302 |

三、其他所得稅務部份

- 1、

| 項目 | 摘要 | 數量(筆) | 通報所得(元) | 通報稅額(元) | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 稅務部份 | 境內居住人所得 | 203 | 2,076,156 | 28,988 | 境內居住人所得 |
|  | 居住未滿183天非境內居住人所得 | 0 | 0 | 0 | 居住未滿183天非境內居住人所得 |
|  | 非固定薪資人事費共計 | 203 | 2,076,156 | 28,988 | 非固定薪資人事費共計 |

- 2、全校非薪資所得與專案人事費（判定所得格式、建檔與建立個人資料）計203筆，給付總額2,076,156元，代扣稅額28,988元；居住未滿183天之非居住人所得(給付日10日內通報國稅局)計0筆，給付總額0元，代扣稅額0元。

- 3、與單據核銷承辦人查詢確認簽收收據身分證字號有誤之字號。

- 4、修改校正所得人登錄之戶籍地址與郵遞區號。

- 5、與會計室核對09/15前之9月份稅帳完成。

四、學雜費業務

97-1學雜費繳費憑單自97.8.13開始下載並繳費，本組將所碰到的一些問

題整理如下：

- 有3-4位學生使用ATM、信用卡繳款，當時以為繳款成功，事後收到未註冊完成，才發現並未扣款。學生到出納組反應時會有一番爭質，經過溝通都勉強接受。

- 僑外組來電反應：僑生報到註冊日期為9/11、12日，所以可否同意12日繳費的學生免繳罰款。請該單位組長上簽請示。目前僑生遲繳比照本地生罰款辦法。

3、轉學生遞補生報到，遞補的學生逐一至出納組更新並下載繳費單至郵局

繳費。

4、有學生反應可否換一家銀行合作，因為台新的繳費平台不方便。也有家長建議，台新合作的信用卡廠商太少。

5、8/21轉學生現場報到並繳費，台新銀行回去並未全部銷帳並分帳。以致部份轉學生系統上呈現未繳費，後一一與台新溝通並查詢，台新回覆已入帳但未銷帳，因學生資料不完整以致無法判別，所以並未銷帳。現已處理完畢。

6、目前台新學雜費入帳共分5大類：1.學雜費 2.平保費 3.游泳費 4.健檢費 5.音樂系個別指導費

7、至97年9月24日台新銀行學雜費專戶2068-01-00056898已入帳

838,452,468元。並轉800,000,000至郵局定存。

五、進修部

1、收入部份

2、綜合業務部份

A.預備97/1報教育部退撫費。

B.(97/1)其他雜項收入168人173,354元；收自動投幣機工本費22,070元。

C.協助學生列印繳費單、處理繳費異常問題。

D.與台新銀行電話討論97/1進修部學生繳費帳務相關問題。

E.進修部新生、轉學生郵局之局帳號鍵入HP(校務行政系統)。

F.97/1繳費標標準、電腦實習、一般實習鍵入HP(校務行政系統)。

G.電話答復學生97/1學分學雜費相關問題。

H.辦理休退學登記、核算退費請款核銷。

I.辦理遲註冊罰款、雜項收入（停車費、置物櫃、罰款等等）