總務處97/09/29-97/10/05業務報告

營繕組

| 項次 | 工程名稱 | 執行進度及內容敘述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 牆面滲水及壁癌 | 文研樓LG206室，竣工結案。 |
| 2 | 羅耀拉樓頂防漏工程 | 結案。 |
| 3 | 游泳池過濾馬達維修 | 結案。 |
| 4 | 文華樓100教室邊鐵捲門鐵鍊脫落 | 竣工結案。 |
| 5 | 聖言樓資訊中心電腦桌裝修 | 結案。 |
| 6 | 化學系辦公室更新不銹鋼門 | 結案。 |
| 7 | 輔幼廚房不鏽鋼門 | 結案。 |
| 8 | 財法系新增偵煙器 | 結案。 |
| 9 | 濟時樓8F警報系統故障 | 結案。 |
| 10 | 新建醫學院綜合大樓 | 保固維護，缺失改善。 |
| 11 | 樑柱導水整修工程 | 公博樓地下一樓，完工待驗。 |
| 12 | 輔大診所牙科改建工程 | 醫學綜合大樓一樓配合完工待驗。 |
| 13 | 穿透式電子顯微鏡 | 醫研所已簽， 鈞長核示中。 |
| 14 | 信義和平浴室隔間改善工程 | 契約審核完成，轉採購組後續。 |
| 15 | 百葉裝修工程 | 國璽樓，發包完成備料。 |
| 16 | 教室隔間 | 營養系NF455，施工中。 |
| 17 | 一樓琴房防音門及壁板整修 | 音樂系，發包完成備料。 |
| 18 | 教師琴房整修工程 | 音樂系2樓，發包完成備料。 |
| 19 | 空間整修 | 數學系，竣工待驗。 |
| 20 | 中央空調濾網更換 | 國璽樓估價預算中。 |
| 21 | 壁體管路滲漏 | 文鐸樓一樓現勘處理中。 |
| 22 | 宗輔中心搬遷 | 淨心堂發包呈核。 |
| 23 | 仁愛、信義、和平宿舍冷氣採購及安裝工程 | 9月26日完成初驗。 |
| 24 | 格物學院冷氣安裝修繕 | 9月24日完成初驗。 |
| 25 | 體育室體育館地板整修工程（中美堂） | 已於9月23日施工，預定10月13日完成。 |
| 26 | 體育室棒壘球場圍網修補 | 議價完成待施工。 |
| 27 | SF3樓電腦教室冷氣機採購（電源線工程部分） | 再研議。 |
| 28 | 法園125教室牆壁滲水維修 | 議價完成待施工。 |
| 29 | 織品系大樓增空調工程 | 待驗收 |
| 30 | 管理學院辨公室遷移案 | 驗收中。 |
| 31 | 宜美學苑雨水排水管維修 | 施工中。 |
| 32 | 宜美1-4樓給水管維修 | 施工中。 |
| 33 | ES401冷氣風管改装 | 訽價中。 |
| 34 | ES301、401塑膠拉門移装 | 施工中。 |
| 35 | 仁愛學苑熱泵熱水工程 | 施工中。 |
| 36 | ES301、401電腦教室改善工程 | 待驗收。 |
| 37 | 羅耀拉二樓整修 | 施工中。 |
| 38 | 文華樓西面頂樓更換鐵皮 | 估價中。 |
| 39 | 污水處理廠代操作及維護 | 進廠操作(10月)、完成排放許可證換證及領取。 |
| 40 | 化學系1~2F電力改善 | 簽辦公文作業中。 |
| 41 | 全校電力改善 | 低壓改善作業（化學系）、待功能性及監控系統複驗。 |
| 42 | 城區部建安改善工程 | 待市府檢查。 |
| 43 | 建築物公共安全改善 | 待縣府複查。 |
| 44 | 地下水水塔外觀油漆剝落 | 完成第一階段施作，第二階段施作將視天候狀況另排。 |
| 45 | 總務處事務、保管、環安衛、營繕組搬遷案 | 暫緩待上級指示。 |
| 46 | 總務處事務、保管、環安衛、營繕組搬遷案網路配合工程 | 暫緩待上級指示。 |
| 47 | 總務處事務、保管、環安衛、營繕組搬遷案網路水電工程 | 暫緩待上級指示。 |
| 48 | 校內建築物結構補強補修工程（文友樓、化學系） | 施工作業中。 |
| 49 | 心園餐廳地下室變更 | 改善工程前置作業（預定寒假施工）。 |
| 50 | 宜真宜善學苑屋頂漏水整修工程 | 施工作業中。 |
| 51 | 宜美宿舍熱水爐維修及零件汰換工程 | 施工作業中。 |
| 52 | 97年度消防安全設備缺失改善 | 施工作業中。 |
| 53 | 媒體中心LF311-Epoxy底漆鋪設處理 | 待使用單位重新辦理。 |
| 54 | 濟時樓逃生門調整維修 | 完成現勘廠商估價中。 |
| 55 | 醫學院舊大樓六樓小班教室漏水整修 | 請購作業中。 |
| 56 | 出版社天花板漏水整修 | 請購作業中。 |
| 57 | 宜真學苑服務台天花更新 | 請購作業中。 |
| 58 | 淨心堂天花板漏水 | 請購作業中。 |
| 59 | 污水處理廠新增控制電盤警報自動撥號器 | 請購作業中。 |

出納組

# 一、支出部份

# 1、校內付款、廠商付款、開立信用狀、結購外匯、催領未領支票

# 2、代校內同仁兌換外幣。

# 3、.

| 銀行帳號 | 戶名 | 筆數 | 金額 |
| --- | --- | --- | --- |
| 055345 | 一銀支存 | 533 | 5,152,199 |
| 20130060088 | 一銀支存板橋國科會 | 206 | 2,298,991 |
| 20130060011 | 一銀支存板橋農委會 | 18 | 70,662 |
| 23150802111 | 一銀活存離職儲金 | 4 | 91,800 |
| 8325900 | 彰銀乙存 | 8 | 10,018,649 |
| 8325400 | 彰銀外匯活存 | 1 | 178,963 |
| 399668 | 郵局乙存 | 447 | 10,612,169 |
| 16020831 | 郵局支存 | 14 | 73.358 |
| 共計 | 1,231 | 28,496,791 |

# 4、

| 摘要 | 筆數 |
| --- | --- |
| 處理轉帳分錄傳票 | 79 |
| 發送E-MAIL通知受款人付款訊息 | 432 |
| 新建受款人基本資料 | 113 |

# 二、收入部份

1、郵局乙存帳戶現金結存日報表。

2、領據編號、建檔。

3、匯入款查詢及通知。

4、一般例行性業務。

5、臨櫃收款。

6、宿舍費彙整製單。

7、遲繳學雜費罰款及補註冊。

8、遲還及遺失畢業服罰款。

9、所有帳戶（含進修、推廣部）共23帳戶之現金結存月報表總表（月結總表）。

10、收取九十六學年度第二學期僑生學雜費分期付款尾款。

11、分期付款學生分期學雜費總金額確認及註冊放行。

12、畢業生離校程序蓋章。

13、收取九十七學年第一學期教育部補助生團體平安保險費差額。

14、休、退學離校程序單蓋章。

15、暑修收支明細表核對。

16、九十七學年第一學期休學及放棄學籍退費請款作業，至97/10/03止共計103人。

17、休、退學學生學雜費退費請款及補繳差額學生資料建檔。

18、九十七學年第一學期休學補繳學雜費作業，至97/10/03止共計15人。

19、逾期註冊線上放行。

20、九十七學年第一期僑生學雜費分期付款學生資料建檔，及應收明細表編制。

21、

| 銀行帳號 | 戶名 | 筆數 | 金額 |
| --- | --- | --- | --- |
| 20130060088 | 一銀支存板橋國科會 | 3 | 1,500,000 |
| 00056898 | (日)台新學雜費 | 9 | 1,088,910 |
| 00060189 | (進)台新學雜費 | 6 | 64,329 |
| 8325900 | 彰銀乙存 | 6 | 2,423,499 |
| 5108325920 | 彰銀活存推廣部 | 6 | 135,910 |
| 399668 | 郵局乙存 | 108 | 625,936 |
| 412791 | 郵局活存LC | 1 | 45,630 |
| 427153 | 郵局活存推廣部 | 3 | 4,961 |
| 19172130 | 郵局甲存劃撥專戶 | 2 | 91,180 |
| 共計 | 144 | 5,980,355 |

三、其他所得稅務部份

# 1、

| 項目 | 摘要 | 數量(筆) | 通報所得(元) | 通報稅額(元) | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 稅務部份 | 境內居住人所得 | 302 | 3,659,528 | 88,591 | 境內居住人所得 |
|  | 居住未滿183天非境內居住人所得 | 1 | 36,300 | 7,260 | 居住未滿183天非境內居住人所得 |
|  | 非固定薪資人事費共計 | 303 | 3,695,828 | 95,851 | 非固定薪資人事費共計 |

2、全校非薪資所得與專案人事費（判定所得格式、建檔與建立個人資料）計302筆，給付總額3,659,528元，代扣稅額88,591元；居住未滿183天之非居住人所得(給付日10日內通報國稅局)計1筆，給付總額36,300元，代扣稅額7,260元。

3、與單據核銷承辦人查詢確認簽收收據身分證字號有誤之字號。

4、修改校正所得人登錄之戶籍地址與郵遞區號。

四、學雜費業務

97-1學雜費繳費憑單自97.8.13開始下載並繳費，本組將所碰到的一些問

題整理如下：

- 有3-4位學生使用ATM、信用卡繳款，當時以為繳款成功，事後收到未註冊完成，才發現並未扣款。學生到出納組反應時會有一番爭質，經過溝通都勉強接受。

- 僑外組來電反應：僑生報到註冊日期為9/11、12日，所以可否同意12日繳費的學生免繳罰款。請該單位組長上簽請示。目前僑生遲繳比照本地生罰款辦法。

- 僑外組報來9/12日繳費之學生名單，以逐一放行註冊完成。少部份已繳罰款之學生，請僑外組通知學生帶繳費收據至出納組辦理退費。

4、音樂系個別指導費繳費截止日至97/09/17止，以致9/11之後繳費的學生都被卡註冊，現已協調針對這部份學生，放行註冊。以後音樂系的個別指導費會配合學校的繳費截止日期。

5、8/21轉學生現場報到並繳費，台新銀行回去並未全部銷帳並分帳。以致部份轉學生系統上呈現未繳費，後一一與台新溝通並查詢，台新回覆已入帳但未銷帳，因學生資料不完整以致無法判別，所以並未銷帳。現已處理完畢。

6、至97年10月1日台新銀行學雜費專戶2068-01-00056898已入帳

840,919,529元。並轉800,000,000至郵局定存。

7、預計10初繳交97-1退輔基金統計表。

8、已下載尚未繳費學生名單，並作催款動作。

五、進修部

# 1、收入部份

2、綜合業務部份

A.預備97/1報教育部退撫費。

B.(97/1)其他雜項收入60人281,439元。

C.協助學生列印繳費單、處理繳費異常問題。

D.與台新銀行電話討論97/1進修部學生繳費帳務相關問題。

E.進修部新生、轉學生郵局之局帳號鍵入HP(校務行政系統)。

F.97/1繳費標標準、電腦實習、一般實習鍵入HP(校務行政系統)。

G..電話答復學生97/1學分學雜費相關問題。

H.辦理休退學登記、核算退費請款核銷。

I..辦理遲註冊罰款、雜項收入（停車費、置物櫃、罰款等等）

事務組

業務說明（重點報告）

蘇修女

1.處理MD202-204&217窗簾安裝施作事宜。

2.10/1、2上午於淨心堂1F處理運動服套量事宜。

3.報修:水電工件7件。

4.請購修單:請購2件、核銷1件、自行處理2件、詢價2件。

錢小圓

1.例行請購(修)單分案事宜共34件。

2.協助支援處理97教職員工新停車證之製作事宜。

3.10/1至淨心堂參與「服務學習督導說明會」。

4.商請景觀廠商進行輔大診所周圍杜鵑綠籬整修估價事宜。

5.派工協助處理「薔蜜」颱風造成之倒樹扶正及斷枝移除事宜。

6.安排「97大學入學考及校內各項考試組內同仁輪值表」。

7.協助支援處理全校運動服套量之作業。

8.處理發送97國創經管碩職班庶務組外包工作費事宜。

9.10/3彙整提報事務組本週之週報，於呈送組長批核後，再轉送處秘。

10.針對朱秉欣神父所提之建議，進行回覆事宜。

11.請購修單: 請修2件、核銷1件。

格秀玲

1.停車證申請:300件

2.進出校園知會單:21件

3.派車:5件

4.9/26、10/1處理「校慶運動服製作案」套量排班作業，並以電話通知系所相關套量事宜。

5.回覆愛校建言1件。

6.10/1進行警衛外包開標會議。

7.持續進行97學年度汽、機車停車證申請資格之審核作業，並製作97教職員工新停車證。

陳淑華

- 持續處理文德餐廳撤場事宜。

- 更錄9/29薔蜜颱風停班停課之自動總機招呼語及後續之恢復平常招呼語事宜。

- 至板橋地方法院繳交第一審裁判費及辦理填單請款核銷作業。

- 處理發送97碩士班庶務組外包工作費事宜。

- 更新統支電話資料庫之會計部門代號。

- 持續彙辦97學年全校電話表校稿事宜。

- 處理電話申請及異動相關業務。

朱麗文

1.文鐸樓神父宿舍：送信件、文件等服務。

2.每日上班前巡查清潔(墓園、文研樓、藝術學院、文華樓、文友樓、

文開樓、文德文舍等週邊)。

3.E-mail檔案資料、通知等9件。

4.各單位報紙分送服務及平信、包裹、宅配、貨運物品收發處理；不明

(姓名、單位)信件查詢處理。

5.總務系統使用系所疑問協助及總務系統後端作業3件。

6.辦理畢業服歸還、畢業服整理及畢業生離校手續紙本蓋章事宜。

7.處理校慶運動服製作案套量相關事宜。

8.E化教學設備借還及疑問處理3件。

9.提醒工友及單位有關防颱準備及注意安全事宜。

10.9/30處理文開樓電梯故障事宜。

11.9/30文開樓頂樓鴿網之損壞，進行拍照存證。

王萍貞

1.影印卡出售200張。

2.協助辦理運動服套量事宜，並於10/2連絡各單位，尚未套量之同仁，請於當日下班前至淨心堂進行套量作業。

楊寶珠

1.修繕：代系所維修冷氣、麥克風、門鎖等9件，公共區域之黑板、玻璃等共6件、公共區域燈管等報修8件、核銷維修飲水機等2件。

2.採購：代系所訂製窗簾、訂購報紙等共4件。

3.估價：查詢冷氣機維修費，新購小蜜蜂詢價等5件。

4.付款事項：支付整修書櫃款項。

5.會勘〈處理〉事宜：耕莘樓3樓冷氣跳電之電源開關、聖言樓4號電梯故障之照明設備、資訊中心辦公室遷移後門牌號碼更新製作、聖言樓9樓無法打開之安全門、食營工廠冷氣機滴水、耕莘樓112室漏水等事宜。

6.驗收事項：CH122〈耕莘樓〉教室黑板整修等。

7.支援事項：協助處理教職員工套量運動服事宜。

陳福洲

- 辦理進修部場地、教室、演講廳、借用事宜。

- 持續辦理學生離校手續、繳回學士服作業。

- 繼續辦理進修部教師、職員、學生97學年度汽、機車停車證。

- 辦理教師、職員、學生各項物品借用及歸還等事宜。

- 辦理進修部學生置物櫃租用申請及協助開啟置物櫃事宜30件。

- 於淨心堂協助處理運動服套量作業。

- 薔蜜颱風過後，巡視進修部大樓周邊設備、教室、路樹損毀狀況。

（路樹吹倒4棵、教室窗戶玻璃破1塊）

- 處理資訊中心申請整修電腦教室相關事宜。

- 進修部各系、單位之請購單進行採購及議價、核銷作業。

- 進修部大樓公共空間及教室各項設備故障維修申報共15件。

- 核報進修部統一實習商店9月份電費使用度數。

- 處理全人教育中心招牌式樣議價及製作事宜；鐘聲喇叭擬遷移事宜。

- 處理9/27 ES703女廁遭偷拍事宜(9/30調閱監視器)。

16.臨時交辦任務。

楊貴女

1.修繕：修冷氣7件、飲水機4件、修裁紙機6次、修影印機5次。

2.報修系統：水電13件、水箱漏水4件、門鎖故障7件。

3.畢業服歸還紙本作業處理：95學年度共2人，96學年度共11人。

4.9/30早上於淨心堂協助辦理運動服套量事宜。

5.會同營繕組緊急處理因颱風導致羅耀拉大樓屋頂漏水事宜。

6.查核10月份各大樓頂樓，工友拔草工作完成與否。

7.羅耀拉2樓，管理學院新進老師辦公室隔間工程持續進行中。

8.處理失物招領共9件。

張毓珉

- 例行派工支援13次(含薔蜜颱風過後校園樹枝清理、扶樹、輔園屋頂清理、校園內榕樹修剪及環安衛組固廢粉碎作業支援、協助保管組搬運報廢品等)。

- 處理資源回收物品攜出清單及查核事宜共3份。

- 轉發人評會開會通知單給工友代表。

4. 辦理核銷共4份、回、簽文共3份。

5. 處理清潔用品進貨及請領清潔用品、濾心及清潔事務、工友加班費等事宜共2份。

6. 例行巡視垃圾場、大型垃圾清運3車。

7. 參加採購組清潔外包開標會議。

8. 參與大學入門-服務學習說明會及通知21位工友參加。

9. 登錄9/26-10/2共5位技工及工友請假代理人事宜。

10.支援協助處理97教職員工新停車證之製作事宜。

11.持續辦理97學年度清潔外包採購案申請表相關事宜。

12.臨時交辦事項。

叢山

1.場地登記及物品借用例行業務共69件。

2.9/29協助學生社團（國標社）進行場地佈置(利瑪竇地下演講廳)。

3.9/30協助輔大之音活動進行場地佈置(濟時樓九樓)。

4.10/1協助歷史系週會進行場地佈置(利瑪竇地下演講廳)。

專案業務進度

- 進行校慶運動服製作案套量相關作業。

2.10/1至淨心堂參與「服務學習督導說明會」。

保管組

壹：例行性業務

- 校產相關業務：97.10.3

| 單位別 | 業務 性質 | 驗收（hr） | 新增（件） | 移轉（件） | 報廢（件） | 驗廢（hr） | 貼驗（hr） | 盤點（件） | 媒合（件） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 校本部一 （代碼1） | 列產 | 0 | 17 | 9 | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 7 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 校本部二 （代碼9） | 列產 | 0 | 37 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 文學院 | 列產 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 藝術學院 | 列產 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 理工學院 | 列產 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 3 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 外語學院 | 列產 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 民生學院 | 列產 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 法律學院 | 列產 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 社會科學院 | 列產 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 管理學院 | 列產 | 0 | 6 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 醫學院 | 列產 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 推廣部 | 列產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 進修部 | 列產 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

二、物品領用相關業務：

| 工作內容 項目別 | 核發（件） | 建檔分帳（件） | 與會計室對帳（hr） | 盤點（件） | 規劃補貨（件） | 到貨點驗（件） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 清潔用品 | 43 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 文具用品 | 95 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 |

三﹒工讀同學工作紀錄

| 相關紀錄 項目別 | 日期 | 件數 | 工時 | 內容 | 交付 工作者 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 處本部送文 | 9/30-10/3 |  |  | 會計、總祕、採購、進修部、營繕、醫學 | 劉、孫林、胡 |
|  | 9/30-10/3 |  |  | 總祕.會計.採購.進修部.景觀系.藝電中心.藝術學院.醫學系.職治系.媒體中心.體育系.基醫所.臨心系.教學支援組.營繕組.學務處.全人中心_共同外語 | 劉.孫.林.胡.謝 |
| 保管系統資料輸入 | 9/30-10/3 | 43 |  | 清潔用品輸入建檔 |  |
|  | 9/30-10/3 | 95 |  | 文具用品輸入建檔 |  |
| 組內清潔工作 | 9/30-10/3 |  |  | 清潔前方櫃台及左右兩側公共區域 |  |
|  | 9/30-10/3 |  |  |  | 公 |
| 其他事項 | 9/30-10/3 |  |  | 拿報紙 |  |
|  | 9/30-10/3 |  |  | 紙箱回收 |  |
|  | 9/30-10/3 |  |  | 倉庫除濕機開關控管 |  |
|  | 9/30-10/3 |  |  | 倉庫除濕機倒水 |  |
|  | 9/30-10/3 |  |  | 送請領單位文具清潔用品扣帳清單 |  |
|  | 9/30-10/3 |  |  | 左側各式空白表單補放 |  |
|  | 9/30-10/3 |  |  | 送請領單位文具清潔用品扣帳清單 |  |
|  | 9/30-10/3 |  |  | 擦桌子.倒水 | 公 |
|  | 9/30-10/3 |  |  | 倒垃圾 | 公 |
|  | 9/30-10/3 |  |  | 左側各式空白表單補放 | 公 |
|  | 9/30-10/3 |  |  | 領文具 | 公 |
|  | 9/30-10/3 |  |  | 影印文件 | 公 |
|  | 9/30-10/3 |  |  | 印財產牌 | 公 |
|  | 9/30-10/3 |  |  | 倉庫除濕機開關控管 | 公 |
|  | 9/30-10/3 |  |  | 倉庫除濕機倒水 | 公 |
|  | 9/30-10/3 |  |  | 文具清潔用品KEY IN | 公 |

註﹕文書處理與試算表建立之內容部分請依序填入性質/儲存路徑/檔名

貳：其他報告

一、協助系所單位總務資訊系統列產

二、核對96年度教整款所有財產儀器及其他設備帳務。

三、教育部訪視準備工作。

四、處理日間部及進修部各單位請領文具及清潔用品，日間部1019件、進修部17件，總計1036件。

五、報修進修部器材室幻燈機3台損壞及ES517教室電動螢幕故障。

六、裝訂教整款資料。