總務處97/10/06-97/10/12業務報告

營繕組

| 項次 | 工程名稱 | 執行進度及內容敘述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 和平學苑三、四樓拆掉燈移裝修 | 結案。 |
| 2 | 樑柱導水整修工程 | 公博樓地下一樓，竣工結案。 |
| 3 | 教室隔間 | 營養系NF455，竣工結案。 |
| 4 | 空間整修 | 數學系，竣工結案。 |
| 5 | 新建醫學院綜合大樓 | 保固維護，缺失改善。 |
| 6 | 輔大診所牙科改建工程 | 醫學綜合大樓一樓配合完工待驗。 |
| 7 | 穿透式電子顯微鏡 | 醫研所已簽， 鈞長核示中。 |
| 8 | 信義和平浴室隔間改善工程 | 契約審核完成，轉採購組後續。 |
| 9 | 百葉裝修工程 | 國璽樓，樣品試做。 |
| 10 | 一樓琴房防音門及壁板整修 | 音樂系，施工中。 |
| 11 | 教師琴房整修工程 | 音樂系2樓，施工中。 |
| 12 | 中央空調濾網更換 | 國璽樓施工中。 |
| 13 | 壁體管路滲漏 | 文鐸樓一樓行政作業中。 |
| 14 | 宗輔中心搬遷 | 淨心堂施工中。 |
| 15 | 織品系大樓增空調工程 | 待驗收。 |
| 16 | 管理學院辨公室遷移案 | 驗收中。 |
| 17 | 宜美學苑雨水排水管維修 | 施工中。 |
| 18 | 宜美1-4樓給水管維修 | 施工中。 |
| 19 | ES401冷氣風管改装 | 訽價中。 |
| 20 | ES301、401塑膠拉門移装 | 待驗收中。 |
| 21 | 仁愛學苑熱泵熱水工程 | 施工中。 |
| 22 | ES301、401電腦教室改善工程 | 待驗收。 |
| 23 | 羅耀拉二樓整修 | 待驗收。 |
| 24 | 文華樓西面頂樓更換鐵皮 | 訂底價中。 |
| 25 | 仁愛、信義、和平宿舍冷氣採購及安裝工程 | 10月06日完成第二次初驗。 |
| 26 | 格物學院冷氣安裝修繕 | 9月24日完成初驗。 |
| 27 | 體育室體育館地板整修工程（中美堂） | 預定97年10月13完工。 |
| 28 | 體育室棒壘球場圍網修補 | 待施工。 |
| 29 | SF3樓電腦教室冷氣機採購（電源線工程部分） | 再研議。 |
| 30 | 法園125教室牆壁滲水維修 | 施工中。 |
| 31 | 德蘭靜苑106室漏水整修 | 施工中。 |
| 32 | 淨心堂地下室活動地板整修 | 已發包。 |
| 33 | 污水處理廠代操作及維護 | 進廠操作(10月)。 |
| 34 | 化學系1~2F電力改善 | 圖說資料依鈞長指示規劃更改中。 |
| 35 | 全校電力改善 | 低壓改善作業（化學系）、功能性及監控系統複驗（預計10.8延後）。 |
| 36 | 城區部建安改善工程 | 待市府檢查。 |
| 37 | 建築物公共安全改善 | 待縣府複查。 |
| 38 | 地下水水塔外觀油漆剝落 | 完成第一階段施作，第二階段施作將視天候狀況另排。 |
| 39 | 總務處事務、保管、環安衛、營繕組搬遷案 | 暫緩待上級指示。 |
| 40 | 總務處事務、保管、環安衛、營繕組搬遷案網路配合工程 | 暫緩待上級指示。 |
| 41 | 總務處事務、保管、環安衛、營繕組搬遷案網路水電工程 | 暫緩待上級指示。 |
| 42 | 校內建築物結構補強補修工程（文友樓、化學系） | 施工作業中。 |
| 43 | 心園餐廳地下室變更 | 改善工程前置作業（預定寒假施工）。 |
| 44 | 宜真宜善學苑屋頂漏水整修工程 | 初驗。 |
| 45 | 宜美宿舍熱水爐維修及零件汰換工程 | 施工作業中（預計10.10爐體進場。） |
| 46 | 97年度消防安全設備缺失改善 | 初驗改善作業 |
| 47 | 媒體中心LF311-Epoxy底漆鋪設處理 | 待使用單位重新辦理。 |
| 48 | 濟時樓逃生門調整維修 | 議價發包。 |
| 49 | 醫學院舊大樓六樓小班教室漏水整修 | 議價發包。 |
| 50 | 出版社天花板漏水整修 | 廠商協助改善中。 |
| 51 | 宜真學苑服務台天花更新 | 議價發包。 |
| 52 | 淨心堂天花板漏水 | 待議價發包。 |
| 53 | 污水處理廠新增控制電盤警報自動撥號器 | 暫緩。 |
| 54 | 宜真宜善學苑伸縮縫漏水 | 完成現場勘查。 |

出納組

- 一、支出部份

- 1、校內付款、廠商付款、開立信用狀、結購外匯、催領未領支票

- 2、代校內同仁兌換外幣。

- 3、.

| 銀行帳號 | 戶名 | 筆數 | 金額 |
| --- | --- | --- | --- |
| 055345 | 一銀支存 | 296 | 4,714,540 |
| 20130060088 | 一銀支存板橋國科會 | 123 | 2,012,183 |
| 20130060011 | 一銀支存板橋農委會 | 11 | 76,984 |
| 8325900 | 彰銀乙存 | 4 | 276,330 |
| 8325400 | 彰銀外匯活存 | 1 | 14,471 |
| 399668 | 郵局乙存 | 234 | 3,249,346 |
| 16020831 | 郵局支存 | 64 | 332.758 |
| 共計 |  | 733 | 10,676,612 |

- 4、

| - 摘要 | - 筆數 |
| --- | --- |
| 處理轉帳分錄傳票 | 118 |
| - 發送E-MAIL通知受款人付款訊息 | 440 |
| - 新建受款人基本資料 | 57 |

- 二、收入部份

1、郵局乙存帳戶現金結存日報表。

2、領據編號、建檔。

3、匯入款查詢及通知。

4、一般例行性業務。

5、臨櫃收款。

6、宿舍費彙整製單。

7、遲繳學雜費罰款及補註冊。

8、遲還及遺失畢業服罰款。

9、所有帳戶（含進修、推廣部）共23帳戶之現金結存月報表總表（月結總表）。

10、收取九十六學年度第二學期僑生學雜費分期付款尾款。

11、分期付款學生分期學雜費總金額確認及註冊放行。

12、畢業生離校程序蓋章。

13、收取九十七學年第一學期教育部補助生團體平安保險費差額。

14、休、退學離校程序單蓋章。

15、暑修收支明細表核對。

16、九十七學年第一學期休學及放棄學籍退費請款作業，至97/10/09止共計114人。

17、休、退學學生學雜費退費請款及補繳差額學生資料建檔。

18、九十七學年第一學期休學補繳學雜費作業，至97/10/09止共計17人。

19、收取九十七學年第一期僑生學雜費分期付款金額。

20、

| 銀行帳號 | 戶名 | 筆數 | 金額 |
| --- | --- | --- | --- |
| 00056898 | (日)台新學雜費 | 10 | 347,464 |
| 00060189 | (進)台新學雜費 | 8 | 328,967 |
| 8325900 | 彰銀乙存 | 9 | 1,172,636 |
| 5108325920 | 彰銀活存推廣部 | 2 | 14,800 |
| 399668 | 郵局乙存 | 103 | 385,483 |
| 412791 | 郵局活存LC | 2 | 45,880 |
| 19172130 | 郵局甲存劃撥專戶 | 5 | 10,963 |
| 共計 |  | 139 | 2,306,193 |

三、其他所得稅務部份

- 1、

| 項目 | 摘要 | 數量(筆) | 通報所得(元) | 通報稅額(元) | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 稅務部份 | 境內居住人所得 | 133 | 1,102,298 | 46,405 | 境內居住人所得 |
|  | 居住未滿183天非境內居住人所得 | 1 | 230,544 | 46,109 | 居住未滿183天非境內居住人所得 |
|  | 非固定薪資人事費共計 | 134 | 1,332,842 | 92,514 | 非固定薪資人事費共計 |

2、全校非薪資所得與專案人事費（判定所得格式、建檔與建立個人資料）計133筆，給付總額1,102,298元，代扣稅額46,405元；居住未滿183天之非居住人所得(給付日10日內通報國稅局)計1筆，給付總額230,544元，代扣稅額46,109元。

- 完成核對9月份非固定薪資及各類所得扣繳稅額資料，除外國人之已辦理扣繳外，9月份扣繳合計173,401元

4、與單據核銷承辦人查詢確認簽收收據身分證字號有誤之字號。

5、修改校正所得人登錄之戶籍地址與郵遞區號。

四、學雜費業務

97-1學雜費繳費憑單自97.8.13開始下載並繳費，本組將所碰到的一些問題整理如下：

- 仍有1-2位學生使用信用卡繳款，當時以為繳款成功，事後收到未註冊完成，才發現並未扣款。經向台新銀行查詢，學生家長確有做繳款動作只是授權未成功，於規定時間內繳費的學生雖未扣款成功但並未罰款。

- 僑外組報來9/12日繳費之學生名單，以逐一放行註冊完成。少部份已繳罰款之學生，請僑外組通知學生帶繳費收據至出納組辦理退費。目前辦理退費事宜的僑生共5人。

3、資訊中心轉檔時大一僑生新生只能下載健檢費不能下載游泳費，已通知資訊中心周恬如小姐更正。

4、至97年10月1日台新銀行學雜費專戶2068-01-00056898已入帳

841,961,974元。並轉839,000,000至郵局定存。

5、預計10月中繳交97-1退輔基金統計表。

6、已下載尚未繳費學生名單，並作催款動作。

五、進修部

- 1、收入部份

2、綜合業務部份

A.預備97/1報教育部退撫費。

B.(97/1)其他雜項收入57人72,772元。

C.協助學生列印繳費單、處理繳費異常問題、。

D.與台新銀行電話討論97/1進修部學生繳費會計帳務相關問題。

E.進修部新生、轉學生郵局之局帳號鍵入HP(校務行政系統)。

F.處理核算97/1延修生、教育學程繳費資料。

G..電話答復學生97/1學分學雜費相關問題。

H.辦理休退學登記、核算退費請款核銷。

I.辦理遲註冊罰款、雜項收入（停車費、置物櫃、罰款等等）。

- 保管組

壹：例行性業務

- 校產相關業務：97.10.9

| 單位別 | 業務 性質 | 驗收（hr） | 新增（件） | 移轉（件） | 報廢（件） | 驗廢（hr） | 貼驗（hr） | 盤點（件） | 媒合（件） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 校本部一 （代碼1） | 列產 | 0 | 8 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 1 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 校本部二 （代碼9） | 列產 | 0 | 36 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 文學院 | 列產 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 藝術學院 | 列產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 理工學院 | 列產 | 0 | 2 | 0 | 45 | 0 | 5 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 外語學院 | 列產 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 民生學院 | 列產 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 法律學院 | 列產 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 社會科學院 | 列產 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 管理學院 | 列產 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 醫學院 | 列產 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 推廣部 | 列產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 進修部 | 列產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |

二、物品領用相關業務：

| 工作內容 項目別 | 核發（件） | 建檔分帳（件） | 請領總數 | 與會計室對帳（hr） | 盤點（件） | 規劃補貨（件） | 到貨點驗（件） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 清潔用品 | 35 | 35 | 273 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 文具用品 | 104 | 104 | 930 | 0 | 0 | 0 | 0 |

三﹒工讀同學工作紀錄

| 相關紀錄 項目別 | 日期 | 件數 | 工時 | 內容 | 交付 工作者 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 處本部送文 | 10/6-10/9 |  |  | 會計、總祕、採購、進修部、醫學、祕二 | 劉、孫林、胡 |
|  | 10/6-10/9 |  |  | 總祕.會計.進修部.圖書館.文友樓.化學系.研發處.醫學院.兒家系 | 劉.孫.林. 胡.謝 |
| 保管系統資料輸入 | 10/6-10/9 | 35 | 273 | 清潔用品輸入建檔 |  |
|  | 10/6-10/9 | 104 | 930 | 文具用品輸入建檔 |  |
| 組內清潔工作 | 10/6-10/9 |  |  | 清潔前方櫃台及左右兩側公共區域 |  |
|  | 10/6-10/9 |  |  |  | 公 |
| 其他事項 | 10/6-10/9 |  |  | 拿報紙 |  |
|  | 10/6-10/9 |  |  | 紙箱回收 |  |
|  | 10/6-10/9 |  |  | 倉庫除濕機開關控管 |  |
|  | 10/6-10/9 |  |  | 倉庫除濕機倒水 |  |
|  | 10/6-10/9 |  |  | 送請領單位文具清潔用品扣帳清單 |  |
|  | 10/6-10/9 |  |  | 左側各式空白表單補放 |  |
|  | 10/6-10/9 |  |  | 送請領單位文具清潔用品扣帳清單 |  |
|  | 10/6-10/9 |  |  | 擦桌子.倒水 | 公 |
|  | 10/6-10/9 |  |  | 倒垃圾 | 公 |
|  | 10/6-10/9 |  |  | 左側各式空白表單補放 | 公 |
|  | 10/6-10/9 |  |  | 領文具 | 公 |
|  | 10/6-10/9 |  |  | 影印文件 | 公 |
|  | 10/6-10/9 |  |  | 印財產牌 | 公 |
|  | 10/6-10/9 |  |  | 倉庫除濕機開關控管 | 公 |
|  | 10/6-10/9 |  |  | 倉庫除濕機倒水 | 公 |
|  | 10/6-10/9 |  |  | 文具清潔用品KEY IN | 公 |

註﹕文書處理與試算表建立之內容部分請依序填入性質/儲存路徑/檔名

貳：其他報告

一、處理日間部及進修部各單位請領文具及清潔用品，日間部1203件、進修部59件，總計1262件。

二、97.10.07在辦公室待命，並隨時奉命陪同管科會視察人員訪視受檢單位。

三、教育部訪視準備工作。

四、10/7管科會訪視抽查財產。

環安衛組

1.處理本校相關實驗室毒性化學物質運作核可申請案，共計2件。

2.處理政府及主管機關之公文簽核，校外公文處理共計5件，校內發文共計3件。

3.開放各系所有害事業廢棄物（固廢及非感染性事業廢棄物）進暫存場暫存，並破碎處理，本週共計破碎並清運84公斤。

4.參加教育部於台大舉辦之「有害事業廢棄物與藥品安全危害及認定標準」說明會。

5.開放廢液儲存場供各系所存放，並清點、分類廢液暫存場之廢液，本週各系共計進場廢液約40公斤。

6.持續更新本校現有毒化物核可證（目前共計約121種），預計於10月底前完成相關証書申請。

7.向環保署彙整申報本校9月份實驗室等廠所及校內各餐廳（事務組提報）之廢油量。

8.調查彙整教育部推動大專校院實驗室內研究生人數及安全衛生之相關資料填報【回覆日10/13】。

9.持續規劃環安衛組網站首頁及內容，並與設計同學溝通相關連結及各項業務項下之內容。

10.研擬並規劃本校相關實驗室所使用有機溶劑或氣體所需之偵測器種類及形態，並藉由安檢查結果，分優先順序後補助系所購置，此部分將於10月份「系所安全委員會議」中討論。

11.召開由營繕組、採購組承辦之「體育室體育館地板整修工程」、「仁愛學苑熱水器工程」之承攬安全危害告知會議。

12.餐旅管理學系於9/30發生學生實驗時不慎被刀割傷手，學生包紮時又昏倒之虛驚事故，造成該名學生輕微擦傷，經系所緊急處理並讓學生至休息室休息後，已無大礙，本組已於接到通知後，除宣導正確操作及避免疲勞工作之重要性及提醒助教多注意實驗者實驗時之狀況，並將該事件提報教育部校園事故之通報系統。

13.協助醫學院危險性機械設備-第一種壓力容器重新檢查，特委請第一種壓力容器協會至校查核檢查，初步測試會勘結果皆為合格，後續將密切與醫學系承辦人員檢視該項設備及其附屬設備需符合法規之各事項。