總務處97/10/20-97/10/26業務報告

營繕組

| 項次 | 工程名稱 | 執行進度及內容敘述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 體育室棒壘球場圍網修補 | 結案。 |
| 2 | 醫學院舊大樓六樓小班教室漏水整修 | 結案。 |
| 3 | 新建醫學院綜合大樓 | 保固維護，缺失改善。 |
| 4 | 輔大診所牙科改建工程 | 醫學綜合大樓一樓配合完工待驗。 |
| 5 | 穿透式電子顯微鏡 | 醫研所已簽， 鈞長核示中。 |
| 6 | 信義和平浴室隔間改善工程 | 第一次招標流標，轉採購組後續。 |
| 7 | 百葉裝修工程 | 國璽樓施工方式、材料變動，後續。 |
| 8 | 一樓琴房防音門及壁板整修 | 音樂系，竣工驗收。 |
| 9 | 中央空調濾網更換 | 國璽樓驗收改善。 |
| 10 | 壁體管路滲漏 | 文鐸樓一樓行政作業中。 |
| 11 | 宗輔中心搬遷 | 淨心堂竣工驗收。 |
| 12 | 實驗動物中心之建置 | 國璽樓後續配合辦理。 |
| 13 | 軌道燈設備 | 醫圖人文區發包完成。 |
| 14 | 寢室牆壁加矽酸鈣板 | 玫瑰學苑發包作業。 |
| 15 | 牆面磁磚凸起修繕 | 野聲樓門廳請修單簽核中。 |
| 16 | 電腦網路新增佈放 | 校牧室、宗輔中心10/27施作，核實辦理。 |
| 17 | 仁愛、信義、和平宿舍冷氣採購及安裝工程 | 10月06日完成第二次初驗。 |
| 18 | 格物學院冷氣安裝修繕 | 9月24日完成初驗，待採購組複驗。 |
| 19 | 體育室體育館地板整修工程（中美堂） | 97年10月15日完成竣工。97年10月16日初驗完成，待採購組複驗。 |
| 20 | SF3樓電腦教室冷氣機採購（電源線工程部分） | 再研議。 |
| 21 | 民生學院就健康中心辦公室整修（搬遷整建） | 總務長定底價中。 |
| 22 | 資訊中心發電機維護養合約 | 估價中。 |
| 23 | 校史室移動式儲櫃及木作工程 | 配合特別計畫-野聲樓房漏工程一併考量。 |
| 24 | 校史室空調（電力部分） | 配合特別計畫-野聲樓房漏工程一併考量。 |
| 25 | 應用科學與工程研究所耕莘樓205室空間異動 | 估價中。 |
| 26 | 法律學院儲藏室漏水維修 | 估價中。 |
| 27 | 織品系大樓增空調工程 | 己驗收待結。 |
| 28 | 管理學院辨公室遷移案 | 核銷中。 |
| 29 | 宜美學苑雨水排水管維修 | 施工中。 |
| 30 | 宜美1-4樓給水管維修 | 核銷中。 |
| 31 | ES401冷氣風管改装 | 訽價中。 |
| 32 | ES301、401塑膠拉門移装 | 待驗收中。 |
| 33 | 仁愛學苑熱泵熱水工程 | 施工中。 |
| 34 | 羅耀拉二樓整修 | 待驗收。 |
| 35 | 文華樓西面頂樓更換鐵皮 | 施工中。 |
| 36 | 羅耀拉二樓新購冷氣機四臺 | 施工中。 |
| 37 | 污水處理廠代操作及維護 | 進廠操作(10月)。 |
| 38 | 化學系1~2F電力改善 | 重新估價作業中。 |
| 39 | 全校電力改善 | 低壓改善作業清點數量及確認作業（化學系）、功能性及監控系統待複驗。 |
| 40 | 城區部建安改善工程 | 待市府檢查。 |
| 41 | 建築物公共安全改善 | 待縣府複查。 |
| 42 | 地下水水塔外觀油漆剝落 | 完成第一階段施作，第二階段施作將視天候狀況另排。 |
| 43 | 總務處事務、保管、環安衛、營繕組搬遷案 | 訂定底價作業。 |
| 44 | 總務處事務、保管、環安衛、營繕組搬遷案網路配合工程 | 訂定底價作業。 |
| 45 | 總務處事務、保管、環安衛、營繕組搬遷案網路水電工程 | 訂定底價作業。 |
| 46 | 校內建築物結構補強補修工程（文友樓、化學系） | 初驗改善作業。 |
| 47 | 心園餐廳地下室變更 | 改善工程前置作業（預定寒假施工）。 |
| 48 | 宜美宿舍熱水爐維修及零件汰換工程 | 初驗改善作業。 |
| 49 | 97年度消防安全設備缺失改善 | 初驗改善作業。 |
| 50 | 媒體中心LF311-Epoxy底漆鋪設處理 | 待使用單位重新辦理。 |
| 51 | 出版社天花板漏水整修 | 廠商協助改善中。 |
| 52 | 宜真學苑服務台天花更新 | 待結案。 |
| 53 | 宜真宜善學苑伸縮縫漏水 | 完成議價發包。 |
| 54 | 利瑪竇變電站發電機故障修理 | 完成議價發包。 |
| 55 | 資訊中心消防系統年度保養 | 完成議價發包。 |
| 56 | 聖言樓滅火器指示牌 | 請購作業中。 |

出納組

# 一、支出部份

# 1、校內付款、廠商付款、開立信用狀、結購外匯、催領未領支票

# 2、代校內同仁兌換外幣。

# 3、.

| 銀行帳號 | 戶名 | 筆數 | 金額 |
| --- | --- | --- | --- |
| 055345 | 一銀支存 | 600 | 5,939,908 |
| 20130060088 | 一銀支存板橋國科會 | 333 | 10,722,769 |
| 20130060011 | 一銀支存板橋農委會 | 29 | 224,778 |
| 8325900 | 彰銀乙存 | 25 | 17,910,194 |
| 399668 | 郵局乙存 | 1,096 | 11,264,748 |
| 40046 | 郵局乙存-離職儲金 | 1 | 50,400 |
| 16020831 | 郵局支存 | 56 | 392,500 |
| 427167 | 郵局活存（育成中心） | 3 | 12,400 |
| 1972130 | 郵局甲存劃撥專戶 | 1 | 2,079,749 |
| 19692643 | 郵局甲存學聯會專戶 | 1 | 4,690 |
| 共計 | 2,145 | 48,602,136 |

# 4、

| 摘要 | 筆數 |
| --- | --- |
| 處理轉帳分錄傳票 | 104 |
| 發送E-MAIL通知受款人付款訊息 | 664 |
| 新建受款人基本資料 | 162 |

# 二、收入部份

1、郵局乙存帳戶現金結存日報表。

2、領據編號、建檔。

3、匯入款查詢及通知。

4、一般例行性業務。

5、臨櫃收款。

6、學分費劃撥入帳彙整製單。

7、遲繳學雜費罰款及補註冊。

8、遲還及遺失畢業服罰款。

9、收取九十六學年第二學期學分費。

10、收取九十六學年度第二學期僑生學雜費分期付款尾款。

11、收取九十七學年度第一學期僑生學雜費分期付款第一期款。

12、畢業生離校程序蓋章。

13、收取九十七學年第一學期教育部補助生團體平安保險費差額。

14、休、退學離校程序單蓋章。

15、休、退學學生學雜費退費請款及補繳差額學生資料建檔。

16、九十七學年第一學期休學及放棄學籍退費請款作業，至97/10/24止共計151人。

17、九十七學年第一學期休學補繳學雜費作業，至97/10/24止共計29人。

18、九十七學年第一學期學分費至97/10/23止已繳費共計443人，明細如下

|  | 人數 | 金額 |
| --- | --- | --- |
| 郵局繳款人數 | 440 | 2,805,725 |
| 臨櫃繳現 | 3 | 9,274 |
| 合計 | 443 | 2,814,999 |

19、九十七學年第一學期學分費資料轉檔後，以簽呈更改選課資料共計14份簽呈15人，金額影響如下：

|  | 人數 | 金額 |
| --- | --- | --- |
| 金額增加 | 3 | 8,316 |
| 金額減少 | 1 | -2,772 |
| 金額不變 | 11 | 0 |
| 合計 | 15 | 5,544 |

20、

| 銀行帳號 | 戶名 | 筆數 | 金額 |
| --- | --- | --- | --- |
| 20130060088 | 一銀支存板橋國科會 | 6 | 4,357,000 |
| 1070103800 | 台新國際商銀 | 2 | 511,727 |
| 00056898 | (日)台新學雜費 | 12 | 571,263 |
| 00060189 | (進)台新學雜費 | 3 | 912 |
| 8325900 | 彰銀乙存 | 19 | 6,921,951 |
| 5108325920 | 彰銀活存推廣部 | 1 | 1,800 |
| 399668 | 郵局乙存 | 234 | 10,065,437 |
| 40046 | 郵局乙存-離職儲金 | 1 | 115,098 |
| 16020831 | 郵局支存 | 2 | 37 |
| 412791 | 郵局活存LC | 3 | 122,240 |
| 19172130 | 郵局甲存劃撥專戶 | 5 | 1,922,382 |
| 共計 | 288 | 24,589,847 |

三、其他所得稅務部份

# 1、

| 項目 | 摘要 | 數量(筆) | 通報所得(元) | 通報稅額(元) | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 稅務部份 | 境內居住人所得 | 395 | 3,491,512 | 48,343 | 境內居住人所得 |
|  | 居住未滿183天非境內居住人所得 | 3 | 30,230 | 6,046 | 居住未滿183天非境內居住人所得 |
|  | 非固定薪資人事費共計 | 398 | 3,521,742 | 54,389 | 非固定薪資人事費共計 |

2、全校非薪資所得與專案人事費（判定所得格式、建檔與建立個人資料）計395筆，給付總額3,491,512元，代扣稅額48,343元；居住未滿183天之非居住人所得(給付日10日內通報國稅局)計3筆，給付總額30,230元，代扣稅額6,046元。

3、與單據核銷承辦人查詢確認簽收收據身分證字號有誤之字號。

4、修改校正所得人登錄之戶籍地址與郵遞區號。

四、學雜費業務

1、下載未繳費學生資料達586人，覺得有異，後與資訊中心詢問，才知休退學尚未轉檔，已請資訊中心盡速轉檔，以便有效掌握未繳費學生名單，以利催款。

2、至97年10月22日台新銀行學雜費專戶2068-01-00056898已入帳

843,635,896元。並轉839,000,000至郵局定存。

3、預計10月中繳交97-1退輔基金統計表。

4、已下載尚未繳費學生名單給各承辦人，就貸生已轉至生輔組蕭小姐催款中；音樂系個別指導費13人已退選，所以不必繳交，已轉至音樂系陳秘書；音樂系陳秘書16日回覆有5位休學、8位退選。

5、10月21日下午至伯達樓資訊中心與台新銀行及本校各單位相關業務承辦人，討論97-2學雜費相關問題。

6、11月6日於谷欣廳第一會議室召開97-1學雜費檢討會議，彙整資料並製作討論議題。

7、97學年度高編生共計18人，可退電腦網路費1,528元共計11人，總計需退費16,808元整。

五、進修部

# 1、收入部份

2、綜合業務部份

A. 送人事室97/1報教育部退撫費：送會計室97/1學分學雜費各系分帳。

B. (97/1)其他雜項收入187人184,292元；收自動櫃員機工本費16,820元。

C. 協助學生列印繳費單、處理繳費異常問題、。

D. 與台新銀行電話討論97/1進修部學生繳費會計帳務相關問題。

E. 進修部新生、轉學生郵局之局帳號鍵入HP(校務行政系統)。

F. 處理核算97/1延修生、教育學程繳費資料。

G. 處理延修生、特殊生、延修就貸生97/1學分學雜費相關問題。

H. 辦理休退學登記、核算退費請款核銷。

I. 辦理遲註冊罰款、雜項收入（休學生團保費、置物櫃、罰款等等）

J. 處理進修部97/1一般生加退選。

K.送學務處97/1學分學雜費專戶帳。

L.辦理進修部教職員子女學分費補助請款核消。

# 事務組

業務說明（重點報告）

蘇修女

1.處理社圖二樓學習空間網路佈線詢價及議價事宜。

2.查核檢測濟時樓及舊醫學大樓頂樓警報器之運作。

3.續辦各單位自行採購運動服名單。

4.報修:水電工件13件、飲水機叫修1件。

5.請購修單:請購件6件、核銷1件、自行處理5件、詢價4件。

錢小圓

1.例行請購(修)單分案事宜共61件。

2.10/21開始協助督導「服務學習-實作單元」之施作並照相存證。

3.10/22完成「環保署節能減碳無悔措施全民行動方案」之發文，全力宣導及推行本方案。

4.派工協助處理倒樹扶正、雜草修剪及荷花池清理等事宜共3件。

5.提報總務會議本組之工作業務報告及處理執行狀況之回覆事宜。

6.林務試驗所森林保護組針對文圖前銀樺樹疑似感染褐根病案，業已完成鑑定，並於下週將結果回傳本校。待呈報主管後，再進行續辦事宜。

7.完成「97學年度畢業服借用」之發文及畢業生名單之分冊等相關事宜。

8.完成本組9月份組務會議紀錄之撰寫，於呈送 組長修正後，再轉呈 總務長批核。

9.10/24彙整提報事務組本週之週報，於呈送組長批核後，再轉送處秘。

10.處理衛生局「菸害防制法」來函之回覆事宜。

11.協助處理本處三組辦公室遷移之前置作業、組內同仁業務職掌之重新調整及新辦公室電話申請事宜。

12.請購修單:核銷1件、請修4件、報修1件。

格秀玲

1.停車證申請:38件

2.進出校園知會單:32件

3.派車:4件

4.處理校慶運動服後續聯絡事宜。

5.愛校建言回覆1件、提案回覆2件。

6.處理請購修單核銷事宜。

7.10/20完成取締無97停車證之發文、公告(含E-MAIL)事宜。

8.處理10/22校車外包再次上網招標事宜。

9.製作97教職員工新停車證。

陳淑華

1.e-mail 各單位97/10統支電話明細。

2.提供法務室有關文德餐廳相關正、影本資料事宜。

3.重跑帳務系統 & email出納組97/10電話費明細 & 印製97/10電話繳費明細表送人事室。

4.請款支付97/10統支電話費。

5.持續處理97學年度全校電話表印製事宜。

6.處理合約廠商場地使用面積事宜。

7.處理廠商水電、場地費及清潔費催費事宜。

8.處理電話申請及異動相關業務。

朱麗文

1.文鐸樓神父宿舍：送信件、文件等服務。

2.每日上班前巡查清潔(墓園、文研樓、藝術學院、文華樓、文友樓、

文開樓、文德文舍等週邊)。

3.E-mail檔案資料、通知等5件。

4.各單位報紙分送服務，掛號信、平信、包裹、宅配、貨運物品等

收發處理；不明(姓名、單位)信件查詢處理。

5.總務系統後端作業處理12件，事務組核銷5件。

6.處理畢業服借用疑問解說、辦理畢業服歸還、離校手續紙本蓋章事宜。

7.處理校慶運動服製作案後續相關事宜。

8.E化教學設備借還及疑問處理2件。

9.完成文藝各大樓頂樓安全門警鈴測試事宜。

10.處理新工讀生評選事宜。

11.10/21文華樓前荷花池，枯死枝葉清理完畢。

12.10/20文華100教室外牆水管漏水及土方大洞、10/22文開樓一樓男廁活動木門鐵栓故障進行拍照存證。

13.失物招領服務1件。(老師背包)

14.不定時巡管區設備、清潔及報修。

15.進行音樂系窗簾、藝術學院監視設備、體育系教學器材估價作業。

王萍貞

1.影印卡出售300張。

2.處理大勝影印機公司未付款及餘卡退款事宜。

楊寶珠

1.修繕：代系所建置網路節點、OA隔間、冷氣機等12件，公共區域之冷氣、電話等共3件、公共區域冷氣排水管漏水報修、玻璃核銷等共7件。

2.採購：購買螢幕、清潔用品、色帶匣等共6件。

3.估價：查詢維修單槍投影機、建置刷卡門之價等3件。

4.付款事項：支付購買碳粉匣、維修保養影印機等款項。

5.會勘〈處理〉事宜：聖言樓4號電梯電話之測試、1樓周邊排水溝蓄水口欄柵、2至5樓冷氣機排水管滴水、1樓大廳側門規劃刷卡門禁，宜真宜善學苑鋁門之汰舊換新，宜美學苑之消毒、滅鼠，耕莘樓4樓寢室塑膠地板更新、5樓寢室門鎖等事宜。

6.會驗事項：民生學院之反射鏡、視教中心之窗簾等

7.填報資料：總務會議提案之執行結果。

陳福洲

- 辦理進修部場地、教室、演講廳、借用事宜。

- 持續辦理學生離校手續、繳回學士服作業。

- 持續辦理進修部教師、職員、學生97學年度汽、機車停車證。

- 辦理教師、職員、學生各項物品借用及歸還等事宜。

- 協助處理同學開啟置物櫃事宜。

- 查核進修部頂樓警鈴系統是否正常運作，並張貼警示標語。

- 10/22完成資訊中心ES301、ES401電腦教室整建案。

- 進修部監視系統因停電導致螢幕故障，洽請廠商檢測估價中。

- 進修部各系、單位之請購單進行採購及議價、核銷作業。

- 完成新購學士服、帽、披肩等驗收事宜。

- 進修部大樓公共空間及教室各項設備故障維修申報。

- 持續查核進修部冷氣機遮雨棚短少及滴水台數（估價中）。

- 通知各系、各班代借用學士服相關事宜。

- 處理97學年度教師、職員、學生汽、機車停車證名單登錄作業。

- 協助辦理進修部各系拔河比賽活動。

- 處理進修部ES111使命室跳電及冷氣機故障事宜。

- 臨時交辦事項。

楊貴女

1.修繕：修冷氣3件、飲水機3件、窗戶1件、窗簾1件、門鎖2件

、修電纜線1件、牆上音響外殼1件、修警鈴2件。

2.報修系統：水電13件、小便斗阻塞8間、排水管阻塞2件、伯達樓廁所管路臭味四溢1件。

3.採購：5件、羅耀拉樓、樹德樓及地下研究室門卡申請共8張。

4.畢業服歸還紙本作業處理：95學年度共2人，96學年度共6人。

5.處理愛校建言共3件、寫報告共3件、完成壓克力門牌製作共6件。

6.處理利瑪竇大樓電梯故障、緊急維修事宜。

7.處理木工廠出入之物件搬遷事宜。

8.10/23處理畢業服清洗回收盤點事宜。

張毓珉

1.例行派工支援12次(協助校園樹枝、榕樹修剪及環安衛組固廢粉碎作業支援、協助保管組搬運報廢品、中美堂屋頂雜草清除、清理文華樓前荷花池)。

2.處理資源回收物品攜出清單及查核事宜共4份。

3.辦理核銷1份、請修1份。

4.處理清潔用品進貨及清潔用品及濾心請領共12份、清潔事務及工友加班費等事宜。

5.專任工友沈明樺因病10/27-31住院，安排請假5天之清潔代工事宜。

6.協助處理機動組鄭劍超因公受傷，於10/20~24再請休假5天。

7.例行巡視垃圾場、10/23大型垃圾清運3車。

8.10/22複驗文德宿舍及文開樓飲水機總生菌數不合格共7台。

9.協助處理大學入門-服務學習清潔用品之購買及發放，並至實作現場進行拍照等相關事宜。

10.登錄10/17-10/23共12位技工及工友請假代理人事宜。

11.持續處理清潔外包上網招標事宜。

12.臨時交辦事項。

叢山

1.場地登記及物品借用例行業務共44件。

2.10/20協助電工系進行場地佈置(濟時樓九樓)。

3.10/22協助資源教室進行場地佈置(利瑪竇101)。

4.10/24協助心理系活動進行場地佈置(利瑪竇101)。

陳曉涵

1.百鍊中心舉辦三場講座：墨西哥吉他演奏(國家級樂手)1場、海角七號柳暗花明(譯研所口譯實習)1場、哈特舞坊劇場培訓及國學會詩詞吟唱走位彩排。

2.接受場地申請，登記與場勘。

3.處理百鍊中心中央空調進行季保養事宜。

專案業務進度

1.持續處理校慶運動服製作案相關作業。

2.協助處理大學入門-服務學習清潔用品之購買及發放，並至實作現場進行拍照等相關事宜。

保管組

壹：例行性業務

- 校產相關業務：97.10.24

| 單位別 | 業務 性質 | 驗收（hr） | 新增（件） | 移轉（件） | 報廢（件） | 驗廢（hr） | 貼驗（hr） | 盤點（件） | 媒合（件） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 校本部一 （代碼1） | 列產 | 0 | 13 | 1 | 8 | 0 | 10 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 校本部二 （代碼9） | 列產 | 0 | 32 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 25 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 文學院 | 列產 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 藝術學院 | 列產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 理工學院 | 列產 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 外語學院 | 列產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 1 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 民生學院 | 列產 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 法律學院 | 列產 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 社會科學院 | 列產 | 0 | 8 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 管理學院 | 列產 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 醫學院 | 列產 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 推廣部 | 列產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 進修部 | 列產 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |

二、物品領用相關業務：

| 工作內容 項目別 | 核發（件） | 建檔分帳（件） | 請領總數 | 與會計室對帳（hr） | 盤點（件） | 規劃補貨（件） | 到貨點驗（件） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 清潔用品 | 21 | 21 | 178 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 文具用品 | 57 | 57 | 252 | 0 | 0 | 0 | 0 |

三﹒工讀同學工作紀錄

| 相關紀錄 項目別 | 日期 | 件數 | 工時 | 內容 | 交付 工作者 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 處本部送文 | 10/20-10/24 |  |  | 會計、採購、物理系 | 劉、孫林、胡 |
|  | 10/20-10/24 |  |  | 總祕.會計.採購.祕二.進修部 | 劉.孫林.胡.謝 |
| 保管系統資料輸入 | 10/20-10/24 | 21 | 178 | 清潔用品輸入建檔 |  |
|  | 10/20-10/24 | 57 | 252 | 文具用品輸入建檔 |  |
| 組內清潔工作 | 10/20-10/24 |  |  | 清潔前方櫃台及左右兩側公共區域 |  |
|  | 10/20-10/24 |  |  |  | 公 |
| 其他事項 | 10/20-10/24 |  |  | 拿報紙 |  |
|  | 10/20-10/24 |  |  | 紙箱回收 |  |
|  | 10/20-10/24 |  |  | 倉庫除濕機開關控管 |  |
|  | 10/20-10/24 |  |  | 倉庫除濕機倒水 |  |
|  | 10/20-10/24 |  |  | 送請領單位文具清潔用品扣帳清單 |  |
|  | 10/20-10/24 |  |  | 左側各式空白表單補放 |  |
|  | 10/20-10/24 |  |  | 送請領單位文具清潔用品扣帳清單 |  |
|  | 10/20-10/24 |  |  | 擦桌子.倒水 | 公 |
|  | 10/20-10/24 |  |  | 倒垃圾 | 公 |
|  | 10/20-10/24 |  |  | 左側各式空白表單補放 | 公 |
|  | 10/20-10/24 |  |  | 領文具 | 公 |
|  | 10/20-10/24 |  |  | 影印文件 | 公 |
|  | 10/20-10/24 |  |  | 印財產牌 | 公 |
|  | 10/20-10/24 |  |  | 倉庫除濕機開關控管 | 公 |

註﹕文書處理與試算表建立之內容部分請依序填入性質/儲存路徑/檔名

貳：其他報告

一、10/20配合驗收體育室「運動傷害防護器材乙批」。

二、協助保管組辦公室報廢物品搬至倉庫。

三、協助單位廢品回收至輕食館倉庫。

四、登錄文藝醫學院新增財產設備，財產42件、列管35件。

五、登錄文藝醫報廢財產設備，財產4件、列管63件。

六、至文藝醫學院黏貼新增財產條碼，財產27件、列管31件。

七、處理日間部及進修部各單位請領文具及清潔用品，日間部78種類731件、進修部13種類164件，總計895件。

八、報修進修部ES409.304.704.505.406及ES808教室之e化設備故障，暨器材室之筆記型電腦1台故障。