總務處97/11/03-97/11/09業務報告

營繕組

| 項次 | 工程名稱 | 執行進度及內容敘述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 宜真學苑靜齋室天花板漏水 | 結案。 |
| 2 | 宜美宿舍熱水爐維修及零件汰換工程 | 結案。 |
| 3 | 應用科學與工程研究所耕莘樓205室空間異動 | 結案。 |
| 4 | 一樓琴房防音門及壁板整修 | 音樂系，竣工結案。 |
| 5 | 新建醫學院綜合大樓 | 保固維護，缺失改善。 |
| 6 | 輔大診所牙科改建工程 | 醫學綜合大樓一樓配合完工待驗。 |
| 7 | 穿透式電子顯微鏡 | 醫研所已簽， 鈞長核示中。 |
| 8 | 信義和平浴室隔間改善工程 | 第一次招標流標，10/30變更設計圖資送處。 |
| 9 | 百葉裝修工程 | 國璽樓施工方式、11/3樣品設置。 |
| 10 | 中央空調濾網更換 | 國璽樓竣工驗收。 |
| 11 | 壁體管路滲漏 | 文鐸樓一樓行政作業中。 |
| 12 | 實驗動物中心之建置 | 國璽樓後續配合辦理。 |
| 13 | 軌道燈設備 | 醫圖人文區竣工待驗。 |
| 14 | 寢室牆壁加矽酸鈣板 | 玫瑰學苑發包作業。 |
| 15 | 牆面磁磚凸起修繕 | 野聲樓門廳配合作息施工(11/9)。 |
| 16 | 電腦網路新增佈放 | 校牧室、宗輔中心竣工驗收。 |
| 17 | 旗竿架 | 野聲樓門廳，發包估價。 |
| 18 | 空調設備保養 | 公博樓發包作業。 |
| 19 | 冷氣水塔修繕 | 宗倬章紀念大樓，發包作業。 |
| 20 | 污水處理廠代操作及維護 | 進廠操作(11月)。 |
| 21 | 化學系1~2F電力改善 | 待上級指示辦理。 |
| 22 | 全校電力改善 | 低壓改善作業清點數量及確認作業（化學系）、功能性及監控系統待複驗。 |
| 23 | 城區部建安改善工程 | 待市府檢查。 |
| 24 | 建築物公共安全改善 | 待縣府複查。 |
| 25 | 地下水水塔外觀油漆剝落 | 完成第一階段施作，第二階段施作將視天候狀況另排。 |
| 26 | 總務處事務、保管、環安衛、營繕組搬遷案 | 施工中，預計11/7～9搬遷。 |
| 27 | 總務處事務、保管、環安衛組搬遷案網路配合工程 | 施工中，預計11/7～9搬遷。 |
| 28 | 總務處事務、保管、環安衛、營繕組搬遷案網路水電工程 | 施工中，預計11/7～9搬遷。 |
| 29 | 校內建築物結構補強補修工程（文友樓、化學系） | 複驗缺失改善作業中。 |
| 30 | 心園餐廳地下室變更 | 改善工程前置作業（預定寒假施工）。 |
| 31 | 97年度消防安全設備缺失改善 | 待結案。 |
| 32 | 媒體中心LF311-Epoxy底漆鋪設處理 | 議價發包作業。 |
| 33 | 出版社天花板漏水整修 | 廠商協助改善中。 |
| 34 | 宜真學苑服務台天花更新 | 待結案。 |
| 35 | 利瑪竇變電站發電機故障修理 | 施工作業。 |
| 36 | 資訊中心消防系統年度保養 | 進廠保養。 |
| 37 | 聖言樓滅火器指示牌 | 施工作業。 |
| 38 | 食營工廠增設緊急照明燈 | 請購作業。 |
| 39 | 仁愛、信義、和平宿舍冷氣採購及安裝工程 | 97年11月04日採購組複驗。 |
| 40 | 格物學院冷氣安裝修繕 | 9月24日完成初驗，待採購組複驗。 |
| 41 | 體育室體育館地板整修工程（中美堂） | 97年11月05日採購組複驗。。 |
| 42 | SF3樓電腦教室冷氣機採購（電源線工程部分） | 再研議。 |
| 43 | 民生學院就健康中心辦公室整修（搬遷整建） | 施工中。 |
| 44 | 資訊中心發電機維護養合約 | 合約簽文中。 |
| 45 | 校史室移動式儲櫃及木作工程 | 配合特別計畫-野聲樓房漏工程一併考量。 |
| 46 | 校史室空調（電力部分） | 配合特別計畫-野聲樓房漏工程一併考量。 |
| 47 | 法律學院儲藏室漏水維修及食營系454辦公室屋頂漏水維修 | 估價中。 |
| 48 | 體育室網球場外高燈光維修 | 議價中。 |
| 49 | 聖言樓機電室鐵皮屋及伸縮縫維修 | 議價中。 |
| 50 | 織品系大樓增空調工程 | 己驗收待結。 |
| 51 | 管理學院辨公室遷移案 | 核銷中。 |
| 52 | 宜美學苑雨水排水管維修 | 待驗收。 |
| 53 | 宜美1-4樓給水管維修 | 核銷中。 |
| 54 | 仁愛學苑熱泵熱水工程 | 11/7日第二次驗收。 |
| 55 | 羅耀拉二樓整修 | 待驗收。 |
| 56 | 文華樓西面頂樓更換鐵皮 | 核銷中。 |
| 57 | 羅耀拉二樓新購冷氣機四臺 | 施工中。 |
| 58 | 聖誕燈飾工程 | 估價中。 |

事務組

業務說明（重點報告）

蘇修女

1.10/31參與10月份組務會議。

2.協助處理醫學院舊大樓總務處三組辦公室整修及搬遷事宜。

3.續辦各單位自行採購運動服名單。

4.臨時交辦事項。

5.報修:水電工件10件。

6.請購修單:請購件3件。

錢小圓

1.例行請購(修)單分案事宜共54件。

2.持續協助督導「服務學習-實作單元」之施作及拍照存檔。

3.協助處理本處三組辦公室遷移前置作業、組內同仁業務職掌之重新調整及遷移當日協調事宜。另針對搬遷後舉行之祝聖儀式，進行簡易餐點之採購作業。

4.文圖前銀樺樹感染褐根病案，進行砍除及消毒作業中。

5.針對校慶活動，11/07完成發文，惠請臺北縣政府警察局增派警力，協助交通疏導暨校園安全維護事宜。

6.針對已遷移辦公室之單位，製作臨時路標指示牌，以指引新辦公室之地點位置。

7.完成淨心堂、食營工廠旁及德蘭修苑側之榕樹修剪作業。

8.11/07彙整提報本組本週之週報，於呈送組長批核後，再轉送處秘。

9.請購修單:核銷1件、請修3件、請購2件、報修1件。

格秀玲

1.停車證申請:18件

2.進出校園知會單:34件

3.派車:3件

4.持續處理校慶運動服後續聯絡事宜及送貨資料之彙整。

5.愛校建言回覆1件、提案回覆1件、校外來文回覆1件、校內簽文1件及E-MAIL之回覆。

6.處理請購修單核銷事宜共5件。

7.進行辦公室搬遷個人業務檔案資料之整理作業。

陳淑華

1.通知文園餐廳勿再餵(養)狗。

2.處理文德學苑設置販賣機事宜。

3.完成藝術學院羅得飲料販賣機拆機清空事宜。

4.列印電話資料送交 總務長存參。

5.處理環安組、保管組與事務組移機醫學院大樓事宜。

6.核計及填送97/11工讀費請領清單。

7.持續處理97學年度全校電話定稿事宜。

8.進行本校大樓外牆舊有電信線路整線工程初驗事宜。

9.轉交「廢食用油回收量統計表」予環安衛組。

10.處理南仁湖公司97/10/30有關場地維護費來文之回覆事宜。

11.持續處理拆除醫學院舊電信設備事宜。

12.處理電話申請及異動相關業務。

朱麗文

1.文鐸樓神父宿舍：送信件、文件、新舊冰箱搬運及放置點清潔服務等。

2.每日上班前巡查清潔(墓園、文研樓、藝術學院、文華樓、文友樓、

文開樓、文德文舍等週邊)。

3.E-mail檔案資料、通知等8件。

4.各單位報紙分送服務，掛號信、平信、包裹、宅配、貨運物品等收發處理；不明(姓名、單位)信件查詢處理。

5.總務系統後端作業處理3件，系所核銷蓋章3件。

6.統計畢業服未歸還數量共84套及處理離校手續紙本蓋章事宜。

7.持續處理校慶運動服製作案資料核對事宜。

8.E化教學設備借還及疑問處理1件。

9.失物招領服務3件(錢包、快譯通、筆袋)。

10.(11/5中午)關閉文華樓105教室電扇及日光燈。

11.查核文華樓周邊清潔。

12.進行藝術學院監視設備、廣播教學設備、文鐸樓外牆貼字估價事宜。

13.組內商討窗口收回、維修等事宜。

14.文友樓媒體中心11/6遭竊，調閱冠五樓窗口監視系統畫面。

王萍貞

1.影印卡出售200張。

2.完成博、碩士甄試簡章印製核銷事宜。

3.處理11/10辦公室影印機遷移事宜。

4.處理11/13董事會訂餐事宜。

楊寶珠

1.修繕：代系所維修鋁門、冷氣機等6件，公共區域之手推車車輪、電梯等共7件、公共區域燈管、柵欄濾網、冷氣機排水管之報〈請〉修等共9件、核銷整修窗簾軌道1件。

2.採購：代系所購買文具用品、延伸器等共3件。

3.估價：查詢維修玻璃、粉刷，更新磁磚、門窗之價等7件。

4.付款事項：支付購買影印卡、清潔用品款項。

5.會勘〈處理〉事宜：民生學院安全門警報系統之測試，耕莘樓物理、

數學系冷氣機之滴水，外語學院LB103教室自動開機之冷氣機，外語學院規劃外牆瓷磚暨鋁窗之更新，綜合教室108室之窗簾、牆壁之

整修等事宜。

6.會驗事項：外語學院教室之窗簾軌道、耕莘樓205室OA隔間等。

陳福洲

- 辦理進修部場地、教室、演講廳、借用事宜。

- 持續辦理學生離校手續、繳回學士服作業。

- 持續辦理進修部教師、職員、學生97學年度汽、機車停車證。

- 辦理教師、職員、學生各項物品借用及歸還等事宜。

- 巡查各樓層教室燈管、廁所水箱漏水修復情形。

- 協助同學處理開啟置物櫃事宜。

- 11/03處理監視器調閱事宜（經濟系同學遺失錢包、書籍）。

- 11/05檢查進修部大樓各樓層教室、廁所及頂樓清潔、並做成記錄。

- 處理進修部B1演講廳椅套清洗及安裝事宜。

- 進修部各系、單位之請購單進行採購及議價、核銷作業。

- 11/05完成進修部監視器故障維修事宜。

- 進修部大樓公共空間及教室各項設備故障維修申報。

- 核報進修部統一實習商店10月份電錶使用度數。

14. 臨時交辦任務。

楊貴女

1.修繕：冷氣維修3件、飲水機4件、門鎖3件、椅子2件、玻璃1件。

2.報修系統：水電12件。

3.採購：2件；羅耀拉樓、樹德樓及地下研究室門卡申請共3張。

4.畢業服歸還紙本作業處理：95學年度共2人，96學年度共3人。

5.11/3辦理法管、醫學院及校本部工友座談會事宜。

6.持續處理木工廠出入之物件搬遷事宜。

7.派工處理利瑪竇樓201室紙箱送至伯達樓211室，供資訊中心辦公室搬遷用。

8.進行羅耀拉服務窗口搬遷之整理作業。

9.協助處理推廣部於11月份每週六借用利瑪竇111教室使用事宜。

10.11/6進行頂樓安全門警鈴測試事宜。

張毓珉

- 例行派工支援12次(協助校園樹枝、榕樹修剪及環安衛組固廢粉碎作業支援、協助保管組搬運報廢品、搬運舊電信機、清理樹下石頭、健康餐盒評選場佈及撤場)。

2.處理資源回收物品攜出清單及查核事宜4件。

3.辦理簽文共2份、核銷共4份。

4.處理清潔用品進貨及請領清潔用品及濾心共10件、清潔事務及工友加班費共11份等事宜。

5.因病開刀工友沈明樺持續請假至11/7，安排清潔代工事宜。

6.工友歐美玉因父過世請喪假(11/6-11/12)，安排清潔代工事宜。

7.11/3、4辦理清潔工作(理外民、法社科、醫、校本部)檢討會。

8.例行巡視垃圾場。

9.彙整10月份資源回收資料，並提報至新莊市公所清潔隊。

10.7台不合格飲水機通過複驗，檢驗報告送營養師及文德宿舍。

11.持續處理服務學習用品發放，並至實作現場進行拍照等相關事宜。

12.登錄10/31-11/6共6位技工及工友請假代理人事宜。

13.協助營繕組申請清除處理退費事宜，商請達和公司提供95~97年大型廢棄物費用資料。

14.持續處理清潔外包採購案上網招標事宜。

15.原三窗口進行規劃為工友聯誼室及安排三窗口值班表事宜。

16.進行「理外民工友檢討會」會議記錄之彙整事宜。

17.臨時交辦事項。

叢山

1.場地登記及物品借用例行業務共42件。

2.11/05協助衛保組研討會(濟時樓九樓)、體育系週會(利瑪竇B1會議室)進行場地佈置。

3.辦理簽文2份。

陳曉涵

1.辦理展演中心與聖言廊廳場地申請與登記事宜。

2.資工系演講活動一場、技術工作坊兩場（懸吊應用／燈光實務與安全）。

3.處理調光機組檢修事宜。

4.辦理師生晤談室與琴房外借事宜。

5.進行辦公室文件整理事宜。

6.場地清潔之前置準備與善後事宜。

專案業務進度

1.持續處理校慶運動服製作案相關作業。

2.持續協助處理大學入門-服務學習之用品發放及督導，並至實作現場進行拍照等相關事宜。

出納組

- 一、支出部份

- 1、校內付款、廠商付款、開立信用狀、結購外匯、催領未領支票

- 2、代校內同仁兌換外幣。

- 3、.

| 銀行帳號 | 戶名 | 筆數 | 金額 |
| --- | --- | --- | --- |
| 055345 | 一銀支存 | 584 | 12,371,060 |
| 20130060088 | 一銀支存板橋國科會 | 282 | 1,570,114 |
| 20130060011 | 一銀支存板橋農委會 | 12 | 42,390 |
| 8325900 | 彰銀乙存 | 10 | 12,839,965 |
| 399668 | 郵局乙存 | 573 | 30,497,186 |
| 412041 | 郵局乙存-就學補助基金 | 1 | 10,000 |
| 16020831 | 郵局支存 | 3 | 54,296 |
| 427167 | 郵局活存（育成中心） | 11 | 116,761 |
| 19172130 | 郵局甲存劃撥專戶 | 1 | 5,000,000 |
| 共計 |  | 1,477 | 62,501,772 |

- 4、

| - 摘要 | - 筆數 |
| --- | --- |
| 處理轉帳分錄傳票 | 0 |
| - 發送E-MAIL通知受款人付款訊息 | 549 |
| - 新建受款人基本資料 | 122 |

- 二、收入部份

1、1、郵局乙存帳戶現金結存日報表。

2、領據編號、建檔。

3、匯入款查詢及通知。

4、一般例行性業務。

5、臨櫃收款。

6、學分費劃撥入帳彙整製單。

7、健檢費退費。

8、所有帳戶（含進修、推廣部）共25帳戶97/10現金結存月報表總表（月結總表）。

9、廠商匯款或支票繳交各項費用收據交付方式討論。

10、收取九十七學年第一學期學分費。

11、收取九十七學年度第一學期僑生學雜費分期付款。

12、畢業生離校程序蓋章。

13、休、退學離校程序單蓋章。

14、休、退學學生學雜費退費請款及補繳差額學生資料建檔。

15、九十七學年第一學期休學及放棄學籍退費請款作業，至97/11/07止共計171人。

16、九十七學年第一學期休學補繳學雜費作業，至97/11/07止共計30人。

17、九十七學年第一學期學分費至97/11/07止已繳費共計1,324人，明細如下

|  | 人數 | 金額 |
| --- | --- | --- |
| 郵局繳款人數 | 1,817 | 11,582,383 |
| 臨櫃繳現 | 55 | 297,591 |
| 合計 | 1,872 | 11,879,974 |

18、九十七學年第一學期學分費資料轉檔後，至97/11/07止以簽呈更改選課資料共計36份簽呈244人，金額影響如下：

|  | 人數 | 金額 |
| --- | --- | --- |
| 金額增加 | 7 | 31,878 |
| 金額減少 | 210 | -415,800 |
| 金額不變 | 27 | 0 |
| 合計 | 244 | -383,922 |

19、

| 銀行帳號 | 戶名 | 筆數 | 金額 |
| --- | --- | --- | --- |
| 055345 | 一銀支存 | 47 | 353,835 |
| 00056898 | (日)台新學雜費 | 5 | 634,577 |
| 00060189 | (進)台新學雜費 | 4 | 92,167 |
| 399668 | 郵局乙存 | 75 | 368,208 |
| 16020831 | 郵局支存 | 3 | 8,393 |
| 412791 | 郵局活存LC | 3 | 1,215,920 |
| 19172130 | 郵局甲存劃撥專戶 | 4 | 230,331 |
| 共計 |  | 141 | 2,903,431 |

三、其他所得稅務部份

- 1、

| 項目 | 摘要 | 數量(筆) | 通報所得(元) | 通報稅額(元) | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 稅務部份 | 境內居住人所得 | 394 | 4,101,603 | 29,850 | 境內居住人所得 |
|  | 居住未滿183天非境內居住人所得 | 2 | 248,520 | 49,704 | 居住未滿183天非境內居住人所得 |
|  | 非固定薪資人事費共計 | 396 | 4,350,123 | 79,554 | 非固定薪資人事費共計 |

2、全校非薪資所得與專案人事費（判定所得格式、建檔與建立個人資料）計566筆，給付總額6,902,723元，代扣稅額291,444元；居住未滿183天之非居住人所得(給付日10日內通報國稅局)計0筆，給付總額0元，代扣稅額0元。

3、與單據核銷承辦人查詢確認簽收收據身分證字號有誤之字號。

4、修改校正所得人登錄之戶籍地址與郵遞區號。

5、二次核對十月份非固定所得資料並辦理扣繳作業。

四、學雜費業務

1、至97年11月4日台新銀行學雜費專戶2068-01-00056898已入帳844,677,302元。並轉839,000,000至郵局定存。

2、97-1教職員子女減免學費共計37人，總計學費優待減免金額1,508,660元整。97-1日間部學雜費學生人數計19,473人，總收入金額共計1,035,633,020元。

3、編製97-1退輔基金名單人數共計19,422人，總計應繳金額23,574,559元。臨櫃辦理休、退學補納金額共計9,912元，臨櫃辦理休、退學退費共計131,250元。調整96-2溢繳退費699,168元，總計應繳金額22,754,053元整。

4、編製97-1學生平安保險人數共計19,473人，調整96-2 ~ 600人，應繳18,873人*223元=4,208,679元。含補繳23人*223=5129、退費29人*223=6467元合計金額4,207,341元整。

5、10月21日下午至伯達樓資訊中心與台新銀行及本校各單位相關業務承辦人，討論97-2學雜費相關問題。

6、11月6日於谷欣廳第一會議室召開97-1學雜費檢討會議，彙整資料並製作討論議題。

五、進修部

- 1、收入部份

2、綜合業務部份

A. 核發97/1一般生加退選退費97.11.17退1,903人9,389,838元、

97/1就貸生加退選退費97.12.17退 869人4,595,618元、

97/1加退選退費共計2,772人13,985,456元。

B. (97/1)其他雜項收入89人284,731元。

C. 核發97/1一般生加選、延修生、教育學程繳費單。

D. 與台新銀行電話討論97/1進修部學生繳費會計帳務相關問題。

E. 進修部新生、轉學生郵局之局帳號鍵入HP(校務行政系統)。

F. 請款退97/1 一般生退選退費。

G. 處理延修生、特殊生、延修就貸生97/1學分學雜費分帳。

H. 辦理休退學登記、核算退費請款核銷。

I. 請款核消97/1進修部教職員子女補助。

J. 處理進修部97/1一般生加退選異動。

保管組

壹：例行性業務

- 校產相關業務：97.11.7

| 單位別 | 業務 性質 | 驗收（hr） | 新增（件） | 移轉（件） | 報廢（件） | 驗廢（hr） | 貼驗（hr） | 盤點（件） | 媒合（件） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 校本部一 （代碼1） | 列產 | 0 | 26 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 26 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 校本部二 （代碼9） | 列產 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 文學院 | 列產 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 藝術學院 | 列產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 理工學院 | 列產 | 0 | 28 | 1 | 10 | 0 | 4 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 外語學院 | 列產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 民生學院 | 列產 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 法律學院 | 列產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 社會科學院 | 列產 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 管理學院 | 列產 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 醫學院 | 列產 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 推廣部 | 列產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 進修部 | 列產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

二、物品領用相關業務：

| 工作內容 項目別 | 核發（件） | 建檔分帳（件） | 請領總數 | 與會計室對帳（hr） | 盤點（件） | 規劃補貨（件） | 到貨點驗（件） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 清潔用品 | 22 | 22 | 203 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 文具用品 | 51 | 51 | 2311 | 0 | 0 | 0 | 0 |

三、工讀同學工作紀錄

| 相關紀錄 項目別 | 日期 | 件數 | 工時 | 內容 | 交付 工作者 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 處本部送文 | 11/3-11/7 |  |  | 織品系、進修部 | 劉、孫、林、胡 |
|  | 11/3-11/7 |  |  | 總祕.會計.祕二.進修部 .臨心系 | 劉.孫.林. 胡.謝 |
| 保管系統資料輸入 | 11/3-11/7 |  |  | 清潔用品輸入建檔 |  |
|  | 11/3-11/7 |  |  | 文具用品輸入建檔 |  |
| 組內清潔工作 | 11/3-11/7 |  |  | 清潔前方櫃台及左右兩側公共區域 |  |
|  | 11/3-11/7 |  |  |  | 公 |
| 其他事項 | 11/3-11/7 |  |  | 拿報紙 |  |
|  | 11/3-11/7 |  |  | 紙箱回收 |  |
|  | 11/3-11/7 |  |  | 倉庫除濕機開關控管 |  |
|  | 11/3-11/7 |  |  | 倉庫除濕機倒水 |  |
|  | 11/3-11/7 |  |  | 送請領單位文具清潔用品扣帳清單 |  |
|  | 11/3-11/7 |  |  | 左側各式空白表單補放 |  |
|  | 11/3-11/7 |  |  | 送請領單位文具清潔用品扣帳清單 |  |
|  | 11/3-11/7 |  |  | 擦桌子.倒水 | 公 |
|  | 11/3-11/7 |  |  | 倒垃圾 | 公 |
|  | 11/3-11/7 |  |  | 左側各式空白表單補放 | 公 |
|  | 11/3-11/7 |  |  | 領文具 | 公 |
|  | 11/3-11/7 |  |  | 影印文件 | 公 |
|  | 11/3-11/7 |  |  | 印財產牌 | 公 |
|  | 11/3-11/7 |  |  | 倉庫除濕機開關控管 | 公 |
|  | 11/3-11/7 |  |  | 倉庫除濕機倒水 | 公 |
|  | 11/3-11/7 |  |  | 文具清潔用品KEY IN | 公 |

註﹕文書處理與試算表建立之內容部分請依序填入性質/儲存路徑/檔名

貳：其他報告

一、辦公室搬遷整理。

二、10月份財產新增報廢對帳。

三、協助系所單位總務資訊系統作業。

四、新增文藝醫財產設備，財產11件，列管9件。