總務處97/11/17-97/11/23業務報告

營繕組

| 項次 | 工程名稱 | 執行進度及內容敘述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 化學系301排風機漏水 | 結案。 |
| 2 | 體育室體育館地板整修工程（中美堂） | 結案。 |
| 3 | 校內建築物結構補強補修工程（文友樓、化學系） | 結案。 |
| 4 | 聖言樓滅火器指示牌 | 結案。 |
| 5 | 新建醫學院綜合大樓 | 保固維護，缺失改善。 |
| 6 | 輔大診所牙科改建工程 | 醫學綜合大樓一樓配合完工待驗。 |
| 7 | 穿透式電子顯微鏡 | 醫研所已簽， 鈞長核示中。 |
| 8 | 信義和平浴室隔間改善工程 | 第一次招標流標，會同使用單位研討審核及發包。 |
| 9 | 百葉裝修工程 | 國璽樓施工方式、11/12再會同設計監造現勘設置樣品。 |
| 10 | 中央空調濾網更換 | 國璽樓竣工驗收。 |
| 11 | 壁體管路滲漏 | 文鐸樓一樓行政作業中。 |
| 12 | 實驗動物中心之建置 | 國璽樓後續配合辦理。 |
| 13 | 軌道燈設備 | 醫圖人文區竣工待驗。 |
| 14 | 寢室牆壁加矽酸鈣板 | 玫瑰學苑發包完成呈核。 |
| 15 | 牆面磁磚凸起修繕 | 野聲樓門廳完工待驗。 |
| 16 | 電腦網路新增佈放 | 校牧室、宗輔中心竣工驗收，核實作業。 |
| 17 | 旗竿架 | 野聲樓門廳，發包估價。 |
| 18 | 空調設備保養 | 公博樓黃主任告知等待通知。 |
| 19 | 冷氣水塔修繕 | 宗倬章紀念大樓，完工待驗。 |
| 20 | 琴房整修工程 | 音樂系所三樓，發包完成呈核。 |
| 21 | 牆壁與天花板整修 | 體育學系、教師研究室現勘發包。 |
| 22 | 格物學院冷氣安裝修繕 | 11月11日採購組完成複驗。 |
| 23 | 民生學院就健康中心辦公室整修（搬遷整建） | 施工中。 |
| 24 | 校史室移動式儲櫃及木作工程 | 配合特別計畫-野聲樓房漏工程一併考量。 |
| 25 | 校史室空調（電力部分） | 配合特別計畫-野聲樓房漏工程一併考量。 |
| 26 | 法律學院儲藏室漏水維修及食營系454辦公室屋頂漏水維修 | 總務長定底價中。 |
| 27 | 體育室網球場外高燈光維修 | 施工完成、待結案。 |
| 28 | 聖言樓機電室鐵皮屋及伸縮縫維修 | 施工完成待結案。 |
| 29 | 宜美1-4樓給水管維修 | 核銷中。 |
| 30 | 仁愛學苑熱泵熱水工程 | 11/7日第二次驗收。 |
| 31 | 羅耀拉二樓新購冷氣機四臺 | 施工中。 |
| 32 | 聖誕燈飾工程 | 第一圓環淨心堂圓環布條拉設。 |
| 33 | 管理學院辨公室遷移案第二期工程 | 工程預算表及施工圄呈核中。 |
| 34 | 污水處理廠代操作及維護 | 進廠操作(11月) 。 |
| 35 | 化學系1~2F電力改善 | 待上級指示辦理。 |
| 36 | 全校電力改善 | 設計監造單位清點施作數量作業、功能性及監控系統待複驗。 |
| 37 | 城區部建安改善工程 | 待市府檢查。 |
| 38 | 建築物公共安全改善 | 待縣府複查。 |
| 39 | 地下水水塔外觀油漆剝落 | 完成第一階段施作，第二階段施作將視天候狀況另排。 |
| 40 | 總務處事務、保管、環安衛、營繕組搬遷案 | 待結案 |
| 41 | 總務處事務、保管、環安衛組搬遷案網路配合工程 | 待結案。 |
| 42 | 總務處事務、保管、環安衛、營繕組搬遷案網路水電工程 | 待結案。 |
| 43 | 心園餐廳地下室變更 | 改善工程前置作業（預定寒假施工）。 |
| 44 | 媒體中心LF311-Epoxy底漆鋪設處理 | 廠商備料，預計學期結束施工。 |
| 45 | 出版社天花板漏水整修 | 後續觀察。 |
| 46 | 宜真學苑服務台天花更新 | 待結案。 |
| 47 | 利瑪竇變電站發電機故障修理 | 施工作業。 |
| 48 | 資訊中心消防系統年度保養 | 發包作業。 |
| 49 | 淨心堂漏水改善 | 廠商協助改善作業。 |

出納組

# 一、支出部份

# 1、校內付款、廠商付款、開立信用狀、結購外匯、催領未領支票

# 2、代校內同仁兌換外幣。

# 3、.

| 銀行帳號 | 戶名 | 筆數 | 金額 |
| --- | --- | --- | --- |
| 055345 | 一銀支存 | 485 | 4,943,476 |
| 20130060088 | 一銀支存板橋國科會 | 345 | 2,598,495 |
| 20130060011 | 一銀支存板橋農委會 | 18 | 145,345 |
| 23150802111 | 一銀活存離職儲金 | 1 | 2,304 |
| 8325900 | 彰銀乙存 | 1 | 5,920 |
| 399668 | 郵局乙存 | 327 | 14,879,849 |
| 16020831 | 郵局支存 | 103 | 2,631,298 |
| 427167 | 郵局活存（育成中心） | 6 | 99,119 |
| 共計 | 1,286 | 25,305,806 |

# 4、

| 摘要 | 筆數 |
| --- | --- |
| 處理轉帳分錄傳票 | 0 |
| 發送E-MAIL通知受款人付款訊息 | 511 |
| 新建受款人基本資料 | 113 |

# 二、收入部份

1、郵局乙存帳戶現金結存日報表。

2、領據編號、建檔。

3、匯入款查詢及通知。

4、一般例行性業務。

5、臨櫃收款。

6、學分費劃撥入帳彙整製單。

7、輔仁大學總務處開會通知。

8、廠商各項費用未繳費名單彙整。

9、收取九十七學年第一學期學分費。

10、收取九十七學年度第一學期僑生學雜費分期付款。

11、畢業生離校程序蓋章。

12、休、退學離校程序單蓋章。

13、休、退學學生學雜費退費請款及補繳差額學生資料建檔。

14、九十七學年第一學期休學及放棄學籍退費請款作業，至97/11/21止共計171人。

15、九十七學年第一學期休學補繳學雜費作業，至97/11/21止共計32人。

16、九十七學年第一學期學分費至97/11/21止已繳費共計2,116人，明細如下

|  | 人數 | 金額 |
| --- | --- | --- |
| 郵局繳款人數 | 1,996 | 12,396,983 |
| 臨櫃繳現 | 170 | 840,118 |
| 合計 | 2,116 | 13,237,101 |

17、九十七學年第一學期學分費資料轉檔後，至97/11/21止以簽呈更改選課資料共計42份簽呈256人，金額影響如下：

|  | 人數 | 金額 |
| --- | --- | --- |
| 金額增加 | 7 | 31,878 |
| 金額減少 | 210 | -415,800 |
| 金額不變 | 39 | 0 |
| 合計 | 256 | -383,922 |

18、

| 銀行帳號 | 戶名 | 筆數 | 金額 |
| --- | --- | --- | --- |
| 055345 | 一銀支存 | 1 | 30,000,000 |
| 00060189 | (進)台新學雜費 | 20 | 4,304,569 |
| 8325900 | 彰銀乙存 | 22 | 91,052,980 |
| 399668 | 郵局乙存 | 201 | 1,990,247 |
| 412791 | 郵局活存LC | 2 | 207,100 |
| 19172130 | 郵局甲存劃撥帳戶 | 5 | 142,759 |
| 共計 | 251 | 12,697,655 |

19、九十七年十一月電話費應收明細表編制。

20、截至97/11/18止應收電話費已收狀況E-mail 給事務組。

21、與郵局、資訊中心開會討論除學雜費外各項郵局代收收入分帳後續問題。

三、其他所得稅務部份

# 1、

| 項目 | 摘要 | 數量(筆) | 通報所得(元) | 通報稅額(元) | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 稅務部份 | 境內居住人所得 | 375 | 2,922,100 | 17,660 | 境內居住人所得 |
|  | 居住未滿183天非境內居住人所得 | 3 | 73,955 | 14,791 | 居住未滿183天非境內居住人所得 |
|  | 非固定薪資人事費共計 | 378 | 2,996,055 | 32,451 | 非固定薪資人事費共計 |

- 全校非薪資所得與專案人事費（判定所得格式、建檔與建立個人資料）計375筆，給付總額2,922,100元，代扣稅額17,660元；居住未滿183天之非居住人所得(給付日10日內通報國稅局)計3筆，給付總額73,955元，代扣稅額14,791元。

3、與單據核銷承辦人查詢確認簽收收據身分證字號有誤之字號。

4、修改校正所得人登錄之戶籍地址與郵遞區號。

四、學雜費業務

1、至97年11月19日台新銀行學雜費專戶2068-01-00056898已入帳

845,089,274元。並轉839,000,000至郵局定存。

2、97.11.17台新銀行申請97-1學雜費繳費單印刷費用，日間部小計131,152元；進修部56,020元；總計新台幣187,172元整。細目如下表：

| 輔仁大學97學年度第1學期學雜費繳費憑單印製郵寄明細表 |
| --- |
|  | 代收費用名稱 | 是否郵寄 | 收費 | 97-1 |
|  |  |  |  | 張數 | 扣款金額 |
| 進修部 | 進修部轉學生（學雜） | 否 | $3.20 | 551 | 1,763 |
|  | 進修部轉學生（泳池健檢） | 否 | $3.20 | 551 | 1,763 |
|  | 進修部新生入學（現場-學雜） | 否 | $3.20 | 2,300 | 7,360 |
|  | 進修部新生入學（現場-泳池健檢） | 否 | $3.20 | 2,300 | 7,360 |
|  | 進修部舊生 | 是 | $8.20 | 3,684 | 30,209 |
|  | 一般生加選 | 否 | $3.20 | 1,939 | 6,205 |
|  | 延修生加選 | 否 | $3.20 | 390 | 1,248 |
|  | 教育學程加選 | 否 | $3.20 | 35 | 112 |
|  | 小計 |  | 11,750 | $56,020 |
| 日間部 | 日間部舊生 | 是 | $8.20 | 14,313 | 117,367 |
|  | 日間部音樂系 | 是 | $8.20 | 150 | 1,230 |
|  | 日間部轉學生學雜費 | 是 | $8.20 | 399 | 3,272 |
|  | 日間部轉學生泳池健檢費 | 是 | $8.20 | 399 | 3,272 |
|  | 日間部轉學生泳池健檢費 | 是 | $8.20 | 140 | 1,148 |
|  | 日間部轉學生學雜費-現場 | 否 | $3.20 | 760 | 2,432 |
|  | 日間部轉學生泳池健檢費-現場 | 否 | $3.20 | 760 | 2,432 |
|  | 小計 |  | 16,921 | $131,152 |
|  |  | 總計 | 28,671 | 187,172 |

3、預計下學期學雜費收費日期：97.2.1~2.12日止。

4、台新銀行代收學雜費至97.11.14日止。17日上網下載未繳費學生名單，共計500多人。後與資訊中心過濾，剩210人就學貸款生未繳費。目前同學陸續繳款中。因台新已關帳，同學需到出納組櫃檯繳現金。

5、11月6日於谷欣廳第一會議室召開97-1學雜費檢討會議，應出席人數42人，實際出席人數36人。已整理完畢會議記錄。並已傳送給所有與會人員。

五、進修部

# 1、收入部份

2、綜合業務部份

A.核發97/1一般生加退選退費97.11.17退1,903人9,389,838元(含支票84人443,266元)、97/1就貸生加退選退費97.12.17退 869人4,595,618元(含支票18人83,243元)、97/1加退選退費共計2,772人13,985,456元。

B.(97/1)其他雜項收入25人65,514元。

C.補印97/1一般生加選、延修生、教育學程遺失之繳費單。

D.核算97/2進修部學生繳費單、電腦實習、一般實習。

E.進修部新生、轉學生郵局之局帳號鍵入HP(校務行政系統)。

F.請款退97/1就貸生退選退費。

G.處理延修生、特殊生、延修就貸生97/1學分學雜費分明細帳。

H辦理休退學登記、核算退費請款核銷。

I.與郵局核對97/1加退選退費學生郵局局帳號基本資料。

J.處理進修部97/1一般生加退選異動。

事務組

業務說明（重點報告）

錢小圓

1.例行請購(修)單分案事宜共46件。

2.處理事務性採購:校本部9件、理工學院2件。

3.11/11完成新舊業務交接事宜；另完成本組業務調整，網頁資料之修訂事宜。

4.完成校內4單位辦公室遷移核銷事宜。

5.11/20辦理組內教育訓練課程(MD355)。

6.完成11/10「臨時組務會議」會議紀錄之彙整提報。

7.積極進行本組10月份組務會議紀錄之撰寫事宜。

8.處理98學年度學科能力測驗總務支援人員安排事宜。

9.11/21彙整提報本組本週之週報，於呈送組長批核後，再轉送處秘。

10.請購修單:核銷6件、請購6件、請修1件。

格秀玲

1.協助處理車輛業務。

2.請修案件之申請2件、請修核銷2件、零用金核銷15件、系所報修案2件。

3.11/17上午10點辦理環保局機車排氣定檢服務。

4.處理野聲樓電機房玻璃及排風機之更換。

5.進修部提案回覆1件。

6.警衛隊日誌呈閱。

7.處理校車外包續議簽文事宜。

陳淑華

1.處理97/10統支電話費核銷事宜。

2.偕同營繕組電工至文德餐廳拍照及抄錄97/11/17水電表度數，並將資料送交法務室。

3.持續處理文德學苑設置販賣機事宜。

4.處理文園超商有關員生消費合作社簽呈。

5.e-mail各單位97/11統支電話明細及出納組97/11電話費明細。

6.處理有關971餐廳督導委員會議提案之回覆事宜。

7.印製97/10電話繳費明細表送耶穌會。

8.持續處理有關合約廠商場地使用面積事宜。

9.持續處理文德餐廳清運物品事宜。

10.97學年度全校電話表完稿付梓。

11.處理電話申請及異動相關業務。

朱麗文

1.例行派工支援11次(協助搬運天主教學術研究院研討會桌椅、兒家系研討會展示架桌椅等、體育室游泳池報廢品、教研所報廢品、進修部週會佈置、外語學院樹枝修剪、搬運空紙箱等﹞。

2.處理資源回收物品攜出清單及查核事宜4件。

3.工友請假處理5件。

4.核對清潔外包上網招標資料。

5.代轉工友薪資單。

6.處理98學年度學科能力測驗總務支援工友人員安排事宜。

7.處理愛校建言1件 (利瑪竇B1廁所)。

8.辦理核銷共9件(含系所)、總務系統後端作業處理3件。

9.轉達工友、各會院本組職務分工之調整內容。另與理圖2位工友談話，以了解工作現況；另訪查外語學院工友休息室及4位工友。

10.驗收機動組辦公室油漆。

11.協同服務學習單位至法管木工廠尋覓適用之傢俱。

12.持續處理校慶運動服製作案相關作業。

13.實地了解各修會收信狀況、同時拜訪文鐸樓神父及驗收文鐸樓插牌。

楊寶珠

1.修繕：代系所維修冷氣機等2件，公共區域之冷氣機等共2件、公共區域燈管之報〈請〉修等共6件。

2.採購：代系所購買自行車1件。

3.會勘〈處理〉事宜：耕莘樓205室增設網路線之施工事宜。

4.發出貴賓停車證41張、舉辦活動進出校門知會單4張，初核車輛派遣3張。

5.編輯資料：97學年度畢業生〈博、碩、學〉士服借用、歸還作業程序。

6.畢業服發放及回收：(11班)共375件。

7.公文簽核1件。

楊貴女

1.原三單位信件回併後統一處理共375件。

2.處理大樓鑰匙借用事宜。

3.持續處理業務交接事宜。

張毓珉

1.處理學生證遺失共14份。

2.11/20中午參加本組教育訓練課程。

3.請購修單共4件、核銷4件。

4.處理清潔用品進貨及請領清潔用品及濾心共10份。

5.處理工作移交等相關事宜。

6.參與採購組文具用品、影印紙、電腦耗材採購案第二次開標，並處理各項清潔用品之規格事宜。

7.配合環安衛組，填報廢棄物資源回收調查表資料。

8.臨時交辦事項。

陳福洲

- 辦理進修部場地、教室、演講廳、借用事宜。

- 持續辦理學生離校手續、繳回學士服作業（11/17開始發放學士服）。

- 持續辦理進修部教師、職員、學生97學年度汽、機車停車證。

- 辦理教師、職員、學生各項物品借用及歸還等事宜。

- 巡查並登記各樓層教室報修之日光燈、廁所水箱漏水修復情形。

- 協助同學處理開啟置物櫃事宜。

- 自行完成ES115女廁門栓及ES209教授休息室紗門之修繕。

- 11/18參與進修部週會之行前會議。

- 11/19進修部於中美堂舉行週會，15：30進行場佈，並積極處理前置作業之準備事宜（裝飾花之採購及音響設備之租借）。

- 協助進修部導師團體處理搬遷事宜。

- 11/18調閱監視器，協助查尋進修部同學遺失之書籍、物品及錢包。

- 進修部各系、單位之請購單進行採購及議價、核銷作業。

- 進修部大樓公共空間及教室各項設備故障維修申報。

14. 臨時交辦任務。

叢山

1.場地登記及物品借用例行業務共29件。

2.11/19協助法文系(濟時樓九樓)、哲學系系週會(LM101)、11/20協助資管系研討會(濟時樓九樓)進行場地佈置。

3.辦理簽文共3份。

陳曉涵

1.辦理展演中心活動登記與申請，活動排程更新與上網事宜。

2.Flash網頁技術傳承與應用。整理燈光色紙。

3.外借譯研所口譯接收器75組，歸還拆卸電池。

4.辦理鋼琴與師生晤談室借用事宜。

5.11/19織品系週會名人演講。哈特擬借用黑木製平台，進行補強事宜。

6.11/20英文戲劇公演，進行燈光技術之傳授。

7.11/21音響工作坊，及其前置與備課(陸甫修士)。

蘇瑞珠

1.11/19上午參與婦女大學校園系列課程。

2.11/20中午參與組內教育訓練課程。

3.持續處理新舊業務交接事宜。

4.續辦各單位自行採購運動服名單核對事宜。

5.報修:飲水機叫修1件。

6.請購修單:請購件1件、核銷1件。

7.公文簽核1件。

8.臨時交辦事項。

王萍貞

1.處理育成中心垃圾場鋁門故障維修事宜。

2.11/14大型垃圾清運共2車。

3.協助處理機動組新辦公室油漆事宜。

4.游泳池花格磚脫落、窗戶缺玻璃，已轉營繕組續辦。

5.每日巡行垃圾場。

6.請購修單:請修9件。

專案業務進度

- 持續處理校慶運動服製作案相關作業。

2. 持續處理事務組搬遷後續事宜。

保管組

壹：例行性業務

- 校產相關業務：97.11.21

| 單位別 | 業務 性質 | 驗收（hr） | 新增（件） | 移轉（件） | 報廢（件） | 驗廢（hr） | 貼驗（hr） | 盤點（件） | 媒合（件） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 校本部一 （代碼1） | 列產 | 0 | 13 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 校本部二 （代碼9） | 列產 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 文學院 | 列產 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 藝術學院 | 列產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 理工學院 | 列產 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 外語學院 | 列產 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 民生學院 | 列產 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 法律學院 | 列產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 社會科學院 | 列產 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 管理學院 | 列產 | 0 | 8 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 醫學院 | 列產 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 推廣部 | 列產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 進修部 | 列產 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |

二、物品領用相關業務：

| 工作內容 項目別 | 核發（件） | 建檔分帳（件） | 請領總數 | 與會計室對帳（hr） | 盤點（件） | 規劃補貨（件） | 到貨點驗（件） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 清潔用品 | 47 | 47 | 214 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 文具用品 | 96 | 96 | 1115 | 0 | 0 | 0 | 0 |

三﹒工讀同學工作紀錄

| 相關紀錄 項目別 | 日期 | 件數 | 工時 | 內容 | 交付 工作者 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 處本部送文 | 11/17-11/21 |  |  | 清潔前方櫃台及左右兩側公共區域 |  |
|  | 11/17-11/21 |  |  | 出納、臨心系、田祕、青史館 |  |
|  | 11/17-11/21 |  |  | 總祕.進修部.出納.醫學院 | 劉.孫.林.胡.謝 |
| 保管系統資料輸入 | 11/17-11/21 |  |  | 清潔用品輸入建檔 |  |
|  | 11/17-11/21 |  |  | 文具用品輸入建檔 |  |
| 組內清潔工作 | 11/17-11/21 |  |  | 清潔前方櫃台及左右兩側公共區域 | 公 |
| 其他事項 | 11/17-11/21 |  |  | 拿報紙 |  |
|  | 11/17-11/21 |  |  | 紙箱回收 |  |
|  | 11/17-11/21 |  |  | 倉庫除濕機開關控管 |  |
|  | 11/17-11/21 |  |  | 倉庫除濕機倒水 |  |
|  | 11/17-11/21 |  |  | 送請領單位文具清潔用品扣帳清單 |  |
|  | 11/17-11/21 |  |  | 左側各式空白表單補放 |  |
|  | 11/17-11/21 |  |  | 倒垃圾 | 公 |
|  | 11/17-11/21 |  |  | 左側各式空白表單補放 | 公 |
|  | 11/17-11/21 |  |  | 領文具 | 公 |
|  | 11/17-11/21 |  |  | 影印文件 | 公 |
|  | 11/17-11/21 |  |  | 印財產牌 | 公 |
|  | 11/17-11/21 |  |  | 倉庫除濕機開關控管 | 公 |
|  | 11/17-11/21 |  |  | 倉庫除濕機倒水 | 公 |
|  | 11/17-11/21 |  |  | 文具清潔用品KEY IN | 公 |
|  | 11/17-11/21 |  |  | 送請領單位文具清潔用品扣帳清單 | 公 |

註﹕文書處理與試算表建立之內容部分請依序填入性質/儲存路徑/檔名

貳：其他報告

一、11/17、18配合單位搬運報廢物品至輕食館倉庫。

二、協助系所單位總務資訊系統作業。

三、財產新增數量作業系統錯誤，核對資料，已請廠商協助處理。

四、協助單位保管人財產資料確認。

五、事務組單槍投影機移出，協助作業事宜。

六、財物編號變動洽會計室協助修改財產增加單。

七、處理日間部及進修部各單位請領文具及清潔用品，日間部143樣2207件，及進修部7樣52件，總計 2259件。

八、報修進修部ES704教室PC的線無法切換及ES704教室大機櫃光碟機退片有問題，暨ES504教室之PC聲音不正常。

九、換貼97年度教育部校務獎補助經費之藍色標籤。(ES317.417.418三間e化教室設備)

十、協同資訊中心將報廢堪用電腦20台及電腦螢幕25台，捐贈給曙光國小。

採購組

一、例行採購業務。

二、文友樓結構補強驗收完成。

三、中美堂地板驗收完成。

四、信義和平仁愛電力及冷氣機驗收完成。

五、配合國科會訪視。

六、高雄醫學院及中國醫藥學院、藥檢所動物房參訪

環安衛組

1.處理本校相關化學實驗室毒性化學物質運作核可申請案，共計1件。

2.處理政府及主管機關之公文簽核，校外公文處理共計11件，校內發文共計4件，校內簽呈共計2件。

3.開放各系所有害事業廢棄物（固廢及非感染性事業廢棄物）進暫存場暫存，並破碎處理，本週共計破碎並清運70公斤。

4.向原子能委員會申報本校10月份『輻射防護管制物質定期申報表』並說明該物質使用現況。

5.開放廢液儲存場供各系所存放，並清點、分類廢液暫存場之廢液，本週各系共計進場廢液約100公斤。

6.向環保署申報系統申報本校10月份「有害事業廢棄物產出情形」及「有害事業廢棄物貯存情形」。

7.本組組員參加游離輻射-繼續教育講習，並取得積分證明。

8.餐旅管理學系於11/1發生學生實驗（練習刀工）時不慎被刀割傷手，經系所緊急送醫處理並逢3針後，已無大礙，本組已於接到通知後，除了解狀況外亦宣導正確操作及避免疲勞工作之重要性及提醒助教多注意實驗者實驗時之狀況，並將該事件提報教育部校園事故之通報系統。

9.辦理生物性實驗室感染性事業廢棄物外送事宜，本次外送數量共計368.7公斤，費用21,384元，並上網至廢棄物管制中心申報遞送三聯單，於24hr內確認其流向。

10.完成辦公室搬遷事宜，環安衛組辦公室位於醫學院舊大樓DG414。

11.研擬「私立輔仁大學環境保護及實驗場所安全衛生檢查缺失處理作業辦法」，待研擬完後送系所安全委員會議討論後，提行政會議研議。

12.調查並彙整教育部「辦理大專院校廢棄物清運計畫書及上網申報資料抽樣查核調查作業」，並於時效內，送交承辦單位。

13.環安衛組組員參加教育部「97年度教育部補助高級中學以上學校校園永續發展及環境安全衛生計畫示範觀摩會」。

14.填報並彙整行政院原子能委員會之「輻射作業自主檢查紀錄表」。

15.處理事業固體廢棄物暫存場破碎作業之人力問題。