總務處97/12/01-97/12/07業務報告

營繕組

| 項次 | 工程名稱 | 執行進度及內容敘述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 游泳池氣窗損壞維修 | 結案。 |
| 2 | 羅耀拉後面化糞池污水控制器換裝 | 結案。 |
| 3 | 事務組冷氣移機 | 竣工結案。 |
| 4 | 總務處事務、保管、環安衛、營繕組搬遷案 | 結案。 |
| 5 | 總務處事務、保管、環安衛、營繕組搬遷案網路配合工程 | 結案。 |
| 6 | 總務處事務、保管、環安衛、營繕組搬遷案網路水電工程 | 結案。 |
| 7 | 新建醫學院綜合大樓 | 保固維護，缺失改善。 |
| 8 | 輔大診所牙科改建工程 | 醫學綜合大樓一樓配合完工待驗。 |
| 9 | 穿透式電子顯微鏡 | 醫研所已簽， 鈞長核示中。 |
| 10 | 信義和平浴室隔間改善工程 | 11/25會同設計、採購組執行研討並現勘。 |
| 11 | 百葉裝修工程 | 國璽樓施工方式待 鈞長核示。 |
| 12 | 壁體管路滲漏 | 文鐸樓一樓行政作業中。 |
| 13 | 實驗動物中心之建置 | 國璽樓參訪後待後續。 |
| 14 | 軌道燈設備 | 醫圖人文區竣工驗收核銷作業。 |
| 15 | 寢室牆壁加矽酸鈣板 | 玫瑰學苑竣工驗收核銷作業。 |
| 16 | 牆面磁磚凸起修繕 | 野聲樓門廳竣工驗收核銷作業。 |
| 17 | 電腦網路新增佈放 | 校牧室、宗輔中心竣工驗收，核銷作業。 |
| 18 | 空調設備保養 | 公博樓12/03發包完成。 |
| 19 | 琴房整修工程 | 音樂系所三樓，施作中。 |
| 20 | 牆壁與天花板整修 | 體育學系、教師研究室發包作業呈核。 |
| 21 | 校史室移動式儲櫃及木作工程 | 配合特別計畫-野聲樓防漏工程一併考量。 |
| 22 | 校史室空調（電力部分） | 配合特別計畫-野聲樓防漏工程一併考量。 |
| 23 | 法律學院儲藏室漏水維修及食營系454辦公室屋頂漏水維修 | 總務長定底價中。 |
| 24 | 野聲樓後方排水溝整修 | 議價中。 |
| 25 | 舊健康中心外牆及伸縮縫維修 | 議價中。 |
| 26 | 污水處理廠代操作及維護 | 進廠操作(12月) ，明年度發包前置作業。 |
| 27 | 化學系1~2F電力改善 | 請購作業程序。 |
| 28 | 全校電力改善 | 變更審核作業。 |
| 29 | 城區部建安改善工程 | 待市府檢查。 |
| 30 | 建築物公共安全改善 | 待縣府複查。 |
| 31 | 地下水水塔外觀油漆剝落 | 完成第二階段施作（12.04日施工），持續追蹤。 |
| 32 | 心園餐廳地下室變更 | 改善工程前置作業（預定寒假施工）。 |
| 33 | 媒體中心LF311-Epoxy底漆鋪設處理 | 廠商備料，預計學期結束施工。 |
| 34 | 利瑪竇變電站發電機故障修理 | 初驗改善作業。 |
| 35 | 資訊中心消防系統年度保養 | 簽約作業中。 |
| 36 | 淨心堂漏水改善 | 廠商協助改善作業。 |
| 37 | 體育室搬遷案 | 請購作業中。 |
| 38 | 資訊中心冷氣保養 | 完成簽約作業。 |
| 39 | 學務處宜真宜善學習角 | 上網公告發包。 |
| 40 | 營養系新增滅火器及換藥 | 廠商估價作業。 |
| 41 | 98年度野聲樓、伯達樓資訊中心機房基礎環境維護保養 | 發包完成。 |

事務組

一、業務說明（重點報告）

錢小圓

1.例行請購(修)單分案事宜共89件。

2.處理事務性採購:校本部5件。

3.11/28協助處理全校信件分發及組內運動服點收、發送事宜。

4.12/6運動會 總務長請吃早餐，完成全處早餐之訂購事宜。

5.完成98學年度預算預估金額之彙整提報事宜。

6.完成總務處及本組通訊錄之更正及彙整提報事宜。

7.進行本組辦公室壓克力吊牌懸掛之規劃及估價事宜。

8.12/5彙整提報本組本週之週報，於呈送組長批核後，再轉送處秘。

格秀玲

1.請購、修核銷共4件；報修申請共5件。

2.安排12/1校慶點燈活動，警衛保全之人力配合事宜。

3.安排校慶活動當日，保全至校督導事宜。

4.與廠商協調運動服送貨當日相關事宜；11/28協同廠商送貨至全校各單位，並於12/1-2處理各單位換貨事宜。12/3統計各單位換貨數量後回報廠商，並將瑕疵品整理寄回處理。12/4發送修改完成之運動服。

陳淑華

1.持續處理文德餐廳物品清運及撤離事宜。

2.處理文德學苑設置販賣機簽約事宜。

3.錄製及設定12/06-12/08校慶自動總機語音招呼語之相關事宜。

4.計算表列合約廠商新舊約面積租金對照表。

5.轉交「97/11廢食用油回收量統計表」予環安衛組。

6.請購修1份(文德餐廳門鎖之整修及更新)。

7.處理電話申請及異動相關業務。

朱麗文

1.例行派工支援共8次(協助12/1點燈、12/5校慶晚會佈置撤場，搬運數學系報廢品、環安衛組辦公桌，修剪中央馬路兩側垂下樹枝及矮籬等﹞。

2.處理資源回收物品攜出清單及查核事宜共3件。

3.工友請假處理共8件、工友清潔用品請領申請處理共8件、工友加班單處理共16件。

4.商請新莊市清潔隊提供每月資源回收成果月報表電子檔予本組承辦人。

5.辦理核銷共2件(含系所)、總務系統後端作業處理1件。

6.11/28(五)下午及週六、日，處理清潔外包新舊合約廠商辦公室、

大樓、人員鑰匙交接及舊廠商物品退場事宜。

7.轉達清潔外包合約廠商有關校慶活動等相關訊息及注意事項。

8.全盤了解中美堂清潔事宜；並聯絡濟時樓及聖言樓工友協商關門事宜。

9.協商文開樓2A、3A、4A器材借用事宜。

10.配置學士服存放處鑰匙一支供負責該場地之工友同仁使用。

11.處理營養系報廢品簽文事宜。

12.11/28協助處理掛號信分類。

13.協助處理校慶運動服製作案發放作業。

14.針對工友(72人)到職年月資料，進行核對事宜。

楊寶珠

1.修繕：公共區域燈管之報〈請〉修等共13件。

2.會勘事宜：輔大診所前廣場機車停放事宜。

3.發出貴賓停車證52張、舉辦活動進出校門知會單13張，初核車輛派遣5張。

4.畢業服發放：共15班 (585件)。

5.公文簽核：1件、愛校建言回覆：1件。

6.編輯資料：校慶門禁公告海報、98學年度保險費預算預估等。

7.協調事宜：校慶當日後門紅綠燈運作時程、協商三重客運公司支援車輛，因應校車故障等事宜。

楊貴女

1.信件處理共805件。

2.處理大樓鑰匙借用事宜：文學院3件、羅耀拉大樓9件、借用電梯鎖4件、借用信箱鎖8件。

3.持續處理業務交接事宜。

4.全錄影印卡出售共6盒。

張毓珉

1.處理事務性採購2份、請購1份。

2.處理學生證遺失共19份。

3.處理清潔用品進貨、清潔用品請領及濾心共7份；文具用品請領共14份。

4.持續處理業務移交等相關事宜及協助提供清潔外包相關資料。

5.12/2~4協同保管組盤點野聲樓及進修部倉庫，移交文具及清潔用品。

6.11/28楊貴女休假，代理其業務。

7.臨時交辦事項。

陳福洲

- 辦理進修部場地、教室、演講廳、借用事宜。

- 持續發放進修部畢業生學士服作業。

- 本週開始，志工於進修部各樓層進行禁煙活動宣導事宜。

- 辦理教師、職員、學生各項物品借用及歸還等事宜。

- 巡查並登記各樓層教室報修之日光燈、廁所水箱漏水修復情形。協助同學處理開啟置物櫃事宜。

- 協助進修部宗輔室進行聖誕節各項佈置與活動。

- 核報進修部統一實習商店11月份電錶使用度數。

- 持續處理進修部學士班申請入學招生廣告詢價事宜。

- 持續張貼禁煙標誌於進修部大樓各樓層。

- 擬於週五進行進修部頂樓垃圾之清理。

- 進修部各系、單位之請購單進行採購及議價、核銷作業。

- 處理進修部2F、6F教授休息室公用茶杯短缺補置事宜。

- 處理進修部法律系辦公室廢棄物之清除事宜。

15. 臨時交辦任務。

叢山

1.場地登記及物品借用例行業務共30件。

2.12/3協助貿金系成果發表(濟時樓九樓)、護理系系週會(LMB1)、12/4協助哲學系活動(濟時樓九樓會議室)進行場地佈置。

3.辦理簽文共1份。

4.持續處理校慶晚會及點燈活動之各項請購事宜。

5.持續處理有關防護團之前置作業。

陳曉涵

1.12/1處理場地申請與場勘等事宜、管院活動燈光構思與設計；清潔工作進行交接事宜。(即清潔外包轉交校內清潔人員處理)

2.12/2中午英文戲劇彩排、管院英語歌唱競賽。早上調燈，下午場佈與彩排，晚上競歌，中心工作人員全力支援燈光音響視訊技術。

3.12/3早上構思餐韻盃燈光，下午佈置與彩排，晚上餐韻盃燈光音響視訊技術執行。哈特舞坊上午歸還借用之舞台物件。

4.12/4中午英文戲劇技術測試與彩排，下午畢業公演之電腦燈應用學習。

5.12/5下午電工系傑出系友講座；數學系友回娘家之燈光構思與調燈。

6.12/6校慶日支援數學系友回娘家典禮、茶會及餐會，提供桌椅立架場佈，音響燈光視訊技術前置與執行。

蘇瑞珠

1.處理校園內第一圓環及進修部草花換植事宜。

2.12/3出席參與婦女大學(校園系列N0.2)之課程。

3.持續協助衛保組調查禁菸標示之數量及發放事宜。

4.持續處理新舊業務交接事宜。

5.續辦各單位自行採購運動服名單核對事宜。

6.報修:飲水機5件。

7.請購修單:請購3件、詢價4件。

王萍貞

1.每日例行巡視垃圾場。

2.處理「碩士在職專班」刊登招生廣告請款核銷事宜。

3.提列98學年度大型廢棄物及日常垃圾預算預估金額。

二、專案業務進度

- 持續處理校慶運動服製作送(交)貨及換貨事宜。

2. 持續處理事務組搬遷後，新舊業務交接事宜。

保管組

壹：例行性業務

- 校產相關業務：97.12.5

| 單位別 | 業務 性質 | 驗收（hr） | 新增（件） | 移轉（件） | 報廢（件） | 驗廢（hr） | 貼驗（hr） | 盤點（件） | 媒合（件） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 校本部一 （代碼1） | 列產 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 校本部二 （代碼9） | 列產 | 0 | 23 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 17 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 文學院 | 列產 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 藝術學院 | 列產 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 理工學院 | 列產 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 外語學院 | 列產 | 0 | 1 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 民生學院 | 列產 | 0 | 5 | 8 | 9 | 0 | 4 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 法律學院 | 列產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 社會科學院 | 列產 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 管理學院 | 列產 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 10 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 醫學院 | 列產 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 推廣部 | 列產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 進修部 | 列產 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

二、物品領用相關業務：

| 工作內容 項目別 | 核發（件） | 建檔分帳（件） | 請領總數 | 與會計室對帳（hr） | 盤點（件） | 規劃補貨（件） | 到貨點驗（件） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 清潔用品 | 交接事務組 | 交接事務組 | 交接事務組 | 0 | 11/26-12/3 | 0 | 0 |
| 文具用品 | 交接事務組 | 交接事務組 | 交接事務組 | 0 | 11/26-12/3 | 0 | 0 |

三﹒工讀同學工作紀錄

| 相關紀錄 項目別 | 日期 | 件數 | 工時 | 內容 | 交付 工作者 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 處本部送文 | 12/1-12/5 |  |  | 總祕、進修部、出納組、營繕組、祕二、會計室、文鐸樓、耕莘樓、醫學院、總機室 | 劉.孫.林. 胡.謝 |
|  | 12/1-12/5 |  |  | 田祕 | 劉、孫林、胡 |
| 組內清潔工作 | 12/1-12/5 |  |  | 清潔前方櫃台及左右兩側公共區域 | 公 |
|  | 12/1-12/5 |  |  | 清潔前方櫃台及左右兩側公共區域 |  |
| 其他事項 | 12/1-12/5 |  |  | 倒垃圾 | 公 |
|  | 12/1-12/5 |  |  | 影印文件 | 公 |
|  | 12/1-12/5 |  |  | 印財產牌 | 公 |
|  | 12/1-12/5 |  |  | 文具清潔用品KEY IN | 公 |
|  | 12/1-12/5 |  |  | 送請領單位文具清潔用品扣帳清單 | 公 |
|  | 12/1-12/5 |  |  | 盤點文具、清潔用品 | 公 |
|  | 12/1-12/5 |  |  | 紙箱回收 |  |
|  | 12/1-12/5 |  |  | 送請領單位文具清潔用品扣帳清單 |  |
|  | 12/1-12/5 |  |  | 印財產牌 |  |

註﹕文書處理與試算表建立之內容部分請依序填入性質/儲存路徑/檔名

貳：其他報告

一、協助系所單位總務資訊系統作業。

二、參與採購組清潔外包開標。

三、支援體育室至輕食館倉庫借用報廢之籃球架零件。

四、配合全校電力改善工程部分驗收(利瑪竇弱電)。

五、調查理工、民生學院各單位大型廢品之放置情況，並說明現行處理報廢廢品之原則。

六、處理進修部各單位請領文具用品，共計2樣16件。

七、與事務組張毓珉同仁清點日間部與進修部之文具及清潔用品，辦理有關「文具及清潔用品」之業務移交事宜。(仍在進行中)

出納組

# 一、支出部份

# 1、校內付款、廠商付款、開立信用狀、結購外匯、催領未領支票

# 2、代校內同仁兌換外幣。

# 3、.

| 銀行帳號 | 戶名 | 筆數 | 金額 |
| --- | --- | --- | --- |
| 055345 | 一銀支存 | 447 | 7,993,788 |
| 20130060088 | 一銀支存板橋國科會 | 197 | 1,430,143 |
| 20130060011 | 一銀支存板橋農委會 | 11 | 40,650 |
| 23150802111 | 一銀活存離職儲金 | 1 | 33,048 |
| 2522 | 台銀新莊支存 | 1 | 48,280,431 |
| 8325900 | 彰銀乙存 | 19 | 11,106,728 |
| 8325400 | 彰銀外匯活存 | 2 | 481,675 |
| 399668 | 郵局乙存 | 800 | 7,649,583 |
| 412041 | 郵局乙存就學補助金 | 1 | 10,000 |
| 16020831 | 郵局支存 | 6 | 55,446 |
| 427167 | 郵局活存（育成中心） | 1 | 1,600 |
| 412791 | 郵局活存LC | 140 | 977,600 |
| 共計 | 1,626 | 78,060,692 |

# 4、

| 摘要 | 筆數 |
| --- | --- |
| 處理轉帳分錄傳票 |  |
| 發送E-MAIL通知受款人付款訊息 | 672 |
| 新建受款人基本資料 | 196 |

# 二、收入部份

1、郵局乙存帳戶現金結存日報表。

2、領據編號、建檔。

3、匯入款查詢及通知。

4、一般例行性業務。

5、臨櫃收款。

6、學分費、招生費用劃撥入帳彙整製單。

7、學雜費以外其他收入轉台新銀行收款協調會會議記錄。

8、所有帳戶（含進修、推廣部）共25帳戶97/10現金結存月報表總表（月結總表）。

9、重大匯入款4筆

| 日期 | 重大匯入款 |  | 金額 |
| --- | --- | --- | --- |
| 11/26 | 臺灣銀行-97-1【進】就貸撥款第一次 | 台幣 | 46,468,365 |
| 11/26 | 臺灣銀行-97-1【日】就貸撥款第二次 | 台幣 | 1,812,066 |
| 12/01 | 耕莘醫院-輔大與耕莘醫院合聘教師薪資 | 台幣 | 20,000,000 |
| 12/02 | 永齡教育基金會-永齡希望小學弱勢學童課輔計劃 | 台幣 | 1,418,120 |

10、收取九十七學年第一學期學分費。

11、E-mail分期付款繳費狀況明細表與學務處僑外組，截至97/12/05共計有16人已逾期尚未繳交分期款，其中4人完全未付任何款項。

12、收取九十七學年度第一學期僑生學雜費分期付款。

13、畢業生離校程序蓋章。

14、休、退學離校程序單蓋章。

15、休、退學學生學雜費退費請款及補繳差額學生資料建檔。

16、九十七學年第一學期休學及放棄學籍退費請款作業，至97/12/05共計171人。

17、九十七學年第一學期休學補繳學雜費作業，至97/12/05共計32人。

18、九十七學年第一學期學分費至97/12/05止已繳費共計2,211人，明細如下

|  | 人數 | 金額 |
| --- | --- | --- |
| 郵局繳款人數 | 2,018 | 12,520,130 |
| 臨櫃繳現 | 231 | 1,100,206 |
| 合計 | 2,249 | 14,620,336 |

19、九十七學年第一學期學分費資料轉檔後，至97/12/05以簽呈更改選課資料共計48份簽呈264人，金額影響如下：

|  | 人數 | 金額 |
| --- | --- | --- |
| 金額增加 | 7 | 31,878 |
| 金額減少 | 213 | -415,800 |
| 金額不變 | 44 | 0 |
| 合計 | 264 | -383,922 |

20、

| 銀行帳號 | 戶名 | 筆數 | 金額 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2522 | 台銀新莊支存 | 2 | 288,954 |
| 00060189 | (進)台新學雜費 | 3 | 54,349 |
| 8325900 | 彰銀乙存 | 18 | 22,744,856 |
| 5108325920 | 彰銀活存推廣部 | 1 | 24,480 |
| 399668 | 郵局乙存 | 146 | 1,020,648 |
| 412041 | 郵局乙存就學補助金 | 1 | 20,000 |
| 16020831 | 郵局支存 | 5 | 8,708 |
| 412791 | 郵局活存LC | 2 | 207,220 |
| 427153 | 郵局活存推廣部 | 2 | 54,200 |
| 19172130 | 郵局甲存劃襏專戶 | 4 | 29,579 |
| 共計 | 184 | 24,452,994 |

三、其他所得稅務部份

# 1、

| 項目 | 摘要 | 數量(筆) | 通報所得(元) | 通報稅額(元) | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 稅務部份 | 境內居住人所得 | 595 | 4,550,521 | 22,031 | 境內居住人所得 |
|  | 居住未滿183天非境內居住人所得 | 11 | 67,580 | 13,515 | 居住未滿183天非境內居住人所得 |
|  | 非固定薪資人事費共計 | 606 | 4,618,101 | 35,546 | 非固定薪資人事費共計 |

2、全校非薪資所得與專案人事費（判定所得格式、建檔與建立個人資料）計1,077筆，給付總額8,202,725元，代扣稅額72,926元；居住未滿183天之非居住人所得(給付日10日內通報國稅局)計29筆，給付總額414,419元，代扣稅額82,881元。

3、與單據核銷承辦人查詢確認簽收收據身分證字號有誤之字號。

4、修改校正所得人登錄之戶籍地址與郵遞區號。

四、學雜費業務

1、 至97年11月26日台新銀行學雜費專戶2068-01-00056898已入帳

845,089,274元。並轉839,000,000至郵局定存。

2、台新銀行代收學雜費至97.11.14日止。17日上網下載未繳費學生名單，共計500多人。後與資訊中心過濾，剩210人就學貸款生未繳費。目前同學陸續繳款中。因台新已關帳，同學需到出納組櫃檯繳現金。

3、97-1就貸生未繳費人數168人，已陸續至櫃台繳費中。

4、核對97-1學雜費延休生、就貸未通過學生名單。

五、進修部

# 1、收入部份

2、綜合業務部份

A.核發97/1一般生加退選退費97.11.17退1,903人9,389,838元

(含支票84人443,266元、劃撥1819人8,946,575元)

97/1就貸生加退選退費97.12.17退 868人4,589,746元

(含支票17人82,530元、劃撥851人4,507,216元)

97/1加退選退費共計2,771人13,979,584元。

B.(97/1)其他雜項收入24人63,804元。

C.補印97/1一般生加選、延修生、教育學程遺失之繳費單。

D.核算97/2進修部學生繳費單、電腦實習、一般實習。

E.核算97/2進修部學生休退學學分退費標準時間表；97/2進修部學生第

階段(加退選後)繳費時間表。

F.請款退97/1 就貸生退選退費。

G.處理97/1一般生加選期限內繳費1676人金額9,011,503元、教育學程學生97/1期限內繳費35人金額370,062元、延修生97/1期限內繳費金額342人金額3,794,804元分明細帳。

H.辦理休退學登記、核算退費請款核銷。

I.催繳97/1加退選應繳費而未繳通知。

J.處理進修部97/1一般生加退選異動。

K. 97/1延修生、教育學程、一般生加退選期限內分明細帳；分系級、年級與會計對帳。