總務處97/12/08-97/12/14業務報告

營繕組

| 項次 | 工程名稱 | 執行進度及內容敘述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 醫圖人文區軌道燈設備 | 竣工結案。 |
| 2 | 玫瑰學苑寢室牆壁加矽酸鈣板 | 竣工結案。 |
| 3 | 牆面磁磚凸起修繕 | 野聲樓門廳竣工驗收結案。 |
| 4 | 電腦網路新增佈放 | 校牧室、宗輔中心竣工驗收，結案。 |
| 5 | 利瑪竇變電站發電機故障修理 | 結案。 |
| 6 | 新建醫學院綜合大樓 | 保固維護，缺失改善。 |
| 7 | 輔大診所牙科改建工程 | 醫學綜合大樓一樓配合完工待驗。 |
| 8 | 穿透式電子顯微鏡 | 醫研所已簽， 鈞長核示中。 |
| 9 | 信義和平浴室隔間改善工程 | 待申請單位、設計師後續辦理。 |
| 10 | 百葉裝修工程 | 國璽樓施工方式待 鈞長核示。 |
| 11 | 壁體管路滲漏 | 文鐸樓一樓行政作業中。 |
| 12 | 實驗動物中心之建置 | 國璽樓參訪後待後續。 |
| 13 | 空調設備保養 | 公博樓12/15施作。 |
| 14 | 琴房整修工程 | 音樂系所三樓，竣工驗收。 |
| 15 | 牆壁與天花板整修 | 體育學系、教師研究室施工中。 |
| 16 | 校史室移動式儲櫃及木作工程 | 配合特別計畫-野聲樓防漏工程一併考量。 |
| 17 | 校史室空調（電力部分） | 配合特別計畫-野聲樓防漏工程一併考量。 |
| 18 | 法律學院儲藏室漏水維修及食營系454辦公室屋頂漏水維修 | 總務長定底價中。 |
| 19 | 野聲樓後方排水溝整修 | 預定97.12~14日施工。 |
| 20 | 舊健康中心外牆及伸縮縫維修 | 施工中。 |
| 21 | 聖誕燈飾工程 | 12/1聖誕點燈。 |
| 22 | 管理學院辨公室遷移案第二期工程 | 工程預算表及施工圄送採購組公鬧招標。 |
| 23 | 羅耀拉二樓窗型泠氣機工程 | 辨理核消。 |
| 24 | 進修部聖誕燈飾工程 | 12/5測試。 |
| 25 | 利瑪竇三、四樓女廁漏水 | 估價中。 |
| 26 | 污水處理廠代操作及維護 | 進廠操作(12月) ，明年度操作及維護請購流程作業中。 |
| 27 | 化學系1~2F電力改善 | 設計監造服務費議價、上網圖資準備。 |
| 28 | 全校電力改善 | 低壓部分初驗作業準備。 |
| 29 | 城區部建安改善工程 | 待市府檢查。 |
| 30 | 建築物公共安全改善 | 待縣府複查。 |
| 31 | 地下水水塔外觀油漆剝落 | 持續追蹤成效。 |
| 32 | 心園餐廳地下室變更 | 改善工程前置作業（預定寒假施工）。 |
| 33 | 媒體中心LF311-Epoxy底漆鋪設處理 | 廠商備料，預計學期結束施工。 |
| 34 | 資訊中心消防系統年度保養 | 完成簽約作業，進場維護。 |
| 35 | 淨心堂漏水改善 | 廠商協助改善作業。 |
| 36 | 體育室搬遷案 | 請購作業中，圖資確認。 |
| 37 | 資訊中心冷氣保養 | 進場維護保養。 |
| 38 | 學務處宜真宜善學習角 | 上網公告發包（預計12.16開標）。 |
| 39 | 營養系新增滅火器及換藥 | 請購流程作業中。 |
| 40 | 98年度野聲樓、伯達樓資訊中心機房基礎環境維護保養 | 簽約作業中。 |
| 41 | 文德文舍滅火器換藥 | 完成議價，備料中。 |
| 42 | 文德文舍受信總機機板更新 | 完成議價，備料中。 |
| 43 | 法園空調送風機保養工程 | 請購流程作業中。 |
| 44 | 法園空氣機交換馬達軸承異音維修（SS126室） | 請購流程作業中。 |

事務組

業務說明（重點報告）

錢小圓

1.例行請購(修)單分案事宜共52件；公文簽核1件。

2.處理事務性採購:校本部11件、理工外語學院2件；請購核銷共1件。

3.持續進行本組辦公室壓克力吊牌懸掛之規劃及估價事宜。

4.12/10辦理本組12月份組務會議(含前置作業及會議之召開)，並於會後處理會議紀錄之彙整提報。

5.完成人事室舉辦「年終餐會」，本組參加人數之統計調查事宜。

6.12/12彙整提報本組本週之週報，於呈送組長批核後，再轉送處秘。

7.協助處理有關防護團之前置作業。

格秀玲

1.請購、修核銷共6件；報修申請共3件。

2.安排12/6校慶園遊會當日，管制區保全人力之支援事宜。

3.安排12/9校內警衛請假，保全人力之安排事宜。

4.持續處理運動服換貨事宜及發送修改完成之運動服；並處理運動服採購案後續核銷事宜。

5.處理警衛隊日誌之初閱及呈核。

6.處理保全11月份值勤時數表之審核及確認事宜。

陳淑華

1.公文簽核1件、愛校建言回覆1件。

2.核計及填送97/11工讀費請領清單。

3.核算、傳真及郵寄97/10/29-97/11/25廠商水電費。

4.核算及表列文德餐廳97/7/29-97/12/02水電費送交法務室。

5.處理電話申請及異動相關業務共3份。

朱麗文

1.例行派工支援共8次(修剪中央馬路兩側垂下樹枝及矮籬、仁園、

濟時樓週邊、物理系週邊、仁愛信義和平宿舍週邊，輔園屋頂清理等﹞。

2.處理資源回收物品攜出清單及查核事宜共3件。

3.工友請假處理共6件、工友清潔用品請領申請處理共5件、加班單

處理2件。

4.12/6晚18:00，緊急協助經濟系借用備份鑰匙，處理羅耀拉372開門事宜。

5.與文藝工友們討論飲水機於統一時間進行濾心更換事宜。

6.辦理核銷共1件(含系所)、總務系統後端作業處理4件。

7.文鐸樓神父宿舍修繕服務1件。

8.處理簽文共3件。

9.聯絡機動組同仁，協商機動組辦公室秩序維持事宜。

10.協助處理校慶運動服製作案更換作業。

11.針對1/20年終餐會，進行工友參加人數之統計調查事宜。

楊寶珠

1.修繕：公共區域燈管之報〈請〉修等共5件、請購車輛保險等2件。

2.核銷：公務車、交通車等加油1件。

3.會勘事宜：聖言樓4號電梯按鈕故障、7樓男用學生洗手間漏水事宜。

4.畢業服發放：24班(1087件)。

5.公文簽核：1件。

6.編輯資料：發出貴賓停車證18張、停車劵15張、舉辦活動進出校門知會單9張，初核車輛派遣4張。

楊貴女

1.信件處理共532件。

2.處理大樓鑰匙借用事宜：文學院6件、羅耀拉9件、電梯鎖借用2件、信箱鎖借用6件、潛水天空及木工廠鎖借用4件。

3.持續處理業務交接事宜。

4.全錄影印卡出售共4盒。

張毓珉

1.處理事務性採購共2份、請購1份、核銷共2份。

2.處理學生證遺失共15份。

3.處理清潔用品進貨、清潔用品請領及濾心共14份；文具用品請領共9份。

4.持續處理進修部業務移交等相關事宜。

5.12/4上午楊貴女休假半天，代理其業務。

陳福洲

- 辦理進修部場地、教室、演講廳、借用事宜。

- 持續處理進修部畢業服之發放作業。

- 志工持續於進修部各樓層進行禁煙活動宣導事宜。

- 發放「飲水機設備維護記錄卡」予各層樓清潔工友同仁。

- 辦理教師、職員、學生各項物品借用及歸還等事宜。

- 巡查並登記各樓層教室報修之日光燈、廁所水箱漏水修復情形。

- 協助同學處理開啟置物櫃事宜。

- 協助進修部宗輔室進行聖誕節各項佈置與活動（12/09點燈）。

- 協助進修部導師團體處理核銷事宜。

- 處理進修部教室電扇安裝之詢、估價事宜。

- 持續進行進修部大樓各樓層禁煙標誌之張貼事宜。

- 進行進修部2樓存放學士服倉庫之整理作業。

- 進修部各系、單位之請購單進行採購及議價、核銷作業。

- 12/10出席參與事務組組務會議。

- 處理進修部1樓及7樓飲水機檢修事宜。

叢山

1.場地登記及物品借用例行業務共28件。

2.12/9協助會計系成果發表(濟時樓九樓)、魔術社演出(LMB1)、12/12協助體育系活動(濟時樓九樓會議室)進行場地佈置。

3.辦理簽文共5份。

4.持續處理校慶晚會及點燈活動之各項請購、核銷事宜。

5.持續處理有關防護團之前置作業。

陳曉涵

1.12/9英文系大一戲劇公演、前置與調燈、技術彩排著裝走位及提供技術指導與支援等。

2.12/10處理場地申請行政事務，日文系會場佈置搭景、「紅白大對抗」燈光整調與燈光音響支援彩排；中心人員配合晚會進行音控與燈控。

3.12/11處理場地申請行政事務，燈光整調。陸修士處理無線麥克風維修事宜。英文系前置與技術彩排及著裝彩排；中心人員控管中心設備，並隨機應變解決技術問題。

4.12/12英文系測試與燈光修正及著裝彩排、正式公演；中心工作人員提供設備並機動技術支援，兼會場督導。

5.12/13戲劇局部加強與修正，正式公演兩場；中心人員現場機動技術支援與會場監管，協助活動善後並清點設備。

6.清潔人員須隨時保持各區域空間(尤其地毯方面)之清潔。

蘇瑞珠

1.協助發放飲水機濾心31支。

2.12/10出席參與組務會議。

3.協助衛保組調查禁菸標示之數量及發放。

4.持續處理新舊業務交接事宜。

5.續辦各單位自行採購運動服名單核對事宜。

6.報修:飲水機叫修12件。

7.請購修單:請購3件、核銷1件、詢價3件。

8.辦理簽文共3份。

王萍貞

1.每日例行巡視垃圾場。

2.捷運局已派員清理野聲樓後方大水溝之淤泥。

3.因機車違規停放，導致垃圾車無法進入田徑場進行清運，故聯絡泰山拖吊場，請其進行田徑場大門入口處違規機車之拖吊作業。

專案業務進度

- 持續處理校慶運動服製作換貨事宜。

2. 持續處理事務組搬遷後，新舊業務交接事宜。

- 出納組

- 一、支出部份

- 1、校內付款、廠商付款、開立信用狀、結購外匯、催領未領支票

- 2、代校內同仁兌換外幣。

- 3、.

| 銀行帳號 | 戶名 | 筆數 | 金額 |
| --- | --- | --- | --- |
| 055345 | 一銀支存 | 578 | 14,554,025 |
| 20130060088 | 一銀支存板橋國科會 | 245 | 1,458,216 |
| 20130060011 | 一銀支存板橋農委會 | 20 | 135,316 |
| 8325900 | 彰銀乙存 | 7 | 50,227,805 |
| 8325400 | 彰銀外匯活存 | 4 | 3,682,869 |
| 399668 | 郵局乙存 | 1,347 | 19,202,525 |
| 412041 | 郵局乙存就學補助金 | 4 | 60,000 |
| 16020831 | 郵局支存 | 31 | 109,227 |
| 427167 | 郵局活存（育成中心） | 6 | 96,975 |
| 共計 |  | 2,242 | 89,526,958 |

- 4、

| - 摘要 | - 筆數 |
| --- | --- |
| 處理轉帳分錄傳票 | 103 |
| - 發送E-MAIL通知受款人付款訊息 | 265 |
| - 新建受款人基本資料 | 646 |

- 二、收入部份

1、郵局乙存帳戶現金結存日報表。

2、領據編號、建檔。

3、匯入款查詢及通知。

4、一般例行性業務。

5、臨櫃收款。

6、學分費、招生費用劃撥入帳彙整製單。

7、學雜費以外其他收入轉台新銀行收款協調會會議記錄。

8、所有帳戶（含進修、推廣部）共25帳戶97/10現金結存月報表總表（月結總表）。

9、休、退學學生學雜費退費請款及補繳差額學生資料建檔。

10、收取九十七學年第一學期學分費。

11、收取九十七學年度第一學期僑生學雜費分期付款。

12、畢業生離校程序蓋章。

13、休、退學離校程序單蓋章。

14、休、退學學生學雜費退費請款及補繳差額學生資料建檔。

15、九十七學年第一學期休學及放棄學籍退費請款作業，至97/12/12計171人。

16、九十七學年第一學期休學補繳學雜費作業，至97/12/12共計33人。

17、九十七學年第一學期學分費至97/12/12止已繳費共計2,268人，明細如下

|  | 人數 | 金額 |
| --- | --- | --- |
| 郵局繳款人數 | 2,024 | 12,538,250 |
| 臨櫃繳現 | 244 | 1,142,948 |
| 合計 | 2,268 | 13,681,198 |

18、九十七學年第一學期學分費資料轉檔後，至97/12/12以簽呈更改選課資料共計50份簽呈266人，金額影響如下：

|  | 人數 | 金額 |
| --- | --- | --- |
| 金額增加 | 7 | 31,878 |
| 金額減少 | 213 | -415,800 |
| 金額不變 | 46 | 0 |
| 合計 | 266 | -383,922 |

19、

| 銀行帳號 | 戶名 | 筆數 | 金額 |
| --- | --- | --- | --- |
| 252223150802111 | 一銀活存離職儲金 | 1 | 1,299,758 |
| 2522 | 台銀新莊支存 | 2 | 1,297,925 |
| 00060189 | (進)台新學雜費 | 8 | 178,119 |
| 8325900 | 彰銀乙存 | 23 | 3,783,915 |
| 5108325920 | 彰銀活存推廣部 | 5 | 99,860 |
| 399668 | 郵局乙存 | 179 | 1,436,792 |
| 40046 | 郵局乙存-離職儲金 | 1 | 30,240 |
| 16020831 | 郵局支存 | 8 | 17,665 |
| 412791 | 郵局活存LC | 3 | 82,205 |
| 19172130 | 郵局甲存劃襏專戶 | 2 | 19,431 |
| 共計 |  | 232 | 8,245,910 |

三、其他所得稅務部份

- 1、

| 項目 | 摘要 | 數量(筆) | 通報所得(元) | 通報稅額(元) | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 稅務部份 | 境內居住人所得 | 1,003 | 7,178,430 | 136,034 | 境內居住人所得 |
|  | 居住未滿183天非境內居住人所得 | 3 | 100,000 | 20,000 | 居住未滿183天非境內居住人所得 |
|  | 非固定薪資人事費共計 | 1,006 | 7,277,430 | 156,034 | 非固定薪資人事費共計 |

2、全校非薪資所得與專案人事費（判定所得格式、建檔與建立個人資料）計1003筆，給付總額7,178,430元，代扣稅額136,034元；居住未滿183天之非居住人所得(給付日10日內通報國稅局)計3筆，給付總額100,000元，代扣稅額20,000元。

3、與單據核銷承辦人查詢確認簽收收據身分證字號有誤之字號。

4、修改校正所得人登錄之戶籍地址與郵遞區號。

四、學雜費業務

1、97學年度台新銀行代收本校學雜費專戶2068-01-00056898入帳共計新台幣

845,525,691元。轉839,000,000至郵局定存。

2、12月10日上傳97-2學雜費標準表給台新銀行。

3、97-1就貸生未繳費人數至12月1日止共計153人，陸續至櫃台繳費中。

4、核對97-1學雜費延休生、就貸未通過學生名單。

5、 97-1超9學分應繳全額學雜費尚未繳費人數共計7人，已通知系上催款中。

| 學號 | 班級中文 | 姓名 | 應收 | 已收 | 差額 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 492160539 | 體育學組四 | 干懷哲 | 55,113 | - | 55,113 |  |
| 492752564 | 貿金四乙 | 丁春誠 | 48,363 | - | 48,363 |  |
| 493170050 | 競技組四 | 曾一峰 | 55,113 | - | 55,113 |  |
| 493180067 | 運管組四 | 溫明倫 | 55,113 | - | 55,113 |  |
| 493680627 | 學法系三 | 陳偉芳 | 47,653 | - | 47,653 |  |
| 493920558 | 公衛四 | 黃建翰 | 58,423 | - | 58,423 | 12/3已交 |
| 494680571 | 學法系三 | 洪挺耿 | 47,653 | - | 47,653 |  |

6、就貸生廣告三楊靖宇同學495130406於11月20日至出納組櫃台繳交現金7,742元，尚欠15,000元未繳，該生預計於12月15日還款5,000元；1月15日還款10,000元。

五、進修部

- 1、收入部份

2、核發97/1一般生加退選退費97.11.17退1,903人9,389,838元(含支票84人443,266元、劃撥1819人8,946,572元) 97/1就貸生加退選退費97.12.17退 859人4,502,096元(含支票17人82,530元、劃撥842人4,419,566元) 12/5止更正扣就貸無法撥款8人  勒退1人(教務簽程中) 97/1加退選退費共計2,762人13,891,934元。12/5止

3、(97/1)其他雜項收入214人51,602元。

4、補印97/1一般生加選、延修生、教育學程遺失之繳費單。

5、核算97/2進修部學生繳費單、電腦實習、一般實習。

6、核算97/2進修部學生休退學學分退費標準時間表；97/2進修部學生第二階段(加退選後)繳費時間表。

7、請款退97/1 就貸生退選退費。

8、處理97/1一般生加選期限內繳費1676人金額9,011,503元、教育學程學生97/1期限內繳費35人金額370,062元、延修生97/1期限內繳費金額342人金額3,794,804元分明細帳。

9、辦理休退學登記、核算退費請款核銷。

10、催繳97/1加退選應繳費而未繳通知。

11、處理進修部97/1一般生加退選異動。

12、97/1延修生、教育學程、一般生加退選期限內分明細帳；分系級、年級與會計對帳。

保管組

壹：例行性業務

- 校產相關業務：97.12.12

| 單位別 | 業務 性質 | 驗收（hr） | 新增（件） | 移轉（件） | 報廢（件） | 驗廢（hr） | 貼驗（hr） | 盤點（件） | 媒合（件） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 校本部一 （代碼1） | 列產 | 0 | 6 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 校本部二 （代碼9） | 列產 | 0 | 35 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 29 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 文學院 | 列產 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 藝術學院 | 列產 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 理工學院 | 列產 | 2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 外語學院 | 列產 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 民生學院 | 列產 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 法律學院 | 列產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 社會科學院 | 列產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 管理學院 | 列產 | 0 | 120 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 醫學院 | 列產 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 推廣部 | 列產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 進修部 | 列產 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |

二、物品領用相關業務：

| 工作內容 項目別 | 核發（件） | 建檔分帳（件） | 請領總數 | 與會計室對帳（hr） | 盤點（件） | 規劃補貨（件） | 到貨點驗（件） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 清潔用品 | 交接事務組 | 交接事務組 | 交接事務組 | 0 | 11/26-12/3 | 0 | 0 |
| 文具用品 | 交接事務組 | 交接事務組 | 交接事務組 | 0 | 11/26-12/3 | 0 | 0 |

三﹒工讀同學工作紀錄

| 相關紀錄 項目別 | 日期 | 件數 | 工時 | 內容 | 交付 工作者 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 處本部送文 | 12/9-12/12 |  |  | 進修部、護理系、教研所、輔大之聲 | 劉 |
|  | 12/9-12/12 |  |  | 總務處、進修部、出納組、祕二組、會計室、文鐸樓、耕莘樓、醫學院、總機室、護理系、教研所、輔大之聲、課外組 | 劉.孫.林. 胡.謝 |
| 組內清潔工作 | 12/9-12/12 |  |  | 清潔前方櫃台及左右兩側公共區域 | 公 |
|  | 12/9-12/12 |  |  | 倒垃圾 | 公 |
|  | 12/9-12/12 |  |  | 清潔前方櫃台及左右兩側公共區域 | 公 |
|  | 12/9-12/12 |  |  | 倒垃圾 | 公 |
|  | 12/9-12/12 |  |  | 倒垃圾 |  |
|  | 12/9-12/12 |  |  | 清潔前方櫃台及左右兩側公共區域 |  |
| 其他事項 | 12/9-12/12 |  |  | 影印文件 | 公 |
|  | 12/9-12/12 |  |  | 印財產牌 | 公 |
|  | 12/9-12/12 |  |  | 影印文件 | 公 |
|  | 12/9-12/12 |  |  | 印財產牌 | 公 |
|  | 12/9-12/12 |  |  | 文具清潔用品KEY IN | 公 |
|  | 12/9-12/12 |  |  | 紙箱回收 |  |
|  | 12/9-12/12 |  |  | 印財產牌 | 劉、孫林、胡 |

註﹕文書處理與試算表建立之內容部分請依序填入性質/儲存路徑/檔名

貳：其他報告

一、協助系所單位總務資訊系統作業。

二、體育室、課外活動組、學務處、國際教育處、課務組、環安衛、醫學院籌備處、招生組貼驗財產。

三、保管組財產辦理移轉至會計室。

四、財產增加單送會計室補蓋會計主任印章。

五、核對單位財產報廢執行狀況。

六、調查理工、民生學院各單位大型廢品之放置情況，並說明現行處理報廢廢品之原則。

七、處理進修部各單位請領文具用品，共計2樣121件。

八、與事務組張毓珉同仁清點日間部與進修部之文具及清潔用品，業已於97.12.10清點完竣，有關業務移交清冊等書面資料，亦於97.12.11交于張同仁處理中。