總務處97/12/15-97/12/21業務報告

營繕組

| 項次 | 工程名稱 | 執行進度及內容敘述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 琴房整修工程 | 音樂系所三樓，竣工結案。 |
| 2 | 和平學苑裝回燈具 | 結案。 |
| 3 | 化學系1樓廁所前地下水幹管漏水 | 結案。 |
| 4 | 濟時樓JS109室輕鋼架掉落 | 結案。 |
| 5 | 野聲樓後方排水溝整修 | 結案。 |
| 6 | 舊健康中心外牆及伸縮縫維修 | 結案。 |
| 7 | 新建醫學院綜合大樓 | 保固維護，缺失改善。 |
| 8 | 輔大診所牙科改建工程 | 醫學綜合大樓一樓配合完工待驗。 |
| 9 | 穿透式電子顯微鏡 | 醫研所已簽， 鈞長核示中。 |
| 10 | 信義和平浴室隔間改善工程 | 待申請單位、設計師後續奉核辦理。 |
| 11 | 百葉裝修工程 | 國璽樓施工方式待 鈞長核示。 |
| 12 | 壁體管路滲漏 | 文鐸樓一樓行政作業中。 |
| 13 | 實驗動物中心之建置 | 國璽樓參訪後待後續。 |
| 14 | 空調設備保養 | 公博樓施工中。 |
| 15 | 音樂系所四樓琴房整修工程 | 現勘發包作業中。 |
| 16 | 牆壁與天花板整修 | 體育學系、教師研究室竣工驗收。 |
| 17 | 校史室移動式儲櫃及木作工程 | 配合特別計畫-野聲樓防漏工程一併考量。 |
| 18 | 校史室空調（電力部分） | 配合特別計畫-野聲樓防漏工程一併考量。 |
| 19 | 法律學院儲藏室漏水維修及食營系454辦公室屋頂漏水維修 | 總務長定底價中。 |
| 20 | 資訊中心弱電管道建置（淨心堂F3人孔至聖言樓SF443機房） | 議價完成待核中。 |
| 21 | 運動場整地工程（法管籃球場2面、貴子排球場2面、貴子網球場2面） | 使用單位設計監造簽文中。 |
| 22 | 人事室冷氣故障維修 | 完成待結案。 |
| 23 | 聖誕燈飾工程 | 核銷中。 |
| 24 | 管理學院辨公室遷移案第二期工程 | 工程預算表及施工圄送採購組公鬧招標。 |
| 25 | 羅耀拉二樓窗型泠氣機工程 | 辨理核消。 |
| 26 | 進修部聖誕燈飾工程 | 12/5測試。 |
| 27 | 利瑪竇三四樓女廁漏水 | 施工中。 |
| 28 | 污水處理廠代操作及維護 | 進廠操作(12月) ，明年度操作及維護發包議價。 |
| 29 | 化學系1~2F電力改善 | 設計監造簽約、上網公開招標前置作業。 |
| 30 | 全校電力改善 | 低壓部分初驗作業、新增高壓設備議價前置作業。 |
| 31 | 城區部建安改善工程 | 待市府檢查。 |
| 32 | 建築物公共安全改善 | 待縣府複查。 |
| 33 | 地下水水塔外觀油漆剝落 | 持續追蹤成效。 |
| 34 | 心園餐廳地下室變更 | 改善工程前置作業（預定寒假施工）。 |
| 35 | 媒體中心LF311-Epoxy底漆鋪設處理 | 廠商備料，預計學期結束施工。 |
| 36 | 資訊中心消防系統年度保養 | 進場維護保養。 |
| 37 | 淨心堂漏水改善 | 廠商協助改善作業。 |
| 38 | 體育室搬遷案 | 發包議價作業。 |
| 39 | 資訊中心冷氣保養 | 進場維護保養。 |
| 40 | 學務處宜真宜善學習角 | 流標，預計12.24第二次開標議價作業。 |
| 41 | 營養系新增滅火器及換藥 | 請購流程作業中。 |
| 42 | 98年度野聲樓、伯達樓資訊中心機房基礎環境維護保養 | 簽約作業中，進場維護保養。 |
| 43 | 文德文舍受信總機機板更新 | 初驗。 |
| 44 | 法園空調送風機保養工程 | 完成議價作業。 |
| 45 | 法園空氣機交換馬達軸承異音維修（SS126室） | 完成議價作業。 |
| 46 | 97教卓-強化學習與生涯輔導機制（學習中心、職涯中心建置） | 邀標議價作業。 |
| 47 | 校內餐廳、商店變更使用乙案 | 待上級指示。 |

營繕組

- 一、支出部份

- 1、校內付款、廠商付款、開立信用狀、結購外匯、催領未領支票

- 2、代校內同仁兌換外幣。

- 3、.

| 銀行帳號 | 戶名 | 筆數 | 金額 |
| --- | --- | --- | --- |
| 055345 | 一銀支存 | 1,019 | 1,140,818 |
| 20130060088 | 一銀支存板橋國科會 | 624 | 5,331,214 |
| 20130060011 | 一銀支存板橋農委會 | 44 | 381,278 |
| 23150802111 | 一銀活存離儲金 | 1 | 16,800 |
| 2522 | 台銀新莊支存 | 1 | 2,037,153 |
| 8325900 | 彰銀乙存 | 10 | 2,621,470 |
| 8325400 | 彰銀外匯活存 | 4 | 1,043,081 |
| 399668 | 郵局乙存 | 1,289 | 136,874,894 |
| 412041 | 郵局乙存就學補助金 | 66 | 261,148 |
| 16020831 | 郵局支存 | 72 | 2,725,095 |
| 19172130 | 郵局甲存劃撥專戶 | 1 | 14,800,000 |
| 共計 |  | 3,131 | 167,232,951 |

- 4、

| - 摘要 | - 筆數 |
| --- | --- |
| 處理轉帳分錄傳票 | 117 |
| - 發送E-MAIL通知受款人付款訊息 | 970 |
| - 新建受款人基本資料 | 140 |

- 二、收入部份

1、郵局乙存帳戶現金結存日報表。

2、領據編號、建檔。

3、匯入款查詢及通知。

4、一般例行性業務。

5、臨櫃收款。

6、學分費、招生費用劃撥入帳彙整製單。

7、重大匯入款1筆。

| 日期 | 重大匯入款 |  | 金額 |
| --- | --- | --- | --- |
| 12/15 | 教育部-97-1各類學生就學優待減免補助款 | 台幣 | 1,975,979 |

8、收取九十七學年度第一學期僑生學雜費分期付款。

9、畢業生離校程序蓋章。

10、休、退學離校程序單蓋章。

11、休、退學學生學雜費退費請款及補繳差額學生資料建檔。

12、九十七學年第一學期休學補繳學雜費作業，至97/12/19共計34人。

13、九十七學年第一學期休學及放棄學籍退費請款作業，至97/12/19計185人。

14、收取九十七學年第一學期學分費。

15、九十七學年第一學期學分費至97/12/19未繳人數計195人金額＄798,074元正。

16、九十七學年第一學期學分費至97/12/19止已繳費共計2,294人，明細如下

|  | 人數 | 金額 |
| --- | --- | --- |
| 郵局繳款人數 | 2,028 | 12,564,584 |
| 臨櫃繳現 | 266 | 1,250,832 |
| 合計 | 2,294 | 13,815,416 |

17、九十七學年第一學期學分費資料轉檔後，至97/12/19以簽呈更改選課資料共計50份簽呈266人，金額影響如下：

|  | 人數 | 金額 |
| --- | --- | --- |
| 金額增加 | 7 | 31,878 |
| 金額減少 | 213 | -415,800 |
| 金額不變 | 46 | 0 |
| 合計 | 266 | -383,922 |

19、97/12電話費應收明細表編制及至97/12/18繳費狀況資料e-mail事務組。

20、

| 銀行帳號 | 戶名 | 筆數 | 金額 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2522 | 台銀新莊支存 | 3 | 919,517 |
| 00060189 | (進)台新學雜費 | 7 | 94,076 |
| 8325900 | 彰銀乙存 | 10 | 19,408,121 |
| 399668 | 郵局乙存 | 177 | 4,211,495 |
| 16020831 | 郵局支存 | 9 | 18,798 |
| 412791 | 郵局活存LC | 1 | 24,980 |
| 427153 | 郵局活存推廣部 | 1 | 3,800 |
| 19172130 | 郵局甲存劃襏專戶 | 5 | 12,885 |
| 共計 |  | 213 | 24,693,672 |

三、其他所得稅務部份

- 1、

| 項目 | 摘要 | 數量(筆) | 通報所得(元) | 通報稅額(元) | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 稅務部份 | 境內居住人所得 | 982 | 5,387,029 | 7,258 | 境內居住人所得 |
|  | 居住未滿183天非境內居住人所得 | 8 | 17,000 | 3,400 | 居住未滿183天非境內居住人所得 |
|  | 非固定薪資人事費共計 | 990 | 5,404,029 | 10,658 | 非固定薪資人事費共計 |

2、全校非薪資所得與專案人事費（判定所得格式、建檔與建立個人資料）計982筆，給付總額5,387,029元，代扣稅額7,258元；居住未滿183天之非居住人所得(給付日10日內通報國稅局)計8筆，給付總額17,000元，代扣稅額3,400元。

3、與單據核銷承辦人查詢確認簽收收據身分證字號有誤之字號。

4、修改校正所得人登錄之戶籍地址與郵遞區號。

四、學雜費業務

1、97學年度台新銀行代收本校學雜費專戶2068-01-00056898入帳共計新台幣

845,525,691元。轉839,000,000至郵局定存。

2、12月10日上傳97-2學雜費標準表給台新銀行。各單位也已完成上傳資料。

3、97-1就貸生未繳費人數至12月15日止共計90人左右，陸續至櫃台繳費中。

4、核對97-1學雜費延休生、就貸未通過學生名單。

5、97-1超9學分應繳全額學雜費尚未繳費人數共計7人，已通知系上催款中。

6、就貸生廣告三楊靖宇同學495130406於11月20日至出納組櫃台繳交現金7,742元，尚欠15,000元未繳，該生預計於12月15日還款5,000元(尚未還)；1月15日還款10,000元。

7、彙整97-1學雜費就黛生人數表。

8、97-1學雜費、游泳費及健檢費欠費學生名單，逐一通知各系秘書，秘書反應游泳費的學生名單，學生於新生報到時就未報到。系秘反應要在某會議上提出未繳費名單不正確。出納組回覆是上台新銀行平台下載未銷帳學生名單所得到的資訊。已通知資訊中心並請資訊中心過濾所有未銷帳名單。

9、核對台新銀行97-2學雜費繳費單，發現學期有誤，已通知台新銀行做更正。

10、收入面每日收款。

五、進修部

- 1、收入部份

2、核發97/1一般生加退選退費97.11.17退1,903人9,389,838元(含支票84人443,266元、劃撥1819人8,946,572元)97/1就貸生加退選退費97.12.17退 859人4,502,096元(含支票17人82,530元、劃撥842人4,419,566元)12/5止更正扣就貸無法撥款8人  勒休1人金額87,650元 。97/1加退選退費共計2,762人13,891,934元。12/5止

3、(97/1)投幣機工本費11,840元其他雜項收入7人3,200元。

4、補印97/1一般生加選、延修生、教育學程遺失之繳費單。

5、核算97/1就貸生台銀扣除雙重身份71人(1,173,685元)5次撥款46,940,130元。

6、97/1就貸生休學6人79,102元請款還台銀；97/1進修部實際1143人金額46,841,121元分系級明細帳(送會計室)、年級明細帳 (會計師查帳)。

7、請款退97/1就貸生補撥款退選退費24,446元（5人）；就貸不准退件繳全額312,264元（10人）、就貸不准退件繳【2/3】67,056元（3人）、就貸不准退件繳【1/3】65,266元（5人）。

8、處理97/1一般生加選期限內繳費1676人金額9,011,503元、教育學程學生97/1期限內繳費35人金額370,062元、延修生97/1期限內繳費金額342人金額3,794,804元分明細帳。

9、12/17起發97/1就貸生支票17人82,530元。

10、催繳97/1加退選、延修生應繳費而未繳通知儘速繳納。

11、核算進修部97/1一般生退選分帳(送會計室)年級明細帳(會計師查帳)。

12、97/1延修生、教育學程、一般生加退選期限內分明細帳；分系級(送會計室)、年級明細帳(會計師查帳)。

事務組

業務說明（重點報告）

錢小圓

1.例行請購(修)單分案事宜共55件；公文簽核4件。

2.處理事務性採購:校本部5件；請購共1件。

3.處理本組辦公室壓克力吊牌懸掛請購事宜。

4.持續進行本組12月份組務會議紀錄之彙整提報。

5.12/17協助辦理「防護團教育訓練」各項相關作業事宜。

6.12/18處理本組組章換刻事宜。

7.處理「輔幼報佳音」點心採購事宜。

8.12/19彙整提報本組本週之週報，於呈送組長批核後，再轉送處秘。

格秀玲

1.請修核銷共2件；報修申請共4件；愛校建言回覆1件。

2.流浪狗之處理:至伯達樓現場了解狀況，並與doggy club聯絡，處理後續事宜。

3.安排12/15、18校內警衛請假，保全人力之安排事宜。

4.持續處理運動服換貨及後續核銷事宜。

5.處理警衛隊日誌之初閱及呈核。

6.協助辦理12/17舉辦之防護團活動(發送開會通知及海報製作)。

陳淑華

- 查勘輔園餐廳原餐旅系辦公室空間及鑰匙事宜。

- 處理文友樓1樓面紙販賣機補貨事宜。

- 發送97學年度全校電話表。

- 處理文德餐廳門鎖請修核銷事宜。

- 報修虹橋公司:帳務系統無法讀取電話資料共1筆。

- mail各單位97/12統支電話明細及e-mail出納組97/12電話費明細。

- 處理97/12出帳之統支電話費請款事宜。

- 處理電話申請及異動相關業務共4份。

朱麗文

1.例行派工支援共10次(修剪輔園、舒德樓、利瑪竇週邊下垂樹枝及矮籬及中央走道撿石塊，移置垃圾桶、腳踏車架，搬運德文系舊木櫃、營養系報廢品，支援全校聖誕共融餐會桌椅運送、校園水溝清理等﹞。

2.處理資源回收物品攜出清單及查核事宜共5件。

3.工友請假處理共3件、工友清潔用品請領申請處理共6件、加班單處理共3件。

4.處理樹德樓、羅耀拉工友用推車及維修事宜。

5.清點文藝窗口粉筆、板擦數量及條列清單，轉交業務承辦人。

6.辦理核銷共1件(含系所)、總務系統後端作業處理1件。

7.轉達工友人事室公文；另處理簽文共2件。

8.12/9、16赴歷史系及文學院，參與協商文開樓2A、3A、4A教學視聽設備借用問題；另與哲學系老師溝通教室工友關門事宜。

9.協助處理校慶運動服製作案後續作業。

10.協助辦理12/17舉辦之防護團活動。

11.處理文德文舍工友受傷代工事宜。

12.持續處理新舊業務交接事宜。

13.巡查校園(含中美堂)清潔，通知外包公司及工友改善清潔缺失；同時請教聖言樓職員及工友，並現場了解大樓清潔及關門事宜。

楊寶珠

1.修繕：公共區域燈管之報〈請〉修等共15件，維修木門、玻璃等2件，請購車輛保險、排風扇等4件。

2.核銷：水槽、座椅等3件。

3.會勘事宜：聖言樓2樓樓梯間玻璃破損、7樓女用教師洗手間百葉窗無法密合，樹德樓門鎖故障等事宜。

4.畢業服發放：共5班(194件)。

5.公文簽核：1件。

6.編輯資料：貴賓停車證36張、舉辦活動進出校門知會單10張，初核車輛派遣6張。

楊貴女

1.信件處理共542件。

2.處理大樓鑰匙借用事宜：文學院1件、羅耀拉7件、借用信箱鎖8件、借潛水天空及木工廠鎖5件。

3.持續處理業務交接事宜。

4.出售全錄影印卡共3盒。

張毓珉

1.處理事務性採購共1份、請購1份、公文簽核1件及學生證遺失共14份。

2.處理經營管理碩士班招生廣告刊登比價事宜。

3.處理清潔用品進貨、清潔用品請領及濾心共4份；文具用品請領共24份。

4.完成進修部文具用品業務移交清冊等相關事宜。

5.協助處理學士服轉送至育成中心二樓存放事宜。

6.協助辦理12/17舉辦之防護團活動(發送開會通知)。

陳福洲

- 辦理進修部場地、教室、演講廳、借用事宜。

- 持續進行進修部畢業生學士服發放作業。

- 志工持續於進修部各樓層進行禁煙活動宣導。

- 協助進修部經濟系、圖資系於廣場及大廳舉辦活動。

- 辦理教師、職員、學生各項物品借用及歸還等事宜。

- 巡查並登記各樓層教室報修之日光燈、廁所水箱漏水修復情形。

- 協助同學處理開啟各樓層置物櫃事宜。

- 進修部各系、單位之請購單進行採購及議價、核銷作業。

- 處理進修部飲水機2台故障檢修事宜。

- 總務處夜間辦公室門前增置（租用）影印機一台供大家使用。

11. 進修部電梯檢修保養作業進行中。

叢山

1.場地登記及物品借用例行業務共42件。

2.12/15協助統資系成果發表(濟時樓九樓)、12/17協助社會系活動(濟時樓九樓會議室)進行場地佈置。

3.辦理簽文共2份。

4.12/17辦理防護團講習活動(醫學院一樓會議室)。

陳曉涵

1.12/15英文系大二小組話劇彩排。心韻獎前置調燈，協助彩排與測試，晚會燈光音響技術執行。

2.12/16展演中心活動留影分類，行政單據處理。語言中心活動彩排。(陸修士協助瞭解醫學院會議廳燈光低垂問題，機動技術支援民生學院聖誕晚會音響。)

3.12/17場地申請之處理。影傳系傑出校友講座技術支援，爵士鋼琴社前置調燈與band設備架設，晚會燈光視訊音響技術支援。（陸修士中午機動支援外語學院聖誕歌唱音響執行。）

4.12/18英文系大二小組話劇彩排。史韻獎燈光構思與前置整調，歌唱晚會音響與燈光技術執行。

5.12/19宗教音樂機器測試。語言中心前置場佈與彩排，聖誕晚宴與晚會燈光音響技術執行。

6.12/20加恩堂聖誕慶，燈光構思與整調，場佈與band測試，戲劇彩排與音樂戲劇互動晚會燈光音響視訊技術執行。瑪麗亞之城於聖言廊廳歡慶聖誕，提供桌椅與舞臺等。

7.清潔人員須隨時保持各區域空間之清潔。

蘇瑞珠

1.協助發放飲水機濾心19支。

2.協助衛保組設置校園內暫時吸菸區。

3.持續處理新舊業務交接事宜。

4.續辦各單位自行採購運動服名單核對事宜。

5.報修:飲水機叫修9件。

6.請購修單:請購7件、核銷3件、詢價2件。

王萍貞

1.每日例行巡視垃圾場。

2.12/12代理蘇修女請假之業務，處理文華樓2樓及醫學院飲水機故障報修共2件。

3.處理大型垃圾清運請款1件。

專案業務進度

1.持續處理運動服換貨及後續核銷事宜。

2.持續處理事務組新舊業務交接事宜。

壹：例行性業務

一、校產相關業務：

| 單位別 | 業務 性質 | 驗收（hr） | 新增（件） | 移轉（件） | 報廢（件） | 驗廢（hr） | 貼驗（hr） | 盤點（件） | 媒合（件） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 校本部 | 列產 | 0 | 15 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 7 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 文學院 | 列產 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 列管 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 藝術學院 | 列產 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 列管 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 理工學院 | 列產 | 5 | 36 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 外語學院 | 列產 |  | 167 |  |  |  |  |  |  |
|  | 列管 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 民生學院 | 列產 | 0 | 4 | 0 | 9 | 0 | 4 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 法律學院 | 列產 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 列管 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 社會科學院 | 列產 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 列管 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 管理學院 | 列產 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | 列管 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 醫學院 | 列產 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 列管 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 推廣部 | 列產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 進修部 | 列產 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

二、工讀內容紀錄

| 相關紀錄 項目別 | 日期 | 件數 | 工時 | 內 容 | 交付工作者 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 組內清潔工作 處本部送文 (奐君) | 12/15-12/19 |  |  | 清潔前方櫃台及左右兩側公共區域 | 公 |
|  | 12/15-12/19 |  |  | 倒垃圾 | 公 |
|  | 12/15-12/19 |  |  | 總務處、進修部、會計室、醫學院、總機室、招生組、推廣部 | 劉.孫.林. 胡.謝 |
|  | 12/15-12/19 |  |  | 影印文件 | 公 |
| 組內清潔工作 處本部送文(奐君) | 12/15-12/19 |  |  | 印財產牌 | 公 |
|  | 12/15-12/19 |  |  | 清潔前方櫃台及左右兩側公共區域 | 公 |
|  | 12/15-12/19 |  |  | 倒垃圾 | 公 |
|  | 12/15-12/19 |  |  | 總務處、進修部、會計室、醫學院、總機室、招生組、推廣部 | 劉.孫.林. 胡.謝 |
| 組內清潔工作 處本部送文 其他 (請簡述於內容欄位中) (芳玉) | 12/15-12/19 |  |  |  | 劉、孫林、胡 |
|  | 12/15-12/19 |  |  | 清潔前方櫃台及左右兩側公共區域 |  |
|  | 12/15-12/19 |  |  | 田祕、會計室、公衛系、教育學程中心、祕二、 | 劉、孫林、胡 |
|  | 12/15-12/19 |  |  | 紙箱回收 | 劉、孫林、胡 |
|  | 12/15-12/19 |  |  | 印財產牌 |  |
| 組內清潔工作 處本部送文其他 (請簡述於內容欄位中) (玲鳳) | 12/15-12/19 |  |  | 清潔前方櫃台及左右兩側公共區域 | 公 |
|  | 12/15-12/19 |  |  | 倒垃圾 | 公 |
|  | 12/15-12/19 |  |  | 總務處、進修部、出納組、會計室、文鐸樓、耕莘樓、醫學院、總機室 | 劉.孫.林. 胡.謝 |
|  | 12/15-12/19 |  |  | 影印文件 | 公 |
|  | 12/15-12/19 |  |  | 印財產牌 | 公 |
|  | 12/15-12/19 |  |  | 文具清潔用品KEY IN | 公 |
|  | 12/15-12/19 |  |  | 夜間文具清潔用品建檔 | 公 |

註：文書處理與試算表建立之內容部分請依序填入性質/儲存路徑/檔名

貳：其他報告

1、協助處理民生學院及營養系己報廢之廢品

2、協助單位總務資訊系統新增財產作業。

3、至宿舍協助收下學期訂房訂金。

4、廢品回收至輕食館倉庫。

5、教整款補助各系財產整理

6、與事務組張毓珉同仁辦理日間部及進修部之「文具清潔用品」業務交接事宜，已於97.12.16交接完成

7、.整理進修部器材室內之設備擺設，期能有利於作業流程

採購組

一、例行業務。

二、動物房簽呈已簽出，待審核。

三、回復基隆聖心中學合併事宜。