總務處97/12/22-97/12/28業務報告

營繕組

| 項次 | 工程名稱 | 執行進度及內容敘述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 97年11月電費 | 已核銷結案。 |
| 2 | 97年11月水費 | 已核銷結案。 |
| 3 | 校園化糞池水泥蓋及路緣石損壞 | 結案。 |
| 4 | 利瑪竇地下室自習室鋁門故障 | 結案。 |
| 5 | 人事室冷氣故障維修 | 結案。 |
| 6 | 文德文舍受信總機機板更新 | 結案。 |
| 7 | 牆壁與天花板整修 | 體育學系、教師研究室竣工結案。 |
| 8 | 新建醫學院綜合大樓 | 保固維護，缺失改善。 |
| 9 | 輔大診所牙科改建工程 | 醫學綜合大樓一樓配合完工待驗。 |
| 10 | 穿透式電子顯微鏡 | 醫研所已簽， 鈞長核示中。 |
| 11 | 信義和平浴室隔間改善工程 | 12/26總務長現勘核示。 |
| 12 | 百葉裝修工程 | 國璽樓施工方式變更，訪價審核中。 |
| 13 | 壁體管路滲漏 | 文鐸樓一樓行政作業中。 |
| 14 | 實驗動物中心之建置 | 國璽樓參訪後待後續。 |
| 15 | 空調設備保養 | 公博樓竣工驗收。 |
| 16 | 音樂系所四樓琴房整修工程 | 發包完成呈核。 |
| 17 | 校史室移動式儲櫃及木作工程 | 配合特別計畫-野聲樓防漏工程一併考量。 |
| 18 | 校史室空調（電力部分） | 配合特別計畫-野聲樓防漏工程一併考量。 |
| 19 | 法律學院儲藏室漏水維修及食營系454辦公室屋頂漏水維修 | 奉總務長指示本案不施做，本案撤案。 |
| 20 | 資訊中心弱電管道建置（淨心堂F3人孔至聖言樓SF443機房） | 施工中。 |
| 21 | 運動場整地工程（法管籃球場2面、貴子排球場2面、貴子網球場2面） | 設計監造合約簽核中。 |
| 22 | 視教中心語言C教室鋁窗換新 | 廠商報價中。 |
| 23 | 視教中心語言C教室高價地板，電力改善，舊冷氣拆除及舊語言學習設備拆除等基礎建設工程 | 廠商報價中。 |
| 24 | 泳池更衣室天花板及牆壁掉漆粉刷 | 廠商報價中。 |
| 25 | 污水處理廠代操作及維護 | 進廠操作(12月) ，明年度操作及維護委託完成發包議價作業。 |
| 26 | 化學系1~2F電力改善 | 設計監造公文簽辦、上網公開招標前置作業。 |
| 27 | 全校電力改善 | 低壓部分初驗作業、新增高壓設備議價。 |
| 28 | 城區部建安改善工程 | 待市府檢查。 |
| 29 | 建築物公共安全改善 | 待縣府複查。 |
| 30 | 地下水水塔外觀油漆剝落 | 持續追蹤成效。 |
| 31 | 心園餐廳地下室變更 | 改善工程前置作業（預定寒假施工）。 |
| 32 | 媒體中心LF311-Epoxy底漆鋪設處理 | 廠商備料，預計學期結束施工。 |
| 33 | 資訊中心消防系統年度保養 | 進場維護保養。 |
| 34 | 淨心堂漏水改善 | 廠商協助改善作業。 |
| 35 | 體育室搬遷案 | 搬遷作業。 |
| 36 | 資訊中心冷氣保養 | 進場維護保養。 |
| 37 | 學務處宜真宜善學習角 | 完成開標議價作業。 |
| 38 | 營養系新增滅火器及換藥 | 請購流程作業中。 |
| 39 | 98年度野聲樓、伯達樓資訊中心機房基礎環境維護保養 | 完成簽約作業、進場維護保養。 |
| 40 | 法園空調送風機保養工程 | 完成發包議價作業。 |
| 41 | 法園空氣機交換馬達軸承異音維修（SS126室） | 初驗。 |
| 42 | 97教卓-強化學習與生涯輔導機制（學習中心、職涯中心建置） | 發包議價作業。 |
| 43 | 校內餐廳、商店變更使用乙案 | 於12.22至縣府召開協調，後續作業追蹤。 |
| 44 | 城區部地下室廁所旁牆壁漏水維修 | 完成發包議價作業。 |
| 45 | 織品服裝學系空調冷卻水塔馬達故障更新 | 發包議價作業。 |
| 46 | 生科系外牆剝落修補 | 完成發包議價作業。 |
| 47 | 食品工廠水管漏水修理（EP202） | 發包議價作業。 |
| 48 | 聖誕燈飾工程 | 核銷中。 |
| 49 | 管理學院辨公室遷移案第二期工程 | 12/31第二次公開招標。 |
| 50 | 羅耀拉二樓窗型泠氣機工程 | 辨理核消。 |
| 51 | 進修部聖誕燈飾工程 | 12/5測試。 |
| 52 | 利瑪竇三四樓女廁漏水 | 核銷中。 |

- 出納組

- 一、支出部份

- 1、校內付款、廠商付款、開立信用狀、結購外匯、催領未領支票

- 2、代校內同仁兌換外幣。

- 3、.

| 銀行帳號 | 戶名 | 筆數 | 金額 |
| --- | --- | --- | --- |
| 055345 | 一銀支存 | 375 | 13,164,034 |
| 20130060088 | 一銀支存板橋國科會 | 444 | 2,469,893 |
| 20130060011 | 一銀支存板橋農委會 | 21 | 276,228 |
| 8325900 | 彰銀乙存 | 8 | 6,303,261 |
| 8325400 | 彰銀外匯活存 | 3 | 639,912 |
| 399668 | 郵局乙存 | 863 | 7,120,746 |
| 412041 | 郵局乙存就學補助金 | 14 | 114,250 |
| 16020831 | 郵局支存 | 22 | 187,698 |
| 共計 |  | 1,750 | 30,276,022 |

- 4、

| - 摘要 | - 筆數 |
| --- | --- |
| 處理轉帳分錄傳票 | 84 |
| - 發送E-MAIL通知受款人付款訊息 | 493 |
| - 新建受款人基本資料 | 99 |

- 二、收入部份

1、郵局乙存帳戶現金結存日報表。

2、領據編號、建檔。

3、匯入款查詢及通知。

4、一般例行性業務。

5、婦女大學學費檔案匯出。

6、廠商未繳費檔案彙整。

7、98年度一銀出納系統開帳作業。

8、收取九十七學年度第一學期僑生學雜費分期付款。

9、畢業生離校程序蓋章。

10、休、退學離校程序單蓋章。

11、休、退學學生學雜費退費請款及補繳差額學生資料建檔。

12、九十七學年第一學期休學補繳學雜費作業，至97/12/26共計34人。

13、九十七學年第一學期休學及放棄學籍退費請款作業，至97/12/26計186人。

14、收取九十七學年第一學期學分費。

15、九十七學年第一學期學分費至97/12/26未繳人數計187人金額＄760,550元正。

16、九十七學年第一學期學分費至97/12/26止已繳費共計2,301人，明細如下

|  | 人數 | 金額 |
| --- | --- | --- |
| 郵局繳款人數 | 2,028 | 12,565,970 |
| 臨櫃繳現 | 273 | 1,287,398 |
| 合計 | 2,301 | 13,853,367 |

17、九十七學年第一學期學分費資料轉檔後，至97/12/26簽呈更改選課資料共計51份簽呈267人，金額影響如下：

|  | 人數 | 金額 |
| --- | --- | --- |
| 金額增加 | 7 | 31,878 |
| 金額減少 | 213 | -415,800 |
| 金額不變 | 47 | 0 |
| 合計 | 267 | -383,922 |

18、

| 銀行帳號 | 戶名 | 筆數 | 金額 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2522 | 台銀新莊支存 | 1 | 35,415 |
| 00060189 | (進)台新學雜費 | 3 | 6,971 |
| 8325900 | 彰銀乙存 | 11 | 2,343,566 |
| 5108325920 | 彰銀活存推廣部 | 1 | 100 |
| 399668 | 郵局乙存 | 83 | 1,064,632 |
| 412791 | 郵局活存LC | 2 | 37,550 |
| 427153 | 郵局活存推廣部 | 2 | 7,920 |
| 共計 |  | 103 | 3,496,154 |

三、其他所得稅務部份

- 1、

| 項目 | 摘要 | 數量(筆) | 通報所得(元) | 通報稅額(元) | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 稅務部份 | 境內居住人所得 | 1,444 | 10,264,610 | 70,226 | 境內居住人所得 |
|  | 居住未滿183天非境內居住人所得 | 5 | 139,134 | 27,827 | 居住未滿183天非境內居住人所得 |
|  | 非固定薪資人事費共計 | 1,419 | 10,403,744 | 98,053 | 非固定薪資人事費共計 |

- 2、全校非薪資所得與專案人事費（判定所得格式、建檔與建立個人資料）計1414筆，給付總額10,264,610元，代扣稅額70,226元；居住未滿183天之非居住人所得(給付日10日內通報國稅局)計5筆，給付總額139,134元，代扣稅額27,827元。

- 3、與單據核銷承辦人查詢確認簽收收據身分證字號有誤之字號。

- 4、修改校正所得人登錄之戶籍地址與郵遞區號。

四、學雜費業務

1、97學年度台新銀行代收本校學雜費專戶2068-01-00056898入帳共計新台幣845,525,691元。轉839,000,000至郵局定存。

2、12月10日上傳97-2學雜費標準表給台新銀行。各單位也已完成上傳資料。

3、97-1就貸生未繳費人數至12月15日止共計90人左右，陸續至櫃台繳費中。

4、核對97-1學雜費延休生、就貸未通過學生名單。

5、97-1超9學分應繳全額學雜費尚未繳費人數共計7人，已通知系上催款中。

6、就貸生廣告三楊靖宇同學495130406於11月20日至出納組櫃台繳交現金7,742元，尚欠15,000元未繳，該生預計於12月15日還款5,000元(尚未還)；1月15日還款10,000元。

7、核對台新銀行97-2學雜費繳費單，發現學期有誤，已通知台新銀行做更正。

8、97-1全額學雜費未繳費學生名單共計11人，已催收2次明單教教務處處理。

| 部別名稱 | 院別名稱 | 系所名稱 | 班級名稱 | 學號 | 姓名 | 繳費金額合計 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 研究所 | 文學院 | 大傳所碩在職 | 大傳碩職二 | 496095213 | 陳信彰 | 54,473 | 就貸未通過 |
| 日間部 | 文學院 | 圖資系 | 圖資二 | 496100147 | 陳俊廷 | 49,181 |  |
| 日間部 | 文學院 | 體育系 | 運管組四 | 493180067 | 溫明倫 | 55,113 | 超9學分 |
| 日間部 | 文學院 | 體育系 | 競技組四 | 493170050 | 曾一峰 | 55,113 | 超9學分 |
| 日間部 | 文學院 | 體育系 | 體育學組四 | 492160539 | 干懷哲 | 55,113 | 超9學分 |
| 日間部 | 藝術學院 | 景觀系 | 景觀三 | 496820840 | 余珮琪 | 55,113 |  |
| 日間部 | 理工學院 | 資工系 | 資工一甲 | 497511501 | 林宗隆 | 57,101 |  |
| 日間部 | 外語學院 | 英文系 | 英文二 | 496200789 | 楊雯婷 | 49,181 |  |
| 日間部 | 社會科學院 | 宗教系 | 宗教二 | 495900136 | 吳孟蓁 | 49,181 |  |
| 日間部 | 社會科學院 | 經濟碩 | 經濟碩三 | 495656101 | 高仁澤 | 46,183 | 超9學分 |
| 日間部 | 管理學院 | 國貿系 | 貿金四乙 | 492752564 | 丁春誠 | 48,363 |  |

五、進修部

- 1、收入部份

2、摧延修生及一般生加選未繳費同學儘速繳納。

3、(97/1)其他雜項收入26人57,986元。

4、核對97/2學雜費繳費單，發給各班班代表。

5、與台新銀行電話討論97/2進修部學生繳費帳務相關問題。

6、延修生及一般生加選期限外繳費分帳。

7、核算97/1專戶第二階段金額。

8、辦理休退學登記、查核有無欠費。

9、辦理一般雜項收入。

保管組

壹：例行性業務

- 校產相關業務：97.12.26

| 單位別 | 業務 性質 | 驗收（hr） | 新增（件） | 移轉（件） | 報廢（件） | 驗廢（hr） | 貼驗（hr） | 盤點（件） | 媒合（件） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 校本部一 （代碼1） | 列產 | 0 | 13 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 5 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 校本部二 （代碼9） | 列產 | 0 | 18 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 文學院 | 列產 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 藝術學院 | 列產 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 理工學院 | 列產 | 6 | 90 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 外語學院 | 列產 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 民生學院 | 列產 | 4 | 28 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 法律學院 | 列產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 社會科學院 | 列產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 管理學院 | 列產 | 0 | 29 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 醫學院 | 列產 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 推廣部 | 列產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 進修部 | 列產 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

二﹒工讀同學工作紀錄

| 相關紀錄 項目別 | 日期 | 件數 | 工時 | 內容 | 交付 工作者 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 處本部送文 | 12/22-12/26 |  |  | 圖書館、校資組、藝術學院、總務處 | 劉.孫.林. 胡.謝 |
|  | 12/22-12/26 |  |  | 總務處、進修部、會計室、文鐸樓、耕莘樓、總機室、生輔組、軍訓室、圖書館、校資組 | 劉.孫.林. 胡.謝 |
|  | 12/22-12/26 |  |  | 田祕、會計室、文鐸樓、耕莘樓、祕二、人事室、國際教育處、總機室、資訊中心、教研所 | 劉、孫林、胡 |
| 組內清潔工作 | 12/22-12/26 |  |  | 清潔前方櫃台及左右兩側公共區域 | 公 |
|  | 12/22-12/26 |  |  | 倒垃圾 | 公 |
| 其他事項 | 12/22-12/26 |  |  | 影印文件 | 公 |
|  | 12/22-12/26 |  |  | 印財產牌 | 公 |
|  | 12/22-12/26 |  |  | 影印文件 | 公 |
|  | 12/22-12/26 |  |  | 印財產牌 | 公 |
|  | 12/22-12/26 |  |  | 文具清潔用品KEY IN | 公 |
|  | 12/22-12/26 |  |  | 開廢品倉庫 | 公 |
|  | 12/22-12/26 |  |  | 紙箱回收 |  |
|  | 12/22-12/26 |  |  | 印財產牌 | 劉、孫林、胡 |

註﹕文書處理與試算表建立之內容部分請依序填入性質/儲存路徑/檔名

貳：其他報告

一、協助單位總務資訊系統新增報廢財產作業。

二、體育室中美堂地板財產增加單更改金額

三、通知有新增日立冷氣之所屬單位盡快核銷，以利廠商請款。

四、整理96學年度各單位盤點紀錄表。

六、協同廠商搬運營養系及化學系己報廢之大型廢品，計大型冰箱5台、影印機2台、實驗用儀器一批。

- 協同工友搬運生科系己報廢之實驗平台一座。

事務組

業務說明（重點報告）

錢小圓

1.例行請購(修)單分案事宜共41件。

2.處理事務性採購:校本部8件、理工學院2件；請購共1件。

3.持續進行本組辦公室壓克力吊牌懸掛事宜。

4.完成本組12月份組務會議紀錄之彙整提報。

5.12/24完成本組原辦公室及窗口空間整理後之鑰匙彙整歸還事宜。

6.處理本組預算控管對帳事宜。

7.完成「輔幼報佳音」點心採購事宜。

8.完成1/9總務處期末共融餐會職員參加人數之調查事宜。

9.12/26彙整提報本組本週之週報，於呈送組長批核後，再轉送處秘。

格秀玲

1.修繕：行政單位及系所燈管、水電報修共5件，一般報修申請共3件，請修單共2件，請修核銷共5件。

2.公文處理：1件（聯絡系所提供相關資料）。

3.查勘聖言樓3F男廁及舒德樓電梯外之鐵圍欄維修事宜。

4.處理12/22校內警衛請假及12/25學校放假，保全人力之安排事宜。

5.持續處理運動服換貨及後續核銷事宜。

6.持續處理新舊業務交接事宜。

陳淑華

- 重跑電話帳務系統及更新作業。

- 處理外包清潔公司申裝電話事宜。

- 處理有關廠商水電、場地費及清潔費催費事宜。

- 申報資訊中心處理電腦故障事宜。

- 處理12/24-25聖誕節自動總機語音設定及更錄事宜。

- 處理97學年電話表請購核銷事宜。

- 持續處理文友樓面紙販賣機移機事宜。

- 印製97/12電話繳費明細表送人事室。

- 彙交事務組9712電話帳單及上個月份之長途電話明細清單。

- mail 97學年度全校電話表，供資訊中心更新學校網頁用。

- 通知洗衣機及販賣機廠商提供使用場地平面圖。

- 處理電話申請及異動相關業務共3 件。

朱麗文

1.例行派工支援共9次(修剪化學系、朝橒樓周邊下垂樹枝及矮籬，移置公園椅至文友樓前，搬運體育系、進修部、生科系報廢品，搬運40個紙箱至體育室、花盆6個至吸煙區，支援課務組通識課程選課說明會桌椅桌巾茶水佈置及撤場等﹞。

2.處理資源回收物品攜出清單及查核事宜共2件。

3.處理工友請假共3件、工友清潔用品請領申請共4件、加班單處理共3件、工友聖誕節放假簽文1件及工友受傷代工第二週事宜。

4.持續處理新舊業務交接事宜。

5.轉達工友、技工(77人)核對人事室97學年度休假天數。

6.辦理核銷共1件(含系所)、總務系統後端作業處理1件。

7.調查1/9總務處期末共融餐會工友參加人數。

8.進行1/9工友座談會之前置作業。

9.12/19協助處理週六用場地聯絡工友事宜及代收廠商更換樹德樓鎖及鑰匙。

10.12/22參加場地管理作業協調會及處理清潔外包合約事宜。

11.處理課務組工友上、下班時間及差勤問題。

12.12/23至機動組勘查飲水機自來水管線事宜並巡視機動組休息室。

13.代繳文鐸樓神父宿舍電話費；另訂購文鐸樓聖誕節用之聖誕紅。

14.12/23協尋可用長桌(全人中心)、參與討論聖誕節工友放假事宜；另參與聖言樓工友協調會，討論有關聖言樓一樓關門事宜。

15.巡查校園清潔(含12/25假日期間)，通知外包公司及工友改善清潔缺失，並請其加強12/24晚間活動後之清潔事宜。

16.轉達工友通報：漏水維修事宜及文開教室補課問題。

17.協助處理校慶運動服製作案後續作業。

楊寶珠

1.修繕：公共區域燈管之報〈請〉修等共7件，維修排風機、門鎖等2 件，請修座椅、門鎖等2件。

2.核銷：維修排風機、門鎖等2件。

3.估價：維修座椅、門鎖之價等2件。

4.會驗事宜：聖言樓2樓樓梯間修復之玻璃，樹德樓修復之門鎖，利瑪竇樓地下室洗手間之排風扇等事宜。

5.畢業服發放：共11班(539件)。

6.公文簽核：1件。

7.編輯資料：發出貴賓停車證32張、舉辦活動進出校門知會單5張，初核車輛派遣6張。

8.其他事項：汽車領牌登記書申請用印，申請本校財團法人影本、統一編號編配書影本等。

楊貴女

1.信件處理共441件。

2.處理大樓鑰匙借用事宜：文學院2件、羅耀拉11件、借用信箱鎖7件、借潛水天空及木工廠鎖4件。

3.持續處理業務交接事宜。

4.全錄影印卡出售共4盒。

王萍貞

1.每日例行巡視垃圾場。

2.12/26代理蘇修女請假之業務。

3.處理大型垃圾清運請款共1件、進行清運共1件。

陳福洲

- 辦理進修部場地、教室、演講廳、借用事宜。

- 持續進行進修部畢業生學士服發放作業。

- 志工持續於進修部各樓層進行禁煙活動宣導。

- 協助進修部導師團體、餐旅系、統資系於廣場及大廳舉辦活動。

- 辦理各系、教、職、學生各項物品借用及歸還等事宜。

- 巡查並登記各樓層教室報修之日光燈、廁所水箱漏水修復情形。

- 協助同學處理開啟各樓層置物櫃事宜。

- 處理進修部各系、單位之請購單採購及議價、核銷作業。

- 參與12/22進修部宗輔室舉辦之教務、學務、總務三處共融會。

- 12/22商請營繕組協助檢修進修部7樓電源控制箱之雜音問題。

- 進修部電梯檢修保養作業進行中。

- 協助清理進修部數學系、法律系廢棄之桌椅共5件。

叢山

1.場地登記及物品借用例行業務共48件。

2.12/22協助財法系成果發表(LM101會議室)；12/24協助統資系活動(濟時樓九樓會議室)、學務處活動(LM101會議室)進行場地佈置。

3.辦理簽文共2份。

4.處理防護團講習活動核銷及成果資料。

陳曉涵

1.12/22英文系聖誕話劇表演各小組彩排；場地申請事務處理。

2.12/23大二英文聖誕戲劇表演與慶祝；法文系資工系歌唱晚會前置與表演技術執行。

3.12/24 織品系週會；織品系聖誕晚會彩排與演出，燈光音響技術執行。

4.12/26板橋教會團體晚會燈光整調、整理色紙、撰寫週報、物品出借。

5.12/27板橋教會團體聖誕新年慶祝晚會，彩排與活動進行技術支援。

6.清潔人員配合活動，清理展演中心。

蘇瑞珠

1.協助辦理衛保組設置校園內暫時吸菸區。

2.持續處理新舊業務交接事宜。

3協助各單位自行採購運動服結案。

4.報修:飲水機叫修6件。

5.請購修單:請購1件、核銷4件。

6.辦理簽文共1份、愛校建言回覆共1份。

張毓珉

1.處理事務性採購2份、核銷2份、財產增加單1份、派工單1份及學生證遺失20份。

2.處理清潔用品進貨、清潔用品請領4份；文具用品請領17份。

3.完成「經營管理碩士班招生」廣告刊登比價事宜。

4.完成文具及清潔用品剩餘庫存品存放(10個)地點之明細表。

5.處理體育室辦公室搬遷相關事宜。

專案業務進度

1.持續處理運動服換貨及後續核銷事宜。

2.持續處理事務組新舊業務交接事宜。