總務處下週重要工作進度

保管組

- 協助單位處置報廢物品事宜。

二、各單位新增、減損財產列帳事宜。

營繕組

| 項次 | 工程名稱 | 執行進度及內容敘述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 醫學院興建綜合大樓 | 失改善驗收後續。 |
| 2 | 輔大診所牙科改建工程 | 醫學綜合大樓一樓內裝改正復審。 |
| 3 | 穿透式電子顯微鏡 | 醫研所待第四次發包。 |
| 4 | 浴室隔間改善工程 | 信義和平學苑依指示規劃待 鈞長核示。 |
| 5 | 百葉裝修工程 | 國璽樓變更施工中。 |
| 6 | 壁體管路滲漏 | 文鐸樓一樓發包作業中。 |
| 7 | 實驗動物中心之建置 | 國璽樓待後續。 |
| 8 | 國際教育處搬遷及網路訊號工程 | 1月13日結案。 |
| 9 | 生科系311牆面漏水 | 跑請修單。 |
| 10 | 翻譯所加裝女廁門邊框及衛生紙架 | 重新估價跑請購修單。 |
| 11 | 電子系加裝鋁花格防盜窗 | 底價流程中。 |
| 12 | 利瑪竇一樓女廁天花板破舊修繕 | 請電工處理。 |
| 13 | 數學系四樓走廊欄杆增高 | 請修流程中。 |
| 14 | 98年1月電費 | 已請款。 |
| 15 | 外語大樓LB301、306磁磚凸起脫落 | 請修單流程中。 |
| 16 | 生科系LS207牆壁內排水管滲水改配PVC排水管 | 結案。 |
| 17 | 格物學苑245天花板鬆脫 | 倂入103室隔間工程內。 |
| 18 | 物理系114女廁所污水管破裂修繕 | 待結。 |
| 19 | 耕莘樓216室地板缺損 | 請修評估中。 |
| 20 | 樹德樓4樓牆壁水泥脫落 | 無預算緩議。 |
| 21 | 理一舍103、228、245、247房間隔間修繕 | 施工中。 |
| 22 | 聖言樓8樓蹲式馬桶接管漏水 | 完工待結。 |
| 23 | 物理系114室女廁所污水管破裂 | 完工待結。 |
| 24 | 羅耀拉後門鐵門旁磁磚脫落 | 估價中。 |
| 25 | 樹德樓4樓牆壁水泥塊脫落 | 估價中。 |
| 26 | 文友樓梯旁磁磚脫落 | 估價中。 |
| 27 | 生科系二樓走廊第版凸起變形破裂 | 估價中。 |
| 28 | 濟時稜二樓天花板鐵捲門整修 | 重新估價流程中。 |
| 29 | 德蘭靜苑廁所天花板漏水修繕 | 流程中。 |
| 30 | 污水處理廠代操作及維護 | 進廠操作(1月) ，完成委託契約簽約作業。 |
| 31 | 化學系1~2F電力改善 | 開標。 |
| 32 | 全校電力改善 | 低壓部分初驗前置作業。 |
| 33 | 城區部建安改善工程 | 待市府檢查。 |
| 34 | 建築物公共安全改善 | 待縣府複查。 |
| 35 | 心園餐廳地下室變更 | 改善工程發包作業。 |
| 36 | 媒體中心LF311-Epoxy底漆鋪設處理 | 廠商備料，預計98.2.2施工。 |
| 37 | 資訊中心消防系統年度保養 | 進場維護保養。 |
| 38 | 資訊中心冷氣保養 | 進場維護保養。 |
| 39 | 學務處宜真宜善學習角 | 施工作業。 |
| 40 | 營養系、食品工廠、化學系等滅火器及換藥 | 結案。 |
| 41 | 98年度野聲樓、伯達樓資訊中心機房基礎環境維護保養 | 進場維護保養。 |
| 42 | 法園空調送風機保養工程 | 結案。 |
| 43 | 法園空氣機交換馬達軸承異音維修（SS126室） | 結案。 |
| 44 | 97教卓-強化學習與生涯輔導機制（學習中心、職涯中心建置） | 傢俱及OA廠製、施工作業。 |
| 45 | 校內餐廳、商店變更使用乙案 | 後續作業追蹤。 |
| 46 | 城區部地下室廁所旁牆壁漏水維修 | 結案。 |
| 47 | 國璽樓後方停車格畫線標示工程 | 結案。 |
| 48 | 法律學院實習法庭修繕及電子化工程 | 前置規劃作業。 |

出納組

- 支出

1、校內付款、廠商付款、開立信用狀、結購外匯、催領未領支票。

2、代校內同仁兌換外幣。

二、收入

1、郵局乙存帳戶現金結存日報表。

2、領據編號、建檔。

3、匯入款查詢及通知。

4、一般例行性業務。

5、臨櫃收款。

6、收取97學年第1學期學雜費分期付款學生第一期款。

7、畢業生離校系統人工放行。

8、休、退學學生學雜費退費請款及補繳差額作業。

9、休、退學學生學雜費退費請款及補繳差額學生資料建檔。

10、催收97 學年第1學期學分費。

三、稅務

1、查核所有支出案件，確認非固定各類所得，建立所得人資料，判定所得格式後建檔。

- 回應查詢所得明細與扣繳憑單之相關事宜。

- 確認98年1月份各類所得之稅務對帳事宜。

四、進修部

1、辦理休退學登記、查核有無欠費。

2、處理97/1學生異動費用。

3、辦理一般雜項收入。

4、核算97/1專戶第二階段金額。

5、97/1延修生及一般生加選期限外繳費、97/1就貸生，分系級、年級學分學雜費明細帳送會計。