總務處98/01/21-98/02/08業務報告

營繕組

| 項次 | 工程名稱 | 執行進度及內容敘述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 資訊中心弱電管道建置（淨心堂F3人孔至聖言樓SF443機房） | 結案。 |
| 2 | 視教中心語言C教室鋁窗換新 | 結案。 |
| 3 | 視教中心語言C教室高價地板，電力改善，舊冷氣拆除及舊語言學習設備拆除等基礎建設工程 | 結案。 |
| 4 | 媒體中心118教室地板磁磚破損美化修復 | 結案。 |
| 5 | 媒體中心118教室空調維修保養 | 結案。 |
| 6 | 外語學院小巴黎旁人行步道地面鋼筋裸露維修 | 結案。 |
| 7 | 國際教育處搬遷及網路訊號工程 | 結案。 |
| 8 | 生科系LS207牆壁內排水管滲水改配PVC排水管 | 結案。 |
| 9 | 法園空調送風機保養工程 | 結案。 |
| 10 | 法園空氣機交換馬達軸承異音維修（SS126室） | 結案。 |
| 11 | 新建醫學院綜合大樓 | 於98.元/12缺失改善驗收後續。 |
| 12 | 輔大診所牙科改建工程 | 內裝改正復審。 |
| 13 | 穿透式電子顯微鏡 | 第4次已發包完成，簽約行政作業中。 |
| 14 | 信義和平浴室隔間改善工程 | 依總務長現勘後規劃後續。 |
| 15 | 百葉裝修工程 | 國璽樓施工方式變更，工廠加工中。 |
| 16 | 壁體管路滲漏 | 文鐸樓一樓行政作業中。 |
| 17 | 實驗動物中心之建置 | 國璽樓參訪後待後續。 |
| 18 | 恩人榜 | 醫學院，發包作業中。 |
| 19 | 琴房整修 | 音樂系所地下室及二樓，施工中。 |
| 20 | 地面磁磚修補 | 文舍學苑1102室，施工中。 |
| 21 | 牆面磁磚修補 | 藝術學苑4樓，發包作業中。 |
| 22 | AA312教室修繕 | 應美系所，發包作業中。 |
| 23 | 鋁花格工程 | 公博樓8樓，發包作業中。 |
| 24 | 校史室移動式儲櫃及木作工程 | 配合特別計畫-野聲樓防漏工程一併考量。 |
| 25 | 校史室空調（電力部分） | 配合特別計畫-野聲樓防漏工程一併考量。 |
| 26 | 運動場整地工程（法管籃球場2面、貴子排球場2面、貴子網球場2面） | 採購組上網公告招標中。 |
| 27 | 管理學院辨公室遷移案第二期工程 | 工期經核准延至2/15完工。 |
| 28 | 積健樓樓梯防滑條 | 估價中。 |
| 29 | 污水處理廠代操作及維護 | 進廠操作（2月份）。 |
| 30 | 化學系1~2F電力改善 | 第二次開標作業未進底價流標。 |
| 31 | 全校電力改善 | 低壓部分初驗前置作業。 |
| 32 | 城區部建安改善工程 | 待市府檢查。 |
| 33 | 建築物公共安全改善 | 待縣府複查。 |
| 34 | 心園餐廳地下室變更 | 完成改善工程發包。 |
| 35 | 媒體中心LF311-Epoxy底漆鋪設處理 | 完成初驗待結案。 |
| 36 | 資訊中心消防系統年度保養 | 進場維護保養。 |
| 37 | 資訊中心冷氣保養 | 進場維護保養。 |
| 38 | 學務處宜真宜善學習角 | 施工作業。 |
| 39 | 98年度野聲樓、伯達樓資訊中心機房基礎環境維護保養 | 進場維護保養（完成第一次請款作業）。 |
| 40 | 97教卓-強化學習與生涯輔導機制（學習中心、職涯中心建置） | 初驗作業。 |
| 41 | 校內餐廳、商店變更使用乙案 | 後續作業追蹤。 |
| 42 | 法律學院實習法庭修繕及電子化工程 | 發包議價前置作業。 |
| 43 | 國璽樓後方停車格劃設 | 放樣、施工。 |

出納組

- 一、支出部份

- 1、校內付款、廠商付款、開立信用狀、結購外匯、催領未領支票

- 2、代校內同仁兌換外幣。

- 3、.

| 銀行帳號 | 戶名 | 筆數 | 金額 |
| --- | --- | --- | --- |
| 055345 | 一銀支存 | 873 | 19,019,893 |
| 20130060088 | 一銀支存板橋國科會 | 267 | 1,281,762 |
| 20130060011 | 一銀支存板橋農委會 | 3 | 58,440 |
| 00056898 | （日）台新學雜費 | 1 | 150,000,000 |
| 8325900 | 彰銀乙存 | 20 | 56,001,926 |
| 8325400 | 彰銀外匯活存 | 4 | 681,517 |
| 399668 | 郵局乙存 | 1,740 | 14,830,260 |
| 0412041 | 郵局乙存就學補助基金 | 3 | 4,008,959 |
| 40046 | 郵局乙存-離職儲金 | 2 | 67,046 |
| 16020831 | 郵局支存 | 12 | 6,657,320 |
| 19692643 |  | 5 | 12,503 |
| 共計 |  | 2,930 | 252,619,626 |

- 4、

| - 摘要 | - 筆數 |
| --- | --- |
| 處理轉帳分錄傳票 | 219 |
| - 發送E-MAIL通知受款人付款訊息 | 562 |
| - 新建受款人基本資料 | 21 |

- 二、收入部份

1、郵局乙存帳戶現金結存日報表。

2、領據編號、建檔。

3、匯入款查詢及通知。

4、一般例行性業務。

5、98年度一銀出納系統開帳作業。

6、97年度關帳，98年度一銀系統結存數更正。。

7、重大匯入款2筆。

| 日期 | 重大匯入款 |  | 金額 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2/6 | 98年補助大專校院輔導身心障礙學生工作計劃經費 | 台幣 | 3,135,240 |

8、收取九十七學年度第一學期僑生學雜費分期付款。

9、休、退學離校程序單蓋章。

10、畢業生離校程序單蓋章。

11、收取九十七學年第一學期學分費。

15、九十七學年第一學期學分費至98/02/13未繳費人數計119人金額＄456,974元正。

16、九十七學年第一學期學分費至98/02/13已繳費共計2,379人，明細如下

|  | 人數 | 金額 |
| --- | --- | --- |
| 郵局繳款人數 | 2,032 | 12,584,518 |
| 臨櫃繳現 | 347 | 1,534,559 |
| 合計 | 2,379 | 14,119,077 |

17、九十七學年第一學期學分費資料轉檔後，至98/01/23簽呈更改選課資料共計73份簽呈289人，金額影響如下：

|  | 人數 | 金額 |
| --- | --- | --- |
| 金額增加 | 20 | 81,672 |
| 金額減少 | 213 | -415,800 |
| 金額不變 | 56 | 0 |
| 合計 | 289 | -334,128 |

18、

| 銀行帳號 | 戶名 | 筆數 | 金額 |
| --- | --- | --- | --- |
| 055345 | 一銀支存 | 1 | 30,000,000 |
| 20130060088 | 一銀支存板橋國科會 | 2 | 505,279 |
| 20130060011 | 一銀支存板橋農委會 | 1 | 45,000 |
| 1070103800 | 台新國際商銀 | 13 | 2,033,143 |
| 00056898 | (日)台新學雜費 | 125 | 337,192,704 |
| 00060189 | (進)台新學雜費 | 63 | 37,173,037 |
| 8325900 | 彰銀乙存 | 26 | 5,931,417 |
| 8325400 | 彰銀外匯活存 | 1 | 33,560 |
| 5108325920 | 彰銀活存推廣部 | 20 | 743,048 |
| 399668 | 郵局乙存 | 240 | 152,612,787 |
| 16020831 | 郵局支存 | 1 | 25,000 |
| 412791 | 郵局活存LC | 11 | 1,644,980 |
| 0427153 | 郵局活存推廣部 | 7 | 41,380 |
| 19172130 | 郵局甲存劃撥專戶 | 29 | 3,445,905 |
| 15159038 | 郵局甲存資金室 | 8 | 207,390 |
| 共計 |  | 548 | 571,634,630 |

三、其他所得稅務部份

- 1、

| 項目 | 摘要 | 數量(筆) | 通報所得(元) | 通報稅額(元) | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 稅務部份 | 境內居住人所得 | 738 | 6,705,930 | 111,570 | 境內居住人所得 |
|  | 居住未滿183天非境內居住人所得 | 15 | 299,577 | 59,915 | 居住未滿183天非境內居住人所得 |
|  | 非固定薪資人事費共計 | 753 | 7,005,507 | 171,485 | 非固定薪資人事費共計 |

2、全校非薪資所得與專案人事費（判定所得格式、建檔與建立個人資料）計738筆，給付總額6,705,930元，代扣稅額111,570元；居住未滿183天之非居住人所得(給付日10日內通報國稅局)計15筆，給付總額299, 577元，代扣稅額59,915元。

3、與單據核銷承辦人查詢確認簽收收據身分證字號有誤之字號。

4、修改校正所得人登錄之戶籍地址與郵遞區號。

5、完成97年度所得及申報作業，本校首次全校所得合併申報並改採網路申報。並完成電子交寄作業。

6、完成98年度1月份扣繳對帳作業。

四、學雜費業務

1、97-2學年度台新銀行代收本校學雜費專戶2068-01-00056898至2月11日止已入帳新台幣308,378,387元整。

2、有就貸生反應97-2學雜費不可貸網路費金額是0，後轉給就貸業務承辦人，經與台新了解，就貸上傳資料有變動，以致影響繳費金額。已請台新更正。

3、有家長反台新銀行信用卡繳費平台太爛了，家長弄了一個上午，都不知繳費到底成功沒有，一連試了3次等於繳了3次學雜費，因為隔天還要出國，真是搞死人了。請學校一定要反應不然建議換一家銀行。

4、97-1未繳費學生名單已上傳給資訊中心卡97-2學生註冊。

五、進修部

- 1、收入部份

2、綜合業務部份

A.電話答覆97/2學雜費繳費相關問題，協助同學列印97/2繳費單。

B.(97/2)其他雜項收入24人25,639元。

C.核對97/2學生學雜費入帳。

D.與台新銀行電話討論97/2進修部學生繳費帳務相關問題。

E.97/1延修生欠費8人81,518元；97/1一般生加選欠費36人158,777元。

F.預備97/2電腦實習及一般實習、英、日語聽講實習開課一覽表。

G.辦理休退學登記、查核有無欠費。

H.預備97/2開學收費相關資料。

I.處理97/2學雜費問題帳。

保管組

壹：例行性業務

一、校產相關業務：

| 單位別 | 業務 性質 | 驗收（hr） | 新增（件） | 移轉（件） | 報廢（件） | 驗廢（hr） | 貼驗（hr） | 盤點（件） | 媒合（件） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 校本部 | 列產 |  | 9 | 4 | 4 |  |  |  |  |
|  | 列管 |  | 14 |  |  |  |  |  |  |
| 文學院 | 列產 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 列管 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 藝術學院 | 列產 | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |
|  | 列管 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 理工學院 | 列產 |  | 6 | 4 |  |  | 2 |  |  |
|  | 列管 |  | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 外語學院 | 列產 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 列管 |  | 6 |  | 1 |  |  |  |  |
| 民生學院 | 列產 |  | 1 |  | 20 |  |  |  |  |
|  | 列管 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法律學院 | 列產 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 列管 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 社會科學院 | 列產 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 列管 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 管理學院 | 列產 |  | 10 |  |  |  |  |  |  |
|  | 列管 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 醫學院 | 列產 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | 列管 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 推廣部 | 列產 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 列管 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 進修部 | 列產 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 列管 |  | 3 | 1 |  |  |  |  |  |

其他文字性紀錄：

一、物品領用相關業務：無

| 工作內容 項目別 | 核發（件） | 建檔分帳（件） | 與會計室對帳（hr） | 盤點（hr） | 規劃補貨（hr） | 到貨點驗（件） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 清潔用品 |  |  |  |  |  |  |
| 文具品 |  |  |  |  |  |  |
| 代發表單 | 目前會計室委發表單為自由取用，無須申請、紀錄，因此僅需協助補充 |  |  |  |  |  |

二、工讀同學工作紀錄表

| 相 關 紀 錄 項 目 別 | 日期 | 件數 | 工時 | 內容 | 交付 工作者 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 組內清潔工作 | 2/2-2/5 |  |  | 清潔前方櫃台及左右兩側公共區域 | 公 |
|  | 2/2-2/5 |  |  | 倒垃圾 | 公 |
| 處本部送文 | 2/2-2/5 |  |  | 總務處、進修部、會計室、文鐸樓、耕莘樓、事務組 | 劉.孫. 林.胡. |
| 其他(請簡述於內容欄位中) | 2/2-2/5 |  |  | 影印文件 | 公 |
|  | 2/2-2/5 |  |  | 印財產牌 | 公 |
|  | 2/2-2/5 |  |  | 開廢品倉庫 | 公 |

註:文書處理與試算表建立之內容部分請依序填入性質/儲存路徑/檔名

參、其他報告：

1、協助單位總務資訊系統新增報廢財產作業。

2、1月份帳科目登錄有誤與會計室修改。

3、98年1月份財產新增報廢帳務核對完成。

4、協助單位至輕食館看堪用物品。

5、衛保組接受廠商捐贈病床及血壓計之簽呈會辦。

6、提供單位97學年度尚未執行之財產報廢資料。

7、協助體育室中美堂廂型冷氣機搬移至輕食館倉庫。

8、倉庫及視教中心、義大利文系廢品回收。

9、圖書館報廢書籍回收(109箱)。

10、資訊中心報廢電腦贈送校外8台及羅修女1台。

事務組

業務說明（重點報告）

錢小圓

1.例行請購(修)單分案事宜共62件。

2.處理事務性採購:校本部5件、理工學院1件、法學院1件、文學院1件。公文簽核2件；請購1件、核銷2件。

3.2/3出席參與本校新春團拜活動；2/4出席參與本處教育訓練活動，並協助辦理報到事宜。

4.「全校水塔清洗」事宜協助處理完成(含驗收及核銷作業)。

5.持續協助處理「簡章發售」事宜(瑞珠伙伴於2/1退休)。

6.98年1月份組務會議紀錄於2/11彙整修正完成。

7.協助處理垃圾清運(含大型廢棄物)及飲水機維修(含濾心更換)、現況調查事宜。(待聘人力業務)

8.協助處理98學年度預算編列之前置作業，並於2/13出席參與相關說明會。

9.核計及填送98/02工讀生助學金請領清單；安排2月份本組午間及假日輪值表。

10.2/13彙整提報本組本週之週報，於呈送組長批核後，再轉送處秘。

11.協助處理查核醫學院舊大樓之空間用途。

12.協助處理全校各教室空間之查核工作。

格秀玲

1.修繕：行政單位及系所燈管、水電報修5件，一般報修申請4件，請修單4件；請修核銷2件。

2.警衛隊日誌之初閱及呈核。

3.處理大學指定考試餐費核銷事宜。

4.處理98碩士在職專班考試用品採購事宜。

5.協助行政單位處理印表機維護保養合約簽訂事宜2件。

6.協助處理海報製作事宜(組內辦公室公約及野聲樓後側垃圾場遷移之公告)。

7.協助處理飲水機上網請修事宜。

陳淑華

- 處理文德學苑食品機合約用印事宜。

- 處理中華電信佈纜搶修電話事宜。

- 轉交「98/01廢食用油回收量統計表」予環安衛組。

- 處理輔大診所有關水電繳費事宜之來文。

- 處理自動總機恢復平常上下班語音事宜。

- 核計及填送98/02工讀生助學金請領清單。

- 核算97/11/26-97/12/28廠商水電費事宜。

- 處理電話申請及異動相關業務共9件。

朱麗文

1.例行派工支援共13次(修剪舊醫學院榕樹，學務處搬運、義文系、宜真宜善學苑報廢品，支援宜真宜善學苑、醫學院醫教中心、衛生保健組遷移桌子及鐵櫃，協助淨心堂彌撒紅地毯佈置及撤場，耕莘樓新春團拜場地撤場，環安衛組搬運資料，清理耕莘停車棚水溝及修剪樹枝，警衛室及野聲樓前花圃澆水等﹞。

2.處理資源回收物品攜出清單及查核事宜共6件。

3.處理工友請假單37件、工友清潔用品請領申請單24件、加班單9件、簽文1件、派工單申請10件等事宜。

4.辦理核銷共4件(含系所)。

5.持續處理新舊業務交接事宜。

6.參與組內場地管理有關加班費處理之協商事宜。

7.處理中國聖職請購彌撒用面餅、聖言會飲水機維修及購買清潔用品、耶穌會燈管及緊急照明燈等維修。

8.彙整98年1月份資源回收資料，並傳真至新莊市公所清潔隊。

9.參與新春團拜及總務處教育訓練活動。

10.交付「出版社」輔園後方鐵皮屋倉庫空間及遙控鎖。

11.2/9晚間協助處理本組影印機維修事宜。

楊寶珠

1.修繕：公共區域燈管、水箱之報〈請〉修等共4件，維修座椅、門鎖等9件，申請請購修門鎖等3件。

2.核銷：車輛加油、保養等1件。

3.勘查事項：濟時樓地下室之停車場、耕莘樓生科系後方排水溝陰井之溢水等事宜。

4.驗收事項：利瑪竇大樓地下室031、032維修之門鎖，羅耀拉大樓2樓維修之冰箱。

5.辦理學生停車證：在職專班5件、停車劵75張。

6.畢業服收回：6件。

7.公文簽核：1件。

8.辦理停車證(含公務車)：貴賓停車證59張、教職員停車證29張，舉辦活動進出校門知會單9張，初核車輛派遣單12張。

9.其他事項：參加總務處教育訓練等。

楊貴女

1.信件處理共845件。

2.處理大樓鑰匙借用事宜：羅耀拉4件、電梯鎖借用2件、信箱鎖借用6件、潛水艇天空及木工廠鎖借用2件。

3.持續處理業務交接事宜及參與總務處教育訓練。

4.全錄影印卡出售共5盒。

陳福洲

- 辦理進修部場地、教室、演講廳、借用事宜。

- 持續進行進修部畢業生學士服發放及回收作業。

- 參加總務處2/3舉辦之教育訓練。

- 處理進修部1樓樓梯台階油漆估價事宜（擬開學前完成）。

5. 處理進修部各教室不堪使用之壁扇汰舊換新估價事宜。

6. 辦理各系、教、職、學生各項物品借用及歸還等事宜。

7. 巡查並登記各樓層教室報修之日光燈、廁所水箱漏水修復情形。

8. 處理進修部各系、單位之請購單採購及議價、核銷作業。

9. 辦理進修部學生汽車停車證、新進教師停車證事宜。

10.處理置物櫃密碼歸零作業及登記置物櫃內物品之清空事宜。

叢山

1.場地登記及物品借用例行業務共18件。

2.2/6協助耶穌會使命室(濟時樓九樓會議室)進行場地佈置；2/10協助人事室公文處理研習營(濟時樓九樓會議室)進行場地佈置。

3.辦理簽文共2份。

陳曉涵

1.場地勘查、預約登記與協調。

2.針對哈特舞坊，進行燈光教學。

3.參與總務處教育訓練活動。

4.安排劇場技術工作坊及文宣推廣。

5.整理SF115器材收放間、點收燈具與線材、整理辦公室，進行文書處理及清理貓道。

6.玻璃大門與場燈檢修，並加裝水龍頭以利聖言一樓門戶清潔。

7.參加預算說明會。

劉得興

1.處理事務性採購4份、請購1份、學生證遺失6份。
2.清查清潔用品及文具用品之數量。
3.處理清潔用品(垃圾袋)請購事宜。

4.協助工友處理清潔用品請領5件，系所文具用品請領23件。

5.處理業務交接事宜。

專案業務進度

1.「全校水塔清洗」事宜處理完成(含驗收及核銷作業)。

2.持續處理碩士班「簡章發售」事宜。

3.進行全校飲水機查核事宜。

4.進行校內教室空間查核事宜。

採購組

一、新醫學大樓缺失改善事宜-承隆來文有關地下室停車場車道處理及後續缺失改善處理，已會請營繕組進行。

二、採購法修訂草稿繼續修訂中（等文具耗材用品請領機制確認）。

三、污水處理場-保固二年期滿，已會請營繕組及環安衛組確認後，再依本校退回保固金流程辦理退款。

四、文具用品、電腦耗材及影印機

(1)文具用品-本校已完成合約用印，待與虹橋、事務組及會計室確認請購、核銷流程即可上線。

(2)電腦耗材及影印機-合約用印中

六、電力改善-已與營繕組確認，預定下週(98/2/16-2/21)進行弱電部分初驗。

七、協助會計室進行3場98學年度預算說明會-關於文具用品、電腦耗材、影印機租用、冷氣、家具及電腦預算編列及本校採購原則。