總務處下週重要工作進度

營繕組

| 項次 | 工程名稱 | 執行進度及內容敘述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 醫學院興建綜合大樓 | 保固期至改善驗收後續。 |
| 2 | 輔大診所牙科改建工程 | 醫學綜合大樓一樓內裝改正復審中。 |
| 3 | 穿透式電子顯微鏡 | 醫研所，議價4次完成，設備外國採購中。 |
| 4 | 浴室隔間改善工程 | 信義和平學苑依指示規劃待 鈞長核示。 |
| 5 | 百葉裝修工程 | 國璽樓變更施工，材料工廠加工中。 |
| 6 | 壁體管路滲漏 | 文鐸樓一樓發包作業中。 |
| 7 | 實驗動物中心之建置 | 國璽樓，參訪後，待 鈞長核示後執行。 |
| 8 | 恩人榜 | 醫學院，發包完成呈核。 |
| 9 | 琴房整修 | 音樂系所地下室及二樓，竣工驗收。 |
| 10 | 地面磁磚修補 | 文舍學苑1102室，竣工驗收。 |
| 11 | 牆面磁磚修補 | 藝術學苑4樓，施工中。 |
| 12 | AA312教室修繕 | 應美系所，發包完成呈核。 |
| 13 | 鋁花格工程 | 公博樓8樓，發包完成呈核。 |
| 14 | 生科系311牆面漏水 | 議價後施工。 |
| 15 | 翻譯所加裝女廁門邊框及衛生紙架 | 重新估價跑請購修單。 |
| 16 | 電子系加裝鋁花格防盜窗 | 底價流程中。 |
| 17 | 利瑪竇一樓女廁天花板破舊修繕 | 請電工處理。 |
| 18 | 數學系四樓走廊欄杆增高 | 請修流程中。 |
| 19 | 98年1月電費 | 已核銷。 |
| 20 | 98年1月水費 | 1/16已請款。 |
| 21 | 外語大樓LB301、306磁磚凸起脫落 | 請修單流程中。 |
| 22 | 格物學苑245天花板鬆脫 | 倂入103室隔間工程內。 |
| 23 | 物理系114女廁所污水管破裂修繕 | 結案。 |
| 24 | 耕莘樓216室地板缺損 | 廠商免費處理完成。 |
| 25 | 理一舍103、228、245、247房間隔間修繕 | 完工驗收中。 |
| 26 | 聖言樓8樓蹲式馬桶接管漏水 | 結案。 |
| 27 | 文友樓梯旁磁磚脫落 | 等候施工。 |
| 28 | 生科系二樓走廊第版凸起變形破裂 | 完工驗收。 |
| 29 | 濟時稜二樓天花板鐵捲門整修 | 施工中。 |
| 30 | 德蘭靜苑廁所天花板漏水修繕 | 完工驗收中。 |
| 31 | 97教卓強化學習中心 | 估價中。 |
| 32 | 宜真、宜善學苑伸縮縫漏水修繕 | 完工待驗收。 |
| 33 | 國際處走廊紗窗紗門整修 | 備料後施工。 |
| 34 | 數學系4樓梯前天花板漏水 | 施工中。 |
| 35 | 管理學院辨公室遷移案第二期工程 | 預計2/115日完工驗收。 |
| 36 | 積健樓樓梯防滑條 | 施工中。 |
| 37 | 污水處理廠代操作及維護 | 進廠操作（2月份）。 |
| 38 | 化學系1~2F電力改善 | 第三次開標作業。 |
| 39 | 全校電力改善 | 低壓部分初驗前置作業。 |
| 40 | 城區部建安改善工程 | 待市府檢查。 |
| 41 | 建築物公共安全改善 | 待縣府複查。 |
| 42 | 心園餐廳地下室變更 | 完成改善工程發包。 |
| 43 | 媒體中心LF311-Epoxy底漆鋪設處理 | 結案。 |
| 44 | 資訊中心消防系統年度保養 | 進場維護保養。 |
| 45 | 資訊中心冷氣保養 | 進場維護保養。 |
| 46 | 學務處宜真宜善學習角 | 初驗改善。 |
| 47 | 98年度野聲樓、伯達樓資訊中心機房基礎環境維護保養 | 進場維護保養。 |
| 48 | 97教卓-強化學習與生涯輔導機制（學習中心、職涯中心建置） | 初驗改善作業。 |
| 49 | 校內餐廳、商店變更使用乙案 | 後續作業追蹤。 |
| 50 | 法律學院實習法庭修繕及電子化工程 | 完成發包議價作業。 |

出納組

- 支出

1、校內付款、廠商付款、開立信用狀、結購外匯、催領未領支票。

2、代校內同仁兌換外幣。

二、收入

1、郵局乙存帳戶現金結存日報表。

2、領據編號、建檔。

3、匯入款查詢及通知。

4、一般例行性業務。

5、臨櫃收款。

6、學雜費相關業務查詢。

7、遲還及遺失畢業服罰款。

8、收取97學年第1學期學雜費分期付款學生尾款。

7、畢業生離校系統人工放行。

8、休、退學學生學雜費退費請款及補繳差額作業。

9、休、退學學生學雜費退費請款及補繳差額學生資料建檔。

10、收取97 學年第1學期學分費。

11、97學年第2學期分期付款生應繳金額確認。

三、稅務

1、查核98年2月份所有支出案件，確認非固定各類所得，建立所得人資料，判定所得格式後建檔。

- 回應查詢所得明細與扣繳憑單之相關事宜。

- 確認98年1月份各類所得之稅務對帳事宜。

- 處理外國人扣繳憑單轉發作業。

四、進修部

1、辦理休退學登記、查核有無欠費。

2、處理97/1學生補繳費用。

3、收汽車停車清潔管理費、置物櫃費用、遲註冊罰款等等一般雜項收入。

4、處理97/2列印就貸差額繳費單金額。

5、處理97/2學雜費問題帳。

採購組

一、文具用品品項一覽表、影印機租用參考表-上總務處網站供全校各單位編列預算參考。

二、進行本組98學年度預算編列。

三、系所平台、化學系電力改善..共計3案之公開招標。