總務處98/03/02-98/03/08業務報告

營繕組

| 項次 | 工程名稱 | 執行進度及內容敘述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 化學系旁垃圾場地坪整修 | 結案。 |
| 2 | 中美堂冷氣冷卻水塔清洗 | 結案。 |
| 3 | 田徑場女廁所阻塞 | 結案。 |
| 4 | 媒體中心LF311-Epoxy底漆鋪設處理 | 結案。 |
| 5 | 琴房整修 | 音樂系所地下室及二樓，竣工結案。 |
| 6 | 牆面磁磚修補 | 藝術學苑4樓，竣工結案。 |
| 7 | 天花板維修 | 濟時樓614室，竣工結案。 |
| 8 | 生科系二樓走廊第版凸起變形破裂 | 結案。 |
| 9 | 濟時稜二樓天花板鐵捲門整修 | 結案。 |
| 10 | 宜真、宜善學苑伸縮縫漏水修繕 | 結案。 |
| 11 | 數學系4樓梯前天花板漏水 | 結案。 |
| 12 | 新建醫學院綜合大樓 | 依缺失處理協調會至3/9改善完成。 |
| 13 | 輔大診所牙科改建工程 | 內裝改正復審進行中。 |
| 14 | 穿透式電子顯微鏡 | 設備委外採購中。 |
| 15 | 信義和平浴室隔間改善工程 | 依總務長現勘後規劃後續。 |
| 16 | 百葉裝修工程 | 國璽樓施工方式變更，配合醫院籌備處申請復審，暫停施工。 |
| 17 | 壁體管路滲漏 | 文鐸樓一樓行政作業中。 |
| 18 | 實驗動物中心之建置 | 國璽樓，待 鈞長核示後執行。 |
| 19 | 恩人榜 | 醫學院，第二次發包核定底價。 |
| 20 | AA312教室修繕 | 應美系所，現勘研議。 |
| 21 | 鋁花格工程 | 公博樓8樓，竣工驗收。 |
| 22 | 室外樓梯止滑墊維修 | 濟時樓2樓，施工中。 |
| 23 | 冷氣故障 | 淨心堂服務學習中心，施工中。 |
| 24 | 校史室移動式儲櫃及木作工程 | 配合特別計畫-野聲樓防漏工程一併考量。 |
| 25 | 校史室空調（電力部分） | 配合特別計畫-野聲樓防漏工程一併考量。 |
| 26 | 運動場整地工程（法管籃球場2面、貴子排球場2面、貴子網球場2面） | 98.02.24第一次開標，流標！定於98.03.17下午14時第二次開標。 |
| 27 | 格物學苑屋頂防漏隔熱工程 | 總務長定底價中。 |
| 28 | 野聲樓樓梯間牆壁維修 | 預定98.03.07～98.03.08油漆牆面。 |
| 29 | 資訊工程系-維修-SF645實驗室高架地板及電源網路線路施工 | 本案98.02.26已將再次細評估價送使用單位查備，原申請【請購修】金額為227,115元，再次評估為383,145元。 |
| 30 | 中美堂男浴廁熱水管重新配置 | 發包中。 |
| 31 | 秉雅樓走廊雨棚增設工程 | 總務長定底價中。 |
| 32 | 污水處理廠代操作及維護 | 進廠操作（3月份）。 |
| 33 | 化學系1~2F電力改善 | 第四次開標作業。 |
| 34 | 全校電力改善 | 低壓初驗缺失改善作業。 |
| 35 | 城區部建安改善工程 | 待市府檢查。 |
| 36 | 98年度建築物公共安全申報 | 發包議價前置作業。 |
| 37 | 心園餐廳地下室變更 | 完成改善工程，待複查。 |
| 38 | 資訊中心消防系統年度保養 | 進場維護保養。 |
| 39 | 資訊中心冷氣保養 | 進場維護保養。 |
| 40 | 學務處宜真宜善學習角 | 初驗缺失改善。 |
| 41 | 98年度野聲樓、伯達樓資訊中心機房基礎環境維護保養 | 進場維護保養。 |
| 42 | 97教卓-強化學習與生涯輔導機制（學習中心、職涯中心建置） | 第二次初驗缺失改善。 |
| 43 | 校內地下室、餐廳、商店違規使用變更使用乙案 | 公文簽辦，後續作業追蹤。 |
| 44 | 法律學院實習法庭修繕及電子化工程 | 施作項目確認、發包議價前置作業。 |
| 45 | 98年度建築物消防安全申報 | 進場檢查。 |
| 46 | 格物學苑103A、103B電線配置工程 | 現場確認作業。 |
| 47 | 文德照明定時裝置配置 | 現場確認作業。 |
| 48 | 管理學院辨公室遷移案第二期工程 | 辦理追加减預算中。 |
| 49 | 管理學院辨公室鬥禁管制卡 | 詢價中。 |
| 50 | 管理學院辨公室三折不銹鋼鐵門 | 詢價中。 |
| 51 | 文舍4A4B浴廁天花板換装 | 完工待驗。 |
| 52 | 進修部宗輔室辨公室隔間 | 完工待驗。 |
| 53 | 文譯樓107神父宿舍整修 | 施工中。 |
| 54 | 積健樓樓梯止滑條 | 詢價中。 |
| 55 | 藝術學院頂樓水塔部份磁磚脫落 | 施工中。 |

出納組

- 一、支出部份

- 1、校內付款、廠商付款、開立信用狀、結購外匯、催領未領支票

- 2、代校內同仁兌換外幣。

- 3、.

| 銀行帳號 | 戶名 | 筆數 | 金額 |
| --- | --- | --- | --- |
| 8325900 | 彰銀乙存 | 14 | 13,604,343 |
| 8325400 | 彰銀外匯活存 | 3 | 8,998,126 |
| 399668 | 郵局乙存 | 1,217 | 5,641,578 |
| 0412041 | 郵局乙存就學補助基金 | 237 | 600,375 |
| 16020831 | 郵局支存 | 8 | 113,967 |
| 共計 |  | 1,479 | 28,958,389 |

- 4、

| - 摘要 | - 筆數 |
| --- | --- |
| 處理轉帳分錄傳票 | 57 |
| - 發送E-MAIL通知受款人付款訊息 | 333 |
| - 新建受款人基本資料 | 25 |

- 二、收入部份

1、郵局乙存帳戶現金結存日報表。

2、領據編號、建檔。

3、匯入款查詢及通知。

4、一般例行性業務。

5、臨櫃收款。

6、學雜費相關業務查詢。

7、遲還及遺失畢業服罰款。

8、遲交學雜費罰款（補註冊）。

9、廠商未繳費資料彙整。

10、招生費用。

11、25帳戶（含進修、推廣部）98/02之現金結存月報表總表（月結總表）。

12、重大匯入款3筆。

| 日期 | 重大匯入款 |  | 金額 |
| --- | --- | --- | --- |
| 02/26 | 教育部-97-2各類學生就學優待減免補助 | 台幣 | 48,053,923 |
| 03/02 | 耕莘醫院永和分院- 97學年建教合作合聘專兼任教師暨醫學教育經費 | 台幣 | 1,000,000 |
| 03/03 | 承隆營造- 建物缺失 | 台幣 | 1,300,000 |

13、收取九十七學年第一學期學分費。

14、畢業生離校程序單蓋章。

15、九十七學年第一學期學分費至98/03/06未繳費人數計70人金額＄329,868元正。

16、九十七學年第一學期學分費至98/03/06已繳費共計2,423人，明細如下

|  | 人數 | 金額 |
| --- | --- | --- |
| 郵局繳款人數 | 2,032 | 12,584,518 |
| 臨櫃繳現 | 391 | 1,682,821 |
| 合計 | 2,423 | 14,267,339 |

17、休、退學離校程序單蓋章，及退費、補繳學生資料建檔。

18、九十七學年第二學期休學已完成申請退學雜費學生截至98/03/06共計14人。

19、九十七學年第二學期休學已完成捕繳學雜費學生截至98/03/06共計16人。

20、九十七學年第二學期僑生申請分期付款學雜費金額確認，截至98/03/06共計84人。

21、九十七學年第二學期跨校選課學分費至98/03/06繳費人數計64人金額＄257,074元正。

22、

| 銀行帳號 | 戶名 | 筆數 | 金額 |
| --- | --- | --- | --- |
| 20130060088 | 一銀支存板橋國科會 | 2 | 53,892 |
| 00060189 | (進)台新學雜費 | 15 | 472,449 |
| 8325900 | 彰銀乙存 | 10 | 2,617,374 |
| 8325400 | 彰銀外匯活存 | 3 | 105,362 |
| 5108325920 | 彰銀活存推廣部 | 8 | 140,860 |
| 399668 | 郵局乙存 | 196 | 1,679,402 |
| 16020831 | 郵局支存 | 1 | 11,925 |
| 412791 | 郵局活存LC | 2 | 93,760 |
| 0427153 | 郵局活存推廣部 | 1 | 3,600 |
| 19172130 | 郵局甲存劃撥專戶 | 4 | 50,000 |
| 共計 |  | 242 | 5,228,624 |

三、其他所得稅務部份

- 1、

| 項目 | 摘要 | 數量(筆) | 通報所得(元) | 通報稅額(元) | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 稅務部份 | 境內居住人所得 | 826 | 7,701,805 | 113,232 | 境內居住人所得 |
|  | 居住未滿183天非境內居住人所得 | 17 | 316,029 | 63,202 | 居住未滿183天非境內居住人所得 |
|  | 非固定薪資人事費共計 | 843 | 8,017,834 | 176,434 | 非固定薪資人事費共計 |

- 全校非薪資所得與專案人事費（判定所得格式、建檔與建立個人資料）計826筆，給付總額7,701,805元，代扣稅額113,232元；居住未滿183天之非居住人所得(給付日10日內通報國稅局)計17筆，給付總額316,029元，代扣稅額63,202元。

3、與單據核銷承辦人查詢確認簽收收據身分證字號有誤之字號。

4、修改校正所得人登錄之戶籍地址與郵遞區號。

四、學雜費業務

1、97-2學年度台新銀行代收本校學雜費專戶2068-01-00056898至3月5日止已入帳新台幣829,115,326元整。

2、至978.03.05日止未繳交學雜費人數共計366人，總計金額19,610,518元整。

3、有家長及學生反應台新銀行信用卡繳費平台不好使用，明明繳費截止日前繳費以為成功了，事後系秘來電通知說未完成註冊，才知未繳費成功。又有罰款的問題，反應信用卡平台真的不好用，請學校要反應不然建議換一家銀行。

經與台新查證，部份都是使用者抄做不當以致造成繳費未完成。

4、有家長建議繳費單上應註明罰款金額及日期。

5、許多學生反應好不容易才湊到錢繳學雜費，都已經沒錢了，結果遲繳還要被罰款。

6、在97-2卡註冊情況下，97-1未繳費的學生已有多人前來補繳。

7、97-2繳費截止日為2月12日，銀行當日下午5點就把未繳費名單轉出，12日晚24:00前繳費的學生銀行銷帳日為當日，以致有許多學生被卡註冊，已逐一放行並未收取罰款。

五、進修部

- 1、收入部份

2、綜合業務部份

A.97/1一般生未繳加選費用欠費27人117,612元；97/1延修生未繳學分學雜費4人52,982元。

B.97/2未繳註冊學分學雜費138人4,236,620元。

C.(97/2)其他雜項收入70人75,021元。

D.與台新銀行電話討論97/2進修部學生繳費帳務相關問題。

E.協助97/2延修生辦理就貸印全額繳費單、97/2就貸差額繳費單。

F.辦理電子補註冊；核對97/2學生學雜費入帳。。

G.辦理休退學、其他退費等等登記、請款退費、核銷。

H.收97/2汽車清潔管理費、置物櫃費用、遲註冊罰款等等費用。

I.重覆繳費申請退費；處理97/2學雜費問題帳。

事務組

業務說明（重點報告）

錢小圓

1.例行請購(修)單分案事宜共57件。

2.處理事務性採購:藝術學院2件、民生學院1件、法管學院2件、文學院1件、宿舍1件。核銷1件。

3.持續協助處理「簡章發售」事宜(發售進修部申請入學及運動績優招生簡章)。(待聘人力業務)

4.持續協助處理全校各教室空間之查核工作。

5.持續辦理98學年度預算編列彙整及提報事宜。

6.完成本組98年3月份午間、假日(含年假)及週休輪值安排事宜。

7.核計及填送98/3工讀費請領清單。

8.3/6彙整提報本組本週之週報，於呈送組長批核後，再轉送處秘。

格秀玲

1.修繕：行政單位及系所燈管、水電報修6件，一般報修申請6件，請修單3件；請修核銷4件。

2.協助處理飲水機之請修及核銷事宜。(待聘人力業務)

3.警衛隊日誌之初閱及呈核。

4.辦理98碩士在職專班考試總務支援事宜。

5.辦理簽文共3件。

6.續辦行政單位印表機簽訂保養合約事宜。

7.續辦公共事務室之OA重整估價事宜。

陳淑華

1. 協同營繕組至輔大診所確認水錶事宜。

- 通知輔園整理該餐廳後方之水溝蓋。

- 處理數位話機故障報修事宜。

- 處理波若公司撤場事宜。

- 彙交98學年度電話費、水電費及儀器設備費預算。

- 持續處理宜真學苑舊電話線拆除請修案。

- 處理29052598溢繳帳務事宜。

- 處理電話申請及異動相關業務共5件。

朱麗文

1 例行派工支援共10次(中央馬路及輔幼週邊樹木修剪及清理等；協助文鐸樓神父搬運宿舍及耕莘樓書桌；搬運輔大之聲、輔幼中心、圖資系報廢品；警衛室及野聲樓前花圃澆水剪草；銅像、天橋垃圾子母車桶清潔等﹞。

2.處理資源回收物品攜出清單及查核事宜共11件。

3.處理工友請假單3件、工友清潔用品請領申請單5件、加班單21件、派工單申請8件等事宜。

4.辦理核銷共3件(含系所)。

5.持續處理新舊業務交接事宜。

6.處理中國聖職神父宿舍物品搬遷、聖言會房舍排水管漏水報修等事宜。

7.98學年預算編列。

8.協助進行全校飲水機查核及濾心發放事宜。

9.進行校園清潔巡視及與工友溝通業務。

10.參與3/4機動組臨時工作檢討會及場地管理工友加班費核算標準協商事宜。

11.代轉人事室工友扣繳憑單。

12.彙整98年2月份資源回收資料傳真至新莊市公所清潔隊。

楊寶珠

1.修繕：公共區域燈管、水箱之報〈請〉修等共20件，舖設水溝蓋1件。

2.核銷：車輛保養、保險，鐵門遙控器等5件。

3.估價：木門、座椅、玻璃等維修共4件。

4.勘查事項：濟時樓破裂之採光玻璃，外語學院機車停車場，國璽樓地下停車場後方出入口劃線，利瑪竇2樓企管系辦公室之鼠患，伯達樓337教室網路節點等事宜。

5.驗收事項：聖言樓之熱水器、濟時樓之水溝溝蓋。

6.辦理收費停車證：一般生1件、在職專班1件、停車劵80張、廠商1件。

7.公文簽核：濟時樓停車收費、車輛停車等事宜共2件。

8.辦理停車證(含公務車)：貴賓停車證24張、教職員停車證6張，舉辦活動進出校門知會單6張，初核車輛派遣單6張。

9.其他事項：處理學生離校、教師遺置交通車之衣物等事宜。

楊貴女

1.信件處理共630件。

2.處理大樓鑰匙借用事宜：羅耀拉9件、電梯鎖借用3件、信箱鎖借用6件、潛水天空及木工廠鎖借用1件。

3.協助處理每日之例行巡查垃圾場業務（含日常及大型廢棄物）。(待聘人力業務)

4.全錄影印卡出售共2盒。

陳福洲

- 辦理進修部場地、教室、演講廳、借用事宜。

- 持續進行進修部畢業生學士服發放及回收作業。

- 辦理進修部97學年度第二學期學生汽車停車證。

- 辦理各系、教、職、學生各項物品借用及歸還等事宜。

- 巡查並登記各樓層教室報修之日光燈、廁所水箱漏水修復情形。

- 進行個人SOP業務標準流程製作事宜。

- 處理進修部各系、單位之請購單採購及議價、核銷作業。

- 協助處理進修部活動電視櫃待報廢事宜。

- 編列98學年度(含進修部公共空間)各項預算。

- 月初核報進修部統一實習便利商店電錶使用度數事宜。

- 辦理進修部學生置物櫃租用作業及協助處理置物櫃無法開啟事宜。

叢山

1.場地登記例行業務共2件。

2.物品借用例行業務共2件。

3.3/2協助人事室 (濟時樓九樓會議室)進行撤場事宜；3/4協助經濟系(濟時樓九樓會議室)進行場地佈置。

4.辦理簽文共2份(文學院鴿網及木球協會商借場地事宜)、愛校建言回覆1份。

5.維修事項：宜美學苑窗簾及櫥櫃修理各一件、文華樓及文開樓鴿網勘查及照相、文友樓燈管報修共25支、國璽樓燈管報修共15支、文華樓男廁反鎖處理1件、本組木門地拴損壊更換1件。

6.估價：中美堂「敬天祭祖活動」支援事項之估價事宜。

陳曉涵

- 協助(營繕組)處理中心各區消防設施安檢事宜。

- 進行劇場工作坊海報內容之擴充，發送DM並上網推廣。

- 舉辦燈光設計講座兩場，備相關應用資料。體育系舞展拍攝舞臺劇照。

- 辦理展演中心、聖言廊廳及師生晤談室預約登記、中心申請及活動排程。

- 處理玻璃大門維修、男廁洗手臺滲水檢修及中心之清潔與整理。

- 處理辦公室及電腦文件分類及結算工讀獎助金事宜。

- 進行Tascame CD－Recorder（CD錄放機）驗收及核銷事宜。

劉得興

1.處理事務性採購(校本部等行政單位) 共12件。

2.協助系所單位請領文具用品共9件。

3.處理學生證遺失補發申請案共26件。 
4.協助工友同仁請領清潔用品共5件、處理清潔用品進貨及核銷各2

件。

5.針對文具用品及電腦耗材擬實施統一申購作業事宜，特參與該二項業務之資訊系統教育訓練，並進行發文作業。

專案業務進度

1.持續協助處理「簡章發售」事宜(發售進修部申請入學及運動績優招生簡章)。

2.持續進行校內教室空間查核事宜。

3.持續進行全校飲水機(含開水機)查核事宜。

4.持續製作本組各項工作「標準業務流程」(SOP)相關資料及PPT檔。

5.積極進行98學年度預算編列彙整及提報事宜。

保管組

壹：例行性業務

一、校產相關業務：

| 單位別 | 業務 性質 | 驗收（hr） | 新增（件） | 移轉（件） | 報廢（件） | 驗廢（hr） | 貼驗（hr） | 盤點（件） | 媒合（件） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 校本部 | 列產 | 0 | 11 | 0 | 7 | 0 | 6 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 13 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 文學院 | 列產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 藝術學院 | 列產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 理工學院 | 列產 | 0 | 6 | 0 | 58 | 0 | 4 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 2 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 外語學院 | 列產 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 民生學院 | 列產 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 法律學院 | 列產 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 社會科學院 | 列產 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 管理學院 | 列產 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 醫學院 | 列產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 推廣部 | 列產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 進修部 | 列產 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |

其他文字性紀錄：

貳：其他報告

- 97學年度盤點公文簽核及日程表排定，等年度盤點前置作業事宜。

二、事務組因組內工作及保管人調整異動，將其財產彙出請事務組確認。

三、組務會議討論保管組SOP作業。

四、與事務組協助輔幼中心等清運廢棄課桌椅及設備一批至輕食館。

五、協助語言中心冷氣設備查尋。

六、與保險公司連絡並知會生科系失竊數位攝影機保險理賠事宜。

七、簽辦社會系電腦設備遺失案公文

八、處理各系所總務資訊系統問題。。

九、各單位98學年度預估報廢審查作業。

十、協助理工、外語宗輔室預估廢相關事宜。

十一、98學年預算表整理送審。

十二、影印機租賃等費用核銷。

十三、各單位財產製牌與驗收。

十四、全校電力改善工程驗收。

十五、核對98年2月份各類財產帳。

採購組

一、有關本校新醫學大樓

A、地下室停車場車道驗收及保固部分：

(1)廠商所提具之一年期車道保固書，並未包含停車格部分。
(2)98年2月27日驗收Epoxy車道及停車格二部分時，建築師事務所建議保

固書範圍除車道外應將停車位納入，已請相關單位提供專業意見，以為處理98年6月4日到期之銀行連帶保證之參考。

B、鍋爐部分－保固期限自97年12月26日起貳年。

C、動物房及冰水主機部分：

(1)廠商已於3月3日交付現款及銀行連帶保證書。

(2)其餘待改善事項之完成期限為98年3月9日，本組配合營繕組進行後續驗收作業。

二、化學系電力改善工程完成決標。

三、98全校冷氣機預算完成估價部分，已送回各單位進行預算編列。

四、填報完成(1)97年度接受政府補助之私立學校、機構或團體採購身心障礙機構團體或庇護工場成交金額彙整表(2) 97年度接受政府補助之私立學校、機構或團體採購身心障礙福利機構團體或庇護工場生產物品及服務明細、統計表。

五、召開組務會議確認：影印機租用、文具用品、電腦耗材、冷氣、98電腦預算(行政-桌上型-28000；教師-手提-32500)---學校政策及本組接單訂購模式。

六、委託公關顧問公司協助進行附設醫院籌建經費募集案3月6日進行資格審查完成。