總務處98/03/09-98/03/15業務報告

營繕組

| 項次 | 工程名稱 | 執行進度及內容敘述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 德蘭靜苑廁所天花板漏水修繕 | 結案。 |
| 2 | 國際處走廊紗窗紗門整修 | 結案。 |
| 3 | 中美堂男浴廁熱水管重新配置 | 結案。 |
| 4 | 新建醫學院綜合大樓 | 依缺失處理協調會3/15帷幕牆滲漏測試。 |
| 5 | 輔大診所牙科改建工程 | 內裝改正復審進行中。 |
| 6 | 穿透式電子顯微鏡 | 設備委外採購中。 |
| 7 | 信義和平浴室隔間改善工程 | 依 鈞長指示已完成規劃，奉核後執行。 |
| 8 | 百葉裝修工程 | 國璽樓施工方式變更，配合醫院籌備處申請復審，通過後再行施作。 |
| 9 | 壁體管路滲漏 | 文鐸樓一樓行政作業中。 |
| 10 | 實驗動物中心之建置 | 國璽樓，待 鈞長核示後執行。 |
| 11 | 恩人榜 | 醫學院，第二次發包完成，呈核。 |
| 12 | AA312教室修繕 | 應美系所，3/10會勘研議。 |
| 13 | 室外樓梯止滑墊維修 | 濟時樓2樓，竣工驗收。 |
| 14 | 冷氣故障 | 淨心堂服務學習中心，竣工驗收。 |
| 15 | 照明設備改善 | 衛保組，發包作業中。 |
| 16 | 樓梯加貼玻璃磨砂紙 | 國璽樓圖書館，發包作業中。 |
| 17 | 生命體驗中心設置 | 護理系，參閱計畫書收集資訊。 |
| 18 | 管理學院辨公室遷移案第二期工程 | 3/16完工。 |
| 19 | 管理學院辨公室鬥禁管制卡 | 詢價中。 |
| 20 | 管理學院辨公室三折不銹鋼鐵門 | 詢價中。 |
| 21 | 文舍4A4B浴廁天花板換装 | 完工待驗。 |
| 22 | 進修部宗輔室辨公室隔間 | 完工待驗。 |
| 23 | 文譯樓107神父宿舍整修 | 施工中。 |
| 24 | 積健樓樓梯止滑條 | 待星期日天氣良好施工。 |
| 25 | 藝術學院天井復蓋鉄片 | 施工中。 |
| 26 | 藝術學院頂樓水塔部份磁磚脫落 | 施工中。 |
| 27 | 校史室移動式儲櫃及木作工程 | 配合特別計畫-野聲樓防漏工程一併考量。 |
| 28 | 校史室空調（電力部分） | 配合特別計畫-野聲樓防漏工程一併考量。 |
| 29 | 運動場整地工程（法管籃球場2面、貴子排球場2面、貴子網球場2面） | 98.02.24第一次開標，流標！定於98.03.17下午14時第二次開標。 |
| 30 | 格物學苑屋頂防漏隔熱工程 | 98.03.11議價，未進入底價流標。已請廠商重新報價，完成報價程序後，請總務長再訂定底價後，第二次議價。 |
| 31 | 野聲樓樓梯間牆壁維修 | 預定本週牆面修飾後油漆。 |
| 32 | 資訊工程系-維修-SF645實驗室高架地板及電源網路線路施工 | 經現場會勘廠商重新報價，報價金額超出原估金額，本案送還申請單位，待預估金額修訂後，續辦。 |
| 33 | 秉雅樓走廊雨棚增設工程 | 經總務長現場會勘裁示不施作。 |
| 34 | 污水處理廠代操作及維護 | 進廠操作（3月份。） |
| 35 | 化學系1~2F電力改善 | 完成發包議價作業。 |
| 36 | 全校電力改善 | 低壓初驗缺失改善作業。 |
| 37 | 城區部建安改善工程 | 待市府檢查。 |
| 38 | 98年度建築物公共安全申報 | 發包議價前置作業。 |
| 39 | 心園餐廳地下室變更 | 完成改善工程，待複查。 |
| 40 | 資訊中心消防系統年度保養 | 進場維護保養。 |
| 41 | 資訊中心冷氣保養 | 進場維護保養。 |
| 42 | 學務處宜真宜善學習角 | 初驗缺失改善。 |
| 43 | 98年度野聲樓、伯達樓資訊中心機房基礎環境維護保養 | 進場維護保養。 |
| 44 | 97教卓-強化學習與生涯輔導機制（學習中心、職涯中心建置） | 完成初驗缺失改善，待結案。 |
| 45 | 校內地下室、餐廳、商店違規使用變更使用乙案 | 公文簽辦，後續作業追蹤。 |
| 46 | 法律學院實習法庭修繕及電子化工程 | 施作項目確認、發包議價前置作業。 |
| 47 | 98年度建築物消防安全申報 | 進場檢查。 |
| 48 | 格物學苑103A、103B電線配置工程 | 發包議價。 |
| 49 | 文德照明定時裝置配置 | 發包議價。 |
| 50 | 國璽樓一樓大廳增設空調設備 | 公文簽辦中。 |

保管組

壹：例行性業務

一、校產相關業務：

| 單位別 | 業務 性質 | 驗收（hr） | 新增（件） | 移轉（件） | 報廢（件） | 驗廢（hr） | 貼驗（hr） | 盤點（件） | 媒合（件） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 校本部 | 列產 | 0 | 15 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 文學院 | 列產 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 藝術學院 | 列產 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 理工學院 | 列產 | 0 | 8 | 0 | 70 | 4 | 4 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 2 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 外語學院 | 列產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 民生學院 | 列產 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 法律學院 | 列產 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 社會科學院 | 列產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
|  | 列管 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
| 管理學院 | 列產 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 醫學院 | 列產 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 推廣部 | 列產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 進修部 | 列產 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |

其他文字性紀錄：

貳：其他報告

- 各單位98學年度預估報廢審查作業。

- 與事務組協助資工系等清運報廢棄設備一批至輕食館。

- 年度盤點前置作業事宜。

- 至電子、電機系協助預盤事宜。

- 全校電力改善工程驗收第二次

- 學務處-學習中心建置傢俱採購案驗收

- 97年度教育部發展獎補助款財產帳核對。

- 98學年度尚未提列預估報廢之單位協助處理補預估報廢作業

- 協助系所單位總務資訊系統財產新增作業

- 協助各單位系所財產資料查詢

十一 社會系財產失竊理賠聯繫

十二 保管組職掌分配表填報

十三 器材室:分批執行筆記型電腦掃毒工作

十四 會同事務組張俊平同仁檢測(事務組--進修)及(進修部部本部)要報廢之財產。教室:ES604喇叭有嚴重雜音，ES805麥克風接觸不良

十五 將進修部各層樓西邊走廊上之活動機櫃(共19台)搬到地下室ES017-1倉庫集中放置，以免妨礙觀瞻；並利張俊平同仁檢測機櫃內之器材(電視機、錄放影機及DVD影音光碟機等)，是否還有可用之處。

採購組

一、有關本校新醫學大樓

(1)預定於3/15日進行玻璃帷幕試水及地下室空調機房內幫浦管路換回銅管作業。

(2)其餘於3月9日止應改善完成事項-將會同營繕組進行複驗。

二、影印紙完成試用評估階段，預定下週簽報，獲准後進行重新招標。並預訂3月20日配合事務組同步進行線上申領作業。

三、98全校冷氣機預算完成估價部分，已送回各單位進行預算編列。

四、填報完成(1)97年度接受政府補助之私立學校、機構或團體採購身心障礙機構團體或庇護工場成交金額彙整表(2) 97年度接受政府補助之私立學校、機構或團體採購身心障礙福利機構團體或庇護工場生產物品及服務明細、統計表，並已備文寄交教育部。

五、全校電力改善驗收-預訂於98年3月15日(星期日)下午進行。

六、委託公關顧問公司協助進行附設醫院籌建經費募集案3月11日完成評選及決標作業。

七、完成97年度輔仁大學使用教育部獎勵私立大學校院校務發展計畫經費辦理採購案之調查表及上網掛置決標公告。

事務組

業務說明（重點報告）

錢小圓

1.例行請購(修)單分案事宜共47件。

2.處理事務性採購:法管學院1件、文學院2件、宿舍1件。

3.持續協助處理「簡章發售」事宜(發售運動績優招生簡章及進修部申請入學招生簡章完成結案作業)。(待聘人力業務)

4.持續協助處理全校各教室空間之查核工作。

5.完成98學年度預算編列彙整及提報事宜。

6.3/10參與秘書室主辦之電子公文「校內發文」教育訓練。

7.3/11協助支援「與大師相遇」活動招待等事宜。

8.進行98年2月份組務會議紀錄之彙整事宜。

9.3/13彙整提報本組本週之週報，於呈送組長批核後，再轉送處秘。

10.進行97(二)總務會議本組業務報告之彙整與提報。

格秀玲

1.修繕：行政單位及系所燈管、水電報修4件，一般報修申請5件，請修單3件；請修核銷5件。

2.協助處理飲水機之請修及核銷事宜。(待聘人力業務)

3.警衛隊日誌之初閱及呈核。

4.辦理98碩士在職專班考試總務支援事宜（訂餐及試場查核）。

5.處理3/18、31校內警衛請假，保全人力之安排事宜。

6.續辦行政單位印表機簽訂保養合約事宜。

7.續辦公共事務室之OA重整估價事宜。

8.處理招生組招生廣告刊登事宜。

陳淑華

- 彙交事務組98/02出帳電話單(含98/01長途電話細)。

- 核計及填送98/03生助學金請領清單。

- 郵寄、傳真及分送98/01/21-98/02/24廠商水電費(含更新4筆水費資料)。

- 處理有關文德餐廳之板橋地方法院民事裁定函。

- 與出納組討論有關合約費用事宜。

- 轉送校內進駐廠商有關遵守汽、機車停車秩序事宜之函文。

- 處理電話申請及異動相關業務共2件。

朱麗文

1 例行派工支援共16次(支援碩士在職專班考試、「與大師相遇」活動場佈、撤場等；搬運資工系、圖書館、圖資系(日、夜)報廢品；警衛室及野聲樓前花圃澆水剪草；清理銅像、天橋、輔園屋頂、校園大水溝、生科系週邊水溝、野聲樓後資源回收場、垃圾子母車桶清潔；移置垃圾桶；榕樹處理等﹞；另進行校園清潔巡視及與工友溝通業務。

2.處理資源回收物品攜出清單及查核事宜共16件。

3.處理工友請假單5件、工友清潔用品請領申請單5件、加班單3件、派工單申請3件等事宜。

4.辦理核銷共4件(含系所)。

5.簽文2件(4/3工友是否調整放假及場地工友加班費計算標準)。

6.處理聖言會電話維修及代購清潔用品等事宜。

7.98學年預算編列。

8.協助進行全校飲水機查核及濾心發放事宜。

9.支援「與大師相遇」活動相關場佈、招待、撤場等事宜。

楊寶珠

1.修繕：公共區域燈管、水箱、門鎖、玻璃、公務車之報〈請〉修等共10件，維修玻璃、燈泡、座椅等共7件。

2.核銷：車輛加油等1件。

3.估價：木門、座椅、玻璃等維修共5件。

4.勘查事項：耕莘樓生科系1至3樓洗手間之整容鏡，聖言樓西側大門斷裂之門把等事宜。

5.驗收事項：聖言樓131、132教室之門鎖、1樓殘障洗手間之扶手、205教室之玻璃窗。

6.辦理收費停車證：一般生1件、停車劵65張。

7.公文簽核：98碩士班考試庶務組後勤支援案，97〈一〉總務會議提案執行情形之回覆。

8.辦理停車證(含公務車)：貴賓停車證41張、教職員停車證8張，舉辦活動進出校門知會單6張，初核車輛派遣單3張。

9.其他事項：處理學生離校、教師查詢交通車之時刻等事宜。

楊貴女

1.信件處理共611件。

2.處理大樓鑰匙借用事宜：文學院1件、羅耀拉7件、電梯鎖借用2件、信箱鎖借用3件、潛水天空及木工廠鎖借用1件。

3.協助處理每日之例行巡查垃圾場業務（含日常及大型廢棄物）。(待聘人力業務)

4.全錄影印卡出售共2盒。

陳福洲

- 辦理進修部場地、教室、演講廳、借用事宜。

- 持續進行進修部畢業生學士服發放及回收作業。

- 處理進修部2樓教授休息室蒸便當箱故障維修事宜。

- 協助處理進修部各系、學會舉辦各項活動事宜。

- 持續辦理進修部97學年度第二學期學生汽車停車證。

- 辦理各系、教、職、學生各項物品借用及歸還等事宜。

- 巡查並登記各樓層教室報修之日光燈、廁所水箱漏水修復情形。

- 持續進行個人SOP業務標準流程製作事宜。

- 處理進修部各系、單位之請購單採購及議價、核銷作業。

- 調查進修部教室壁扇故障及短缺數量，3/10起進行新壁扇之安裝事宜。

- 協助處理進修部活動電視櫃待報廢事宜。

- 編列98學年度(含進修部公共空間)各項預算。

- 參加3/11電子公文校內發文教育訓練。

- 辦理進修部學生置物櫃租用作業及協助處理置物櫃無法開啟事宜。

- 督促工友加強進修部大樓之清潔作業，下週二進行清潔檢查。

- 處理進修部2、3樓飲水機故障維修及9樓飲水機換裝事宜。

- 參加進修部舉辦之「為生活加把勁，生命分享」活動。

叢山

1.場地登記例行業務共2件。

2.物品借用例行業務共2件。

3.3/10協助財法系 (濟時樓九樓會議室)進行場地佈置；3/11協助宗輔中心(濟時樓九樓會議室)及全人中心(羅耀拉SL117會議室)進行場地佈置。

4.辦理簽文共1份。

5.維修事項：共8件(體育室播音機櫃維修；宜美宿舍櫥櫃維修；中美堂化糞池抽水肥；新醫學大樓一樓男廁、五樓飲水機維修、文華樓二樓女廁反鎖處理；文研樓2樓女廁馬桶維修；體育系置物櫃門栓維修)。

6.報修事項：共3件(新醫學大樓一樓紗窗、五樓（5FC）逃生指示燈報修；文開樓損壞燈管23支報修)。

陳曉涵

- 3/9 中心場勘與節目表更新，並進行醫學系彩排、燈光整調與彩排及鋼琴之夜活動。

- 3/10公文系統受訓；討論中心簽呈事宜；為晚會增加燈光與燈光投射片，架設麥克風立架與音響系統，並進行音樂性社團聯演。

- 3/11 架設六處側光燈，地燈與燈光投射片等整調，進行醫學系節目彩排及舞蹈性社團彩排與聯展。

- 3/12處理行政事務，場地申請表，單據報銷與請購請修，修正簽呈，填寫週報；臨心系進行燈光音響系統之認識，整理中心活動影像與網頁更新。

5. 3/13場地申請與文件處理，臨心系進行彩排、燈光整調及古典吉他之演出活動。

劉得興

1.處理事務性採購(校本部等行政單位) 共9件。

2.協助系所單位請領文具用品共11件。

3.處理學生證遺失補發申請案共13件。 
4.協助工友同仁請領清潔用品共7件。

5.申請個人業務之請購修案共5件。

6.協助處理耕莘樓前花木移種事宜。(待聘人力業務)。

專案業務進度

1.持續協助處理「簡章發售」事宜(發售運動績優招生簡章及進修部申請入學招生簡章完成結案作業)。

2.持續進行校內教室空間查核事宜。

3.持續進行全校飲水機(含開水機)查核事宜。

4.持續製作本組各項工作「標準業務流程」(SOP)相關資料及PPT檔。

5.完成98學年度預算編列彙整及提報事宜。

出納組

# 一、支出部份

# 1、校內付款、廠商付款、開立信用狀、結購外匯、催領未領支票

# 2、代校內同仁兌換外幣。

# 3、.

| 銀行帳號 | 戶名 | 筆數 | 金額 |
| --- | --- | --- | --- |
| 23130055345 | 一銀支存 | 398 | 3,753,267 |
| 20130060088 | 一銀支存板橋國科會 | 278 | 1,395,453 |
| 23150802111 | 一銀活存離職儲金 | 1 | 16,524 |
| 8325900 | 彰銀乙存 | 5 | 2,126,010 |
| 399668 | 郵局乙存 | 963 | 298,272,164 |
| 0412041 | 郵局乙存就學補助基金 | 290 | 729,550 |
| 0400460 | 郵局乙存-離職儲金 | 1 | 13,184 |
| 16020831 | 郵局支存 | 45 | 437,364 |
| 19172130 | 郵局甲存劃撥專戶 | 1 | 10,700,000 |
| 19692643 | 郵局甲存學聯會費專戶 | 1 | 1,750 |
| 15159038 | 郵局甲存資金室 | 1 | 6,200,000 |
| 共計 | 1,984 | 323,645,266 |

# 4、

| 摘要 | 筆數 |
| --- | --- |
| 處理轉帳分錄傳票 | 53 |
| 發送E-MAIL通知受款人付款訊息 | 518 |
| 新建受款人基本資料 | 33 |

# 二、收入部份

1、郵局乙存帳戶現金結存日報表。

2、領據編號、建檔。

3、匯入款查詢及通知。

4、一般例行性業務。

5、臨櫃收款。

6、學雜費相關業務查詢。

7、遲還及遺失畢業服罰款。

8、遲交學雜費罰款（補註冊）。

9、招生費用。

10、業務職掌SOP整理。

11、25帳戶（含進修、推廣部）98/02之現金結存月報表總表（月結總表）。

12、收取九十七學年第一學期學分費。

13、畢業生離校程序單蓋章。

14、九十七學年第一學期學分費至98/03/13未繳費人數計46人金額＄238,902元正。

15、九十七學年第一學期學分費至98/03/13上簽呈以分期付款繳交人數計2人金額＄26,334元正。

16、九十七學年第一學期學分費至98/03/13已繳費共計2,445人，明細如下

|  | 人數 | 金額 |
| --- | --- | --- |
| 郵局繳款人數 | 2,032 | 12,584,518 |
| 臨櫃繳現 | 413 | 1,745,535 |
| 合計 | 2,445 | 14,331,053 |

17、、休、退學離校程序單蓋章，及退費、補繳學生資料建檔。

18、九十七學年第二學期休學已完成申請退學雜費學生截至98/03/13共計28人。

19、九十七學年第二學期休學已完成捕繳學雜費學生截至98/03/13共計14人。

20、九十七學年第二學期僑生申請分期付款學雜費金額確認，截至98/03/13共計84人，金額＄4,549,466元正。

21、九十七學年第二學期跨校選課學分費至98/03/13繳費人數計75人金額＄287,566元正。

22、

| 銀行帳號 | 戶名 | 筆數 | 金額 |
| --- | --- | --- | --- |
| 00056898 | (日)台新學雜費 | 20 | 1,228,150 |
| 00060189 | (進)台新學雜費 | 24 | 439,901 |
| 8325900 | 彰銀乙存 | 12 | 24,243,130 |
| 5108325920 | 彰銀活存推廣部 | 1 | 3,450 |
| 0399668 | 郵局乙存 | 18 | 1,192,726 |
| 412791 | 郵局活存LC | 2 | 107,500 |
| 19172130 | 郵局甲存劃撥專戶 | 5 | 287,495 |
| 共計 | 82 | 27,502,352 |

三、其他所得稅務部份

# 1、

| 項目 | 摘要 | 數量(筆) | 通報所得(元) | 通報稅額(元) | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 稅務部份 | 境內居住人所得 | 96 | 246,285 | 0 | 境內居住人所得 |
|  | 居住未滿183天非境內居住人所得 | 15 | 255,165 | 51,033 | 居住未滿183天非境內居住人所得 |
|  | 非固定薪資人事費共計 | 111 | 501,450 | 51,033 | 非固定薪資人事費共計 |

- 全校非薪資所得與專案人事費（判定所得格式、建檔與建立個人資料）計96筆，給付總額246,285元，代扣稅額0元；居住未滿183天之非居住人所得(給付日10日內通報國稅局)計15筆，給付總額255,165元，代扣稅額51,033元。

3、與單據核銷承辦人查詢確認簽收收據身分證字號有誤之字號。

4、修改校正所得人登錄之戶籍地址與郵遞區號。

四、學雜費業務

1、 97-2學年度台新銀行代收本校學雜費專戶2068-01-00056898至3月10日止轉出450,000,000元整，入帳新台幣830,781,663元整。

2、 至978.03.10日止未繳交學雜費人數共計261人，總計金額13,942,288元整。

3、仍有家長反應台新銀行信用卡繳費平台不好使用，以為繳費成功後來才知繳費未成功。又有罰款的問題，請學校換一家銀行。

4、營養四494420191王以文的家長說要把學校罰款的事情投訴報社，又說不是故意不繳為何學校還要收罰款。本組告之若對罰款有疑慮，可由系上協助幫忙退費，但家長不予理會。

5、許多家長建議應於繳費單上註明罰款日期與金額上限，已將此建議報告組長。

6、在97-2卡註冊情況下，97-1未繳費的學生已有多人前來補繳。含就學貸款仍剩50人未繳清。

7、數學系黃文祥老師子女就讀本校圖資系二年級496100707黃瀚慧，黃老師說他於規定時間內繳交雜費差額，但本組業務承辦人上台新系統查詢，並未有黃老師的任何繳費記錄。後一再的與台新周經理洽詢，結果是黃老師當時自己至郵局手填劃撥單繳款，繳款帳號有誤，以致錢仍在郵局的金融庫裏存者，台新已請黃老師提供相關證明，以便向郵局請款。本組已放行黃老師的女兒完成註冊。後續仍與台新核帳中。

8、97-1由台新平台上下載未繳費同學名單，貿金四乙延修生492752564丁春誠為其中之一人，本組多次向該生催款，該生由系秘回覆說已繳費，經與台新查詢並未找到該生繳費記錄。因97-2被卡註冊，該生來電說已繳費，本組請該生努力找尋收據，該生回覆終於找到收據並傳真至出納組，本組將收據轉給台新，經台新查詢郵局銷錯帳號代碼，銷到另一位延休生的資料。後查確實於97.08.28銷帳到王郁陞491752426同學帳號。

五、進修部

# 1、收入部份

2、綜合業務部份

A. 97/1一般生未繳加選費用欠費24人77,330元；97/1延修生未繳學分學雜費4人52,982元。

B. 97/2未繳註冊學分學雜費97人3,074,272元。

C. (97/2)其他雜項收入91人106,7021元。

D. 與台新銀行電話討論97/2進修部學生繳費帳務相關問題。

E. 預備97/2報教育部退撫費。

F. 協助學生查97/2繳學分學雜費日期，辦理電子補註冊；核對97/2學生學雜費入帳。

G. 辦理休退學、其他退費等等登記、請款退費、核銷。

H. 收97/2汽車清潔管理費、置物櫃費用、遲註冊罰款等等費用。

I. 重覆繳費申請退費；處理97/2學雜費問題帳。