總務處98/03/16-98/03/22業務報告

營繕組

| 項次 | 工程名稱 | 執行進度及內容敘述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 理一舍103、228、245、247房間隔間修繕 | 結案。 |
| 2 | 97教卓-強化學習與生涯輔導機制（學習中心、職涯中心建置） | 結案。 |
| 3 | 新建醫學院綜合大樓 | 依缺失處理協調會後續會同複驗。 |
| 4 | 輔大診所牙科改建工程 | 內裝改正縣府復審合格進行後續作業。 |
| 5 | 穿透式電子顯微鏡 | 設備委外採購中。 |
| 6 | 信義和平浴室隔間改善工程 | 依 鈞長指示已完成規劃，奉核後執行。 |
| 7 | 百葉裝修工程 | 國璽樓施工方式變更，配合醫院籌備處申請復審，通過後再行施作。 |
| 8 | 壁體管路滲漏 | 文鐸樓一樓行政作業中。 |
| 9 | 實驗動物中心之建置 | 國璽樓，待 鈞長核示後續。 |
| 10 | 恩人榜 | 醫學院，工廠施作。 |
| 11 | AA312教室修繕 | 應美系所，標單製作。 |
| 12 | 冷氣故障 | 淨心堂服務學習中心，竣工驗收。 |
| 13 | 照明設備改善 | 衛保組，呈 鈞長訂底價。 |
| 14 | 樓梯加貼玻璃磨砂紙 | 國璽樓圖書館，竣工驗收。 |
| 15 | 生命體驗中心設置 | 護理系，參閱計畫書收集資訊。 |
| 16 | 管理學院辨公室遷移案第二期工程 | 完工待驗。 |
| 17 | 管理學院辨公室鬥禁管制卡 | 詢價中。 |
| 18 | 管理學院辨公室三折不銹鋼鐵門 | 詢價中。 |
| 19 | 積健樓樓梯止滑條 | 待星期日天氣良好施工。 |
| 20 | 藝術學院天井復蓋鉄片無法 | 施工中。 |
| 21 | 藝術學院頂樓水塔部份磁磚脫落 | 施工中。 |
| 22 | 中美堂冷却水塔維修 | 詢價中。 |
| 23 | 文舍頂樓樓梯間滲水 | 詢價中。 |
| 24 | 仁愛宿舍頂樓漏水 | 詢價中。 |
| 25 | 校史室移動式儲櫃及木作工程 | 配合特別計畫-野聲樓防漏工程一併考量。 |
| 26 | 校史室空調（電力部分） | 配合特別計畫-野聲樓防漏工程一併考量。 |
| 27 | 格物學苑屋頂防漏隔熱工程 | 已發包。 |
| 28 | 野聲樓樓梯間牆壁維修 | 待結案。 |
| 29 | 資訊工程系-維修-SF645實驗室高架地板及電源網路線路施工 | 使用單位重新申請。 |
| 30 | 資訊中心3樓電力改善工程 | 流標。 |
| 31 | 污水處理廠代操作及維護 | 進廠操作（3月份）。 |
| 32 | 化學系1~2F電力改善 | 備料作業及審查作業。 |
| 33 | 全校電力改善 | 低壓初驗缺失改善作業、完成監控性能驗收。 |
| 34 | 城區部建安改善工程 | 待市府檢查。 |
| 35 | 98年度建築物公共安全申報 | 待發包議價作業。 |
| 36 | 心園餐廳地下室變更 | 完成改善工程，待複查。 |
| 37 | 資訊中心消防系統年度保養 | 進場維護保養。 |
| 38 | 資訊中心冷氣保養 | 進場維護保養。 |
| 39 | 學務處宜真宜善學習角 | 待結案。 |
| 40 | 98年度野聲樓、伯達樓資訊中心機房基礎環境維護保養 | 進場維護保養。 |
| 41 | 校內地下室、餐廳、商店違規使用變更使用乙案 | 公文簽辦，後續作業追蹤。 |
| 42 | 法律學院實習法庭修繕及電子化工程 | 發包議價作業。 |
| 43 | 98年度建築物消防安全申報 | 進場檢查。 |
| 44 | 格物學苑103A、103B電線配置工程 | 工程施作。 |
| 45 | 文德照明定時裝置配置 | 工程施作。 |
| 46 | 國璽樓一樓大廳增設空調設備 | 待上級指示。 |
| 47 | 城區部消防逆止閥維修 | 完成議價。 |

事務組

業務說明（重點報告）

錢小圓

1.例行請購(修)單分案事宜共39件。

2.處理事務性採購:法管學院1件、文學院2件、宿舍1件。

3.辦理簽文共1份:針對碩士班考試，惠請臺北縣政府警察局增派警力，協助交通疏導暨校園安全維護事宜，3/13完成公文之寄發。

4.持續協助處理全校各教室空間之查核工作。

5.完成98年2月份組務會議紀錄之彙整事宜。

6.持續協助處理「簡章發售」事宜(運動績優招生簡章完成結案作業)。(待聘人力業務)

7.3/17參與「98碩士班考試」監試說明會，並於當日支援監試勤務。

8.3/17、24、25分批辦理本組各項工作「標準業務流程」(SOP)相關資料及PPT檔製作討論會。

9.3/20彙整提報本組本週之週報，於呈送組長批核後，再轉送處秘。

10.完成97(二)總務會議本組業務報告之彙整提報，目前呈送組長批核中。

11.協助辦理本組補聘二名專任職員事宜。

格秀玲

1.修繕：行政單位及系所燈管、水電報修4件，一般報修申請3件，請修單2件；請修核銷2件。

2.協助處理飲水機之請修及核銷事宜。(待聘人力業務)

3.宿舍會議提案之回覆計1件。

4.辦理98碩士在職專班考試總務支援事宜（訂餐及試場查核）及3/14當日之支援；並於3/16-18閱卷期間，協助處理餐點及便當訂購事宜。

5.3/16參與電子公文教育訓練課程。

6.續辦行政單位印表機簽訂保養合約、公共事務室之OA重整估價及招生組招生廣告刊登事宜。

7.協助處理「承隆營造」入校高空作業之門禁管制及3/17、18大體老師殯葬禮儀活動，來賓進入校園事宜。

8.進行個人業務SOP之製作事宜。

9.警衛隊日誌之初閱及呈核。

陳淑華

1.處理宜真、宜美及文舍文德學苑舊電話線拆除請修案。

2.e-mail各單位98/03統支電話明細、e-mail出納組98/03電話費明細、印製耶穌會院98/02電話費明細報表送耶穌會。

3.通知中華電信公司97/3/15本校停電公告。

4.請款支付中華電信公司98/03統支電話費；另98/02統支電話費溢收金額繳回出納組。

5.處理洗衣部及文圖影印室自費電話一退一租用印事宜。

6.呈核4/1-4日春假自動總機招呼語(稿)。

7.提報承辦業務SOP共三項。

8.持續處理波若公司撤場事宜。

9.回覆簽文共3件。

10.處理電話申請及異動相關業務共2件。

朱麗文

1 例行派工支援共14次等(支援醫學系大體老師入殮、火化、公祭及殯葬禮儀活動及98學年度碩士班、在職班招生工作場佈、撤場等；搬運文鐸樓物品、野聲樓306室沙發、椅子；警衛室及野聲樓前花圃澆水剪草；清理銅像、天橋、野聲樓後資源回收場、垃圾子母車桶清潔；大圓環榕樹處理、耕莘樓週邊修樹等﹞；另進行校園清潔巡視及與工友溝通業務。

2.處理資源回收物品攜出清單及查核事宜共7件。

3.處理工友請假單3件、工友清潔用品請領申請單3件、加班單3件、派工單申請5件等事宜；另進行派工單處理流程之討論。

4.辦理核銷共1件(含系所)。

5.3/16參加教育部「大專院校環保法令研習會暨輔導觀摩」活動。

6.持續處理文鐸樓新進神父房舍需求問題、其他神父房冷氣機、浴室燈維修等、代繳電話費至出納組。聖言會電話維修及代購清潔用品代付款等事宜。

7.3/17參加組內SOP會議，並積極進行個人業務SOP之製作。

8.持續協助進行全校飲水機水質檢測事宜。

9. 3/18于斌樞機主教親人探視墓園，前一日確認大門開放及請外包清潔人員加強清潔。

10.轉發工友薪資單及開會通知；公告教職員工遵守校內汽、機車停車秩序文於工友刷卡處及轉發清潔外包公司。

11.協助安排98學年度碩士班、在職班招生工作工友派工事宜。

楊寶珠

1.修繕：公共區域燈管、水箱、門鎖、玻璃之報〈請〉修等共14件，維修玻璃、門板、座椅、門把等共5件。

2.核銷：租金、門鎖、鋁門、玻璃等5件。

3.發放畢業服：(3班)46件。

4.勘查事項：伯達樓之化糞池，利瑪竇樓502、503等教室鬆動之座椅，玫瑰學苑之機車場等事宜。

5.驗收事項：濟時樓1樓鋁門之門鎖、利瑪竇4樓男廁之玻璃窗。

6.辦理收費停車證：一般生1件。

7.支援事項：辦理98碩士班考試庶務組行前會，佈置監試說明會會場。

8.辦理停車證(含公務車)：貴賓停車證37張，舉辦活動進出校門知會單17張，初核車輛派遣單2張。

9.會文處理：97上宿舍會議提案執行狀況之回覆，97下班代表會議提案之答覆等。

10.其他事項：處理學生離校，參加公文資訊化教育訓練、本組標準作

業流程會議等事宜。

陳福洲

- 辦理進修部場地、教室、演講廳、借用事宜。

- 持續進行進修部畢業生學士服發放及回收作業。

- 參與碩士班招生考試庶務組工作行前會。

- 協助處理進修部各系、學會舉辦各項活動事宜。

- 整理及製作借用學士服名冊。3/17止進修部各系全數借畢。

- 辦理各系、教、職、學生各項物品借用及歸還等事宜。

- 巡查並登記各樓層教室報修之日光燈、廁所水箱漏水修復情形。

- 處理進修部各系、單位之請購單採購及議價、核銷作業。

- 3/16請外包工友清潔打掃進修部頂樓（鋤草、清垃圾），並於3/16、17進行進修部各層樓(含頂樓)之清潔檢查。

- 完成個人SOP業務標準流程之製作，並於3/17於進修部會議室進行討論。

- 持續進行新壁扇之安裝事宜。

- 處理碩士班招生考試進修部考場之考前各項準備作業(含督促外包工友加強清潔及檢查課桌椅、水電有無故障等…)。

- 辦理進修部學生置物櫃租用作業及協助處理置物櫃無法開啟事宜。

- 3/18出席「建築物地下室違規使用如何改善」討論會議。

叢山

1.場地登記例行業務共2件。(學務處借用國璽樓場地、理園餐廳借用場地販售餐盒)

2.物品借用例行業務共5件。

3.3/17協助碩士班考試說明會 (LMB1會議室)進行場地佈置；3/18協助學輔中心(濟時樓九樓會議室)進行場地佈置。

4.辦理簽文共1份。(學務處場地借用擬免收費事宜)

5.維修事項：共2件。(醫學院MD202、215、217講桌之補置；文研樓2樓女廁水龍頭維修)

6.報修事項：共2件。(文開樓燈管報修共9支；文華樓燈管報修共17支)

7.估價：中美堂「敬天祭祖活動」支援事項音響之估價、訂底價流程事宜。

陳曉涵

1. 處理德文系舞臺場勘、和平宿舍及嘉雲會學生CD音樂測試與技術場勘。整理中心教育輔助功能屬性資料及各項事務之標準作業流程。另進行行政報單與文件之處理。

2. 參與事務組標準作業流程會議。音響講座前置討論。申報工讀費。辦理戲劇社六盞燈具之借用與相關配件事宜。

3. 3/18處理「音響工作坊」講座前製作業與時錄影事宜。

4. 辦理「臨心之夜」及3/19「企韻之夜」之前置設想、調燈、場佈、

彩排與技術執行事宜。

5. 配合活動，督導展演中心清潔工作之進行。

劉得興

1.處理事務性採購(校本部等行政單位) 共10件。

2.協助系所單位請領文具用品共7件。

3.處理學生證遺失補發申請案共20件。

4.協助工友同仁請領清潔用品共5件。

5.辦理簽文共1份: 文具用品及電腦耗材統一購買及線上操作說明會之簽文，於3/18發文至各系所單位。

6.進行個人業務SOP之製作事宜。

楊貴女

1.信件處理共677件。

2.處理大樓鑰匙借用事宜：羅耀拉8件、信箱鎖借用6件。

3.協助處理每日之例行巡查垃圾場業務（含日常及大型廢棄物）。(待聘人力業務)

4.全錄影印卡出售共2盒。

5.3/17參與組內SOP討論會議(含製作報告)。

專案業務進度

1.持續協助處理「簡章發售」事宜 (運動績優招生簡章完成結案作業)。

2.持續進行校內教室空間查核事宜。

3.持續進行全校飲水機(含開水機)查核事宜。

4.持續製作與討論本組各項工作「標準業務流程」(SOP)相關資料及PPT檔。

採購組

一、有關本校新醫學大樓

(1)3月15日進行玻璃帷幕試水—6樓伸縮縫處漏水、鏽水滲出，後續是否由本校接手處理，仍簽文中。

(2)地下室空調機房內幫浦管路換回銅管作業—預定3月22日更換完成。

(2)其餘於3月9日止應改善完成事項-將會同營繕組進行複驗。

二、影印紙完成試用評估階段，已獲簽准於98年4至7月間進行全校A4白紙試用。並預訂4月1日配合事務組同步進行線上申領作業。

三、97-2全校冷氣機請購單完成廠商報價。

四、全校電力改善功能性驗收-已於98年3月15日(星期日)下午驗收完成。

五、全校公共區域影印機租賃案，完成簽核。

保管組

壹：例行性業務

一、校產相關業務：

| 單位別 | 業務 性質 | 驗收（hr） | 新增（件） | 移轉（件） | 報廢（件） | 驗廢（hr） | 貼驗（hr） | 盤點（件） | 媒合（件） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 校本部 | 列產 | 0 | 13 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 文學院 | 列產 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 藝術學院 | 列產 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 理工學院 | 列產 | 0 | 4 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 12 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 外語學院 | 列產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 民生學院 | 列產 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 0 | 2 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 法律學院 | 列產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 社會科學院 | 列產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 管理學院 | 列產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 醫學院 | 列產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 推廣部 | 列產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 進修部 | 列產 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

其他文字性紀錄：

貳：其他報告

- 年度盤點前置作業事宜。

- 至電子、電機系協助預盤事宜。

- 支援碩士班考試試務工作。

- 各單位98學年度預估報廢審查作業。

- 與事務組協助資工系等清運報廢棄設備一批至輕食館。

- 年度盤點前置作業事宜。

- 至電子、電機系協助預盤事宜。

- 全校電力改善工程驗收第二次

- 學務處-學習中心建置傢俱採購案驗收

- 97年度教育部發展獎補助款財產帳核對。

- 98學年度尚未提列預估報廢之單位協助處理補預估報廢作業

- 協助系所單位總務資訊系統財產新增作業

- 協助各單位系所財產資料查詢

十一 社會系財產失竊理賠聯繫

十二 保管組職掌分配表填報

十三 器材室:分批執行筆記型電腦掃毒工作

十四 會同事務組張俊平同仁檢測(事務組--進修)及(進修部部本部)要報廢之財產。教室:ES604喇叭有嚴重雜音，ES805麥克風接觸不良

十五 將進修部各層樓西邊走廊上之活動機櫃(共19台)搬到地下室ES017-1倉庫集中放置，以免妨礙觀瞻；並利張俊平同仁檢測機櫃內之器材(電視機、錄放影機及DVD影音光碟機等)，是否還有可用之處。

出納組

- 一、支出部份

- 1、校內付款、廠商付款、開立信用狀、結購外匯、催領未領支票

- 2、代校內同仁兌換外幣。

- 3、.

| 銀行帳號 | 戶名 | 筆數 | 金額 |
| --- | --- | --- | --- |
| 23130055345 | 一銀支存 | 236 | 9,241,055 |
| 20130060088 | 一銀支存板橋國科會 | 351 | 1,962,366 |
| 8325900 | 彰銀乙存 | 2 | 1,457,257 |
| 399668 | 郵局乙存 | 1,280 | 16,174,962 |
| 0412041 | 郵局乙存就學補助基金 | 242 | 586,300 |
| 16020831 | 郵局支存 | 9 | 2,187,711 |
| 412791 | 郵局活存LC | 155 | 162,520 |
| 共計 |  | 2,275 | 31,772,171 |

- 4、

| - 摘要 | - 筆數 |
| --- | --- |
| 處理轉帳分錄傳票 |  |
| - 發送E-MAIL通知受款人付款訊息 | 679 |
| - 新建受款人基本資料 | 47 |

- 二、收入部份

1、郵局乙存帳戶現金結存日報表。

2、領據編號、建檔。

3、匯入款查詢及通知。

4、一般例行性業務。

5、臨櫃收款。

6、學雜費相關業務查詢。

7、學雜費分期付款。

8、遲交學雜費罰款（補註冊）。

9、招生費用。

10、廠商未繳費檔案整理。

11、業務職掌SOP整理。

12、重大匯入款2筆。

| 日期 | 重大匯入款 |  | 金額 |
| --- | --- | --- | --- |
| 03/13 | 永齡基金會-教育部永齡希望小學弱勢學童課輔計劃 | 台幣 | 1,411,614 |
| 03/16 | 文建會-補助大學推動博物館專業培訓及研究 | 台幣 | 1,720,000 |

13、收取九十七學年第一學期學分費。

14、畢業生離校程序單蓋章。

15、九十七學年第一學期學分費至98/03/20未繳費人數計37人金額＄197,220元正。

16、九十七學年第一學期學分費至98/03/20簽呈以分期付款繳交人數計2人金額＄26,334元正。

17、九十七學年第一學期學分費至98/03/20已繳費共計2,452人，明細如下

|  | 人數 | 金額 |
| --- | --- | --- |
| 郵局繳款人數 | 2,032 | 12,584,518 |
| 臨櫃繳現 | 420 | 1,749,795 |
| 合計 | 2,452 | 14,334,313 |

18、、休、退學離校程序單蓋章，及退費、補繳學生資料建檔。

19、九十七學年第二學期休學已完成申請退學雜費學生截至98/03/20共計34人。

20、九十七學年第二學期休學已完成捕繳學雜費學生截至98/03/20共計17人。

21、九十七學年第二學期學分費至98/03/20已繳費共計194人，明細如下

|  | 人數 | 金額 |
| --- | --- | --- |
| 郵局繳款人數 | 193 | 1,210,128 |
| 臨櫃繳現 | 1 | 2,772 |
| 合計 | 194 | 1,212,900 |

22、九十七學年第二學期跨校選課學分費至98/03/20繳費人數計82人金額＄311,332元正。

23、九十七學年第二學期學分費資料轉檔後，至98/03/20止單位以簽呈更收費資料共計3份簽呈171，金額影響如下：

|  | 人數 | 金額 |
| --- | --- | --- |
| 金額增加 | 0 | 0 |
| 金額減少 | 171 | -489,488 |
| 金額不變 | 0 | 0 |
| 合計 | 171 | -489,488 |

24、九十七學年第二學期學分費資料轉檔後，至98/03/20止學生以簽呈更改選課資料共計30份簽呈31人，金額影響如下：

|  | 人數 | 金額 |
| --- | --- | --- |
| 金額增加 | 3 | 20,790 |
| 金額減少 | 2 | -1,916 |
| 金額不變 | 26 | 0 |
| 合計 | 31 | -22,706 |

25、收取九十七學年第二學期，僑生分期付款學雜費第一期，至98/03/20繳費人數計43人金額＄942,966元正。

26、

| 銀行帳號 | 戶名 | 筆數 | 金額 |
| --- | --- | --- | --- |
| 20130060011 | 一銀支存板橋農委會 | 1 | 10,000 |
| 00056898 | (日)台新學雜費 | 18 | 721,299 |
| 00060189 | (進)台新學雜費 | 22 | 265,596 |
| 8325900 | 彰銀乙存 | 16 | 2,772,680 |
| 8325400 | 彰銀外匯活存 | 1 | 34,137 |
| 5108325920 | 彰銀活存推廣部 | 2 | 4,500 |
| 0399668 | 郵局乙存 | 218 | 3,403,511 |
| 412791 | 郵局活存LC | 1 | 19,120 |
| 19172130 | 郵局甲存劃撥專戶 | 3 | 10,385 |
| 共計 |  | 282 | 7,241,228 |

三、其他所得稅務部份

- 1、

| 項目 | 摘要 | 數量(筆) | 通報所得(元) | 通報稅額(元) | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 稅務部份 | 境內居住人所得 | 597 | 3,630,328 | 35,556 | 境內居住人所得 |
|  | 居住未滿183天非境內居住人所得 | 1 | 40,875 | 8,175 | 居住未滿183天非境內居住人所得 |
|  | 非固定薪資人事費共計 | 598 | 3,671,203 | 43,731 | 非固定薪資人事費共計 |

- 全校非薪資所得與專案人事費（判定所得格式、建檔與建立個人資料）計597筆，給付總額3,630,328元，代扣稅額35,556元；居住未滿183天之非居住人所得(給付日10日內通報國稅局)計1筆，給付總額40,875元，代扣稅額8,175元。

3、與單據核銷承辦人查詢確認簽收收據身分證字號有誤之字號。

4、修改校正所得人登錄之戶籍地址與郵遞區號。

5、簽報各類所得扣繳率標準簡表及修正收據格式呈核中。

6、完成98年2月給付帳對帳。

四、學雜費業務

1、 97-2學年度台新銀行代收本校學雜費專戶2068-01-00056898至3月18日止轉出450,000,000元整，入帳新台幣832,087,612元整。

2、 至978.03.18日止未繳交學雜費人數共計237人，總計金額12,583,808元整。

3、 許多家長建議應於繳費單上註明罰款日期與金額上限，已將此建議報告組長。

4、在97-2卡註冊情況下，97-1未繳費的學生已有多人前來補繳。含就學貸款仍剩24人未繳清。

5、彙整97學年度第2學期退撫基金人數及金額統計表‧

6、本學期次生輔組提供就學貸款學生人數共計4064人。

五、進修部

- 1、收入部份

2、綜合業務部份

A. 截至98/3/17止，97/1一般生未繳加選費用欠費21人64,144元；97/1延修生未繳學分學雜費4人52,982元。

B. 截至98/3/17止，97/2未繳註冊學分學雜費82人2,669,772元。

C. 截至98/3/17止，97/2其他雜項收入57人54,532元。

D. 至98/3/17止，97/2休退學退費15人、其他退費14人請款、核銷金額共計434,798元。

E. 97/1學分費資料轉收費檔後，至98/03/17止以簽呈更改選課資料共計3份簽呈補退25,512元。

F. 至98/3/17止，97/2註冊申請報告，核准免收罰款4人2,500元；申請報告核准休學免交1/3學分學雜費2人21,050元；學費分期付款2人67,196元入帳。

G. 97/2進修部國外交換學生(哲學系延修生)1人應繳費用39,460元。

H. 收97/2汽車清潔管理費、置物櫃費用、遲註冊罰款等等費用。

I. 重覆繳費申請退費；處理97/2學雜費問題帳。