總務處98/03/30-98/04/12業務報告

營繕組

| 項次 | 工程名稱 | 執行進度及內容敘述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 樓梯加貼玻璃磨砂紙 | 國璽樓圖書館，竣工結案 |
| 2 | 野聲樓一樓男女生廁所門框維修 | 結案 |
| 3 | 濟時樓地下室及一樓地板整修 | 結案 |
| 4 | 濟時樓118室天花板冰水管漏水 | 結案 |
| 5 | 濟時樓2樓門前段109室地板凸起修補 | 結案 |
| 6 | 濟時樓1樓右側護欄斷裂 | 結案 |
| 7 | 新建醫學院綜合大樓 | 依缺失處理協調會，初驗完成後4/9總務長複驗 |
| 8 | 輔大診所牙科改建工程 | 內裝改正縣府已現勘通過，張耿銘組長告知，近日將核發證明 |
| 9 | 穿透式電子顯微鏡 | 設備委外採購中 |
| 10 | 信義和平浴室隔間改善工程 | 4/6奉 總務長核示進行 |
| 11 | 百葉裝修工程 | 待縣府通過後，進行收尾工程 |
| 12 | 壁體管路滲漏 | 文鐸樓一樓行政作業中 |
| 13 | 實驗動物中心之建置 | 國璽樓，待 鈞長核示後續 |
| 14 | 恩人榜 | 醫學院，工廠施作 |
| 15 | AA312教室修繕 | 應美系所，標單製作 |
| 16 | 照明設備改善 | 衛保組，行政作業中 |
| 17 | 生命體驗中心設置 | 護理系，參閱計畫書收集資訊 |
| 18 | 動力分錶及梯廳插座等線路改裝 | 輔大診所及1、2號電梯照明電力，安排施作 |
| 19 | 研究室隔間 | 聖言樓2樓216室，薄屏及網路電力線路已會勘完成 |
| 20 | 校史室移動式儲櫃及木作工程 | 配合特別計畫-野聲樓防漏工程一併考量 |
| 21 | 校史室空調（電力部分） | 配合特別計畫-野聲樓防漏工程一併考量 |
| 22 | 運動場整地工程（法管籃球場2面、貴子排球場2面、貴子網球場2面） | 98.03.17下午14時第二次開標完成發包，本案工程訂於5月底施作，預定60個工作天完成 |
| 23 | 格物學苑屋頂防漏隔熱工程 | 98.03.18第二次開標完成發包施工中 |
| 24 | 資訊工程系-維修-SF645實驗室高架地板及電源網路線路施工 | 已完成，待減價簽文核可後辦理核銷後續事宜 |
| 25 | 電力改善工程 | 聖言樓資訊中心三樓電力改善工程，待與使用單位確認後即施作 |
| 26 | 機房工程 | 聖言樓資訊中心四樓機房工程目前與使用單位及技師協調規劃中 |
| 27 | 屋頂防漏工程 | 校史室屋頂防漏工程，技師規劃中 |
| 28 | 棒壘場水塔馬達修理 | 底價中 |
| 29 | 棒、壘、籃球場燈光維修 | 底價中 |
| 30 | 管理學院辨公室遷移案第二期工程 | 完工待驗 |
| 31 | 管理學院辨公室鬥禁管制卡 | 訂底價中 |
| 32 | 管理學院辨公室三折不銹鋼鐵門 | 訂底價中 |
| 33 | 文舍頂樓樓梯間滲水 | 完工待驗 |
| 34 | 仁愛宿舍頂樓漏水 | 詢價中 |
| 35 | 濟時樓網路及電源變更工程 | 詢價中 |
| 36 | 教發中心辨公室網路及電源佈線 | 詢價中 |
| 37 | 污水處理廠代操作及維護 | 進廠操作（4月份） |
| 38 | 化學系2F電力改善 | 進場施作 |
| 39 | 全校電力改善 | 低壓初驗缺失改善作業 |
| 40 | 98年度建築物公共安全申報 | 發包議價作業 |
| 41 | 心園餐廳地下室變更 | 完成改善工程，待複查 |
| 42 | 資訊中心消防系統年度保養 | 進場維護保養 |
| 43 | 資訊中心冷氣保養 | 進場維護保養 |
| 44 | 學務處宜真宜善學習角 | 結案作業中 |
| 45 | 98年度野聲樓、伯達樓資訊中心機房基礎環境維護保養 | 進場維護保養 |
| 46 | 校內地下室、餐廳、商店違規使用變更使用乙案 | 後續作業追蹤 |
| 47 | 法律學院實習法庭修繕及電子化工程 | 進場施作 |
| 48 | 98年度建築物消防安全申報 | 完成法定申報，待結案 |
| 49 | 格物學苑103A、103B電線配置工程 | 初驗改善 |
| 50 | 文德照明定時裝置配置 | 工程施作 |
| 51 | 國璽樓一樓大廳增設空調設備 | 辦理設計監造簽約、請購作業流程 |
| 52 | 城區部消防逆止閥維修 | 待結案 |
| 53 | 7-11商店違建處理 | 後續作業追蹤 |
| 54 | 國璽樓滅火器過期換藥 | 初驗作業 |

事務組

業務說明（重點報告）

錢小圓

1.例行請購(修)單分案事宜共78件。

2.處理事務性採購:法管學院1件、文學院2件。

3.辦理請購共2份:處理「濟時樓3間研究室座椅汰換」驗收事宜；處理「第16屆國際中國哲學大會」寢具購置之估價請購事宜。

4.辦理簽文共2份:回復教育部「執行校園電力需量監控系統計畫」及「校園永續發展及環境安全衛生計畫示範觀摩會」之來函。

5.完成97(二)總務會議本組業務報告之之彙整提報事宜。

6.完成97學年度第一學期總務會議執行狀況之回復彙整事宜。

7.持續協助辦理本組補聘二名專任職員事宜。

8.完成本組各項工作「標準業務流程」(SOP)製作討論會會議紀錄之彙整提報事宜；另積極進行相關資料之修正作業。

9.辦理教育部「98年校園環境管理現況調查暨績效評鑑」訪視資料之彙整提報及各項支援事宜。

10.核計及填送98/04學生助學金請領清單。

11.持續處理全校各教室空間之查核、修正及收尾事宜。

12.完成本組98/4午間、假日(含年假)及週休輪值安排事宜。

13. 4/10彙整提報本組本週之週報，於呈送組長批核後，再轉送處秘。

格秀玲

1.修繕：行政單位及系所燈管、水電報修3件，一般報修申請4件，請修單2件；請修核銷2件。

2.協助處理飲水機之請修及核銷事宜。(待聘人力業務)

3.辦理98碩士在職專班考試閱卷期間餐點訂購及核銷事宜。

4.續辦行政單位印表機簽訂保養合約及公共事務室之OA重整估價事宜。

5.公文回覆3件。

6.警衛隊日誌之初閱及呈核。

7.提報有關校園環境管理評鑑之相關資料。

8.積極進行個人業務SOP及甘特（梯）圖之製作及修正。

9.協助處理垃圾場海報之印製事宜。

10.處理「心理系」實驗室實木地板維修事宜。

陳淑華

1.提報有關校園環境管理評鑑之相關資料。

2.更錄及設定4月10日耶穌受難日自動總機招呼語事宜。

3.完成函復南仁湖公司之來文。

4.通知建成販賣機廠商至出納組領回保證金。

5.核計及填送98/04學生助學金請領清單。

6.完成文舍文德學苑舊電話線拆除請修及核銷事宜。

7.處理電話申請及異動相關業務共3件。

8.處理校內外來文共2份(輔大診所及臺北縣政府稅捐稽徵處)。

朱麗文

1 例行派工支援共16件等(支援淨心堂12名人員清洗鐵樹剪枝【剪聖枝】，清除積健樓旁廢棄木板、移置腳踏車架，清掃廢液暫存場及固廢場，搬運資工系報廢品，貴子路口、玫瑰學苑門口及水利溝路口之反光鏡清潔(擦拭)作業，警衛室及野聲樓前花圃澆水剪草；銅像、天橋、野聲樓後資源回收場、垃圾子母車桶等清潔，大圓環榕樹處理，修剪法園週邊樹枝等﹞；另進行校園清潔巡視及與工友溝通業務。

2.處理資源回收物品攜出清單及查核事宜共21件。

3.處理工友請假單30件、工友清潔用品請領申請單12件、加班單

21件、派工單申請5件等事宜。

4.辦理核銷共11件(含系所)。

5.辦理木工、技工人事相關文件事宜；發函通知全校新聘木工到任，協助新聘木工熟悉作業並拜訪各宿舍等。

6.處理文鐸樓神父房燈、馬桶修繕等，聖言會購影印卡及付款等事宜。

7.積極進行個人業務SOP之製作及修正事宜。

8.提報有關校園環境管理評鑑之相關資料。

9.4/7公出至桃園市殯儀館出席工友秦游麗雲婆婆之公祭活動。

楊寶珠

1.修繕：公共區域燈管、水箱、門板、飲水機之報〈請〉修等共23件，維修玻璃、門板、座椅、交通車等共8件。

2.核銷：玻璃、門板、座椅、交通車等之維修8件。

3.發放畢業服：1班17件。

4.勘查事項：聖言樓204、205及233至237等教室座椅排列狀況，校大門機車停車場指示牌之定位，理工、外語、法管等各大樓化糞池之池蓋，濟時樓北邊樓層區域圖指示牌被噴漆等事宜。

5.驗收事項：利瑪竇樓教室座椅、聖言樓一樓大門門把。

6.編輯事項：有關環安評鑑之校園人車分道之資料，修正停車證、畢業服、公共設備之作業流程。

7.愛校建言：回覆聖言樓教室座椅不足之事宜。

8.辦理停車證(含公務車)：教職員停車證4張，貴賓停車證50張，舉辦活動進出校門知會單10張，初核車輛派遣單4張。

9.簽文處理：函復捷運局公文稿，公務車申請使用要點等。

10.其他事項：處理學生離校，參加本處請領文具用品資訊系統教育訓練等事宜。

陳福洲

- 辦理進修部場地、教室、演講廳、借用事宜。

- 積極進行個人業務SOP及甘特（梯）圖之製作及修正。

- 協助處理進修部各系、學會舉辦各項活動事宜。

- 通知外包清潔廠商，四月份進修部大樓清潔檢查重點。（樓梯、廁所）

- 辦理各系、教、職、學生各項物品借用及歸還等事宜。

- 巡查並登記各樓層教室報修之日光燈、廁所水箱漏水修復情形。

- 處理進修部各系、單位之請購單採購及議價、核銷作業。

- 3/27、30協助處理進修部監視系統調閱事宜。（學生遺失手機及錢包）

- 處理「學法系」及「進修學士班入學考試」招生廣告刊登事宜。

- 協助處理進修部學生置物櫃無法開啟事宜。

- 3/26協助學務處於進修部演講廳辦理班代表會議。

- 處理進修部3樓飲水機及電動鐵捲門開關故障維修事宜。

- 4/8參與進修部宗輔室舉辦之演講（杜金換修女的生命分享）。

- 處理進修部4/22於中美堂舉行97(二)週會之各項前置事宜。

陳曉涵

- 3/30資韻獎晚會前置調燈、音響測試及晚會技術服務，並進行會後清理。

- 3/31申請工友加班費；民生學院民韻獎會場前置作業及晚會音響、視訊、燈光、噴煙等技術支援。

- 4/6進行中心之中央空調定期保養作業。

- 進行理工導師會議影像投映測試，天主教學術研討會場勘及場佈細節規劃討論等事宜。

- 處理耗材、文具之訂購及電腦檔案之整理。另維修捕蚊燈及更新緊急逃生指示燈管等。

- 4/8提供理工學院導師會議音響、燈光技術服務及會場預備與清理。

- 進行中心物品設備之盤點。另啟動化學除濕機及修正補充中心之標準作業流程。

- 4/10大傳系畢展前置與設備測試；處理中心活動影像上網事宜及整理色紙與辦公室。

- 4/11進行大傳影展，提供視訊、音響、燈光技術服務及會場、餐會之清理。

劉得興

1.處理事務性採購(校本部等行政單位)共5件。

2.辦理物品領用(文具用品及電腦耗材)共17件。

3.處理學生證遺失補發申請案共20件。

4.協助工友同仁請領清潔用品共5件。

5.於4/8辦理一場「文具用品及電腦耗材」物品請領系統操作說明會。

6.提報有關校園環境管理評鑑之相關資料。

叢山

1.場地登記例行業務共1件。(神學院借用國璽樓一樓會議室登記繳費)

2.物品借用例行業務共7件。

3.4/8協助英文系研討會(濟時樓)進行場地佈置。

4.辦理簽文共2份。(興農棒球隊暑齊期集訓案及教育部防災評估報告案)

5.維修事項：共6件。(文德宿舍修理案3件、文開樓8樓飲水機修理

1件、玫瑰宿舍消毒案1件、藝術學院大門門鎖修理1件)

6.彙整【校園災害防救教育與宣導】調查資料。

楊貴女

1.信件處理共2050件。

2.處理大樓鑰匙借用事宜：文學院2件、羅耀拉4件、信箱鎖借用8件、電梯鎖借用2件。

3.協助處理每日之例行巡查垃圾場業務（含日常及大型廢棄物）。(待聘人力業務)

4.全錄影印卡出售共2盒。

5.提報「98年校園環境管理現況調查暨績效評鑑」有關廢棄物處理、清運之相關事宜。

專案業務進度

1.持續處理全校各教室空間之查核、修正及收尾事宜。

2.積極進行本組各項工作「標準業務流程」(SOP)相關資料修正事宜。

3.辦理教育部「98年校園環境管理現況調查暨績效評鑑」訪視資料之彙整提報及各項支援事宜。

4.處理「濟時樓3間研究室座椅汰換」驗收及「第16屆國際中國哲學大會」寢具購置之估價請購事宜。

保管組

壹：例行性業務

一、校產相關業務：

| 單位別 | 業務 性質 | 驗收（hr） | 新增（件） | 移轉（件） | 報廢（件） | 驗廢（hr） | 貼驗（hr） | 盤點（件） | 媒合（件） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 校本部 | 列產 | 0 | 10 | 0 | 7 | 0 | 8 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 文學院 | 列產 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 藝術學院 | 列產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 理工學院 | 列產 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 10 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 外語學院 | 列產 | 0 | 90 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 民生學院 | 列產 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 法律學院 | 列產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 社會科學院 | 列產 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 管理學院 | 列產 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 醫學院 | 列產 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 推廣部 | 列產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 進修部 | 列產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

其他文字性紀錄：

貳：其他報告

一、協助系所單位總務資訊系統財產新增作業。

二、協助單位報廢品搬至輕食館倉庫。

三、與會計室核對3月份財產列管物品新增報廢帳。

四、協助單位初盤財產補牌。

五、核對教育部補助款97年度財產帳及確認補助款藍色標籤。

六、年度盤點前置作業事宜。

七、協助各單位預盤事宜。

八、與會計室校對98年3月份新增減損財產帳務。

九、校對97年度教整款帳務資料，並列印各單位財清冊，以供單位校對預盤。

十、與事務組協助搬運己報廢之大型電腦桌8張至輕食館。

出納組

# 一、支出部份

# 1、校內付款、廠商付款、開立信用狀、結購外匯、催領未領支票

# 2、代校內同仁兌換外幣。

# 3、.

| 銀行帳號 | 戶名 | 筆數 | 金額 |
| --- | --- | --- | --- |
| 00056898 | (日)台新學雜費 | 2 | 350,000,000 |
| 8325900 | 彰銀乙存 | 15 | 37,824,378 |
| 8325400 | 彰銀外匯活存 | 2 | 131,680 |
| 399668 | 郵局乙存 | 1,224 | 11,097,931 |
| 0412041 | 郵局乙存就學補助基金 | 869 | 154,859 |
| 16020831 | 郵局支存 | 248 | 1,404,382 |
| 0412791 | 郵局活存LC | 825 | 1,195,764 |
| 19172130 | 郵局甲存劃撥專戶 | 1 | 7,500,000 |
| 19692643 | 郵局甲存學聯會費專戶 | 3 | 5,189 |
| 共計 | 3,189 | 409,314,183 |

# 4、

| 摘要 | 筆數 |
| --- | --- |
| 處理轉帳分錄傳票 | 77 |
| 發送E-MAIL通知受款人付款訊息 | 1,160 |
| 新建受款人基本資料 | 125 |

# 二、收入部份

1、郵局乙存帳戶現金結存日報表。

2、領據編號、建檔。

3、匯入款查詢及通知。

4、一般例行性業務。

5、臨櫃收款。

6、25個帳戶98/03現金結存月報總表彙整。

7、招生費用、學分費收入。

8、總務會議資料提報。

9、重大匯入款3筆。

| 日期 | 重大匯入款 |  | 金額 |
| --- | --- | --- | --- |
| 03/25 | 教育部-97-2清寒僑生助學金 | 台幣 | 4,806,000 |
| 03/30 | 教育部-97大專弱勢學生助學計劃補助款 | 台幣 | 16,794,152 |
| 03/30 | 教育部-98年度補助私立大學工讀助學金 | 台幣 | 5,107,634 |

10、收取九十七學年第一學期學分費。

11、畢業生離校程序單蓋章。

12、九十七學年第二學期學分費至98/04/08已繳費共計1,538人次，明細如下

|  | 人數 | 金額 |
| --- | --- | --- |
| 郵局繳款人數 | 1,520 | 9,765,260 |
| 臨櫃繳現 | 13 | 50,392 |
| 合計 | 1,538 | 9,815,652 |

13、、休、退學離校程序單蓋章，及退費、補繳學生資料建檔。

14、九十七學年第二學期休學已完成申請退學雜費學生截至98/04/08共計34人。

15、九十七學年第二學期休學已完成捕繳學雜費學生截至98/04/08共計17人。

16、九十七學年第二學期學分費資料轉檔後，至98/04/08止單位以簽呈更收費資料共計4份簽呈172人次，金額影響如下：

|  | 人數 | 金額 |
| --- | --- | --- |
| 金額增加 | 0 | 0 |
| 金額減少 | 172 | -517,862 |
| 金額不變 | 0 | 0 |
| 合計 | 172 | -517,862 |

17、 九十七學年第二學期學分費，至98/04/08止尚未繳清共計713人金額＄3,378,963元正。

18、發九十七學年第二學期學分費未繳清催收函至各系、所。

19、九十七學年第二學期學分費資料轉檔後，至98/04/08止學生以簽呈更改選課資料共計51份簽呈52人次，金額影響如下：

|  | 人數 | 金額 |
| --- | --- | --- |
| 金額增加 | 5 | 68,568 |
| 金額減少 | 2 | -1,916 |
| 金額不變 | 45 | 0 |
| 合計 | 49 | -66,652 |

20、收取九十七學年第二學期，僑生分期付款學雜費，至98/04/08繳費狀況如下。

|  | 第一期 | 第二期 | 第三期 | 總計 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 應收 | 1,585,385 | 1,332,273 | 1,631,808 | 4,549,466 |
| 已收 | 1,239,470 | 65,000 | 31,352 | 1,456,002 |
| 差額 | 225,915 | 1,267,273 | 1,600,276 | 3,093,464 |

21、

| 銀行帳號 | 戶名 | 筆數 | 金額 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2130055345 | 一銀支存 | 1 | 50,000,000 |
| 1070103800 | 台新國際商銀 | 5 | 681,018 |
| 00056898 | (日)台新學雜費 | 21 | 745,645 |
| 00060189 | (進)台新學雜費 | 15 | 285,679 |
| 8325900 | 彰銀乙存 | 32 | 25,569,468 |
| 8325400 | 彰銀外匯活存 | 3 | 14,470,160 |
| 5108325920 | 彰銀活存推廣部 | 3 | 16,560 |
| 0399668 | 郵局乙存 | 256 | 301,684,971 |
| 16020831 | 郵局支存 | 2 | 485 |
| 0412791 | 郵局活存LC | 8 | 277,250 |
| 0427153 | 郵局活存推廣部 | 4 | 71,700 |
| 19172130 | 郵局甲存劃撥專戶 | 10 | 4,556,977 |
| 15159038 | 郵局甲存資金室 | 4 | 40,355 |
| 共計 | 364 | 398,400,268 |

三、其他所得稅務部份

# 1、

| 項目 | 摘要 | 數量(筆) | 通報所得(元) | 通報稅額(元) | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 稅務部份 | 境內居住人所得 | 538 | 3,910,495 | 91,155 | 境內居住人所得 |
|  | 居住未滿183天非境內居住人所得 | 5 | 446,922 | 89,320 | 居住未滿183天非境內居住人所得 |
|  | 非固定薪資人事費共計 | 543 | 4,357,417 | 180,475 | 非固定薪資人事費共計 |

- 全校非薪資所得與專案人事費（判定所得格式、建檔與建立個人資料）計538筆，給付總額3,910,495元，代扣稅額91,155元；居住未滿183天之非居住人所得(給付日10日內通報國稅局)計5筆，給付總額446,922元，代扣稅額89,320元。

3、與單據核銷承辦人查詢確認簽收收據身分證字號有誤之字號。

4、修改校正所得人登錄之戶籍地址與郵遞區號。

四、學雜費業務

1、 97-2學年度台新銀行代收本校學雜費專戶2068-01-00056898至4月7日止入帳新台幣834,055,234元整轉出800,000,000元整，結餘34,055,234元整。

2、 至97學年度第2學期至98.04.07止未繳交學雜費人數共計7人，總計金額236,027元整。就貸未繳清差額共計147人，總計金額321,309元整。

3、 許多家長建議應於繳費單上註明罰款日期與金額上限，已將此建議報告組長。

4、在97-1未繳清學雜費就貸生費的學生仍有4人，共計金額28,853元整。

| 1 | 日間部 | 文學院 | 中文系 | 中文一乙 | 497012359 | 蔡自軒 | 1,528 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 日間部 | 文學院 | 體育系 | 競技組一 | 497170515 | 王志鴻 | 24,269 |
| 3 | 日間部 | 外語學院 | 義文系 | 義文一 | 497250066 | 林芷卉 | 1,528 |
| 4 | 日間部 | 外語學院 | 義文系 | 義文一 | 497250200 | 張家綾 | 1,528 |
|  | 合計 | 28,853 |

5、彙整97學年度第2學期退撫基金人數及金額統計表‧

6、本學期次生輔組提供就學貸款學生人數共計4064人。

7、4月7日上午發送學雜費欠費名單至各院院秘處。

五、進修部

# 1、收入部份

2、綜合業務部份

A. 截至98/4/07止，97/1一般生未繳加選費用欠費18人47,940元(含1人報告學費分期6733元)；97/1延修生未繳學分學雜費4人52,982元(含1人報告學費分期16466元)。

B. 收自動投幣機25,760元

C. 截至98/4/07止，97/2其他雜項收入112人58,906元。

D.  至98/4/7止，97/2休退學退費31人、其他退費19人請款、核銷金額共計805,272元。

E.  97/1學分費資料轉收費檔後，至98/03/24止以簽呈更改選課資料共計3份簽呈補退25,512元。

F. 至98/4/7止，97/2註冊申請報告，核准免收罰款7人5,500元；97/2申請報告核准休學免交1/3學分學雜費4人45,015元；97/1學費分期付款2人23,199元已繳款6,000元；97/2學費分期付款2人67,196元已繳款30,000元。

G. 97/2進修部國外交換學生(哲學系延修生)1人應繳費用39,460元。

H. 97/2一般生加退選退費2064人退121,449,710元。

I. 97/2就學減免生加退選退費133人775,946元。

J.發97/2一般生加退選各般一覽表；加選、延修生、教育學程繳費單。

採購組

一、標準作業流程(SOP)-本組已送交審閱中。

二、新建醫學大樓相關問題處理

(1)3月15日進行玻璃帷幕試水—6樓伸縮縫處漏水、鏽水滲出，已告知承隆後續由本校接手處理。

(2)地下室空調機房內幫浦管路換回銅管作業—已於3月22日更換完成，並於98年4月9日複驗無誤。

(2)其餘事項(地下室小型污水處理場內漏水、油漆)--已於98年4月9日會同營繕組及潘冀黃副理進行複驗無誤。

三、97教卓-教育部補助建築或設備經費採購明細表第1期款成效，已由組長於98年3月31日填報完成。

四、98年大學院校校園環境管理現況調查暨績效評鑑-採購組資料，已由組長於98年4月9日填報完成。

五、管科會即將於98.4.29來校訪視【97年度校務獎補助款】，，已由組長於98年4月7日填報完成。

六、進行學務處人力資源制度檢核與調整計畫專案~組員績效指標與目標設定。

七、進行5案開標；2案驗收。