總務處98/04/13-98/04/19業務報告

營繕組

| 項次 | 工程名稱 | 執行進度及內容敘述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 生科系電梯旁水管阻塞 | 結案 |
| 2 | 學術交流中心117室紗窗整修 | 結案 |
| 3 | 人事室辦公室牆面粉刷 | 結案 |
| 4 | 濟時樓地下室共同外語科不銹鋼大門維修 | 結案 |
| 5 | 98年3月電費 | 已核銷結案 |
| 6 | 98年3月水費 | 已核銷結案 |
| 7 | 資訊工程系-維修-SF645實驗室高架地板及電源網路線路施工 | 結案 |
| 8 | 棒壘場水塔馬達修理 | 結案 |
| 9 | 98年度建築物消防安全申報 | 結案 |
| 10 | 格物學苑103A、103B電線配置工程 | 結案 |
| 11 | 城區部消防逆止閥維修 | 結案 |
| 12 | 新建醫學院綜合大樓 | 依缺失處理協調會， 4/9複驗完成後續 |
| 13 | 輔大診所牙科改建工程 | 內裝改正縣府張耿銘組長告知，4/20後總務處再辦理移轉核發證明執照 |
| 14 | 穿透式電子顯微鏡 | 設備委外採購中 |
| 15 | 信義和平浴室隔間改善工程 | 已由廠商現場進行修繕評估 |
| 16 | 百葉裝修工程 | 4/14進行初驗 |
| 17 | 壁體管路滲漏 | 文鐸樓一樓行政作業中 |
| 18 | 實驗動物中心之建置 | 國璽樓，待 鈞長核示後續 |
| 19 | 恩人榜 | 醫學院，4/15材料審核 |
| 20 | AA312教室修繕 | 應美系所，4/16標單領取 |
| 21 | 照明設備改善 | 衛保組，行政作業中 |
| 22 | 生命體驗中心設置 | 護理系，參閱計畫書收集資訊 |
| 23 | 動力分錶及梯廳插座等線路改裝 | 輔大診所及1、2號電梯照明電力，安排施作 |
| 24 | 研究室隔間 | 聖言樓2樓216室，薄屏核定底價中 |
| 25 | 校史室移動式儲櫃及木作工程 | 配合特別計畫-野聲樓防漏工程一併考量 |
| 26 | 校史室空調（電力部分） | 配合特別計畫-野聲樓防漏工程一併考量 |
| 27 | 運動場整地工程（法管籃球場2面、貴子排球場2面、貴子網球場2面） | 98.03.17下午14時第二次開標完成發包，本案工程訂於5月底施作，預定60個工作天完成 |
| 28 | 格物學苑屋頂防漏隔熱工程 | 工程收尾中 |
| 29 | 電力改善工程 | 聖言樓資訊中心三樓電力改善工程，待與使用單位確認後即施作 |
| 30 | 機房工程 | 聖言樓資訊中心四樓機房工程目前與使用單位及技師協調規劃中 |
| 31 | 屋頂防漏工程 | 校史室屋頂防漏工程，技師規劃中 |
| 32 | 棒、壘、籃球場燈光維修 | 施工中 |
| 33 | 中美堂冷氣維修 | 施工中 |
| 34 | 光纖工程 | 議價中 |
| 35 | 管理學院辨公室遷移案第二期工程 | 完工待驗 |
| 36 | 管理學院辨公室鬥禁管制卡 | 備料中 |
| 37 | 管理學院辨公室三折不銹鋼鐵門 | 備料中 |
| 38 | 文舍頂樓樓梯間滲水 | 完工待驗 |
| 39 | 仁愛宿舍頂樓漏水 | 詢價中 |
| 40 | 濟時樓網路及電源變更工程 | 詢價中 |
| 41 | 教發中心辨公室網路及電源佈線 | 訂底價中 |
| 42 | 文鐸樓107室更換磁磚 | 訂底價中 |
| 43 | 污水處理廠代操作及維護 | 進廠操作（4月份） |
| 44 | 化學系2F電力改善 | 進場施作 |
| 45 | 全校電力改善 | 低壓初驗缺失改善作業 |
| 46 | 98年度建築物公共安全申報 | 發包議價前置作業 |
| 47 | 心園餐廳地下室變更 | 完成改善工程，待複查 |
| 48 | 資訊中心消防系統年度保養 | 進場維護保養 |
| 49 | 資訊中心冷氣保養 | 進場維護保養 |
| 50 | 學務處宜真宜善學習角 | 結案作業 |
| 51 | 98年度野聲樓、伯達樓資訊中心機房基礎環境維護保養 | 進場維護保養 |
| 52 | 校內地下室、餐廳、商店違規使用變更使用乙案 | 後續作業追蹤 |
| 53 | 法律學院實習法庭修繕及電子化工程 | 初驗改善作業 |
| 54 | 文德照明定時裝置配置 | 工程施作 |
| 55 | 國璽樓一樓大廳增設空調設備 | 發包議價前置作業 |
| 56 | 7-11商店違建處理 | 後續作業追蹤 |
| 57 | 國璽樓滅火器過期換藥 | 待結案 |
| 58 | 野聲樓資訊中心機房消防系統蓄電池更換 | 訪價作業 |
| 59 | 伯達樓資訊中心機房空調機房冷媒管路破損修補 | 訪價作業 |

事務組

業務說明（重點報告）

錢小圓

1.例行請購(修)單分案事宜共63件。

2.處理事務性採購:法管學院1件、文學院1件、醫學院1件。

3.持續辦理請購共2份:處理「濟時樓3間研究室座椅汰換」驗收事宜；處理「第16屆國際中國哲學大會」寢具購置之估價請購事宜。

4.辦理簽文共2份:回復「原住民廢棄之匾額處理事宜」及淡江大學「廢棄物處理人員訓練班」之來函。

5.持續協助辦理本組補聘二名專任職員事宜。

6.完成承辦工作「標準業務流程」(SOP)相關資料之修正提報事宜。

7.完成教育部「98年校園環境管理現況調查暨績效評鑑」訪視資料之彙整提報事宜。

8.4/15辦理本組4月份臨時組務會議(ES207會議室)，主要針對「輔仁大學人力資源制度檢核與調整計畫」案，個人工作績效指標內容之填寫事宜加以解說。並於4/16完成該案之填寫提報事宜。

9.持續處理全校各教室空間之查核、修正及結案事宜。

10.協助處理全校化糞池位置之文字面呈現及數量確認事宜。(待聘人力業務)

11.協助處理「簡章發售」事宜(發售學士後法律學系招生簡章)。(待聘人力業務)

12.4/17彙整提報本組本週之週報，於呈送組長批核後，再轉送處秘。

格秀玲

1.修繕：行政單位及系所燈管、水電報修4件，一般報修申請5件，請修單3件；請修核銷3件。

2.協助處理飲水機之請修及核銷事宜。(待聘人力業務)

3.持續處理98碩士在職專班考試閱卷期間餐點訂購及核銷事宜。

4.續辦行政單位印表機簽訂保養合約及「心理系」實驗室實木地板維修事宜。

5.公文回覆2件。

6.警衛隊日誌之初閱及呈核。

7.協助支援「97年度大學院校環境管理現況暨績效評鑑計畫」，訪視委員之到校引導事宜。

8.持續進行個人業務SOP及甘特（梯）圖之製作及修正。

9.協助處理飲水機之請修及核銷事宜。(待聘人力業務)

10.進行97年度教育部補助款E化教室結案報告之彙整提報事宜。

11.處理4/16、17警衛陳昇煌請假、保全人力之代班安排事宜。

陳淑華

1.處理餐旅系廚具暫放文德餐廳事宜。

2.處理電話異常、故障事宜。

3.郵寄、傳真及分送98/2/25-3/26之廠商水電費相關資料。

4.繳交餐廳95年至97年之瓦斯使用量資料。

5.轉知理餐負責人務必遵守校園汽、機車停放規定。

6.98/03統支電話費溢收金額繳回出納組。

7.處理各單位98/4統支電話明細及出納組98/4電話費明細。

8.處理校外來文共1份(臺灣板橋地方法院)。

9.完成宜美學苑電話線拆除請修及核銷事宜。

10.繳交人力資源績效指標與目標設定資料。

11.處理電話申請及異動相關業務共4件。

朱麗文

1.例行派工支援共26件等(搬運全人中心期中考用長條桌，教務處期中考答案紙、試題紙，圖書館用椅，玫瑰學苑、文德宿舍、宜美宿舍用電視7台及椅子，文鐸樓神父宿舍電腦報廢品；清除生輔組、淨心堂天花板老鼠；警衛室及野聲樓前花圃澆水剪草；銅像、天橋、野聲樓後資源回收場、垃圾子母車桶清潔；大圓環榕樹澆水等處理；清掃摩斯漢堡場地；修剪濟時樓週邊、校大門輔仁大學標幟前、文鐸樓及墓園週邊、文友樓中庭、中美堂週邊、樹德樓週邊樹枝；拆除輔幼倉庫後方違建木板等﹞；另進行校園清潔巡視及與工友溝通業務。

2.處理資源回收物品攜出清單及查核事宜共24件。

3.處理工友請假單12件、工友清潔用品請領申請單5件、加班單

5件、派工單申請6件、木工報修單10件等事宜。

4.辦理核銷共1件(含系所)。

5.轉發工友薪資單及醫學院飲水機換濾心事宜。

6.處理文鐸樓神父房馬桶、冷氣機圍網報修、機車位劃設、訂花、訂報、電腦報廢品等，聖言會電腦報修等。

7.持續進行個人業務SOP之製作及修正。

8.進行教育部校園環境管理評鑑資料、輔仁大學人力資源制度檢核與調整計畫專案資料。

9.參與4/13圖書館工友加班費協調會、4/15臨時組務會議。

楊寶珠

1.修繕：公共區域燈管、水箱、馬達、飲水機之報〈請〉修等共9件，維修玻璃、門鎖等共6件。

2.核銷：租金、電費、餐盒等3件。

3.公文會稿：公共事務室校友回娘家借用畢業服之事宜。

4.勘查事項：樹德樓331、333等教室由教整款購買之設備，校園內教職員工之機車場等事宜。

5.驗收事項：樹德樓教室之玻璃、濟時樓北側遭噴漆指示牌之清除。

6.編輯事項：本組業務處理標準流程、汽機車停車證作業流程之甘特圖等。

7.愛校建言：回覆有關圖書館自修室夜間延長閱讀時間之事宜。

8.辦理停車證(含公務車)：教職員停車證4張，貴賓停車證33張，舉辦活動進出校門知會單11張，初核車輛派遣單8張。

9.其他事項：處理學生離校，確認公共區域所保管之財產，參加本組臨時組務會議等事宜。

陳福洲

- 辦理各系、教、職、學生各項物品借用及歸還等事宜。

- 巡查並登記各樓層教室報修之日光燈、廁所水箱漏水修復情形。

- 處理進修部各系、單位之請購單採購及議價、核銷作業。

- 檢查進修部各層樓教室、走廊、廁所、樓梯及頂樓清潔情形。

- 處理學法系及進修學士班入學招生考試登報議價及校稿作業。

- 協助處理進修部學生置物櫃無法開啟事宜。

- 辦理進修部場地、教室、演講廳、借用事宜。

- 協助處理進修部各系及學會舉辦各項活動事宜。

- 持續製作個人業務SOP及甘特（梯）圖之製作及修正。

- 進修部4/15晚於利瑪竇演講廳舉行復活節活動。

- 參與4/15臨時召開人力資源制度檢核、組員績效指標與目標設定說明會。

12.處理進修部4/22於中美堂舉行97(二)週會之各項前置及場佈事宜。

陳曉涵

- 4/13處理場地申請2件、場地勘查2件、退保證金2件。

- 4/13-14進行展演中心舞臺之刷漆作業。

- 製作及修正展演中心之業務標準作業流程文字說明與甘梯圖。

- 中心配備與物品盤點。

- 4/15參與臨時組務會議，並提報中心之績效指標相關資料。

- 辦理學生獎助金之申請事宜。

- 進行展演中心之清理作業，並利用期中考期間、補休加班鐘點。

劉得興

1.處理事務性採購(校本部等行政單位)共11件。

2.辦理物品領用(文具用品及電腦耗材)共39件。

3.處理學生證遺失補發申請案共11件。

4.協助工友同仁請領清潔用品共8件。

5.協調處理輔幼中心玩具倉庫後之違建拆除事宜。

6.4/15參與臨時組務會議，並提報中心之績效指標相關資料。

7.愛校建言：回覆有關文具用品及電腦耗材線上請領事宜。

叢山

1.場地登記例行業務共1件。(管理學院借用濟時樓九樓會議室)

2.物品借用例行業務共8件。

3.4/15參與臨時組務會議，並提報中心之績效指標相關資料。

4.辦理簽文共1份。(興農棒球隊暑齊期集訓案)

5.維修事項：共4件(文德宿舍修理案2件、國璽樓6樓女廁維修

1件、野聲樓2樓女廁維修1件）。

6.持續處理【校園災害防救教育與宣導】調查資料之彙整提報。

楊貴女

1.信件例行處理共604件。

2.鑰匙借用共15件：(文學院、羅耀拉、信箱鎖、電梯鎖、「潛水艇的天空」門鎖)。

3.協助處理每日之例行巡查垃圾場業務（含日常及大型廢棄物）。(待聘人力業務)

4.全錄影印卡出售共1盒。

5.提報「98年校園環境管理現況調查暨績效評鑑」有關廢棄物處理、清運之相關事宜。

6.4/15參與臨時組務會議，並提報中心之績效指標相關資料。

專案業務進度

1.持續進行全校各教室空間之查核、修正及結案事宜。

2.持續進行本組各項工作「標準業務流程」(SOP)相關資料修正事宜。

3.完成教育部「98年校園環境管理現況調查暨績效評鑑」訪視資料之彙整提報事宜。

4.持續處理「濟時樓3間研究室座椅汰換」驗收及「第16屆國際中國哲學大會」寢具購置之估價請購事宜。

5.填寫提報「輔仁大學人力資源制度檢核與調整計畫」案，個人工作之績效指標。

6.填寫提報97(二)總務會議提案資料。

出納組

- 一、支出部份

- 1、校內付款、廠商付款、開立信用狀、結購外匯、催領未領支票

- 2、代校內同仁兌換外幣。

- 3、.

| 銀行帳號 | 戶名 | 筆數 | 金額 |
| --- | --- | --- | --- |
| 23150055345 | 一銀支存 | 603 | 5,288,385 |
| 20130060088 | 一銀支存板橋國科會 | 311 | 2,488,987 |
| 8325900 | 彰銀乙存 | 16 | 1,238,023 |
| 8325400 | 彰銀外匯活存 | 3 | 9,015,263 |
| 399668 | 郵局乙存 | 1,458 | 127,184,051 |
| 0412041 | 郵局乙存就學補助基金 | 267 | 1,715,400 |
| 0400460 | 郵局乙存-離職儲金 | 1 | 33,600 |
| 16020831 | 郵局支存 | 58 | 432,185 |
| 共計 |  | 2,717 | 147,395,894 |

- 4、

| - 摘要 | - 筆數 |
| --- | --- |
| 處理轉帳分錄傳票 | 44 |
| - 發送E-MAIL通知受款人付款訊息 | 495 |
| - 新建受款人基本資料 | 79 |

- 二、收入部份

1、郵局乙存帳戶現金結存日報表。

2、領據編號、建檔。

3、匯入款查詢及通知。

4、一般例行性業務。

5、臨櫃收款。

6、招生費用、學分費收入。

7、重大匯入款2筆。

| 日期 | 重大匯入款 |  | 金額 |
| --- | --- | --- | --- |
| 04/09 | 教育部-97獎勵大學教學卓越計劃2期款經常門 | 台幣 | 32,304,405 |
| 04/09 | 教育部-97獎勵大學教學卓越計劃2期款資本門 | 台幣 | 13,844,745 |

8、收取九十七學年第一學期學分費。

9、畢業生離校程序單蓋章。

10、九十七學年第二學期學分費至98/04/15已繳費共計1,679人次，明細如下

|  | 人數 | 金額 |
| --- | --- | --- |
| 郵局繳款人數 | 1,662 | 10,468,779 |
| 臨櫃繳現 | 17 | 79,960 |
| 合計 | 1,679 | 10,548,739 |

11、、休、退學離校程序單蓋章，及退費、補繳學生資料建檔。

12、九十七學年第二學期休學已完成申請退學雜費學生截至98/04/17共計51人。

13、九十七學年第二學期休學已完成捕繳學雜費學生截至98/04/17共計18人。

14、九十七學年第二學期學分費資料轉檔後，至98/04/15止單位以簽呈更收費資料共計6份簽呈174人次，金額影響如下：

|  | 人數 | 金額 |
| --- | --- | --- |
| 金額增加 | 0 | 0 |
| 金額減少 | 174 | -536,058 |
| 金額不變 | 0 | 0 |
| 合計 | 174 | -536,058 |

15、 九十七學年第二學期學分費，至98/04/15止尚未繳清共計503人金額＄2,295,282元正。

16、九十七學年第二學期學分費資料轉檔後，至98/04/15止學生以簽呈更改選課資料共計94份簽呈96人次，金額影響如下：

|  | 人數 | 金額 |
| --- | --- | --- |
| 金額增加 | 8 | 86,586 |
| 金額減少 | 4 | -7,460 |
| 金額不變 | 84 | 0 |
| 合計 | 96 | -66,652 |

17、收取九十七學年第二學期，僑生分期付款學雜費，至98/04/17繳費狀況如下。

|  | 第一期 | 第二期 | 第三期 | 總計 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 應收 | 1,585,385 | 1,362,632 | 1,601,449 | 4,549,466 |
| 已收 | 1,458,183 | 311,476 | 31,532 | 1,801,191 |
| 差額 | 127,202 | 1,051,156 | 1,569,917 | 2,748,275 |

18、

| 銀行帳號 | 戶名 | 筆數 | 金額 |
| --- | --- | --- | --- |
| 00056898 | (日)台新學雜費 | 7 | 209,378 |
| 00060189 | (進)台新學雜費 | 16 | 979,078 |
| 8325900 | 彰銀乙存 | 1 | 1,458,820 |
| 5108325920 | 彰銀活存推廣部 | 3 | 32,830 |
| 0399668 | 郵局乙存 | 157 | 2,268,781 |
| 16020831 | 郵局支存 | 1 | 93,000 |
| 0412791 | 郵局活存LC | 4 | 174,860 |
| 0427153 | 郵局活存推廣部 | 1 | 40,000 |
| 19172130 | 郵局甲存劃撥專戶 | 2 | 9,480 |
| 共計 |  | 192 | 5,266,227 |

三、其他所得稅務部份

- 1、

| 項目 | 摘要 | 數量(筆) | 通報所得(元) | 通報稅額(元) | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 稅務部份 | 境內居住人所得 | 441 | 3,060,110 | 19,896 | 境內居住人所得 |
|  | 居住未滿183天非境內居住人所得 | 12 | 260,968 | 52,193 | 居住未滿183天非境內居住人所得 |
|  | 非固定薪資人事費共計 | 453 | 3,321,078 | 72,089 | 非固定薪資人事費共計 |

- 全校非薪資所得與專案人事費（判定所得格式、建檔與建立個人資料）計441筆，給付總額3,060,110元，代扣稅額19,896元；居住未滿183天之非居住人所得(給付日10日內通報國稅局)計12筆，給付總額260,968元，代扣稅額52,193元。

- 與單據核銷承辦人查詢確認簽收收據身分證字號有誤之字號。

- 修改校正所得人登錄之戶籍地址與郵遞區號。

- 97年度所得第一次更正申報簽核。

四、學雜費業務

1、97-2學年度台新銀行代收本校學雜費專戶2068-01-00056898至4月7日止入帳新台幣834,527,230元整轉出800,000,000元整，結餘34,527,230元整。

2、97學年度第2學期至98.04.16止超9學分未繳交學雜費人數計8人，就貸未通過未繳交學雜費計3人，游泳費未繳1人，就貸差額未繳學雜費147人，總計金額973,142元整。

3、97-1學雜費未繳計5人，總計金額110,406元整。

4、許多家長建議應於繳費單上註明罰款日期與金額上限，已將此建議報告組長。

5、彙整97學年度第2學期學生平安保險費人數及金額統計表‧

6、本學期次生輔組提供就學貸款學生人數共計4064人。就貸未通過計25人。

7、4月13日已將97-1未繳費名單送至教務處。

五、進修部

- 1、收入部份

2、綜合業務部份

A.截至98/4/14止，97/1一般生未繳加選費用欠費17人41,207元；97/1延修生未繳學分學雜費3人36,516元共計20人已轉入退學檔。 97/2未繳預收學分學雜費71人2,334,571元已轉入退學檔。

B.97/2進修部教職員子女減免8人153,150元(含1人就貸11,388元)

C.截至98/4/14止，97/2其他雜項收入152人312,538元。

D.至98/4/14止，97/2休退學退費37人、其他退費24人請款、核銷金額共計868,153元。

E.97/1學分費資料轉收費檔後，至98/03/24止以簽呈更改選課資料共計3份簽呈補退25,512元。

F.至98/4/14止，97/2註冊申請報告，核准免收罰款7人5,500元；97/2申請報告核准休學免交1/3學分學雜費4人45,015元；97/1學費分期付款2人23,199元已繳款6,000元；97/2學費分期付款2人67,196元已繳款30,000元。

G. 97/2進修部國外交換學生(哲學系延修生)1人應繳費用39,460元。

H. 97/2一般生加退選4月29日退費2064人退121,449,710元(支票77人531,258元劃撥2001人1,1918,452元。

I. 97/2就學減免生加退選4月29日退費133人775,946元。

J. 97/2進修部實際繳納退撫基金2,844,771元。

K.97/2進修部專戶第一階段撥款1,833,163元。

保管組

壹：例行性業務

| 單位別 | 業務 性質 | 驗收（hr） | 新增（件） | 移轉（件） | 報廢（件） | 驗廢（hr） | 貼驗（hr） | 盤點（件） | 媒合（件） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 校本部 | 列產 | 0 | 33 | 1 | 1 | 0 | 20 | 15 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 5 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 文學院 | 列產 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 藝術學院 | 列產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 理工學院 | 列產 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 15 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 7 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 外語學院 | 列產 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 民生學院 | 列產 | 0 | 2 | 2 | 50 | 0 | 0 | 12 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 法律學院 | 列產 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 社會科學院 | 列產 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 管理學院 | 列產 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 醫學院 | 列產 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 推廣部 | 列產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 進修部 | 列產 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 |

其他文字性紀錄：

貳：其他報告

- 年度盤點前置作業事宜。

- 協助各單位預盤事宜。

- 校對97年度教整款帳務資料，並列印各單位財清冊，以供單位校對預盤。

- 至各單位預盤「97年度教育部校務獎補助經費」之財產，更正部份「校務獎補助經費」標籤並補製財產標籤毀損或遺失之財產標籤，更正有變更放置地點之資料等。

- 餐旅系爐檯汰舊換新，舊有堪用爐檯8具，協調廠商搬運至文德地下室暫放，俟日後移轉至推廣部管理使用，放置前後場地均照相供相關單位留存。

- 理一舍己報廢電話主機一具，經組長協調營繕組王組長與電工至現場勘查，己由營繕組尋求廠商處置，回收之費用己繳交出納組。

- 配合研發處校務獎補助經費訪視預評事宜，並轉知相關資料及注意事項至各保管單位。

八、修改財產地點：進-學務組119筆、全人中心135筆、僑外組16筆。

九、校長室、使命副校長室、學術副校長室、秘書室進行97學年盤點。

- 97年度教整至課外組確認才貼及藍牌。進修中文系補貼教整藍牌。

十一、通知各單位教整補助須用於教學研究用。

十二、協助事務組財產保管人確認管理財物內容區分。

十三、游泳池熱水儲水桶搬至輕食館倉庫回收。

十四、管科會行前預查校內教整補助款。

十五、97教整款補助新增、報廢財產等佐證資料整理

十六、教育部參訪校内預演

十七、進修部器材室及e化教室之器材設備(筆記型電腦、單槍投影機、CDPlayer、麥克十八、風、DVD影音光碟機及擴大機...等)之維修與管理。

十八、進修部器材室之器材設備(筆記型電腦、單槍投影機、CD  Player、麥克風、DVD影音光碟機及擴大機...等)之借用。【平均每日08:00~17:30約90件、17:30 ~22:00約50件】

十九、盤點進修部導師團體及事務組(進修)之財產。

二十、辦理進修部同學申請補發學生證(學生證被偷、遺失、模糊或學生更名等須補發) 之作業，查察有無借用器材尚未歸還。

- 採購組

一、完成學務處人力資源制度檢核與調整計畫專案~組員績效指標與目標設定。

二、管科會即將於98.4.29來校訪視【97年度校務獎補助款】，，已由組長於98年4月17日完成資料初步查驗。

三、進行2案開標；1案驗收；3案訂底價；2案有關人員。

四、採購組人力遞補-完成第1階段面試。